长三角铁路检察辅助办案子系统建设项目技术需求

一、建设背景

为了加强铁路安全管理，早在1989年，国务院就制定公布了《铁路运输安全保护条例》，2004年又对该条例进行了全面修订，2013年7月24日，《铁路安全管理条例》由国务院第18次常务会议通过，自2014年1月1日起施行。《条例》“第四章铁路线路安全”中明确了设立铁路线路安全保护区，对保护区内违章建筑、非法施工、生态环境等诸多方面作了详细规定。对于违反《条例》并构成犯罪的，依法追究刑事责任。

上海市人民检察院第三分院（铁检分院）自2014年揭牌成立以来，肩负跨行政区划相关案件的办理和监督，长三角“三省一市”铁路安全监督也在三分院管辖范围内。为了维护人民群众的出行安全，2016年三分院在华东三省一市铁路检察机关，创造性地开展了“维护高铁沿线安全专项检察监督活动”。按照分院党组的要求，三分院与基层铁检机关和铁路企业共同开展隐患排摸，监督整改，共制发检察建议100余份，整治各类安全隐患400余处，形成了防范与惩治相结合的全方位、立体化铁路安全保护体系。上海的经验在全国得到推广。2018年，三分院与上海铁路监督管理局、铁路上海局（集团）公司三家签署了“维护铁路安全行政执法与行政检察衔接联席会议制度”，搭建起行政、检察和企业配合协作的工作平台。

为更好地联合铁路部门共同做好铁路安全保障工作，延续三分院铁路安全保障的工作，常态化监管铁路部门相关业务，开展长三角铁路检察辅助办案子系统建设。

二、建设目标

通过多源数据汇聚，分析研判涉铁路安全线索，建设长三角铁路检察辅助办案子系统，并基于GIS应用，通过隐患线索和隐患排除的全过程管理，全面直观地监督管理“三省一市”铁路干线安全隐患问题，系统提升铁路沿线环境建设、车站无障碍环境建设和旅客服务水平，切实保障铁路运营安全、人民群众生命财产和平等出行权益，为重大活动保驾护航。

三、业务需求

（一）业务功能需求

通过线索管理、隐患排除管理、长三角铁路监管一张图、消息提醒、数据对接、系统管理等功能模块的建设实现长三角铁路沿线安全隐患全过程挂图监督。

（二）上云及安全服务需求

本项目部署于检察工作网中，供应商需严格按照以下流程完成本项目中应用上云工作并提供相应服务：

1）填写服务器申请表：根据需求填写服务器申请表，包括操作系统版本、CPU、内存、磁盘、网络端口开放及其他需求，核对后交由用户单位签字审批。

2）填写基础资源申请表：根据审批后的服务器申请表，选择适合的项目，分配IP 地址，填写基础资源申请表，和政务云对接人员确认后，上传大数据中心政务云管理平台审核。

3）服务器基础环境配置：大数据中心审核通过，政务云下发虚拟机后，需对服务器基础环境进行配置，并部署应用。

4）整理和维护台账：定期整理和实时维护政务云服务器、应用、网络、资源台账,并提供给用户单位。

5）应用网页防篡改：应用正式上线前，需要进行网页防篡改设置，用于防止网页被篡改。确认应用需要锁定和排除的目录，填写网页防篡改申请表，上传云管平台，并配合移动政务云进行网页防篡改设置。当应用程序代码需要进行更新时，由供应商运维人员负责关闭网页防篡改，在应用开发商对应用程序代码更新并测试完毕后，重新开启网页防篡改。

6）系统上线安全扫描：所有服务器在上线前，供应商应申请系统上线安全扫描，对于存在高危漏洞的服务器，供应商应要求对漏洞进行修复。

7）数据库审计：对于比较重要的数据库，供应商应申请数据库审计服务。填写数据库审计申请表，提交云管平台审核，并配合政务云对数据库进行审计配置。

8）服务器备份：供应商应对所有服务器申请整机备份，备份策略为每天增量备份，每周全量备份，备份保存90 天。对于数据库服务器，应另行再做一份备份。

（三）密码应用对接服务

利用大数据中心密码资源，实现系统密码应用对接。

四、建设内容

（一）线索管理

1）数据落地

系统汇聚群众举报线索及检察业务应用系统2.0涉铁路相关线索，对接上海铁路监督管理局、中国铁路上海局集团有限公司数据，汇聚检察业务人员通过历史数据比对发现的线索，汇聚检察业务应用系统2.0涉铁路相关线索。

2）线索挖掘

系统构建涉铁路安全隐患模型，智能拆解分析线索数据，按重要性、时间等要素排序，标注标签并推送。

3）线索初查

对系统推送的线索进行重要性排序并推送检察官进行人工初查，方便检察官办理其中重要线索。

4）线索核查管理

系统根据管辖范围分发核查任务，各地铁检院检察人员根据线索信息，录入系统的图片、视频、文件上传及文本等信息。设置线索核查时限，系统自动催办即将超期或已经超期的核查任务，并对线索办理情况进行统一管理。

5）线索统计分析

系统中可选择查询时段，根据线索类型、线索所在地等维度，通过图表形式展示线索统计情况。

（二）隐患排除管理

1）响应联动管理功能

与长三角徐州、合肥、南京、上海、杭州等各铁路运输检察院进行系统对接联动；与铁路部门联动，在隐患排除的过程中发挥部门协作的优势；与“三省一市”林业部门、市场监管部门、城建部门联动，针对铁路职工上报的线索，涉及跨区划的，由铁路部门与检察部门协作与相关部门协调。

2）事件处置与跟踪

系统中需提供全过程自动跟踪隐患排除事件的功能。

3）隐患排除查询统计

根据隐患类型、发生地、排除时间的查询、统计与分析。

（三）长三角铁路监管一张图

1）GIS基础功能

对接大数据中心GIS基础功能服务，包括数据处理、数据管理、数据分析、可视化等基础功能。

2）GIS基础图层制作

制作“三省一市”基础图层，包括行政区划、路网、水网、卫星遥感影像图层等；对接铁路部门数据，制作铁路干线基础图层、铁路站点基础图层等。

3）安全隐患类上图

利用GIS技术、数字建模等数字孪生技术以一张图形式，全方位、多层次、多角度对铁路沿线各类违章搭建专题图、危险物品场所专题图、非法施工专题图、树木遮挡专题图、漂浮物体专题图、未加固轻质物体专题图、土地侵占专题图、生态环境保护专题图、食品安全告警专题图、特殊群体权益保障专题图等数据进行更新与展示。一站图展示相关专题要素。

4）铁路监督进程一张图

按线索上报阶段、线索初查阶段、线索核查阶段、事件处置阶段、隐患排查阶段、事件总结归档阶段等阶段进程全程监督铁路安全隐患处置。

5）历史数据比对专题图

利用铁路沿线历史图片数据及铁路部门提供的安全隐患数据，比对分析安全隐患情况，对于已处置的隐患，由各地检察人员上传整改情况。

6）已上图数据分析展示

线索优先级专题图：按线索内容分析线索重要程度，分析优先等级。

点位标注：为检察人员提供位置标注、编辑点位详细信息等功能。

统计分析展示：在GIS地图中按行政区划对各类隐患进行统计分析。

周边统计分析展示：选择地图上点位，统计分析周边隐患情况。

距离分析展示：调用缓冲区分析接口，实现铁路沿线一定距离内安全隐患查询。

（四）消息提醒

三分院、徐州、合肥、南京、上海、杭州铁检基层院检察人员可接收线索核查任务、整治回头看任务、线索催办消息等。

（五）数据对接

1）对接铁路数据

系统需对接长三角铁路图层相关数据、长三角铁路沿线街景历史数据。

2）对接检察业务应用系统2.0

通过系统对接，将安全隐患线索一键成案，检察人员办结后自动返回办案结果。

3）对接12345、12309线索数据

系统需对接市检已有的12345和12309与长三角铁路有关线索数据。

（六）系统管理

包括用户管理、权限管理、日志管理等。

五、系统技术要求

（一）设计原则

充分适应上海检察机关信息化发展的需要，遵循长远规划、基础规范，充分论证、可靠实用的理念，确保系统高效智能、操作简单、安全稳定、维护方便、升级灵活。需遵循以下原则：

1）开放性和标准性原则

软件系统应具备良好的开放性，可以根据检察业务的需要，进行多种系统或多种设备的集成和拓展。系统设计要遵循开放性标准，符合上海检察机关信息化建设基础规范的要求，实现业务信息的输入、输出标准化，便于与其他系统之间的互联。

2）先进性和实用性原则

采用基于三层体系结构的系统构架和面向对象设计的应用软件；选用稳定可靠且通用的系统软件、数据库软件、中间件软件、工具软件开发平台；选用技术领先、设备先进、质量可靠、性能价格比合理的设备。

3）安全性和可靠性原则

必须保证系统与各相关系统之间数据传输的准确性、可靠性，不能出现数据丢失和错误的现象；充分考虑系统的备份与恢复。保证数据通信的安全，所有用户的操作应在授权下执行，不能越权操作数据。系统建立日志记录、运行监控等机制，保证系统安全可靠。

（二）技术和性能要求

1）系统支持信创环境；

2）系统具备良好的开放性，充分考虑今后功能扩展和应用系统集成；

3）性能指标：

——标准软硬件配置环境下简单操作响应时间小于等于2秒，复杂操作响应时间不超过10秒；

——一般统计查询响应时间小于等于5秒，复杂查询提供进度状态标志，且响应时间小于15秒；

——高可用性，数据及应用支持多节点部署，部分节点失效时，不引起业务服务中断或数据丢失；高并发，支持平台7x24h 不间断运行。同时支持不少于50并发用户。

4）本项目建设严格遵循等级保护等相关标准规范要求，依托于上海市电子政务云资源进行部署，做好信息安全防护。

六、实施要求

（一）总体要求

1）供应商需充分考虑满足采购项目的建设要求，根据采购人的详细需求，提出完整的项目管理、培训、项目验收、售后服务方案。

2）供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划。

3）供应商在中标并签署合同后，应通过谈话、现场考察、资料学习、座谈会等形式深度了解用户需求，进一步细化明确建设内容，优化技术方案，并组织邀请社会专家参加的方案论证会，系统开发或硬件、软件产品等采购前须制作需求规格说明书或硬件、软件产品采购清单，由用户方书面确认后实施。咨询论证等费用由成交单位承担。

4）本项目要求合同签订后，供应商应根据用户方要求，及时整体或分批启动项目，在需求规格说明书确认后，按双方约定的时间节点完成项目。

5）项目验收以用户书面确认的细化需求为依据，完成所有建设要求并通过一个月试运行，期间产生的所有问题都已解决且用户满意。须提交与本项目开发相关的所有文档，包括设备交接清单、最终版本需求规格说明书、源代码、数据字典、概要设计文档、详细设计文档、数据库设计文档、安装部署文档、用户手册、维护手册、测试报告等。

6）系统部署于检察工作网，实现业务关联数据的共享交换。

7）供应商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证的优先考虑。

8）验收要求：

——完成应用系统开发部署；

——通过软件测试、安全测试；

——试运行时出现的问题已解决；

——系统稳定运行后，由用户方组织项目验收；

——供应商需提供详细的相关技术文档、使用说明书、维护手册等文档资料。

（二）实施团队要求

1）供应商应充分考虑本项目的复杂程度及实施要求，合理配置项目实施团队，包括项目负责人、组成人员及分工职责，核心技术人员需具备系统实施经验，并提供人员简历、资质证书、社保证明等材料；

2）供应商应指派熟悉相关业务的项目团队（项目团队人数不少于5人），项目负责人具备多年软件开发领域的实施经验，具有较强的组织管理能力和沟通协调能力；

3）供应商为本项目提供的项目负责人、项目组成员为与供应商签订正式劳动关系的员工，需提供项目人员近一个季度任意一个月的社保缴费证明。

4) 项目负责人具备5年（含）以上信息系统行业从业经历的、具备信息系统项目管理师（高级）或者人社部门颁发或认可的高级技术专业职称证书的优先考虑。

5）项目团队中具有人社部门颁发或认可的中级及以上技术专业职称的优先考虑。

（三）质量管理要求

供应商需有完善的质量管理体系，能以质量标准体系的要求，针对采购项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理和控制。

供应商需能提供项目准备、需求分析、设计、实施、上线、交付各阶段及项目管理等过程中的有关文档。

（四）风险控制要求

供应商要能在充分理解本项目的基础上，对可能出现的各类风险进行评估和制定应对措施，以保证本项目的顺利上线。

（五）项目培训要求

供应商需要对本系统的相关使用者提供业务操作培训；对本系统的管理员提供涵盖软件系统的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排除等内容的培训。

供应商要制定完善的培训体系与方案，并能根据项目实施和培训需求，在响应文件中提出详细的培训计划。

（七）技术支持与售后服务要求

1）项目验收通过后，提供一年的免费质量保证服务，承诺为系统提供终身技术支服务；

2）供应商应有完善的技术支持与售后服务体系，应根据本次采购文件制定的目标和范围，提出相应的技术支持和售后服务方案；

3）本项目需要供应商提供本地化服务，即在上海市应设立常驻售后服务机构，处理所有售后服务事宜，同时提供7*24小时本地语言（中文）支持；

4）供应商需做出无推诿承诺。即供应商承诺无论由于哪一方产生的问题导致系统发生不正常情况时，需立即派工程师到场全力配合解决，使系统尽快恢复正常；

5）供应商需提供7*24小时应急服务，质保期内在接到报修通知后，供应商应在30分钟内响应。对于影响系统正常运行的严重故障，供应商工程师及其它相关技术人员应在2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，配合采购人处理故障、修妥直至系统完全恢复正常。供应商需在响应文件中提供相关的应急预案以及相应的承诺说明；

6）供应商需在响应文件中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要采购人面配合的内容也可同时加以说明。

七、付款要求

付款方式：合同签订且采购人收到合同总金额10%的履约保证金及收款凭证后10个工作日内支付合同金额50%的款项；项目主体建设内容完成并初验通过后，采购人收到收款凭证后10个工作日内，支付剩余合同金额50%的款项。

八、项目预算

本项目总预算1337000.00元。软件开发费为 1217100.00元。本项目另有安全测评费用33800.00元，软件测评费用52300.00元，密码测试费用33800.00元，投标人应当纳入投标总价。

九、建设周期

合同签订之日起六个月内完成项目建设。

十、报价要求

本标段按总价报价，须包含完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等所有费用，包含招标文件中规定的软件开发设计、部署、调试、培训和测评等。

十一、相关承诺

投标人须承诺：采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因此导致采购人损失的，投标人承担全部赔偿责任。