一张网上海法院配套子系统建设项目

采购需求

- 项目概述

为贯彻落实最高人民法院党组和张军院长关于全国法院“一张网”建设工作的部署要求，有序推进“一张网”相关工作在上海法院落地落实，按照全国法院“一张网”建设“横向到边、纵向到底、应统尽统、能统则统”的要求，结合上海数字法院建设实际情况，开展上海法院“一张网”配套系统建设。

是否按信 创要求建设：是

- 建设目标

- 1.项目建设目标

为贯彻落实最高人民法院关于推进全国法院“一张网”建设工作的决策部署，根据《最高人民法院办公厅关于开展全国法院“一张网”建设试点工作的通知》要求，结合上海法院工作实际情况，开展上海法院“一张网”配套建设。主要包括以下内容：

- 完成上海全市法院数据迁移。依据《全国法院“一张网”建设各省数据迁移方案工作指引》要求，将人事、流程、执行、排期、费款等上海法院数据迁移至全国法院“一张网”。

- 完成“一张网”数据下行。承接全国法院“一张网”系统下行数据，解析后存入上海法院下行数据库。

- 对接上海自建应用。实现上海法院自建的费款、庭审、政法协同、点对点查控、卷宗档案、电子签章、信访、调解、云柜、数字审委会等系统与“一张网”对接，在正式切换到“一张网”后能够继续使用。

- 建设上海法院“一张网”接入边界网络区。部署相关网络接入设备、边界安全设备，实现上海法院业务专网与一张网安全互联，满足等保安全区域边界合规性。

- 2.项目建设地点

本项目最终执行地为上海市高级人民法院。

- 3.项目进度要求

在合同签订后12个月内完成项目建设并通过验收，其中试运行期1个月。

- 3.项目建设标准

整个系统建设遵循以下标准和规范：

《全国法院“一张网”试点省份上线实施工作方案》

《全国法院“一张网”建设各省数据迁移方案工作指引》

《全国法院“一张网”数据迁移技术规范》

《全国法院“一张网”数据下行规范及表结构》

《全国法院“一张网”的接口对接能力清单指引》

《政法协同业务规范及接口对接指引》

- 4.项目考核指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 密码测试 | 通过 |
| - 2 |  |  |  | 安全测试 | 通过 |
| - 3 |  |  |  | 软件测评 | 通过 |
| - 4 |  |  |  | 网络安全等级保护 | 三级 |
| - 5 | 业务指标 | 效益指标 | 数据服务 | 完成迁移数据库记录数量 | ≥400千万条 |
| - 6 |  |  |  | 完成数据融合的数据条数 | ≥300千万条 |
| - 7 |  |  | 社会效益 | 实现上海法院自建应用对接“一张网”数量 | ≥10个 |
| - 8 |  |  |  | 实现对接系统数量 | ≥10个 |
| - 9 |  |  |  | 覆盖法院数量 | =25个 |

- 项目建设内容

- 1.“一张网”数据下行功能要求

| 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 数据下行对接 | 调用“一张网”数据下行服务的接口，查询下行数据清单和下行数据包，将下行数据读取并解析至上海法院下行库。最高院数据包以XML格式并采用ZIP压缩加密的形式进行下行，上海法院进行解密解压处理后，导入到上海法院数据下行库中。 获取数据对账信息，将下行数据的完成情况上报给“一张网”数据下行服务。 数据下行校验，对数据完整性、一致性、及时性、缺失性进行检查，确保数据在传输过程中未丢失或损坏。 |
| 数据下行到本地库-下行审判数据 | 解析最高院一张网的审判流程的案件信息、排期信息、送达信息、四类案件、司法技术、四级协同、人民陪审员信息等下行数据包文件，将案件、当事人、法官等多类的信息的全量和增量数据导入到本地下行库中。 |
| 数据下行到本地库-下行执行数据 | 解析最高院一张网的执行案件的下行数据包文件，将案件基本信息、排期信息、送达信息等多类的信息的全量和增量数据导入到本地下行库中。 |
| 数据下行到本地库-下行信访数据 | 解析最高院一张网的信访案件的下行数据包文件，将信访人、信访内容、处理过程、处理结果、处理人员等多类的信息的全量和增量数据导入到本地下行库中。 |
| 数据下行到本地库-下行政法协同数据 | 解析最高院一张网的法院政法协同的下行数据包文件，将案件信息表、文书信息表、卷宗文件信息等多类的信息的全量和增量数据导入到本地下行库中。 |
| 数据下行到本地库-下行案款数据 | 解析最高院一张网案款的下行数据包文件，将案款来源、案款金额、案款分配、案款发放等多类的信息的全量和增量的数据导入到本地下行库中。 |
| 数据下行到本地库-下行裁判文书、电子卷宗、档案数据 | 解析最高院一张网裁判文书、电子卷宗、档案的下行数据包文件，包括裁判文书内容、、裁判文书格式、裁判文书生效情况、扫描图像、电子文档、档案内容、档案分类、档案保管等多类的信息的全量和增量的数据导入到本地下行库中。 |
| 数据下行到本地库-下行办会办文数据 | 解析最高院一张网的法院办文、办会的下行数据包文件，包括会议议程、参会人员、会议记录、文件内容、文件分类、文件流转、电子签章、督办、阅核、案件评查等信息的全量和增量数据导入到本地下行库中。 |

- 2.自建应用对接“一张网”功能要求

| 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 应用对接服务管理-服务管理 | 实现对接服务统一注册、发布和维护功能，支持HTTP、webservice接口的注册，接口信息包括：接口基本信息、请求参数信息、响应参数信息、安全配置以及在线测试功能，支持服务下架、停运。 |
| 应用对接服务管理-服务申请审批 | 通过服务目录模块，支持申请方在线查看服务信息，并对服务发起申请操作。用户可对申请方发起的申请进行在线审批，通过审批的申请方可进行授权操作。服务申请时可以查看服务的详细信息，包括服务说明和服务目前的使用情况。 |
| 应用对接服务管理-服务授权 | 实现接口的统一授权操作，支持申请审批授权和无申请授权，满足业务灵活的授权场景。服务授权支持授权的使用频次控制、权限开通日期和到期日期的控制。 |
| 应用对接服务管理-日志管理 | 日志管理模块支持各种场景的日志记录和查询，包括程序启停日志、服务调用日志和用户的操作日志。通过服务调用日志可以查看到接口的每一次调用情况，包括调用方信息、请求参数信息、调用状态等，便于问题的排查和调用量的统计分析。 |
| 应用对接服务管理-监控预警 | 支持监控规则的配置，基于日志分析运行状态，当满足监控规则时生成预警事件，运行人员可重点监控预警事件，能通过预警事件及时发现需要处理的问题 |
| 应用对接服务管理-使用分析 | 通过使用分析可以快速掌握服务的使用情况，包括使用情况统计表和异常情况统计表，支持按统计期间、使用服务、单位、统计维度来生成数据使用情况表。 |
| 应用对接服务管理-消息中心 | 通过消息中心可以及时将平台重要事项通知给相关人员，消息模板包括流程状态变更提醒、权限到期提醒、流量超限提醒和待办提醒等。支持消息记录的查询功能，包括发送时间、接收对象、消息类型、消息内容和发送状态等。 |
| 应用对接服务管理-基础配置 | 基础配置主要维护系统运行所必需要的基础数据，包括单位信息、业务分类信息、承建方信息和应用信息。这些基础信息对服务信息相关联，满足不同维度的查询、统计的场景。 |
| 费款对接一张网-费款对接服务-虚拟账号 | 将上海法院的一人一案一号绑定规则与一张网的虚拟账号分配规则进行对接。 建立本地“虚拟帐号池”，接收本地银行转入的虚拟帐号。当虚拟账号池中账号不足时，向上海本地银行发出批量生成虚拟账号申请，将银行批量产生的帐号入池备用。 一张网费款中心为当事人分配虚拟账号时，向“上海费款中转服务”发出虚拟账号申请，中转服务接到请求后从虚拟案号池中调取账号，并按一张网虚拟帐号要求进行转换，返回给一张网费款中心。 |
| 费款对接一张网-费款对接服务-应缴信息 | 接收费款中心推送的应缴信息，解析所需对接的银行编码，并向具体银行和上海财政转发应缴信息，再接收反馈的支付链接和非税电子缴款码等支付相关信息，按数据转换要求再转给一张网费款中心，用于制作缴纳通知书。 |
| 费款对接一张网-费款对接服务-到账 | 中转服务收到本地银行或财政到账信息后，通知一张网费款中心，接收费款中心反馈的是否是不明款判断结果。根据费款中心反馈的到账来源，将不明款信息和调帐通知分别推送对应的银行或财政。 |
| 费款对接一张网-费款对接服务-出账 | 费款业务出账时，接收费款中心推送出账申请，判断对接单位，向对应银行或财政发送出帐申请。接收出帐单位的出账结果信息，转换后回传给费款中心。 退诉讼费或发放代管款时，接收一张网费款中心推送的已审批的出账申请，实时转换成本地标准的出账指令，经过网闸转换网段发送给银行。 新增建行银行、工行银行、农业银行、浦发银行实时发款接口。 接收银行发款处理成功后实时返回的银行日志号。T+1天生成电子对账明细传给一张网费款中心。 |
| 费款对接一张网-费款对接服务-电子票据开具 | 同步财政执收单位信息、执收项目信息并进行存储。 一张网费款业务需要开具电子票据时，向本地中转服务发出开票申请，中转服务接收申请后，数据转换后与财政接口对接发送申请开票。 接收开票成功信息，将电子票据版式文件转发至一张网费款中心入卷。 在需要修改电子票据信息或作废红冲电子票据信息时，将申请信息与原票据信息对应并进行转换后调用本地财政接口进行业务处理，再将更新变更或红冲后的电子票据文件返馈给一张网费款中心。 |
| 费款对接一张网-费款对接服务-提存 | 收到提存申请后，获取提存账户虚拟账号，发起提存出账申请至案款账户所在银行。 接收提存账户所在银行出账信息，并转至一张网费款中心。 接收当事人在提存账户银行领款信息，转发领款通知至一张网费款中心。 接收一张网费款中心变更当事人信息，同步数据至提存账户银行。 接收撤销提存信息，转发撤销提存通知到提存帐户银行。 接收案款帐户银行到帐信息，转发提存款撤销到帐通知到一张网费款中心。 接收当事人收款信息，转发接收领款结果通知到一张网费款中心。 |
| 费款对接一张网-费款对接服务-银行对账 | 按照费款中心日终银行对账的要求，将银行在T+1日生成T日所有的进出账流水转发给一张网费款中心。包括：虚拟账户入账明细、现金收入入账明细、微信明细、利息收入明细、其他主账户进账明细、主账户出账明细等。将所列的对账信息生成文件推送至一张网费款中心。 |
| 费款对接一张网-费款对接服务-专属帐户查询 | 接收银行向法院查询一个专属账户的所有已绑定的相关案号及当事人信息申请，将申请信息推送到一张网费款中心。 接收一张网费款中心反馈信息，推送到查询申请银行。 |
| 费款对接一张网-费款功能适配改造-人民法院诉讼费用缴纳通知打印 | 对接一张网费款中心诉讼费缴纳打印功能，挂接上海制式的《诉讼费用缴纳通知》模板，新增“诉讼费预缴收款单”，填入缴款信息自动生成诉讼费缴纳通知书。 |
| 费款对接一张网-费款功能适配改造-电子票据 | 新增电子票据开具功能，将诉讼费电子票据和代管款电子票据以页面挂接方式接入一张网的“缴费登记”模块。 |
| 费款对接一张网-费款功能适配改造-退费核对 | 新增“核对退库申请”、“退库申请汇总”“退库汇总文件下载”功能，以页面挂接方式接入一张网上海特色应用处。 |
| 费款对接一张网-费款功能适配改造-诉讼费缴纳通知当事人 | 在上海法院“一网通办”诉讼服务的诉费缴纳模块中增加《上海市非税收入一般缴款书(电子)》下载和查看功能。 |
| 庭审对接一张网-庭前基本信息 | 庭审应用系统从办案平台获取案件开庭的基本信息，包括组织机构信息、用户信息、法庭基本信息、场所基本信息信息。用户、组织机构等基本信息，用于用户登录验证、关联排期及法庭设备的配置、远端场所设备信息维护等。 |
| 庭审对接一张网-开庭公示信息 | 庭审应用系统通过一张网能力接口获取到用户在全国办案办公平台的排期数据，进行开庭公告。 |
| 庭审对接一张网-排期及变更通知信息 | 在全国法院办案平台进行排期后，获取排期的变更消息，对诉讼参与人进行变更通知。 |
| 庭审对接一张网-庭审状态同步 | 在庭审系统开庭时，如有开庭、休庭、复庭、闭庭操作，需将对应庭审状态同步给一张网，同步信息包括庭审状态、直播地址、点播地址等，以便从全国法院办案办公平台可以查看到庭审实况直播以及庭审录像。 |
| 庭审对接一张网-庭中阅卷对接 | 调用接口获取案件的卷宗地址，使用iframe方式嵌入卷宗地址，再将卷宗页面嵌入到庭审系统中，支持审判组织成员、原被告(授权后)庭中查看卷宗材料。 |
| 庭审对接一张网-庭审笔录与录像上报 | 庭审结束后将本次开庭的庭审笔录和庭审录像上报至一张网。 |
| 庭审对接一张网-开庭录像点播 | 依照《全国法院一张网建设各省实施准备工作指引》、《全国法院一张网的接口对接能力清单指引》中的规范要求，音视频能力模块采用一级部署+本地部署的模式部署在上海本地，与本市的集中存储及本市科技法庭做对接，实现在一张网中调阅上海法院科技法庭开庭录像。 |
| 庭审对接一张网-开庭功能对接 | 以页面挂接方式，接入一张网案件空间的排期页面，可通过URL地址及指定接口参数，进入本地庭审系统页面。 |
| 庭审对接一张网-当庭证据入卷对接 | 支持将原被告当庭提交的证据材料，经法官或书记员审核后当庭接入一张网入卷。庭审系统调用平台接口，增加实体文件，平台返回对应实体案号。调用平台接口对材料进行入卷操作。 |
| 庭审对接一张网-庭后回传 | 闭庭时庭审系统创建推送点播地址和推送庭审笔录的任务。出现网络等其他问题时，可以支持重传，将对应数据推送到平台中。 在推送庭审笔录时，先将笔录实体材料推送到指定地址后，再调用平台接口将指定地址的材料与案件建立关联关系。 |
| 政法协同对接一张网-发起协同业务对接 | 一张网协同能力模块将协同信息数据发送至本地法院协同中转服务。本地法院协同中转服务将一张网数据标准转换为上海政法协同数据标准后再将数据发送到政法委法院端协同对接子系统。 |
| 政法协同对接一张网-接收协同业务对接 | 各协同单位发起协同业务请求，政法委端法院协同对接子系统接收到协同业务请求后通知本地法院协同中转服务获取协同业务数据包。本地法院协同中转服务通过SFTP从政法委端法院协同对接子系统获取协同业务数据包并将上海政法协同数据标准转换为一张网系统数据标准，再将数据发送至一张网协同能力模块。 |
| 政法协同对接一张网-跨链协同业务对接 | 依托本地法院协同中转服务的数据完成跨链协同业务改造对接。 |
| 政法协同对接一张网-视听证据业务对接 | 依托本地法院协同中转服务的数据生成视听证据查看链接，为了便于法官查阅案件的视听证据，将生成的链接挂接到一张网网政法协同模块。 |
| 点对点查控对接一张网-查询申请对接 | 一张网办案平台将查询对象信息、协执单位、和自动生成的查控文书生成一条查询任务，传输至本院所部署的点对点适配端，适配端将查控任务分发至各协执单位，各协执单位收到数据后，适配端自动对本任务进行状态标记为查询中。 |
| 点对点查控对接一张网-控制申请对接 | 各协执单位所反馈的财产信息通过适配端进入一张网平台后，在一张网平台中直接对某财产发起控制请求。 一张网平台会自动生成财产控制所需的文书材料，以任务方式分发给适配端，适配端将此控制任务数据按与协执单位协商确定接口标准进行数据交换。 协执单位反馈的控制结果，同样会通过适配端以标准化数据回写至“一张”网平台进行展示。 |
| 点对点查控对接一张网-自动查控对接 | 案件流转过程中，一张网平台与本地点对点自动查控进行对接，可根据财产库中的数据自动提示财产查控，比如分案接收后，自动发起查询请求，有财产反馈后，自动发起财产控制。 |
| 点对点查控对接一张网-查控材料入卷对接 | 获取查控业务生成和接收的相关文书材料的实体编号，生成和接收的查控材料及法律文书调用一张网实体材料中心进行入卷。 |
| 卷宗档案查询对接一张网-电子档案查询 | 全国法院一张网卷宗数据迁移过程中，因档案实体材料数据存储量大，在数据迁移期间须按照一张网技术标准，向一张网提供未迁移完成的历史电子档案阅卷服务。 |
| 卷宗档案查询对接一张网-电子卷宗查询 | 全国法院一张网卷宗数据迁移过程中，因卷宗实体材料数据存储量大，在数据迁移期间须按照一张网技术标准，向一张网提供未迁移完成的历史电子卷宗阅卷服务。 |
| 电子签章对接一张网-申请签章 | 通过申请盖章接口，接受各业务系统的盖章申请，需要对申请盖章的数据判断是否有用章权限。 |
| 电子签章对接一张网-自动签章 | 支持文印室或办公室人员文书批量自动盖章操作。支持过程文书配置自动盖章参数,根据关键字或固定坐标参数进行自动盖章。 |
| 电子签章对接一张网-手动签章 | 对有精确盖章要求的文书,支持文印室或办公室人员手动拖动盖章操作。 |
| 电子签章对接一张网-签章信息查询 | 可以获取签章信息，提供签章名称,主键,签章人,签章时间等信息。 |
| 电子签章对接一张网-获取人名章 | 可以通过一张网接口获取对应人名章信息。 |
| 电子签章对接一张网-实体材料中心 | 为了统一管理文书和解决文书传输相关问题，本地电子签章系统需要按照《全国法院一张网实体材料中心-通用模块外部对接指引》标准接入全国法院一张网实体材料中心。通过对接一张网实体材料中心，获取签章实体材料。 |
| 电子签章对接一张网-本地电子签章系统自动盖章接入标准 | 对接一张网能力中心电子签章服务，按照规范实现上海法院签章系统与签章中心对接，实现文书的本地自动盖章功能。 |
| 电子签章对接一张网-本地电子签章系统获取人名章接入标准 | 注册接入一张网能力中心电子签章服务，按照规范实现上海法院签章系统与签章中心对接。 |
| 信访对接一张网-短信平台对接 | 实现与短信平台对接，实现对接信访系统发送短信数量和内容日志保存。 |
| 信访对接一张网-信访质效指标数据对接 | 实现涉诉信访系统来信、网上信访件的待办、临期、超期数据等质效指标分析信息推送对接。 |
| 信访对接一张网-市人大信访件对接 | 与上海市人大信访案件对接，实现市人大信访案件的接收和交互。 交互需要实现接口包括：数据接收接口、签收接口、回退接口、结果反馈接口、查看详情接口。 |
| 信访对接一张网-督查信访对接 | 实现与督查信访系统的对接，接收督查信访件。 交互需要实现接口包括：数据接收口、信访附件信息获取接口、签收接口、回退接口、结果反馈接口。 |
| 调解对接一张网-委托调解对接服务-接收委托调解案件 | 将一张网诉服端的委托调解案件信息同步至多元解纷平台，包括案件信息对象、代理人信息对象、当事人信息对象、诉讼材料信息对象等，以便上海法院本地调解平台进行案件纠纷调解。 |
| 调解对接一张网-委托调解对接服务-调解案件分流 | 上海法院接收委托调解案件后，通过多元解纷平台和委托调解中转服务，按照实际业务需求进行调解案件分流，调解类型为专职调解的分流至专职调解平台；调解类型为委托调解的分流至上海本地各调解分平台，如司法局智慧调解平台、其他行业调解平台等。 |
| 调解对接一张网-委托调解对接服务-反馈接收委托调解案件结果 | 上海本地调解员确认接收委托调解案件后，通过中转服务将受理时间、受理调解组织、调解员姓名等确认受理委托调解信息反馈一张网。 |
| 调解对接一张网-委托调解对接服务-反馈延长调解期限 | 当事人确认延长调解期限后，通过中转服务将延长调解期限结果返回至一张网。 |
| 调解对接一张网-委托调解对接服务-调解结果反馈 | 调解结束后，将调解结束时间、调解结果及案件材料等调解案件信息反馈至一张网。若调解员需要申请调解书或司法确认，可将申请信息附加在调解案件信息中返馈。 民初案件结案后，中转服务从一张网获取结案时间、状态、案号等结案信息，再将结案信息同步至多元解纷及各调解平台。 |
| 调解对接一张网-委托调解对接服务-申请司法鉴定 | 当事人或代理人通过一张网发起鉴定申请后，中转服务获取申请信息，并将鉴定申请调解员初审结果发送至一张网。中转服务接收一张网返回的鉴定接收结果、鉴定立案信息、鉴定结果，同步至互联网调解平台及上海法院业务网多元解纷模块。 |
| 调解对接一张网-调解功能适配改造-法院委托（派）智慧调解平台接口调整 | 依据一张网卷宗下载接口方式，将调上海法院调解平台卷宗材料设取方式由一次性全量下载改为单文件下载模式，新增“调解组织指定方式”功能。 |
| 调解对接一张网-调解功能适配改造-调解机构反馈法院委托（派）调解接口调整 | 调整与调解机构的接口，按照一张网数据要求新增调解员唯一标识、调解员姓名、手机号码、证件号码等信息交互内容。 |
| 调解对接一张网-调解功能适配改造-网上申请司法确认、申请法院出具调解书接口调整 | 按照一张网数据要求改造现有与调解机构的接口，增加司法确认申请及出具调解书申请与调解案件关联信息。 |
| 调解对接一张网-调解功能适配改造-当事人信息和调解排期功能适配调整 | 根据一张网对接要求，调整多元解纷当事人信息登记权限及调解排期中调解团队、当事人及代理人的手机号维护功能。 |
| 云柜对接一张网-法院内部云柜存取件业务接口对接 | 实现从一张网办案办公平台获取组织机构信息、用户信息、案件基本信息、扫描材料批次等信息；并将存件取件信息通过一张网“智能柜出入柜信息反馈”接口进行反馈。 |
| 云柜对接一张网-法院云柜存件当事人取件业务接口对接 | 实现从一张网办案办公平台获取组织机构信息、用户信息、案件基本信息、当事人信息、扫描材料批次等基本信息；并将存件取件信息通过一张网“智能柜出入柜信息反馈”接口进行反馈。 |
| 云柜对接一张网-当事人云柜存件法院内部取件业务接口对接 | 实现从一张网办案办公平台获取组织机构信息、用户信息、案件基本信息、当事人信息、扫描材料批次等信息；当事人存件后自动登记生成二维码，并将存件取件信息通过一张网“智能柜出入柜信息反馈”接口进行反馈。 |
| 数字审委会对接一张网-案件空间-审委会讨论对接 | 与案件空间-审委会讨论模块对接，实现接收申请审委会的相关信息，主要包括案件基本信息，申请人信息，相关申请材料、会议时间等信息。 实现上海数字审委会系统的会议申请信息、审批信息、参与人信息、会议召开信息、会议结果信息、会议纪要信息及相关附件数据回传至一张网-案件空间-审委会讨论模块。 需要实现交互接口包括：数据接收接口、数据回传接口、结果反馈接口、查看详情接口。 |

- 3.数据服务要求

一、数据服务要求

根据《全国法院“一张网”建设各省数据迁移方案工作指引》要求，实现上海法院的人事、流程、执行、排期、费款等数据迁移至全国法院“一张网”。

二、数据服务范围和数量

数据服务商需要按照《全国法院“一张网”数据迁移技术规范》规定完成上海法院的数据迁移工作，具体迁移数据范围包括费款、电子卷宗、审判、排期中心、保全、四类案件、司法技术、破产、案件评查、信访、档案、送达、政法协同、人民陪审员、阅核、涉案财物、流程中心、执行、人事、司法建议、人民法院在线服务等共856张数据表，包括不少于47亿条结构化数据库记录迁移和28亿条电子卷宗、档案、文书的非结构化数据文件迁移。

其中用户中心（人事）数据需要按要求优先导入。音视频随排期中心一起迁移，音视频实体文件存放地址URL、音视频流地址；电子卷宗优先导入，裁判文书随电子卷宗一并迁移；档案文件按实际存储情况分批迁移；电子卷宗、电子档案系统在历史数据未迁移完成前需要继续保留提供查阅服务。

三、数据服务内容

数据服务商需要提供数据融合服务，完成上海法院数据库表格、字段、代码值与“一张网”的差异处理规则对比，按照比对结果，将上海法院的数据进行清洗处理，去除不需要上报的表、字段、代码值等数据项，填充缺失的数据项，按照《全国法院“一张网”数据迁移技术规范》的要求，将清洗后的数据进行转换为最高院标准格式的表格、字段、代码值。

在数据融合的基础上，数据服务商实现上海法院结构化/非结构化数据迁移至“一张网”，将融合后的上海法院结构化数据生成xml并打包后存于指定的位置;将上海法院电子卷宗、档案的非结构化数据按照最高院的时间要求迁移至“一张网”指定位置，原电子卷宗、电子档案系统在历史数据未迁移完成前需要继续保留提供查阅服务。

数据服务商需要收集并分析数据过程中生成的错误日志，识别数据迁移中的异常情况。对数据迁移工具迁移失败的数据、规则等进行修正。

数据迁移过程中进行多轮数据迁移验证，对每次迁移后的数据进行重复核对，确认迁移过程中的数据准确性与完整性。

四、数据服务成果物

数据服务商需要提供完整的服务文档记录，包括但不限于如下内容：

1.表格、字段、代码值的差异处理规则处理文档，涵盖所有业务表、字段的迁移要求；

2.数据迁移报告，内容涵盖迁移的具体步骤、数据迁移量、异常处理情况、校验结果等；

3.生成日志文件的汇总，记录每次迁移的开始和结束时间、数据导出的行数、导入的成功率及失败原因等；

4.导出的案件数据XML文件包；

5.根据用户要求提供数据迁移前的原始结构化数据/非结构化文件的备份文件，数据服务完成后提交“一张网”的结构化数据/非结构化文件的备份文件。

- 4.上海法院“一张网”接入边界网络区

从上海法院政务外网业务网选取两个骨干节点作为接入点，实现与“一张网”对接互联。部署访问控制、入侵防御、恶意代码防范以及WEB应用防护能力，保障上海法院政务外网业务网与“一张网”互联的安全性和可靠性。详细产品设备采购清单和参数见“产品设备采购要求”。

- 5.产品设备采购要求

1）产品采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 2 | 台 | 详见“产品技术规格要求”。 |
| 2 | 路由器 | 2 | 台 | 详见“产品技术规格要求”。 |
| 3 | 交换机配件 | 4 | 个 | 详见“产品技术规格要求”。 |
| 4 | 交换机配件 | 28 | 个 | 详见“产品技术规格要求”。 |
| 5 | 交换机配件 | 4 | 个 | 详见“产品技术规格要求”。 |
| 6 | 防火墙 | 2 | 台 | 详见“产品技术规格要求”。 |

2）产品技术规格要求

（1）交换机（数量2）

| 指标分类 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 交换机 | 交换容量 | ≥51.2Tbps |
|  | 包转发率 | ≥36000Mpps |
|  | 硬件可靠性 | 所有单板支持热插拔，风扇模块冗余 |
|  | 表项规格 | MAC表项 ≥1M |
|  |  | ARP表项 ≥256K |
|  | 基本功能 | 支持IPv4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略 |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ |
|  | 虚拟化 | 支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
|  | 可靠性 | 支持BFD |
|  |  | 支持静态、动态链路聚合功能 |
|  |  | 支持基于IPv4/IPv6的VRRP功能 |
|  | 转发业务 | 支持IP分片重组 |
|  | 配置要求 | ≥16个万兆光端口，≥24个千兆光端口，≥2个主控 |
|  | 电源系统 | 电源个数≥2个 |

（2）路由器（数量2）

| 指标分类 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 路由器 | 交换容量 | 交换容量≥504.36Tbps |
|  | 包转发率 | 包转发率≥108000Mpps |
|  | 转发表项 | 支持ARP协议，ARP表项≥1M |
|  |  | 支持ND协议，ND表项≥1M |
|  | 基本功能 | 支持IPv4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略 |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ |
|  | 虚拟化 | 支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
|  | 配置要求 | ≥12个万兆光端口，≥12个千兆光端口，≥2个主控 |
|  | 电源系统 | 电源个数≥4个，电源系统支持N+M冗余，支持一体化供电方式，任意拔掉两个电源，设备能够正常运行 |

（3）交换机配件（数量4）

| 指标分类 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 万兆单模模块 | 封装类型 | SFP+ |
|  | 传输速率 | 10G |
|  | 中心波长 | 1550nm |
|  | 传输距离 | 40km |
|  | 接口类型 | LC |

（4）交换机配件（数量28）

| 指标分类 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 万兆多模模块 | 封装类型 | SFP+ |
|  | 传输速率 | 10G |
|  | 中心波长 | 850nm |
|  | 传输距离 | 0.3km |
|  | 接口类型 | LC |

（5）交换机配件（数量4）

| 指标分类 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 千兆多模模块 | 封装类型 | SFP |
|  | 传输速率 | 1G |
|  | 中心波长 | 850nm |
|  | 传输距离 | 0.55km |
|  | 接口类型 | LC |

（6）防火墙（数量2）

| 指标分类 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 防火墙 | 硬件架构 | 采用多核架构，具备可插拔冗余电源模块，冗余风扇模块 |
|  | 配置要求 | ≥10个万兆光端口，光转电模块≥4个 |
|  | 许可要求 | 支持IPS、AV、WAF功能，并配置IPS/AV/WAF等功能5年升级授权 |
|  | 性能要求 | ▲开启FW、IPS、AV功能后，吞吐性能≥22Gbps（需提供证明材料） |
|  |  | ▲IPSec吞吐量≥30Gbps（需提供证明材料） |
|  | 部署模式 | 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式 |
|  | 路由实现 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议 |
|  | NAT功能 | 支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT |
|  | VPN | 支持IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能 |
|  | 安全策略 | 支持基于源安全域、目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、用户、应用、终端、服务、VRF和时间段进行策略冗余分析， 冲突策略分析以及命中率统计 |
|  | 设备管理 | 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议 |

- 6.系统整合与接口要求

上海法院应用系统以地址跳转或者功能嵌入方式接入一张网办案框架的应用页面，应遵循“一张网”统一的用户界面（UI）标准，以保持一致的用户交互体验。

接入应用需要获取登录用户会话的，应接入用户中心的统一单点登录，确保用户在访问应用页面时能够无缝地进行身份验证。

系统对接按照一张网的用户中心、流程中心、消息中心、UI等统一标准，进行接口对接。确保全国点对点业务操作规范性和管理一致性。

- 7.系统性能要求

为保证高效、稳定的服务体验，系统响应时间需控制在5秒以内、复杂查询平均响应时间5-8秒；音视频点播平均响应时间5-20秒、系统需支持至少100个并发用户数。

- 电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设应用软件将利旧上海法院已有资源，部署在原系统运行的云服务器、数据库、应用中间件资源上。

- 其他工作要求

- 1.售后服务要求

（1）基本服务要求

投标方需具有较强的系统集成能力，熟悉系统，并能够就系统的研发、测试及系统与硬件设备、系统软件之间的联调配备现场技术服务团队。

系统上线后应用软件提供1年免费运维服务，网络和安全产品提供3年免费运维服务，保障系统的正常运行，质量保证期从项目验收通过之日起计。

（2）电话支持要求

提供7*24电话支持。

（3）现场服务要求

工作日提供5*9现场支持。

- 2.应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

- 3.系统培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

- 4.项目安装实施要求要求

中标商需要按照项目要求完成设备的采购、安装、调试工作，并确保验收通过。

按照项目进度要求，完成设备的采购、运输和储存，并确保整个过程的安全。

在进行货物安装前，需要做好施工准备工作，包括施工时间、进度计划、施工队伍安排以及安装所需要的工具和设备。

安装过程中，做好设备包装拆除、设备连接、设备按照定位等，符合安装规范和服务要求。做好安装过程资料记录，包括安装人员、安装日期、安装步骤、安装细节等，为后续的维护和管理提供帮助。

货物安装后，按照相关规范和要求做好设备的调试，确保设备各部件的正常运转和功能正常。调试过程中做好调试资料记录，包括调试人员、调试日期、调试内容、调试结果等。

做好设备验收工作，按照验收标准和程序，进行系统功能和性能的综合验收，确保所有功能指标满足合同要求。交付详细的安装调试报告、用户手册、维护手册等相关技术文档，方便用户日后查阅和使用。

- 5.项目团队及驻场人员要求

（1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于19人的项目服务团队（包括项目负责人、产品经理、软件工程师等），项目负责人具有5年及以上类似项目实施经验，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（开标前三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责项目质量和进度控制 | 不少于1人 | 具备信息系统项目管理师证书 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 不少于1人 | 具有类似项目相关工作经验优先 | 驻场 |
| 软件开发 | 负责项目具体开发与实施 | 不少于5人 | 具有类似项目相关工作经验优先 | 不驻场 |
| 数据服务 | 负责上海法院数据迁移至一张网 | 不少于12人 | 具有类似项目相关工作经验优先 | 不驻场 |

（2）投标人应针对本项目提供的质保期间支撑团队。投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（开标前三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责质保期间 项目稳定运行 和质量控制 | 不少于1人 | 具备信息系统项目管理师证书 | 驻场 |
| 运维工程师 | 负责项目运行维护 | 不少于1人 | 具有类似项目相关工作经验优先 | 驻场 |
| 数据服务 | 负责数据服务维护 | 不少于1人 | 具有类似项目相关工作经验优先 | 驻场 |

- 6.等级保护要求

本项目按照GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》中第三级安全要求建设本项目的安全保障系统。

- 7.商业密码应用需求

本项目建设需满足GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中第三级密码应用基本要求。本项目需承诺依托上海法院现有密码应用资源和政务云密码应用资源，进行对接部署。

- 8.投标单位资格要求

（1）投标人具有以下证书的予以优先考虑：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、信息技术服务标准符合性证书（ITSS）证书。

（2）投标人具有类似项目业绩的优先考虑。