商用密码应用与安全性评估服务

采购需求

上海市大数据中心

2024年

项目概况

项目背景：党的十八大以来，我国商用密码管理逐步向法治化、规范化、体系化方向迈进。2019年10月26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议表决通过《中华人民共和国密码法》，自2020年1月1日起施行，这既是党中央作出的重要战略部署，也是顺应全球信息化发展趋势、 维护国家网络和信息安全的必然要求。

开展密码应用安全性评估工作是完善信息系统密码应用安全防护能力的一个重要环节， 也是信息系统密码应用安全建设和管理的重要组成部分。 通过测评可以发现信息系统密码应用的安全现状与需要达到的安全等级或目标的差异， 进行全面有效的密码应用安全整改建设，使系统密码应用在技术和管理方面有针对性的加强和完善，以确保网络和信息系统的安全。

服务期限：合同签订之日起至2024年12月31日

服务地点：上海市大数据中心

采购金额（最高限价）：2,330,440.00元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标：否

测评服务范围

开展密码应用安全性评估工作是完善信息系统密码应用安全防护能力的一个重要环节， 也是信息系统密码应用安全建设和管理的重要组成部分。 通过测评可以发现信息系统密码应用的安全现状与需要达到的安全等级或目标的差异， 进行全面有效的密码应用安全整改建设，使系统密码应用在技术和管理方面有针对性的加强和完善，以确保网络和信息系统的安全。

第五分中心2024年密码应用安全性评估范围覆盖分中心下属7个信息化服务团队（市政府办公厅团队、市委编办团队、机管局团队、司法局团队、监狱管理局团队、外事办团队、合作交流办团队）共计39个所属系统商用密码应用安全性评估工作。

测评工作内容

服务内容概述

依据《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）、《信息系统密码测评要求》、《信息系统密码应用测评过程指南》、《信息系统密码应用高风险判定指引》、《商用密码应用安全性评估量化评估规则》等技术要求，逐一对信息系统进行密码应用的合规性、正确性、有效性进行安全性评估，通过商用密码应用安全性评估深入查找密码应用的薄弱环节和安全隐患，分析面临的风险，为提升信息系统安全奠定基础。

测评的内容包括但不限于以下内容：

1、安全技术测评：包括物理和环境安全、 网络和通信安全、 设备和计算安全、 应用和数据安全等四个方面的安全测评。

（1）物理和环境安全

| 测评类别 | 测评单元 |
| --- | --- |
| 安全技术测评-物理和环境安全 | 身份鉴别 |
|  | 电子门禁记录数据完整性 |
|  | 视频记录数据完整性 |
|  | 密码产品 |
|  | 密码服务 |

（2）网络和通信安全

| 测评类别 | 测评单元 |
| --- | --- |
| 安全技术测评-网络和通信安全 | 实体鉴别 |
|  | 通信数据完整性 |
|  | 敏感信息或通信报文机密性 |
|  | 网络边界访问控制信息完整性 |
|  | 安全接入认证 |
|  | 密码产品 |
|  | 密码服务 |

（3）设备和计算安全

| 测评类别 | 测评单元 |
| --- | --- |
| 安全技术测评-设备和计算安全 | 实体鉴别 |
|  | 安全的信息传输通道 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 |
|  | 日志记录完整性 |
|  | 重要程序或文件完整性 |
|  | 密码产品 |
|  | 密码服务 |

（4）应用和数据安全

| 测评类别 | 测评单元 |
| --- | --- |
| 安全技术测评-应用和数据安全 | 实体鉴别 |
|  | 访问控制 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 |
|  | 数据传输机密性 |
|  | 数据存储机密性 |
|  | 数据传输完整性 |
|  | 数据存储完整性 |
|  | 不可否认性 |
|  | 密码产品 |
|  | 密码服务 |

2、安全管理测评：包括安全管理（分为制度、人员、建设和应急四个子模块）的安全测评。

（1）管理制度

| 测评类别 | 测评单元 |
| --- | --- |
| 安全管理测评-管理制度 | 具备密码应用安全管理制度 |
|  | 密钥管理规则 |
|  | 建立操作规程 |
|  | 定期修订安全管理制度 |
|  | 明确管理 制度发布流程 |
|  | 制度执行过程记录留存 |

（2）人员管理

| 测评类别 | 测评单元 |
| --- | --- |
| 安全管理测评-人员管理度 | 了解并遵守密码相关法律法规和密码管理制度 |
|  | 建立密码应用岗位责任制度 |
|  | 建立上岗人员培训制度 |
|  | 定期进行安全岗位人员考核 |
|  | 建立关键岗位人员保密制度和调离制度 |

（3）建设运行

| 测评类别 | 测评单元 |
| --- | --- |
| 安全管理测评-建设运行 | 制定密码应用方案 |
|  | 制定密钥安全管理策略 |
|  | 制定实施方案 |
|  | 投入运行前进行密码应用安全性评估 |
|  | 定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习 |

（4）应急处置

| 测评类别 | 测评单元 |
| --- | --- |
| 安全管理测评-应急处置 | 应急策略 |
|  | 事件处置 |
|  | 向有关主管部门上报处置情况 |

服务内容清单

| 序号 | 团队名称 | 系统（平台）名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公厅团队 | 政务信息资源应用系统 |
| 2 | 机管局团队 | 智慧机管局政务服系统 |
| 3 |  | 市机管局“一网统管”大系统 |
| 4 |  | 市机管局机关餐饮集中采购与统一配送管理系统 |
| 5 | 编办团队 | 上海市事业单位登记管理综合业务系统 |
| 6 |  | 上海市事业单位机构编制实名制信息管理系统 |
| 7 |  | 上海市机构编制网 |
| 8 |  | 上海市行政权力目录和责任事项管理系统 |
| 9 | 外事办团队 | 上海外事网上行政服务中心 |
| 10 |  | 上海外办门户网站 |
| 11 |  | 市政府外办国家下发系统 |
| 12 | 司法局团队 | “一典通用“上海城市法典应用系统 |
| 13 |  | 上海市司法局全面依法治市大系统 |
| 14 |  | 上海市司法局基层司法行政管理系统 |
| 15 |  | 上海市司法局人民陪审员综合信息管理系统 |
| 16 |  | 上海市法律服务行业信用信息系统 |
| 17 |  | 上海市司法局人民监督员信息管理系统 |
| 18 |  | 上海律师综合管理信息系统 |
| 19 |  | 上海市司法局司法考试服务平台管理系统 |
| 20 |  | 上海市司法局智慧调解系统 |
| 21 |  | 上海市司法局仲裁信息管理系统 |
| 22 |  | 上海市司法局涉法涉诉信访案件管理系统 |
| 23 |  | 司法鉴定统一管理系统 |
| 24 |  | 上海市司法局一网统管基础系统 |
| 25 |  | 上海市司法局12348公共法律服务系统 |
| 26 |  | 上海市司法局在线公证系统 |
| 27 |  | 上海市司法局行政许可审批系统配套建设系统 |
| 28 |  | 法律援助服务系统 |
| 29 |  | 上海市司法局认罪认罚系统 |
| 30 |  | 社区矫正一体化大系统 |
| 31 |  | 智慧戒毒大数据系统 |
| 32 |  | 司法行政门户网站 |
| 33 |  | 上海市司法局数据管理体系 |
| 34 | 监狱管理局团队 | 上海市监狱管理局指挥中心应用管理系统 |
| 35 |  | 上海监狱非密业务网信任服务系统 |
| 36 |  | 上海监狱工作数据综合应用系统 |
| 37 |  | 上海监狱罪犯管理业务应用系统 |
| 38 |  | 上海监狱罪犯教育业务应用 |
| 39 |  | 上海市监狱管理局警务管理与评估系统 |

测评工作目标

1、深刻理解本项目实施的背景，同时密切结合该项目的实际情况，提供针对性的项目实施方案，以便充分保障本项目按期完成；

2、项目的实施方案需包括项目背景之细述、结合该项目实际情况的具体测评实施方案和具体测评进度安排、各分项质量目标及保证措施以及本标书要求的其他应写入项目实施方案的内容；

3、项目测评工作中，出具每个系统的《问题汇总及整改意见表》等过程文件，以便配合业主督促项目实施运维商进行问题整改，在运维商完成整改后，再进行复核测评；

4、测评工作全部完成后，所有测评都将提供最终测评报告。

服务质量考核要求

考核标准

（1）根据项目要求在项目验收前完成相关服务工作。

（2）发生紧急事件，在接到通知后30分钟之内响应，工程师2小时内到达现场。特殊情况与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

（3）安全事件处置时间符合团队应急预案要求；

（4）重大服务事故发生率=0%，服务响应率=100%；

（5）文档完整度和准确率大于95%。

（6）按时提交总体实施方案、月报、服务总结报告等交付物。

服务质量要求

（1）在履行期限内，服务提供方应当在服务期限过半及服务验收前以书面形式向用户方递交佐证材料，用户方在收到佐证材料后的10个工作日内，完成服务质量考核。

（2）如果由于服务提供方原因未能通过服务质量考核，服务提供方应当自收到通知之日起10日内及时整改，并自行承担相关整改费用，直至服务完全符合要求。

验收要求

测评服务工作期限终止时，服务提供方应当以书面形式向采购方提交服务总结报告及其他测评服务相关资料。采购方在收到服务提供方提交的相关资料后10个工作日内，对服务提供方的工作进行验收。如属于服务提供方原因致使安全服务未能通过验收的，服务提供方应当在15个工作日内进行整改，并自行承担相关整改费用，再次接受采购方的验收，直至符合约定要求。采购方有权委托第三方机构进行验收，对此服务提供方应当配合。

服务组织和人员要求

选派在项目服务方面富有经验的团队人员负责项目的密码测评，项目团队应配置对应的人员，团队应至少配备项目负责人1人，项目经理1人，测评人员2人，保密和档案管理员1人，具体人员要求如下表所示：

| 角色 | 主要职责 | 人数 | 人员要求 | 驻场 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 项目计划的部署，组织会议制定整个项目计划。项目过程中的协调组织，项目过程中的风险控制。对测评过程中遇到的各类技术问题进行决策。 | 1人 | 通过国家密码管理局组织的商用密码应用测评人员测评能力考核，硕士以上学历，信息化相关高级职称。 | 不驻场 |
| 项目经理 | 负责项目实施过程中测评技术管理工作。参与项目计划的实施，测评过程中的协调组织，保障整个测评任务的完成。 | 1人 | 通过国家密码管理局组织的商用密码应用测评人员测评能力考核，具备4年以上密码应用测评工作经验。 | 不驻场 |
| 测评人员 | 负责项目实施过程中技术应用的测评工作 | 2人 | 通过国家密码管理局组织的商用密码应用测评人员测评能力考核，具备4年以上密码应用测评工作经验。 | 不驻场 |
| 保密和档案管理员 | 负责对各类档案的接收，分类，编目，编制等系统管理。做好文件，资料，档案的保密保管工作。 | 1人 | 通过国家密码管理局组织的商用密码应用测评人员测评能力考核，具备4年以上密码应用测评工作经验。 | 不驻场 |

人员要求具体如下：

- 密码测评人员要求：需要3年以上信息系统商用密码应用安全性评估工作经验；了解各类密码测评操作平台和软件工具，有独立判断网络和系统问题的能力。

- 有应急事项发生时，人员2小时内到达现场。

供应商综合能力要求

1、供应商应具有国家密码管理局下发的《关于同意开展商用密码应用安全性评估试点工作的告知书》公文的接收单位的证明材料，或在国家密码管理局的《商用密码应用安全性评估试点机构目录》内。

2、供应商具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）、ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围涵盖商用密码产品检测相关服务、ISO 27001信息安全管理体系认证且认证范围涵盖商用密码产品检测相关服务的优先考虑。

- 密码测评工具和模拟测评环境要求

  - 测评工具要求

本次项目实施过程中所使用到的测评工具，应包括具有自主知识产权或计算机软件著作权的密码检测工具（详细描述所使用工具的型号、功能、使用的方式和对环境和平台的要求以及使用可能对系统造成的风险等），对系统数据进行分析，并以分析结果辅证评估报告。

检测工具包括但不限于以下几类：

- 1、密码算法验证工具，包括国密算法SM2、SM3、SM4，常见的国际通用算法AES、DES、RSA等的验证；

- 2、随机数随机性检测工具；

- 3、数字证书检测工具，包括数字证书的格式的合规性验证、数字证书的证书链的检验等；

- 4、网络协议分析工具；包括但不限于SSL协议、IPSec协议；包括主动协议分析工具和被动分析工具。

  - 模拟测评环境要求

服务提供方具有密码测评模拟验证环境的能力及相关设备，包括但不限于以下的密码设备：

- 1、SSL VPN：支持国密算法；具有商用密码产品认证证书，用于搭建SSL VPN网络，模拟SSL VPN通信信道的测评。

- 2、IPSec VPN：支持国密算法；具有商用密码产品认证证书，用于搭建IPSec VPN网络，模拟IPSec VPN通信信道的测评。

- 3、服务器密码机：支持国密算法；具有商用密码产品认证证书，用于实现重要数据的加解密和完整性保护，模拟重要数据加解密和完整性保护的测评。

应急服务

如在测评期间发生安全事件，供应商有义务参与应急响应。

项目的变更、解除和终止

如果服务提供方丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，招标单位可在任何时候以书面形式通知服务提供方终止本项目的执行而不给予服务提供方补偿。该终止本项目将不损害或影响招标单位已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

保密责任

项目过程中不出现任何泄密事件和安全事故，在合同期内或合同终止后，未征得有建设单位同意，不得泄露与本项目及本合同业务有关的保密资料。

（1）测评单位因为本项目提供测评服务而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据、建设单位相关工作程序等）以及因为本项目提供测评服务而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，属于建设单位所有，均是建设单位要求保密的信息。除法律法规另有规定外，未经建设单位书面同意，测评单位不得对外泄露建设单位要求保密的信息，不得用于其他用途，否则测评单位需承担由此引起的法律责任和经济损失，包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

（2） 测评单位应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括测评单位聘用的人员、借调的人员、在投标单位实习的人员）无论是在职或离职后，以及投标单位的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若测评单位参与本项目的人员或测评单位合作方违反本条规定，测评单位应承担连带责任。

（3）保密期限自测评单位知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

（4）除法律法规另有规定外，测评单位（含测评单位参与本项目的人员）未经建设单位书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本合同有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

（5） 在本项目合同无效、终止或解除之后，合同各方在本合同中的保密义务并不随之终止，各方仍需依据本合同的保密规定履行保密义务。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让，不得分包。

付款方式

本项目拟采用二期分期付款方式付款

a.合同签订生效且收到发票后10个工作日内，支付合同总价款的 70 %；

b.本项目通过最终验收且收到发票后10个工作日内，支付合同总价款的尾款。

付款条件备注：服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少10个工作日向采购方提供有效发票。