上海市大数据中心第五中心

2024年等保测评项目采购需求

上海市大数据中心

2024年

- 项目概况

项目背景：

随着国家经济的不断发展，信息化对国民经济的推动作用越来越明显，既关系到国家战略，又关系到国计民生。国家对网络安全工作也越来越重视，要求越来越严格。

网络安全等级保护制度是国家信息安全保障工作的基本制度,开展信息安全等级保护工作不仅是加强国家信息安全保障工作的重要内容，也是一项事关国家安全、社会稳定的政治任务。

《中华人民共和国网络安全法》中明确规定网络安全等级保护三级系统，每年需要开展一次等保测评。等级保护二级系统，每2年需要开展一次等保测评。

测评预算：2,490,000.00元

测评采购方式：公开招标

测评服务期限：测评协议签订生效之日起至2024年12月31日前完成所有现场测评工作，并出具测评报告。

- 测评服务范围

本项目测评范围涵盖：

1、等保测评服务内容：

依据国家信息安全等级保护制度规定及等保测评技术标准，对测评对象开展等级保护测评，包括安全技术测评和安全管理测评。等保工作流程包括以下几个阶段：等级保护对象定级、备案、建设整改、等级测评、监督检查，此次等保测评服务需包括配合完成定级、备案以及安全等级测评工作。

2、测评对象：

此次上海市大数据中心等保项目的等保测评服务需求主要包括：

按照相关安全标准如GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、GB/T 28448-2019《网络安全等级保护测评要求》、GB/T 28449-2018 《网络安全等级保护测评过程指南》，对上海市大数据中心五中心各信息化服务团队共计40个系统开展等保测评。

| 序号 | 定级系统名称 | 系统级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政务信息资源应用系统 | 三级 |
| 2 | 浦东300号集中办公点信息系统（2024年运维项目） | 三级 |
| 3 | 机关餐饮集中采购与统一配送管理系统 | 三级 |
| 4 | 市政大厦政务外网（运维）系统（2024年运行维护项目） | 二级 |
| 5 | 市大数据中心协同办公系统 | 三级 |
| 6 | 市机管局“一网通办”大系统 | 三级 |
| 7 | 上海市公务车辆网络管理系统 | 三级 |
| 8 | 市机管局“一网统管”大系统 | 三级 |
| 9 | 上海市事业单位登记管理综合业务系统 | 三级 |
| 10 | 上海市事业单位机构BZ实名制信息管理系统 | 三级 |
| 11 | 上海市机构编制网(门户网站) | 三级 |
| 12 | 上海市行政权力目录和责任事项管理系统 | 二级 |
| 13 | 上海外办门户网站 | 二级 |
| 14 | 外事网上行政服务中心 | 三级 |
| 15 | 国家下发系统 | 三级 |
| 16 | 参事室门户网站 | 二级 |
| 17 | 驻外办事处视频会议系统 | 二级 |
| 18 | 合作交流服务大系统 | 三级 |
| 19 | 合作交流门户网站 | 二级 |
| 20 | 上海监狱门户网站 | 二级 |
| 21 | 监狱工作统一管理平台 | 三级 |
| 22 | 上海市监狱管理局基础设施 | 以定级为准 |
| 23 | 认罪认罚系统 | 三级 |
| 24 | 上海市司法局12348公共法律服务系统 | 三级 |
| 25 | 上海市司法局在线公证系统 | 三级 |
| 26 | 上海市司法局司法考试服务平台管理系统 | 三级 |
| 27 | 上海市司法局智慧调解系统 | 三级 |
| 28 | 司法行政门户网站 | 三级 |
| 29 | 行政许可审批管理系统 | 三级 |
| 30 | 行政许可审批系统配套建设系统 | 三级 |
| 31 | 上海律师综合管理信息系统 | 三级 |
| 32 | 上海市法律服务行业信用信息系统 | 三级 |
| 33 | “一典通用“上海城市法典应用系统 | 三级 |
| 34 | 法律援助服务系统 | 三级 |
| 35 | 市司法局全面依法治市大系统 | 三级 |
| 36 | 司法鉴定统一管理系统 | 三级 |
| 37 | 社区矫正一体化大系统 | 三级 |
| 38 | 上海城市法规全书应用系统 | 三级 |
| 39 | 行政复议体制改革信息化配套工程系统 | 三级 |
| 40 | 一体化办公系统 | 三级 |

- 测评工作内容

（一）实施标准及相关法律法规

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国个人信息保护法》

《关键信息基础设施安全保护条例》

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）

（二）等保测评实施流程：

构依据国家信息安全等级保护制度最新规定，按照有关管理规范和技术标准，对处理特定应用的信息系统的保护状况进行检测评估，判定受测系统的技术和管理级别与所定安全等级要求的符合程度，基于符合程度给出是否满足所定安全等级的结论，针对安全不符合项提出安全整改建议。根据应用系统的需要，分别按照定级情况，如二级等保、三级等保测评的测评，包括安全技术测评和安全管理测评。

网络安全等级保护工作流程包括以下几个阶段：前期系统调研、配合定级备案、测评方案编制、现场测评实施、测评问题汇总、问题整改复核、测评报告编制。

（三）等保测评阶段实施内容：

- 前期系统调研：

对40个信息系统中的服务器、数据库、虚拟机、网络设备、安全设备、应用平台等测评对象和测评范围的调研；

- 配合定级备案

配合完成未定级信息系统的定级指导和备案材料的准备；

- 测评方案编制

根据调研内容，完成测评方案和测评计划；

- 现场测评实施

（1）安全技术测评

安全物理环境：针对系统的机房、设备设施等对象进行核查；

安全通信网络：针对系统的网络架构、网络设备、网络防护、通信传输等对象和内容进行核查和技术测试；

安全区域边界：针对系统的网络架构、网络设备的安全区域边界防护情况进行核查和技术测试；

安全计算环境：针对系统的网络设备、安全设备、服务器、重要客户端的操作系统和数据库、应用系统（如业务系统、办公系统、网站发布系统）等对象进行核查和技术测试；

安全管理中心：针对系统的网络架构、审计系统、运维管理平台等对象进行核查和技术测试；

渗透性测试：针对应用系统（如业务系统、办公系统、网站发布系统）等进行渗透性测试，内容包括网站远程扫描、参数过滤漏洞、远程权限控制、敏感信息泄露等；

（2）安全管理测评

安全管理制度：针对管理制度、制定和发布、评审和修订等情况进行核查；

安全管理机构：针对岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和协作、审核和检查等情况进行审核；

安全管理人员：针对人员录用、人员离岗、人员考核、安全意识教育和培训、外部人员访问管理等进行核查；

安全建设管理：针对系统建设的全过程，系统定级、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发等进行核查；

安全运维管理：针对资产管理、介质管理、设备管理、监控管理、系统安全管理、恶意代码防范管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理进行核查。

- 测评问题汇总

在安全等级测评工作中发现安全风险问题汇总后及时反馈，同时要求提供实施问题整改意见。

- 问题整改复核

待完成整改后，再对整改情况进行复核，以保证信息系统安全性方面分别满足相应等级保护标准的要求。

- 测评报告编制

根据40个信息系统的最终测评情况，分别出具网络安全等级测评报告。

- 测评工作目标

1、深刻理解本项目实施的背景，同时密切结合该项目的实际情况，提供针对性的项目实施方案，以便充分保障本项目按期完成；

2、项目的实施方案需包括项目背景之细述、结合该项目实际情况的具体测评实施方案和具体测评进度安排、各分项质量目标及保证措施以及本标书要求的其他应写入项目实施方案的内容；

3、项目测评工作中，出具每个系统的《问题汇总及整改意见表》等过程文件，以便配合业主督促项目实施运维商进行问题整改，在运维商完成整改后，再进行复核测评；

4、测评工作全部完成后，所有测评都将提供最终测评报告。

- 服务质量考核要求

就甲方需支付的最终合同总价，服务质量考核结果为优秀和良好的按中标金额的100%支付，服务质量考核结果为一般的按中标金额的97%支付。

- 考核标准

（1）根据项目要求在项目验收前完成相关服务工作。

（2）发生紧急事件，在接到通知后30分钟之内响应，工程师2小时内到达现场。特殊情况与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

（3）安全事件处置时间符合团队应急预案要求；

（4）重大服务事故发生率=0%，服务响应率=100%；

（5）文档完整度和准确率大于95%。

（6）完成月报、总体实施方案、服务总结报告等交付物。

- 考核方式

（1）在履行期限内，服务提供方应当在服务期限过半及服务验收前以书面形式向用户方递交作证材料，用户方在收到佐证材料后的10个工作日内，完成服务质量考核。

（2）如果由于服务提供方原因未能通过服务质量考核，服务提供方应当自收到通知之日起10日内及时整改，并自行承担相关整改费用，直至服务完全符合要求。

- 验收要求

测评服务工作期限终止时，服务提供方应当以书面形式向采购方提交服务总结报告及其他测评服务相关资料。采购方在收到服务提供方提交的相关资料后10个工作日内，对服务提供方的工作进行验收。如属于服务提供方原因致使安全服务未能通过验收的，服务提供方应当在15个工作日内进行整改，并自行承担相关整改费用，再次接受采购方的验收，直至符合约定要求。采购方有权委托第三方机构进行验收，对此服务提供方应当配合。

- 服务组织和人员要求

投标人必须在上海设有常设办事机构，具有稳定的测评保障力量，能够提供及时的测评支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括总负责人、测评组长、测评工程师等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 | 负责测评项目的整体协调和沟通工作，确保等保测评工作开展过程中的质量、进度和安全管理等 | 1人 | 本科以上学历，具有15年以上网络安全等级保护测评服务工作经验，具备信息安全等级测评师证书（高级）、高级工程师职称、CISP证书。 | 不驻场 |
| 测评组长 | 负责项目测评难点分析及现场测评指导 | 1人 | 本科以上学历，具备10年以上网络安全等级保护测评工作服务经验，具备信息安全等级测评师证书（高级）。 | 不驻场 |
| 测评工程师 | 负责项目实施包括技术及管理两个层面 | 8人 | 本科以上学历，具备信息安全等级测评师证书（中级）。 | 不驻场 |

人员具体要求如下：

1、专门负责本项目的测评团队人数不得少于10人。必须具备国家认可的信息安全等级测评师证书，投标单位测评团队成员必须具有类似信息化项目经验，项目负责人需提供担任过与本次招标项目类似的测评业绩证明材料。需附测评名单、相关大学本科及以上学历证书复印件、测评相关资质证书复印件、技术职称复印件、身份证复印件、投标前最近一个季度依法缴纳的社保有效证明材料。

2、项目成员需熟悉《信息安全等级保护管理办法》、《信息安全 技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）等国家、行业最新测评标准。

3、有应急事项发生时，人员2小时内到达现场。

- 服务提供方资质要求

资格要求：具备检测相关资质证书，必须具备《网络安全等级保护测评与检测评估机构服务认证证书》。

供应商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书、CCRC信息安全服务资质认证证书信息安全风险评估一级服务资质、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)检查机构认可证书的优先考虑。

- 应急服务

如在测评期间发生安全事件，服务提供方有义务参与应急响应。

- 项目的变更、解除和终止

如果服务提供方丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，招标单位可在任何时候以书面形式通知服务提供方终止本项目的执行而不给予服务提供方补偿。该终止本项目将不损害或影响招标单位已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

- 保密责任

项目过程中不出现任何泄密事件和安全事故，在合同期内或合同终止后，未征得有建设单位同意，不得泄露与本项目及本合同业务有关的保密资料。

（1）测评单位因为本项目提供测评服务而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据、建设单位相关工作程序等）以及因为本项目提供测评服务而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，属于建设单位所有，均是建设单位要求保密的信息。除法律法规另有规定外，未经建设单位书面同意，测评单位不得对外泄露建设单位要求保密的信息，不得用于其他用途，否则测评单位需承担由此引起的法律责任和经济损失，包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

（2） 测评单位应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括测评单位聘用的人员、借调的人员、在投标单位实习的人员）无论是在职或离职后，以及投标单位的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若测评单位参与本项目的人员或测评单位合作方违反本条规定，测评单位应承担连带责任。

（3）保密期限自测评单位知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

（4）除法律法规另有规定外，测评单位（含测评单位参与本项目的人员）未经建设单位书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本合同有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

（5） 在本项目合同无效、终止或解除之后，合同各方在本合同中的保密义务并不随之终止，各方仍需依据本合同的保密规定履行保密义务。

- 关于转让和分包的规定

本项目不得转让，不得分包。

- 付款方式

第一笔付款：合同签订生效后且采购方收到服务提供方开具的等额发票后的10个工作日内，支付合同总价款的70%；

第二笔付款：本项目通过最终验收且采方收到约定的项目工作成果、服务提供方开具的等额发票后的10个工作日内，支付合同总价款的30%。

付款条件备注：服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少 10 个工作日向采购方提供有效发票。