- 民建上海市委数字化综合服务建设项目

- 采购需求

项目概况

为切实加强民建数字化建设，通过数字赋能提升履职的深度和广度，依据“全面推进上海城市数字化转型”的相关要求，民建市委拟通过不断建设、加强信息化、数字化业务系统，探索数字民建实现方式。

根据《民建上海市委推进自身建设五年规划(2023-2027年) 》要求，为深化数字技术应用，打造一体化协同数字管理平台，加强对于各级组织和会员的精细化管理， 拟建立民建上海市委数字化综合服务项目，通过数据资源采集、数据分析，运用可视化手段，更全面、更智能的汇总全市民建组织及会员的各类信息，并通过数字化的方式，实现为各基层组织和会员进行精准画像，为决策分析提供信息、为业务部门开展工作提供支持、为基层组织更好发展提供帮助，推动民建组织有序发展，民建事业不断提升，推进中国共产党领导下的多党合作制度。

是否按信创要求建设：是

建设目标

通过对信息系统的建设，拟达成以下建设目标：

1、实现对民建上海市委的各级组织、会员个人信息的安全、集中管理。

2、实现对现有信息系统移动端的支持，使得用户通过智能手机即可开展各类查询工作。

3、实现对民建上海市委现有信息系统数据的采集汇聚及外部数据的接入，并通过数据加工及处理，形成民建上海市委的业务数据资源库。

4、实现从多个角度来展示民建上海市委在履行参政议政和民主监督职能、开展社会服务等方面所取得的成果。

5、实现为各基层组织和会员统计分析，能了解组织、个人在各方面所取得的成绩和存在的不足。

项目建设内容

一、建设基础信息管理平台

对民建上海市委各基层组织、专委会和会员实现全生命周期的数字化管理，逐步形成组织和会员个人的档案。

二、搭建移动端应用平台

实现信息管理平台、社情民意系统的移动端适配，方便会员通过手机开展各项工作。

三、建设统一资源服务平台

对内采集民建上海市委网站、社情民意系统的数据，作为会员信息的有效拓展，形成民建上海市委的综合数据资源库。

四、建设应用支撑平台

运用技术手段，对综合资源库的数据开展分析关联、构建数据模型，形成以会员为核心的多个维度的业务主题库。

五、打造领导驾驶舱

通过可视化展示技术，面向不同受众打造丰富的展示平台。领导驾驶舱面向民建上海市委主要领导，从宏观角度展示民建上海市委的整体情况，为决策分析提供支撑；业务研判从业务条线实际工作出发做出分析研判，为各部门开展业务工作提供支撑；组织图谱展示专委会的工作成果和所属会员的情况。

1、软件开发清单：

| 民建上海市委数字化综合服务建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 系统功能 | 功能描述 |
| 一、后端管理子系统 |  |  |  |
| 1 | PC后端管理 | 权限授权 管理 | 提供会员、市级用户、区级用户等不同角色的访问和操作权限。 |
| 2 |  | 标签配置管理 | 提供常规标签、个性化标签设置功能，可以对标签里面的字典值、排序方式、显示方式、所属层级等内容进行添加、删除、修改等操作。 |
| 3 |  | 用户信息管理 | 1.提供用户信息录入功能，通过对用户姓名、用户账号、手机号码、用户邮箱等信息建立用户数据； |
| 4 |  |  | 2.支持对用户姓名、手机号码、用户邮箱、用户状态的修改； |
| 5 |  |  | 3.支持对用户密码的重置； |
| 6 |  |  | 4.可以对已有用户数据进行删除； |
| 7 |  |  | 5.提供绑定成功、重置密码短信提示功能。 |
| 8 |  | 组织信息管理 | 1.提供组织架构信息搭建功能，可以维护组织层级结构、名称、显示排序，清晰地展示组织内部的关系网； |
| 9 |  |  | 2.支持对组织、部门名称和排序修改； |
| 10 |  |  | 3.可以对已有组织数据进行删除； |
| 11 |  |  | 4.支持用户组织和会员组织分开管理。 |
| 12 |  | 菜单信息管理 | 1.提供菜单配置管理功能，可以维护菜单名称、菜单图标、路由地址、菜单状态、首页常用功能图标等内容； |
| 13 |  |  | 2.支持菜单图标层级和上下位置的移动调整； |
| 14 |  |  | 3.可以对已有菜单数据进行删除。 |
| 15 |  | 角色信息管理 | 1.提供角色信息管理功能，可以创建新的角色，并为这些角色设置角色名称、角色类型、状态等属性； |
| 16 |  |  | 2.可以为每个角色分配不同的菜单，控制用户操作和访问内容； |
| 17 |  |  | 3.可以查看关联的用户信息。 |
| 18 |  |  | 4.支持对已有角色数据进行删除。 |
| 19 |  | 用户组管理 | 1.提供对用户进行统一权限分配和管理功能，可以对用户角色进行添加或者移除； |
| 20 |  |  | 2.支持用户勾选、搜索、添加和全选添加等操作方式。 |
| 21 |  | 登录日志 | 1.提供管理员、会员登录系统时产生的信息记录功能，用于监控、分析和排查问题； |
| 22 |  |  | 2.支持登录用户名、登录地址、登录地点、浏览器、操作系统、登录方式、登录时间以及登录是否成功的状态等信息查询。 |
| 23 |  | 第三方日志 | 1.提供第三方日志记录功能； |
| 24 |  |  | 2.支持业务类型、请求地址、请求方式、请求时间等数据信息查询。 |
| 25 |  | 操作日志 | 1.提供业务操作、流程执行以及业务事件的信息记录功能； |
| 26 |  |  | 2.支持操作类型、操作人员、操作地点、操作地址、操作状态、操作时间、消耗用时等内容查询。 |
| 27 |  | 系统日志 | 1.提供系统异常问题信息记录功能； |
| 28 |  |  | 2.可以对日志名称、日志大小、创建时间和系统日志详情等数据信息查询。 |
| 29 |  | 消息配置管理 | 1.提供消息配置功能，可以自由配置站内、短信不同消息模版； |
| 30 |  |  | 2.支持模版类型、模版名称、业务类型、模版内容等信息，自由创建和修改； |
| 31 |  |  | 3.支持多种通知方式，如短信通知、系统消息提示等，满足不同用户的通知需求； |
| 32 |  |  | 4.支持短信模版内容发送时再次编辑功能。 |
| 33 |  | 组织关联管理 | 提供用户组织和会员组织关联表，可以通过关联表确定用户组织对哪些会员组织进行管理。 |
| 34 |  | 人员分组管理 | 1.提供管理员、会员的分组设置功能，可以对标签类型、标签名称、标签人员等信息进行添加和修改； |
| 35 |  |  | 2.可以对已有人员标签数据进行删除； |
| 36 |  |  | 3.支持其他功能中人员信息批量操作时，获取分组人员信息。 |
| 37 |  | 数据权限管理 | 提供市级用户、区级用户数据权限灵活设置功能，可以自由授权某个模块内容的编辑功能。 |
| 二、前端展示子系统 |  |  |  |
| 1 | PC端展示 | 登录界面 | 1.提供简洁、直观的登陆界面，个人用户、管理员可以通过手机号验证码、账号密码等进行快速登录； |
| 2 |  |  | 2.提供个人新用户注册功能，通过姓名、账号、密码、确认密码、手机号、短信验证码等信息，完成注册； |
| 3 |  |  | 3.提供个人用户找回密码功能，通过手机号、短信验证码、密码、确认密码等信息，完成密码重置 |
| 4 |  | 首页功能展示 | 1.提供常用功能快速访问入口，可以根据用户角色权限展示常用功能； |
| 5 |  |  | 2.提供导航菜单展示功能，可以根据用户角色权限展示不同菜单内容， |
| 6 |  |  | 3.提供消息通知功能，对收到的新消息进行提醒和展示； |
| 7 |  |  | 4.提供会员历年的数据内容展示功能，如会员总数、新增会员数、减员会员数、转出会员数、会员性别、会员年龄等信息； |
| 8 |  |  | 5.提供评分排行榜展示功能，可以对年份、所属组织、被评价组织等信息进行筛选； |
| 9 |  |  | 6.提供首页市级、区级权限限制功能，对不同的组织展示不同的数据内容。 |
| 10 |  | 统一用户身份认证 | 提供网站和移动端两种登录平台入口，网站端可通过用户名加密码和手机号加验证两种方式进行验证登录 。移动端通过上海民建微信公众号作为入口进行登录。 |
| 11 |  | 用户信息维护 | 1.提供个人用户、管理员基本信息展示功能，如头像、所属组织、用户账号、用户姓名、手机号、用户邮箱、状态、所属角色等内容； |
| 12 |  |  | 2.提供修改密码功能，通过手机号、短信验证码、密码、确认密码等信息，完成密码修改； |
| 13 |  |  | 3.提供更换手机号功能，通过新手机号、短信验证码等信息，完成手机号更换。 |
| 14 |  | 新会员录入 | 1.提供新会员个人基本信息、教育经历信息、工作履历信息、会内职务信息、人大政协职务信息、社会职务信息、职称及资格信息、荣誉信息、个人标签信息、培训经历信息、会员状态信息、单位信息、其他等信息内容的录入功能； |
| 15 |  |  | 2.提供手机号、备用手机号、身份证号等验证或格式校验功能； |
| 16 |  |  | 3.提供部分内容必填、选填的判断功能。 |
| 17 |  | 会员信息审核 | 1.提供新会员信息审核功能，可以对提交的会员信息进行资料审核、驳回和删除； |
| 18 |  |  | 2.提供审核待上会功能，可以将资料已审的会员提交到待上会，在待上会中批量审核和撤销； |
| 19 |  |  | 3.提供待上会会员资料导出功能，可以根据导出字段要求进行导出； |
| 20 |  |  | 4.提供待上会会员图表分析功能，可以对会员的会员性别、年龄、教育经历、职称、民营经济人士、单位性质、企业性质等数据进行图形分析展示； |
| 21 |  |  | 5.提供管理员对会员信息编辑功能，对已有会员信息可进行调整； |
| 22 |  |  | 6.提供驳回会员短信重发功能，对发送短信手机号可以进行重新编辑； |
| 23 |  |  | 7.提供操作记录功能，对会员和管理员的所有操作行为进行记录展示； |
| 24 |  |  | 8.提供审核成功短信模版二次修改功能； |
| 25 |  |  | 9.提供回收站功能，可以手动对会员信息进行删除、恢复。 |
| 26 |  | 会员信息修改 | 1.提供会员个人基本信息、教育经历信息、工作履历信息、会内职务信息、人大政协职务信息、社会职务信息、职称及资格信息、荣誉信息、个人标签信息、培训经历信息、会员状态信息、单位信息、其他等内容添加、修改和删除功能； |
| 27 |  |  | 2.提供修改过程中手机号、备用手机号、身份证号等验证或格式校验功能，修改成功以后替换原始数据，保留最新数据内容。 |
| 28 |  | 会员信息更新审核 | 1.提供待审核-确认-审核成功的审核流程； |
| 29 |  |  | 2.提供待审核-驳回-重新提交-待审核-确认-审核成功的审核流程； |
| 30 |  |  | 3.提供60岁以下会员导入-资料补全-待审核-确认-审核成功的审核流程； |
| 31 |  |  | 4.提供60岁以上会员信息导入资料特殊处理功能； |
| 32 |  |  | 4.提供驳回和审核成功的会员短信通知功能，审核成功以后自动替换原始数据，保留最新数据。 |
| 33 |  |  | 5.提供导入会员、驳回会员短信重发功能。 |
| 34 |  | 会员信息导出 | 提供会员数据以特定的格式和数据信息导出功能，可以对导出过程中出现错误或异常，给出提示。 |
| 35 |  | 模块信息导入 | 1.提供会内职务、人大政协职务、会内荣誉、培训经历的Excel模版和模版上传功能入口； |
| 36 |  |  | 2.提供导入成功和导入失败后的数据清洗和整理； |
| 37 |  |  | 3.提供会内荣誉、培训经历证书模版编辑和批量导入生成功能。 |
| 38 |  | 会员信息展示 | 1.提供所有的会员信息和数量展示功能，可以对入会时间进行从高到低或从低到高的排序； |
| 39 |  |  | 2.提供不同条件的筛选功能，如姓名、所属组织、导入会员信息状态、性别、年龄、学历、会员状态、单位性质、企业性质、公司规模、人大职务、政协职务、会内职务组织层级、会内职务、会内专委会层级、职称级别、企业高管、职业资格证书、入会时间、民族、个人标签、姓名和单位导入筛选等。 |
| 40 |  | 评价模版 | 1.提供评价模板生成功能，生成模版分为二级、三级，对模版标题、评分内容、预设分值、评分单位、上传附件等内容可进行自由编辑； |
| 41 |  |  | 2.提供评价表分值自动计算功能； |
| 42 |  |  | 3.可以对保存后的模版重新编辑； |
| 43 |  |  | 4.支持模版复制功能。 |
| 44 |  | 评价管理 | 1.提供市委各部门对下级组织的评价功能，对评价名称、模版、评价截止时间、短信提醒、被评价组织、接收人等内容可以自由编辑； |
| 45 |  |  | 2.提供被评价组织和接收人组织关联关系处理功能，可以对被评价组织的接收人状态进行提示； |
| 46 |  |  | 3.提供已发送评价表当前状态、回复数、审核数、反馈时间、评价审核时间、驳回时间、分数等信息展示功能； |
| 47 |  |  | 4.提供评价表驳回、分数修改等功能； |
| 48 |  |  | 5.提供组织架构、组织分组、上次分组等信息选择功能。 |
| 49 |  | 自评管理 | 1、提供组织部自评功能，对评价名称、模版、评价截止时间、被评价组织、自评人员等内容可以自由编辑； |
| 50 |  |  | 2.提供已发送评价表当前状态、被评价数、已评价数、自评时间、自评人员、分数等信息展示功能； |
| 51 |  |  | 3.提供组织架构、组织分组、上次分组等信息选择功能； |
| 52 |  |  | 4.提供已评价表分数修改功能。 |
| 53 |  | 评价反馈管理 | 1.提供评价表处理功能，对收到的评价表可以进行打分和附件上传； |
| 54 |  |  | 2.提供组织部评价表批量自评功能，对组织部账号做特殊化处理，可以同时对多个评价表进行一级分类打分； |
| 55 |  | 评价展示管理 | 1.提供各部门评价表的分数从高到低排序展示功能； |
| 56 |  |  | 2.提供区级组织，不同评价表分数展示功能。 |
| 57 |  | 通知公告管理 | 1.提供对组织、会员的任务交办功能，对交办内容、反馈要求、接收人、正文、附件等内容可以进行自由编辑； |
| 58 |  |  | 2.提供交办内容进度展示功能，对接收组织、接收人、手机号、状态、阅读时间、反馈时间、回复内容等进行详细的展示； |
| 59 |  |  | 3.提供创建副本功能，对副本内容可以进行编辑操作； |
| 60 |  |  | 4.提供短信提醒功能，可以对接收人进行短信重复提醒； |
| 61 |  |  | 5.提供任务反馈功能，对需要反馈的文件内容，提供回复入口； |
| 62 |  | 线下寄件会员名单 | 提供线下寄件会员名单导出功能，可以选择组织会员，导出带有姓名、手机号、联系地址、联系邮编等信息的表格。 |
| 63 |  | 会员总体分析 | 1.提供会员数据全方位的分析功能，如会员数量、性别、年龄、个人标签、单位信息、教育经历、会内职务、职称、人大政协职务等以图形化界面进行展示； |
| 64 |  |  | 2.提供市级、区级权限限制功能，对不同的组织展示不同的数据内容； |
| 65 |  |  | 3.提供年份的筛选功能； |
| 66 |  |  | 4.提供全市、区级组织、直属组织切换筛选功能； |
| 67 |  |  | 5.提供单个图形模块放大展示功能； |
| 68 |  |  | 6.提供某个字段数据情况详细人员列表展示功能； |
| 69 |  |  | 7.提供会员信息模块自由选择导出功能。 |
| 70 |  | 评价管理分析 | 1.提供市委层级下组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部等评价统计分析功能，对已评价组织、未评价组织、组织排名等信息进行图形化展示； |
| 71 |  |  | 2.提供部门层级评价统计分析功能，对已完成评价组织、未完成评价组织、完成度、该部门评价表排名等信息进行图形化展示； |
| 72 |  |  | 3.提供区级层级评价统计分析功能，对各部门的评价表排名、得分和当前评价表组织排名等信息进行图形化展示； |
| 73 |  |  | 4.提供时间和被评价组织筛选功能； |
| 74 |  | 通知公告分析 | 1.提供市委各部门通知公告内容数量统计分析功能，对组织、会员每年发出的总数、要求读取数、读取率、要求回复数、回复率和各组织回复情况进行图形化展示； |
| 75 |  |  | 2.提供时间、部门、组织筛选功能 |
| 76 |  | 会员信息统计 | 1.提供当年新会员信息统计功能，对基本信息、界别、职称 、其他等数据内容进行汇总； |
| 77 |  |  | 2.提供总会员信息统计功能，对会员情况、基本信息、界别、各级人大/政协职务、职称 、其他、基层组织等数据内容进行汇总； |
| 78 |  | 消息提醒 | 提供会员信息审核、通知公告、评价管理等待办事项消息提醒功能，可以点击后直接进入到待办事项列表页。 |
| 79 |  | 大屏展示 | 1.提供上海地图形式的会员数据展示功能； |
| 80 |  |  | 2.提供会员总体数据、会员基本信息、人大/政协职务、职称、排行榜等数据大屏展示功能，可以实时展示各模块数据信息。 |
| 81 | 移动端展示 | 移动端适配 | 1.提供以上海民建微信公众号为入口的移动端小程序，对管理员和会员可以分别登录进行查看，管理员能看到所属角色权限下所有的会员信息，会员只能看到本人的会员信息; |
| 82 |  |  | 2.提供管理员对会员信息搜索功能，可以对姓名、手机号、会员编号进行查询。 |

电子政务云资源需求

云平台网络划分为互联网区和政务外网区，本系统在互联网区部署应用服务和接口服务，政务外网部署数据库和接口服务。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：民建上海市委数字化综合服务项目建设的相关内容。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用

维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

项目总建设周期要求为1个月。项目终验。

| T | 合同签约 |
| --- | --- |
| T+4 | 软件开发计划 |
| T+18 | 项目验收排期 |
| T+22 | 整改后第二次验收 |

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于25人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术工程师），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备本科及以上学历，项目经理应具备信息系统项目管理师证书。 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 2人 | 具备本科及以上学历，至少一人具备高级工程师证书 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目功能开发、实施和测试 | 11人 | 具备本科及以上学历，相关项目经验 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目功能开发、实施和测试 | 11 人 | 具备本科及以上学历，相关项目经验 | 不驻场 |

- 投标人应针对本项目提供不少于5人的质保期间支撑团队（其中技术工程师不少于4人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具有本科及以上学历，具备高级工程师证书。 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 4人 | 具有本科及以上学历，具备人社部颁发的软件相关的工程师及以上专业技术职称资格证书。 | 驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求： 二级

商业密码应用需求

密码应用建设项目有如下建设要求：

基于云平台提供的安全认证网关、签名验签、数据库加密等密码服务以及系统的应用功能，需开发适配若干密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的各密码应用功能。密码应用功能模块与系统功能、业务复杂度密切相关，若系统功能较多、业务复杂度较高，则密码应用功能模块的开发适配工作量需相应调增。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

        - (1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商资质要求

供应商具备类似数据平台软件开发经验。具有数据治理和数据平台相关计算机软件著作权登记证书。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让和分包。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如中标人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求中标人在规定的时间内采取补救措施。中标人还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

2、因中标人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求中标人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。若中标人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、中标人有其他违反本项目合同约定的行为，中标人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

4、中标人有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因中标人服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。