市绿容局政务服务大系统

（2025年升级改造）项目

采购需求

项目概况

为探索走出一条符合超大城市特点和规律的社会治理新路子，结合市委、市政府对政务服务和城市管理科学化、精细化、智能化的工作要求，全力抓好绿化市容行业政务服务“一网通办”和“一网统管”建设，结合绿化市容行业特色，持续丰富“两张网”的理论内涵和外延，深度挖掘政务服务和城市运行的实践意义，提升城市治理能力。本项目通过信息化手段，拟对上海市绿化和市容管理局（以下简称“市绿容局”）政务服务大系统中的上海绿化和市容管理局优化营商环境政务服务系统、上海市绿化和市容管理局智能辅助决策系统进行升级优化，对上海市绿化市容信息服务共享平台及上海市绿化和市容管理局智能辅助决策系统部分模块按照信创的要求完成全面的国产化改造，新建文明单位管理子系统。

建设期限：自合同签订之日起至2025年11月30日

建设地点：上海市静安区胶州路768号

预算金额：3,595,000元

采购金额（最高限价）：3,595,000元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：政务服务大系统

建设目标

根据市府相关文件精神，以及上海市绿化和市容管理局政务服务工作的需要，通过本次项目达到进一步优化营商环境，服务人民群众和企业，提升政府的治理水平的目标。同时为推进城市精准精细治理，加强城市数字化转型与城市更新，深化全市绿化市容行业“一网统管”建设，逐步实现“态势全面感知、趋势智能研判、协同高效处置、调度敏捷响应、平急快速切换”的行业管理目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用指标 | 质量指标 | 一次性验收合格率 | 100% |
|  |  | 系统可靠性 | ≥99.9% |
|  |  | 软件测试 | 通过 |
|  |  | 密码测试 | 通过 |
|  |  | 网络安全等级保护 | 二级 |
|  |  | 安全测评 | 通过 |
|  | 安全事件 | 数据安全事件发生次数 | 0次 |
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% |
|  | 共性平台 | 数据共享程度 | ≥20% |
|  |  | 核心数据缺失率 | ≤10% |
|  |  | 整合对接系统数量 | ≥4 |
| 业务指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
|  | 产出质量 | 数据记录响应时间 | <3秒 |
|  |  | 一般查询响应时间 | <5秒 |
|  |  | 综合查询响应时间 | <10秒 |
|  | 产出效益 | 优化营商环境政务服务办件量 | ≥30000 |
|  |  | 优化营商环境政务服务批后监管量 | ≥7500 |
|  |  | 门责相关数据接入数量 | ≥15万条 |
|  |  | 机动车清洗场站相关数据接入数量 | ≥2000条 |
|  |  | 新增场景接入数量 | ≥6个 |

项目建设内容

建设内容

1、新建文明单位管理子系统

主要内容包括文明单位预申报管理、文明单位年审及正式申报管理、文明单位库管理、文明单位日常管理及基础数据维护等。

- 上海绿化和市容管理局优化营商环境政务服务系统升级改造

上海绿化和市容管理局优化营商环境政务服务系统现已实现审批业务与市级"一网通办"平台的全流程对接，通过采用模式三构建标准化接口体系，完成绿容局业务系统与"一网通办"主站间的系统级对接和数据双向互通。

升级改造包括调整绿化市容条线的许可事项为27个大项、59个小项及81个情形，并新增12个子项；优化机动车清洗企业的免申即享服务及其条件；开发机动车清洗行业的“一业一证”支撑系统，并完成汽车维修行业的流程改造及数据对接；配合多个部门优化“开办餐饮店”、“水电气网联报装”及“营销活动报批”等“一件事”主题服务；新增国家林草局委托事项的全流程管理，涵盖进出口林草种子生产经营许可证核发等3个许可事项共9个情形；构建跨部门综合监管子系统，强化垃圾处置及市政管线占林占绿的监管；建立环卫行业的市、区两级告知承诺及批后监管体系，实现市区两级工作协同；建设普及型国外引种试种苗圃服务模块，提供从咨询到全生命周期管理的服务。这些措施旨在提升行政效率和服务质量，促进各行业的健康发展。

- 上海市绿化市容信息及服务共享平台升级改造

“上海市绿化市容信息及服务共享平台”现汇聚了包括行业标准、四新产品等行业资讯，为用户提供了相关业务数据搜索服务和绿容图层部分数据服务。

本次升级改造新建12345专题库，新建机动车清洗专题库，新建全域门责专题库，新建行政事务受理热点分析，同时完成国产化适配改造。新建12345专题库、机动车清洗专题库、全域门责专题库，并开发行政事务受理热点分析模块，同时完成所有新建专题库的国产化适配改造，确保系统的兼容性和稳定性。

- 上海市绿化和市容管理局智能辅助决策系统升级改造

“上海市绿化和市容管理局智能辅助决策系统”现汇聚了绿容各行业业务数据，进行统计分析与可视化管理，主要包括总屏、市容、园林绿化、景观、环卫等各行业分屏。

本次升级改造新建12319城建服务热线工单专题并完成业务监控驾驶舱看板，同时开发园林碳汇专题、植物园专题、绿建专题以及野生动植物保护专题。此外，还将完成装修垃圾监管看板的建设，并实现智能辅助决策系统1.0的国产化适配改造。

具体软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文明单位管理子系统 | 预申报管理-启动预申报 | 每周期首年启动预申报。 |
| 2 |  | 预申报管理-单位预申报 | 单位填写预申报信息。 |
| 3 |  | 预申报管理-预申报审核 | 分级审核不同单位性质。 |
| 4 |  | 正式申报/年审管理-评价体系管理 | 文明单位测评指标维护。 |
| 5 |  | 正式申报/年审管理-启动正式申报/年审 | 第三年启动正式申报评审。 |
| 6 |  | 正式申报/年审管理-生成自评表 | 系统生成推送自评表。 |
| 7 |  | 正式申报/年审管理-申报（年审）单位自评 | 各单位登录系统进行自评，且需上传证明材料。 |
| 8 |  | 正式申报/年审管理-负面清单征询 | 负面清单情况征询意见。 |
| 9 |  | 正式申报/年审管理-材料审核 | 两性单位自评材料提交上级协会初审，并对证明材料评分。 |
| 10 |  | 正式申报/年审管理-综合评审管理 | 集中评审局级文明单位，实行综合评分末尾淘汰制。 |
| 11 |  | 正式申报/年审管理-授予文明单位 | 新申报创建局级文明单位实行综合评分末尾淘汰制。 |
| 12 |  | 文明单位库-文明单位查询 | 在库文明单位都可以通过文明单位库进行查询。 |
| 13 |  | 文明单位库-出库管理 | 在库文明单位可通过文明单位库查询，升级或取消资格时出库。 |
| 14 |  | 日常管理-现场检查管理 | 现场检查通过系统记录。 |
| 15 |  | 日常管理-座谈会管理 | 座谈会情况通过系统记录。 |
| 16 |  | 基础数据管理-负面清单管理 | 支持查询负面清单发生情况。 |
| 17 |  | 基础数据管理-两性单位（行业单位）管理 | 各行业协会可以登记本行业的行业单位。 |
| 18 |  | 统计分析-文明单位统计 | 支持文明单位统计申报情况。 |
| 19 |  | 统计分析-评价统计 | 针对每一个文明单位，根据评价体系的打分情况。 |
| 20 | 上海市绿化市容信息及服务共享平台 | 12345工单专题库-12345全量数据接入与分析 | 12345数据处理与优化。 |
| 21 |  | 12345工单专题库-人物画像分析 | 构建人物画像模型关联历史诉件和处置结果。 |
| 22 |  | 12345工单专题库-工单处置健康指数模型 | 建立工单处置健康指数模型。 |
| 23 |  | 机动车清洗专题库-机动车清洗场站全生命周期数据接入 | 完成机动车清洗场站多源数据接入。 |
| 24 |  | 机动车清洗专题库-机动车清洗场站全生命周期数据匹配 | 实现机动车清洗场站档案数据与工单数据的清洗和关联。 |
| 25 |  | 机动车清洗专题库-机动车清洗场站数据共享场景 | 实现通知区县或街镇核实并更新机动车清洗场站的精准台账至一网通办备案库。 |
| 26 |  | 全域门责专题库-全域门责专题库 | 完成全域门责的多源数据整合。 |
| 27 |  | 全域门责专题库-全域门责数据共享场景 | 门责档案数据全域认证。 |
| 28 |  | 行政事务受理热点专题分析-投诉热词专题分析 | 实现智能分词分析工单诉求。 |
| 29 |  | 行政事务受理热点专题分析-树木倒伏专题分析 | 开发行道树风险评估功能。 |
| 30 |  | 行政事务受理热点专题分析-垃圾清理问题专题分析 | 开发垃圾清理特征分析功能。 |
| 31 |  | 国产化适配改造-绿化市容地理信息服务共享平台 | 分布式地图维护平台 |
| 32 |  | 国产化适配改造-绿化市容地理信息服务共享平台 | 地图基础功能 |
| 33 |  | 国产化适配改造-绿化市容地理信息服务共享平台 | 基于GIS的视频展示 |
| 34 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 业务数据分类 |
| 35 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 分类搜索 |
| 36 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 综合分析 |
| 37 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 工作流 |
| 38 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 数据资源推送 |
| 39 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 采集日志 |
| 40 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 建筑垃圾监管服务 |
| 41 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 生活垃圾物流 |
| 42 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 分类分析工具 |
| 43 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 餐厨废油脂监管 |
| 44 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 关键字搜索 |
| 45 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 分类搜索 |
| 46 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 陆域质监管理系统 |
| 47 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 业务数据分类 |
| 48 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 固废综合监管 |
| 49 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 业务数据分类 |
| 50 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 数据共享安全管理系统 |
| 51 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 机动车车辆清洗备案网站 |
| 52 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 数据资源推送 |
| 53 |  | 国产化适配改造-上海市绿化市容业务信息共享平台 | 主题集 |
| 54 |  | 国产化适配改造-绿化市容业务信息系统整合 | 统一消息模块 |
| 55 |  | 国产化适配改造-绿化市容业务信息系统整合 | 统一认证与授权模块 |
| 56 | 上海绿化和市容管理局优化营商环境政务服务系统 | 省内调运林草植物检疫证书核发-省内调运网上申报 | PC端网上申报功能齐全便捷。 |
| 57 |  | 省内调运林草植物检疫证书核发-省内调运移动端申报 | 申报人可通过移动端进行申报。 |
| 58 |  | 省内调运林草植物检疫证书核发-省内调运审批 | 审批官通过系统完成全流程操作。 |
| 59 |  | 省内调运林草植物检疫证书核发-调运检疫证电子制证 | 系统将根据全国统一的“植物检疫证书（省内）”，实现电子制证。 |
| 60 |  | 省内调运林草植物检疫证书核发-数据推送和回调 | 系统推送信息至国家林草局，办结回调生成唯一码。 |
| 61 |  | “设置大型户外广告审批”-初次申请情形 | 系统智能引导，申请人上传材料并签章提交。 |
| 62 |  | “设置大型户外广告审批”-延续申请情形 | 系统支持延续申请，智能引导至提交。 |
| 63 |  | “设置大型户外广告审批”-广告代理功能 | 系统提供广告代理服务功能，允许代理商或广告主进行申报。 |
| 64 |  | “设置大型户外广告审批”-大型户外广告审批 | 审批功能可以进行初次事项审批和延续审批。 |
| 65 |  | “设置大型户外广告审批”-广告审批批复拟稿 | 系统自动生成许可决定初稿，审批官检查后提交审核。 |
| 66 |  | “设置大型户外广告审批”-广告审批同步办件库 | 系统将在各个环节同步办件库。 |
| 67 |  | “设置大型户外广告审批”-批后监管 | 办结后信息推送至批后监管模块，各区负责监管。 |
| 68 |  | “设置大型户外广告审批”-户外广告规划点位管理 | 根据管理要求，在系统中建立户外广告规划点位库。 |
| 69 |  | 引进野生动物物种网上申请 | 系统为申请引进非国际公约禁止或限制贸易的陆生野生动物物种提供智能引导等功能。 |
| 70 |  | 引进野生动物物种事项审批 | 系统提供预审功能。 |
| 71 |  | 引进野生动物物种事项许可决定书生成 | 系统将根据申报内容和《从境外引进非国际公约禁止或限制贸易的陆生野生动物物种审批许可决定书》模板，自动生成许可决定书。 |
| 72 |  | 引进野生动物物种事项办件同步 | 系统将在各个环节同步办件库。 |
| 73 |  | 野生动物物种管理 | 管理人员使用系统建立非国际公约物种库，对其进行维护管理。 |
| 74 |  | 林木草种生产经营许可证初次申请 | 系统为初次办理者提供包括智能引导等功能。 |
| 75 |  | 林木草种生产经营许可证延续申报 | 延续办理网上申请功能。 |
| 76 |  | 林木草种生产经营许可证变更申请 | 系统提供变更功能； |
| 77 |  | 林木草种生产经营许可证新办审批 | 审批官执行新办审批，核发林木良种繁殖材料许可证。 |
| 78 |  | 林木草种生产经营许可证延续审批 | 市绿容局局许可处受理审批延续申请，审批通过后制证。 |
| 79 |  | 林木草种生产经营许可证变更审批 | 系统根据变更审批所选变更情形不同采用不同的方式进行审批。 |
| 80 |  | 林木草种生产经营许可证制证 | 审批通过后，进入到制证环节。 |
| 81 |  | 林木草种生产经营许可证批后监管 | 事项办结后系统将自动发起批后监管流程，事项进入批后监管清单。 |
| 82 |  | 库外资源采集、采伐申请 | 系统支持林草资源采集、采伐审批网上申请。 |
| 83 |  | 库外资源采集、采伐事项审批 | 局许可处收到申请人的“国家林草种质资源库外资源采集、采伐审批”办理申请。 |
| 84 |  | 生成库外资源采集、采伐事项审批许可决定书 | 系统提供批复拟稿，自动生成许可决定初稿。 |
| 85 |  | 库外资源采集、采伐事项审批同步办件库 | 系统将在各个环节同步办件库。 |
| 86 |  | 获取悬挂、张贴宣传品申请办件信息 | 系统对接办件库，获取城市设施宣传品审批信息。 |
| 87 |  | 悬挂、张贴宣传品事项审批 | “在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批”为区级审批权限。 |
| 88 |  | 生成悬挂、张贴宣传品审批许可决定书 | 系统将根据《在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批许可决定书》模板自动生成许可决定。 |
| 89 |  | 同步悬挂、张贴宣传品审批办件信息 | 系统将在各个环节同步办件库。 |
| 90 |  | 悬挂、张贴宣传品审批批后监管 | 系统同步办件库，办结后推送至批后监管系统。 |
| 91 |  | 同步捕猎野生动物审批办件信息 | 系统根据办件库“猎捕非国家重点保护陆生野生动物审批”事项所需数据，从办件库获取申请人申报事项信息。 |
| 92 |  | “猎捕非国家重点保护陆生野生动物审批”事项审批 | “猎捕非国家重点保护陆生野生动物审批”为区级审批权限，由各区林业站审批人员进行审批。 |
| 93 |  | 生成行政许可决定书 | 系统将根据《猎捕非国家重点保护陆生野生动物审批许可决定书》模板自动生成许可决定。 |
| 94 |  | 同步捕猎野生动物审批办件库 | 系统将在各个环节同步办件库。 |
| 95 |  | 获取“采集国家一级保护野生植物审批”办件信息 | 系统根据“采集国家一级保护野生植物审批”事项的所需数据，从办件库获取申请人申报信息。 |
| 96 |  | “采集国家一级保护野生植物审批”事项审批 | “采集国家一级保护野生植物审批”为市级审批事项，由上海市绿化和市容管理局野生动植物保护处进行审批。 |
| 97 |  | “采集国家一级保护野生植物审批”行政许可决定 | 系统将根据《采集国家一级保护野生植物审批许可决定书》模板自动生成许可决定。 |
| 98 |  | 同步“采集国家一级保护野生植物审批”到办件库 | 系统将在“采集国家一级保护野生植物审批”各个环节同步办件库。 |
| 99 |  | 获取临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批办件信息 | 根据“临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批”事项所需数据，从办件库获取事项申报信息。 |
| 100 |  | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批事项审批 | “临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批”由各区绿化市容局审批人员进行审批。 |
| 101 |  | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批决定书 | 系统将根据《临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批》模板自动生成许可决定。 |
| 102 |  | 同步临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批到办件库 | 系统将在临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批各个环节同步办件库。 |
| 103 |  | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批批后监管 | 系统会自动将办件信息推送至批后监管系统。 |
| 104 |  | 获取“工商企业等社会资本通过流转取得林地经营权审批”办件信息 | 根据办件库中“工商企业等社会资本通过流转取得林地经营权审批”事项的所需数据，从办件库获取事项申报信息。 |
| 105 |  | “工商企业等社会资本通过流转取得林地经营权审批”事项审批 | “工商企业等社会资本通过流转取得林地经营权审批”为市、区级审批两级权限，由市市容处和各区绿化市容局审批人员进行审批。 |
| 106 |  | “工商企业等社会资本通过流转取得林地经营权审批”决定 | 审批通过后，系统生成林地经营权审批决定。 |
| 107 |  | 同步“工商企业等社会资本通过流转取得林地经营权审批”办件库 | 系统将在各个环节同步办件库。 |
| 108 |  | “工商企业等社会资本通过流转取得林地经营权审批”批后监管 | 系统会自动将办件信息推送至批后监管系统。 |
| 109 |  | 根据国办要求优化审批事项 | 对接新编码，更新野生动物繁育许可证申报信息。 |
| 110 |  | 新增物种“增项”审批功能 | 系统从办件库获取申请人的判断本次申请的物种是否为新增物种。 |
| 111 |  | 优化《陆生野生动物人工繁育许可证》制证 | 优化制证功能。 |
| 112 |  | 占林新办-接口优化 | 系统提供细化占林小班信息填报。 |
| 113 |  | 新办-增加项目占用林地森林植被恢复费的缴费核定功能 | 办件发送给局林业处核定。 |
| 114 |  | 新办-增加核定单生成功能 | 系统将自动预生成核定单信息，由许可处进行修改完善。 |
| 115 |  | 新办-增加核定单盖章及短信发出功能 | 系统根据核定单模板，生成核定单，并对核定单进行盖章。 |
| 116 |  | 新办-增加核定单下载功能 | 申请人下载核定单及缴费说明； |
| 117 |  | 新办-许可决定书优化 | 系统提供确认页面，由税务部门工作人员登录后确认缴费情况。 |
| 118 |  | 新办-林地使用同意书优化及许可决定优化 | 系统根据新的许可决定书模板和新的林地使用同意书模板，自动生成许可决定和林地使用同意书。 |
| 119 |  | 变更-新增与一网通办的变更接口 | 针对变更，系统和一网通办前台页面通过接口进行数据交互。 |
| 120 |  | 占林变更-占林面积、小班变更审批 | 系统收到变更申请后，将自动配分到各单位。 |
| 121 |  | 占林延期-新增与一网通办的延期数据获取功能 | 针对变更，系统和一网通办前台通过接口进行数据交互处理。 |
| 122 |  | 占林延期-延期审批 | 延期审批按照审批官负责制，无需处室负责人和分管领导进行审批。 |
| 123 |  | 占林审批批后监管 | 办结后，办件信息将自动推送至批后监管系统。 |
| 124 |  | 户外广告设施设置网上申请 | 网上申请页面包括办理须知等功能。 |
| 125 |  | 户外广告统计 | 系统针对各区设置的户外广告进行统计分析。 |
| 126 |  | 网上申请 | 系统招牌申请事项提供办理须知等功能模块。 |
| 127 |  | 户外招牌统计 | 统计各区户外招牌设置情况。 |
| 128 |  | 新办申报 | 将原有事项的模式进行修改。 |
| 129 |  | 延期申请 | 系统可通过核验申请人是否有可延期。 |
| 130 |  | 变更申请 | 系统可对事项包含六种情况的进行变更。 |
| 131 |  | 新办审批流程改造 | 根据新增的补充信息对新办审批流程步骤进行改造。 |
| 132 |  | 延期审批 | 普通林草种子生产经营许可证核发的延续审批流程。 |
| 133 |  | 变更审批 | 系统根据所选变更情形不同采用不同的方式进行审批。 |
| 134 |  | 批后监管 | 初次办理、延续和变更办结后，自动发起批后监管流程。 |
| 135 |  | 与申请端接口优化 | 对申请端相关交互接口进行优化。 |
| 136 |  | 优化审批流程增加水运处置信息审批 | 优化新办、快办和综合变更的审批流程。 |
| 137 |  | 优化许可决定书（4种情形） | 优化许可决定书。 |
| 138 |  | 水运处置证制证 | 新增水运处置证制证功能。 |
| 139 |  | 优化车运处置证有效期 | 根据业务要求，改造车运处置证有效期管理功能。 |
| 140 |  | 数据校验功能 | 验证船舶有效性。 |
| 141 |  | 将采伐、迁移合并，更新与一网通办办件获取接口 | 通过一网通办办件库的接口获取核发的申请信息。 |
| 142 |  | 优化审批流程将采伐、迁移合并审批 | 根据合并后的事项，开发审批功能。 |
| 143 |  | 《林木采伐许可证》制证改造 | 根据新的采伐许可证样式，改造制证功能。 |
| 144 |  | 对方管理功能改造 | 根据业务部门要求，申报需要支持多家相对方公司。 |
| 145 |  | 新增浦东许可决定 | 浦东新区“出售、购买、利用国家重点保护陆生野生动物及其制品审批”纳入本系统管理范围。 |
| 146 |  | 国办要求审批事项对接(一） | 改造多项审批功能，涵盖林草、垃圾、户外广告等。 |
| 147 |  | 国办要求审批事项对接(二） | 改造多项审批功能，涉及野生动物、植物及城市绿地管理。 |
| 148 |  | 优化免申即享条件 | 建设工程垃圾运输许可证核发 |
| 149 |  | 从大数据中心预填接口获取数据 | 占用已建成绿地审批 |
| 150 |  | “一业一证”申报数据对接主题库 | 省际间调运林草植物检疫证书核发 |
| 151 |  | 优化审批流程 | 林草植物产地检疫证书核发 |
| 152 |  | 开发办结数据同步接口，并与水务对接 | 临时性户外广告设置审批 |
| 153 |  | 《机动车清洗行业综合许可证》制发 | 对调整已建成公共绿地内部布局的许可 |
| 154 |  | 《机动车清洗行业综合许可证》推送两页 | 移植古树后续资源审批（终审） |
| 155 |  | “机动车维修”一业一证申报数据对接 | 在森林和野生动物类型地方级自然保护区修筑设施审批 |
| 156 |  | 优化审批流程 | 进入地方级自然保护区核心区从事科学研究观测、调查活动审批（省级权限 |
| 157 |  | 对接交通委办结数据同步接口 | 在自然保护区缓冲区从事非破坏性科研教学实习和标本采集审批（省级权限） |
| 158 |  | 对接“开办餐饮店”一件事申报数据 | 迁移树木审批 |
| 159 |  | 优化审批流程 | 关闭、闲置、拆除城市环境卫生设施许可（直辖市权限） |
| 160 |  | 将办理结果反馈给市场监管局 | 关闭、闲置、拆除城市环境卫生设施许可（设区的市级权限） |
| 161 |  | 对接“水电气网联合报装”一件事申报数据 | 拆除环境卫生设施许可（直辖市权限） |
| 162 |  | 优化审批流程 | 拆除环境卫生设施许可（设区的市级权限） |
| 163 |  | 将办理结果反馈给住建委 | 需要改造以下审批事项功能（第二部分）： |
| 164 |  | 对接“营销活动报批”一件事申报数据 | 猎捕国家一级保护陆生野生动物审批 |
| 165 |  | 优化审批流程 | 猎捕国家二级保护陆生野生动物审批 |
| 166 |  | 将办理结果反馈给市商务委 | 出售、收购国家二级保护野生植物审批 |
| 167 |  | “一件事”统计查询查询 | 采集国家二级保护野生植物以及甘草和麻黄，草审批 |
| 168 |  | 进出口林草种子生产经营许可证初次办理申请 | 在森林和野生动物类型国家级自然保护区修筑设施审批 |
| 169 |  | 进出口林草种子生产经营许可证延续申请 | 临时使用林地审批（设区的市级权限） |
| 170 |  | 进出口林草种子生产经营许可证变更申请 | 出口国家重点保护或进出口国际公约限制贸易的陆生野生动物或其制品审批 |
| 171 |  | 进出口林草种子生产经营许可证初次办理审批 | 出口国家重点保护或进出口国际公约限制进出口的野生植物或其产品审批 |
| 172 |  | 进出口林草种子生产经营许可证延续审批 | 新增濒危野生动植物允许进出口证明书核发 |
| 173 |  | 进出口林草种子生产经营许可证变更审批 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批（直辖市权限）-首次申请、变更 |
| 174 |  | 《进出口林草种子生产经营许可证》制证 | 从事城市生活垃圾经营性处理服务审批（直辖市权限）-首次申请、变更 |
| 175 |  | 进出口林草种子生产经营许可证批后监管 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批（设区的市级权限）-首次申请、变更 |
| 176 |  | 国家林草种质资源库内资源采集、采伐审批网上申请 | 砍伐城市树木、迁移古树名木审批（直辖市权限） |
| 177 |  | 国家林草种质资源库内资源采集、采伐审批 | 砍伐城市树木、迁移古树名木审批（设区的市级权限） |
| 178 |  | 国家林草种质资源库内资源采集、采伐审批批复拟稿 | 临时占用城市绿地用地审批（设区的市级权限）新申请 |
| 179 |  | 国家林草种质资源库内资源采集、采伐审批批后监管 | 临时占用城市绿地用地审批（设区的市级权限）电力接入 |
| 180 |  | 国家林草种质资源库内资源库 | 外国人对国家重点保护陆生野生动物进行野外考察或在野外拍摄电影、录像审批 |
| 181 |  | 普及型国外引种试种苗圃资格认定初次办理申请 | 新增历史备案数据导入功能。 |
| 182 |  | 普及型国外引种试种苗圃资格认定延续申请 | 开发功能实现六个模式三事项从大数据中心预填、预检、预审接口获取数据。 |
| 183 |  | 普及型国外引种试种苗圃资格认定变更申请 | 按照机动车清洗企业备案 “一业一证”申报数据规范，通过主题库获取事项的办件信息和材料。 |
| 184 |  | 普及型国外引种试种苗圃资格认定初次办理审批 | 实现并联审批功能。 |
| 185 |  | 普及型国外引种试种苗圃资格认定延续审批 | 行业综合许可证需要在各事项审批完成后才可以发证。 |
| 186 |  | 普及型国外引种试种苗圃资格认定变更审批 | 进一步整合相关事项原审批证件的信息要素，制发《机动车清洗行业综合许可证》。 |
| 187 |  | 普及型国外引种试种苗圃资格认定特殊程序（专家评审） | 推送给到“一网通办”企业“两页”的功能。 |
| 188 |  | 普及型国外引种试种苗圃资格认定决定书拟稿 | 从主题库获取“机动车清洗企业备案”相关的申报数据和材料。 |
| 189 |  | 《普及型国外引种试种苗圃资格认定证书》制证 | 对机动车清洗企业备案审批流程进行再造。 |
| 190 |  | 普及型国外引种试种苗圃资格认定批后监管 | 将来自机动车维修“一业一证”办件的办理结果通过数据接口及时反馈。 |
| 191 |  | 占绿林计划管理 | 对接开办餐饮店“一件事”申报数据。 |
| 192 |  | 监管提示 | 为了达到减时间、减材料的要求，需要对系统流程仅有优化改造。 |
| 193 |  | 现场监管 | 在事项办结后，通过接口反馈。 |
| 194 |  | 监管信息共享 | “临时使用绿地的许可”事项纳入住建委牵头的“水电气网联合报装”一件事。 |
| 195 |  | 与市场监管局对接监管要求 | 需要将从主题库收到的办件数据分发到各区，并重新整合流程。 |
| 196 |  | 根据市场监管局要求建立监管流程 | 在事项办结后，通过接口反馈。 |
| 197 |  | 反馈监管数据 | 根据“营销活动报批”一件事的“一表申报”的原则，需要重新数据数据结构。 |
| 198 |  | 综合监管 | 根据“营销活动报批”一件事的数据结构及“协同办理”的原则，对流程进行优化。 |
| 199 |  | “特种设备码”使用场景接入 | 在事项办结后，完成结果同步。 |
| 200 |  | 监管数据共享 | 在系统中增加“一件事”统计查询功能。 |
| 201 |  | 跨层级监管事项维护 | 初次办理网上申请功能包括办理须知、智能引导、材料上传、智能填表等功能。 |
| 202 |  | 监管风险点管理 | 延续办理网上申请功能包括材料上传、智能填表等功能。 |
| 203 |  | 监管任务派发 | 该事项的变更支持单位名称变更、法人变更、住所变更、生成地点变更、生产经营种类变更和经营方式变更。 |
| 204 |  | 监管执行 | 可以通过系统查看申报信息、申报材料等，无误后进行收件、受理、审批等操作。 |
| 205 |  | 监管信息共享 | 进出口林草种子生产经营许可证核发的延续审批采用窗口收件及审批。 |
| 206 |  | 跨层级监管统计 | 变更审批系统将会根据所选变更情形不同采用不同的方式进行审批。 |
| 207 |  | 服务申请 | 初次办理、变更和延续在审批通过后或者自动审批通过后，都将进入到制证环节。 |
| 208 |  | 服务初审 | 初次办理、延续和变更（生成地点变更、生产经营种类变更）办结后，系统将自动发起批后监管流程。 |
| 209 |  | 服务安排 | 国家林草种质资源库内资源采集、采伐审批网上申请流程包括材料上传、智能填报和对接办件库。 |
| 210 |  | 现场服务 | 窗口收件人员收到申请人的“国家林草种质资源库内资源采集、采伐审批”办理申请。 |
| 211 |  | 服务办结 | 系统将提供批复拟稿功能，并根据批文模板内容，自动生成许可决定。 |
| 212 |  | 优化占林踏勘子系统优化 | 系统将自动发起批后监管流程。 |
| 213 | 上海市绿化和市容管理局智能辅助决策系统 | 12319城建服务热线工单专题看板-诉件分布实况分析 | 实现各区诉件分布实况展示，各业务条线诉件分布展示。 |
| 214 |  | 12319城建服务热线工单专题看板-诉件跟踪情况分析 | 实现督办诉件跟踪动态、热点诉件跟踪一览。 |
| 215 |  | 12319城建服务热线工单专题看板-诉件办理情况和满意度分析 | 实现三方测评指标的分析和展示。 |
| 216 |  | 12319城建服务热线工单专题看板-住建委场景共享 | 开发智能辅助决策查阅入口。 |
| 217 |  | 园林碳汇专题看板-碳量分析 | 调取树木胸径监测数据。 |
| 218 |  | 园林碳汇专题看板-固碳效益分析 | 实现固碳效益的分析展示。 |
| 219 |  | 园林碳汇专题看板-温度调节分析 | 实现温度调节数据分析展示。 |
| 220 |  | 园林碳汇专题看板-湿度调节分析 | 实现湿度调节数据分析展示。 |
| 221 |  | 园林碳汇专题看板-水文调节分析 | 实现水文调节数据分析展示。 |
| 222 |  | 园林碳汇专题看板-降尘分析 | 实现降尘滞纳数据分析展示。 |
| 223 |  | 植物园专题看板-活植物台账和分布 | 实现不同植物种类和点位位置信息的地图展示。 |
| 224 |  | 植物园专题看板-盆景台账和分布 | 实现盆景数量、种类分布的汇总展示。 |
| 225 |  | 植物园专题看板-专类园分析 | 开发地图展示功能，呈现各专类园的地理位置及园区信息。 |
| 226 |  | 绿建专题看板-环城生态公园带与重点绿地建设展示 | 开发数据统计与图层展示功能。 |
| 227 |  | 绿建专题看板-大居绿地与滨江绿地建设展示 | 实现大居绿地与滨江绿地建设建设工作的项目进度，状态，位置的汇总展示。 |
| 228 |  | 绿建专题看板-绿建养护巡查分析 | 开发养护巡查工作汇总展示功能。 |
| 229 |  | 绿建专题看板-绿建监管工作分析 | 开发事件汇总展示功能，支持数据下载及多维度查询。 |
| 230 |  | 野生动植物保护专题看板-生物多样性分析 | 实现野生动植物生物多样性展示分析，配合图表进行地图上的变化和落点展示。 |
| 231 |  | 野生动植物保护专题看板-湿地样地调查分析 | 实现湿地样地调查分析展示，集成密度分析多种算法。 |
| 232 |  | 野生动植物保护专题看板-生态调查监测成果分析 | 实现生态调查监测成果分析展示，分析并呈现生态系统变化趋势。 |
| 233 |  | 野生动植物保护专题看板-极小种群复壮分析 | 实现野生种群复壮数据分析。 |
| 234 |  | 野生动植物保护专题看板-外来入侵物种分析 | 实现外来入侵物种分析展示。 |
| 235 |  | 野生动植物保护专题看板-野生动物疫源疫病分析 | 实现野生动物疫源疫病分析展示。 |
| 236 |  | 装修垃圾监管看板-装修垃圾收运点位台账分析 | 实现收运点的台账统计和地图落点展示。 |
| 237 |  | 装修垃圾监管看板-装修垃圾总量分析 | 实现全市装修垃圾总重量汇总展示。 |
| 238 |  | 装修垃圾监管看板-装修垃圾监管分析 | 实现装修垃圾监管过程的预警问题分析和展示。 |
| 239 |  | 装修垃圾监管看板-装修垃圾清运效率分析 | 实现清运效率分析，以行政区为单位（16个行政区），分别统计每个区的清运时效，单位小时。 |
| 240 |  | 装修垃圾监管看板-装修垃圾分拣处置分析 | 呈现点位负荷率分布及地图展示。 |
| 241 |  | 装修垃圾监管看板-装修垃圾运输过程违规分析 | 实现运输过程违规分析。 |
| 242 |  | 国产化适配改造-餐厨废油脂监管子系统 | 协同处置 |
| 243 |  | 国产化适配改造-餐厨废油脂监管子系统 | 可视化基础数据 |
| 244 |  | 国产化适配改造-餐厨废油脂监管子系统 | 可视化监管值班人员管理 |
| 245 |  | 国产化适配改造-餐厨废油脂监管子系统 | 专题图 |
| 246 |  | 国产化适配改造-餐厨废油脂监管子系统 | 闭环管理 |
| 247 |  | 国产化适配改造-垃圾分类综合监管信息子系统 | 闭环管理 |
| 248 |  | 国产化适配改造-垃圾分类综合监管信息子系统 | 智能发现 |
| 249 |  | 国产化适配改造-垃圾分类综合监管信息子系统 | 值班人员联系信息 |
| 250 |  | 国产化适配改造-垃圾分类综合监管信息子系统 | 协同处置 |
| 251 |  | 国产化适配改造-垃圾分类综合监管信息子系统 | 体征指数 |
| 252 |  | 国产化适配改造-垃圾分类综合监管信息子系统 | 可视化基础数据管理 |
| 253 |  | 国产化适配改造-垃圾分类综合监管信息子系统 | 专题图 |
| 254 | 密码服务功能对接 | 密码改造-用户身份认证机制模块 | 开发用户身份认证机制模块，实现对终端和服务端身份的鉴别。 |
| 255 |  | 密码改造-用户访问控制信息签名验签模块 | 开发用户访问控制信息签名验签模块。 |
| 256 |  | 密码改造-应用系统重要数据签名验签模块 | 开发应用系统重要数据签名验签模块。 |
| 257 |  | 密码改造-服务器虚拟机设备日志/访问 | 开发服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块。 |
| 258 |  | 密码改造-重要数据安全传输模块 | 开发业务重要数据安全传输模块。 |
| 259 |  | 密码改造-重要可执行程序签名验签模块 | 开发重要可执行程序签名验签模块。 |

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请5台服务器资源，具体配置如下所示：

| 序号 | 资源类型 | 资源名称 | 资源说明 | 核心（核） | 内存(GB) | 存储(GB) | 资源数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟机 | 服务器 | 数据库服务器 | 32 | 32 | 500 | 2 |
| 2 | 虚拟机 | 服务器 | 文件服务器 | 8 | 16 | 3000 | 1 |
| 3 | 虚拟机 | 服务器 | 应用服务器 | 16 | 32 | 100 | 2 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起不低于1年。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行，本项目涉及的运行维护范围为：软件功能模块（本次项目建设内容）的运行保障，按照大数据中心和甲方的要求进行的系统升级（操作系统、中间件、数据库等的安全漏洞、应用漏洞的修复，支持性系统和软件的重要安全补丁升级等），按照甲方要求进行应急预案演练，根据甲方的具体要求，在重大节假日提供远程或者现场的保障服务。

本项目范围内实施升级改造的应用系统，供应商须保证在项目实施期间原有应用系统软件也能够7*24保持稳定运行，无安全事故，并按照用户的要求完成日常维护的工作。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

- 一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

- 二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

- 三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供至少1次与项目相关的必要培训。

(2)供应商培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商提供一般用户的基础操作培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交验收通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定验收的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的验收。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（2）验收时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为验收通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行验收。

（3）自验收通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（4）如果属于供应商原因致使本项目未能通过验收，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（5）如果由于招标方原因导致本项目在验收通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（6）如本项目连续3次验收未通过，招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购方要求进行调整和细化。

总建设周期为自合同签订之日起至2025年11月30日，分为4个阶段。

第一阶段，合同签订后一个月内完成系统设计选型。

第二阶段，2025年9月30日完成系统建设、系统测试。

第三阶段，2025年10月31日完成系统试运行。

第四阶段，2025年11月30日完成系统验收。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务。投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，并提供最近三个月依法缴纳社保费的证明。

2）项目服务团队人员要求：应针对本项目提供不少于22人的项目服务团队（包括项目经理、技术负责人、系统架构师、产品经理，研发及实施工程师等），具体要求如下：

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目沟通管理；组织并推进项目进度；把控项目质量；项目安全管理等。 | 1 | 计算机相关专业本科及以上学历，具备信息系统项目管理师或高级工程师职称资质，具备相关工作经验。 | 不驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目整体技术路线的把控。 | 1 | 计算机相关专业本科及以上学历，具备信息系统项目管理师或高级工程师职称资质，具备相关工作经验。 | 不驻场 |
| 系统架构师 | 设计、优化、维护信息化系统架构。 | 1 | 计算机相关专业本科及以上学历历，具备软件设计师（中级）证书。 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计。 | 1 | 专科及以上学历，具备系统集成项目管理工程师证书。 | 不驻场 |
| 研发工程师 | 负责软件具体开发。 | 15 | 专科及以上学历，具备相关工作经验。 | 不驻场 |
| 实施工程师 | 负责软件部署、实施与测试，并负责原有系统现场运维。 | 2 | 专科及以上学历，具备相关工作经验。 | 驻场 |
| 资料员 | 项目文档资料收集、审核、汇总。 | 1 | 专科及以上学历，具备资料员证书。 | 不驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于5人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人、系统架构师1人、研发工程师2人、实施工程师1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近三个月依法缴纳社保费的证明），具体要求如下：

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1 | 计算机相关专业本科及以上学历，具备信息系统项目管理师或高级工程师职称资质，具备相关工作经验。 | 不驻场 |
| 系统架构师 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1 | 计算机相关专业本科及以上学历历，具备软件设计师（中级）证书。 | 不驻场 |
| 研发工程师 | 负责软件开发迭代更新加固等 | 2 | 计算机相关专业本科及以上学历 | 不驻场 |
| 实施工程师 | 负责系统运行维护 | 1 | 专科及以上学历 | 驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：符合等保二级要求

商业密码应用需求

依据GB/T  39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，结合本系统风险控制需求分析结果，本系统的主要密码应用需求包括：

| 指标要求 | 密码技术应用点 | 密码应用需求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 系统的物理和环境安全由云平台提供安全保障，不适用。 | 云平台通过密评 |
|  | 电子门禁记录数据完整性 |  |  |
|  | 视频监控记录数据完整性 |  |  |
|  | 密码服务 |  |  |
|  | 密码产品 |  |  |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确认服务端的身份真实性，防止与假冒实体进行通信 |  |
|  | 通信数据完整性 | 防止重要数据在传输过程中被非法篡改 |  |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 | 防止管理员身份鉴别信息等重要数据在传输过程中被非法窃取 |  |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 系统网络拓扑中不同区域网络边界访问控制信息的完整性保护由云平台提供，不适用。 | 云平台通过密评 |
|  | 安全接入认证 | 不适用 | 无外部接入设备 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 对远程登录设备的用户身份真实性进行鉴别，防止假冒用户登录 |  |
|  | 远程管理通道安全 | 远程管理时保护管理员身份鉴别信息等重要数据被非法窃取或非法篡改 |  |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统资源访问控制信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记的完整性 | 不适用 | 无重要信息资源安全标记 |
|  | 日志记录完整性 | 保护重要日志记录信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | 保护重要可执行程序免受非法篡改 |  |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 保护执行关键操作或访问重要数据的用户身份真实性，防止假冒用户访问 |  |
|  | 访问控制信息完整性 | 保护应用系统的访问控制信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用 | 无重要信息资源安全标记 |
|  | 重要数据传输机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据传输的机密性 |  |
|  | 重要数据存储机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据存储的机密性 |  |
|  | 重要数据传输完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据传输的完整性 |  |
|  | 重要数据存储完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据存储的完整性 |  |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。