上海申康医院发展中心

市级医院肿瘤综合诊治COC（一期）大系统

建设项目

用户需求书

项目背景介绍

项目名称

市级医院肿瘤综合诊治COC（一期）大系统建设项目

项目地点

上海申康医院发展中心（康定路2号）

总体背景

上海申康医院发展中心（以下简称“申康中心”）是市级公立医疗机构国有资产投资、管理、运营的责任主体和政府办医的责任主体。一方面，申康中心受市国资委委托，承担投资举办市级公立医疗机构的职能，对市级公立医疗机构的国有资产实施监督管理，履行出资人职责，承担国有资产保值增效责任；另一方面，作为市政府的办医主体，申康中心将根据市政府的要求，坚持正确的办医方向，办好市级公立医疗机构，进一步提高市级医疗机构的整体水平，为患者提供质优、价廉的医疗服务。

按照《上海市卫生健康发展“十四五”规划》、《关于印发肿瘤诊疗质量提升行动计划的通知》以及《关于推进上海市公立医院高质量发展的实施方案》等文件要求，上海申康医院发展中心基于医联工程已有成果，启动市级医院肿瘤综合诊治COC（一期）大系统建设项目，构建覆盖“防、筛、诊、治、康、访”全疾病周期的肿瘤综合诊治模式体系。

项目介绍

按照《关于推进上海市公立医院高质量发展的实施方案》等文件要求，基于医联工程已有成果，建立市级医院肿瘤综合诊治COC信息系统。开展肿瘤电子病历标准、肿瘤临床应用服务、肿瘤综合诊治能力分析等模块建设，实现面向试点医院相关瘤种的统一数据、统一应用、统一服务；同时积极试点将临床路径、多学科诊疗、临床研究以及个性随访等融入肿瘤诊疗过程，推动构建肿瘤标准化操作流程，进一步提高肿瘤诊疗水平和效率，改善肿瘤患者生存质量。

本次采购内容

本次申康中心市级医院肿瘤综合诊治COC（一期）大系统建设项目在国内范围进行公开采购，本技术需求是向所有响应供应商公开的需求说明文档资料。

本项目财政预算为1368.75万元人民币，超预算的投标文件不予接受。

建设范围

上海申康医院发展中心及4家试点医院。

采购内容

本次采购的内容具体如下：

| 序号 | 系统/模块名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | COC管理平台 |  |
| 2 | 市级医院对接改造 | 肺科医院对接改造 |
| 3 |  | 六院对接改造 |
| 4 |  | 市一对接改造 |
| 5 |  | 仁济对接改造 |

注：本项目依托上海市电子政务云资源建设，具体批复资源清单如下：

1、主机资源

| 序号 | 资源名称 | 资源核心（核） | 资源内存(GB) | 核定存储(GB) | 核定数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算作业部署节点（负载均衡） | 16 | 128 | 1200 | 1 |
| 2 | 系统计算作业部署节点（负载均衡） | 16 | 128 | 1200 | 1 |
| 3 | 应用服务器 | 16 | 64 | 500 | 1 |
| 4 | 数据库节点 | 16 | 128 | 3200 | 1 |
| 5 | 数据库节点 | 16 | 128 | 3200 | 1 |
| 6 | 数据库节点 | 16 | 128 | 3200 | 1 |

2、PaaS服务资源

| 序号 | 资源名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间件-东方通、普元、金蝶 | 2 | 套*年 |
| 2 | 操作系统服务-统信UOS、麒麟 | 3 | 套*年 |
| 3 | 数据库服务-达梦、人大金仓 | 3 | 套*年 |
| 4 | 安全认证网关服务 | 4 | 套*年 |
| 5 | 时间戳服务 | 2 | 套*年 |
| 6 | 签名验签服务 | 4 | 套*年 |
| 7 | 可信密码服务 | 2 | 应用*年 |

实施内容

本次采购实施内容包括：申康中心市级医院肿瘤综合诊治COC（一期）大系统建设项目相关系统开发、部署和集成，包括软件功能的开发、接口调试、修改、系统部署、集成、维护。完成本项目建设所需的基础数据准备，人员培训，售后服务和技术支持等内容。

项目建设原则

本次项目建设应依据以下文件进行建设：

《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）

《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务的通知》（国办发〔2021〕20号）

《上海市卫生健康发展“十四五”规划》（沪府发〔2021〕10号）

《国家卫生健康委关于加强公立医院运营管理的指导意见》（国卫财务发〔2020〕27号）

《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》（国办发〔2019〕4号）

《关于开展建立健全现代医院管理制度试点的通知》（国卫体改发〔2018〕50号）

《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发〔2017〕67号）

《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》（国办发〔2016〕47号）

《关于推进本市健康服务业高质量发展、加快建设一流医学中心城市的若干意见》（沪府发〔2018〕25号）

《关于深化职称制度改革的意见》（新华社2017-01-08）

《“十四五”医疗装备产业发展规划》（工信部联规〔2021〕208号）

《医疗器械分类目录》（2017年第104号）

《医疗器械唯一标识系统规则》（2019年第66号）

《国家药监局综合司关于进一步做好医疗器械唯一标识示范推广工作的通知》（药监综械注函〔2022〕54号）

《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》（2017年第29号）

《医疗设备使用质量监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令 第18号）

《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》（国卫办医函〔2019〕236号）

《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号）

《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》（国卫办规划发〔2018〕4号）

《上海市三级综合医院评审标准（2018年版）》（沪卫计医〔2018〕107号）

《上海市市级医院发展“十四五”规划》

ICD 10国际疾病分类（International Classification of Diseases）编码标准；

SNOMED《国际系统医学术语全集》；

ICD 9-CM3手术编码标准；

DICOM（Digital Imaging and Communications in Medicine）医学数字成像和通信标准；

HL7（美国医疗服务信息网络通讯协议）3.0/2.4版；

ISO15189疾病分类代码标准 (ICD-10)；

系统接口及统一编码要求

本项目要求参考相关标准规范，包括但不限于下表内容。

| 序号 | 标准类型 | 标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家标准 | 信息安全技术 信息系统安全等级保护设计技术要求 | GB/T 25070-2010 |
| 2 | 国家标准 | 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南 | GB/T 36626-2018 |
| 3 | 国家标准 | 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 | GB/T22239-2019 |
| 4 | 国家标准 | 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求 | GB/T28448-2019 |
| 5 | 国家标准 | 信息安全技术 健康医疗数据安全指南 | GB/T 39725-2020 |
| 6 | 行业标准 | 基于电子病历的医院信息平台技术规范 | WS/T 447-2014 |
| 7 | 行业标准 | 卫生信息数据元标准化规则 | WS/T 303 |
| 8 | 行业标准 | 卫生信息数据模式描述指南 | WS/T 304 |
| 9 | 行业标准 | 卫生信息数据集元数据规范 | WS/T 305 |
| 10 | 行业标准 | 卫生信息数据集分类与编码规则 | WS/T 306 |
| 11 | 行业标准 | 卫生信息数据元目录 | WS 363 |
| 12 | 行业标准 | 卫生信息数据元值域代码 | WS 364 |
| 13 | 行业标准 | 卫生信息基本数据集编制规范 | WS 370 |
| 14 | 行业标准 | 电子病历基本数据集 | WS 445 |
| 15 | 行业标准 | 卫生信息共享文档编制规范 | WS/T 482 |
| 16 | 行业标准 | 卫生统计指标 | WS/T 598 |
| 17 | 行业标准 | 卫生信息标识体系 对象标识符编号结构与基本规则 | WS/T 682 |
| 18 | 行业规范 | 国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版） | 国卫统信便函〔2020〕30号 |
| 19 | 行业规范 | 电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行） | 国卫办医函〔2018〕1079号 |
| 20 | 行业规范 | 电子病历应用管理规范（试行） | 国卫办医发〔2017〕8号 |
| 21 | 行业规范 | 医院信息化建设应用技术指引（2017版） | 国卫办规划函〔2017〕1232号 |
| 22 | 行业规范 | 医院信息平台应用功能指引 | 国卫办规划函〔2016〕1110号 |
| 23 | 行业规范 | 医院信息系统基本功能规范 | 卫办法（2002）116号 |
| 24 | 行业规范 | 国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行） | 国卫规划发〔2018〕23号 |
| 25 | 行业规范 | 卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见 | 卫办发〔2011〕85号 |
| 26 | 行业规范 | 卫生系统电子认证服务管理办法（试行） | 卫办发〔2009〕125号 |
| 27 | 行业规范 | 全国医院信息化建设标准与规范 | 国卫办规划发〔2018〕4号 |
| 28 | 行业规范 | 全国医院数据上报管理方案 | 国卫办规划函〔2019〕380号 |
| 29 | 团体标准 | 《中国肿瘤登记数据集标准》 | T/CHIA18-2021 |

同时，需参考和遵循申康中心已有相关标准规范：

《医联工程数据交换接口规范（版本5.1）》

《市级医院实时业务数据与互联网业务接口规范（抗疫专用版本1.2）（最新版本2.0）》

《医联工程二期数据同步规范（版本5.0）》

《医联工程联网医院急诊医疗信息采集接口规范（版本1.01）》

《医联病案信息采集接口规范（版本1.0）》

《市级医院基于人工智能的病理诊断与报告系统接口规范》

《市级医院诊疗信息交换共享工程--人工智能医疗影像标注信息接口规范》

《上海市医联诊疗信息统一调阅服务接口规范（市级医院版1.5）》

《上海市医联智能提示接口规范（市级医院版3.0）》

系统功能、技术规格及要求

总体要求

供应商需提供软件系统的详细方案，包括但不限于需求分析、业务流程分析、功能描述、功能效果图等。

云部署要求

本项目必须利用上海市政务云环境进行项目开发及部署，相关资源由用户方统一规划安排。供应商应结合项目建设要求，结合用户方申请的市政务云资源，承诺完成本项目中相关应用系统软件在政务云上后续部署实施，并达成招标文件要求的全部功能、性能、安全要求。

安全要求

根据《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》相关要求，本项目建设需满足以下安全要求：

1、具备安全的加密设计，符合必要、高效的原则；

2、严格执行信息安全和健康医疗数据保密规定，确保个人隐私信息安全；

3、满足三级等保等相关安全要求；

4、满足国家对商用密码应用安全的相关要求。

其他安全要求

本项目需通过第三方软件测试、安全测评及密码测评，并作为项目验收及上线运行的先决条件。响应供应商应承诺配合用户方做好软件测试、安全测评及密码测评工作。

应用软件系统功能要求

COC管理平台

1、肿瘤综合诊治数据采集

整合患者在所有市级医院的历次诊疗服务活动以及相关诊疗信息。同时，在参考国家及行业相关标准规范的基础上，制定市级医院肿瘤综合诊治数据采集接口规范。

（1）肿瘤综合诊治数据标准管理

针对肿瘤综合诊治相关数据标准（分为通用数据集标准和面向各瘤种的专项数据集标准）进行管理与下发。

（2）肿瘤综合诊治数据采集服务

按照市级医院肿瘤综合诊治数据采集规范，建设肿瘤相关数据的采集服务和标准符合性校验服务。同时提供肿瘤综合诊治的前置服务，包括数据采集前置服务、共享调用前置服务等，实现试点医院与中心端的数据上传与服务调用。

（3）肿瘤综合诊治数据专项质控

根据市级医院肿瘤综合诊治数据采集规范，对包括瘤种的综合诊治采集的数据进行质控，包括基础数据质控（完整性、规范性、及时性、一致性等）、业务质控（业务规范、业务关联、业务时效等）。建立肿瘤COC专项的数据质控展示相关应用，提供面向申康和市级医院的肿瘤专项多维数据质控全景视图。

（4）肿瘤综合诊治数据集成监控

对肿瘤（试点医院试点瘤种）综合诊治数据采集服务进行监控，包括基于任务的运行状态、传输数据量、异常情况等信息。

（5）肿瘤综合诊治数据整合服务

将患者在所有市级医院的历次诊疗活动以及相关诊疗信息按照市级医院肿瘤综合诊治数据规范整合集成，包括基本信息、检查检验、病理、量表、临床路径、MDT、临床研究、随访等数据。

2、肿瘤综合诊治数据中心

搭建统一的肿瘤综合诊治数据中心，对各瘤种的通用数据集及专项数据集进行存储，同时建立针对各瘤种的数据采集标准规范库和数据质控规则库。此外，建立评价指标库来评价各市级医院各瘤种的综合诊治能力。

（1）肿瘤通用数据中心

根据肿瘤综合诊治模式，建立面向各瘤种的通用数据集（人口统计学信息、现病史、既往史、患者月经生育史等多维度数据）

（2）肿瘤专项数据中心

根据肿瘤诊治模式，建立面向各瘤种的的专项诊治数据集，包括（包括病因、病理、临床特征、临床诊疗、预后等多维度的数据）。

（3）肿瘤综合诊治分析评价指标库

针对瘤种的综合诊治能力评价，建立包括业务量、医疗质量、运行效率、合理用药等方面的通用指标和专项指标。

（4）肿瘤综合诊治数据质控库

针对瘤种建立数据质控库，包括三个类别（数据域、业务域、应用域）和五个维度（完整性、一致性、规范性、及时性、专项）质控数据，作为数据质控与评价依据。

（5）肿瘤综合诊治数据标准库

建立瘤种的数据采集制标准规范库，包括肿瘤综合诊治数据集数量、接口表数量、元数据、数据源、字典术语等标准，并形成肿瘤数据采集标准管理与下发、肿瘤数据集资产地图等。

3、肿瘤综合诊治临床应用服务

在申康中心端开发COC看板，对市级医院肿瘤患者的信息进行整合和分类展示。同时，在参考国家及行业相关标准规范的基础上，制定市级医院肿瘤综合诊治平台（COC）基本功能规范。供应商需要给出详细建设方案。

（1）肿瘤总览

对于平台所管理的瘤种进行可视化呈现，根据权限医生可按需进行选择，从而跳转到该肿瘤下属的患者列表界面。

（2）肿瘤患者管理

对全部门诊、住院肿瘤患者进行展示管理，并支持模糊搜索、精准检索和查询、多形式呈现、详情展示等。

（3）肿瘤综合诊治患者总览

针对当前的肿瘤患者，对患者治疗过程中的关键信息、患者历次诊断、患者历次肿瘤分期、患者的病情摘要进行集中展示。

（4）肿瘤综合诊治既往防筛服务

实现25类肿瘤专病患者的既往防筛情况进行集中展示和新增，支持本院患者和全市患者的切换。

（5）肿瘤综合诊治检验服务

实现肿瘤患者历次的检验查询、详情展示，并通过数字标签对于已完成的检验项和异常进行次数提示，支持单项的下钻详情展示。

（6）肿瘤综合诊治检查服务

实现肿瘤患者全部的检查结果进行集中展示、查询，并可按照时间轴展示，针对每一类检查，支持单项的下钻详情展示。同时，与申康现有PACS系统对接，实现影像图像调阅。

（7）影像图像调阅服务

打造通用性的影像接口，如授权密码、调阅内容、调阅时间范围、接口访问统计等功能。

（8）肿瘤综合诊治量表服务

对当前肿瘤患者全部的量表信息进行集中展示：共分为心理、营养、疼痛、生存质量等，并可按照时间轴展示。

（9）肿瘤综合诊治临床路径服务

实现标准临床路径集中展示，并提供临床路径版本的更新和维护。实现同一瘤种下，不同亚型、不同分期患者的多条路径进行可视化呈现。可按照时间轴，对当前患者全部的临床路径信息进行集中展示。

（10）肿瘤综合诊治MDT讨论服务

对于病情复杂、暂时无法纳入临床路径治疗的患者，实现MDT讨论管理，包括门诊MDT、住院病房MDT、远程MDT等，并提供患者历次MDT讨论的记录查询与详情查看。

（11）肿瘤综合诊治临床研究服务

结构化维护每项研究的患者纳入与排除标准，并智能判断患者匹配度，根据匹配度推荐入组，并完成入组管理。展示包括各类瘤种所有相关的临床研究信息及项目详情、患者相关所有临床研究信息。

（12）肿瘤综合诊治随访管理服务

实现按照随访的状态和时间，检索和查看患者历次随访详情，可集中展示随访信息，包括患者基本情况、随访间期病情变化、用药情况及其他疾病情况等信息。

（13）肿瘤患者主索引服务

建立肿瘤患者索引服务，支撑市级医院开展肿瘤综合诊治相关业务调用。

（14）肿瘤综合诊治共享服务

为市级医院提供患者在全市范围进行肿瘤综合诊治的数据共享服务，包括基本信息、检验检查、病理、量表、随访、临床路径、MDT等数据共享服务。

（15）肿瘤综合诊治能力分析

建立肿瘤综合诊治能力分析的评价促进展示应用，对肿瘤的综合诊治情况进行评价，包括诊治水平、诊治收治能力、运行效率、合理用药等方面。面向申康中心端提供肿瘤展示大屏，可查看肿瘤综合诊治评价整体情况。

4、中心端密码应用功能模块

基于云平台提供的安全认证网关、签名验签、数据库加密等密码服务以及系统的应用功能，开发适配若干密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的各密码应用功能。

（1）用户身份认证机制模块

开发用户身份认证机制模块，调用云平台提供的安全认证网关服务接口，并在移动终端部署用户证书、服务端部署站点证书，绑定应用用户数字证书和应用用户ID，实现对移动终端和服务端身份的鉴别。

（2）业务重要数据安全传输模块

开发业务重要数据安全传输模块，调用云平台提供的安全认证网关服务接口，实现应用系统通信数据的机密性和完整性保护。

（3）用户访问控制信息签名验签模块

开发用户访问控制信息签名验签模块，调用云平台提供的签名验签服务接口，实现应用系统登录用户的访问控制列表完整性保护。

（4）应用系统重要数据数据加解密模块

开发应用系统重要数据加解密模块，调用云平台提供的数据库加密服务接口、加密存储服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、电子公文数据等结构化数据、非结构化数据的存储机密性保护。

（5）应用系统重要数据签名验签模块

开发应用系统重要数据签名验签模块，调用云平台提供的签名验签服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、电子公文数据、业务日志的存储完整性保护。

市级医院对接

针对在4家试点医院开展6个肿瘤专科电子病历改造，同步建设院端COC平台，覆盖临床路径、多学科诊疗、临床研究、个性随访等应用，方便医生在院内快捷直观地全面掌握患者的最新情况。同时将相关数据按照标准规范上传至申康中心端。包括以下建设内容，供应商需要给出详细建设方案。

1、院内和中心端对接，包括肿瘤综合诊治服务与市级医院数据对接、肿瘤综合诊治服务接入统一应用管理平台、肿瘤综合诊治服务接入院级应用大厅内容。

2、院内业务系统改造，包括院内门诊电子病历系统改造、院内住院电子病历系统改造、院内医技（病理）系统改造、院内医技（影像）系统改造。

3、院内COC数据整合，包括院内COC主题库建设、院内系统专科数据模型改造、院内结构化模型改造、院内系统数据采集改造、院内系统数据推送至COC主题库

4、院内COC平台建设，包括肿瘤总览、肿瘤患者管理、肿瘤综合诊治患者总览、肿瘤综合诊治既往防筛服务、肿瘤综合诊治检验服务、肿瘤综合诊治检查服务、肿瘤综合诊治量表服务、肿瘤综合诊治临床路径服务、肿瘤综合诊治MDT讨论服务、肿瘤综合诊治临床研究服务、肿瘤综合诊治随访管理服务

5、试点医院院内COC权限管理。针对不同角色配置不同的数据集权限和应用权限。

实施、验收与售后系统功能、技术规格及要求

总体要求

1、响应供应商在上海有固定的售后服务团队。

2、响应供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

3、响应供应商应加强项目管理，项目管理人员须具备专业管理素质，并有项目管理相关经验，确保项目建设有序推进和高质量完成。

4、响应供应商提供项目实施计划，经用户方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经用户方和系统提供商确定后，修改计划。

5、响应供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。

6、结合实际情况，拟定详细的系统实施计划，包括同医联平台现有信息系统的对接、个性化定制、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线后系统平稳运行。

7、响应供应商在实施过程中，需结合医联平台现有设备和提供的政务云设备，参照信息系统安全等级保护三级的要求建设。

8、供应商应确保项目团队具有相关项目建设经验，关键成员具有相关资质。

9、本项目有驻场实施需求。供应商应具有本地同类项目驻场实施服务经验。

项目实施

实施进度

响应供应商应按照下表的时间进度，制定相应的项目实施详细进度计划。

项目建设周期共10个月。

| 项目 | 日期 |
| --- | --- |
| 应用软件开发 | 合同生效后8个月内 |
| 项目试运行 | 试运行至少1个月 |
| 项目验收交付 | 试运行通过后1个月内 |

实施人员的要求

1、为保证项目的顺利实施，响应供应商应成立商务与技术支持小组，全方位配合用户。

2、响应供应商应在响应文件中提供项目实施详细进度计划和项目小组人员名单和职责。

3、系统在通过验收前现场需留驻足够的实施人员。

4、用户方有权根据实施情况要求更换项目负责人和实施人员。

5、对响应供应商项目负责人等级基本要求：要求响应供应商针对本项目成立项目小组，在响应文件中提供书面名单，人员一旦得到确认，无特殊理由不得随意变动，其中项目负责人具有相当资质，项目负责人未得到用户方同意的情况下不得随意更换。

6、项目负责人具有信息系统项目管理师或高级职称、医疗信息化行业从业经历八年（含）以上的优先考虑。

7、系统在通过验收前需确保现场留驻至少5名具有医疗信息系统建设经验的人员。

安装、调试

1、合同签订一周内，响应供应商结合政务云资源情况向用户提交软件开发环境的要求。软件实施安装7天以前，响应供应商向用户提交软件安装、测试和安装验收的计划方案，该计划方案需经过用户同意方可作为软件安装、测试和安装验收的依据。

2、响应供应商应承担所供产品的安装、调试和配置工作，同时应提供完整的安装调试文档及系统配置文件。

3、响应供应商应全力与用户及其他相关产品供应商配合，保证系统按时、正常地投入运行。

4、响应供应商需保证所配置的软件产品有合法的使用权。

项目验收

1、系统验收合格的条件至少满足以下三个要求：试运行时性能满足合同要求；测试和试运行验收时出现的问题已被解决；已提供了合同的全部货物和资料。

2、软件验收前需通过安全、功能、性能、密码等方面的第三方测评。

3、所有子系统正式投入运行后进行软件系统验收。申康中心将邀请相关行业专家、监理与用户方一起验收，同时就系统的安全性、完整性、易用性、适用性等请第三方专业评测机构进行评测，届时验收专家由用户方指定，所有验收的费用包含在投报总价内。

技术文档

系统验收后响应供应商需提供详细的软件相关技术文档（含数据结构、数据流程图、系统字典说明等）、使用说明书、维护手册等文档资料。提供系统应急方案，提供本项目中形成的程序源代码及技术支持工具。文档包括但不限于以下内容：

1、项目实施方案；

2、需求说明书、设计说明书；

3、测试报告；

4、用户操作手册、系统运维手册以及培训文档等；

5、试运行报告、项目总结报告、验收报告等；

6、本项目形成的程序源代码（光盘形式）。

系统维护、售后服务和培训

免费维护期

响应供应商在上海设立常驻售后服务机构，提供应用软件验收后1年的7*24小时的免费维护。响应供应商所提供的应用软件维护服务需包括但不限于免费功能增强性维护、软件升级和免费技术维护服务（如系统维护、跟踪检测等），保证响应供应商所投软件系统的正常运行。免费维护期内响应供应商应对系统进行优化和常规安全检查，并提供每月2次的定时维护服务；承诺故障发生时1小时内响应，2小时内赶到现场处理故障，4小时内修复，需提供承诺函。

产品软件免费维护期为自验收之日起1年。

项目验收后1年内，在申康中心现场派驻满足项目要求且具有类似信息系统维护经验的工程师至少5名，需提供加盖响应供应商公章的个人履历表、投标截止时间前三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明材料，且提供承诺函。工作时间为用户方工作日8:00-17:30（根据用户方作息时间调整）。驻场工程师需接受用户方统一管理，经过用户方确认后，无特殊原因不得随意更换，要保证人员的稳定性，更换人员需得到用户方确认。若不符合用户方要求，用户方有权利要求更换现场维护人员。

售后服务

1、响应供应商负责所供软件及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其它售后技术服务。

2、响应供应商需作出无推诿承诺。即响应供应商应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到用户方或系统集成商通知后，立即派工程师到现场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

3、响应供应商应提供中文电话免费咨询服务。

4、在质保期结束前，需由响应供应商工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷由响应供应商负责修理，在修理之后，响应供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户，报告一式两份。

5、为切实保障应用软件功能系统的顺利运行，总体方案需要考虑相关的培训功能。为工程提供优质的整体服务，保障工程的整体质量。培训应包括对运行平台的技术培训，以及对应用功能软件的操作培训，支持远程在线实时直播培训以及培训过程的DVD、视频录制。

6、需要在响应供应商方案书中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要用户方面配合的内容也可同时加以说明。

7、用户方有权要求响应供应商、原产品制造厂家和用户方指定的系统集成商共同签署书面文件，就响应供应商向用户方提供设备的售后服务内容、质量保证、各自责任和合作事项等达成协议并共同对用户的利益负责。

8、响应供应商需提供免费维护期后的服务方案情况及年维护费用报价情况。

人员培训

响应供应商应负责使用人员的培训及考核。并在项目实施后继续按照用户方要求继续定期培训和考核（包括远程在线培训以及培训过程的DVD、视频录制）。培训对象包括用户方的系统管理员、日常维护人员、技术层面人员（包括系统开发、程序版本控制、数据库维护）；用户方和各医院的管理人员、操作员。系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员培训内容为系统的操作培训。

知识产权承诺

1、本项目中形成的知识产权（包含需求分析、系统设计、软件程序、核心技术、数据标准、接口规范、知识库、算法模型、知识结论、专家共识、专有方法、模板、工具包、培训材料、专有数据、技术文档、服务模式、运作模式、系统建设指南等，但不限于上述形式）归建设单位所有。响应供应商向建设单位交付的信息系统已享有知识产权的，建设单位在许可范围内合理使用。

2、本项目中形成的知识产权的申请权、所有权与利益（包括：专利权、商标权、著作权、商业秘密专有权等，但不限于上述权益的申请权）归建设单位所有。未经建设单位书面同意，响应供应商不得以任何形式申请。

3、响应供应商不得以任何形式侵害本项目中形成的知识产权。未经建设单位书面同意，响应供应商不得以任何形式提供或出售给同行业/同性质单位使用。若发生侵害行为，响应供应商则全额赔付建设单位本项目中标金额以及响应供应商通过侵害行为获得的全部收益。

4、没有建设单位明示的书面同意，响应供应商不能作出关于本项目或者其条款的任何新闻公告、媒体宣传或其他形式的公开披露。

5、响应供应商提供的产品和服务等不得侵犯任何第三方的知识产权。若发生侵权行为，一切法律责任、后果及损失均由响应供应商承担，建设单位不承担任何法律责任及后果，且保留追责权。

保密承诺

1、响应供应商承诺参与本项目的所有服务人员需严格保守与本项目有关的技术秘密和商业秘密，任何涉及建设单位及使用单位的信息，包括但不限于数据、特有的功能需求等，未得到建设单位及使用单位的书面同意，不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则响应供应商将承担由此产生的一切后果。

2、响应供应商不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。

其他要求

报价说明：本系统所涉及运行的各类模块与现有申康中心相关系统对接开发费用，应包括在本次投报总价中，用户不再另行支付相关费用。

响应供应商要求

1、响应供应商需提供相应的技术服务，在满足用户方的应用与需求的前提下，配合完成与相关的系统集成工作。

2、响应供应商提供的产品及其配置应该是安全、可靠和成熟的，不是技术上已经或即将淘汰的。

3、响应供应商提供的产品在升级、扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。

4、响应供应商需熟悉“上海市医联工程”整体结构，详细提出在原有系统软硬件架构上进行扩展升级的方案。

5、响应供应商应该保证所提供的所有产品皆不侵犯任何第三方的版权、知识产权和其他合法权利。

6、用户可在保证满足本项目应用需求的情况下，调整上述采购产品的数量和配置。

7、供应商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书、ISO27701隐私信息管理体系认证证书、GB/T29490-2013知识产权管理体系认证证书、云计算服务能力标准符合性证书（GB/T36326-2018、SaaS）二级及以上证书、信息安全集成服务资质认证二级及以上证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书壹级、信息系统建设和服务能力等级证书CS4级及以上的优先考虑

8、供应商需具备医疗信息化自主研发能力以及医疗信息化信创适配能力。