基于国际展会服务的

空间计算底座平台

采购需求

项目概况

项目背景和现状：

中国国际进口博览会由习近平主席亲自谋划、亲自部署、亲自推动，是党中央推动新时代高水平对外开放的重大决策，是推动国际治理的一个重大制度创新，是外部世界评估中国机遇、把握中国方向的一个重要窗口。至今，进博会已连续多年写入政府工作报告，将为中国形成更高水平对外开放新格局、引领更高质量发展提供更加积极有利的新环境、新支撑和新动力。

为进一步贯彻落实习近平总书记关于进博会要“办出水平、办出成效、越办越好”的重要指示精神，持续发挥进博会溢出带动效应，拟开展基于国际展会服务的空间计算底座平台建设，进一步提升数字赋能能级，综合空间计算、数字孪生、大数据、物联网、5G通讯等新技术，探索数字化前沿技术与进博会关键数据的深度融合，保障进博会期间客流平稳有序，为进博会招商提供企业建议，打造进博会空间计算应用场景，构建进博会元宇宙场景，对溢出效应效果进行分析展示，构建分析研判支撑的指挥大屏，树立城市数字化转型典范标杆，发挥好进博会在商品服务展示交易、投资贸易洽谈、技术解决方案推广等方面的积极作用，确保今后每届进博会等相关国际展会的圆满成功！

建设期限：自合同签订后9个月内完成本项目的内容建设并通过专项验收，其中包括为期30天的试运行。

建设地点：上海市静安区寿阳路99弄15号

预算金额：66524300元

采购金额（最高限价）：66524300元

组织形式：集中采购

采购形式：公开招标

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：进博会数字赋能服务保障一体化平台

建设目标

总体目标

按照习近平总书记“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好”的指示精神，李强总理“以数字化手段更好赋能进博会城市服务保障”的工作要求，陈吉宁书记“发挥好进博会在商品服务展示交易、投资贸易洽谈、技术解决方案推广等方面的积极作用，加快推进人工智能等技术的全场景应用”的重要讲话和“学习借鉴香港贸促会（局）的平台运行经验、学习达沃斯的组织和信息共享方式提高各类参展人员之间的互动”的批示要求，聚焦“规模更大、质量更优、创新更强、层次更高、成效更好”，以“加快数字化发展，建设数字中国”为契机，以空间计算支撑平台为底座、大客流监测、大数据分析、元宇宙展示、数字化场景联动为抓手，综合空间计算、数字孪生、5G通讯、大数据、物联网等新技术，围绕“管理通”“产业通”“数据基座”三项任务，聚焦行政效能提升，以数据共享打造“管理通”；聚焦产业精准招商，以数据融通打造“产业通”；聚焦能力共性支撑，以数字科技打造“数据基座”。

绩效目标

本项目需实现以下绩效目标：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
|  | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
|  |  | 系统稳定性 | 99.9% |
|  |  | 软件测试 | 通过 |
|  |  | 密码测评 | 通过 |
|  |  | 网络安全等级保护 | 等保三级 |
|  |  | 安全测评 | 通过 |
|  | 安全事件 | 数据安全事件发生次数 | 0次 |
|  | 产出时效 | 项目实施进度 | 9个月 |
|  | 共性平台 | 跨部门（场馆）数据共享程度 | ≥90% |
|  |  | 核心数据缺失率 | ≤5% |
|  |  | 覆盖部门（场馆）数量 | ≥10个 |
|  |  | 整合对接系统数量 | ≥2个 |
|  | 区块链技术利用水平 | 数据上链率 | ≥90% |
|  | 物联网技术利用水平 | 物联设备覆盖率 | ≥95% |
|  |  | 物联数据有效性 | ≥95% |
|  |  | 物联数据利用率 | ≥95% |
| 业务指标 | 产出数量 | 空间计算世界模型专用边缘计算设备采购数量 | 1700套 |
|  |  | POE分离器采购数量 | 1700套 |
|  |  | BLE蓝牙模块采购数量 | 1700套 |
|  |  | 设备安装完成率 | 100% |
|  |  | 场馆感知数据服务采购数量 | 1700个感知点 |
|  | 产出质量 | 支持同时在线人数 | ≥1000人 |
|  |  | 支持并发用户数 | ≥500人 |
|  |  | 系统登录时间 | ≤5秒 |
|  |  | 一般查询响应时间 | ≤5秒 |
|  |  | WEB查询、访问、统计分析等服务可恢复时间 | ≤4小时 |
|  |  | 数据库可恢复时间 | ≤24小时 |
|  |  | 交互响应时间 | ≤3秒 |
|  |  | 元宇宙模型精度达标率 | ≥95% |
|  | 社会效益 | 系统用户量 | >100人 |
|  |  | 进博会期间系统日活用户数 | >2000人次/天 |
|  |  | “进博一张图”综合管理平台集成数据种类 | >20种 |
|  |  | 进博会客流精细化监管平台覆盖面积 | ≥400000平方米 |
|  |  | 进博会精准招商平台覆盖产业链数量 | >8个 |
|  |  | 进博会区块链电子证件服务人次 | >2000人次/天 |
|  |  | 元宇宙场景模型数量 | >20个 |
|  |  | 元宇宙场景模型覆盖率 | ≥95% |
|  |  | 进博周边三维仿真覆盖面积 | ≥400000平方米 |

项目建设内容

技术路线要求

- 本项目要求基于信创环境进行建设，投标人需具有自主知识产权的国产化业务元数据管理类、国产化数据采集类、国产化微服务支撑管理类、国产化智能搜索类、国产化数据处理类、智能决策分析类、业务建模软件类、大数据平台类软件的开发经验；需提供相关的证明材料。

- 数据分析软件建设标准：选择的数据分析挖掘软件符合TPC-D规范，建设过程采用数据分析挖掘软件建设过程专用的CLDS规范；

- Web服务标准应采用UDDI、WSDL和SOAP；

- XML技术标准：应采用XML技术标准；

- 在工作流平台中，应采用WFMC（工作流管理组织）的规范，实现流程定义与其他流程管理平台的接口；

部署环境要求

本项目依托上海市电子政务云进行开发部署，投标人需提供相关资源的需求分析及依据。

系统性能要求

本项目系统性能需求如下：

- 同时在线用户数≥1000；

- 并发用户数≥500；

- 系统登录时间≤5秒；

- 一般查询和写入操作响应时间（90%的操作页面）≤5秒；

- 搜索类操作响应时间≤10秒；

- 报表统计类操作响应时间≤15秒；

- 定位感知能力≥30000人

- 定位频率刷新率≥1Hz

功能建设要求

整体项目包括：进博会客流数据可视化计算及服务、“进博一张图”综合管理平台和指挥大屏系统、进博会精准招商平台、进博会区块链应用场景和进博会信息安全保障及相关数据对接等。具体需求如下：

1、进博会客流数据可视化计算及服务

通过开发进博会客流数据可视化计算及服务，为展客商提供客流服务，为管理方提供客流精细化管理支撑。一是部署空间计算产品，结合国家会展中心现有摄像头等感知设备，构建进博会高精度空间数据洞察能力，覆盖进博会“1.1、2.1、4.1、5.1、6.1、7.1、8.1”7个场馆、通道及中央商业区等共26万平方米；二是搭建展会世界模型，结合大模型系统性推进物理环境智能化，深度理解现实世界的一系列知识，提供规划推理和通用智能的支撑；三是部署一系列智能体，7*24小时不间断观察，深度洞察场景细节，支持拥挤和堵塞等风险判断与预测、展会及展位的展览表现分析、服务设施使用情况分析、观众参观偏好分析等应用；四是提供客流数据可视化监测，基于手机信令数据，融合空间计算，输出客流数据及分析结果，展示客流图谱，支撑场内外客流监测预警、洞察分析、疏导调度、应急处置等应用；五是构建进博会元宇宙场景，实现沉浸直观、多样互动的用户体验。

2、“进博一张图”综合管理平台和指挥大屏系统

通过升级改造“进博一张图”系统，为管理方提供进博会管理决策和指挥调度的有力支撑。一是丰富完善“进博一张图”数据资源，通过接入场馆内外多源数据，包括公共交通、市政管线、城市给排水、交通控制箱、信息交接箱、路灯、桥梁、人行天桥、综合井盖、展馆、国展中心出入口、停车泊位、客流、气象、餐饮、应急管控等城市部件和各条线实用信息，为管理方提供更为多元的决策数据依据；二是完善一张图页面建设，升级开发城市运行保障一张图、生态环境一张图、应急安全保障一张图、参展服务保障一张图；三是开发随申办物码使用场景，通过扫描展馆场所、设施的物码，辅助跨部门联动处置事件、管理服务设施，提升进博会协同运营能力；四是建设进博会指挥大屏，汇聚整合各类业务管理信息，实现应急预警指挥、溢出效应展示，进一步提升进博会管理能级。

3、进博会精准招商平台

通过开发进博会精准招商平台，实现招商招展便利化、科学化、精准化，助力持续放大进博会溢出效应。一是构建招展招商数据库，集成往届进博会招商数据和参展商交易数据、市场化产业链数据、消费者需求数据等；二是开发招商招展辅助功能，实现进博会招商辅助、产业链企业邀展参展辅助、企业查询、企业评价、企业触达、政策查询等招商功能；三是开发招商招展模型，构建企业投资意愿模型、招引概率模型、企业价值评估模型、企业触达路径模型、政策智能匹配模型；四是进博产业链分析功能，实现包括四链融合宏观分析、产业发展研判、区域对标、产业运行报告、产业动态、产业政策等，支撑招商决策科学化、精准化；五是开发溢出效应分析模型，通过构建投资溢出、产业溢出、创新溢出、消费溢出、区域溢出、政策溢出六大进博领域模型，树立重点产业、重点地区、重点片区、重点企业四大进博标杆维度，定量化分析、可视化呈现进博会溢出成果。

4、进博会区块链应用场景

通过实施区块链应用场景专项行动，持续推进重要数据上链，保障数据可信、防篡改、可追溯。一是进博会重要数据上链，展客商数据、交易数据、证件数据、展销产品数据、展会运营数据、合约数据等重要数据实现上链，支撑基于链上数据的共享及分析应用；二是建设“区块链+电子证件”应用场景，链上电子证件支持亮证；三是建设“区块链+数字藏品”应用场景，提供主题藏品设计、数字藏品上链、展示和收藏等服务。

5、进博会信息安全保障

通过信息安全专项行动，做好进博会数据内容、数据载体、链路保障，牢守进博安全底线。一是实施进博会移动端内容安全、多重核验检测，采用人工审核与技术审核相结合的方式，对发布内容进行自动检测和过滤，确保展客商发布互动信息内容符合标准；二是开展密码应用安全建设，维护网络和信息系统密码安全。

软件开发清单：

| 系统 名称 | 子系统 名称 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进博会客流数据可视化计算及服务 | 空间计算应用场景 | 进博场馆信息综合展示 | 提供三维展馆、展位信息、图层显示控制、实时人群热力、预警提示、网关设备显示、巡场人员定位、摄像头信息。 |
|  |  | 安全管理应用 | 提供安全管理智能体、安全处置流程、人群密集计算与提示、人群密集情况查询、人群密集阈值设置、滞留计算与提示、滞留情况查询、滞留检测时间设置。 |
|  |  | 展出效果应用 | 提供全局人流趋势、主要数据指标计算与展示、观众兴趣分析、展位热度、展位吸引力、展位人流趋势。 |
|  |  | 全局客流应用 | 提供全局客流智能体、全局客流处置流程、拥堵计算与提示、拥堵情况查询、拥堵阈值设置、压力点计算与提示、压力点情况查询。 |
|  |  | 展位观察应用 | 提供展位观察智能体、热点计算与提示、关键时刻记录流程、活动录入工具、展位实时人数与趋势、客流经停转化与趋势、停留时长与分布、展出区域热度、展出区域上下游分析、观众动线统计、观众轨迹回放。 |
|  |  | 展会世界模型助手 | 提供自然语言查询、报告生成。 |
|  |  | 智能体管理器 | 提供智能体概况、智能体列表和配置、智能体详情和编辑。 |
|  |  | 空间管理器 | 提供空间管理界面、空间创建与编辑、空间层级结构、区域属性、参考图纸上传、参考图层属性、比例校正工具、工具条工具、视口操作、生成基础线框模型、数据即时保存。 |
|  | 进博客流数据可视化监测 | 全景数字展馆客流动态 | 提供客流热力图、多维客流监测预警、数字场馆全息交互、客流密度图谱。 |
|  |  | 区域客流智能监测 | 提供全域实时客流指数、馆内实时客流指数、馆外实时客流预测、当日累计客流指数、昨日同期累计客流指数、昨日总客流追踪分析、实时事件预警、日度分时段客流变化趋势、境内客流来源地图、境外客流来源地图、客流动向地图、客流人群画像、客流驻留时长洞察。 |
|  |  | 历史客流洞察分析 | 提供累计客流统计及变化趋势、客流驻留特征分析、客流人群全景画像、客流市内来源洞察、客流市外来源和动向洞察、客流到达时间变化趋势、客流离开时间变化趋势、客流出行方式分布、客流出行距离分析、客流出行时长分析。 |
|  |  | 基础功能 | 提供模型图层渲染、实景仿真建模。 |
|  | 元宇宙场景建模展示分析 | 数据层 | 提供超高精度L5级别的进博展馆建模，包括技术装备展区环境建模、各类展台创意设计及制作（含大型工业机械臂动态展台、电子科技动态展台、仿真工业机器人动态展台、流体力学动态展台、宇宙魔方动态展台、现代工业建筑动态展台、起重设备动态展台、生物工程动态展台、视觉系统动态展台、全息设备动态展台；中型光影打印展台；小型静态展台）、风格化创意装饰品建模以及沉浸式特效创意设计与制作。 |
|  |  | 服务层 | 提供热力数据采集处理模块、交互数据处理模块、蓝图数据接入模块、实时参数调节模块、视觉特效处理模块、虚拟网格体处理模块、热力数据动态服务模块、粒子矩阵处理模块、动态全局光照模块、展商信息处理模块、服务端通讯模块。 |
|  |  | 应用层 | 提供控制台主操控界面、鸟瞰视角下镜头机位切换、手势操控镜头视角、昼夜交替控制、热力数据三维可视化展示、展商分布三维可视化展示、展商信息三维可视化展示、展商国家信息图表可视化展示、控制台通讯模块。 |
| “进博一张图”综合管理平台和指挥大屏系统 | “进博一张图” | 城市运行保障 | 提供轨道交通运行管理、公交运行管理、市政管线管理、城市给排水管理、城市部件管理。 |
|  |  | 生态环境保障 | 提供公园绿化管理、市容环境监管、景观灯光管理、工地扬尘防治。 |
|  |  | 参展服务保障 | 提供实时客流智能分析、餐饮安全监管、便民设施辅助决策、交通路况服务、监管信息可视化。 |
|  |  | 应急安全保障 | 提供应急监测资源管理、应急监测实时管控、综合信息分析。 |
|  |  | 周边场景制作及优化 | 提供三维管线模型处理、轨道交通线路三维模型、精细化三维场景共享服务、国展周边建筑设施场景优化。 |
|  |  | 三维模拟仿真 | 提供红绿灯三维仿真、交通信号灯数据接入、交通拥堵线模拟。 |
|  |  | 三维高亮设计 | 提供轨交车辆动态效果、场馆分层功能、公交车路线的动效和公交车动态管理、建筑场馆单体化、人防信息数据管理。 |
|  |  | 综合保障应用 | 提供人员展示、场馆人流预警、场景目录（包括气象场景、交通场景、轨交场景、舆 情场景、民生热线、场馆安全、市场监管、消防管理、危化品管理共九个场景目录）、核心指标显示、预警信息显示及交互、联动指挥模块、空间场景分类控制、行政管理区域分类控制、时空数据分析、模块跳转功能。 |
|  |  | 区域总览看板 | 支持区域信息显示管理、建筑信息显示管理、周边建筑显示管理。 |
|  |  | 展商信息看板 | 支持展商分布数字标识、展商展位信息查询定位服务、地面道路信息显示控制、公交信息显示控制、公交状态查询显示、路口信息显示控制、轨交人流客流监控、重要区域视频监控、虹桥枢纽显示控制。 |
|  |  | 空间视频融合 | 提供路口视频融合、场馆视频融合。 |
|  |  | 室内视频算法服务 | 提供室内视频人员识别服务、室内人流模型映射服务。 |
|  |  | 设施部件管理 | 提供管线信息查询服务、周边管线信息展示、二维部件查询、三维部件详细信息展示、应急设施控制管理。 |
|  |  | 视频资源管理 | 对进博周边重要视频监控进行汇集。 |
|  |  | 三维渲染可视化观看客户端开发 | 开发专用客户端满足市城运中心、城保办、公安前方指挥中心、市大数据中心的观看控制请求。 |
|  |  | 视频接入服务 | 实现视频数据API接入开发。 |
|  |  | 视频前端加载 | 实现视频数据前端页面加载开发。 |
|  |  | 接口开发与调试 | 实现人数统计接口，并实现与一张图的对接调试。 |
|  |  | 监控设备的接入及维护 | 实现餐饮店的监控设备的接入和维护。 |
|  | 进博会指挥大屏 | 会场人员流动可视化分析 | 提供当日人员流动情况、同期当日人员流动情况、当日累计进馆人数、当日人员流动情况、本次展会累计进馆人数、各地、各组织交易团参会人员情况、参会申请人员情况、各场馆人员分布。 |
|  |  | 参展厂商可视化分析 | 提供本次参展商情况、同期参展商情况、参展商欢迎度、参展商参展展品欢迎度、参展商申报展品、国内参展商报名情况、国际参展商报名情况、参展商所属产业链情况。 |
|  |  | 场馆地图可视化分析 | 提供场馆漫游、二维展示、三维展示。 |
|  |  | 展会效益可视化分析 | 提供参会展商情况、参会贡献情况、创新情况、投资情况、消费情况。 |
|  |  | 进博实况展示 | 提供进博展馆外围实况、进博展馆馆内实况、进博展馆连接通道实况、进博展馆闸机实况、进博展馆商业环道实况、进博实况分屏展示。 |
|  |  | 应急预警指挥系统 | 提供预警分类、预警规则、预警等级、预警模式、预警方式、预警结果展示。 |
|  |  | 空间热力技术装备4.1号馆 | 提供展厅基础信息展示、展厅全局人流情况（包括全局人流趋势、累计人流趋势）、展位聚集情况、观众兴趣展示、展馆人流热力展示、展馆实况展示、巡场管理人员位置展示、展位实时人流排名、展位展商信息展示、展馆设备展示。 |
|  |  | 进博全景 | 提供世界进博、中国进博、上海进博。 |
|  |  | 进博交通 | 提供公交客流量、轨交客流量、铁路客流量、长途客车客流量、本市交通拥堵走势、GIS地图。 |
|  |  | 进博气象 | 提供温度、湿度、紫外线、风力、降水、能见度、气压、天气变化趋势、雷达云图。 |
|  |  | 进博会参展企业概览 | 提供进博会参展企业名录信息展示、进博会参展企业信用信息查询、进博会参展企业关联分析及运算、进博会参展企业关联图谱、进博会参展企业关联企业查询与分析、进博会参展企业分布地图。 |
|  |  | 进博会溢出效应大屏 | 提供参展数据展示分析大屏、重大活动数据展示分析大屏、进博会溢出全景大屏、进博会区域及产业溢出大屏、进博会消费及投资溢出大屏、进博会创新及政策溢出大屏、进博会重点产业及企业溢出效应分析大屏、进博会对上海及重点片区溢出分析大屏、进博会溢出效应非标大屏。 |
| 进博会精准招商平台 | 进博会精准招商 | 招商方向推荐 | 支持基于用户的预设偏好进行招商方向的推荐。 |
|  |  | 企业智推 | 提供热门企业、热门产业。 |
|  |  | 通用招商辅助 | 提供企业筛选、产业链招商、供应链招商、技术链招商、地图招商。 |
|  |  | 海外企业邀展招商辅助 | 提供海外重点企业产业链图谱、海外重点企业供应链图谱、海外企业进博关系图谱、海外企业投资图谱。 |
|  |  | 企业查询 | 提供企业列表、企业画像（包括投资意向分析、匹配度分析、价值评估、基本信息、企业发展、企业风险、知识产权、企业概要）、招商评估报告（包括企业基础报告、企业评估报告）。 |
|  |  | 企业触达 | 提供企业联系人、关系链路、沟通策略。 |
|  |  | 政策查询 | 提供政策查询、政策智配。 |
|  |  | 四链融合 | 提供产业链图谱总览、产业链环节分解、产业链阶段分析、产业链分析详情、供应链市场分析、供应链分析详情、创新链总览、创新链专利分析、创新链文献分析、资本链总览、资本链投资地图、资本链投资偏好、资本链机构中心、资本链事件中心。 |
|  |  | 产业发展研判 | 提供产业发展总览、地区产业评价（包括经济效益、经营主体）、产业发展质量。 |
|  |  | 区域对标 | 提供发展对标、产业对标、政策对标。 |
|  |  | 产业运行报告 | 提供地区产业发展运行报告、细分产业发展运行报告、重点企业发展报告。 |
|  |  | 产业动态 | 提供进博会产业动态、上海市重点发展产业动态。 |
|  |  | 产业政策 | 提供政策预警（包括重点政策动态预警、重点政策影响预判）、政策链发展监测（包括区域切换、产业环节分布、政策分布排名）。 |
|  |  | 政策对标 | 支持针对不同区域的政策进行对比分析。 |
|  |  | 关注企业 | 支持用户对感兴趣的企业关注和监测。 |
|  |  | 产业标签管理 | 提供标签列表、模型打标（包括标签规则、样本、黑白名单、标签审核、关联规则）、标签回收管理。 |
|  |  | 产业分组管理 | 支持对产业进行有效的分类和组织管理。 |
|  |  | 应用数据库 | 提供企业信息库（包括企业基础信息、工商信息、产业信息、供应链信息、专利信息、资本与资产、许可/资质与荣誉、纳税/参保与缴费、生产经营、行政执法、司法信息及信用评价）、产业政策库、舆 情动态库。 |
|  |  | 标签数据库 | 提供产业标签库、企业标签库、政策标签库。 |
|  |  | 算法模型库 | 提供企业投资意愿模型、区域招引概率模型、企业价值评估模型、企业触达路径模型、政策智能匹配模型。 |
|  | 进博会溢出效应分析 | 历届进博会数据展示分析 | 集成历届进博会展会的数据源，将各种数据融合汇总，通过清晰的数据展示和深入的分析，提供一站式的数据展示界面。 |
|  |  | 进博会溢出全景数据分析 | 对历届进博会的参展企业数据进行归集、治理和结构化，提供对参展企业的全面分析洞察。 |
|  |  | 进博会溢出领域分析 | 提供进博会区域溢出分析、进博会区域溢出分析数据统计模型、提供海外商品与交易分析、新消费品的产生分析、进博会消费溢出分析数据统计模型、提供新设投资情况分析、增资扩股情况分析、参股情况分析、进博会投资溢出分析数据统计模型、提供专利、软件著作权、科创型企业、进博会创新溢出分析数据统计模型、提供对外资招商的政策溢出、针对产业的政策溢出、针对创新的政策溢出、进博政策有效性分析模型。 |
|  |  | 进博会溢出重点分析 | 提供进博会三大先导产业溢出分析、进博会六大支柱产业溢出分析、进博会四大新赛道产业溢出分析、进博会五大未来产业溢出分析；提供进博会对上海市整体的溢出效应的分析；提供进博会对虹桥商务区、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区、53个特色园区、张江片区的溢出效应分析；支持对进博会参展企业，开展重点标签统计分析，对参展及辐射企业进行分类和标记。 |
|  |  | 研究报告 | 提供进博会食品及农产品产业链研究报告、进博会汽车产业链研究报告、进博会技术装备产业链研究报告、进博会消费品产业链研究报告、进博会医疗器械及医药保健产业链研究报告、进博会服务贸易产业链研究报告。 |
|  |  | 溢出数据入库 | 提供溢出数据源管理、溢出数据批量入库、异构溢出数据入库、溢出数据链路告警规则管理、溢出数据链路监控总览、溢出数据链路实时监控、溢出数据链路监控日志、文件比对。 |
|  |  | 溢出元数据管理 | 提供溢出元数据采集、溢出元数据资料库、溢出元数据核验、资产地图、溢出数据资源台账。 |
|  |  | 溢出数据标准管理 | 提供标准文件、术语标准管理、计量单位标准、代码标准管理、数据元（字段）标准、数据项（表）标准管理。 |
|  |  | 溢出数据调度管理 | 提供溢出数据调度工作流、运行监控、调度日志。 |
|  |  | 溢出数据资源管理 | 提供主题管理、模型管理、资源展示。 |
|  |  | 溢出数据质量管理 | 提供质量规则库、质量检测任务、质量检测告警规则、质量检测告警历史。 |
| 进博会区块链应用场景 | 进博会重要数据上链 | 参展企业数据采集 | 提供历届参展企业数据采集。 |
|  |  | 数据采集准备 | 提供参展企业数据清洗，参展企业与国内投资企业建立关联。 |
|  |  | 工商基础信息采集 | 提供进博参展企业国内投资企业的基本信息、企业行业信息、企业股东信息、企业对外投资、企业主要人员、企业分支机构、企业地址、邮箱、电话、企业社保信息、企业年报、企业历史记录（迁移信息、名称、法人、注册资本）、企业最优简介数据。 |
|  |  | 工商经营信息采集 | 提供进博参展企业国内投资企业的行政许可（工商公示）、行政处罚（多源）、环保处罚数据、经营异常（工商公示）、知识产权出质（工商公示）、动产抵押（工商公示）、股权出质（工商公示）、股权冻结（工商公示）、抽查检查、双随机抽查（工商公示）、严重违法（工商公示）、简易注销公告、注销备案公告（工商公示）。 |
|  |  | 企业司法诉讼采集 | 提供裁判文书关系数据、开庭公告、法院公告、立案信息、司法拍卖、失信被执行企业、被执行企业、限制高消费、终本案件、破产案件、破产案件关联公告数据。 |
|  |  | 企业招投标采集 | 提供招投标信息、招投标正文、招投标关系。 |
|  |  | 企业税务信息采集 | 提供非正常户、欠税信息、重大税收违法、一般纳税人、纳税A级。 |
|  |  | 企业知识产权采集 | 提供专利信息、著作权/软件著作权、商标企业查询数据、商标公告数据、商标信息、流程数据、商标商品服务数据、域名信息、资质证书。 |
|  |  | 企业创投信息采集 | 提供公司项目基本数据、公司产品数据、公司竞争对手数据、公司融资信息数据、项目成员数据、投资机构基本信息数据、投资机构投资事件数据、项目标签数据。 |
|  |  | 企业经营信息采集 | 提供招聘信息、购地数据、海关登记信息。 |
|  |  | 新闻舆 情采集 | 提供企业舆 情数据、舆 情信息挖掘数据、舆 情正文数据。 |
|  |  | 企业产业数据采集 | 提供产业链基本信息、产业链详细信息、企业供应链详情。 |
|  |  | 参展企业数据查询 | 提供进博参展企业搜索、进博参展企业列表、进博参展企业画像。 |
|  | 进博会电子证件 | 电子证件管理 | 提供电子证件申请、电子证件审批、电子证件数据上链、电子证件亮证、电子证件数据用链、电子证件预警提醒、电子证件数据核验（闸机）。 |
|  |  | 电子证件上链 | 提供一屏观链、智能合约、链数稽核SDK、数据上链、用链日志查询。 |
|  | 进博会数字藏品 | 藏品设计 | 提供进博证件、进博吉祥物、四叶草展馆、东方明珠数字藏品设计。 |
|  |  | 藏品上链 | 提供智能合约、链数稽核SDK、数字藏品上链、数据上链、用链日志查询。 |
|  |  | 藏品服务 | 提供首页、藏品列表、藏品详情、收藏、我的订单。 |
|  |  | 交互应用 | 提供品牌签到、打卡寻宝、知识竞答。 |
| 进博会信息安全保障 | 进博会内容安全保障 | 违禁词检测服务系统TDS | 提供数据统一接口（包括数据对接模块、接口日志模块）、检测中心（包括自定义词库管理模块、基础算法模块、内容后置检测模块、内容前置检测模块）、审核中心（包括批量修正模块、审核记录模块、监测预警模块）。 |
|  |  | 专业审核服务 | 提供人工审核、结果复审、监测报告服务。 |
|  | 密码应用配套 | 密码应用配套 | 实现密码应用接口建设。 |

服务要求

为了更好地掌握进博会展馆实际人流等信息，需从专业单位采购高精度的人流等信息，为进博会的精细化管理提供全面高效的数据支撑。采购链路安全保障服务，对网络环境、机房、终端设备等进行安全检查和测试。

服务清单：

| 序号 | 服务名称 | 服务描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房网络终端设备及应用系统安全检查 | 对红线内的机房、红线内以及周边配套网络设备终端开展安全检查，需提供20次服务 |
| 2 | 红线内系统渗透测试 | 针对红线内重要信息系统和应用，开展远程漏洞扫描和渗透注点探测。 |
| 3 | 红线内系统压力测试 | 对红线内核心网站和系统进行压力测试。 |
| 4 | 红线内核心系统网站实时监测 | 针对红线内核心系统网站持续进行7*24安全监测。 |
| 5 | 红线内系统数据恢复专项演练 | 对红线内系统数据开展数据应急恢复演练工作。 |
| 6 | 重点场所现场检查 | 对进博会重点场所等开展现场安全检查，需提供20次服务 |
| 7 | 运营商客流数据服务 | 提供区域客流动态统计数据和历史客流数据统计分析服务。 |

硬件设备要求

为实现进博场馆高精度感知需要，需要部署配套约1700套空间计算感知设备。

硬件购置清单：

| 序号 | 产品大类 | 产品小类 | 产品 名称 | 设备名称 | 配置要求 | 部署要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 工控机 | 空间计算感知设备 | 空间计算世界模型专用边缘计算设备 | 6核，64bit 主频2GHz;4G+32G，带4/5G通信能力； 含配套空间计算支撑平台软件，包括：SpaceTop空间界面、SOM现实引擎、STG数据引擎、Event事件总线、RAG管线、展会世界模型、Agent智能体体系、Workflow工作流引擎、Enclosure空间应用管理、Simulate时空模拟器、空间人流算法、Security安全权限、IoT设备管理系统、WebOS前端运行时、空间应用模板库、用户身份鉴别和管理、Bricks组件渲染引擎、3D图形渲染引擎、GIS底图应用引擎、空间知识库、自然语言交互、资源管理器、低代码开发工具、应用集市等功能 | 支架单体重量小于1000g； 能够支持POE方式部署供电； 支持螺丝打孔固定/非打孔固定等多种安装方式； 支持朝上正装，垂直地面侧装，朝下倒装至少3种安装方式； 需要能够安装在距离地面0～12米范围内。 | 1700 | 套 |
| 2 | RFID设备 | RFID配件 | 空间计算感知设备 | POE分离器 | 工业级供电30W国标48V转12V2.5A大功率千兆；30W隔离式 |  | 1700 | 套 |
| 3 | RFID设备 | RFID配件 | 空间计算感知设备 | BLE蓝牙模块 | 1. 支持>400路的基于蓝牙5.1协议的实时连接和数据传输能力。 2. 支持低功耗蓝牙5.1协议， 支持BR/EDR能力，兼容经典蓝牙的设备连接。 3. 支持同时接收和解析37，38，39通道蓝牙广播协议，接收和解析广播包的能力>2000数据包/秒 4. 拥有超过20路的2.4G蓝牙天线（独立天线），用于同时分别处理不同频段的蓝牙数据。 5. 支持以USB2.0协议的方式与外部其他硬件设备进行数据交互通信。 |  | 1700 | 套 |

电子政务云资源说明

根据项目前期资源现状，本次建设项目电子政务云将提供67台虚拟机服务器资源，包括CPU 1560核、内存3216G、存储39300G。供应商应合理利用上述电子政务云资源进行系统的安装和部署。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起不少于12个月内提供7*24小时免费技术支持和售后服务。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：系统软件维护、系统功能完善、数据更新备份维护、数据库安全维护、系统硬件维护、系统巡检维护等。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师1小时内到达现场并确诊，总故障解决时间不超过4小时。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的15个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为9个月，分为4个阶段；

第一阶段为1个月，完成项目规划设计；

第二阶段为5个月，完成项目开发测试以及空间计算感知设备硬件部署；

第三阶段为1个月，完成项目试运行和迭代开发；

第四阶段为2个月，完成项目验收。

项目团队及驻场人员要求

投标人需具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供至少140人的项目服务团队，并保证投标文件中所提供的项目团队人员名单，与后续项目执行中所投入的人员保持一致，如不一致，采购人有权终止项目合作。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员资质要求 | 其他要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 2人 | 本科及以上学历，具备信息系统项目管理师（高级）证书 | 需提供相关人员投标前6个月内连续3个月有效缴纳社保的证明 | 驻场 |
| 系统架构师 | 架构设计 | 1人 | 本科及以上学历，具备正高级工程师证书 | 需提供相关人员投标前6个月内连续3个月有效缴纳社保的证明 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 2人 | 本科及以上学历，具备系统分析师证书 | 需提供相关人员投标前6个月内连续3个月有效缴纳社保的证明 | 驻场 |
| 研发、实施和测试 | 负责项目具体研发、实施和测试 | 135人 | 项目团队中具备软件设计师、系统集成项目管理工程师、数据库系统工程师、信息系统管理师、电子商务师认证证书 | 具有5年及以上相关工作经验人员40名，需提供投标前6个月内连续3个月的有效缴纳社保的证明 | 驻场 |
|  |  |  |  | 剩余人员需提供相关投标前3个月内任意1个月有效缴纳社保的证明 | 不驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：三级

商业密码应用需求

围绕《国家政务信息化项目建设管理办法》中关于政务信息系统在系统规划阶段的密码应用要求，综合考虑物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等层面的密码应用需求，设计合规、正确、有效的系统密码应用方案，满足GB/T 39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》中三级指标要求，并为通过密码应用安全性评估奠定基础。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商实力要求

- 具有国产化业务元数据管理类、国产化数据采集类、国产化微服务支撑管理类、国产化智能搜索类、国产化数据处理类、智能决策分析类、业务建模软件类、大数据平台类软件类等与本项目相关的软件专利著作的优先考虑。

- 供应商具有ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、信息系统建设和服务能力等级CS2证书等信息化相关服务实力证明证书的优先考虑。

- 供应商有过与本项目类似的数字化展会的业绩的优先考虑。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员做出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让、不得分包。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提供的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送，造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。