上海市省统筹传染病监测预警与应急指挥信息平台二期

传染病监测预警功能升级项目

2025年度采购需求

上海市疾病预防控制中心

项目概况

项目背景&现状：本项目为升级改造项目。国家疾控局下发《国家疾控局综合司关于印发<加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台实施方案>的通知》（国疾控综规财函〔2023〕18号）、《国家疾控局综合司关于印发监测预警与应急指挥能力提升项目工作清单的函》（国疾控综规财函〔2023〕244号）、《国家疾控局综合司关于加快实施中央对地方转移支付传染病监测预警与应急指挥能力提升项目的函》等文件，要求各地建立全国一网统管、平台两级建设，数据统一采集、业务分级应用的一体化省统筹区域平台，纵向集成各级监测预警信息平台，实现上下统一；横向联通相关部门监测信息，实现全国统一；打通“医防研”信息壁垒，实现内部统一，有效提升区域监测预警与应急指挥能力。

上海市疾控局在接到文件后成立相关专班组，带领上海市疾控中心结合本市监测预警与应急指挥信息化建设现况，对标国家任务内容及考核指标，以秉承超前布局、20年不落后的理念为引导，制订印发《关于下发上海市监测预警与应急指挥能力提升项目工作任务清单的通知》（沪疾控局监测〔2024〕1号），并依托国家疾控局分三年下拨的中央转移地方支付专项经费，分别以主要实现2024年国家省统筹阶段建设要求、实现2025年国家省统筹阶段建设总体要求、实现和国家指标体系的完全对接（对标国家后续拟定建设文件要求），明确一期、二期、三期建设内容基调。

本项目在一期建设内容基础上，结合2024年度中央转移地方支付专项经费额度，对标国家和本市工作任务清单，升级传染病监测预警功能，通过相关信息化切实提升上海市传染病多渠道监测及智慧化预警等业务能力。

建设期限：2025年12月31日前完成项目建设并通过验收

建设地点：上海市疾病预防控制中心传防所

预算金额：4075000元

采购金额（最高限价）：407.5（万元）

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：上海市省统筹传染病监测预警与应急指挥（二期）子系统建设项目

建设目标

对标国家疾控局相关文件及上海市疾控局项目任务清单要求，在一期建设内容基础上，一是填平补齐，以全面覆盖国家和本市工作清单中的各项传染病监测预警功能指标要求，支撑全国防疫一盘棋；二是融入上海市业务发展特色指标，兼顾通用性与本地适配性，打造完善与社会主义现代化国际大都市功能定位相匹配的传染病监测预警体系；三是进一步发挥大数据、人工智能、元宇宙、隐私计算等技术的支撑能力，通过数字转型赋能持续推进构建协同综合、灵敏可靠的传染病监测预警能力。

项目建设内容

本项目建设内容包括：

- 充分利用上海市已有传染病监测和报告工作基础，结合上海市传染病报告“智能插件”技术，开展上海市基于电子病历（EMR）的传染病智能监测预警系统建设，实现辖区内各级各类医疗卫生机构源头数据统一采集、自动采集，实现国家、市、区三级传染病相关监测信息同步实时共享、动态更新和应用等；

- 在现有症候群监测预警基础上，扩展严重症候群病例监测内容，满足国家相关核心指标统计分析要求；

- 针对统一采集的EMR数据开展透视分析以及各类无感化报送；

- 整合消毒流程，开展基于疫点管理的现场作业管理、事件追踪、质量控制、消毒评价工作；

- 完成传染病报告、病原监测信息、应急派单和病媒监测体系的对接并统一纳入省统筹平台；

- 结合元宇宙、隐私计算新技术，完善传染病防控服务管理体系，扩展基于隐私计算的传染病预警趋势场景、基于隐私计算的传染病流调场景、传染病元宇宙能力提升建设内容。

- 软件开发清单：

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传染病监测预警功能升级 | 基于EMR的传染病报告 | 在医疗机构前置服务器上部署前置软件，按照国家要求对接医疗机构EMR数据；打通前置服务器到国家数据集成服务平台、上海市区域平台等的网络链路，实现相关数据向国家、上海市平台的推送；适应性改造上海市区域平台，实现数据的接收、处理和应用，并在市级、区级平台间搭建顺畅的数据上下行通路，支撑数据的向上归集和向下分拣。包括传染病报告、报卡管理、报表统计、质量控制、重点关注传染病可疑病例管理、聚集性传染病就诊预警、聚集性事件预警、辅助管理、数据下载授权、审计日志管理、移动APP应用、外部对接、智能研判服务建设内容。 |
| 2 | 传染病监测预警功能升级 | 基于EMR的传染病综合监测 | 通过基于前置软件的医疗机构电子病历数据对接，实现传染病综合监测数据的无感化采集，建立基于医院电子病历的传染病综合监测预警体系。包括监测病例登记、症候群监测病例管理、重点呼吸道传染病监测、传染病疫情管理、其他相关信息监测、报表统计、数据汇总、外部系统对接、传染病报告智能研判服务建设内容。 |
| 3 | 传染病监测预警功能升级 | 消毒管理 | 本系统主要用于聚集性疫情、暴发疫情的处理，涉及的环节包括疫情相关基础资料上报、消毒通知表单的推送和分发、现场作业情况的记录（APP）、事件追踪处理、质量控制和消毒队伍分级启动、消毒效果评价和消毒响应终止等环节，并可将数据与“基于多源数据的传染病综合监测预警和应急处置信息平台”的消毒监测模块、“上海市公共卫生突发事件应急处置系统”的流行病学调查模块进行同步。 |
| 4 | 传染病监测预警功能升级 | 病媒监测管理 | 传染病报告信息推送到病媒管理系统，自动化形成病媒应急处置事件，同时启动应急事件的响应流程。病媒监测相关样本信息通过病原监测系统自动化进行结果对接，实时获取实验室检测结果。病媒监测信息和监测数据集汇聚到省统筹平台，支撑传染病监测和预警规则库。 |
| 5 | 传染病监测预警功能升级 | 传染病元宇宙能力提升 | 运用元宇宙技术，更直观立体地分析展示传染病监测预警数据，提供沉浸式交互服务体验，从而降低传染病综合监测和多源数据分析应用的难度，完善传染病防控服务生态，提升服务效率与质量。包括基于元宇宙引擎驱动实现应用协调交互同步，通过标准化组件SDK实现快速集成开发运行，元宇宙虚拟人支持场景配置与数据管理，同时集成疾控大模型为虚拟大脑，实现数据、知识及如人工智能等数据挖掘信息、工具的快速调取及基于自然语言的低门槛交互,进而在手机APP、大屏一体机等终端进行展现，并实现疾控用户与AI虚拟人之间的“面对面”互动交流、业务咨询、智能问答。 |
| 6 | 传染病监测预警功能升级 | 基于隐私计算的传染病预警趋势模型场景建设 | 结合隐私计算，疾控中心通过提供传染病病例数据、传染病监测数据、医疗机构EMR数据 和大数据中心数据治理平台采集的三大库底库以及公安、民政、交通等数据共同训练机器学习模型，预测疫情发展的趋势。 |
| 7 | 传染病监测预警功能升级 | 基于隐私计算的传染病流调场景建设 | 疾控中心和大数据中心在传染病防控和应急阶段，通过疾控中心的病例流调数据和公安、工信追踪数据，通过隐私计算技术支撑让接触者流调追踪在不公开用户身份和位置信息的情况下，识别和通知潜在的感染者，降低信息泄露风险 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起3年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，3年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围包括但不限于：远程技术支持、预防性维护、故障修复、重大活动现场保障、技术交流与培训、性能优化等。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的15个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

项目总体建设周期为2025年12月31日前完成项目建设并通过验收。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于15人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发、实施等），其中至少4人驻场，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师（高级）资格证书优先考虑 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 3人 | 具有系统分析师（高级）或软件设计师（中级）资格证书优先考虑 | 不驻场 |
| 技术负责人 | 负责技术实现 | 2人 | 具有计算机技术与软件专业相关证书优先考虑 | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发 | 6人 | 具有相关工作经验优先考虑 | 不驻场 |
| 实施 | 负责项目具体实施 | 3人 | 具有相关工作经验优先考虑 | 驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于2人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，技术工程师不少于1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备相关项目管理资质优先考虑 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 |  | 质保期1年内驻场 |

等级保护要求

本项目按照信息系统网络安全等级保护三级建设。

商业密码应用需求

本项目应按照国家商用密码第三级的相关要求进行建设。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

承诺知识产权归采购人所有的优先考虑。

供应商能力要求

供应商具有软件企业证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、CCRC信息安全服务资质认证证书优先考虑。

供应商管理要求

1.在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2.中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3.中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4.参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5.中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6.各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7.本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。