用户需求书 项目名称：上海市道路交通信息采集(2025年升级改造) 责任单位： 上海市公安局交通管理总队 项目负责人及职务： 刘嘉鲯 科技支队正科职干部 联系人及电话： 陈文华 28953841

- 一、背景与现状概述

传统交通专项任务不仅对警力消耗大，对周边交通影响亦大，难以满足交通管理新形势、新要求。因此，需要借助科技信息化技术，实现科技强警的工作理念。通过建立现场勤务与后台调度构成的统一协同数字化指挥体系，以较少的警力投入即可保证专项活动的正常运行，减少对周边交通的影响。

根据市局要求，总队交通专项任务有关系统需回迁至公安信息网和公安移动信息网，经充分调研并结合最新的工作要求，提出本项目方案。

- 二、目标与任务

- （一）项目建设目标

以关键核心技术自主可控为主线，通过对交通专项任务可视化辅助指挥系统基础软硬件全面升级更新、上层平台软件针对安全可靠环境进行全面适配改造。

此外，依托现有“易的PASS”系统，根据业务需求，新建“专项活动任务”子系统，融合电子地图及视频监控，实现行进方案库管理、事前行进方案研判管理、指挥调度等应用功能，为专项活动保障工作提供科技手段支撑，从而提升交通专项活动安全保障能力。

- （二）项目建设内容

一、原系统的回迁

由于业务需求发生了变化，同时随着系统整体重构、资源集约化建设以及安全可靠要求，原系统已经不能完全满足当前专项活动任务需求。

主要体现在三点:

1、原系统的硬件设备以及系统软件平台使用多年，设备老化，须更换新的满足安全可靠要求的设备；

2、原系统整体均部署在公安视频传输网，按照要求应部署在公安移动信息网和公安信息网，部署网络环境结构复杂，且对性能提出了更高要求；

3、原系统的部分功能要保留，但需迁移到公安移动信息网和公安信息网，并按照新建的安全可靠环境做适配性调整。

二、建成后的功能

1、建设PAD端的视频监控展示和警务应用模块。

2、事前行进方案研判管理模块，研发多种算法自动生成不同需求的线路以及关联线路信息。

3、行进方案库，搭建行进方案库，基于GIS地图提供相应功能。

4、搭建指挥调度模块，基于研判结果及GIS地图能力，对指挥调度执行方案进行管理。

5、搭建数据支撑服务，实现与市局数据的接入和视频监控的对接服务；实现与其他系统中安全隐患点等信息的接入服务；为PAD端提供各类数据的支撑服务。

6、搭建地图能力服务，实现基于GIS地图的行进线路生成和专项活动区域生成功能。

- 设计方案

- （一）业务流程、数据和数据流分析

1.业务流程

专项任务准备阶段，进行方案配置、设备巡检以及任务演练。专项任务执行阶段，关注整体性的车辆位置及信号灯的实时状态检测，在专用车部分，进行实时视频查看以及路况掌握，结合实际情况任务下发。异常情况发生时，采取对应的应急方案。

- （二）总体框架

1.总体架构

总体框架共分为交互层、应用层、平台层、数据层和基础设施。交互层是提供给最终用户的界面接入。应用层是提供给最终用户的业务场景功能界面，由各个业务模块组成。平台层共分为两层，包括应用支撑服务和平台支撑服务两部分。数据层为对各类业务数据和基础信息数据的持久化层。基础设施是指各类硬件设备、网络环境以及IT基础架构，如操作系统等。

- （三）功能和性能需求

1. PAD端视频监控展示

- 基础模块

设计移动端登录界面，提供系统门户，提供列表形式的应用功能登录入口。

- 视频联网开发

提供视频共享、级联状态管理、多网域配置、日志管理、区域管理、通道管理能力等。

- 视频预热

由于车速较快，所以对于视频的开流速度要求很高，本次项目建设增加视频预热功能，满足视频快速高效取流的要求。并提供路线视频动态预热功能。

- 移动端视频展示及支撑模块

  - 适配认证平板操作系统

移动端系统级适配认证平板操作系统，满足移动端的数据安全性和应用的性能要求。

  - 移动端定位信息获取

移动端通过原生安卓底层获取实时定位信息，并将定位信息实时上传。

  - 交互界面开发

根据指挥员对整体进行指挥调度的业务需求，对交互页面的交互逻辑进行完全重建。

  - 视频预览播放库集成

对视频预览播放库进行重新开发，满足在移动端达到视频流畅稳定播放的功能要求。

  - 视频接力算法

针对指挥需求，重新开发定制设计视频接力的基础逻辑，控制移动端展示的视频根据实时定位动态切换。

- 对接公安网路线数据

  - 对接移动总线协议

对公安移动信息网内系统建设要求的适配，对移动总线等技术要求进行对接数据对接，满足公安移动信息网的建设要求。

  - 线路数据对接

通过移动总线对接公安网任务路线数据，包含任务信息。

  - 视频点位推送信息对接

通过移动总线对接公安网视频点位数据。

- 任务切换及配置

  - 手动同步更新任务路线数据

当有新的任务路线下发，或者已有的任务路线变动，支持直接在移动端手动触发更新数据。

  - 多任务切换

当系统中录入并同步了多条保障任务时，支持在移动端手动切换保障任务。

2.PAD端警务应用

- 可视化展示

  - GIS底图展示

可在移动端加载GIS底图，为业务应用提供支撑。

  - 方案展示

展示与当前专项任务相对应的后台录入的方案。基于GIS能力，展示与当前专项任务相对应的后台录入的方案。

  - 专项活动区域展示

采用开关控制地图上可显示不同专项活动区域。

  - 道路路况信息展示

采用开关控制地图上是否显示当前行进方案及周边道路路况。

  - 警力资源展示

采用开关控制地图上是否显示当前警力资源。

  - 视频监控展示

采用开关控制地图上是否显示视频监控。地图上撒点显示专项活动区域的视频监控分布。

  - 警情展示

采用开关控制地图上是否显示警情信息。

- 专项任务执行

  - 专项任务基础信息展示

系统提供专项任务基础信息展示功能。展示专项任务各类信息。

  - 活动区域周边隐患点展示

系统提供活动区域周边隐患点展示功能。展示隐患点各类信息。

  - 专用车辆位置信息展示

系统提供基于GIS地图，展示专用车辆实时位置。

  - 任务关闭

在专项任务启动前或任务执行过程中，有权限的用户可根据实际情况进行关闭任务操作。

- 系统管理

提供登录认证功能，只有通过统一授权的用户方可登录PAD端的业务应用。

3.事前行进方案研判

- 快速路优先路径生成算法

事前行进方案研判管理模块通过智能化算法自动生成线路及关联信息，如历史路况、事故、违法、人流车流密集点等，以实时接口赋能前台应用，辅助方案制作人员，提升效率和准确性。

- 里程最短路径生成算法

里程最短算法主要是基于专项任务的起点到终点，计算出最短的行驶路径，重点关注从起点到终点所经过的道路总长度。该算法主要依据地图引擎的功能，对路网数据进行计算，并考虑道路的实际情况，通过计算不同路径的总长度来找到里程最短的行驶路径。

- 行程时间最短路径生成算法

行程时间最短算法主要是计算和规划从专项任务行进方案的起点到终点所需时间最短的路径，在寻找时间最短的路径时，需考虑道路的速度限制、交通状况、道路施工等因素。

- 路径总里程算法

本模块基于算法理论设计里程计算算法，通过本算法输出目标路径的里程数。

- 人流密集点分析

根据行进路径的起终点、轨迹走向等条件，计算并输出路径周边人流车流密集点。

- 沿线信控路口统计

根据行进路径统计输出信控路口总数。

- 路径交通拥堵指数历史分析

根据行进路径包含的条件，进行合成计算，输出完整路径的近30日平均交通拥堵指数。

- 路径饱和度历史分析

根据行进路径包含的条件，进行合成计算，输出完整路径的近30日平均饱和度。

- 事故违法接口程序

接口服务包括：输入路径信息，返回路径上历史事故，违法统计分析结果。

- 新制作行进路线研判接口程序

获取起终点坐标，输出三条路径信息，以及每一条路径的历史路况、密集点、信控路口、事故、违法分析结果。

- 既有行进线路研判接口程序

获取行进线路数据，输出历史路况、周边密集点、沿线信控路口、历史事故、违法分析结果。

4.行进方案库

- 方案库查询

  - 方案列表查询

可根据方案名称查询主库的方案数据，以列表形式显示符合条件的方案。

  - 方案详情查看

基于地图能力，展示方案详情信息，包括图上展示。

- 方案库录入

点击弹出录入页面，输入相关方案信息以及点选路段，生成方案后保存至中间库。

- 方案库维护

  - 方案可维护开关设置

设置历史方案可维护开关，开关状态决定方案是否可被维护。

  - 方案维护

对已录入且可维护开关设置为“打开”的方案信息进行维护，包括方案各类信息。

- 方案库审核

  - 方案审核提醒

行进方案录入或修改完成，系统产生相应提醒并自动推送。

  - 待审核方案展示

点击提醒信息，可以列表方式展示，并点击进行单条审核。

  - 方案审核

按条件查询待审核数据，地图查看路径，审核通过入主库，不通过更新中间库状态。

5. 指挥调度

- 指挥调度可视化展示

  - 专项活动区域展示

采用开关控制地图上可显示不同专项活动区域。

  - 行进方案展示

展示与当前专项任务相对应的后台录入的三个行进方案。

  - 道路主线流量展示

采用开关控制地图上是否显示当前行进方案及周边道路路况。

  - 警力资源展示

采用开关控制地图上是否显示当前警力资源。

  - 视频监控展示

采用开关控制地图上是否显示视频监控。

  - 警情信息展示

采用开关控制地图上是否显示警情信息。

- 指挥调度任务执行方案查询

  - 任务执行方案列表查询

根据单个或组合查询条件，以列表形式显示查询出符合条件的行进方案。

  - 任务执行方案详情查看

基于GIS能力，展示任务执行方案详情信息，包括任务各项信息。

- 指挥调度任务执行方案创建

  - 任务执行方案基本信息维护

系统提供任务执行方案基本信息录入功能。

  - 任务执行方案制定

在创建的专项任务下，系统提供主线、备线、应急线三个行进方案的制定功能。

- 指挥调度任务执行方案审核

  - 任务执行方案审核提醒

任务执行方案录入或修改完成，系统产生相应提醒并自动推送。

  - 待审核任务执行方案展示

点击提醒信息，以列表方式展示当前需要审核的任务方案列表，点击列表记录后可进行方案审核。

  - 任务执行方案审核

审核通过的方案，系统记录方案的审核信息。审核不通过的方案，制定人员修改后再次审核。

- 指挥调度任务执行方案发布

任务执行方案审核通过后在系统中自动发布，用户可查看方案。

- 指挥调度任务关闭

在任务启动前或任务执行过程中，可进行关闭任务此操作。

6.数据支撑服务

- 市局数据接入服务

  - GPS接入服务

接收公安移动网采集的民警、警车定位数据。

  - 警情接入服务

接收市局110警情系统与专项任务相关的数据。

  - 视频监控对接服务

开通市局视频监控数据交换通道，调用视频并进行实时播放。

- 事前行进方案研判外部数据接入服务

  - 获取安全隐患点信息服务

定制开发与交通安全隐患点数据相关的接口程序，获取交通安全隐患点相关信息。

- 移动端服务

  - 任务基础数据支撑服务

建立任务基础数据支撑，用于在PAD端界面中展示任务基础信息。

  - 专项活动区域数据支撑服务

建立专项活动区域数据支撑服务，用于在PAD端界面中展示专项活动区域信息。

  - 行进方案数据支撑服务

建立方案数据支撑服务，用于在PAD端界面中展示方案信息。

  - 警情数据支撑服务

建立警情数据支撑服务，用于在PAD端界面中展示警情信息。

  - 警力数据支撑服务

建立警力数据支撑服务，用于在PAD端界面中展示警力信息。

  - 视频点位数据支撑服务

建立视频点位数据支撑服务，支撑用于在PAD端界面中展示专项活动区域的视频点位信息。

7.数据支撑服务

- 行进线路生成

基于在地图上点选，选择方案的起点和终点，沿道路自动生成路线。

- 专项活动区域生成

方案生成后，以方案上的节点为中心，生成每个节点的不同专项活动区域。

- （四）信息安全保障需求

1、信息安全保障需求：

（1）保密性：确保信息不被未经授权的个人、组织或系统访问和获取。这是信息安全的基本要求，尤其对于涉及个人隐私、商业机密的信息来说更是至关重要。需要通过合理的权限管理、加密技术等手段来保障信息的保密性。

（2）完整性：确保信息在传输、存储和处理过程中不被意外或恶意地篡改、破坏或丢失。完整性要求信息的准确性和可信度，用户希望所获取的信息是真实、完整的。为了保障信息的完整性，需要采取数据备份、数字签名、数据校验等技术手段。

（3）可用性：确保信息系统和信息资源在需要时可用，并且能够正常运行。用户希望能够随时随地获取所需的信息，因此信息系统需要具备高可用性。为了保障信息的可用性，需要建立健全的权限管理、访问控制和审计机制。

（4）可追溯性：对信息系统和信息资源的操作和变更进行记录和追踪。这有助于在发生安全事件时，能够迅速定位问题并采取相应的措施。

2、数据库安全性需求：

（1）物理安全性：这涉及到数据库的硬件和物理环境的安全性。例如，应确保数据库服务器位于安全的环境中，防止未经授权的访问、破坏或盗窃。此外，还应考虑数据备份和恢复策略，以防止因硬件故障或灾难性事件导致的数据丢失。

（2）逻辑安全性：这涉及到数据库的逻辑结构和数据的安全性。应确保只有经过授权的用户才能访问和修改数据库。同时，也应实施访问控制策略，以限制用户对特定数据的访问权限。

（3）数据完整性：数据库应能保护其数据的准确性和完整性。这包括防止数据被非法篡改、删除或破坏。为了实现这一目标，可以使用各种数据完整性检查机制，如约束、触发器、存储过程等。

（4）数据保密性：应确保数据库中的数据不被未经授权的用户访问或泄露。这可以通过加密敏感数据、实施强密码策略、使用安全协议（如SSL/TLS）等方式来实现。

（5）用户认证和授权：应确保每个用户都经过身份验证，并且只能访问他们被授权访问的数据。这可以通过使用用户名和密码、生物识别技术、数字证书等方式来实现。

（6）审计和监控：应能够追踪和记录谁访问了数据库、何时访问、访问了哪些数据以及进行了哪些操作。这有助于发现潜在的安全威胁和违规行为，并及时采取措施进行处理。

（7）备份和恢复：应定期备份数据库，并确保在发生故障或灾难时能够及时恢复数据。此外，还应定期测试备份数据的完整性和可恢复性，以确保在需要时能够成功恢复数据。

3、安全可靠适配性需求：

本项目根据相关工作要求，应适配多类安全可靠终端操作系统和浏览器。

4、密码应用需求：

依据现有网络现状，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》的要求，结合本项目需求，构建专网网络安全防护体系，确保信息系统与业务信息的的可信、可控、可管，实现相关密码应用安全防护。

密码应用需求包括业务重要数据安全传输、服务器设备日志/访问控制信息完整性、重要可执行程序签名验签、应用系统重要数据加解密、应用系统重要数据签名验签。

- 交付成果测评等级需求：

项目建设交付的成果，需通过第三方专业机构进行软件测评和安全测评（满足等保三级要求），确保交付成果符合项目要求。

- 四、技术性能指标及配置要求

本项目采购的核心软硬件及基础通用软硬件必须符合安全可靠测评要求。

| 序号 | 设备 | 参数指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车载平板电脑 | 1、处理器：芯片不低于八核，至少4个单核最高主频≥2.84GHz 2、操作系统：基于安全可靠系统开发的安全单系统 3、屏幕：≥11英寸，分辨率不低于2800*1840，10点触控 4、存储容量：RAM≥8GB，ROM≥128GB 5、电池：电池容量≥8300mA 6、通信：支持4G全网通 7、精准管控：工作区蓝牙与wifi热点由MDM远程控制，不能随意开启 8、信息防泄漏：支持系统级全局水印功能，防止偷拍屏幕造成信息泄露，同时支持防截屏、防录屏 9、专网接入：系统预置运营商定制APN接入点，只能通过VPDN接入专网 10、标准：符合GA/T 1466.1-2018《智能手机移动警务终端 第1部分：技术要求》中单模式终端（增强受控终端）要求。 | 3 | 台 |
|  | 车载专用折叠大屏 | 1、无损安装专用支架 2、无指向遥控 3、打开方式 电动 4、语音功能 语音控制、声控翻转 5、铝合金前框 6、双电机控制翻转，防撞阻尼 7、USB/TF 扩容 8、尺寸(size) ≥ 15.6寸 9、显示比例(Display scale) ≥ 16:9 10、亮度(Luminance) ≥ 250 nits 11、对比度(Contrast Ratio) ≥ 500:1 12、可视角度(Viewing Angle) ≥ IPS 13、分辨率(Resolution) ≥ 1920*1080 14、工作温度(operation Temperature) ≥0~50° 15、接口类型(Interface) eDP 16、背光类型(Backlight) LED 17、触摸-选配(Touch-0ptional) 电容 | 1 | 块 |
|  | 应用服务器 | CPU：≥2颗16核 2.5GHz CPU 内存：≥32G*4 DDR4，最大支持扩展至512G内存 硬盘：≥4块960G SSD 网口：≥1块双口万兆光口网卡（含光纤模块） 电源：冗余电源 其他：原厂3年质保服务（含硬盘不返回服务） | 3 | 台 |
|  | 应用服务器 | CPU：≥1颗FT2000+（64核，2.2GHz） 内存：≥32G*4 DDR4，最大支持扩展至512G内存 硬盘：≥1块240G SSD ≥3块4T 7.2K 3.5寸 SATA 硬盘 阵列卡：≥8口RAID 1G卡， 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 PCIE扩展：最大可支持7个PCIE扩展插槽 网口：≥2个千兆电口 其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，位于机箱后部 前置≥2个USB2.0接口，后置≥2个USB3.0接口，≥2个USB2.0接口 电源：冗余电源 其他：原厂3年质保服务（含硬盘不返回服务） | 2 | 台 |

- 五、进度安排

本项目应在合同签订之日起至2025年11月30日前完成项目建设并通过验收。

- 六、实施要求和技术服务要求

（一）软、硬件免费维护期为36个月。

（二）提供7×24小时技术支持服务。

（三）免费维护期内，在系统运行出现问题或故障时，一般故障2小时内响应，4小时内到达现场，重大故障1小时内响应，2小时内到现场服务。

（四）免费维护期内，每季度进行系统整体优化和巡检，重大节假日前必须进行系统全面巡检。

（五）系统在建设至验收期间，公司必须在现场派驻足以满足项目实施、软件完善和设备维护工作的专业人员。

（六）供应商须免费提供技术和操作方面的培训，包括提供培训场地、培训教师、培训资料等。

- 七、采购方案、响应供应商资质要求及投标书应答要求

对于新建项目，合格的供应商必须具备以下条件：

- 一是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

- 二是根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

- 三是不接受联合体响应。

- 四是根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等规定，本项目专门面向中小企业采购（提供《中小企业声明函》）。

- 八、项目验收

1.承建单位应对应用系统进行完善的测试和自验收。同时提供测试文档和自验收文档。

2.提供全套完善的资料文档，包括应用系统的源代码(如有)、使用说明书等。

3.在系统试运行期间无重大故障，方可进行系统整体验收。

4.业主方有权随时对承建单位阶段成果进行检查或检测。

5.需通过市有关部门或第三方测评单位的测试与验收。

- 九、其他要求

1.项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）、10年及以上相关工作经验的优先考虑。

2.项目团队人员具有CISAW信息安全保障人员认证、CISP注册信息安全专业人员证书的优先考虑。

3.供应商具ISO9001质量管理体系认证证书、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务标准符合性证书的优先考虑。

附件5：

信息化项目安全责任承诺书（公司）

上海市公安局            （单位）：

本公司作为上海市公安局           （单位）                         (项目)的承建公司，充分了解所参与的工作可能涉及公民个人信息和警务工作信息，现作出如下承诺：

- 严格遵守国家法律、法规及公安机关关于网络、信息系统、数据安全方面的所有规定。

- 【责任体系】本公司将明确本项目的安全责任体系，公司法定代表人为本项目安全管理第一责任人，指定         （姓名）           （职务）为本项目的安全主管（安全管理具体责任人），其他参与项目人员为安全管理直接责任人，并制定出责任追究具体办法和细则；要求公司所有参与本项目的人员必须签订《信息化项目安全责任承诺书（个人）》，并切实承担起相应的安全工作与管理责任；公司应定期提交安全管理情况报告（逐项对标本承诺事项）。

- 【安全审查】本公司将配合公安机关对参与本项目的人员进行审查并提供真实情况和资料，未经审查同意的人员不派入项目组工作；加强对参与本项目的人员开展安全教育与管理；不擅自变动项目人员，项目人员调整或岗位发生变动的，应及时向公安机关报备并办理相关手续；未经许可，不将项目转包或聘用临时参与人员。

- 【公司人员日常管理】本公司应严格管理并保证参与本项目的人员认真学习并遵守公安内部网络和设备使用规定，坚决不发生“一机两用”和“违规外联”情况；不擅自扫描探测公安内部各类网络基础设施、信息系统、数据库等软硬件设施或变更设备配置、网络路由或安全保密策略；严格遵守操作规程和权限，不擅自访问或操作与指定工作内容无关的网站、信息系统和数据库；不擅自开设FTP、共享文件夹、网络数据和文件服务；不擅自下载、记录、复制、拍摄、摘抄在工作中涉及的各种公安信息数据；不将公安信息数据存入自带的计算机等终端设备或存储介质；不将公安信息数据带离公安机关指定的工作场所。

- 【场所和网络安全】所有的建设、开发、调试、运维等工作应当在公安机关指定的场所、网络和设备内进行；不指派无关人员、未报备人员进入指定工作场所；不将公安机关未认可的计算机等终端设备或存储介质接入公安内部网络（包括公安信息网、感知网和其他公安专用网络）；不在无民警在场的情况下进入机房、配线间、要害部门及任何重要安全控制区域等场所

- 【项目保密安全】未经许可，本公司不擅自向第三方公开、展示、泄露本项目的软件、源程序代码、文档资料、项目技术方案、实施规划、其他内部信息等内容，并保证以上内容不用于项目之外的其他用途；公司内用于项目相关工作的设备、文件资料应建立档案并实施安全管理，防止失控、被窃密和非法浏览。

七、【信息数据防外泄管理】未经许可，本公司不向第三方泄露本公司在工作中知晓的警务工作内容；不以任何形式私自留存、窃取、售卖、公开、向他人提供在工作中涉及的任何公安信息数据。

八、【开发应用安全】本公司在应用及数据开发过程中，应严格遵守公安机关有关信息数据安全的操作规范，采取必要的技术、管理措施，确保公安信息数据安全。

九、【应急措施】本公司如发现工作中涉及的信息数据或警务工作内容已经或可能被泄漏，应当立即采取一切补救措施并立即报告项目负责民警。

十、【离岗管理】本公司完成或不再参与本项目时，应及时退还、清理公安机关的口令、证书、门禁和信息数据、文件、资料等一切物品，不再保留任何复制品、复制件或者抄件，不再以任何方式尝试登录系统；未经许可，不将项目内容进行成果转让、商业宣传，未经许可，不将项目的具体内容或案例信息作为投标案例或公司业绩进行宣传。

十一、本公司如未能遵守上述承诺，公安机关可依据有关规定追究本公司的责任，并作出相应处理；构成犯罪的，将依法承担刑事责任。

法定代表人：              身份证号：

日期：                   （公司盖章）

附件6：

信息化项目安全责任承诺书（个人）

上海市公安局             （单位）：

本人系                               （公司）员工，现派遣至上海市公安局             （单位）负责                             （项目）工作并承担              （岗位），本人充分了解所参与的工作可能涉及公民个人信息和警务工作信息，现作出如下承诺：

- 严格自觉遵守国家法律、法规及公安机关关于网络、信息系统、数据安全方面的所有规定。

二、【场所和网络安全】所有的建设、开发、调试、运维等工作应当在公安机关指定的场所、网络和设备内进行；不带领无关人员或携带无关设备进入指定工作场所；不将自带的计算机等终端设备或存储介质接入公安内部网络（包括公安信息网、感知网和其他公安专用网络）；不在无民警在场的情况下进入机房、配线间、要害部门及任何重要安全控制区域等场所。

三、【账号密码安全】认真学习并严格遵守公安内部网络和设备使用规定，坚决不发生“一机两用”和“违规外联”情况；未经许可，不擅自向他人泄露、出借本人用于工作的各类账号、口令和密钥；账号密码必须按照复杂性要求设置，且不将密码记录于电脑、纸张等载体；不擅自更改系统或用户权限。

四、【设备配置安全】未经许可，不擅自扫描探测公安内部各类网络基础设施、信息系统、数据库等软硬件设施；不擅自变更设备配置、网络路由或安全保密策略；不擅自安装软件程序或卸载、修改各类安全技术和管理程序；不修改、删除各类审计日志和监控记录；不在信息系统中设置后门或者引入恶意代码等。

五、【项目保密安全】未经许可，不擅自翻阅、查看公安机关内与本项目无关的文件和资料，不擅自向第三人公开、展示、泄露本项目的软件、源程序代码、文档资料、项目技术方案、实施规划、其他内部信息等内容，并保证以上内容不用于项目之外的其他用途。

六、【信息数据存储安全】严格遵守操作规程和权限，不擅自访问或操作与指定工作内容无关的网站、信息系统和数据库；不擅自开设FTP、共享文件夹、网络数据和文件服务；不擅自下载、记录、复制、拍摄、摘抄在工作中涉及的各种公安信息数据；不将公安信息数据存入自带的计算机等终端设备或存储介质；不将公安信息数据带离公安机关指定的工作场所。

七、【信息数据防外泄管理】未经许可，不向第三人泄露本人在工作中知晓的警务工作内容；不以任何形式私自留存、窃取、售卖、公开、向他人提供在工作中涉及的任何公安信息数据。

八、【开发应用安全】在应用及数据开发过程中，应保证云上信息数据不得出云，不以任何方式将云上信息数据下载至本地；不使用未经授权的资源、数据或应用程序接口；警务云开发只使用民警授权的开发账号，且均通过堡垒机进行操作；落实人员变更、开发账号操作、堡垒机账号申请及变更等项目所涉及管理事项监管，做到守规开发、有迹可循；在对授权的各类信息数据进行采集、存储、共享、应用等工作过程中，严格按照数据分级分类的授权要求，做好日志审计，在职责范围内，采取有效措施确保公安信息数据安全。

九、【应急措施】如发现工作中涉及的信息数据或警务工作内容已经或可能被泄漏，应当立即采取一切补救措施并立即报告项目负责民警。

十、【离岗管理】本人在项目中的工作职责或岗位发生变化的，应及时向负责民警报备，并重签本承诺书；本人完成或不再参与本项目时，应妥善移交、清理本人保管、使用的口令、证书、门禁和涉及公安信息数据和警务工作内容的文件、资料等一切物品，不再保留任何复制品、复制件或者抄件，不再以任何方式尝试登录系统，并继续严格保守已掌握警务工作信息。
    十一、本人自愿接受公安机关关于网络、信息、数据安全的教育及监督检查，本人如违反本承诺书的规定，将接受公安机关依据相关法律法规和规章制度对本人作出的相应处理，本人行为构成犯罪的，将依法承担刑事责任。

承诺人：              身份证号：

日期：               （公司盖章）