
上海市企业走出去综合服务平台建设项目采购需求
项目概况

根据近期中央经济工作会议关于“完善海外综合服务体系”的要求，按照陈吉宁书记、龚正市长关于“出海服务平台要整合成一个平台”的指示批示要求，为进一步加强对本市企业出海的全方位支持工作，不断提升公共和专业服务能级，拟建设“上海市企业走出去综合服务平台”。

当前国际市场形势复杂多变，中资企业走出去拓展多元化国际市场的需求迫切。整合本市走出去服务平台，进一步完善服务功能，提高服务的完整性、精准性和可及性，是上海更好服务国家开放战略、服务企业实际需求的重要抓手。平台将立足上海、服务长三角、辐射全国，聚焦统一整合和提升功能两大目标，实现公共服务的整合，专业服务的共享，服务内容的拓展，企业诉求的回应，并实现对各服务提供方服务质量的统一和管理，进一步体现政府服务的权威性、专业性、可及性和高品质。

为进一步做好本市企业走出去服务工作，提升出海服务的规范性、权威性和便利性，拟整合本市各类走出去服务平台，建设统一的“上海市企业走出去综合服务平台”，打造“线上+线下”“境内+境外”全方位的企业出海服务体系。

《关于整合全市企业走出去服务平台进一步提升出海服务功能的实施方案》明确，建设全市统一的企业走出去综合服务线上平台。按照“政府开发建设、专职团队运营、专业机构支持”的运作模式，整合“走出去服务港”“丝路e启行”等原有线上平台，建设统一的“上海市企业走出去综合服务平台”网站，以及相应的移动端微信公众号和小程序，实现统一运营、一门服务。主网站拟嵌入“一网通办”，重点围绕咨询、办事及服务三大功能，提供在线咨询解答、一站式网上办事和专业服务资源链接。上海市企业走出去综合服务中心等内容重复的网站及公众号由原所属部门逐步关闭停运。该项工作责任单位为：市商务委、市数据局、市发展改革委、市政府办公厅、市贸促会。

其中，线上平台拟由市商务委明确业务需求，市大数据中心负责立项开发建设，市商务委负责内容运营。

市贸促会上海市企业走出去综合服务中心网站及公众号逐步关闭停运。

市政府办公厅配合做好主网站嵌入“一网通办”工作。
建设期限：2026年6月30日前完成
建设地点：上海市静安区寿阳路99弄15号
预算金额：1250000元

采购金额（最高限价）：1250000元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体：否

是否满足信 创要求：是

运维后所属大系统：市商务委公共服务系统

建设目标

通过打造一站式企业走出去综合服务平台，进一步完善企业走出去服务功能，提高服务的完整性、精准性和可及性，是上海更好服务国家开放战略、服务企业实际需求的重要抓手。平台将立足上海、服务长三角、辐射全国，聚焦统一整合和提升功能两大目标，实现公共服务的整合，专业服务的共享，服务内容的拓展，企业诉求的回应，并实现对各服务提供方服务质量的统一和管理，进一步体现政府服务的权威性、专业性、可及性和高品质。为进一步加强对本市企业出海的全方位支持工作，不断提升公共和专业服务能级。

具体实现对现有的各类走出去平合和信息渠道进行分类整合，将散落在各部门官网的关于服务企业走出去的公共办事职能、服务信息等梳理归总，加强资源共享，形成集聚效应，提供一站式综合服务；进一步提升出海服务功能。以满足企业核心需求为导向，聚焦企业关心的政策法规、跨境融资、会计税务、人力资源、数据流动、投资保护、绿色低碳、环境与社会治理等共性需求，提供在线咨询、服务查询、在线办事等更多服务、全面提升服务效能。

项目建设内容

以《关于整合全市企业走出去服务平台进一步提升出海服务功能的实施方案》为基础，开发建设一个“上海市企业走出去综合服务平台”官网门户，及配套的综合管理服务平台及应用服务建设，另外还需要规范市一级企业走出去相关微信公众号、小程序相关整合升级工作。

本项目主要建设内容如下：
1、平台官网门户建设

上海市企业走出去官网门户，通过整合企业走出去各类对外服务能力、各类企业走出去动态资讯及要闻等内容，宣传展示好上海市企业走出去综合服务平台，为社会企业及社会公众提供一站式高效处理企业走出去的聚合服务窗口。

门户门户前端开发：包括页面响应式、网页可见性；

服务专栏建设：包括资讯服务专栏、项目对接专栏、我要办事专栏、出海地图专栏、一带一路专栏、风险提示专栏、培训活动专栏、金融支持专栏、专业服务专栏、首页及个人中心；
数字专栏：包括数字法律政策导航功能、数字市场环境评估功能、数字贸易与投资分析功能、数字国际合作与准入机制功能；
网站无障碍应用建设：网站无障碍工具条包括配色、放大缩小、鼠标样式、十字线、大字幕、键盘操作、单键式快捷键、快捷键帮助信息、退出。

2、综合服务管理平台建设

企业走出去综合服务管理平台围绕内容发布管理、各类走出去服务聚合管理、内容安全管理、系统数据监测等提供上海市企业走出去业务综合管理、数据综合管理、在线运营内容综合管理、监测综合管理。

内容发布管理：包括内容管理、稿件管理、专题管理；

数据归集管理：包括数据采集管理、数据知识管理、数据分类及目录管理、数据标签管理；

企业用户管理：包括企业用户登入管理、企业用户信息管理、企业用户中心；

系统配置管理：包括系统管理账户配置、业务流程配置管理、消息推送中心（短信、邮件）；

内容安全管理：包括敏感词检测管理、错别字检测管理；

企业需求发布管理：包括企业需求信息发布管理、需求信息审核管理、相似项目推荐管理；工单转派及催单管理、工单数据导出、工单数据归纳及数据分析、工单查询；

网上办事预约管理：包括预约排班管理、网上办事预约管理、预约数据统计、拓展咨询服务管理；

窗口接待管理：包括预约记录管理、窗口现场接待、窗口结单转派；

企业问卷调查：包括问卷调查信息管理、问卷调查汇总分析；

培训活动及课堂管理：包括培训活动报名管理、培训周历表管理、课程视频发布管理、课件管理、在线课堂数据统计、培训活动报名自定义管理、培训活动审核管理、报名审核管理等；

数据监测分析：门户访问数据监测、栏目访问数据监测、用户互动数据监测；

技术对接：包括“一网通办”法人或个人身份对接、短信功能技术对接。

3、平台应用建设

围绕上海市企业走出去相关服务的企业及公众提供平台应用建设，为用户快速获取官方门户精准信息、便捷高效获取精准服务功能等提供对应的服务应用支撑。

网站检索：包括全文检索、高级检索、检索相关内容呈现；

在线咨询：包括在线咨询首页、在线问答、企业咨询问题提交、企业满意度调查、中国上海门户“小申”智能问答平台技术对接。

4、移动端整合升级

为上海市企业走出去打造移动端宣管服务窗口，让各类服务用户能便捷高效获取对应的资讯及办理服务提供移动端支撑。

微信公众号整合升级：政策法规栏目建设、项目动态栏目建设、新闻资讯栏目建设；我要办事及培训活动栏目建设。

小程序整合升级：小程序首页及栏目开发、资讯服务应用开发（动态资讯、风险提示信息、出海地图信息、项目信息、金融支持信息、专业服务栏目）；网上办事在线预约；活动报名、活动日历；用户注册/登录、个人中心

5、软件开发清单：

	序号
	应用系统名称
	模块名称
	模块描述

	1
	平台官网门户建设
	门户前端开发-页面响应式、网页可见性
	实现页面响应式及网页可见性功能开发

	2
	
	服务专栏建设-资讯服务专栏、项目对接专栏
	为企业走出去提供专业的政策法规、工作动态及新闻资讯等服务及企业项目对接

	3
	
	服务专栏建设-我要办事专栏
	按照“走出去一件事逻辑”，多业务流程、操作视频、各委办链接入口

	4
	
	服务专栏建设-出海地图专栏、培训活动专栏
	提供投资环境、地区资讯、境外服务地图；培训活动商务委、相关委办、各区、虹桥等三个分平台及专业服务机构

	5
	
	服务专栏建设-一带一路专栏、风险提示专栏
	包括各部委及驻外使领馆安全提醒、重要通知，权威媒体；相关机构发布的自然灾害、重大突发事件

	6
	
	服务专栏建设-金融支持专栏、专业服务专栏
	金融支持专栏：如跨境金融，在该页面，最上部显示搜索栏，

专业服务专栏：首页导航栏设置该板块-专业服务，搜索使用

	7
	
	服务专栏建设-首页及个人中心
	包括"我的预约"查看已预约服务进度，"我的咨询"，"我的报名"管理各类活动报名状态，账户资料编辑

	8
	
	数字专栏-数字法律政策导航功能
	汇总全球重点国家和地区的数字经济法律法规及应对等热点问题

	9
	
	数字专栏-数字市场环境评估功能
	评估各国的经济体量、消费结构、地理文化优势、安全指数和数字人才储备

	10
	
	数字专栏-数字贸易与投资分析功能
	梳理各国数字产品与服务的进出口结构、主要贸易伙伴与投资方向

	11
	
	数字专栏-数字国际合作与准入机制功能
	聚焦各国在数字市场开放程度、监管环境、合规规则协调及对外合作机制方面的进展

	12
	
	网站无障碍应用建设-建设网站无障碍工具条
	包括配色、放大缩小、鼠标样式、十字线、大字幕、键盘操作、单键式快捷键、快捷键帮助信息、退出

	13
	综合服务管理平台建设
	内容发布管理-内容管理、稿件管理、专题管理
	实现对内容、稿件及专题进行新增、修改、预览、移动、退回、删除、复制、共享

	14
	
	数据归集管理-数据采集管理
	对平台采集的数据进行统一管理

	15
	
	数据归集管理-数据知识管理
	对数据知识进行数据添加、删除、修改及查询等功能

	16
	
	数据归集管理-数据分类及目录管理
	支持对数据分类及目录的添加、编辑、删除及查询等管理

	17
	
	数据归集管理-数据标签管理
	对数据标签进行统一管理，包括标签添加、编辑、删除、搜索及状态设置

	18
	
	企业用户管理-企业用户登入管理、企业用户信息管理
	企业用户登入管理、企业用户信息管理

	19
	
	企业用户管理-企业用户中心
	可查看企业消息、企业预约、报名信息

	20
	
	系统配置管理-系统管理账户配置
	包括账户添加、编辑、删除及搜索

	21
	
	系统配置管理-业务流程配置管理
	供应商账号提交→中心账号审核→供应商账号发布等业务流程进行动态配置

	22
	
	系统配置管理-消息推送中心（支持短信、邮件推送消息）
	支持短信、邮件推送消息配置及推送

	23
	
	内容安全管理-敏感词检测管理
	对网站稿件内容相关敏感词检测的管理

	24
	
	内容安全管理-错别字检测管理
	对网站稿件内容相关错别字检测的管理

	25
	
	企业需求发布管理-企业需求信息发布管理
	支持企业需求每一条信息的增删改查，信息按条件筛选

	26
	
	企业需求发布管理-需求信息审核管理、相似项目推荐管理
	支持对项目信息增删改查、项目信息按条件筛选及信息审核

	27
	
	工单管理-工单转派、催单管理
	对于接待服务单进行转派及催单管理

	28
	
	工单管理-工单数据导出、归纳及数据分析、工单查询
	工单数据导出、归纳及数据分析、工单查询

	29
	
	网上办事预约管理-预约排班管理
	进行预约排班管理，包括排班的地址及时间信息进行动态更新

	30
	
	网上办事预约管理-网上办事预约管理、预约数据统计
	网上办事预约管理、预约数据统计

	31
	
	网上办事预约管理-拓展咨询服务管理
	系统会根据服务类型等要素自动将工单分发至符合条件的服务机构

	32
	
	窗口接待管理-预约记录管理
	提供窗口预约记录管理

	33
	
	窗口接待管理-窗口现场接待
	提供窗口现场接待

	34
	
	窗口接待管理-窗口结单转派
	提供窗口结单转派

	35
	
	企业问卷调查-问卷调查信息管理、问卷调查汇总分析
	问卷调查信息管理、问卷调查汇总分析

	36
	
	培训活动及课堂管理-培训活动报名管理
	包括预约对应的培训活动名称、活动时间、活动地址

	37
	
	培训活动及课堂管理-培训周历表管理
	包括培训名称、时间、内容、讲师等信息管理

	38
	
	培训活动及课堂管理-课程视频发布管理
	对课程视频进行发布管理

	39
	
	培训活动及课堂管理-课件管理、在线课堂数据统计
	按照课程视频管理对应的课件信息及课堂数据统计

	40
	
	培训活动及课堂管理-培训活动报名自定义管理
	培训活动报名自定义管理，包括添加、编辑、删除自定义内容

	41
	
	培训活动及课堂管理-培训活动审核管理
	管理人员可对培训活动进行内容审核及处理

	42
	
	培训活动及课堂管理-报名审核管理
	支持分级管控、审核留痕等功能

	43
	
	数据监测分析-门户访问数据监测、栏目访问数据监测、用户互动数据监测
	提供门户访问数据监测、栏目访问数据监测、用户互动数据监测

	44
	
	技术对接-“一网通办”法人和个人身份认证对接
	“一网通办”法人和个人身份认证对接

	45
	
	技术对接-短信功能技术对接
	短信功能技术对接

	46
	平台应用建设
	网站检索-全文检索、高级检索、检索内容呈现
	网站检索支持数据关键词内容进行关联检索对应的稿件、资讯及服务等内容

	47
	
	在线咨询-在线咨询首页
	在线咨询页面设计及开发

	48
	
	在线咨询-在线问答
	智能助手根据企业走出去语料库自动回复

	49
	
	在线咨询-企业咨询问题提交
	可进入“我想进一步了解”提交在线咨询表，完成企业咨询问题提交

	50
	
	在线咨询-企业满意度调查
	系统自动向用户发送满意度调查问卷

	51
	
	在线咨询-中国上海门户“小申”智能问答平台技术对接
	中国上海门户“小申”智能问答平台技术对接

	52
	移动端整合升级
	微信公众号整合升级
	实现政策法规栏目建设、项目动态栏目建设、新闻资讯栏目建设

	53
	
	
	我要办事及培训活动栏目建设

	54
	
	小程序整合升级
	小程序首页及栏目开发、资讯服务应用开发（动态资讯、风险提示信息、出海地图信息、项目信息、金融支持信息、专业服务栏目）

	55
	
	
	提供统一的网上办事在线预约，

	56
	
	
	展示各类互动活动内容，进行活动报名、活动日历查看

	57
	
	
	用户注册/登录、个人中心


电子政务云资源需求

本项目实施部署申请上海市政务云虚拟服务器，供应商无需提供云资源，但需要对市政务云资源部署环境熟悉，并能协助对接市政务云相关部门完成资源申请与系统部署。云资源资源类型均为虚拟机，具体数量如下：
	序号
	网络区域
	资源类型
	资源说明
	CPU（核）
	内存(GB)
	存储(GB)
	数量(台)

	1
	互联网
	虚拟机
	负载服务器
	8
	16
	300
	2

	2
	互联网
	虚拟机
	跨网代理服务器
	8
	16
	300
	2

	3
	政务外网
	虚拟机
	日志服务器
	4
	8
	600
	1

	4
	政务外网
	虚拟机
	应用服务器
	8
	32
	300
	2

	5
	政务外网
	虚拟机
	消息队列MQ
	8
	16
	300
	1

	6
	政务外网
	虚拟机
	Key-Value键值集群
	8
	16
	300
	1

	7
	政务外网
	虚拟机
	数据库服务器
	16
	32
	1200
	2


PaaS服务资源如下：
	序号
	资源名称
	数量
	单位

	1
	中间件-东方通、普元、金蝶
	9
	套*年

	2
	安全防病毒(服务器端)
	11
	套*年

	3
	安全认证网关服务
	1
	套*年

	4
	签名验签服务
	1
	套*年

	5
	可信密码服务
	1
	应用*年

	6
	数字证书服务 - SSL证书-通配符
	1
	张*年

	7
	数据库服务-达梦、人大金仓
	2
	套*年

	8
	操作系统服务-麒麟、统信、麒麟信安
	11
	套*年

	9
	短信服务
	100000
	条


其他工作要求
5.1、售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质保期内需提供快速维护响应服务。项目验收通过日为免费维护、质保期起始日。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软件等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：上海市企业走出去综合服务平台前后端应用。
5.2、应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

5.3、培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供相关内容的免费培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

5.4、验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商需完成软件开发和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购方递交初验通知书。采购方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商需提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购方信息系统已准备就绪等待终验。采购方在收到终验通知后的5个工作日内发起组织专家验收会。

（5）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（6）如果由于采购方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（7）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

5.5、进度要求

报价人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

本项目需在2026年6月30日前完成。

5.6、项目团队及驻场人员要求

1）需具有信息技术服务管理体系认证 ISO20000、信息安全管理体系认证 ISO27001、质量管理体系认证 ISO9001 证书；响应供应商
2）响应供应商需具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术支持人员、研发等），单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目质量和进度控制
	1人
	1、本科及以上学历，电子信息、计算机、数学等相关理工科专业毕业，工作经验不低于5年；

2、具有信息系统项目管理师证书；

3、具有中级及以上专业技术职称。
	不驻场

	产品经理
	负责项目需求评估与产品设计
	1人
	本科及以上学历，电子信息、计算机、数学等相关理工科专业毕业，工作经验不低于5年；

具有副高级工程师证书
	不驻场

	研发
	负责项目具体开发与实施
	5人
	大专及以上学历，工作经验不低于3年
	不驻场

	设计
	负责网站设计
	1人
	大专及以上学历，工作经验不低于3年
	不驻场

	测试
	负责网站功能测试
	1人
	大专及以上学历，工作经验不低于3年
	不驻场

	技术支持人员
	负责项目技术支持
	1人
	本科及以上学历，工作经验不低于3年
	不驻场


3）响应供应商应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于1人）；响应供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目质量和进度控制
	1人
	1、本科及以上学历，电子信息、计算机、数学等相关理工科专业毕业，工作经验不低于5年；

2、具有信息系统项目管理师证书。
	不驻场

	产品经理
	负责项目需求评估与产品设计
	1人
	本科及以上学历，电子信息、计算机、数学等相关理工科专业毕业，工作经验不低于5年
	不驻场

	技术工程师
	负责项目运行维护
	1人
	大专及以上学历，工作经验不低于3年
	不驻场


5.7、等级保护要求

本项目等级保护要求：满足等级保护三级要求。

5.8、商业密码应用需求

为保障网站建成后符合密码测评技术要求，需要对网站密码应用功能模块技术开发，具体内容如下：

1、用户身份认证机制模块

2、业务重要数据安全传输模块

3、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块

4、用户访问控制信息签名验签模块

5、应用系统重要数据加解密模块

6、应用系统重要数据签名验签模块

5.9、技术文件要求

报价人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。报价人提供的技术文件至少应包括：

项目需求分析
项目系统详细设计

项目实施方案

项目培训方案

项目服务方案

系统软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必需是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必需得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间必需遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各响应供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，响应供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在响应供应商的总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中需服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

不得转让不得分包。

知识产权及保密要求

1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由成交供应商负责。

项目的变更、解除和终止

如果成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止本项目的执行而不给予成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容需做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

73

