上海市监狱管理局监狱工作

统一管理平台（升级改造）

项目采购需求

项目概况

当前，国家和社会对司法局工作要求的日益提高，业务需求也日益增多和复杂，监狱局的狱政管理工作对狱政管理系统提出了更高的要求。运行维护工作作为保障狱政管理系统的稳定运行和不断满足监狱局更高的管理要求的重要手段就变得越来越重要。本次升级改造将根据司法部最新管理规范集合上海市监狱管理局狱政管理工作要求对狱政系统进行优化改造。

建设期限：自合同签订起10个月

建设地点：上海市监狱管理局

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：监狱工作统一管理平台

建设目标

上海监狱罪犯教育业务应用子系统：

通过优化部分业务逻辑进一步完善部分业务工作流程，提升罪犯评估量表质量，提高对评估/矫治工作的数据分析能力，强化教育业务应用系统自身的管理能力，并逐步实现将数字信息技术集成到本条线业务的各个方面，最终形成涵盖罪犯全服刑周期的个人教育改造档案。

上海监狱罪犯管理业务应用子系统：

罪犯管理业务应用中的生活卫生管理业务是对罪犯日常生活消费、伙食、医疗等业务的日常管理。生活卫生各个业务条线经过几年的运行，已经实现了生卫业务过程的的全面开展。系统建成并投入使用后，生活卫生管理部分存在某些业务过程缺失、工作的相关业务规范发生了较大的调整和变化、部分周边业务系统数据需要对接到本系统中等情况，罪犯管理业务应用中的生活卫生业务管理已经不能完全满足当前的业务需要。为了适应新的业务要求、新的数据对接要求，需要在罪犯管理业务应用中添加所需的业务流程及功能，满足生活卫生的业务使用需求及数据应用需求。通过新增接口对接更多的周边系统数据，强化自身的数据收集能力及业务数据互动能力。提高系统业务功能的覆盖程度、管理的质量及民警使用系统的效率。

新收分流功能将以现有监狱局监管改造系统中新收罪犯信息为源头数据，现有新收分流功能为基础，根据《上海市监狱管理局罪犯收押和分流规定(2020年7月1日起实施)》和局领导的工作要求新增六项功能模块：分流条件设置功能、分流名册自动生成/审批及发布功能、审批工作流功能、分流流程证据保全功能、分流全过程核验功能、系统其他常用功能等。

业务绩效考核目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 数据安全事件发生次数 | 0 |
|  |  |  |  | 一次性验收合格率 | 100% |
|  |  |  | 产出时效 | 项目建设周期 | 2025年12月前完成 |
|  |  | 共性平台 应用系统 | 平台整合能力 | 部门使用率 | 100% |
|  |  |  | 基础数据共性系统水平 | 基础数据采集覆盖率 | 100% |
|  |  |  |  | 基础数据服务投诉率 | 0% |
|  |  |  |  | 数字证书发放率 | 100% |
|  |  |  |  | 模型精细度达标率 | 100% |
|  |  |  |  | 数字化模型覆盖率 | 100% |
|  |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 数据安全措施 | 是 |
|  |  |  |  | 网络安全措施 | 是 |
|  |  |  |  | 系统安全措施 | 是 |
|  | 自定义指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率 | 提升 |
|  |  |  | 生态效益指标 | 环保达标率 | 100% |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户体验满意度 | ≥95% |
|  |  | 产出指标 | 产出数量 | 应用系统市、区单位覆盖率 | 市局 |

技术绩效考核目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
|  |  |  | 产出质量 | 系统可靠性 | 100% |
|  |  |  |  | 软件测试达标 | 达标 |
|  |  |  |  | 密码测试达标 | 达标 |
|  |  |  |  | 网络安全等级达标 | 达标 |
|  |  |  |  | 安全测试达标 | 达标 |
|  |  | 共性平台 | 系统共享水平 | 跨部门数据共享程度 | 100% |
|  |  |  | 数据质量水平 | 核心数据缺失率 | 0% |
|  |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 安全设备购置完成率 | 100% |
|  |  |  |  | 安全产品购置完成率 | 100% |
|  |  |  |  | 信息系统安全监管覆盖率 | 100% |
|  |  |  |  | 数据风险监测 覆盖率 | 100% |
|  |  |  |  | 终端设备安全管理覆盖率 | 100% |

项目建设内容

1、软件开发功能清单：

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海监狱罪犯教育业务应用 | 矫正项目 | 包括矫正需求管理、危险度评估数据自动分析与排摸、再犯风险评估数据自动分析与排摸 |
| 2 |  | 心理矫治 | 包括心理矫治需求池新增矫治人员功能操作简化、心理矫治异常池矫治项目人员审批流程变更 |
| 3 |  | 单一教育 | 包括危险犯审定流程调整、顽危犯审定流程调整、顽固犯审定流程调整、转化自动延续流程调整 |
| 4 |  | 危险度评估、风险评估 | 危险度评估、风险评估的门户数据页面整合，自动排摸逻辑整合，评估进度功能整合，评估录入功能整合，他评量表功能整合，评估报告功能整合 |
| 5 |  | 顽危犯改造难度分级评估 | 包括门户首页数据汇总、评估进度、评估录入、评估报告、漏评人员、删除人员 |
| 6 |  | 业务菜单管理 | 包括业务菜单管理员配置、业务菜单个人维护、快捷功能跳转入口 |
| 7 |  | 出监评估 | 门户首页数据汇总、评估进度、评估录入、评估报告、漏评人员、删除人员 |
| 8 |  | 评估结果汇总分析 | 包括评估信息汇总、数据批量下载、历史数据综合分析 |
| 9 | 上海监狱罪犯管理业务应用 | 资金审核管理 | 包括财务资金维护、财务资金审核 |
| 10 |  | 调监购物管理 | 包括新收购物管理、商品模板 |
| 11 |  | 改造“罪犯账户管理”功能 | 包括账户信息内容调整、账户查询条件调整、额度信息统一调整 |
| 12 |  | “罪犯被服申领审批”业务功能 | 包括业务配置管理、年度计划生成、被服配发申请、被服配发审核、被服配发确认 |
| 13 |  | 被服信息提醒功能 | 包含年度计划提醒、待配发申请被服信息提醒、供应中心库存信息提醒、监狱库存信息提醒、被服采购计划信息提醒、被服需求信息提醒 |
| 14 |  | 老病残鉴定管理 | 包括老病残鉴定申请、老病残鉴定审批记录 |
| 15 |  | 罪犯服药管理 | 包括罪犯服药明细、罪犯服药汇总 |
| 16 |  | 罪犯个体信息档案管理 | 将罪犯在生卫系统中的所有相关业务数据以罪犯个人为档案展示角度，显示该罪犯当前的消费、医疗、被服等各类数据 |
| 17 |  | 分流规则管理 | 包括指定分流罪犯管理、局长办公会审批、暂不分流罪犯管理、计划分流人数管理 |
| 18 |  | 分流名册自动生成 | 通过将新的分流规则写成自动化脚本，自动计算生成本次新收分流名册，管理所有新收分流名册 |
| 19 |  | 分流结果审批 | 新增分流结果审批。系统生成新收分流名册后，需经过狱政管理处和分管局领导审批才能进入公示环节，公示环节当发生。 |
| 20 |  | 分流结果公示 | 新增分流结果公示功能及公示结果。当分流结果审批流程结束后，系统需给各监狱授权查看本次分流名单结果进行公示，如公示结果没有异议，需要在系统进行确认。如有异议将发起变更申请流程，由狱政处进行审批。 |
| 21 |  | 分流结果推送 | 经过审批和公示环节后，确定最终分流名册后将名单推送至狱政子系统的调动模块中的待接收清单中，由各监狱狱政操作员统一进行接收，完成分流执行。 |
| 22 |  | 综合查询 | 新收分流台账、历史分流过程检索、新收分流数据分析、新收分流可视化大屏 |
| 23 |  | 系统管理 | 用户组织权限管理、调令字号管理、流程配置、系统锁定、公示天数配置、安全增强配置 |
| 24 |  | 提示预警 | 监狱管理局代办流程信息提示、监狱公示流程信息提示、分流人数超限预警、核验结果信息预警、罪犯信息检查预警 |
| 25 |  | 分流结果核查 | 将分流全过程数据、实际执行结果与最终分流结果进行比对核验，生成核验结果报告 |
| 26 |  | 分流罪犯信息检查 | 在新收分流业务流程结束后，对本次分流罪犯的户籍信息、案由编码是否修改进行核验 |
| 27 |  | 分流全流程归档 | 将分流全过程信息及核验报告进行归档存储 |
| 28 |  | 分流日志管理 | 审计日志管理 |
| 29 |  | 罪犯移押管理 | 包括移押新址和旧址的实时情况，移押罪犯的基本信息和基本管理工作。 |
| 30 |  | 寄押罪犯管理 | 包括寄押罪犯档卡管理、寄押罪犯狱内调动、寄押罪犯跨监调动、寄押寄押会见通信、寄押罪犯会见管理 |
| 31 |  | XC环境迁移 | 生活卫生业务版块运行环境从X86虚拟资源环境迁入ARM虚拟资源环境。 |
| 32 |  | 密码应用改造 | 生活卫生管理业务版块完成XC迁移后进行密码应用改造，全面符合密码应用改造的技术要求。 |

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请资源需求如下：

1）主机资源

| 序号 | 资源类型 | 资源名称 | 资源说明 | 核心（核） | 内存(GB) | 存储数量(GB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟机 | 数据库服务器 | 生活卫生（政务外网） | 16 | 64 | 4000 |
| 2 | 虚拟机 | 应用服务器 | 生活卫生（政务外网） | 8 | 32 | 4000 |
| 3 | 虚拟机 | 应用服务器 | 生活卫生（互联网） | 8 | 32 | 4000 |
| 4 | 虚拟机 | 应用服务器 | 狱政管理（政务外网） | 8 | 32 | 500 |

2）Paas服务资源

| 序号 | 资源名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统服务 | 4 | 套*年 |
| 2 | 中间件 | 3 | 套*年 |
| 3 | 数据库服务 | 1 | 套*年 |
| 4 | 数字证书服务 - SSL证书-单域名 | 2 | 张*年 |
| 5 | 数字证书服务 - 证书介质（key） | 2 | 个 |
| 6 | 安全认证网关服务 | 2 | 套*年 |
| 7 | 签名验签服务 | 2 | 套*年 |
| 8 | 可信密码服务 | 2 | 应用*年 |

其他工作需求

投标人需承诺所开发系统需根据用户要求，完成对软件的功能、等保、密码应用等方面的测试，并配合相关单位进行软件测评、等保测评、密码测评等工作，同时按照测评结果进行整改，最终通过相关测评。

软件测试配合要求

投标人应在验收前配合上海市监狱管理局及有关单位，推动项目建设成果通过国家认可的第三方机构的软件测试，获取软件测试报告。

等保测试配合要求

本项目等级保护要求：按照信息安全检测依据DB31/T272-2008《计算机信息系统安全测评通用技术规范》，参考GB/T 18336.2-2015《信息技术 安全技术信息技术安全评估准则 第2部分：安全功能组件》、GB/T 22239-2019《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》中的相关要求进行测评。投标人应配合上海市监狱管理局及有关单位，推动所建设系统在验收前完成等保三级测评。

商用密码应用安全性评估配合要求

信息系统密码应用安全要求：《中华人民共和国密码法》第二十七条规定，法律、行政法规和国家有关规定要求使用商用密码进行保护的关键信息基础设施，其运营者应当使用商用密码进行保护，自行或者委托商用密码检测机构开展商用密码应用安全性评估。投标人应配合上海市监狱管理局及有关单位，在系统验收前完成密评，获取评估报告。

信创技术应用要求

本项目建设所需的基础运行环境应符合信创要求。

本项目主要涉及的软件系统包括操作系统、数据库、中间件，以及应用系统。本系统建设应满足统一信创要求，相关数据库、应用系统建设满足上海市监狱管理局对安全的统一需求。总体需求如下：

(1)	操作系统需求

项目建设采用操作系统将以保证平台稳定、安全运行为基本需求，建议采用信创操作系统。

(2)	结构化数据库软件需求

本系统结构化数据库软件要满足以下要求：

保证数据库连续、高效，在硬件、软件两个方面做到容错和冗余，实现数据库系统的高可用性；

可以承受长时间、大用户量的并发访问；

数据库系统能够需支持服务器数量、CPU、内存等的平滑扩容和升级，具有高伸缩性；

数据库需支持开放系统、国际技术标准、有良好的性价比；

数据库应采用开源数据库或信创数据库。

(3)	应用中间件需求

本系统的应用中间件需满足以下需求：

具有良好的跨平台性，需支持市场上的各种主流操作平台；

提供对数据库种类的广泛需支持；

提供高效、稳定的存取方式，保证应用程序可以快速地和数据库进行交互，需支持多个用户并发的环境下最大限度地重复利用系统资源；

需支持主流的WEB服务器。

(4)	信息创新软件需求

需要搭建基于国产服务器、操作系统、数据库、中间件到应用系统的安全产品链条。产品中进行的所有操作运算，均能够达到国家和相应行业的安全标准和可信需求，保障信息安全。

项目资源申请要求

本项目建设所需的基础运行环境，包括服务器硬件资源，存储，操作系统,数据库，中间件资源等均由上海市电子政务云提供。

投标人应结合现有数据资源情况，并充分考上海市监狱管理局在工作中所面临的数据存储、计算、分析需求，给出合理的政务云资源申请资源清单。

项目管理要求

售后服务要求

中标方应提供至少1年的项目免费维保服务。维保期从项目最终验收合格之日算起。在维保期内，出现软件系统的故障，中标方应研究其故障原因，并迅速修复，直至满足采购人原定的要求为止。

维保服务的响应时间。若采购人提出故障申请，中标方须提供7×24小时电话服务，维保服务响应时间为30分钟，并在2小时内派专业技术人员到达现场进行免费维保服务。故障原因在8小时内无法排除的，中标方在1个工作日内提交解决软件系统故障的方案。通过与用户交涉承诺将以最快的时间将故障排除。中标方还须提供系统应用软件的故障处理、维护和现场巡检等服务，以及其他的技术需支持工作。在维保期内，与软件系统维保等相关的费用由中标方负责。

维保期后的服务要求。维保期结束后，中标方仍应提供与维保期内相同质量的售后服务，其维保的相关费用由采购方自行承担。

应急响应要求

供应商应当承诺提供7×24小时电话服务，维保服务响应时间为30分钟，并在2小时内派专业技术人员到达现场进行免费维保服务，故障原因在8小时内无法排除的，中标方在1个工作日内提交解决软件系统故障的方案。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

1）在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

2）供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

3）供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

项目验收分初步验收和最终验收。

1）系统开发调试完毕后，中标方应对系统的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，中标方应负责组织专业技术人员进行系统的安装调试，解决安装中出现的问题。系统功能开发完成、自检无误后，中标方向采购人提交初验收申请，经采购人初验合格同意后，系统进入试运行。

2）在试运行期间，由于软件系统功能质量等造成某些指标达不到要求，允许中标方更换、修复、修改等，在全部达到要求时可进行最终验收。

3）最终验收

项目终验前，由中标方提交验收申请，经采购人同意后，组织进行终验，验收结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款。终验期间，如有发现系统运行有问题，中标方应无条件重新检测并调试系统直至最终验收合格交付使用。

3、验收内容

根据建设要求，信息化项目相关的技术验收内容应包括软件功能、性能的验收。包括软件功能的可用性及可扩展性；软件架构、技术框架的稳定性及可扩展性，所用自主产品的是否安全可靠等内容。

根据项目建设要求，项目验收相关的文档如下，媒介为纸质或电子：

- 《需求规格说明书》

- 《系统概要设计说明书》

- 《测试方案》

- 《测试报告》

- 《用户手册》

- 《培训计划》

- 《培训记录》

- 《系统试运行/上线方案》

- 《系统部署文档》

- 《用户使用手册》

- 《项目总结报告》

- 《售后服务规范》

- 可安装的程序运行文件

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

本项目工期：本项目总工期10个月（其中包含1个月试运行）。

系统功能需求确认及详细设计：3个月

系统开发：4个月

系统部署及测试：1.5个月

系统试运行：1个月

系统验收：0.5个月

项目团队人员要求

1）在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，确保工程实施质量。

2）成立软件实施团队，并指定1名项目经理，负责项目协调和调度工作。除项目负责人，同时应按照项目实施的要求，提供项目团队不少于7人，负责相应的系统设计、开发、测试、集成、培训等工作。投标人需随投标文件提供相关人员清单、学历、资质证书以及近一季度任意一个月的社保缴纳证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 需具备信息系统项目管理师资质证书或信息化相关高级职称、具有本科及以上学历和5年（含）以上信息系统行业从业经历、承担过类似业绩负责人职务。 | 不驻场 |
| 系统设计 | 负责系统架构分析及设计 | 1人 | 满足相关系统开发能力要求，不少于2年工作经验。 | 不驻场 |
| 系统开发 | 负责系统具体开发与实施 | 4人 | 满足相关系统开发能力要求，不少于2年工作经验。 | 不驻场 |
| 测试员 | 负责系统测试 | 1人 | 满足相关系统开发能力要求，不少于2年工作经验。 | 不驻场 |
| 集成员 | 负责系统部署、培训 | 1人 | 满足相关系统开发能力要求，不少于2年工作经验。 | 不驻场 |

3）投标人应针对本项目提供不少于2人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，技术工程师不少于1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 需具备信息系统项目管理师资质证书或信息化相关高级职称、具有本科及以上学历和5年（含）以上信息系统行业从业经历、承担过类似业绩负责人职务。 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 满足相关系统运维能力要求，不少于2年工作经验。 | 不驻场 |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商要求

供应商应当具有类似项目建设经验，具有IOS9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的优先。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如中标人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求中标人在规定的时间内采取补救措施。中标人还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

2、因中标人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求中标人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。若中标人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、中标人有其他违反本项目合同约定的行为，中标人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

4、中标人有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因中标人服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。