上海市建设市场管理信息平台

（2025年升级改造）

采购需求

项目概况

项目背景和现状：上海市建设市场管理信息平台（以下简称“建管平台”）在市委、市政府主要领导的关心和支持下，于2013年12月28日正式启动平台建设，2015年年底系统全部建成投入运行。2023年随着本市“一网通办”、“一网通管”和公共资源交易平台等工作的深入，在信息系统应用创新背景下，将建管平台进行XC适配改造，并针对系统进行必要的扩充和深化建设。本项目在前期项目建设和应用的基础上，基于“1+9+X”即一个基础平台、9大业务应用系统、互联X个外部相关行业数据库的整体架构，对平台进行升级改造，具体建设内容包括：1）升级改造：电子招投标交易、作业人员实名制、建设工程勘察质量管理、建筑机械管理、工地视频智能监管等功能。2）新增功能：电子合同管理、一般类建筑装饰装修工程质量安全监督抽查、远程分散电子招投标、预拌混凝土质量现场监管、住宅工程质量评价信息平台、企业资质批后监管、项目业绩库、安全生产许可证动态核查、安管人员电子化申报、“驾驶舱”专题建设等功能。通过本项目的建设以满足新的文件要求，符合新的业务流程，满足上海市建设市场管理日益多元的业务需求，提升行业管理和服务数字化水平。

建设期限：自合同签订之日起至2026年6月30日

建设地点：上海市住房和城乡建设管理委员会

预算金额：5,200,000.00元。

采购金额（最高限价）：5,200,000.00元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：建设市场管理信息平台

建设目标

- 实现目标

依据《中华人民共和国建设部令》第166号、《建设工程勘察质量管理办法》（建设部令第53号）、《关于进一步深化本市建设工程招投标制度改革工作的实施意见》（沪建建管〔2024〕49号）、《上海市建设工程监理管理办法》 上海市人民政府令 （第72号）、《关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》（建市规〔2023〕3号）等相关文件要求，在前期项目建设的基础上，基于“1+9+X”即一个基础平台、9大业务应用系统、互联X个外部相关行业数据库的整体架构，对电子招投标交易、作业人员实名制、建设工程勘察质量管理、建筑机械管理、工地视频智能监管功能模块进行升级改造，并新增电子合同管理、工程监督标准库、监理报告、一般类建筑装饰装修工程质量安全监督抽查、远程分散电子招投标、预拌混凝土质量现场监管、住宅工程质量评价信息平台、企业资质批后监管、项目业绩库、安全生产许可证动态核查、消防审验技术服务机构管理、安管人员电子化申报、“驾驶舱”专题建设功能模块，以满足上海市建设市场管理日益多元的业务需求，提升行业管理和服务数字化水平，全面支撑本市精细化管理，促进数字孪生城市建设与数字化转型发展。

- 规划指标参数

| 项目名称 |  | 上海市建设市场管理信息平台（2025年升级改造） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体目标 |  | 在前期建设的基础上，基于“1+9+X”即一个基础平台、9大业务应用系统、互联X个外部相关行业数据库的整体架构，升级5个功能模块，并新增14个功能模块，满足上海市建设市场管理日益多元的业务需求，提升行业管理和服务数字化水平，全面支撑本市精细化管理，促进数字孪生城市建设与数字化转型发展。 |  |  |
| 规划指标参数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|  | 通用指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
|  |  | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
|  |  |  | 系统稳定性 | ≥99.9% |
|  |  |  | 软件测试 | 通过 |
|  |  |  | 密码测评 | 通过 |
|  |  |  | 安全测评 | 通过 |
|  |  | 安全事件 | 数据安全事件发生次数 | 0次 |
|  |  | 产出时效 | 项目实施进度 | 12个月 |
|  |  | 系统能力利用水平 | 线上办件占比 | 100% |
|  |  | 用户使用情况 | 系统用户量 | ≥3000人 |
|  |  |  | 月活跃用户量 | ≥300人次/月 |
|  |  | 共性平台 | 跨部门数据共享程度 | ≥80% |
|  |  |  | 核心数据缺失率 | ≤5% |
|  |  |  | 覆盖部门数量 | ≥8个 |
|  |  |  | 统筹对接系统数量 | ≥10个 |
|  |  | 监测监管系统水平 | 监测指标数量 | ≥6个 |
|  |  |  | 监测数据完整性 | ≥90% |
|  |  |  | 监测数据准确率 | ≥90% |
|  |  |  | 监测对象月均风险预警数量 | ≥3个/月 |
|  |  |  | 监测对象风险预警准确率 | ≥80% |
|  |  |  | 监测对象风险预警完整率 | ≥80% |
|  |  |  | 监测监管月均做出辅助决策数量 | ≥5个/月 |
|  |  | 行政审批系统水平 | 行政审批流程优化个数 | ≥1个 |
|  |  |  | 项目审批办件减时限 | ≥50% |
|  |  |  | 实际办件网办比例 | ≥80% |
|  |  |  | 月均公众投诉数 | ≤1个/月 |
|  |  | 产出质量 | 每周连续运行和服务小时数 | 168小时 |
|  |  |  | 平均故障修复时间 | ＜30分钟 |
|  |  |  | 数据录入操作等待时间 | ≤0.5秒 |
|  |  |  | 日常操作显示响应时间 | ≤2秒 |
|  |  |  | 日常查询、统计和分析操作响应时间 | ≤5秒 |
|  |  |  | 复杂报表、图表显示响应时间 | ≤10秒 |
|  |  | 社会效益 | 覆盖年新建工程项目数 | ≥7000个 |
|  |  |  | 工程监督标准库纳入标准文件数 | ≥29000个 |
|  |  |  | 年累计上报监理月报数 | ≥45000份 |
|  |  |  | 本市在用建筑机械设备登记数 | ≥8000台 |
|  |  |  | 本市受理登记建设单位数 | ≥10000家 |
|  |  |  | 本市受理登记监理单位数 | ≥8000家 |

项目建设内容

项目总体设计

技术路线

应用系统基于B/S模式进行设计与开发。

应用系统应当采用主流的前后端分离架构。前端的页面应当适配主流浏览器，并兼容PC、手机和平板等不同设备的浏览的需求。前端、后端的开发应当使用能提高开发效率的前后端框架。后端实现的数据交换接口应当采用主流的XML、JSON格式。

数据库采用多节点的存储计算分离的分布式架构集群。多节点具备高可用性，支持水平扩展。支持分布式事务。支持混合负载HTAP能力,在高并发、事务性请求的同时，能对分析型的复杂查询提供良好的支持。满足多节点SQL分布执行。

在招标方提供的电子政务云环境中，依托已有的云资源，完成系统部署。

对本项目所涉及的操作系统、数据库、中间件等系统软件集成服务，提供原厂服务，保障上海市建设市场管理信息平台的正常运行。

功能模块开发应使用统一的开发模式或模板，建立适合本项目要求的低代码引擎、工作流引擎、规则引擎等效率组件和工具，充分应用引擎提升代码生成效率和质量。

功能实现

根据市大数据中心要求，做好系统数据库的管理规范化、数据的标准化、完成数据编目和数据上链工作；按照中心的统一管理要求，做好前期系统的运维工作，确保系统安全、稳定运行，确保网络和数据安全，满足业务部门需求。

总体架构

本次项目将基于“1+9+X”即一个基础平台、9大业务应用系统、互联X个外部相关行业数据库的整体架构，建设功能模块按照前期“1+9+X”整体架构进行功能归并，具体内容归类到建设程序审批、电子招投标、工地现场监管、建设主体管理、建设管理统计分析5个子系统中。

本项目总体架构如下图：

总体架构图

上海市建设市场管理信息平台建设主要包含一个基础平台，运行九个业务应用系统，互联X个外部相关行业数据库，即“1+9+X”。

- 一个基础平台是包括信息化基础设施、信息资源库、应用支撑体系三个部分，是支撑九大业务应用系统运行，实现与X个相关行业数据交换的基础性工作。

- 九大业务应用系统包括程序审批系统、电子招投标系统、工地现场监管系统、建设主体管理系统、建设市场监管系统、建筑节能系统、建设市场信息服务系统、建设管理统计分析系统、应用支撑平台。

- “X”外部相关行业数据交换是指围绕对建设项目、从业企业和人员的管理要求，建立与相关管理部门数据交换规范标准和接口系统，实现管理部门之间的“互通互用、共建共享”，在建设市场管理信息平台产生数据基础上形成覆盖全市、权威的建设市场信息资源库。

部署环境

- 系统部署在上海市电子政务云上，依托上海市电子政务云提供网络、设备，部署环境要求以政务云实际提供为准。

软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 功能名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设程序审批 | 电子合同管理-电子合同网签 | 包括合同起草，合同生成，发承包单位合同pdf文件确认，发布合同公示，合同异议、答复，发承包单位合同签章，合同公告，电子合同信息查询。 |
| 2 | 建设程序审批 | 电子合同管理-电子合同变更管理 | 包括发承包单位名称变更、合同文本内容的变更、项目负责人信息的变更、电子合同信息变更查询。 |
| 3 | 建设程序审批 | 电子合同管理-电子合同支付管理 | 包括合同支付申请，合同支付审核，合同支付跟踪，合同支付情况监督。 |
| 4 | 建设程序审批 | 电子合同管理-合同结算管理 | 根据合同采用的工程量清单文件数据标准格式，逐项登记各分部分项工程子目、措施项目子目、其他项目子目、税金的结算金额，系统将中标结果明确的分项报价与结算金额进行对比并公示。 |
| 5 | 建设程序审批 | 电子合同管理-电子合同数据交换 | 通过数据接口和财政云平台系统进行数据交换。包括：项目信息同步、中标结果信息同步、采购合同信息同步。 |
| 6 | 电子招投标 | 电子招投标交易（升级改造）-电子文件符合性校验 | 包括建设工程电子招投标文本和数据标准升级，建设工程电子招投标数据标准校验程序升级，建设工程电子招投标文件数据提取接口升级。 |
| 7 | 电子招投标 | 电子招投标交易（升级改造）-交易过程管理 | 包括施工电子招投标改造，监理电子招投标改造，勘察、设计、勘察设计合并电子招投标改造。 |
| 8 | 电子招投标 | 电子招投标交易（升级改造）-电子评标 | 包括施工既有评标办法电子评标改造，施工资格预审评审办法改造，新增工程总承包、施工澄清低价法两阶段电子评标，监理评标办法改造，勘察、设计、勘察设计合并电子评标改造。 |
| 9 | 电子招投标 | 电子招投标交易（升级改造）-材料设备电子招投标 | 包括材料设备电子招投标改造，新增材料设备经评审的最低投标价法电子评标. |
| 10 | 电子招投标 | 电子招投标交易（升级改造）-铁路工程招投标 | 包括招标项目管理，投标项目管理，监管平台——事中事后监管。 |
| 11 | 电子招投标 | 远程分散电子招投标-远程分散评标机位管理 | 包括评标机位维护，评标机位开放周期设定，评标机位使用情况查询，评标机位随机分配与重新分配。 |
| 12 | 电子招投标 | 远程分散电子招投标-评标专家参与远程分散评标申请 | 包括参与远程分散评标申请，参与远程分散评标申请审核，参与远程分散评标变更申请，参与远程分散评标变更审核。 |
| 13 | 电子招投标 | 远程分散电子招投标-远程分散评标项目设置 | 包括远程分散评标申请，远程分散评标抽取，远程分散评标方式变更。 |
| 14 | 电子招投标 | 远程分散电子招投标-远程分散评标视频会议管理 | 包括创建会议，与会成员账号管理，视频会议，会议录屏，共享屏幕，共享文件，会议资料归档与查询。 |
| 15 | 电子招投标 | 远程分散电子招投标-远程分散评标电子评标管理 | 包括电子评标系统远程分散评标视频会议登录对接，交易系统远程分散评标视频会议登录对接，招投标监管系统远程分散评标视频会议登录对接，远程分散评标专家密码管理，远程分散评标会议监督管理。 |
| 16 | 电子招投标 | 远程分散电子招投标-系统接口 | 包括视屏会议系统接口，评标现场视频监控系统接口。 |
| 17 | 工地现场监管 | 工程监督-一般类建筑装饰装修工程质量安全监督抽查-施工许可证、安标 | 监督机构接收施工许可证信息时，从接收数据中判断是否为“一般类装饰装修工程”。若项目属于“一般类装饰装修工程”，则在自动生成监督任务书和工地，同时时工地进行相关标识。 |
| 18 | 工地现场监管 | 工程监督-一般类建筑装饰装修工程质量安全监督抽查-自动抽取待检查工程 | 各辖区的工程项目独自构成样本总数，按照比例进行抽取，抽取项目的时间跨度为已发施工许可证至安全标准化竣工确认。 |
| 19 | 工地现场监管 | 工程监督-一般类建筑装饰装修工程质量安全监督抽查-抽后通知 | 抽中的工程项目做醒目标识，系统及时以短信的方式将抽中的项目告知各区监督机构联系人和建设单位联系人。 |
| 20 | 工地现场监管 | 工程监督-一般类建筑装饰装修工程质量安全监督抽查-抽后监督 | 被抽中的工程，在完成工地监督组分配后，无需首次监督和竣工监督环节，直接进入过程监督。 |
| 21 | 工地现场监管 | 工程监督-一般类建筑装饰装修工程质量安全监督抽查-竣工备案 | 审批管理系统主动从建管平台获取工地监督小结信息，从而接收建设单位的竣工备案申请。 |
| 22 | 工地现场监管 | 工程监督-一般类建筑装饰装修工程质量安全监督抽查-工程查询 | 可显示工程的“一般类装饰装修”标识。 |
| 23 | 工地现场监管 | 作业人员实名制（升级改造）-聘用关系建立 | 企业与个人建立聘用，个人需同意聘用关系建立。 |
| 24 | 工地现场监管 | 作业人员实名制（升级改造）-个人信息档案建立 | 技术和证书信息、培训信息、个人工作经历、用工信息、聘用信息等。 |
| 25 | 工地现场监管 | 作业人员实名制（升级改造）-工资填报 | 建筑工人工资填报、建筑工人工资填写审核、建筑工人工资填写预警。 |
| 26 | 工地现场监管 | 作业人员实名制（升级改造）-工程款支付 | 工程款支付记录信息填写、查看、审核。 |
| 27 | 工地现场监管 | 作业人员实名制（升级改造）-管理人员管理 | 所有合同人员均需要录入实名制，包括建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位五大责任主体的合同人员。 |
| 28 | 工地现场监管 | 建筑机械管理（升级改造）-机械设备产权备案管理 | 面向产权企业或租赁企业，实现机械设备首次安装或出租前，对自己拥有产权的机械设备进行产权登记，登记特种设备制造许可证、产品合格证和制造监督检验证明等。 |
| 29 | 工地现场监管 | 建筑机械管理（升级改造）-机械设备使用管理 | 面向施工企业及监理企业现场管理人员，实现设备现场使用登记，监理审核，全国工程质量安全监管信息平台校验服务。 |
| 30 | 工地现场监管 | 建筑机械管理（升级改造）-机械设备使用登记申请 | 面向施工企业，实现施工企业机械设备使用登记证电子证照的申请功能。包括机械设备使用登记证申请信息的核对；机械设备安装、检测、验收的相关文件管理。 |
| 31 | 工地现场监管 | 建筑机械管理（升级改造）-机械设备使用登记审核 | 对施工企业提交的机械设备使用登记信息进行审核。审核完成后获取全国工程质量安全监管信息平台赋码服务。 |
| 32 | 工地现场监管 | 建筑机械管理（升级改造）-机械设备使用登记审批 | 对审核通过的机械设备使用登记信息进行审批。审批完成后为机械设备使用登记证加盖发证机关电子印章并发放机械设备使用登记证电子证照。 |
| 33 | 工地现场监管 | 建筑机械管理（升级改造）-机械设备拆卸告知 | 包括选取拆卸企业及人员，按照拆卸规定逐条确认是否符合拆卸要求，并填写信息后完成拆卸告知填报。 |
| 34 | 工地现场监管 | 建设工程勘察质量管理（升级改造）-勘察项目管理模块 | 新增管理功能、勘探工作量填报功能、勘探验收功能。 |
| 35 | 工地现场监管 | 建设工程勘察质量管理（升级改造）-异常分析模块优化 | 提高异常分析的准确度。 |
| 36 | 工地现场监管 | 建设工程勘察质量管理（升级改造）-数据报表模块调整 | 按月份进行全市勘察业务分析。 |
| 37 | 工地现场监管 | 建设工程勘察质量管理（升级改造）-企业名录模块调整 | 新增勘察单位与劳务单位企业名录信息。 |
| 38 | 工地现场监管 | 建设工程勘察质量管理（升级改造）-勘察项目拆分合并 | 新增项目合并与拆分的功能，允许勘察单位在系统中提交情况说明后自行合并或拆分勘察项目，但一个项目仅允许一次拆分或者合并操作。 |
| 39 | 工地现场监管 | 建设工程勘察质量管理（升级改造）-开放第三方接入接口及文档 | 编制勘察外业采集的数据标准，包括钻探、静力触探以及土工试验等需要上传到系统的数据。开放允许第三方软件接入的接口及文档。 |
| 40 | 工地现场监管 | 工地视频智能监管（升级改造）-工地安全智能巡检监管 | 通过计算机视觉和人工智能技术，实时分析视频流，识别并检测人员闯入事件。根据划定的高危区域和风险等级，设定不同的报警触发条件。 |
| 41 | 工地现场监管 | 工地视频智能监管（升级改造）-工地质量智能监管——作业面进度管理 | 依据计划工期进行逾期判别和自动预警，分层级推送至不同层级管理人员，实现项目进度透明化、自动化、真实化记录和报告。 |
| 42 | 工地现场监管 | 工地视频智能监管（升级改造）-算法构建 | 包括火情烟雾预警，高温施工预警，防台防汛未撤场预警，密闭空间入侵预警，安全晨会未召开预警，塔吊机械异常预警，裸土覆盖异常预警，作业面异常预警，主通道日清日结异常预警算法构建。 |
| 43 | 工地现场监管 | 工地视频智能监管（升级改造）-预警分析 | 结合业务系统数据，可以直观的展示系统预警情况，对于AI预警时间的分布及规律进行分析，发现监管的堵点，提供数据支撑。 |
| 44 | 工地现场监管 | 工地视频智能监管（升级改造）-视频融合应用 | 支持以标准的API形式为其他业务模块授权视频相关的权限，支持配置授权的视频来源、视频数量、并发数量等；同时会对共享的视频的取流情况进行查询及控制。 |
| 45 | 工地现场监管 | 预拌混凝土质量现场监管-预拌混凝土进场材料验收管理 | 现场人员对进场的预拌混凝土进行材料验收登记和确认。 |
| 46 | 工地现场监管 | 预拌混凝土质量现场监管-工程现场采样制样管理 | 现场人员记录预拌混凝土的检测样本的采样、制样信息。 |
| 47 | 工地现场监管 | 预拌混凝土质量现场监管-浇筑信息管理 | 现场施工人员记录预拌混凝土的浇筑信息。 |
| 48 | 工地现场监管 | 预拌混凝土质量现场监管-关键工艺监理见证管理 | 监理见证人员记录关键工艺的见证信息。 |
| 49 | 工地现场监管 | 预拌混凝土质量现场监管-预拌混凝土质量预警 | 根据全链数据的监控和分析，发布不同的预警信息。 |
| 50 | 工地现场监管 | 预拌混凝土质量现场监管-预拌混凝土大数据分析 | 对预拌混凝土进场、制样、浇筑等各个环节的数据进行收集、整合和分析，挖掘预拌混凝土全产业链中的质量控制行为冲突点和隐藏规律。 |
| 51 | 工地现场监管 | 住宅工程质量评价信息平台-建设工程工序验收管理 | 工程建设相关单位参加，对检验批、分项、分部、单位工程及其隐蔽工程的质量进行抽样检验，对技术文件进行审核，并根据设计文件和相关标准以书面形式对工程质量是否达到合格做出确认。 |
| 52 | 工地现场监管 | 住宅工程质量评价信息平台-分户验收管理 | 对住宅工程的室内净距、净高尺寸、户内部分以及公共部位进行全面细致的验收。验收完成后，将出具详细的验收记录单，并针对发现的问题进行整改，直至确认各项指标均达到既定的验收标准。 |
| 53 | 工地现场监管 | 住宅工程质量评价信息平台-业务质量预看房管理 | 建设单位在完成预看房准备工作后，组织预购房或预选房的业主查看所购或所选房屋的质量情况，并在工程竣工验收前对业主提出房屋质量问题完成整改。 |
| 54 | 工地现场监管 | 住宅工程质量评价信息平台-综合评价 | 对采集到的数据进行计算，得到各项分类得分，对各项得分进行数据分析和使用展示，更直观地体现上海住宅质量各方面质量水平。 |
| 55 | 建设主体管理 | 企业资质批后监管-企业资质动态核查 | 包含企业资质动态核查发布、整改通知书的送达和接收、企业资质动态核查整改、企业资质动态核查整改受理、企业资质动态核查整改退回补证、企业资质动态核查整改审核、企业资质动态核查整改审批、企业资质动态核查查询及统计等功能。 |
| 56 | 建设主体管理 | 企业资质批后监管-企业资质撤销/回管理 | 主要包括发布撤销/回事先告知书、事先告知书接收及送达、企业陈述和申辩、企业陈述和申辩受理、企业陈述和申辩审核、企业陈述和申辩审批、法制审核受理、法制审核审核、法制审核审批、企业资质撤销/回、企业资质撤销/回决定书接收及送达等功能。 |
| 57 | 建设主体管理 | 项目业绩库-工程业绩报送 | 工程业绩报送按照报送主体不同分为企业报送和主要参建人员报送。按工程所在区域不同又分为本市业绩报送和外省市业绩报送。 |
| 58 | 建设主体管理 | 项目业绩库-工程业绩审核 | 业在将工程业绩作为勘察、设计、施工、监理等资质申请条件时，可按照资质标准要求的多若干企业和个人业绩进行提前审核，审核通过后标明该若干业绩符合所申请的资质申报条件。 |
| 59 | 建设主体管理 | 项目业绩库-工程业绩核实 | 企业可发起针对本市工程业绩自填数据的核实申请。通过核实的业绩数据，可用于相关其他业务，并将交换给全国四库一平台。 |
| 60 | 建设主体管理 | 项目业绩库-业绩信息的综合管理 | 提供按不同条件对业绩库的查询，提供对业绩信息全库数据的综合修改及日志信息查询。 |
| 61 | 建设主体管理 | 项目业绩库-业绩信息与其他系统的数据接口 | 包括与项目审批系统的数据交换接口，与企业资质系统的数据交换接口，与建设部的数据交换接口，提供外部系统调用接口。 |
| 62 | 建设主体管理 | 安全生产许可证动态核查-安全生产许可证动态核查发布 | 管理部门用户可登录市建管平台管理端，按管理要求开展动态核查。动态核查的企业范围，应符合本市安全生产许可证动态监管管理办法及其他相关管理规定的要求。 |
| 63 | 建设主体管理 | 安全生产许可证动态核查-整改通知书的送达和接收 | 安全生产许可证动态核查整改通知书的送达和接收，主要三种形式：1）企业端线上接收，2）管理端现场接收，3）公告送达。 |
| 64 | 建设主体管理 | 安全生产许可证动态核查-安全生产许可证动态核查整改 | 按资质申请表的格式要求逐项填报要求整改内容及上传相关证明材料，填报完成后，企业进行电子签章，系统自动产生针对本次整改的电子申请表。 |
| 65 | 建设主体管理 | 安全生产许可证动态核查-安全生产许可证动态核查整改受理 | 管理部门分配经办人，对企业整改材料进行受理。经办人通过系统查看及校核企业填报的整改材料，并给出受理结论，分别为：受理通过、受理不通过、退回补证。 |
| 66 | 建设主体管理 | 安全生产许可证动态核查-安全生产许可证动态核查整改退回补证 | 企业登录市建管平台企业端，按受理结论退回补证，完成后企业进行电子签章，系统将已退回补证完成的资料推送至管理部门经办人。 |
| 67 | 建设主体管理 | 安全生产许可证动态核查-安全生产许可证动态核查整改审核 | 管理部门经办人给出受理意见后，审核人对已受理完成的企业进行审核，并给出审核结论，审核不通过的应给出审核意见。 |
| 68 | 建设主体管理 | 安全生产许可证动态核查-安全生产许可证动态核查整改审批 | 管理部门审批人对已审核完成的企业进行审批，并给出审批结论，审批不通过的应给出审批意见。 |
| 69 | 建设主体管理 | 安全生产许可证动态核查-安全生产许可证动态核查查询及统计 | 管理部门用户可通过市建管平台管理端，按批次、企业名称、时间等查询条件查询到动态核查企业信。 |
| 70 | 建设主体管理 | 安管人员电子化申报审批-考核发证 | 申请人在“上海一网通办”个人端提交考核发证申请。企业申请内容进行确认，对申请表进行数字签署。申请事项进入受理、初审上报、审查意见公式、审核、审批、制证、审批结果公告流程。 |
| 71 | 建设主体管理 | 安管人员电子化申报审批-证书延期申请 | 安管人员通过继续教育开始并完成身份证采集和个人数字证书申领后，可进行证书延期申请，填写申请表，上传证书使用的个人照片，对申请表进行电子签署。 |
| 72 | 建设主体管理 | 安管人员电子化申报审批-省内受聘企业变更申请 | 安管人员完成身份证采集和个人数字证书申领后，可进行省内变更受聘企业申请。 |
| 73 | 建设主体管理 | 安管人员电子化申报审批-跨省受聘企业变更申请 | 1.进沪换证：安管人员完成身份证采集和个人数字证书申领后，进行进沪换证申请，填写申请表，上传证书使用的个人照片，对申请表进行电子签署。 2.离沪变更：安管人员进行离沪变更申请，申请事项进入受理、自动决定流程。对申请强制离沪变更的增加人工受理、人工决定、图片上传功能。 |
| 74 | 建设主体管理 | 安管人员电子化申报审批-证书注销申请 | 安管人员进行注销申请，具有独立法人资格的企事业单位查看申请事项，选择聘用企业意见，完成签名确认。申请事项进入受理、自动决定流程。 |
| 75 | 建设主体管理 | 安管人员电子化申报审批-变更事项 | 通过企业端配套信息变更程序进行批量更名，证书中个人身份信息发生变更的，将通过管理端配套的信息变更程序对数据进行维护。 |
| 76 | 建设主体管理 | 安管人员电子化申报审批-配套功能 | 包括企业工商更名证书批量更新功能，查询统计功能，下载功能，信息维护功能，电子档案归档，智能客服及人工在线帮办功能。 |
| 77 | 建设管理统计分析 | “驾驶舱”专题建设-综合展示专题 | 基于GIS地图对全市工程信息进行地图展示，主要包括工地管理、建筑起重机械管理、建筑起重机械管理、综合竣工验收管理、市管项目页面、行政措施单、行政处罚、行政记分等信息。 |
| 78 | 建设管理统计分析 | “驾驶舱”专题建设-安全管理专题 | 包括：本市各区域在建工程安标优良率（GIS地图）、事故概况、危大工程工地数据统计、建筑起重机械数量统计、各监督机构安全生产标准化优良率统计、企业安全生产许可证批后监督管理。 |
| 79 | 建设管理统计分析 | “驾驶舱”专题建设-质量管理专题 | 包括深基坑在线监测（GIS地图）、深基坑在线监测、混凝土及预制构件质量监控、监督抽检统计、装配式结构统计、材料检测统计。 |
| 80 | 建设管理统计分析 | “驾驶舱”专题建设-实名制管理专题 | 包括：工地现场每日考勤统计、工地现场管理人员到岗情况（按监督机构）、工地现场管理人员到岗情况（按大型企业）、近三年在建工地建筑工人各类状况统计、建筑工人分类统计、支付预警（市、区）、支付预警（大型企业）。 |
| 81 | 建设管理统计分析 | “驾驶舱”专题建设-信访管理专题 | 包括本年信访数量统计、重点关注事项、各区信访受理统计、信访数据接口改造。 |
| 82 | 建设管理统计分析 | “驾驶舱”专题建设-机构管理专题 | 全市建筑行业工程监督机构（不包括化工、度假及各专业监督机构，共19家）的管理。 |
| 83 | 建设管理统计分析 | “驾驶舱”专题建设-市管机械管理专题 | 展示市管项目使用的起重机械管理信息，包括：当前在用起重机械情况、本年度起重机械检测情况、本年度起重机械拆除情况、本年度起重机械监督抽检计划、本年度起重机械监督抽检完成情况等。 |
| 84 | 建设管理统计分析 | “驾驶舱”专题建设-专业消防工程验收专题 | 包括通过联审平台竣工验收备案模块，开发数据接口对接专业消防工程验收相关数据，并对相关数据进行统计、分析、研判。 |
| 85 | 密码应用建设 | 密码建设费用 | 包括用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序签名验签模块、用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块、应用系统重要数据签名验签模块。 |

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设需要的政务云资源如下表：

1、主机资源

| 序号 | 资源类型 | 资源名称 | 资源说明 | 资源核心（核） | 资源内存(GB) | 存储数量(GB) | 资源数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟机 | 数据库服务器 | 在2023年原有资源上平行扩展 | 64 | 256 | 1500 | 2 |
| 2 | 虚拟机 | 业务应用服务器 | 在2023年原有资源上平行扩展 | 32 | 256 | 500 | 4 |
| 3 | 虚拟机 | 接口应用服务器 | 在2023年原有资源上平行扩展 | 16 | 128 | 500 | 1 |

2、PaaS服务资源

| 序号 | 资源名称 | 单位 | 资源数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关系型数据库服务 | 实例 | 2 |
| 2 | 操作系统服务 | 套*年 | 7 |
| 3 | 中间件 | 套*年 | 4 |
| 4 | 安全认证网关服务 | 套*年 | 2 |
| 5 | 签名验签服务 | 套*年 | 2 |
| 6 | 数字证书服务 - SSL证书-单域名 | 张*年 | 4 |

3、GPU资源

| 序号 | GPU类型 | 资源说明 | 资源数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推理GPU | Ascend(昇腾) 300I Duo | 4 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：上海市建设市场管理信息平台。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

(4) 提供2人的数据库认证培训。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的10个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期分为3个阶段。

第一阶段合同签订之日起-2026年2月，完成系统建设。2025年11月完成项目初验。

第二阶段2026年3-4月，完成整体系统测试、试运行。

第三阶段2026年5-6月，完成项目最终验收。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于18人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 计算机相关专业本科及以上学历，计算机或工程系列高级工程师及以上资格，有不低于两个政务类信息系统项目管理经验 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 2人 | 大学本科以上学历、5年以上产品设计经验 | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 15人 | 大学本科以上学历、3年以上项目研发经验 | 驻场10人/ 不驻场5人 |

2）投标人应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，技术工程师不少于3人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 计算机相关专业本科及以上学历，计算机或工程系列高级工程师及以上资格，有不低于两个政务类信息系统项目管理经验 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 3人 | 大学本科以上学历、5年以上系统运维经验 | 驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：安全等级保护二级。

商业密码应用需求

根据安全风险分析，并对照《密码应用基本要求》中三级指标要求和《密码应用设计指南》，梳理出本系统密码应用需求清单，如下表所示。

| 安全层面 |  | 指标要求 | 系统密码应用需求 | 不适用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算平台安全 | 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 电子门禁记录数据完整性 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 视频监控记录数据完整性 |  |  |
|  |  | 密码服务 | 不适用。 | 无密码服务需求 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
|  | 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 通信数据完整性 | 保护通信过程中重要业务数据的完整性和机密性，防止数据被非授权篡改，防止重要数据泄露。 | 无 |
|  |  | 通信过程中重要数据的机密性 |  | 无 |
|  |  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 保护政务外网和互联网用户访问应用系统的网络边界访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 安全接入认证 | 不适用。 | 无外部设备接入本系统的需求 |
|  |  | 密码服务 | 采用的数字证书由具有电子认证服务资质的机构签发。 | 无 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
|  | 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 管理员通过远程运维管理终端访问堡垒机、服务器虚拟机、数据库、密码服务时，对其身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  |  | 远程管理通道安全 | 在设备实施远程运维管理时，对设备的运维管理通道进行保护，防止运维管理数据泄漏。 | 无 |
|  |  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统中服务器虚拟机、数据库、密码服务的访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用。 | 设备没有安全标记 |
|  |  | 日志记录完整性 | 保护系统中服务器虚拟机、数据库、密码服务的日志记录的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 重要可执行程序完整性、 来源真实性 | 保护应用服务器等设备中部署的重要可执行程序的完整性和来源真实性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 密码服务 | 采用的数字证书由具有电子认证服务资质的机构签发。 | 无 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
| 业务应用安全 | 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 确认应用系统用户身份的真实性，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  |  | 访问控制信息完整性 | 对应用系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用。 | 应用没有安全标记。 |
|  |  | 数据传输机密性 | 保护互联网客户端与服务端之间传输和存储的用户登录身份鉴别信息、电子公文数据等重要数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等。保护系统业务日志数据的完整性，防止该数据被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 数据存储机密性 |  |  |
|  |  | 数据传输完整性 |  |  |
|  |  | 数据存储完整性 |  |  |
|  |  | 不可否认性 | 不适用。 | 无不可否认性需求 |
|  |  | 密码服务 | 采用的数字证书由具有电子认证服务资质的机构签发。 | 无 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品，应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)系统总体设计说明书

(3)应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。