上海市野生动植物和自然保护地研究中心

野保研究中心数字化管理子系统项目采购需求

项目概况

项目背景&现状：

2024年5月，国家发展改革委、国家数据局、财政部、自然资源部发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》（以下简称《指导意见》）（发改数据〔2024〕660号），围绕总体要求、全领域推进城市数字化转型、全方位增强城市数字化转型支撑、全过程优化城市数字化转型生态以及保障措施等5个方面着力推进城市全域数字化转型。指导意见指出：“提高生态环境监管治理协同水平，打造智慧高效生态环境数字化监测体系，加强跨部门生态治理业务集成和数据联动，支撑美丽城市建设”。《上海市生物多样性保护战略与行动计划（2024-2035年）（2024年）和《上海市自然保护地保护和发展规划（2024-2035年）》（2024年）等文件都明确要求，探索建立上海市自然保护地“天空地一体化”调查监测网络体系，充分协调已有的环境、气象、水文水质、海洋、野生动物等监测站点，整合卫星遥感、实地观测等数据，依托现代信息化手段，形成调查监测大数据存储、应用和数据挖掘方法。

上海市野生动植物和自然保护地研究中心（以下简称“野保研究中心”），是上海市绿化和市容管理局直属科研类事业单位，机构规格为正处级，机构类别为公益一类，行业分类为科学研究单位，编制为35名，主要承担上海市陆生野生动植物、自然保护地及湿地科学研究，陆生野生动植物疫源疫病和外来入侵物种防控研究，以及湿地生态系统监测平台建设维护等职能。本单位为2021年新成立的科研单位，目前没有任何数字化管理系统，为贯彻落实“全域数字化转型”等相关精神，促进本单位高质量发展，提升单位管理水平，拟建设野保研究中心数字化管理子系统。

建设期限：自合同签订之日起至2025年11月30日

建设地点：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

预算金额：4,247,500元

采购金额（最高限价）：4,247,500元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体响应：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：应用系统

建设目标

依托物联网、云计算、大数据和人工智能等技术手段，对野保研究中心的“科研监测、实验研究、数据分析、运行保障”实现全域数字化管理，为“野生动物疫源疫病监测、外来入侵物种防控、自然保护地和湿地生态系统监测、湿地碳汇、陆生野生动植物物种鉴定、极小种群保护和恢复生态”等研究工作进行数字化和信息化赋能，同时加强生物安全实验监管和科研基地运行保障，切实提升科研工作管理水平和科技创新能力，为本市生物多样性提升以及保障生态安全和公共卫生安全提供有力科技支撑。

技术指标要求：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用指标 | 质量指标 | 一次性验收合格率 | 100% |
|  |  | 系统可靠性 | ≥99.9% |
|  |  | 密码测试 | 通过 |
|  |  | 安全测试 | 通过 |
|  |  | 软件测评 | 通过 |
|  |  | 网络安全等级保护 | 二级 |
|  | 安全事件 | 数据安全事件发生次数 | 0次 |
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% |
|  | 监测监管系统 | 监测指标数量 | 10个 |
|  |  | 监测数据完整性 | 75% |
|  |  | 监测数据准确率 | 85% |
|  |  | 监测对象月均风险预警数量 | 3 |
|  |  | 监测对象风险预警准确率 | 50% |
|  |  | 监测对象风险预警完整率 | 30% |
|  |  | 监测监管月均做出辅助决策数量 | 1 |
| 业务指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
|  | 产出质量 | 支持同时在线用户数 | ≥50个 |
|  |  | 支持并发终端数 | ≥200个 |
|  |  | 简单报表统计响应时间 | ≤15秒 |
|  |  | 支持同时在线终端数量 | ≥1000个 |
|  |  | 系统登录及查询和写入操作响应时间 | ≤5秒 |
|  | 产出效益 | 生物安全实验室智慧管理系统日均使用次数 | ≥10次 |
|  |  | 线上收录管理实验样品数量 | ≥100个 |
|  |  | 线上管理实验仪器设备数量 | ≥80台 |
|  |  | 生物安全实验室智慧管理系统收录实验数据条目数 | ≥100条 |
|  |  | 线上管理危化品数量 | ≥10种 |
|  |  | 实验线上申请占比 | ≥90% |
|  |  | 野外调查工作管理系统月均使用次数 | 30次 |
|  |  | 野外调查线上工作占比 | 80% |
|  |  | 生态监测数据被调用量 | 10条 |
|  |  | 野保科研大数据管理系统收录野生动植物DNA数量 | 1500个 |
|  |  | 野保科研大数据管理系统收录野生动植物标本数量 | 32个 |
|  |  | 野保科研大数据分析系统月均形成分析成果数量 | 6个 |
|  |  | 野保科研大数据分析系统月均支撑产出科研成果数量 | 2个 |
|  |  | 野保科研基地运行保障管理系统管理的科研项目数量 | ≥10项 |
|  |  | 通过野保科研基地运行保障管理系统进行管理的科研项目占比 | ≥90% |
|  |  | 实现对接的数字孪生模型数量 | 5个 |

项目建设内容

生物安全实验室（P2）智慧管理模块拟建设P2实验室智慧管理子系统，实现实验室应急指挥、环境和设备实时监测预警、实验室安全管理、实验室“仪器设备、实验数据、试剂耗材、样品、危化品”管理等功能，提升生物安全实验室的安全运行能力和管理水平；野外调查工作管理模块拟建设“一体化”野外调查管理子系统，实现野外调查现场作业、数据同步、野外安全和野外装备、质量检查管理等功能，提升科研调查数据的客观性、准确性、完整性和时效性；生态监测网络管理模块拟建设“一张网”智慧感知子系统，实现生物多样性、碳通量、外来入侵物种的监测和预警以及生态监测台站管理等功能，提升自然保护地、湿地等生态监测能力；野保科研大数据管理模块拟建设“一套数”科研大数据管理子系统，实现生态监测数据库、野外调查数据库、实验室原始数据库以及野生动植物DNA基因库等数据库的大数据处理功能，提升生态网络监测和资源调查大数据深度挖掘和分析能力；野保科研大数据分析模块拟建设“多场景”科研科普成果管理子系统，实现野生动植物DNA基因分析产出、野生植物调查成果分析产出、生物多样性分析产出、极小种群复壮分析产出、湿地碳汇计量监测分析产出、生态调查监测成果分析产出、鸟类卫星追踪分析产出、外来入侵物种分析产出、野生动植物标本库分析产出等功能；野保科研基地运行保障管理模块拟建设科研基地运行保障管理子系统，实现科研项目管理、科研人员管理、后勤综合管理，以及配套的数据孪生底座和相关的传感器数据对接等功能，提升科研项目的全过程管理水平，保障科研基地安全、稳定运行；野保科研基地应用支撑环境模块拟搭建智能传感器、智能图像和行为识别、计算和存储服务、安全和网络服务等，实现支撑科研监测实时数据采集、科研大数据海量存储，以及科研基地和实验室态势全面感知的智慧化管理等功能。

具体软件开发清单如下：

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室样品管理-实验样品接收登记管理 | 实现实验室样品的接收和登记管理。对特殊样品实现特殊流程管理。实现样品状态核查登记。 |
| 2 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室样品管理-实验样品溯源管理 | 实现实验室样品的标识与编号，实现样品流转记录全程管理。 |
| 3 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室样品管理-实验样品存放管理 | 实现实验室样品存放入库的管理、实时查询。实现样品的移动、销毁等全程管理。 |
| 4 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室样品管理-实验室活体样品管理 | 实现实验室活体样品的全过程管理，对于逃逸进行预警。 |
| 5 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验人员实时监控管理-实验室人员进出监控 | 实现实验人员的进出记录和监控。对于重要的生物安全实验，实现全程监管和实时预警。 |
| 6 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验人员实时监控管理-实验室人员区域定位 | 实现实验室内人员总数量和实验房间的人员分布情况的实时获取。 |
| 7 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验人员实时监控管理-实验室实时音视频对讲 | 实现实验室重要区域与已有的中控室语音台的实时对讲。 |
| 8 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室仪器设备管理-仪器设备申购管理 | 实现实验室仪器设备采购的全流程管理。 |
| 9 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室仪器设备管理-仪器设备台账管理 | 实现实验室仪器设备的台账管理。 |
| 10 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室仪器设备管理-仪器设备使用管理 | 实现实验室重要仪器设备授权管理，实现重要仪器设备使用日志管理。 |
| 11 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室仪器设备管理-仪器设备维保管理 | 实现实验室仪器设备的维保分类评估、维护计划管理及历史维护记录登记等。 |
| 12 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室仪器设备管理-仪器设备借用管理 | 实现实验室仪器设备的第三方借用流程管理。 |
| 13 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室仪器设备管理-仪器设备报废管理 | 实现实验室仪器设备的报废流程管理。 |
| 14 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验数据管理-实验数据实时调阅 | 对于已有的支持远传的实验室仪器设备，实现实时数据的调阅。 |
| 15 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验数据管理-原始数据下载和查询 | 对于已有的支持原始数据调阅的实验室仪器设备，实现原始数据的下载和存储。 |
| 16 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验数据管理-第三方实验数据导入 | 对委托第三方进行实验分析的数据，按照规定格式导入系统中，并实现数据自动关联。 |
| 17 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验数据管理-实验日志填报 | 实现对实验的日志填报、查询等管理。 |
| 18 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室试剂耗材管理 | 实现实验室的耗材试剂流程管理。 |
| 19 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室危化品管理-实验室危化品申购管理 | 实现实验室危化品的申购流程管理。 |
| 20 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室危化品管理-实验室危化品领用管理 | 实现实验室危化品的领用流程管理。 |
| 21 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室危化品管理-实验室危化品存放管理 | 实现实验室危化品的存放流程管理。 |
| 22 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室危废管理-实验室废液管理 | 实现实验室废液的分类收集流程管理。 |
| 23 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室危废管理-医用废弃物管理 | 实现实验室医用废弃物的分类收集流程管理。 |
| 24 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室危废管理-危险废弃物管理 | 实现实验室危险废弃物的分类收集流程管理。 |
| 25 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室运行保障管理-实验申请和排期管理 | 实现实验室重要实验的内部审核流程管理。 |
| 26 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室运行保障管理-实验室物品申购管理 | 实现实验室日常用品申购流程管理，实现库存联动。 |
| 27 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室运行保障管理-实验室物品领用管理 | 实现除危化品、生物安全实验之外的试剂、耗材、日常用品等的领用申请，标记等流程管理。 |
| 28 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室运行保障管理-实验室物品库存管理 | 实现除危化品、生物安全实验之外的试剂、耗材、日常用品等的出入库，动态库存查询，盘库等。 |
| 29 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室运行保障管理-实验室环境自动控制管理 | 实现实验室照明、紫光灯的远程开关控制；实现实验室所有门禁远程开关控制；实现新风和压力系统远程开关控制。 |
| 30 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室运行保障管理-实验室消杀管理 | 实现实验室消毒的全程留痕管理。实现消杀计划的制订和定期提醒等。对于每日、每次（重要实验）的消杀进行记录。 |
| 31 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室运行保障管理-实验室文档资料管理 | 实现实验室的技术文档管理，支持与设备进行关联。 |
| 32 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室设备和环境参数实时监测和预警-仪器设备运行状态监测和预警 | 对接大型仪器运行系统，实时获取状态监测数据。实现设备间房门未正常关闭的识别和预警。 |
| 33 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室设备和环境参数实时监测和预警-仪器设备内温监测和预警 | 实时监测实验室样品冰存储箱内温度，并实现实时预警。 |
| 34 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室设备和环境参数实时监测和预警-实验室环境温湿度监测和预警 | 实时监测实验室环境温湿度，并实现实时预警。 |
| 35 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室设备和环境参数实时监测和预警-实验室压差监测和预警 | 实时监测实验室压差，并实现实时预警。 |
| 36 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室设备和环境参数实时监测和预警-实验室危险源监测和预警 | 实时监测实验室内的危险源并实现实时报警；对有害气体泄露等情况实现实时报警；对于压缩气体异常情况实现实时报警。 |
| 37 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室设备和环境参数实时监测和预警-实验室能源监测和节能管理 | 实现实验室能源使用的数据采集和分析。 |
| 38 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室设备和环境参数实时监测和预警-实验室通排风系统状态监测和预警 | 实现实验室的通排风状态进行实时的监测和实时预警。 |
| 39 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室安全管理-实验室安全培训管理 | 实现实验室安全培训管理。 |
| 40 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室安全管理-实验室安全检查管理 | 实现实验室安全检查管理。 |
| 41 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室安全管理-实验室安全演练管理 | 实现实验室安全演练管理。 |
| 42 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室应急指挥管理-应急指挥集成总控管理 | 实现实验室应急指挥集成总控管理。 |
| 43 | 生物安全实验室（P2）智慧管理（P2LIMS） | P2实验室应急指挥管理-实验室内部管线监控 | 实现实验室内部管线监控管理。 |
| 44 | 野外调查工作管理 | 野外调查准备管理 | 实现野外调查前的准备管理。 |
| 45 | 野外调查工作管理 | 野外调查项目信息管理 | 实现野外调查项目的信息配置管理。 |
| 46 | 野外调查工作管理 | 野外调查安全计划管理 | 实现野外调查安全计划管理。 |
| 47 | 野外调查工作管理 | 野外调查专用装备管理 | 实现野外调查专用装备管理。 |
| 48 | 野外调查工作管理 | 野外调查现场作业管理 | 实现野外调查现场作业管理。 |
| 49 | 野外调查工作管理 | 野外调查结束管理 | 实现野外调查结束管理。 |
| 50 | 野外调查工作管理 | 野外调查数据同步管理 | 实现野外调查数据同步管理。 |
| 51 | 野外调查工作管理 | 野外调查装备归还和清洗管理 | 实现野外调查装备归还和清洗管理。 |
| 52 | 野外调查工作管理 | 检测样品送检交接管理 | 实现野外采样的样品送检交接管理。 |
| 53 | 野外调查工作管理 | 野外调查安全总结管理 | 实现野外调查安全总结管理。 |
| 54 | 野外调查工作管理 | 野外调查质量检查管理 | 实现野外调查质量检查管理。 |
| 55 | 野外调查工作管理 | 野外调查配置管理 | 实现调查表样、调查类目、调查区域、调查专家库的统一配置管理。 |
| 56 | 野外调查工作管理 | 野外调查第三方APP数据调阅 | 实现野外调查第三方APP数据的调阅。 |
| 57 | 生态监测网络管理 | 生物多样性监测 | 对生物多样性要素进行连续在线监测，对监测指标进行监测和管理。 |
| 58 | 生态监测网络管理 | 碳通量监测 | 对二氧化碳、水汽浓度、能量通量等指标进行连续在线监测，对监测指标进行监测和管理。 |
| 59 | 生态监测网络管理 | 气象监测 | 对空气质量、气候环境舒适度、空气清新等指标进行连续在线监测，对监测指标进行监测和管理。 |
| 60 | 生态监测网络管理 | 土壤监测 | 对土壤蒸散、土壤热通量、土壤温度、土壤水势、地下水水位等土壤指标进行连续在线监测，对监测指标进行监测和管理。 |
| 61 | 生态监测网络管理 | 地貌定位监测 | 对地形、地貌等指标进行连续在线监测，对监测指标进行监测和管理。 |
| 62 | 生态监测网络管理 | 水环境监测 | 对地表水和地下水的水质等指标进行连续在线监测，对监测指标进行监测和管理。 |
| 63 | 生态监测网络管理 | 水文动力监测 | 对水文动力等指标进行连续在线监测，对监测指标进行监测和管理。 |
| 64 | 生态监测网络管理 | 外来入侵物种监测和预警 | 对外来入侵物种进行连续在线监测，对监测指标进行监测和管理。 |
| 65 | 生态监测网络管理 | 采集数据标准化处理 | 实现生态监测网络的采集数据标准化管理。 |
| 66 | 生态监测网络管理 | 监测项目全生命周期管理 | 实现生态监测网络的项目全生命周期管理。 |
| 67 | 生态监测网络管理 | 生态监测台站管理 | 实现生态监测网络的台站管理。 |
| 68 | 野保科研大数据管理 | 高通量测序原始数据管理 | 对全基因组测序结果的原始数据实现分布式数据存储和索引；实现序列修正和标记关联管理。 |
| 69 | 野保科研大数据管理 | 野生动植物DNA基因库大数据管理 | 实现野生动植物DNA基因大数据管理。 |
| 70 | 野保科研大数据管理 | 野生动植物标本库大数据管理 | 实现野生动植物标本库大数据管理。 |
| 71 | 野保科研大数据管理 | 生态监测大数据管理 | 实现生态监测长序列数据进行大数据查询分析，自动化产出标准化的生态监测数据产品。 |
| 72 | 野保科研大数据管理 | 野外调查大数据管理 | 实现对野外调查专项的调查数据记录表的管理。 |
| 73 | 野保科研大数据管理 | 野保大数据基础信息和脚本管理-野保大数据基础信息管理 | 实现野保科研大数据的元数据、治理检验等管理。 |
| 74 | 野保科研大数据管理 | 野保大数据基础信息和脚本管理-数据预处理脚本管理 | 实现预处理脚本管理。 |
| 75 | 野保科研大数据管理 | 野保大数据基础信息和脚本管理-数据全生命周期管理 | 实现每个项目在全生命周期各个阶段的数据管理。 |
| 76 | 野保科研大数据分析 | 野生动植物物种鉴定大数据分析及科研成果管理-形态学特征大数据分析 | 实现野生动植物的形态学分类、形态特征、地理分布的大数据分析。 |
| 77 | 野保科研大数据分析 | 野生动植物物种鉴定大数据分析及科研成果管理-基因序列大数据比对分析 | 实现野生动植物基因序列大数据测序和比对分析，形成专题分析成果。 |
| 78 | 野保科研大数据分析 | 野生动植物物种鉴定大数据分析及科研成果管理-系统发育树构建分析 | 通过野生动植物基因DNA的大数据分析，形成自动分类结果。根据序列信息进行发育建树分析，形成专题分析成果。根据测序数据和序列标签得到样本序列、选择比对注释平台并得到物种注释成果。 |
| 79 | 野保科研大数据分析 | 野生植物调查大数据分析及科研成果管理-植物资源大数据分析 | 通过构建植物资源大数据识别算法，训练分析模型，自动计算分析；定制植物多样性指数分析方法，管理大数据分析方法。 |
| 80 | 野保科研大数据分析 | 野生植物调查大数据分析及科研成果管理-植物调查大数据分析报告 | 根据植物调查的大数据分析结果，自动生成报告。 |
| 81 | 野保科研大数据分析 | 野生植物调查大数据分析及科研成果管理-植物资源调查专题成果管理 | 实现植物资源调查的专题成果分析。 |
| 82 | 野保科研大数据分析 | 爬行动物调查大数据分析及科研成果管理-爬行动物调查大数据分析 | 根据爬行动物大数据按不同分析维度进行爬行动物调查专题分析。 |
| 83 | 野保科研大数据分析 | 爬行动物调查大数据分析及科研成果管理-爬行动物资源专题成果管理 | 根据爬行动物大数据实现爬行动物资源分布、爬行动物生境大数据分析。 |
| 84 | 野保科研大数据分析 | 生物多样性大数据分析及科研成果管理-野生动植物物种及种群变化分析 | 根据野外调查大数据进行专题分析，管理野生动植物物种及种群变化的专题分析成果。 |
| 85 | 野保科研大数据分析 | 生物多样性大数据分析及科研成果管理-野生动植物生物多样性分析 | 根据野外调查大数据进行生物多样性的α多样性、β多样性分析，实现自动判别优势种。 |
| 86 | 野保科研大数据分析 | 生物多样性大数据分析及科研成果管理-生物多样性专题分析成果管理 | 实现生物多样性概况、多样性变化趋势等大数据分析。 |
| 87 | 野保科研大数据分析 | 极小种群复壮大数据分析及成果管理-极小种群大数据分析 | 实现极小种群复壮的大数据分析。 |
| 88 | 野保科研大数据分析 | 极小种群复壮大数据分析及成果管理-极小种群复壮分析成果管理 | 实现极小种群人工繁育技术开发分析和极小种群野外栖息地营造技术开发分析（以无斑雨蛙为例）。 |
| 89 | 野保科研大数据分析 | 湿地样地调查大数据分析及科研成果管理-样地调查大数据分析 | 根据湿地样地调查的大数据，实现样地基本情况和生态状况数据分析。 |
| 90 | 野保科研大数据分析 | 湿地样地调查大数据分析及科研成果管理-样地调查大数据分析报告 | 实现湿地样地的大数据分析，自动生成报告。 |
| 91 | 野保科研大数据分析 | 湿地样地调查大数据分析及科研成果管理-样地调查专题分析成果管理 | 实现样地、样方、样点等大数据分析和成果管理。 |
| 92 | 野保科研大数据分析 | 湿地样地调查大数据分析及科研成果管理-湿地植被调查分析成果管理 | 实现湿地大类、样方范围内的植被群系、物种及受威胁程度的大数据分析和成果管理。 |
| 93 | 野保科研大数据分析 | 全口径湿地碳汇大数据分析和科研成果管理-土壤碳储量定量化分析评估 | 实现土壤碳储量定量化专题分析。 |
| 94 | 野保科研大数据分析 | 全口径湿地碳汇大数据分析和科研成果管理-植被碳储量定量化调查和评估 | 实现植被碳储量分布专题分析。 |
| 95 | 野保科研大数据分析 | 全口径湿地碳汇大数据分析和科研成果管理-盐沼湿地碳储量评估 | 实现盐沼湿地碳储量专题分析及评估。 |
| 96 | 野保科研大数据分析 | 全口径湿地碳汇大数据分析和科研成果管理-上海盐沼湿地植被特征大数据分析 | 实现上海市盐沼湿地植物群落分布分析。 |
| 97 | 野保科研大数据分析 | 全口径湿地碳汇大数据分析和科研成果管理-上海市盐沼湿地碳储量分布格局分析 | 实现上海市盐沼湿地碳储量分布格局分析。 |
| 98 | 野保科研大数据分析 | 生态监测大数据分析及科研成果管理-生态监测大数据分析 | 实现自然保护地监测大数据分析。 |
| 99 | 野保科研大数据分析 | 生态监测大数据分析及科研成果管理-生态监测实时分析成果管理 | 实现生态监测实时数据分析和成果管理。 |
| 100 | 野保科研大数据分析 | 鸟类卫星追踪大数据分析及科研成果管理-鸟类种群分布大数据分析 | 实现鸟类种群分布大数据分析。 |
| 101 | 野保科研大数据分析 | 鸟类卫星追踪大数据分析及科研成果管理-鸟类迁徙路线大数据分析 | 实现鸟类迁徙路线大数据分析。 |
| 102 | 野保科研大数据分析 | 鸟类卫星追踪大数据分析及科研成果管理-鸟类活动范围大数据分析 | 实现鸟类活动范围大数据分析。 |
| 103 | 野保科研大数据分析 | 鸟类卫星追踪大数据分析及科研成果管理-鸟类迁徙规律大数据分析 | 实现鸟类迁徙规律大数据分析。 |
| 104 | 野保科研大数据分析 | 小天鹅等鸟类禽流感风险评价大数据分析及成果管理-小天鹅等鸟类禽流感基因序列大数据分析 | 实现小天鹅等鸟类禽流感基因序列大数据分析。 |
| 105 | 野保科研大数据分析 | 小天鹅等鸟类禽流感风险评价大数据分析及成果管理-小天鹅等鸟类禽流感携带特征大数据分析 | 实现小天鹅等鸟类禽流感携带特征大数据分析。 |
| 106 | 野保科研大数据分析 | 野生动物疫源疫病大数据分析及科研成果管理-野生动物样本采集数据分析 | 实现野生动物样本采集数据分析。 |
| 107 | 野保科研大数据分析 | 野生动物疫源疫病大数据分析及科研成果管理-野生动物样本分子生物学分析 | 实现野生动物样本分子生物学分析。 |
| 108 | 野保科研大数据分析 | 野生动物疫源疫病大数据分析及科研成果管理-野生动物病原分离成果管理 | 实现野生动物病原分离成果分析和成果管理。 |
| 109 | 野保科研大数据分析 | 野生动物疫源疫病大数据分析及科研成果管理-野生动物病原分布成果管理 | 实现野生动物病原分布分析和成果管理。 |
| 110 | 野保科研大数据分析 | 外来入侵物种大数据分析及科研成果管理-外来入侵物种入侵动态监测大数据分析 | 实现外来入侵物种入侵动态监测大数据分析。 |
| 111 | 野保科研大数据分析 | 外来入侵物种大数据分析及科研成果管理-外来入侵物种治理对生态环境影响分析 | 实现外来入侵物种治理对生态环境影响分析。 |
| 112 | 野保科研大数据分析 | 外来入侵物种大数据分析及科研成果管理-外来入侵物种治理成效分析 | 实现外来入侵物种治理成效分析。 |
| 113 | 野保科研大数据分析 | 野生动植物标本大数据分析及科研成果管理-野生动植物标本大数据分析 | 实现野生动植物标本大数据分析。 |
| 114 | 野保科研大数据分析 | 野生动植物标本大数据分析及科研成果管理-野生动植物标本分析成果管理 | 实现野生动植物标本分析成果管理。 |
| 115 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研项目管理-科研项目申报管理 | 实现野保科研项目预申报流程管理。 |
| 116 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研项目管理-科研项目结题验收管理 | 实现野保科研项目结题验收管理，包括成果文档提交、科研数据管理、自动归档等。 |
| 117 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研项目管理-科研项目日常工作管理 | 实现野保科研项目日常工作管理，包括周报、任务进度、领导安排、请休假等流程管理。 |
| 118 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研项目管理-科研项目审批管理 | 实现野保科研项目的日常办公业务的审批流程管理。 |
| 119 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研项目管理-科研项目预决算管理 | 实现野保科研项目的预算和决算管理。 |
| 120 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研项目管理-科研项目财务成本绩效管理 | 实现野保科研项目财务成本绩效的管理。 |
| 121 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研项目管理-采购调查服务招标管理 | 实现采购野外调查的第三方服务的招标相关文档管理。 |
| 122 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研项目管理-学术交流活动管理 | 实现野保主办的学术交流活动管理。 |
| 123 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研项目管理-科研项目知识库管理 | 实现野保科研项目的知识库管理。 |
| 124 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研项目管理-科研成果自申报管理 | 实现野保科研成果的个人自主申报管理。 |
| 125 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研项目管理-科研成果统计及奖励发放管理 | 实现野保科研成果统计及奖励发放管理。 |
| 126 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研项目管理-技术合同奖励管理 | 实现野保科研项目的技术合同奖励管理。 |
| 127 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研项目管理-科研主管部门填报文档管理 | 实现科研主管部门规定的填报文档的线上流转管理。 |
| 128 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研后勤综合管理-实验室访客管理 | 实现实验室访客信息登记管理，与实验室预约申请数据联动。 |
| 129 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研项目管理-科研书籍管理 | 实现科研书籍的入库、借阅归还、库存盘点管理。 |
| 130 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研后勤综合管理-会议室管理 | 实现会议室申请管理。 |
| 131 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研后勤综合管理-用餐管理 | 实现用餐的申请管理。 |
| 132 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研后勤综合管理-办公用品管理 | 实现办公用品的出入库、库存、盘点以及申领管理。 |
| 133 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研后勤综合管理-固定资产管理 | 实现固定资产的出入库、库存、盘点以及折旧管理。 |
| 134 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研人员管理-实验室人员管理 | 实现实验室人员的基本信息、权限等的管理。 |
| 135 | 野保科研基地运行保障管理 | 野保科研人员管理-员工安全档案管理 | 实现出野外的员工档案管理。 |
| 136 | 野保科研基地运行保障管理 | 数据孪生底座-数字孪生与业务系统数据对接 | 实现业务数据在3D场景中的加载接口和数据双向传输接口。 |
| 137 | 野保科研基地运行保障管理 | 数据孪生底座-野保科研基地园区模型加载和展示 | 实现整个野保科研基地整体园区的布局、绿化、湖泊，附属设施等的模型实时加载，完成与其他相关业务子系统之间的对接。 |
| 138 | 野保科研基地运行保障管理 | 数据孪生底座-野保科研基地主建筑模型加载和展示 | 实现整个野保科研基地1-4号楼外立面、基本结构等的模型实时加载，完成与其他相关业务子系统之间的对接。 |
| 139 | 野保科研基地运行保障管理 | 数据孪生底座-野保科研基地实验室区域模型加载和展示 | 实现整个野保科研基地的1号楼实验室，2号楼全部的内部实验功能区域模型实时加载，完成与其他相关业务子系统之间的对接。 |
| 140 | 野保科研基地运行保障管理 | 数据孪生底座-野保科研基地内部管线加载和展示 | 实现整个野保科研基地P2实验室给排水管、动力配电管线、照明管线的模型实时加载，完成与其他相关业务子系统之间的对接。 |
| 141 | 野保科研基地运行保障管理 | 数据孪生底座-野保科研基地其他模型加载和展示 | 实现整个野保科研基地门禁、重要仪器设备、摄像头、模拟人等的模型实时加载，完成与其他相关业务子系统之间的对接。 |
| 142 | 野保科研基地运行保障管理 | 传感器和图像识别接口对接-压差传感器数据采集对接 | 实现与压差传感器数据采集实时对接。 |
| 143 | 野保科研基地运行保障管理 | 传感器和图像识别接口对接-门禁自动控制传感器数据采集和控制对接 | 实现与门禁自动控制传感器数据采集实时对接。实现与门禁自动控制传感器控制开关对接。 |
| 144 | 野保科研基地运行保障管理 | 传感器和图像识别接口对接-环境温湿度传感器数据采集对接 | 实现与环境温湿度传感器数据采集实时对接。 |
| 145 | 野保科研基地运行保障管理 | 传感器和图像识别接口对接-低温环境温度传感器采集对接 | 实现与低温环境温度传感器数据采集实时对接。 |
| 146 | 野保科研基地运行保障管理 | 传感器和图像识别接口对接-智能用电控制传感器数据采集和控制对接 | 实现与智能用电控制传感器数据采集实时对接。实现与智能用电控制传感器控制开关对接。 |
| 147 | 野保科研基地运行保障管理 | 传感器和图像识别接口对接-图像识别接口对接 | 实现与图像识别接口实时对接，实现算法事件获取，视频流和关键图片调阅。 |
| 148 | 密码安全应用模块 | 密码安全应用模块 | 用户身份认证机制模块 业务重要数据安全传输模块 服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块 重要数据加解密验签模块 |

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请6台服务器资源，共计CPU48核、内存128G、存储4T，均为虚拟机。

其他工作要求

  - 售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行，本项目涉及的运行维护范围为：软件功能模块（本次项目建设内容）的运行保障，按照采购人的要求进行的系统升级（操作系统、中间件、数据库等的安全漏洞、应用漏洞的修复，支持性系统和软件的重要安全补丁升级等），按照甲方要求进行应急预案演练，根据甲方的具体要求，在重大节假日提供远程或者现场的保障服务。

  - 应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

  - 培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

  - 验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购方递交初验通知书。采购方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购方信息系统已准备就绪等待终验。采购方在收到终验通知后的20     个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

  - 进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购方要求进行调整和细化。

总建设周期为自合同签订之日起至2025年11月30日，分为4个阶段。

第一阶段：自合同签订之日起1个月，完成系统设计选型。

第二阶段：第一阶段完成之日起3个月，完成系统建设。

第三阶段：第二阶段完成之日起3个月，完成系统测试。

第四阶段：第三阶段完成之日起至2025年11月30日，完成试运行验收。

  - 项目团队及驻场人员要求

1）供应商具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于28人的项目服务团队（包括项目经理、技术负责人、研发等），供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明）。团队中技术人员具有中级(及以上)工程师职称的优先考虑。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目沟通管理；组织并推进项目进度；把控项目质量；项目安全管理等 | 1人 | 计算机相关专业本科及以上学历，具备信息系统项目管理师或高级工程师职称，具备相关工作经验 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目技术的总体把控 | 1人 | 本科及以上学历，具备相关工作经验 | 不驻场 |
| 系统架构师 | 负责项目软件平台系统架构设计 | 2人 | 本科及以上学历，具备相关工作经验 | 不驻场 |
| 需求分析师 | 负责项目软件平台系统需求分析 | 2人 | 本科及以上学历，具备相关工作经验 | 不驻场 |
| 研发工程师 | 负责项目具体开发 | 至少20人 | 大专及以上学历，具备相关工作经验 | 不驻场 |
| 实施工程师 | 负责项目实施与测试 | 至少2人 | 大专及以上学历，具备相关工作经验 | 驻场 |

2）供应商应针对本项目提供不少于12人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，系统架构师1人，技术工程师不少于10人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 计算机相关专业本科及以上学历，具备信息系统项目管理师或高级工程师职称，具备相关工作经验 | 不驻场 |
| 系统架构师 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科以上学历 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 至少10人 | 大专以上学历 | 不驻场 |

  - 等级保护要求

本项目等级保护要求：符合等保二级要求

  - 商业密码应用需求

依据GB/T  39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，结合本系统风险控制需求分析结果，本系统的主要密码应用需求包括：

| 指标要求 | 密码技术应用点 | 密码应用需求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 系统的物理和环境安全由云平台提供安全保障，不适用。 | 云平台通过密评 |
|  | 电子门禁记录数据完整性 |  |  |
|  | 视频监控记录数据完整性 |  |  |
|  | 密码服务 |  |  |
|  | 密码产品 |  |  |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确认服务端的身份真实性，防止与假冒实体进行通信 |  |
|  | 通信数据完整性 | 防止重要数据在传输过程中被非法篡改 |  |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 | 防止管理员身份鉴别信息等重要数据在传输过程中被非法窃取 |  |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 系统网络拓扑中不同区域网络边界访问控制信息的完整性保护由云平台提供，不适用。 | 云平台通过密评 |
|  | 安全接入认证 | 不适用 | 无外部接入设备 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 对远程登录设备的用户身份真实性进行鉴别，防止假冒用户登录 |  |
|  | 远程管理通道安全 | 远程管理时保护管理员身份鉴别信息等重要数据被非法窃取或非法篡改 |  |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统资源访问控制信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记的完整性 | 不适用 | 无重要信息资源安全标记 |
|  | 日志记录完整性 | 保护重要日志记录信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | 保护重要可执行程序免受非法篡改 |  |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 保护执行关键操作或访问重要数据的用户身份真实性，防止假冒用户访问 |  |
|  | 访问控制信息完整性 | 保护应用系统的访问控制信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用 | 无重要信息资源安全标记 |
|  | 重要数据传输机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据传输的机密性 |  |
|  | 重要数据存储机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据存储的机密性 |  |
|  | 重要数据传输完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据传输的完整性 |  |
|  | 重要数据存储完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据存储的完整性 |  |

  - 技术文件要求

供应商在验收阶段提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。成交供应商如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作需得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间需遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的响应总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中服从上述单位的管理协调。

知识产权及保密要求

1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由成交供应商负责。

项目的变更、解除和终止

如果成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止本项目的执行而不给予成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如成交供应商未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求成交供应商在规定的时间内采取补救措施。成交供应商还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

2、因成交供应商违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求成交供应商支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。若成交供应商违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、成交供应商有其他违反本项目合同约定的行为，成交供应商应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

4、成交供应商有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因成交供应商服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

付款方式

采用分期付款方式付款：

第一期-预付款（30%）：合同签订且采购人收到有效发票后10个工作日内支付合同款的30%作为预付款；

第二期款（30%）：完成系统总体框架搭建后且采购人收到有效发票10个工作日内支付合同款的30%；

第三期款（30%）：系统上线试运行后且采购人收到有效发票10个工作日内支付合同款的30%；

第四期-尾款（10%），最终验收通过后，采购人收到有效发票10个工作日内支付剩余合同款。

其他要求

1.投标人具有近三年类似业绩的优先考虑；

2.投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ITSS信息技术服务运行维护证书、软件企业证书的优先考虑。