上海数字经济政策分析与产业监测

子系统建设项目采购需求

项目概况

为贯彻落实国家及上海市数字经济发展相关要求，有效支撑上海市数字经济政策研究、制定及数字产业动态监测分析工作，通过数字化、智能化手段建设相关数字经济政策汇聚和应用的赋能平台。

建设期限：合同签订之日起6个月内

建设地点：上海市

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：数字化综合监管大系统

项目背景

近年来，国家层面出台了一系列关于数字经济发展的战略规划，如《数字经济发展战略纲要》《“十四五”数字经济发展规划》等，明确提出了数字经济发展的总体目标、重点任务和保障措施，为上海市数字经济的发展指明了方向。同时，上海市也结合自身实际情况，制定了一系列数字经济发展政策和措施，为数字经济的快速发展提供了有力保障。

在此背景下，上海市数据局提出了建设上海数字经济政策分析与产业监测子系统建设项目。该项目旨在通过构建一个全面、系统、高效的数字经济政策分析与产业监测平台，实现对数字经济政策制定的科学决策、精准施策，以及对数字经济产业发展的实时监测、动态分析，为上海市数字经济的健康发展提供有力支撑。

建设目标

为贯彻落实国家及上海市数字经济发展相关要求，有效支撑上海市数字经济政策研究、制定及数字产业动态监测分析工作，有必要通过数字化、智能化手段建设相关数字经济政策汇聚和应用的赋能平台。通过构建全面的政策数据库和智能化分析工具，提高政策制定的科学性和效率；同时，强化数字经济产业监测，建立动态指标模型，实现数据驱动的决策闭环，为政策优化提供依据，推动上海数字经济的健康、可持续发展。

建设原则

1、赋能转型、以用促建

项目建设应着眼于赋能数字经济政策的转型升级，通过引入先进的数字化和智能化手段，提高政策研究和制定的效率与质量。利用大模型的能力，实现政策的智能生成、智能审查和智能分析，从而使政策制定更加科学、规范。通过实际应用推动项目建设，确保平台的实用性和适用性。

2、统筹规划、协同推进

项目建设需要全面统筹规划，确保各项建设内容相互协调、有序推进。在各个模块的建设过程中，要确保各模块之间的协调和兼容。通过协同推进，提高整体建设效率，确保各子系统无缝对接，实现整体功能的最大化。

3、集约建设，共享共用

项目应注重资源的集约化利用，避免重复建设和资源浪费。通过建立一个综合的数字经济政策数据库和大模型能力底座，实现数据和模型的共享共用，提升平台的利用率和经济性。集约建设不仅可以降低成本，还能确保数据和模型的高质量和高一致性。

4、标准规范，开放兼容

项目建设应严格遵循相关标准和规范，确保系统的规范性和统一性。同时，平台要具备开放兼容的特性，支持多种技术和应用的接入，适应不断变化的业务需求。通过制定和遵循统一的标准，确保项目的各个部分能够顺利集成和协同工作，实现平台的长期可持续发展。

项目建设内容

总体建设内容

主要建设内容包括：

- 建设综合数字经济政策数据库，包括国家、上海市区、重点省市和国外政策四个层面上的数字经济政策语料；

- 建设政策态势洞察可视化子系统，建设一套政策态势洞察指标系统，并基于该指标系统设计开发相应的可视化图表；

3、建设政策检索分析子系统，建设一套支持不同用户的政策检索，以及按时空维度进行政策数量和内容进行分析的研判系统；

4、建设政策制定辅助工具子系统，建设一套支持政策草案智能生成、审查等应用的辅助工具系统；

5、密码应用功能开发：开发适配密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的各密码应用功能，密码应用安全按照国家和上海市相关要求进行建设；

6、软件产品购置：本项目需购置30套安全浏览器（含密码模块）和30套智能密码钥匙。

建设需求

综合数字经济政策数据库

覆盖国家、上海市区、重点省市三个层面上的数字经济政策数据，旨在收录和整理与数字经济相关的各级各类政策文件、规划、指导意见、通知等。

数字经济战略规划

广泛收集国家层面发布的数字经济战略规划，如国家层面的数字经济发展中长期规划、战略纲要等。

指导意见与行动方案

针对数字经济不同领域（如数字基础设施建设、数据要素市场、数字经济新业态新模式、产业数字化转型、数字社会和数字政府建设等）的具体指导意见、行动方案和政策措施。

法律法规

与数字经济相关的法律法规，如数据安全法、个人信息保护法、电子商务法等。

行业主管部门政策

国家数据局、工业和信息化部、国家发展改革委、科技部等数字经济相关行业主管部门发布的政策文件、指导意见、行动方案、指南等，涉及数字经济技术创新、产业升级、行业监管、人才发展、对外投资合作等多个方面。

重要会议文件

全国性、地区性或行业性的重要会议（如全国两会、数字中国建设峰会、世界互联网大会等）上发布的与数字经济相关的报告、决议、讲话稿等。

上海市区政策

重点关注上海市及其各区发布的数字经济相关政策文件、规划及通知，反映地方数字经济发展的具体实践和创新举措。

省市级数字经济发展规划

各地方政府及其相关部门制定的数字经济发展规划、行动计划、促进条例等。

专项政策与规划

针对地方数字经济发展特色和需求制定的专项政策、实施方案、通知等。

国际政策与标准

关注并收录国外部分重点数字经济政策发布网站的内容。

国际组织政策与标准

国际组织（如联合国、世界银行、国际电信联盟等）发布的数字经济相关标准、规范、指南等。

重点国家数字经济政策

美国、欧盟、英国、日本、新加坡等国家制定的数字产业、数字经济、数字化转型、数据要素等相关战略、规划、政策措施等。

公开语料数据存量基础采集

本项目需对已发布的数字经济政策文件进行全面梳理和采集，确保语料库的初始规模和质量，采用自动化工具结合人工审核的方式，提高采集效率和准确性。

语料数据质监清洗

对采集到的政策文本进行质量检查和清洗处理，包括去除冗余信息、纠正错别字、统一格式等。

半监督语料标注

利用语料治理工具，对关键政策条款、重要数据指标、政策影响对象等进行标注处理，方便用户进行深度分析和挖掘。

语料集标准化加工入库

原始语料数据完成清洗标注后，进行统一的处理和格式化，然后将其存储到一个统一的数据仓库或数据库中。

语料数据动态更新采集

实时跟踪国内外数字经济政策发布网站的动态更新，确保语料库内容的时效性和全面性。

增量数据标注入库

新获取的数字经济政策数据集与现有的标注数据进行比对，然后针对新增的数据进行标注，并将标注结果添加到已有的数据库或数据仓库中。

政策主题分类专题库

根据政策的不同分类方式（如政策类型、行业领域、地区、时间等），将经过预处理和标注的结构化数据组织成多个专题库。根据数字经济政策的性质和目的，可以将数字经济政策的主题分为多个大类。

政策分类指标专题库

为加强数字经济政策数据汇聚分析和开发利用，设计政策分类指标专题库。

政策敏感词专题库

为加强数字经济政策数据汇聚分析和开发利用，设计政策敏感词专题库。

政策态势洞察可视化子系统

建设一套政策态势洞察指标系统，并基于该指标系统设计开发相应的可视化图表。

数字经济政策发布与实施总体概览

展示的主要内容与指标包括：政策时间轴、政策影响力雷达图、实施成效仪表盘和政策热点区域图。

数字经济政策态势分析研判

主要内容与指标：政策趋势预测曲线、政策效果评估矩阵、政策对比分析表和政策热点词云。

区域发展对比分析

主要内容与指标：区域数字经济发展指数、产业结构分布图、区域竞争力对比表和区域合作与联动网络图。

数字经济产业监测预警

主要内容与指标：产业创新力竞争趋势、产业效率竞争力趋势、产业规模竞争力趋势、产业专利&著作权总量趋势、产业分类营收/纳税总额、产业规模与增速监测图、异常波动预警系统、产业链健康度评估和政策响应速度指标。

数字经济企业画像分析

主要内容与指标：企业创新能力评估、企业效率竞争力、企业规模竞争力、专利&著作权数量、企业分布热力图、企业成长曲线、企业画像标签云。

政策检索分析子系统

通过大模型技术实现数字经济政策的智能检索、分析研判，为政策主管部门提供高效、准确、智能的政策信息服务。

政策智能检索

提供基于关键词的政策基本检索，支持复杂关键词组合的高级检索。能够返回符合条件的政策列表，可以查看政策文本详情，相似政策列表等。

标题语义智能搜索

在“标题”搜索模式下，通过输入政策标题检索关键词，针对政策标题内容进行语义智能检索，向量检索引擎将根据语义相关度评分由高到低排列展示命中的政策详情。

政策条目语义智能搜索

在政策条目语义智能搜索模式下，实现通过搜索具体政策条目内容的检索关键词，针对政策条目文本内容进行语义智能检索，向量检索引擎将根据语义相关度评分由高到低排列展示命中的政策条目内容详情，及其所属的政策条目名称。

全文语义智能搜索

全文语义智能搜索模式下，通过搜索具体政策主旨摘要的检索关键内容，针对政策全文核心内容进行语义智能检索，向量检索引擎将根据语义相关度评分由高到低排列命中的政策文本摘要详情（预生成），及其所属的政策名称。

全文搜索关键词智能扩写

为了使得全文搜索的内容更加准确，在输入政策检索关键词时，提供智能扩写服务，根据输入的关键词提供围绕该关键词展开生成的几个政策全文摘要候选选项参考，辅助用户更加精准详细地描述自己想搜索的内容，提高全文检索的准确性和可靠性。

政策智能推荐

根据输入的政策标题与当前政策库中政策标题之间的向量相似度得分，从高到低展示智能推荐的参考政策。

政策关键字智能分析与匹配引擎

利用先进的NLP技术，对输入的政策标题进行深度解析，提取关键词、短语及语义特征。

智能排序与展示

包括智能排序机制和多维度展示界面。

个性化推荐与优化

包括用户行为分析和实时更新与反馈。

政策智能订阅

在政策订阅功能方面，引入个性化推荐技术，根据用户的兴趣、偏好和历史查询记录，为其推荐相关的政策信息。

政策动态监测

系统动态关注国内外数字经济领域的政策动态，通过爬虫技术、API接口等多种方式，快速获取并整理最新的政策信息。

精准政策推送引擎

通过个性化匹配算法和智能排序与推送，自动向用户发送个性化的政策订阅信息，确保用户能够第一时间获取到最关心的政策动态。

互动与反馈优化

包括用户互动功能和动态调整与优化。

政策智能问答

自然语言交互提问界面

包括流畅对话体验和智能语义理解。

问题高效检索与匹配

系统构建了基于向量化的政策文本数据库，将政策内容转化为高维向量表示。

结合AI大模型技术，系统能够在海量政策数据中进行深度学习和模式识别。

多样化回答形式

包括直接文本回答、结构化展示和智能解读与分析。

政策分析研究

区域政策关注焦点分析

通过创新运用热力图技术，直观展现全国乃至全球各地区对数字经济政策的关注程度与分布特点。

政策文件核心内容解析

基于自然语言处理（NLP）技术，自动提取政策文件中的关键词，并根据其出现频率智能生成词云图。

政策变化趋势追踪分析

为了更深入地洞察数字经济政策的动态演变，提供时间序列图表功能进行分析。

政策制定辅助工具子系统

基于文本大模型，构建一套全面而智能的数字经济政策草案生成、审查及辅助工具系统。

政策草案智能辅助生成

智能政策草案管理

为了便于智能政策草案的统一管理，工作人员可对已生成的智能政策草案进行动态维护和统筹管理。

智能政策草案查阅

对于智能政策草案的概况信息，工作人员可通过卡片形式查阅、维护智能政策草案信息。

智能政策草案维护

针对智能政策草案，工作人员可进行在线编辑、删除和下载。同时，也可根据自身需求，通过草案标题和发布时间进行查询。

辅助生成政策摘要

在拟定政策草案之前，工作人员需要明确政策标题、政策摘要，为后续编写政策草案确定政策主题和核心内容。

政策摘要自动生成

根据过往政策文本语料进行微调学习，并基于工作人员输入的政策标题，自动生成4条候选政策摘要供工作人员进行选择。

政策摘要调整

工作人员选择满意的自动生成政策摘要后，对于政策摘要可进行手动调整和修改，形成本次政策草案的政策摘要。

政策依据检索推荐

政策依据智能推荐

工作人员可自行添加上位政策作为政策依据，当工作人员需要系统推荐政策依据时，系统将自动在下拉框中向用户推荐与政策草案标题最相关的5个政策层级为“国家级”的相关政策。

政策依据检索

工作人员可以通过政策依据的关键词对政策进行模糊搜索。

政策草案全文生成与下载

政策草案全文自动生成

完成政策草案摘要的确认修改后，根据政策摘要逐字逐句地智能生成政策草案全文。

政策草案修改及下载

在完成全文的生成后，起草人员可按照自己需求将生成的草案全文下载至本地。

政策资料汇编生成与下载

政策资料汇编匹配

起草人员完成了政策草案主题定义并智能政策草案全文生成后，实现该政策草案相关的政策进行展示。

政策资料汇编展示

每一条政策展示内容包括：标题、政策层级、政策类型、政策领域、政策主题、政策效力、发布时间、有效时间范围、政策颁布机构。

政策资料汇编查询下载

工作人员根据自己所需要查阅的政策依据，可以选择参考政策依据的政策层级，工作人员如果需要本地查阅相关政策依据，可以选择需要的多篇政策进行下载。

自定义参考附件上传

起草人员在起草智能政策草案之前，可以上传自己所需用到的附件材料，可以上传格式为word格式的本地文件，作为除政策依据外的补充材料。

参考附件文档摘要生成

基于工作人员自行上传的附件材料文档，自动生成参考附件文档的摘要，便于工作人员获取若干个参考文档的主题和核心内容。

结合参考附件生成草案

根据政策标题、政策目的、政策依据，同时进一步结合参考附件材料，自动生成更加贴合政策目标的智能草案。

智能政策草案修订

智能政策草案修订版本管理

工作人员可对政策草案的各个历史修订版本进行统一的管理与维护。

底稿上传解析

对于需要修订的政策草案，工作人员可直接通过本地上传的方式将格式为word的政策草案上传至系统进行进一步的解析工作，完成上传后系统将自动按“条”对文档内容进行拆分。

政策草案条目在线编辑

在进行政策草案文本内容修订时，起草人员可进行政策条目在线编辑。

智能比对－篇分析

在完成了政策草案底稿的上传与解析后，工作人员如果需要对整篇政策草案进行总体分析，则可以选择篇分析。根据上传草案的标题自动检索出所有相关的政策，并按照相似度打分由高到低进行排列。

智能比对-条分析

如果工作人员想要对政策草案中的政策条目进行逐条分析，则可选择条分析，查看其对应相关的现有政策条目，并按照其相似度评分从高到低进行排列。

草案版本比对－对照表生成

对于同一政策草案下的不同修订版本，可以进行内容比对，将修改之处进行逐一识别并自动生成对照表。

草案版本比对－花脸稿生成

起草人员同时可生成花脸稿，花脸稿保留修改的痕迹，在一份写有修改后版本内容的word文档中，用不同的形式标识出对比修改前版本的修改痕迹，也可将花脸稿保存到本地。

智能政策草案审查

审查版本管理

政策草案往往会进行多轮审查工作，需要对草案的各个历史修订版本的审查记录进行统一的管理与维护。

审查文件上传与解析

审查人员可上传待审查的政策草案word文档，完成上传后系统将自动解析出该审查对象中包含有多少条目、总计多少个字符，并且将其按条进行拆分，便于审查人员对该政策草案的通篇了解。

政策草案文本纠错

在政策草案审查过程中，提供政策草案文本语法错误、行文规范错误的智能辅助识别能力，大幅省去审核人员审核草案行文、语法错误的时间，提升整体审核效率。

审查依据智能匹配

基于向量语义检索，可对审查人员上传的政策审查文档进行智能政策草案审查依据匹配，主要包含有如下功能：

审查依据相似度展示

参考政策展示所有与当前审查对象相关政策，相关政策默认按照相似度打分由高到低地进行展示，支持用户自定义检索范围。

审查意见录入

审查人员根据自身判断勾选可作为审查依据的政策，并点击将其添加至审查依据中，完成添加后审查人员可进行审查意见录入。

政策草案条目可靠性评级

针对政策草案中的每一条拟定条目，进行草案条目的可靠性评级，通过向量语义检索能力，对现有政策的条目与该草案中的条目相似度进行最高分判定。

政策条目依据相似度评分

针对每一条拟定草案条目，实现该条目与参考的政策条目依据语义相似度的自动判定，并通过百分比的形式进行评分。

审查意见录入-条审查

语法智能辅助纠错

在进行条审查时，审查人员可选择语法智能辅助纠错，用下划线标识出涉及各类语法问题的文字内容。

行文规范智能辅助纠错

行文审查支持特别针对政策草案行文的用词规范及上下文逻辑进行错误识别。

政策内容辅助审查

审查人员在审查过程需要对草案的政策条目进行逐条审查，审查人员可对每条条目进行逐条批注意见录入。

审查意见录入-篇审查

篇审查意见录入

审查人员在完成政策草案的条审查后，可进行篇审查意见的录入。

篇审查结果报告

完成审查意见的录入后，如果审查认为审查意见已经全部录入完毕，则可提交并生成报告，进入审查结果报告的预览与下载；如果审查人员还想进一步录入审查意见，则可返回进行审查意见录入，同时会保留当前所有的审查意见。

全文审查报告预览生成

当完成政策草案的条审查意见和篇审查意见的录入和提交后，系统自动生成设查报告，审查人员可进行设查报告的预览，报告内容包括审查对象标题、审查意见总数、审查依据政策数量、审查引用政策条目数量、篇审查意见、条审查意见。审查人员可将报告内容通过word文件的方式一键下载至本地。

敏感词库管理

为了便于审查人员在对政策草案审查过程中快速识别敏感词，对政策敏感词库进行统一管理和维护。

敏感词同义词推荐

在政策草案审查敏感词库建立的过程中，提供敏感词智能联想能力，快速生成语义相同的敏感词组。

敏感词识别高亮提醒

审查人员在条审查和篇审查过程中，草案若存在敏感词，系统将自动识别并通过高亮的形式提示审查人员，进一步提升审查效率。

密码应用功能开发

开发适配密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的各密码应用功能，密码应用安全按照国家和上海市相关要求进行建设。

软件产品购置

| 序号 | 类别 | 功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全浏览器（含密码模块） | 确保设备管理员安全登录堡垒机，互联网用户安全访问系统。 | 30 |
| 2 | 智能密码钥匙 | 为设备管理员登录堡垒机、系统用户/管理员登录系统进行身份鉴别。 | 30 |

电子政务云资源需求

本次建设根据估算拟向电子政务云申请服务器资源如下：

| 1、主机资源 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资源类型 | 资源名称 | 资源核心（核） | 资源内存(GB) | 存储数量(GB) | 资源数量(台) |
| 1 | 虚拟机 | 银河麒麟v10 | 16 | 32 | 2000 | 6 |
| 2 | 虚拟机 | 银河麒麟v10 | 8 | 16 | 500 | 4 |
| 3 | 虚拟机 | 银河麒麟v10 | 32 | 64 | 2000 | 3 |
| 4 | 虚拟机 | 银河麒麟v10 | 16 | 32 | 1000 | 2 |
| 5 | 虚拟机 | OSS | 0 | 0 | 6000 | 1 |

| 2、PaaS服务资源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资源名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 安全防病毒(服务器端) | 6 | 套*年 |
| 2 | 数字证书服务 - SSL证书-通配符 | 3 | 张*年 |
| 3 | 安全认证网关服务 | 4 | 套*年 |
| 4 | 签名验签服务 | 4 | 套*年 |
| 5 | 可信密码服务 | 2 | 应用*年 |
| 6 | 数字证书服务 - 公务人员证书（key） | 30 | 张*年 |
| 7 | 数字证书服务 - 证书介质（key） | 30 | 个 |
| 8 | 数据库服务-达梦、人大金仓 | 2 | 套*年 |
| 9 | 中间件-东方通、普元、金蝶 | 4 | 套*年 |
| 10 | 身份认证服务 - 个人多源认证 | 4 | 次 |
| 11 | 操作系统服务-统信UOS、麒麟 | 4 | 套*年 |

| 3、GPU资源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | GPU类型 | 资源说明 | 资源数量 |
| 1 | 推理GPU | 银河麒麟v10推理显存32G*4卡 | 2 |
| 2 | 训练GPU | 银河麒麟v10训练显存64G*8卡 | 1 |
| 3 | 训练GPU | 银河麒麟v10训练显存64G*8卡(8*910B) | 1 |
| 4 | 推理GPU | 银河麒麟v10推理显存24G*8卡 | 1 |
| 5 | 推理GPU | 银河麒麟v10推理显存24G*6卡 | 1 |

其他工作要求

售后服务要求

投标人提供自系统终验后1年应用软件的免费维护服务。

质量保证期期满后，须由投标人工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

自合同签订之日起的6个月内完成软件开发、测试部署、试运行等实施工作。试运行期间无重大缺陷、无重大故障，可进行正式验收。

项目开发：自合同签订之日起的3个月内完成项目功能开发和软件产品购置。

项目测试：自合同签订之日起的4个月内完成项目测试。

项目试运行：自合同签订之日起的5个月内完成项目试运行。

项目验收：自合同签订之日起的6个月内完成项目的验收，项目正式运行。

验收要求

（一）验收依据

本项目遵守以下验收要求：

1、国家有关法律、法规，以及国家关于信息系统和电子政务建设项目相关标准和文件。

2、项目的合同文件，包括招标文件、中标方的投标文件等。

3、经业主方认可的方案和软件技术说明书。

（二）验收条件

1、项目确定的应用系统等建设内容，已按合同全部建成，能满足系统运行的需要。

2、项目确定的应用系统，通过经用户指定的第三方测评机构进行的功能、性能、安全性、密码应用（第三级）评测。

3、项目确定的应用系统都通过一定时期试运行，期间产生的所有问题都已得到解决，且业主满意。

4、项目投入使用的各项准备工作已经完成，能适应项目正常运行的需要。

5、项目文件资料齐全，并符合相关规定。

等级保护要求

本项目等级保护要求：三级。

项目团队人员要求

1）供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目选派在项目服务方面富有经验的团队人员负责项目的运行维护，项目团队应配置对应的人员，团队应配备不少于10人，重大活动和突发事件时按应急管理要求增配相关技术人员并到达指定现场，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人数 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师证书、信息技术类工程师或以上职称 | 不驻场 |
| 技术负责人 | 总体软件架构把控，制定开发标准，确定开发技术路线 | 1人 | 具有信息技术类高级职称 | 不驻场 |
| 信息安全负责人 | 负责安全策略和标准设计 | 1人 | 根据岗位需要，配置具有信息技术类高级职称、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员、系统分析师等类别证书的专业人员。 | 不驻场 |
| 软件工程师 | 负责项目具体开发和维护 | 3人 |  | 驻场 |
| 数据工程师 | 负责数据相关设计、治理、建模和运行调优 | 3人 |  | 不驻场 |
| 信息安全工程师 | 安全策略具体实施 | 1人 |  | 不驻场 |

2）供应商应针对本项目提供不少于6人的质保期间支撑团队（包括项目经理、执行项目经理、技术负责人、信息安全工程师、技术工程师）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度内任意一个月依法缴纳社保费的证明或劳动关系证明。）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责项目质量和运维计划的管理 | 1人 | 具备信息系统项目管理师证书、信息技术类工程师或以上职称 | 不驻场 |
| 技术负责人 | 负责制定项目技术标准和技术规范 | 1人 | 具有信息技术类高级职称 | 不驻场 |
| 信息安全工程师 | 实施安全策略和标准 | 1人 | 具有信息安全管理工程师资质 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运维运行维护 | 2人 | 具有系统集成项目管理工程师（中级）证书 | 不驻场 |

商业密码应用需求

满足密码应用建设安全，依据GB/T 39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，并通过密码应用安全测评。

| 安全层面 |  | 指标要求 | 系统密码应用需求 | 不适用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算平台安全 | 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 电子门禁记录数据完整性 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 视频监控记录数据完整性 |  |  |
|  |  | 密码服务 | 不适用。 | 无密码服务需求 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
|  | 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 通信数据完整性 | 保护通信过程中重要业务数据的完整性和机密性，防止数据被非授权篡改，防止重要数据泄露。 | 无 |
|  |  | 通信过程中重要数据的机密性 |  | 无 |
|  |  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 保护互联网用户访问应用系统的网络边界访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 安全接入认证 | 不适用。 | 无外部设备接入本系统的需求 |
|  |  | 密码服务 | 采用的数字证书由具有电子认证服务资质的机构签发。 | 无 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
|  | 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 管理员通过远程运维管理终端访问堡垒机、服务器虚拟机、数据库、密码服务时，对其身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  |  | 远程管理通道安全 | 在设备实施远程运维管理时，对设备的运维管理通道进行保护，防止运维管理数据泄漏。 | 无 |
|  |  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统中服务器虚拟机、数据库、密码服务的访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用。 | 设备没有安全标记 |
|  |  | 日志记录完整性 | 保护系统中服务器虚拟机、数据库、密码服务的日志记录的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 重要可执行程序完整性、 来源真实性 | 保护应用服务器等设备中部署的重要可执行程序的完整性和来源真实性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 密码服务 | 不适用。 | 无密码服务需求 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
| 业务应用安全 | 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 确认应用系统用户身份的真实性，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  |  | 访问控制信息完整性 | 对应用系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用。 | 应用没有安全标记。 |
|  |  | 数据传输机密性 | 保护客户端与服务端之间传输和存储的用户登录身份鉴别信息、政务数据和社会数据等重要数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等。保护系统业务日志数据的完整性，防止该数据被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 数据存储机密性 |  |  |
|  |  | 数据传输完整性 |  |  |
|  |  | 数据存储完整性 |  |  |
|  |  | 不可否认性 | 不适用 | 本系统无不可否认性需求 |
|  |  | 密码服务 | 采用的数字证书由具有电子认证服务资质的机构签发。 | 无 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品，应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)系统总体设计说明书

(3)应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商资质要求

供应商应当具有类似项目建设管理经验，具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、DCMM数据管理能力成熟度3级及以上证书、CCRC信息安全服务资质（软件开发方向）证书的优先。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交人自行承担。

2、成交人在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、成交人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商供应商的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让与分包。

知识产权及保密要求

1.乙方数据、文件、资料知识产权

乙方应确保其完成本合同要求所利用、提交的所有数据、文件、资料及为完成项目而实施的其它工作没有侵犯任何人的专利权、商标权及其他知识产权。乙方保证甲方均不会因其履行合同义务而引起的在专利权、商标权以及其他知识产权方面，发生针对甲方的任何第三方的索赔。如有发生，乙方将负责处理并承担由此引起的法律责任以及包括律师费用在内的一切费用及损害赔偿。

2.项目保密要求

乙方为履行本合同所形成的资料、数据、软件开发等成果及其他任何附加成果（包括但不限于工作中所取得的中间数据、资料等）的完整应用知识产权和使用权均属甲方所有，乙方负有保密义务。乙方在项目服务中使用及产生的的所有资料、数据，包括但不限于本合同及附件、招标文件、工作过程资料、数据、说明等资料的所有权和过程中产生的数据、资料等知识产权、使用权、处理权均属于甲方。乙方及其任何人员不得擅自处理、发表、引用或向第三方提供或泄漏与本项目、本合同的业务活动的任何有关的资料，以及在合同履行过程中形成的制作成果或文字资料。

项目的变更、解除和终止

如果成交人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交人终止本项目的执行而不给予成交人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如成交人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求成交人在规定的时间内采取补救措施。成交人还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交人赔偿超过部分。

2、因成交人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求成交人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交人赔偿超过部分。若成交人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、成交人有其他违反本项目合同约定的行为，成交人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交人赔偿超过部分。

4、成交人有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因成交人服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。