- 上海市技术合同认定登记信息系统

- 2025年升级改造项目采购需求

项目概况

市技术市场办现有一套信息化系统，归属于市科委“上海市科技创新管理服务信息系统”，服务于本市的技术申报及办理。该系统于2020年为配合业务流程重建进行升级改造，按照市大数据中心统一申报受理平台“统一配置开发模式二”的方式开发建设，申报内容直接入办件库，审批流程数据等以统一审批编码作为唯一标识，以接口的形式汇总到市大数据中心一网通办平台，审批完成后相关文书通过接口和链接方式反馈至一网通办，申报人可登录一网通办平台下载打印。该系统实现了技术合同认定登记事项全程无纸化，全流程网上办理。

本次升级改造按信创要求进行建设，主要根据相关文件与政策要求，对系统权限重构，系统业务功能升级改造、新增技术合同特殊申报流程、新增业务流程统计报表功能、监督管理模块完善、技术合同诚信企业库建设，技术合同认定登记事项“好办”服务工作、工信部火炬中心（全国库）数据对接、系统接入一体化协同办公 PC端，以及新建上海市技术转移机构及技术经理人登记平台等功能模块。通过升级改造，更加系统化，规范化实现政府流程的优化、简化和互联网化，促进行政效能的全面提升。

建设目标

本次升级改造将围绕四个着力要求，在创新能力、体系建设、制度监管、研究开拓等四个方面下功夫，向建立规范化、法制化、网络化、高效率、强服务的技术市场管理机构目标不断迈进。加强系统安全加固，推进上海市技术合同认定登记信息系统的功能升级。

落实 “机制创新”，制定基础研究类技术合同登记业务流程，加快合同登记创新机制建设，完善技术合同评审机制。

落实“服务创新”，推动“一网通办”政务服务建设，加强技术合同认定登记政策协同。

落实“制度创新”，新增建立技术合同审核的事中、事后抽查机制，不断加大监督检查力度。

建设上海市技术转移机构及技术经理人登记平台，对全市技术转移机构和技术转移人员提供在线登记服务，做到应登尽登，掌握从业情况，促进上海科技服务业的高质量发展。

业务绩效考核目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收格率 | 100% |
| 2 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 安全事件发生次数 | 0 |
| 3 | 通用指标 | 产出指标 | 产出时效 | 项目建设周期 | 7个月 |
| 4 | 通用指标 | 支撑系统/数据库/中间件 | 数字底座支撑能力 | 支撑业务数量 | 1 |
| 5 | 通用指标 | 共性平台 | 平台整合能力 | 部门使用率 | 100% |
| 6 | 通用指标 | 应用系统 | 系统能力利用水平 | 线上办件占比 | 100% |
| 7 | 通用指标 | 应用系统 | 用户使用情况 | 系统用户量 | 1500 |
| 8 | 通用指标 | 应用系统 | 数据服务与数据治理水平 | 支撑系统业务数量（个） | 1 |
| 9 | 通用指标 | 应用系统 | 后台数据存储及交换服务水平 | 数据存储量 | 300GB |
| 10 | 通用指标 | 应用系统 | 后台数据存储及交换服务水平 | 数据交换量 | 40000件 |
| 11 | 通用指标 | 安全体系 | 安全建设水平 | 数据安全措施 | 是 |
| 12 | 通用指标 | 安全体系 | 安全建设水平 | 网络安全措施 | 是 |
| 13 | 通用指标 | 安全体系 | 安全建设水平 | 系统安全措施 | 是 |

技术绩效考核目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
| 2 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 系统可靠性 | 100% |
| 3 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 软件测试达标 | 符合验收标准 |
| 4 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 密码测试达标 | 符合验收标准 |
| 5 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 网络安全等级达标 | 第三级 |
| 6 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 安全测试达标 | 符合验收标准 |
| 7 | 通用指标 | 支撑系统/数据库/中间件 | 操作系统或数据库或中间件水平 | 系统、数据库或中间件数量 | 13 |
| 8 | 通用指标 | 共性平台 | 数据质量水平 | 核心数据缺失率 | 0% |

项目建设内容

该项目网络基础设施使用上海市电子政务云平台，平台分为政务外网区域和互联网区域，分别面向政府部门和企业公众提供访问，两个区域之间通过安全隔离设备实现逻辑隔离。本项目应用系统根据业务访问需求部署在互联网区域。

1、软件开发清单：

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市技术合同认定登记信息系统 | 系统权限重构 | 用户注册 |  |  |
| 2 |  |  | 用户登录 | 双因子登录 |  |
| 3 |  |  |  | 自定义手机验证方式 |  |
| 4 |  |  | 系统权限管理 |  |  |
| 5 |  |  | 商业密码应用改造 |  |  |
| 6 |  | 技术合同特殊申报流程 | 模式二特殊申报接口 |  |  |
| 7 |  |  | 服务点申报流程 |  |  |
| 8 |  |  | 告知承诺申报 | 新建告知承诺企业库 |  |
| 9 |  |  |  | 告知承诺审批流程 |  |
| 10 |  |  | 基础研究合同审批流程 |  |  |
| 11 |  |  | 享受奖酬金合同流程 |  |  |
| 12 |  | 监督管理模块完善 | 年度自查功能 | 自查合同抽取 |  |
| 13 |  |  |  | 分组标记 |  |
| 14 |  |  |  | 问题合同备注 |  |
| 15 |  |  | 事中抽查 | 自动筛选标记 |  |
| 16 |  |  |  | 登记处审核考核 |  |
| 17 |  |  | 月度合同抽查功能优化 | 范围选择、合同抽取 |  |
| 18 |  |  |  | 人员分配 |  |
| 19 |  |  |  | 通过率分析，报表生成 |  |
| 20 |  |  | “双随机一公开”事后监管功能 | 按条件生成抽查名单 |  |
| 21 |  |  |  | 执法人员分组及匹配合同 |  |
| 22 |  |  |  | 执法人员信息库维护 |  |
| 23 |  |  |  | 执法结果维护，统计查询 |  |
| 24 |  | 系统预警提示 | 审批流程逾期提醒 | 逾期短信提醒功能 |  |
| 25 |  |  |  | 逾期自动受理功能 |  |
| 26 |  |  |  | 逾期标记 |  |
| 27 |  |  | 诚信企业库建设 | 企业名单管理 |  |
| 28 |  |  |  | 审批全流程提醒 |  |
| 29 |  |  | 异常信息提醒 | 异常信息维护 |  |
| 30 |  |  |  | 系统自动不予受理 |  |
| 31 |  | 业务统计报表模块 | 服务点按条件查询及统计报表 |  |  |
| 32 |  |  | 告知承诺按条件查询及统计报表 |  |  |
| 33 |  |  | 基础研究合同统计报表 |  |  |
| 34 |  |  | 享受奖酬金合同统计报表 |  |  |
| 35 |  |  | 企业诚信统计报表 |  |  |
| 36 |  | 技术合同认定登记事项“好办”服务工作 | 智能填报 | 历史数据入湖 |  |
| 37 |  |  | 退回补正 | 办件退回 |  |
| 38 |  |  |  | 退回补正数据重新获取 |  |
| 39 |  | 工信部火炬中心（全国库）服务对接 |  |  |  |
| 40 |  | 系统一体化协同办公PC端对接 | 一体化协同办公PC端接口对接 |  |  |
| 41 |  |  | 单点登录 |  |  |
| 42 |  | 业务功能升级改造 | 合同查重功能 | 重复合同 |  |
| 43 |  |  |  | 可能重复合同 |  |
| 44 |  |  | 企业登记处对口关系维护 |  |  |
| 45 |  |  | 登记处管理功能新建 | 登记处信息管理 |  |
| 46 |  |  |  | 登记处人员管理 |  |
| 47 |  |  |  | 企业增长量管理 |  |
| 48 |  |  | 原“四技”分类调整“五技”相关功能改建 |  |  |
| 49 |  |  | 非活跃（历年）数据逻辑查询 |  |  |
| 50 |  |  | 异常数据逻辑校验 |  |  |
| 51 |  |  | 辅助评审功能优化 | 新建辅助人员管理 |  |
| 52 |  |  |  | 业务流程新建 |  |
| 53 |  |  | 技术转移机构登记 | 技术转移机构登记申请 |  |
| 54 |  |  |  | 查看申请进度 |  |
| 55 |  |  |  | 审核退回修改登记信息 |  |
| 56 |  |  |  | 审核通过后提交信息变更申请 |  |
| 57 |  |  |  | 电子登记证明 |  |
| 58 |  |  |  | 年报填报 |  |
| 59 |  |  | 技术经理人登记 | 技术经理人登记申请 |  |
| 60 |  |  |  | 查看申请进度 |  |
| 61 |  |  |  | 审核退回修改登记信息 |  |
| 62 |  |  |  | 审核通过后提交信息变更申请 |  |
| 63 |  |  |  | 电子登记证明 |  |
| 64 |  |  |  | 年报填报 |  |
| 65 |  |  | 业务流程 | 任务中心 | 任务管理 |
| 66 |  |  |  |  | 用户认证流程 |
| 67 |  |  |  |  | 技术转移机构登记申请流程 |
| 68 |  |  |  |  | 技术转移机构登记申请变更流程 |
| 69 |  |  |  |  | 技术经理人登记申请流程 |
| 70 |  |  |  |  | 技术经理人登记申请变更流程 |
| 71 |  |  |  |  | 技术转移机构查重 |
| 72 |  |  |  |  | 技术经理人查重 |
| 73 |  |  |  |  | 消息通知 |
| 74 |  |  |  | 技术转移机构资源库 | 技术转移机构信息管理 |
| 75 |  |  |  |  | 数据导出 |
| 76 |  |  |  | 技术经理人资源库 | 技术经理人信息管理 |
| 77 |  |  |  |  | 数据导出 |
| 78 |  |  |  | 统计中心 | 技术转移机构多维度分析 |
| 79 |  |  |  |  | 技术经理人多维度分析 |
| 80 |  |  |  |  | 月表、季表、年度报表自动生成 |
| 81 |  |  |  |  | 技术转移机构合同登记情况分布分析 |
| 82 |  |  |  |  | 技术经理人合同登记情况分布分析 |
| 83 |  |  | 绩效考评 | 绩效指标申报 |  |
| 84 |  |  |  | 绩效数据系统自验证 |  |
| 85 |  |  |  | 绩效综合评价 |  |
| 86 |  |  |  | 绩效评价报表生成及打印 |  |
| 87 |  |  | 服务能力 | 网页整体风格建设 |  |
| 88 |  |  |  | 机构服务能力展示 |  |
| 89 |  |  |  | 经理人能力展示 |  |
| 90 |  |  |  | 项目展示及对接 |  |
| 91 |  |  |  | 需求发布栏目 |  |

2、产品软件购置清单（市政务云PAAS服务提供）：

| 序号 | 软件名称 | 功能说明/配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务-达梦、人大金仓 | 数据库授权 | 6 | 套*年 |
| 2 | 中间件-东方通、普元、金蝶 | 中间件授权 | 2 | 套*年 |
| 3 | 短信服务 | 用于短信告知申请人流程业务结果/登记处逾期提醒功能 | 100000 | 条 |

3、安全产品购置清单（市政务云PAAS服务提供）：

| 序号 | 名称 | 类别 | 功能说明/配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可信密码服务 | 安全管理平台产品 | 可信密码服务 | 2 | 套*年 |
| 2 | 签名验签服务 | 安全管理平台产品 | 签名验签服务 | 2 | 套*年 |
| 3 | 安全认证网关服务 | 安全管理平台产品 | 安全认证网关服务 | 2 | 套*年 |

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请虚拟机服务器资源如下：

| 序号 | CPU （核） | 内存（GB） | 系统存储（GB） | 数据存储 （GB） | 部署域 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 16 | 100 | 500 | 互联网区 | 应用服务器 | 2 |
| 2 | 8 | 16 | 100 | 500 | 政务外网区 | 数据库服务器 | 6 |
| 3 | 8 | 16 | 100 | 500 | 政务外网区 | session缓存服务器 | 2 |
| 4 | 8 | 16 | 100 | 2500 | 政务外网区 | 文件服务器 | 1 |
| 5 | 4 | 16 | 100 | 500 | 政务外网区 | 数据交换服务器 | 1 |
| 6 | 4 | 16 | 100 | 500 | 互联网区 | 数据交换服务器 | 1 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

本项目建设周期为7个月，主要划分为以下几个阶段：

1．项目规划设计阶段为1个月

本阶段主要完成项目有关业务、系统和需求的调研，形成总体设计方案，完成系统架构、基础资源、功能等详细设计，并提供主体建设内容的部分系统原型。

2．项目开发测试阶段为4个月

本阶段主要进行数据归集整合、资源申请和各模块的开发与测试工作，完成系统联调与部署，发布beta测试版本。

3．项目试运行和迭代开发阶段为1个月

本阶段主要进行项目功能试运行，修正各模块联调中出现的问题，完成系统完善和功能迭代，直至发布正式运行版本。

4．项目验收阶段为1个月

本阶段主要实施项目验收并启动项目的正式运行，根据项目运行情况和验收要求开展项目测评、功能优化和绩效评价等工作。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有软件工程相关硕士或以上学历，具有信息系统研发专业中级或以上职称，具有5年类似项目管理经验 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历 | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 8人 | 本科及以上学历 | 不驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供证书、社保等相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 本科及以上学历 | 驻场 |

等级保护要求

上海市技术合同认定登记信息系统的网络安全保护等级定为第三级，依托上海市电子政务云平台部署。

商业密码应用需求

系统要求按照商业密码改造需求完成相关安全建设。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

- 软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商能力要求

供应商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书的，取得相关软件著作权证书的，具备类似项目经验的优先考虑。