上海图书馆东馆信息化配套设施和全市智慧图书馆服务平台项目

软件部分采购需求

2025年4月

项目概况

（一）项目背景

上海图书馆自2021年起建设上海图书馆东馆信息化项目，通过建设智慧图书馆服务平台、数据中台、智慧空间、统一服务平台等模块以支撑和提升全市图书馆业务服务能级，进一步保障图书馆各项业务有序开展。现拟通过本项目的实施进一步对上海图书馆的服务能效做进一步提升。

（二）业务现状

- 智慧图书馆服务平台的业务现状及问题

读者证系统作为馆员服务读者办证的核心系统，需要提供便捷的办证服务，当前的办证渠道和方式严重依赖于馆员的人工服务，需要提升读者自助服务的渠道和方式；读者证系统的读者数据需要支撑业务系统的服务，当前的系统性能不能满足日益增长的业务系统性能要求；由于系统建设时间较早，对数据安全和系统安全的要求也需要通过全面升级才能满足。

除了智慧图书馆服务平台提供的全市图书馆平台基础功能外，区、街道馆对于自身馆藏部分有特定加工、处理和管理要求，而当前开发的馆藏、加工功能主要适配于上海图书馆，需要进行适配区、街道馆典型业务的开发。诸如馆代码申请、馆点撤销等，中心馆和上海图书馆总馆之间的业务申请、审核等跨部门协同管理，需要提供全程线上的业务协同平台。开发培训系统，结合一卡通服务资质认证工作，对中心馆的采编、流通、办证等业务工作开展线上培训。

需要构建文献数据暂存工具，满足读者在馆内查询文献时，需要在馆内下载的需求。

2、统一服务平台的业务现状及问题

拟考虑采购展览发布工具，为上海图书馆组织各类展览时进行线下展览内容录制、线上发布提供便利。

上海图书馆小程序和公众号作为服务使用大头，占据了超过半数的用户使用和访问量。但目前简易版的微信公众号和小程序，在功能上有一定的缺失，有待重新梳理与完善。

3、智慧空间的业务现状及问题

拟构建客流分析管理平台，可在应对紧急情况时帮助上海图书馆快速了解馆内客流情况，为紧急疏散和救援提供有力支持。

目前上海图书馆东馆已建成的近50多间各类型中小型会议室、研讨室，仍采用传统方式进行研讨室空间的使用及管理，需要通过智能化手段进行提升。

4、国产数据库业务现状及问题

当前使用开源数据库PostgreSQL，在业务高峰时段时有明显数据库延迟增加导致的服务质量下降问题。为保障全市流通服务迁移至FOLIO后，系统的可用性、稳定性及安全性，需要采用商业化数据库软件替代当前使用的开源数据库PostgreSQL。

5、密码应用建设的业务现状及问题

完成以下系统的密码应用改造或接入，包括：

1、一期建设的图书馆服务平台（含8个子系统）、文献管理、信息加工（含2个子系统）、智慧空间（含6个子系统）、数据中台、统一服务平台（含2个子系统）；共计20个子系统；

2、本期建设的读者证、线上展览服务平台、智慧空间等系统。

（三）项目要求概述

建设期限：合同签订后5个月完成

建设地点：上海市

预算金额：2，599，150元

采购金额（最高限价）：2，599，150元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

建设目标

通过本项目（整体项目）的实施，进一步深化上海图书馆数字化建设，加快文化场馆数智升级，推动上海市图书馆的数字化、网络化、智能化发展，完成上海宣传文化系统数字化转型的要求。

业务绩效考核目标（整体）

| 业务目标 |  | - 提升全市智慧图书馆服务平台的效能，实现市级系统在全市区、街镇级图书馆的推广工作； - 加强对上海图书馆东馆建设的设备、设施的管理能力，提升服务能力与安全保护能力。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
| 2 |  | 产出指标 | 产出质量 | 安全事件发生次数 | 小于1次 |
| 3 |  | 产出指标 | 产出时效 | 项目建设周期 | 6个月 |
| 4 |  | 共性平台 | 平台整合能力 | 部门使用率 | 100% |
| 5 |  | 应用系统 | 用户使用情况 | 系统用户量 | 包括市、区两级图书馆用户，全市读者 |
| 6 |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 数据安全措施 | 是 |
| 7 |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 网络安全措施 | 是 |
| 8 | 自定义指标 | 产出指标 | 平台整合能力 | 业务覆盖范围 | 覆盖全市、区两级图书馆用户管理需要 |
| 9 |  | 产出指标 | 平台支撑能力 | 支撑业务数量 | 满足读者证管理等业务需要 |
| 10 |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 大于80% |

技术绩效考核目标（整体）

| 技术目标 |  | 保质保量完成项目实施工作，按时投入使用。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
| 2 |  | 产出指标 | 产出质量 | 系统可靠性 | 大于95% |
| 3 |  | 产出指标 | 产出质量 | 软件测试达标 | 通过 |
| 4 |  | 产出指标 | 产出质量 | 密码测试达标 | 通过 |
| 5 |  | 产出指标 | 产出质量 | 网络安全等级达标 | 通过 |
| 6 |  | 产出指标 | 产出质量 | 安全测试达标 | 通过 |
| 7 | 自定义指标 | 产出指标 | 产出数量 | 功能模块正常运行比例 | 100% |

项目建设内容

本项目作为整体项目的软件部分，本包件的主要建设内容分为3部分：

1、软件开发

- 智慧图书馆服务平台建设，包括用户管理平台（读者证系统翻建）、分馆馆藏加工、业务协同及培训平台、文献数据暂存空间管理。

- 统一服务平台，包括统一服务门户相关（小程序升级、线上展览发布工具）两部分。

- 智慧空间，包括智慧研讨室、客流分析等。

- 密码接口改造等。

2、产品软件采购

采购满足全市智慧图书馆服务平台应用的国产数据库2套。

3、系统集成

- 系统集成，实现与本项目硬件设备的集成工作等。

软件开发清单：

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 | 开发工作量参考（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户管理平台（读者证系统翻建） | 实体卡办证 | 二代身份证办证、社保卡办证、随申码办证、人工录入办证、电子读者证绑定实体证 | 2 |
| 2 | 用户管理平台（读者证系统翻建） | 读者卡管理 | 卡片类型管理、卡挂失、补卡、退卡、加参考外借、退普通外借或参考外借、退参考阅览、转成人卡 | 2 |
| 3 | 用户管理平台（读者证系统翻建） | 读者信息维护 | 读者类型、功能、属性等管理，读者信息查询修改、各类记录查询、同步 | 2.5 |
| 4 | 用户管理平台（读者证系统翻建） | 预制卡管理 | 预制卡全流程管理，支持相关数据导入导出，预制证报表 | 3 |
| 5 | 用户管理平台（读者证系统翻建） | 办证押金管理 | 押金查询、退还、收据管理、统计 | 2 |
| 6 | 用户管理平台（读者证系统翻建） | 办证统计 | 有效证分布统计、读者阅览人次统计 | 2 |
| 7 | 分馆馆藏加工 | 自动上架 | 系统对接kafka平台，自动将分馆每日已归还图书的临时馆藏地改为与永久馆藏地一致； | 2 |
| 8 | 分馆馆藏加工 | 图书验收 | 支持分馆图书验收。用于新书到馆时，在系统扫入条码号，即可将图书的采编状态更改为可用状态，同时也可指定图书验收后所处的临时馆藏地 | 2 |
| 9 | 分馆馆藏加工 | 图书剔旧 | 在做剔旧准备、剔旧打包时，先把书转到剔旧库，后期查询剔旧库，然后把剔旧库的书都剔旧，实现按库剔除。（条码、价格、书名等必备字段需可导出） | 2 |
| 10 | 分馆馆藏加工 | 图书移库 | 支持同时修改两个地点（永久和临时） | 1 |
| 11 | 分馆馆藏加工 | 馆藏新增 | 馆内加工（分馆）；当分馆有读者赔书或零散购书情况时，可以在系统中可以查询书目并为其新增馆藏，包括新增期刊馆藏需有备注字段填写刊名 | 1 |
| 12 | 分馆馆藏加工 | 馆藏编辑 | 对特定图书馆藏进行编辑，可修改物品的相关字段 | 1 |
| 13 | 文献数据暂存空间管理 | 文献数据暂存空间管理 | 读者权限管理、文档存储与上传、文件分享与协作、文件组织与分类、文件操作与编辑、文件排序与搜索 | 4 |
| 14 | 线上展览发布工具 | 全景展示平台 | 全景浏览、交互操作、用户引导、展厅选择、游览模式、快速定位、展厅布展、数据管理 | 4 |
| 15 | 线上展览发布工具 | 全景图片编辑器 | 图片编辑、使用管理 | 2 |
| 16 | 线上展览发布工具 | 全景导览系统编辑器 | 全景图片上传、基础热点交互、导航导览、资源互动 | 3 |
| 17 | 小程序升级 | 读者统一消息 | 用户消息下发渠道控制、智慧跨平台决策管理、业务消息收发控制、读者离线消息数据、全渠道消息状态同步、隐私信息安全加密与监控、全链路收发状态监控 | 3 |
| 18 | 小程序升级 | 图书馆导航 | 馆所信息管理、地点识别和导航 | 2 |
| 19 | 小程序升级 | 微信端小程序升级 | 微信后台管理升级、微信卡包、微信扫码服务、订阅信息绑定 | 2 |
| 20 | 小程序升级 | 微信公众号建设 | 微信公众号端建设 | 3 |
| 21 | 小程序升级 | 支付宝端建设 | 支付宝端建设 | 3 |
| 22 | 智慧研讨室 | 研讨室多平台控制管理 | 接入智慧研讨室管理设备。实现对智慧研讨室设备的网络化、集中化、智能化控制和管理；实现各个研讨室的统一管理，研讨空间配置、研讨空间管理、空间设备配置；研讨室设备联动；多设备平台管理，支持PC客户端、微信小程序、OA办公系统、触控管理终端进行跨平台研讨室管理；研讨室照明控制系统，实现对照明的远程和集中智能化控制。 | 1 |
| 23 | 智慧研讨室 | 智慧语音交互 | 接入语音模块。通过语音控制指令录入学习和管理，支持学习语音，方言识别，支持自定义命令词和唤醒词；语音交互控制，可实现语音交互控制，实现无接触式控制空间设备；通过语音指令联动控制灯光等进行一体化操作。 | 0.5 |
| 24 | 智慧研讨室 | 读者个性化控制 | 接入控制终端。通过触控面板配置，可独立完成对多媒体设备、环境、信号的控制和调度；通过触控面板简单明了，对投影机、一体机、计算机、视频信号等设备及灯光的控制与切换进行一键控制，可轻松掌握；支持情景模式设定，一键开启、一键关闭等功能，操作快捷方便。 | 0.5 |
| 25 | 智慧研讨室 | 研讨室智能运维 | 扫码报修，手机一键扫码报障；配置预警自动报修，通过配置预警自动报修的预警等级，异常系统自动生成预警报修工单；工单信息通知，通过多渠道通知管理人员、维修人员、维修部门等，实现工单全流程数字化管理（需提供工单接口，实现与其他工单系统的对接）。 | 2 |
| 26 | 智慧研讨室 | 会议录播、点播系统 | 支持将接入现有的智慧研讨室媒体终端的麦克风信号、多媒体音视频信号、授课电脑PPT信号、摄像头等音视频信号单独录制生成对应的MP4视频文件和AAC无损音频文件；还可生成一路整合了音频和视频切换的导播画面；通过多媒体终端内置硬盘，录制文件在本地进行存储备份的同时也支持自动上传至指定的存储服务器，可设置多组不同的时间段，让视频资源在网络空闲时段自动上传；可在资源平台根据主题、时间、使用人等信息快速查找往期的会议视频进行回放、点播 | 2 |
| 27 | 智慧研讨室 | 智能用电管理 | 对接图书馆的智能配电箱进行统计分析，提供能耗面板功能；实时监测负载回路上电压、电流、温度、功率、短路次数状态；异常状态如过/欠压、过/欠流、线路过温，系统主动预警；超温、超流、超压系统自动断电保护并告警；定时管理，多组开关策略设置，根据需求自定义设置，支持按每回路，每月，星期等特殊时间进行开关定时操作 | 1 |
| 28 | 客流分析 | 动态客流分析应用 | 关注度分析、路线回溯 | 2 |
| 29 | 业务协同及培训平台 | 业务协同平台 | 申报事项管理（申请事项管理、申请指南管理）、待办事项管理（待办事项信息、事项审核办理）、事项办理分析（申请办理监控、申请办理统计、申请办理查询）、事项表单管理（申请表单设计、智能填报服务、数据动态存储）、事项流程管理（审批环节管理、流程角色设置、流程规则管理） | 7 |
| 30 | 业务协同及培训平台 | 培训学习平台 | 培训内容管理（培训资料管理、习题库管理、试卷库管理）、培训计划管理（培训计划制定、培训计划跟踪、培训计划执行）、资质认证管理（在线考试管理、培训证书管理、培训统计分析）、馆员培训服务（在线培训学习、在线自测考试、个人培训记录） | 5 |
| 31 | 业务协同及培训平台 | API接口管理 | 开放API服务管理（API授权、API数据权限管理、API调用频次限制、API管理）、开放数据服务（开放馆址数据服务、开放流通数据服务、开放馆藏数据服务） | 2 |
| 32 | 密码接口改造 | 密码接口费 | 包括：1、一期建设的图书馆服务平台、文献管理、信息加工、智慧空间、数据中台、统一服务平台；2、本期建设的读者证、线上展览服务平台、智慧空间等系统。 | 15 |

2、产品软件购置清单：

| 序号 | 名称 | 类别 | 参考配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产数据库 | 数据库 | 国产数据库，可以兼容PostgreSQL、Oracle、Sybase、MySQL、SQL Server、DB2 等主流数据库语法，主从同步模式，主从各一个实例 | 2 | 套 |

国产数据库配置要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 功能要求 | 支持国产硬件体系，支持飞腾系列、龙芯系列、申威系列、兆芯系列、鲲鹏系列、海光系列等不同CPU架构的服务器；支持国产操作系统平台（UOS、麒麟、凝思磐石、中科方德、深之度、普华等）； |
|  |  | 支持数据库模式、用户、表、索引、视图、约束、触发器、存储过程/函数、序列、分区、用户、角色、表空间管理功能。 |
|  |  | 提供图形化和命令行工具，包括数据库管理工具、迁移工具等，能够方便的完成数据库管理、维护、迁移等工作。 |
|  |  | 支持Hibernate、MyBatis、MyBatis-Plus、Spring、NET Core接口访问数据库。 |
|  |  | #支持双端口监听与登录，通过不同端口提供Oracle与原生数据库语法解析，支持双解析器自由切换且查询内容一致。 |
|  |  | #支持千万级数据的近似统计分析，支持根据日期对指定列进行HASH处理后将数据聚合到概率数据结构中。 |
|  |  | #支持使用虚拟索引在不消耗时间和存储空间的前提下判断索引是否可用；支持索引推荐功能对查询操作推荐合适的索引从而提高查询性能。 |
|  |  | #支持数据库并行多线程评估，支持自定义评估，评估任务执行过程中实时显示执行时间以及当前评估对象。评估结果包含评估时间、主机配置信息、数据库概况、磁盘空间信息。 |
|  | 性能要求 | #支持数据文件到表的快速转换功能，提供分区表的大量数据导入及索引的创建，实现数据文件到表的快速转换。 |
|  |  | #支持索引去重功能，系统表利用索引去重减小索引并加快查询；支持多范围数据类型，支持通过编写简单的查询处理复杂的范围数据。 |
|  |  | #支持多线程并发的数据导入导出方式，10 线程并发导出速率可达到 3000MB/秒以上，并发导出速率可达到 600MB/秒以上。 |
|  | 可靠性要求 | 支持集群部署，具备集群扩展能力，集群稳定性强； |
|  |  | #数据库服务保障可靠性达到99.99%及以上；支持高并发，数据库支持8万并发物理连接，24小时运行稳定； |
|  |  | #支持备份工具对备份文件使用Gzip、LZ4 和Zstandard算法的解压操作，支持预写日志文件使用LZ4、Zstandard算法进行压缩。 |

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设服务器、存储资源利旧。

本次申请的PAAS层资源如下：

| 序号 | 资源名称 | 核定数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全认证网关服务 | 2 | 套*年 |
| 2 | 签名验签服务 | 1 | 套*年 |
| 3 | 可信密码服务 | 1 | 应用*年 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：本项目开发的所有内容。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的10     个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为5个月，分为2个阶段。

第一阶段为4个月，完成开发和测试工作（自测）。

第二阶段为1个月，完成试运行。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于22人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有硕士及以上学历，同时具备信息系统项目管理师（高级）职称 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具有硕士及以上学历，同时具备高级工程师证书 | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 20人 | 提供不少于8人具有中级及以上资质或职称 | 不驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备注册信息安全工程师(CISP)资质证书及中级系统集成项目管理工程师 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |  | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 |  | 不驻场 |

等级保护要求

本项目安全参考国家安全等级保护3级要求建设。

商业密码应用需求

本项目应通过商业密码应用测试（3级）（密码测试通过标准参考市大数据中心管理要求）

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商要求

1、投标人具有信息系统建设和服务能力评估证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书一级ISO27017云服务信息安全管理体系认证证书的优先考虑。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不经甲方允许不得转让和分包。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如中标人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求中标人在规定的时间内采取补救措施。中标人还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

2、因中标人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求中标人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。若中标人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、中标人有其他违反本项目合同约定的行为，中标人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

4、中标人有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因中标人服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。