绿化专项整治项目（主城区与与芦潮港社区绿地）采购需求

## 一、项目概况

### 1.项目名称

绿化专项整治（主城区与与芦潮港社区绿地）

### 2.项目地点

临港新片区

### 3.采购范围与内容

3.1项目采购范围及内容

根据《临港新片区绿地养护管理指导意见》和《临港新片区绿地养护考核办法（试行）》，按照分级、分类标准要求，对规划21-01地块、WSW-C3-1-2地块绿地、C04-03地块绿地开展环境整治，整治内容包括杂草清除、土地平整、垃圾外运及播种草籽等，共计整治面积约16568.51平方米。

根据《临港新片区绿地养护管理指导意见》和《临港新片区绿地养护考核办法（试行）》以及相关规范文件的要求，按照公园绿地中三类生态型养护标准，落实上述绿地管养工作，包括本区域绿化修剪、环境保洁等因供应商施工原因引起的相关信访投诉案件处理等内容。

### 4、服务工作内容

服务工作内容包括杂草清除、土地平整、垃圾外运及播种草籽等。

## 二、技术质量要求

本项目的服务工作要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

(1)《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021

(2)《上海市河道绿化建设导则》2009

(3)《上海市绿化条例》（2018年修正)上海市人民代表大会常务委员会公告第15号

(4)《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018版)）

(5)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)

(6)《上海市绿化条例》（2015）

(7)《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）

(8)《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

(9)《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

(10)《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）

(11)《行道树栽植技术规程》（DG/TJ08-54-2014）

(12)《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ08-66-2016）

(13)《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ08-67-2015）

(14)《立体绿化技术规程》（DG/TJ08-75-2014）

(15)《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ08-35-2014）

(16)《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》

(17)《绿化市容专用轮式电动作业机具安全技术规范》（DB31/T923-2015）

(18)《上海市建设工程文明施工管理规定》

(19)《上海市建设工程文明施工标准》

(20)《中华人民共和国突发事件应对法》

(21)《中华人民共和国安全生产法》

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本采购文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

## 三、采购实施内容及要求

3.1场地现状及整治工作内容

21-01地块绿地，位于夏栎路西侧，上海财经大学附属中学北侧，麦冬路南侧，赤松三路东侧。方竹路北侧 WSW-C3-1-2 地块绿地，位于环湖西三路西侧，方竹路北侧，停车场围栏南侧，紫荆花路东侧。C04-03 地块绿地，东至海洋五路，西至海洋四路，南至地块红线，北至地块红线。上述三个区域周边为学校、办公楼宇，目前现状环境效果较差、杂草丛生、存在较多垃圾。本次整治内容包括杂草清除、土地平整、垃圾外运及播种草籽等。

整治服务完成期限：合同签订生效后60天内，完成合同约定的全部服务工作并通过采购人验收。

★对《设施量清单》内的数量与内容不得进行缩减，否则视为实质性未响应。

设施量清单

| 项目名称 | 工程内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划21-01地块 | 清表（杂草清除、土地平整、垃圾外运） | 6606 | ㎡ |
| WSW-C3-1-2地块绿地 | 清表（杂草清除、土地平整、垃圾外运） | 855 | ㎡ |
|  | 撒草籽 | 855 | ㎡ |
| C04-03地块绿地 | 清表（杂草清除、土地平整、垃圾外运） | 9107 | ㎡ |
|  | 撒草籽 | 9107 | ㎡ |

#### 3.2整治作业要求

3.2.1总体要求

供应商必须完成本项目中要求的全部工作内容，并根据项目实际状况制定工作计划，保质保量完成任务。协同建设单位及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持改造绿化处于良好的状态。

3.2.2场地清理

（1）供应商应在整治改造方案内充分考虑原有管线、地上地下障碍物及原有苗木等等一切因素。供应商在编制投标方案时要充分考虑由此而发生的费用，该费用摊销入每个子项的综合单价中，不再另行支付。

（2）整治改造期间临时设施搭设和用料堆放场地：本项目施工期间临时设施搭设和施工用料堆放场地，由供应商根据本项目具体情况结合施工方案自行确定，但不得影响周边单位及市民的正常办公、出行，需注意沿街界面干净整洁。相应的措施费一并在投标文件中自报，并计入总报价闭口包干。中标后，采购人有权根据现场情况统一安排调整，未经采购人同意供应商不得随意搭建临时设施。

（3）现场不得搭设临时生活设施。

（4）现场整治改造期间应做到有关文明安全管理的规定，避免影响居民生活的扬尘、噪音及污染，并做到有效控制，所需费用在措施费计入总报价闭口包干。

3.2.3项目苗木、材料、制品的供应、运输、保护

(1)凡项目用的主要材料均须在商务标文件中提供详细的供货产地\制造商，以便采购人到实地进行质量监督。

(2)整治改造所用的各种材料、成品、半成品、苗木都必须符合质量标准、设计要求及国家规定的技术指标；电缆、管材、配电箱等需注明提供品牌、厂商，并有质保书或出厂检验合格证等相关质保资料。如不符合要求，应及时整改，采购人保留对不合格供应商或不合格材料予以调换的权利。

(3)植株应小心包裹、运送、拿放，以确保不受损伤。在栽种前除坏死部分外不要修剪，不得用有可能导致树皮破损、断枝或损坏树形的方式弄弯、捆、缚苗木。

(4)若植株不处于休眠状态,要在运送前根据供应商建议在叶面上喷洒防脱水剂。

(5)任何对根系、茎干、枝叶不宜的保护措施都可以导致植株被淘汰。所有苗木在运输和储存期间均应保护湿润，不可将苗木置于工地两天以上而不栽种。

(6)避免持枝干抬举或移动苗木。

(7)在装卸苗木时须小心，以防枝干、根系受损伤,受损的苗木应被淘汰。

3.2.4整治改造质量要求

(1)建设单位要求本项目中的绿化项目的质量达到《园林绿化项目施工质量验收规范》（DGTJ08-701-2008）的合格等级以上（含合格）标准并一次验收通过。

(2)本绿化种植项目要求供应的乔木、花、灌木都须无病虫害，未受污染和损伤，植株应分枝良好根系旺盛，每株植物的根系应主根、次根比例适宜。

(3)要求严格按照绿化施工规范施工，种植上木时应先清除房地基垃圾，所有种植区域进行必要的表层换土。

(4)要求每株乔木视土壤情况更换种植好土，种植土应根据植物对酸碱度的不同需求局部进行改良；应选用优质的种植土。

(5)每株乔木应做好规范支撑，牢固、美观、整齐。落叶乔木需保留三级以上叉枝（杉类除外），常绿乔木需全冠种植，保持树冠完整，切忌“杀头”处理。

(6)种植时应避开各种地下管线，按规范要求确保树木与管线的最小距离。

(7)绿地内除种植乔木，还应种植花卉或草坪，不能有土面裸露，同时要保证种植密度以确保近期的景观效果。

(8)供应商对本项目的整治改造质量负全面责任。要求竣工及移交时一次验收合格率100%、苗木成活率100%，并且长势良好；并按《建设项目质量管理条例》有关规定执行，成活率养护期为竣工验收后的一年。

(9)园林栽植土必须具有满足园林栽植植物生长所需要的水、肥、气、热的能力。严禁建筑垃圾和有害物质混入。

(10)粘土、砂土等应根据栽植土质量要求进行改良后方可栽植。

(11)栽植喜酸性植物的土壤，pH值必须控制在小于等于7.8，无石灰反应。裸根种苗一经挖起应扶土保护，并将其根部埋置于可保持湿润之材料中，加水以保持根部湿润直至栽培；已栽或未栽种植物应加以保护以免干枯，如松针、麦草、锯末或树皮碎皮以麻袋、帆布、塑料布、其他织物或用其他覆盖物，储存的植物每隔适当时间应喷水以维持根部湿润。

(12)项目完成时应当达到合同约定的质量标准，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因供应商原因质量达不到自报项目质量等级标准者，供应商承担违约责任，并按合同总价的2%的标准计算违约金。供应商也可在投标标书中自报质量违约的处罚标准，以资竞争。质量违约金在项目结算时由采购人直接在供应商应得的项目款中扣除。

#### 3.3安全文明作业及应急处置要求

3.3.1现场安全文明措施与要求

供应商应依据现行标准规范，结合合同标段实际环境、作业时间长短等，制定相应的安全、文明施工具体措施，确保安全生产。

(1)供应商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

(2)建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

(3)建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

(4)凡占用机动车道进行的项目作业，必须按照规范要求设置维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；施工人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

(5)进入作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

(6)严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电项目所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设项目安全协会登记备案的进行配置。

(7)如过程中发生重特大安全事故，供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报建设单位。

(8)创建文明工地，做到工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将项目对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。

(9)开展多方面的共建联建活动；开展立功竞赛活动。

3.3.2应急处置要求

供应商应结合项目实际，针对防台、防汛、防火、防震、突发事件处置、重大活动、迎检、信访等可能的事件制定有效可行的应急预案。

## 四、人员及设备要求

4.1人员要求

供应商拟派的管理人员，实际以养护专业要求为准，供应商应根据项目特点，服务范围和服务要求，合理配备所需人员，并分配各岗点服务人数、安排班次，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者。未经采购人同意，供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

4.1.1 管理人员配备要求

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供资料 | 提供其他资料要求（若有，请提供证书扫描件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理 人员 | 项目经理 | 绿化专业 中级及以上工程师 | 1 | 绿化专业中级工程师及以上、社保缴金证明 |  |  |
| 2 | 其他专业技术人员 | 质量员 |  | 1 | 社保缴金证明 |  |  |
|  |  | 安全员 |  | 1 | 社保缴金证明 | 安全员C证 |  |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 社保缴金证明 |  |  |
| 备注：1、表中人员需提供近3个月内任一月份在投标单位的的社保缴金证明，须在查询列表中做出标注，以便查找； |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.2 技术作业工人配备要求

主要技术工人（骨干）配置表

| 序号 | 岗位类别 | 专业名称 | 级别 | 最少数量 | 应提供资料 | 提供其他资料要求（若有，请提供证书扫描件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化工 |  | 中级 | 1 | 社保缴金证明 |  |  |
| 备注：1、表中人员需提供近3个月内任一月份在投标单位的的社保缴金证明，须在查询列表中做出标注，以便查找。 |  |  |  |  |  |  |  |

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 养护工 | / | 15 | 技术标内提供一线劳动力配备 |  |
| 备注：表中一线劳动力供应商可承诺在养护前配置到位。 |  |  |  |  |  |  |

4.1.3设备要求

为提高养护工程质量和服务水平，供应商应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。本项目中设备要求（但不仅限于）详见下表。

机械设备配置表

| 设备名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量要求 | 设备年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载货汽车 |  | 自有或租赁 | 1辆 |  |  |
| 挖掘机 |  | 自有或租赁 | 1台 |  |  |
| 绿篱机 |  | 自有或租赁 | 4台 |  |  |
| 割灌机 |  | 自有或租赁 | 2台 |  |  |
| 树木削枝机 |  | 自有或租赁 | 1台 |  |  |
| 背式吹风机 |  | 自有或租赁 | 2台 |  |  |
| 水泵 |  | 自有或租赁 | 2台 |  |  |
| 应急设备及物资 |  | 供应商自报 |  |  |  |

注：

（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准，严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，供应商可提供（如购买发票、租赁合同等原件及复印件）等相关证明材料复印件。若无或者不完整，应当提供承诺函，承诺中标后5日内补齐以上机械，否则采购人有权不签订合同。

## 五、投标报价依据与要求

1.报价依据：

1.1投标报价计算依据包括技术规范、本项目的采购文件（包括提供的附件）、采购文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。本采购文件明确的服务范围、服务内容和管理要求、服务质量标准与考核要求等，及行业和物价管理部门有关收费标准。

1.2磋商文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

1.3各供应商可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价

1.4本次采购设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，作为投标的共同基础。

2.报价要求：

2.1为准确投标报价，各供应商应详细了解项目现状以及各种可能存在的影响因素。各供应商在报价时要充分考虑在服务期限内各项工作所必须发生的各类费用及应承担的相关责任后进行报价。

2.2本采购文件明确的中标服务方式及其他供应商认为应考虑的各类影响报价因素也请在报价中统一考虑，并结合项目保障情况报出本单位能够承受的报价。

2.3采购文件中整治费用包括了服务期内完成本项目全部工作内容的报酬。其中包括了项目管理前期工作准备、设备设施与绿化整治工具的添置、使用及绿化整治所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、绿化整治垃圾处理、缺陷修复、检测费、措施费、地下管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险投标报价必须是唯一的。

2.4各供应商应充分了解现场情况，并充分考虑可能影响投标价格的各种因素。一旦中标，采购范围内的合同总价不做任何调整。

2.5供应商报价中相应的各类安全文明措施费，人工工资、社会保障、福利、社会管理等各类费用应符合国家、地方相关管理部门的规定，并摊销在绿化整治单价中。

2.6供应商提供的绿化整治及相关服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。供应商不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。