上海市大数据中心数据运营服务（数据安全运营2024-2025年度）采购需求书

# 项目概述

## 背景和现状

### 背景

为落实市政府《上海市公共数据库和一网通办管理办法》（沪府令9号）及市委办公厅、市政府办公厅《上海市加快推进数据治理促进公共数据应用实施方案》（沪委办〔2019〕8号）等相关文件要求，更好地应对全市公共数据全生命周期管理工作中遇到的挑战，构建公共数据服务的生态系统，促进城市核心数据枢纽的建设，上海市大数据中心自2019年起即启动了数据运营服务试点项目，并在总结试点经验基础上于2020年5月正式启动数据运营服务工作。

数据运营项目由上海市大数据中心作为业主单位委托数据运营商负责整体项目实施，第三方监管机构负责对运营商的服务过程与产出执行监管。市大数据中心是数据运营项目的总体负责方，整体负责数据运营项目的业务执行，制定并完善数据运营服务规范，分解当年度工作目标发起服务任务并对服务任务进行验收；数据运营商是数据运营项目的承接方，承接并组织服务和技术力量执行市大数据中心的数据运营服务，确保运营服务按时、按质、按量完成，并配合市大数据中心及第三方监管机构的监督与考核工作；第三方监管机构是市大数据中心委托的独立服务监督机构，负责对数据运营商在数据运营过程中的所有活动，包括由此产生的过程性或者结果性交付成果执行客观监督和评估评价，对监管过程中发现的问题提出整改建议，并追踪整改结果，另外协助完善服务目录以及相应的服务规范。

### 一体化运营平台现状

截止2021年，一体化综合运营平台完成了基础功能底座的建设，主要包括：统一的PC和移动端门户，统一的用户管理和认证中心，统一的ITSM流程引擎，统一的数据处理和分析底座；并初步实现对数据资源部、基础设施部、数据安全部相关系统IT流程对接和认证纳管。同时在市大数据中心范畴内实现了故障事件的统一定级，并完成了和主要部门处理流程的固化；并通过对数据资源平台的各项数据服务，如：三清单、业务归集、业务告警等十几类绩效进行了移动看板的开发和上线。当前一体化运营平台系统架构图如下：

一体化运营平台架构图

一体化运营平台总体架构由统一门户、统一身份认证、统一服务总线、统一消息总线、统一安全运营数据归集、运营看板、自动化运维几块部分组成。

作为从统一门户登入后连接各平台的关键路径，CA和IAM提供统一身份认证，贯穿整个平台架构。其中CA提供数字身份认证、权威树、以及单点登入能力，由IAM作为市大数据中心各平台用户统一管控中心，提供账号推送、用户管理、用户同步能力。

统一消息总线和统一IT服务总线作为一体化运营平台对市大数据中心各部门、各分中心提供服务的技术底座，为市大数据中心提供SaaS化的平台功能。其中统一消息总线提供政务微信、短信等渠道的消息发送引擎支撑；统一IT服务总线提供运营、业务型流程引擎支撑。

统一安全运营归集包括中心SOC和中心NOC两部分组成。中心SOC包含数据采集、分析模型、事件运营等能力组成；中心NOC包含指标采集、资产建模、KPI管理、告警管理等能力组成。

为从提交、集成、构建、部署发布到软件运营提供全生命周期支持，建设包含本地化知识库、软件发布管理、镜像管理、自动化安装、软件运营等功能的自动化运维模块，从而帮助一体化综合运营平台实现源代码的统一托管和应用的自动化发布部署。

## 总体目标

本期根据市委、市政府全面推进上海城市数字化转型的要求，持续加强公共数据的归集、整合、应用、共享和开放等工作，构建城市核心数据枢纽和城市公共数字底座，建立建设运营一体化服务体系，推动数据资源要素化转型，支撑治理数字化、经济数字化和生活数字化，满足业务从面向部门业务人员需求到面向公众和企业需求的转变，强化公共数据安全管理，提高数字化治理水平，支撑实现城市整体数字化转型和国际数字之都建设。

## 数据运营服务目录

市大数据中心数据运营服务目录及其单价的最高限价参见下表：

| 服务类型 | 序号 | 服务目录 | 单价（元） | 计量说明 | 难度系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础服务类 | 1 | 数据采集接入 | 120元/万条 90元/幅 | 工作范围内，新增釆集接入的工作项计量：1、涉及结构化数据采集接入按数据条数计量，单价为120元/万条； 2、涉及影像数据采集按幅计量，单价为90元/幅。 |  |
|  | 2 | 数据抽取服务 | 564元/张 47元/万坐标点 200000元/年 | 工作范围内：1、对批数据的数据抽取的按数据表数计量，以张为计价单位，单价为564元/张； 2、对新增实时数据、流式数据、空间数据的抽取按坐标点计量，以万坐标点为计价单位，单价为47元/万坐标点； 3、对新增以数据高铁形式提供服务，按数据表数计量，200张数据库表以内（包含200张），每年付费20万元，超出200张部分工作量按1100元/张数据库表计。 | 对批数据的抽取：1）费用以原有数据项处理费用为基数，按表格复杂度，取难度系数N（N=0.5~1）确定单价，即564*N元； 2）0-1000个计价单元（含1000个）按原始单价计算；1000-10000个计价单元（包含10000个）按原始单价*80%；1万个以上按原始单价*60% 对新增实时数据、流式数据、空间数据的抽取：0-1000个计价单元（含1000个）按原始单价计算；1000-10000个计价单元（包含10000个）按原始单价*80%；1万个以上按原始单价*60% |
|  | 3 | 数据标签 | 300元/个标签 | 工作范围内，对新增数据标签（包含数据字段标签、目录标签）的个数计量。 |  |
|  | 4 | 数据统计分析及报表服务 | 4000-5000元/次 | 工作范围内，按需对各类需求进行数据统计分析，按涉及的统计次数计量。仅完成数据统计分析4000元/次，完成数据统计分析及报表服务5000元/次，同时按照工作难度，设置难度系数N。 | 对数据统计分析服务按工作难度，取难度系数N（N=1~3），对于仅涉及单领域数据的，N=1；每增加一个领域，N增加1；N最高不超过3。在单个专项任务中对于融合加工的程序个数进行控制，每个库中的数据融合加工程序个数最多记录20个（包括20）；低于20个融合加工程序数，则按实结算。 同一张统计报表的数据问题更正不再另外收费。开展报表数据更新的，数据自动更新不计费，数据手动更新每次乘以系数M，（M=0.1~0.3）。统计报表未上线或未有有效调用量的不计费。 |
|  | 5 | 数据挖掘建模 | 92000元/个 | 工作范围内，按涉及的数据挖掘模型个数计量。 | 根据数据融合挖掘建模的难度，设置难度系数N（N=1~3）。基于数学、统计学及相关学科及业务领域理论、规范及方法建立数据分析模型，应用于业务问题发现、数据规律研究和风险预警提示等工作，N=1；基于数据挖掘、人工智能等算法开展的数据分析建模服务，应用于综合性强、业务领域广、难度较高的数据分析场景，N=2～3。 |
|  | 6 | 数据分类分级检查 | 1500元/张表 | 工作范围内，按数据分级分类的检查数据表数计量。 |  |
|  | 7 | 应用安全监测分析及威胁情报服务 | 280元/台*年 | 工作范围内，按运营项目合同年内开展应用监测分析及威胁情报服务的台数计量。 |  |
|  | 8 | 应用安全检査评估服务 | 165元/台*次 | 工作范围内，按运营项目合同年内开展检查评估的台数和次数计量。 |  |
|  | 9 | 应用安全基础管理服务 | 120元/台*年 | 工作范围内，对于应用设备的管理的台数计量。 |  |
|  | 10 | 数据可视化展现工作 | 92500元/个主题域 | 工作范围内，按大屏展现的主题域个数或中屏（小屏）模块数计量。 同时对大中小屏设置难度系数N。 | 可视化大屏服务，以主题域个数为计费单元，确定计费基数：92500元/主题域；中屏及小屏（含H5页面），同等情况下工作量分别按难度系数N（N=0.1~0.2）折算。 |
|  | 11 | 安全基线配置管理服务 | 250000元/个子系统 | 此项目录，适用范围仅为大数据资源平台以及一体化综合运营平台。工作范围内，按系统个数计量。 按系统复杂度，设置难度系数N。同时，系统数量达20个及以上，在总费用基础上乘以调整系数0.8；系统数量达50个及以上，在总费用基础上乘以调整系数0.6。 | 按系统复杂度，乘以难度系数N (N=l～3), 系统主机≤50台，N=1；系统主机≥150台，N=3；其他N为主机数量除以50的值做为难度系数获得。 |
|  | 12 | 综合运营保障服务 | 120000元/个系统（数据服务）/年 | 工作范围内，按纳入运营监控服务的系统个数或数据服务个数计量。按工作复杂度，设置难度系数N。 | 按工作复杂度，乘以难度系数N (N=l～3)。以系统作为对象的，系统主机≤50台，N=1，每增加50台主机数，难度系数增加1，系统主机≥150台，N=3。以数据服务作为对象的，当数据服务实际并发量≤500tps时，N=1，每增加500tps难度系数增加1，实际并发量≥1500tps，N=3。 若当年系统发生重保服务，难度系统（N）在原有基础上增加0.25。全年由于重保服务发生费用50万元封顶。 |
|  | 13 | 数据安全风险评估、安全审核服务 | 22元/万条 | 此项目录，适用范围仅为大数据资源平台以及一体化综合运营平台。 工作范围内，针对运营项目合同年内开展数据安全评估、审核的工作，按数据条数计量。 |  |
|  | 14 | 应用安全渗透测试服务 | 30000元/次 | 工作范围内，针对运营项目合同年内开展渗透测试的定期检查，按开展检查评估的台数和次数计量，按单个系统计费，单价3万/次(20个页面以内)计算。按渗透测试的页面数量，设置难度系数N。 | 针对运营项目合同年内开展渗透测试的定期检查，按渗透测试的页面数量，取难度系数 N(N=1～3)。 |
|  | 15 | 安全审计服务 | 30000元/个系统 | 此项目录，适用范围仅为大数据资源平台以及一体化综合运营平台。 工作范围内，按对开展安全审计的信息系统个数计量。 按系统复杂度，设置难度系数N。同时，系统数量达20个及以上，在总费用基础上乘以系数0.8；监控系统数量达50个及以上，在总费用基础上乘以系数0.6。 | 按系统复杂度，乘以难度系数N（N=1~3），系统主机≥50台，N=1；系统主机≥150台，N=3；其他N为主机数量除以50的值做为难度系数获得。 |
|  | 16 | 系统功能符合性评估和测评服务 | 20000元/次 | 此项目录，适用范围仅为大数据资源平台以及一体化综合运营平台。工作范围内，对子系统进行软件功能测试、等保测评、密码测评、安全评估、数据安全风险评估次数，分别进行计量。 按照评估和测评服务的复杂性，设置难度系数N。同时，监控系统数量达20个及以上，在总费用基础上乘以调整系数0.8；监控系统数量达50个及以上，在总费用基础上乘以调整系数0.6。 | 按照评估和测评服务的复杂性，乘以难度系数N（N=1~3），系统主机≥50台，N=1；系统主机≥150台，N=3；其他N为主机数量除以50的值做为难度系数获得。 |
|  | 17 | 能力迭代服务 | 3500元/个功能点 100000元/个大模型加工 | 针对普通功能迭代，适用范围仅为大数据资源平台以及一体化综合运营平台。 工作范围内，按照最终实现的功能规模进行计算，功能规模是指功能建设需求中涉及外部输入数、外部查询数、外部输岀数和内部逻辑文件数、外部接口文件数，按能力实现的复杂程度进行加权求和后进行计算。功能规模计量方法参考《SJ/T11619-2016软件工程功能规模测量NESMA方法》。 针对大模型数据集的数据加工，适用范围为数据运营项目中涉及数据资产查找、智能运维的2类垂域大模型应用场景。 工作范围内，按照大模型在垂直领域的应用场景个数进行计量。按大模型数据集的数据加工复杂度，设置难度系数N。 | 针对普通功能迭代，按照功能的复杂程度，取难度系数N（N=0.5-2）。 针对大模型数据集的数据加工，按复杂度取难度系数N(N=1~3)，对数据集进行简单加工（清洗、提取、分片、分词、格式转换）、简单图像数据标注（矩形框标注、多边形标注等），N=1；对数据集含有复杂加工（向量嵌入等）、图像的复杂标注（像素级标注等）、模型的精调时，N=2或3。 |

## 招标范围

投标人中标后承担一体化运营平台相关运营服务、网络与数据安全运营服务。具体包括以下服务内容：

（一）一体化运营平台相关运营服务

根据进一步加强一体化综合运营平台的综合服务能力，强化用户体验的要求，组建专业的运营监控团队，落实7x24小时运营值守和问题处理，根据招标人需求持续推进平台的能力迭代，提供运营安全保障服务、运营安全支撑服务、运营安全验证与评估服务等各类运营服务，从而协助招标人实现无间隙的运营保障能力，保障平台的安全稳定运行。

（二）网络及数据安全运营服务

通过实施各类应用安全检查评估、数据安全评估审核以及审计测评等服务工作，协助招标人开展日常安全监测和安全检查工作，落实数据安全审核工作，组织实施重要时期的安全保障服务工作和审计测评服务工作，从而提升招标人整体安全管理能力，满足信息系统建设运维过程中的各类安全要求。

## 服务期限和地点

服务期限：自合同签订生效之日起一年。

服务地点：上海市大数据中心

# 项目技术需求

## 各服务项的具体要求

### 服务规范将根据项目实际情况定期进行更新，倘若存在冲突，则参照最新版本的服务规范子以实施。

### 基础服务类

#### 数据采集接入

- 服务要求

实施支撑市大数据中心业务需求的数据接入工作，并保障接入数据的实时性、有效性和完整性。数据采集接入工作包括数据编目和数据接入两部分，数据编目首先要对需要采集接入的数据进行业务理解和数据理解，然后再按照编目规范标准在编目系统中进行编目；数据接入工作包括协议适配、接口开发、数据清洗、资源挂载、数据对账以及质量检核等，将数据通过ETL汇集到大数据中心数据湖。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 数据资源目录 | 目录符合编目规范、数据采集标准、符合系统的数据质量检查规则。 |
| 数据资源编目变更记录 | 附相关记录。 |
| 采集数据日志 | 日志包含但不限于以下字段：库表位置、运行状态、实际数量等。 |

#### 数据抽取服务

- 服务要求

对新增数据资源的抽取服务，按照编目规范标准在编目系统中完成编目。按照应用需求进行集中统一服务，根据抽取数据对象的不同数据属性、不同业务领域、不同授权场景从源数据库抽取数据到指定目标库中，并完成数据清洗加工、数据质量前置基础性评估和处理工作；对有实时数据共享需求的任务，依托市大数据资源平台提供源系统相关数据的编目、实时接入工作，并根据共享的具体场景提供数据接入的实时监控。实施日常数据抽取任务维护，保障各信息系统的数据及时准确地汇聚，对问题抽取任务进行处置调整。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 抽取流程设计 | 符合数据运营工作实际需求，符合数据抽取相关规范和数据对账方案。 |
| 抽取流程变更记录 | 附相关记录。 |
| 优化分析报告（如有） | 符合优化分析报告模板。 |
| 抽取数据日志 | 日志包含但不限于以下信息：库表位置、运行状态、和数据对账记录等。 |
| 月总结报告 | 月汇总报告内容至少包含下述绩效指标： 及时率=要求的时间内抽取次数/计划抽取次数、 准确率=入湖数据量/源头数据量 |

#### 数据标签

- 服务要求

根据数据内容分类分级标准、数据标识的需求场景、需要标识的数据业务分类、需要标识的数据安全分类、需标注的数据范围，实施对结构化数据、文本数据、音频数据、视频数据、流媒体等格式进行内容释义，对数据内容进行分类分级管理，以挖掘数据资产价值，提升数据资产复用性和数据管理精细化程度。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 数据标签规则 | 规则符合数据分级以及相关重点工作的要求。 |
| 数据标签日志/记录 | 日志包含但不限于以下字段，含标签内容、数量等。 |

#### 时空数据转换与处理

- 服务要求

根据时空数据的坐标转换、格式转换等需求，对时空数据的坐标、格式进行转换服务工作，为业务需求提供专业化的时空数据需求。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 时空数据转换与处理流程设计 | 符合数据运营工作实际需求，符合数据转换处理相关规范和数据对账方案。 |
| 时空数据转换与处理工作记录 | 附相关记录材料。 |
| 优化分析报告（如有） | 符合优化分析报告模板，附相关记录材料。 |
| 时空数据转换与处理数据日志 | 日志包含但不限于以下信息：库表位置、运行状态、和数据对账记录等。 |
| 总结报告 | 总结报告应体现服务需求来源、需求完成情况、服务工作总结等内容。 |

#### 对于历史数据的归档及销毁

- 服务要求

针对数据运营服务的要求，开展日常数据归档、恢复、销毁等工作的服务。该服务需要做到针对不对数据使用场景下的各类数据按需、配置化、全覆盖的服务要求，同时需要支撑该服务的可逆性和可视化需求。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 归档/销毁方案 | 符合归档或者销毁的运营需求。 |
| 归档/销毁执行日志 | 包含库表位置、运行状态、实际数量等。 |
| 数据归档/销毁服务报告 | 报告期内各业务系统使用数据归档情况、数据销毁情况。 |

#### 数据质量检查

- 服务要求

结合业务需求或数据质量管理要求，设计新的数据质量规则，并完成质量规则对应数据表的质量检查工作，并对检查出的非数据管理过程中的技术因素引起的问题数据，进行修正处理，不断提升数据质量。

对数据资产目录的质量检查工作，包括编目的内容、字段信息的完整性、有效性等质量检查，并就问题编目进行沟通对接、调整修改；对采集的数据、融合治理后的结构化数据，结合已有数据质量规则进行数据质量检查工作；对共享、开放的文件数据开展检查工作，包括文件可下载性检查、文件内容的查看、文件与编目的关联性检查等，并处置异常数据文件；对空间地理类新增数据开展核实工作，包括地名地址信息、门牌信息、坐标信息等真实有效性核实确认，并在综合库、基础库、专题库中进行更新。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 质量规则设计及变更记录 | 符合数据运营工作实际需求，符合数据标准和公共数据模型设计规范。 |
| 数据质量检查日志 | 日志包括但不限于以下字段：库表名称、检查规则、实际检测数量、异常数据量等。 |
| 异常数据清单 | 异常数据清单，包含数据信息和判定异常原因，附相关记录材料。 |
| 数据质量报告 | 符合数据质量报告模板。 |
| 综合数据质量评价报告 | 符合综合质量检查评价报告模板，附相关记录材料。 |
| 异常数据修复方案（如有） | 符合方案模板要求，附相关记录材料。 |
| 异常数据处置及修复测试报告（如有） | 测试报告，二次验证通过后的记录材料。 |
| 外业核查记录（如有） | 符合外业核查要求的原始记录和确认记录 |

#### 数据共享/开放/授权订阅服务

- 服务要求

在数据共享、开放、社会化应用工作中所提供的一组完整服务接口的服务数，原则上服务主要针对数据集对外提供一组多种类型的接口服务，并根据不同用户角色的需求开展满足不同SLA的数据共享需求；提供的一组多种类型的接口服务包括但不限于样例数据接口、Json、Xml；同时满足数据安全的工作要求。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 需求文档 | 接口清单、委办自定义入参出参，在文档模板里明确使用场景 文件订阅方式，需包含具体文件类型及规格说明、共享方式等信息，如果约定文件命名规则，必须在本文档中表述清楚； |
| 数据模型设计（如有） | API接口设计或库表落地数据模型设计，需包含库表说明，业务逻辑，推送方案； 文件订阅方式可以无数据模型设计文档； |
| 接口开发代码 | 提供接口开发代码清单或截图 |
| 接口测试报告(含API接口列表) | 测试报告需包括参数名称、类型、取值范围，附相关记录材料；API接口符合业务需求和性能要求 文件订阅方式不涉及到接口，可以无测试报告 |
| 作业上线记录 | 需包含上线时间、共享频率、共享内容等记录； 文件订阅方式不涉及上线，可以无作业上线记录 |
| 共享记录 | 提供需求方调用或验证记录、数据库表落地验证记录、文件交付记录或FTP落地记录等，可截屏记录 |

#### 数据统计分析及报表服务

- 服务要求

开展数据统计分析服务，按需对各类数据进行统计分析，包括但不限于数据比对、分类筛选汇总、描述性统计、时间序列分析、多元统计分析等工作；同一个统计任务的数据修正及补充不再另外收费。基于完成项目中各类需求的数据统计分析部分定制场景开发，按需对各类数据统计后生成数据报表服务。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 需求文档 | 提供服务模板的需求文档。 |
| 模型设计文档 | 要求符合数据运营工作实际需求，符合数据标准和公共数据模型设计规范。 |
| 测试文档 | 符合测试报告模板，如实记录测试过程和缺陷。 |
| 指标设计文档（如有） | 指标定义描述规范，指标间的设计逻辑和关系表述清晰 |
| 模型说明文档 | 模型表述包含必要的代码说明，内容清晰完整，符合模板要求 |
| 分析报告（如有） | 报告内容和形式应满足个性化需求和管理目标要素，素材详实严谨，不限定模板，以获得正式交付对象的确认为标准 |
| 结果表及使用说明 | 内容完整，与需求和设计文档一致，符合模板 |
| 融合加工程序执行记录 | 系统获取的真实执行记录，与共享、治理业务需求一致 |

#### 数据挖掘建模

- 服务要求

基于数学、统计学等学科，数据挖掘、人工智能等算法，及业务领域理论、规范及方法开展数据分析建模服务，应用于业务问题发现、数据规律研究和风险预警提示等工作。在相关数据分析场景建立数据分析模型，并输出专题分析报告等相关成果。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 需求文档 | 提供符合模板的需求文档。 |
| 模型设计文档 | 提供含指标设计的设计文档，要求符合数据运营工作实际需求，符合数据标准和公共数据模型设计规范。 |
| 测试文档 | 符合测试报告模板，如实记录测试过程和缺陷。 |
| 指标设计文档（如有） | 符合需求和模板，与模型设计文档保持一致 |
| 模型说明文档 | 提供符合数据运营工作实际需求，符合模型验证基本要求 |
| 分析报告 | 如有应用建模的分析工作，需提供符合模板的分析报告，获得正式交付对象的确认。 |

#### 数据分类分级检查

- 服务要求

结合数据分级分类的管理要求，以及分级分类标准、技术指南等规范，制定数据分级分类检查方案，并对各类型数据进行分类分级检查，提升数据安全的管理能力和管理水平，便于规避数据运营过程中的数据安全风险。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 数据分类分级检查方案 | 符合分类分级工作实际需求，符合数据分类分级标准规范。 |
| 数据分类分级检查报告 | 覆盖全部检查对象，符合分类分级标准规范要求的数据分类分级检查报告。 |

#### 数据加密、脱敏等控制

- 服务要求

数据安全控制服务是针对数据汇集、数据构建、数据开发、数据开放、数据共享、后台运维等数据流转场景，提升数据防护能力的建设，在满足业务需求正常开展的前提下，最大限度的对敏感数据进行保护，防止敏感数据泄露事件的发生，通过数据安全控制服务进行持续保障数据安全控制相应的应用系统安全、稳定运行。该服务需要做到针对不对数据使用场景下配置化、全覆盖的服务要求，同时需要支撑该服务的灵活性和操作友好性需求。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 安全控制配置化规则 | 规则应当符合数据加密、脱敏工作要求。 |
| 安全控制执行日志 | 包含安全控制策略、控制记录数等信息。 |
| 数据安全控制服务报告（如有） | 包含脱敏、加密、加水印后安全控制服务的分析报告 |

#### 应用安全监测分析及威胁情报服务

- 服务要求

针对应用实时开展网络流量收集、分析、展示和预警，按要求提供使用统计报告，以满足对整体网络安全监控保障需要。该服务需要对应用安全监测分析服务中所需要提供的从流量接入、分析、场景事件到告警与交付输出的整个过程，达到流量实时监控与安全事件第一时间响应的目标。

收集威胁情报，以辅助识别外部威胁、确认攻击源头、预警安全威胁、发现未知风险等。需要提供的从安全社区公布、分析、威胁确认到告警与交付输出的整个过程，达到安全威胁情报监控分析与第一时间上报响应的目标。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 《安全监测分析日报》 | 包含值班时间、值班地点、值班人员、平台防护情况、平台攻击源top摘要、可能出现的攻击成功的安全事件。 |
| 《安全监测分析月报》 | 包含分析事件、告警top摘要、受攻击站点top摘要、攻击者top摘要、当月安全事件汇总。 |
| 《需求确认与跟踪列表》 | 对服务过程中产生的需求进行分析与执行，并对执行完成情况进行跟踪及说明。 |
| 《安全攻击事件汇总》 | 包含大量攻击事件、明显攻击事件、攻击成功的安全事件。 |
| 《安全监测在线报告》 | 对大屏实时展现的内容进行报告拉取、编辑汇总。 |
| 《安全监控告警处置类单据》 | 安全事件均录入平台工单系统可根据平台记录情况记录安全事件闭环结果，包含事件发生时间、发现人员、事件描述、处置时间、处置人员。 |
| 《模型设计与评估报告》 | 符合模型设计与评估报告模板。 |
| 《安全监测分析专项工作报告》 | 符合安全监测分析专项工作报告模板。 |

#### 应用安全检査评估服务

- 服务要求

按照《信息安全等级保护管理办法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规、技术标准和招标方的信息安全、维护管理要求，对信息系统定期开展安全风险评估，准确及时有效识别系统脆弱性，确保漏洞隐患整改闭环，并按照要求开展应急演练，降低数据运营所涉及服务的安全风险，提高相关系统及服务的抗攻击能力，以满足防止相关数据泄露或者被窃取、篡改以及制定网络安全事件应急预案的要求。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 应用安全检查评估服务申请单 | 包含本次安全检查评估的对象范围、时间要求、评估方式（脆弱性检查或应急演练）。 |
| 安全脆弱性检查报告 | 包含本次脆弱性检查所使用的工具、对象、漏洞清单（漏洞漏报率小于1~3%）以及漏洞整改建议。 |
| 安全脆弱项处置类单据 | 符合安全脆弱项处置类单据模板。 |
| 应急预案和应急演练记录 | 包含应急预案、应急演练的过程记录和需整改的问题清单。 |

#### 应用安全基础管理服务

- 服务要求

应用安全基础管理服务提供的整改需求接入、安全复测、问题跟踪与交付输出的整个过程，以满足整体应用安全管理需要的目标。结合安全基础管理服务的需要，在规定时间节点上，周期性组织应用安全基础管理工作，以满足防止网络数据被窃取、篡改和安全事件管理的要求。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 安全问题整改需求清单 | 包含应用对象、问题来源、问题描述、发生时间、复测时间要求。 |
| 安全整改验证处置类单据 | 记录安全问题整改过程，符合安全整改验证处置类单据模板。 |
| 安全问题跟踪表 | 包含应用对象、问题来源、问题描述、发生时间、复测时间、复测结果、复测人员。 |
| 安全基础管理工作报告 | 包含复测结果以及未整改完成项的整改建议。 |

#### 作业调度

- 服务要求

为了能够满足市大数据中心及各委办局对于数据及时性和稳定性的要求，通过作业调度工具对日常数据加工、数据开放、数据分发等作业的调度管理进行监控，对中断、失败、卡死、执行时间过长的作业进行问题分析、定位、处理和记录，并通过事后的分析，明确问题缘由，及时修复，以便后续能够避免同类问题发生。

作业调度服务工作内容包含但不限于：日常数据加工、数据开放、数据分发作业的调度管理，检查是否及时完成，对于中断作业进行处置。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 作业监控数据汇总报告（含异常作业分析） | 作业监控数据汇总报告，包含但不限于作业运行情况、作业异常分析等。 |
| 月总结报告 | 符合运维报告模板，并包含以下绩效指标： 作业规模数据及变化记录（作业映射到目录数）、 作业可用率=（月实际及时完成作业量/每月计划执行作业量） 故障处理及时率 附相关记录材料。 |

### 应用服务类

#### 数据开放运营接入服务

- 服务要求

在支撑数据开放及数据社会化应用过程中，对各栏目和各主题的需求对接、需求分析、咨询反馈的服务。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 内容发布记录 | 符合内容发布记录模板。 |
| 运营策划方案（如有） | 符合数据运营需求附相关记录材料。 |
| 运营统计报告 | 包含运营数据统计相关数据。 |
| 问题回复记录 | 符合问题回复记录模板，并包括回复数量，回复及时率，用户满意度，附相关记录材料。 |
| 需求审核记录 | 包含需求审核数量及需求审核结果。 |
| 需求审核记录 | 包含需求审核数量及需求审核结果。 |

#### 公共数据上链服务

- 服务要求

在支撑各单位公共数据上链过程中，对于职责目录、系统目录、数据目录三目录编制的完成情况，以及三目录挂载关联情况进行逐一审核；按照新一年度的重点工作任务，制定工作方案并开展数据标准的上链、应用场景上链的逐一审核，并在过程中对各单位开展相关工作进行技术支撑。

使用该目录时，不可使用数据质量检查、数据质量规则设计及异常处置服务目录。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 公共数据上链目录 | 目录符合整体编目规范、数据采集标准、符合系统的数据质量检查规则。 |
| 公共数据上链方案 | 符合智能合约、应用场景上链的需求。 |
| 公共数据上链总结报告 | 公共数据上链总结报告，包含但不限于上链数据目录、数据清单、数据质量标准、数据异常分析等。 |

#### 主（专）题数据库建设

- 服务要求

根据数据库建设需求，对主题库建设，按照某一主题或业务领域，将相关的基础数据进行收集、整理、归类和存储的过程，以形成专业的知识库。主要包括主题的选择、数据的收集、整理和存储，其主要目的是为用户提供特定主题下的专业知识和研究素材。对专题库建设，根据特定专题或业务需求，对基础数据进行二次加工和整合形成的数据库，以满足特定专题分析的需求，包括对专题需求分析、数据收集、清洗、治理、质量控制和更新维护等工作。

使用该目录时，不可使用数据采集接入、数据抽取服务、数据标签、时空数据转换与处理、数据质量检查、数据质量规则设计及异常处置服务目录、数据共享/开放/授权订阅服务、数据统计分析及报表服务、数据挖掘建模、对于历史数据的归档及销毁服务目录。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 主（专）题数据库需求书 | 提供经确认的需求文档 |
| 主（专）题数据库设计文档 | 提供含指标设计的设计文档，要求符合数据运营工作实际需求，符合主（专）题数据库设计规范。 |
| 测试文档 | 符合测试报告模板，如实记录测试过程和缺陷。 |
| 主（专）题数据库说明文档 | 提供符合数据运营工作实际需求，符合主（专）题数据库建设基本要求 |

#### 数据可视化展现工作

- 服务要求

可视化展现服务主要以需求调研明确大屏展示要求，通过系统设计与实施实现将市大数据中心在公共数据治理、应用或安全方面的建设情况及成果借助图形化手段更加直观、清晰、全面的展现出来。为市大数据中心在公共数据治理、应用或安全方面决策上提供支撑及辅助判断，起到业务监控、风险预警的作用。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 需求文档 | 需求文档符合模板要求，经过需求方确认。 |
| 点线设计图 | 符合实际需求和设计规范，包括度量页面数量。 |
| 高保真设计图 | 根据需求说明书和点线设计图设计出高保真设计图，符合设计规范。 |
| 数据指标设计文档 | 符合指标设计文档模板。 |
| 数据库设计文档 | 符合数据库设计文档模板。 |
| 接口设计文档 | 符合接口设计文档模板。 |
| 相关代码 | 符合代码规范，测试通过。 |
| 测试文档 | 测试过程和缺陷记录完整，符合测试报告模板。 |
| 可视化交付物（含url） | 可视化交付物部署并正常运行。 |

#### 公共数据社会化应用服务

- 服务要求

在推进公共数据社会化应用过程中，围绕公共数据社会化应用场景的咨询管理、场景评估、数据支撑、产品或服务发布评估，其中场景规划评估包括社会伦理风险、技术安全风险、法律合规风险等评估，满足“一场景一授权”工作要求，对社会化应用场景中每个数据服务和产品的每次发布，进行发布前审核工作，包括但不限于以数据分级分类标准为依据，确保服务实现与方案涉及的一致性、与场景规划符合度。同时落实推进社会化应用场景的主体、场景内容、服务调用日志、授权凭证等管理要素上链等工作。

使用该目录时，不可使用数据采集接入服务、统计服务、数据分类分级检查目录。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 公共数据社会化应用方案 | 按照公共数据社会化应用的场景，编写公共数据社会化应用方案，包括应用场景的主体、场景内容、所需数据支撑、数据分类分级标准及评估情况、拟发布的产品或服务等。 |
| 公共数据社会化应用评估报告 | 包括社会伦理风险、技术安全风险、法律合规风险等评估。 |
| 公共数据应用日志 | 日志包含但不限于服务调用日志、授权凭证等。 |

#### 数据共享/开放/授权运营服务

- 服务要求

该目录用于在数据共享、开放和数据社会化应用服务过程中，对于委办用户的应答响应、报障、需求对接、数据异议核实等工作事项进行跟踪、解答和处理。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 内容发布记录 | 符合内容发布记录模板。 |
| 运营策划方案（如有） | 符合数据运营需求。 |
| 运营统计报告 | 包含运营数据统计相关数据。 |
| 问题回复记录 | 符合问题回复记录模板，并包括回复数量，回复及时率，用户满意度。 |
| 知识库补充记录 | 符合知识库补充记录模板。 |
| 需求审核记录 | 包含需求审核数量及需求审核结果。 |
| 需求审核记录 | 包含需求审核数量及需求审核结果。 |

#### 安全基线配置管理服务

- 服务要求

根据中心业务管理和运行、安全管理的需要，结合《信息安全等级保护管理办法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规、技术标准和招标方的维护管理要求，以网络信息安全、数据安全、安全稳定高效业务运行为服务目标，对上海市大数据资源平台或中心一体化运营平台开展基线巡检、备份执行与管理和配置执行、验证与管理工作，对平台服务连续性、可靠性和安全性相关的服务器、操作系统、中间件、网络策略、数据库、应用系统、安全策略（含账号和权限）、业务配置等进行服务。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 巡检台账 | 巡检对象范围包括：操作系统基础架构信息、数据库集群信息及应用子系统相关重要进程等内容。巡检台账包含巡检记录，含巡检对象，巡检对象正常值范围，以及巡检采集值信息等内容，以及进行巡检的时间和操作人员信息。 |
| 平台月度巡检工作计划 | 包含日期、任务名称、运维值班人员、早晚班及运维值班组长。 |
| 巡检表单 | 呈现本次巡检结果，包括巡检时间、巡检人员、巡检小结、异常情况汇总和分析 |
| 配置申请表 | 申请资源、申请人、申请时间。 |
| 配置管理台账 | 申请配置类型（资源、系统、JDBC），计划配置时间，申请配置内容 |

#### 综合运营保障服务

- 服务要求

为保障数据服务的安全性、可靠性、稳定性和连续性，通过综合运营模式，以保障业务安全为服务目标，对所涉及的支撑系统开展7*24小时的运营和安全监测、预警值守监控，及时发现并处置影响业务可用性的安全问题，并对问题通过线上工单流转进行持续追踪，确保问题工单及时有效闭环，对重大安全问题开展专项运营故障分析，提出整改及优化建议，整改完成后组织开展应急安全演练方式进行检验，实现PDCA循环以运营方式提升业务安全保障能力。

提供7*24小时的运营和安全监测、预警值守服务模式，提前预警问题项，实现早发现，早响应，为早解决铸造基石，提升资源利用率，保障应用系统、数据中心、终端设备、服务器及存储设备、网络及安全设备、运维服务台等的高效、稳定运行。

针对在应用安全重点保障期间，对风险进行分析，制定并执行相应的安全保障方案，从技术、管理、人员等方面提出安全保障要求，确保信息系统的保密性、完整性和可用性，降低安全风险到可接受的程度，以满足对政务云上应用安全重保需要。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 综合运营保障实施方案 | 需在其中明确综合运营保障服务工作要求及流程机制、相关部门工作职责和内容和要求。 |
| 值守服务和监测预警记录 | 提供值守工作记录及监测预警记录 |
| 综合运营保障处置单 | 服务商需对所保障各业务系统问题项第一时间响应，并对问题通过线上工单流转进行持续追踪处置，并收集记录处置结果。 |
| 综合运营保障总结报告 | 需要记录保障期间工作实施情况，需要对所有检测到的安全事件以及告警进行统计。要求做到对中高级告警100%及时处理，并在报告中完整体现。 |

#### 数据安全风险评估、安全审核服务

- 服务要求

数据安全风险评估服务是指针定期开展存储分布、应用场景和安全策略评估，深入分析数据安全风险，对所发现问题闭环管理，并构建数据安全数据评估服务技术合规评测体系。

数据安全审核服务是针对数据开展过程中的日志进行审计、账户权限审计和访问行为分析等工作，深入分析数据资源平台在数据处理过程中的安全风险，对所发现问题进行闭环管理。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 《数据安全风险评估服务评估报告》 | 包含本次数据安全风险评估服务所使用的对象、存储分布、应用场景和安全策略评估以及深入分析数据资源数据存储过程安全风险。 |
| 《数据安全风险评估服务问题列表》 | 包含本次数据安全风险评估服务需整改的问题清单。 |
| 《数据安全风险评估服务问题整改单》 | 记录需要整改问题的发现、整改、二次验证以及确认全生命周期的文档。 |
| 审核日志 | 包含但不限于审核规则、审核内容、审核数量、审核结果。 |
| 审核报告 | 审核报告应当符合数据安全工作要求。 |
| 审核规则及变更 | 应当符合数据安全工作要求。 |

#### 应用安全渗透测试服务

- 服务要求

按照《信息安全等级保护管理办法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规、技术标准和中心安全管理要求，对应用系统开展安全渗透测试服务，发现系统最脆弱的环节，采用可控制、非破坏性质的方法和手段发现目标和系统设备中存在的弱点，并提供安全加固意见以提升系统的安全性。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 《渗透测试报告》 | 包含本次测试系统检查所使用的工具、对象、漏洞清单（漏洞漏报率小于1~3%）以及漏洞整改建议。 |
| 《应用系统漏洞汇总表》 | 包含各系统的渗透测试漏洞汇总，漏洞分类情况及修复建议。 |
| 《回归测试报告》 | 根据之前渗透测试发现的漏洞进行二次验证，检验是否完成所有漏洞的修复，符合回归测试报告模板。 |
| 《应用系统与映射主机对应清单表》 | 包含本次渗透测试服务中应用系统所对应的所有应用主机清单，便于后续的核算。 |
| 《安全脆弱项处置类单据》 | 包含发现的漏洞名称、类型潜在威胁及当前处置情况并及时下发。 |
| 《渗透测试专项总结报告》 | 包含本次渗透测试发现的所有漏洞清单及相关明细。 |

#### 安全审计服务

- 服务要求

按照《信息安全等级保护管理办法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规、技术标准和中心安全管理要求，对应用系统开展综合安全审计评估，涵盖主机审计、网络审计、数据库审计、运维审计、业务审计、源代码审计等内容，发现系统性风险并进行分析预警。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 代码审计报告 | 根据GB/T 39412-2020《信息安全技术代码安全审计规范》出具相应的报告 |
| 安全审计报告 | 包括但不限于所辖服务器主机操作系统、网络区域、应用平台软件、数据库、应用系统和网页等审计内容和审计结果。 |
| 安全整改方案和整改验证报告 | 根据审计报告发现的问题输出整改方案、验证整改方案的可行性并组织整改并提供整改后验证证明。 |

#### 系统功能符合性评估和测评服务

- 服务要求

根据中心业务开展和安全管理需要，结合《信息安全等级保护管理办法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规规定以及主管单位的管理和技术标准要求，针对大数据资源平台或一体化综合运营平台，开展系统功能、安全及密码方面符合性测评。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 评估报告 | 符合国家、地方法律法规规定以及相关技术标准要求。 |
| 测试报告 | 符合招标方业务开展和安全管理需要。 |

### 创新服务类

#### 能力迭代服务

- 服务要求

根据中心业务开展、稳定运行和安全管理的需要，结合《信息安全等级保护管理办法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规、技术标准和相关主管单位的要求，以保障数据运营工作安全有序稳定运行为服务目标，对所涉及的平台能力和应用功能进行迭代优化，或开展大模型加工，以达到相关业务和安全管理要求。

中标方需根据招标方服务单的具体要求，对所涉及的平台、服务、应用系统等的能力进行新增或者更新，需要对新增或更新的能力进行需求分析、实施路径设计、研发测试和版本管理等服务，确保新增或更新的能力在维持原有服务能力的基础上满足服务单新增的业务和保障要求。

能力迭代服务以网络安全和信息安全为底线，以集约化建设为核心，以用户体验为导向，保障数据运营业务安全、有序、稳定、高效地开展。

具体服务事项应与招标方的管理要求、业务需求一一匹配，依托线上流程和提供服务执行各个环节的客观证据。在能力需求分析时，应厘清需迭代的能力所涉及的业务流程、并量化内部文件的变更以及与外部用户（系统）的交互。在研发实施过程中应满足招标方原有平台、系统的技术标准和要求，并具备可扩展性和可迁移性。在测试发版前需做好充分地测试和版本管理，确保相关能力发挥服务单的要求。同时，在招标方没有精简功能要求的情况下中标方应保障原有功能的健全和稳定。中标方应按照招标方的管理要求按时保质保量提供例行服务，中标方三日内需求响应率不低于99%，服务的交付（含验证与确认）及时率不低于98%。上线失败（版本回滚）率小于1%，上线功能缺陷率小于1%，用户满意度大于95%。

- 交付成果和标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 功能需求分析报告 | 包括需求背景、需求所要达到的业务目标、所涉及的业务流程、需要优化的功能说明以及与需求相关的功能架构和技术架构。 |
| 设计文档 | 与功能需求分析报告相关的功能设计、数据结构设计、交互流程设计、容量设计和性能设计。 |
| 交付代码/程序 | 满足代码审计的源码和打包代码，需要有具体的版本或分支编号。 |
| 测试报告 | 包括但不限于单元测试、集成测试、压力测试和联调测试。 |
| 版本变更方案和变更台账 | 包括但不限于版本变更计划、变更方案、回退方案和人员安排、实施记录等。 |

## 2024-2025年度重点工作目标

### 加强安全制度建设

- 协助招标人持续完善市大数据中心一二级网络和数据安全管理制度文件；

- 协助招标人辅导支撑各分中心、各部门编制、修订三四级网络和数据安全管理制度文件，夯实市大数据中心网络和数据安全管理制度体系架构。

### 强化安全运营支撑

- 协助招标人持续推进安全服务统筹管理工作，探索系统分类分级管理模式，落实安全服务指引；

- 协助招标人开展网站在线监测、安全态势感知、特权账户管理等市大数据中心基础安全服务能力的统建统维，发挥资源建设集约化优势，降低成本提升效能，充分发挥工具的最大价值，促进安全防护能力协同发展；

- 协助招标人进一步做实做深一体化综合运营，提升技术保障服务能力，持续优化一体化运营架构，构建“1+1+X”协同机制；

- 协助招标人推动安全监测及威胁情报运营能力共建共享，补足补强分中心、部门安全威胁主动发现能力；协助招标人持续推广全链路监控能力，保障重要业务可用性；

- 协助招标人落实信息化资产常态化和全生命周期管理，建设信息化资产主动发现能力，联动漏洞、威胁情报、安全监测等信息，建立智能化风险管理体系，夯实安全管理基础；

- 持续开展常态化安全监测值守、安全事件应急联动等运营工作，守牢中心网络和数据安全底线。

### 完善安全运营体系

- 建立专业的安全运营服务团队，协助招标人深化集中运营场地的集中监测、统一报障、应急指挥、事件快报和专项保障等服务能力的落地效果，基于全链路监控能力对所辖业务系统开展多维度集中监控分析，及时处置故障；

- 协助招标人开展信息化资产安全运营管理，建立漏洞运营管理机制，关联信息化资产及漏洞情报信息，从而快速精准地识别资产的对应漏洞；

- 协助招标人落实定期安全检查，通过漏洞可信众测等方式提升安全隐患发现能力，优化众测机制，加强渗透测试统筹管理，扩大常态化渗透测试范围，加强测试厂商间协同,结合安全考核，提升中心整体安全防护能力。

- 协助招标人有效统筹数字化“六大会战”等重大业务系统安全管理模式，逐步实现共性安全能力、监测运营、应急防护等集约化；

- 协助招标人强化漏洞风险管理，分级分类形成闭环管理；

### 夯实安全技术能力

- 依托市大数据中心安全能力底座，充分发挥安全运营实效，协助招标人提升对市电子政务云、政务外网安全的监测能力，持续拓展升级安全能力底座建设，强化集约化安全基础能力对市大数据中心各部门、各分中心及信息化服务团队的支撑作用；

- 协助招标人支撑加强研发运维安全相关软件，完善软件开发生命周期（SDLC）管理；

- 协助招标人持续完善权威组织架构树，提升数字身份管控、多因素认证能力，实现“一人一账号”的数字身份和账号治理以及全生命周期管控；

- 协助招标人开展终端安全管控能力建设，采用终端沙盒、外联管控、终端准入等技术手段加强终端使用和准入管控；

- 协助招标人推动数据安全防护体系迭代，切实保障数据安全，结合数据上链，持续摸清中心数据资产“底账”，推进数据安全分级；

- 协助招标人开展数据安全技术防护能力建设，持续优化完善数据服务API、敏感数据流转监测、安全日志审计分析、数据防泄漏等能力，探索构建数据安全态势感知能力等共性安全能力；

- 协助招标人组织开展数据安全风险评估，排查风险并制订管控策略，探索建设“公共数据安全靶场”，为应用上线前安全测试、数据安全应急演练、人员培训、新技术应用测试、红蓝对抗等提供支撑。

# 运营服务管理要求

数据运营项目（安全部分）由上海市大数据中心作为业主单位委托数据安全运营商负责整体项目安全运营，第三方监管机构负责对运营商的服务过程与产出执行监管。市大数据中心是数据运营项目的总体负责方，整体负责数据运营项目的业务执行，制定并完善数据运营服务规范，分解当年度工作目标发起服务任务并对服务任务进行验收；数据安全运营商是数据运营项目安全运营服务工作的承接方，承接并组织服务和技术力量执行中心的安全运营服务，确保运营服务按时、按质、按量完成，并配合市大数据中心及第三方监管的监督与考核工作；第三方监管机构是中心委托的独立服务监督机构，负责对数据运营商（含数据安全运营商）在数据运营过程中的所有活动，包括由此产生的过程性或者结果性交付成果执行客观监督和评估评价，对监管过程中发现的问题提出整改建议，并追踪整改结果，另外协助完善服务目录以及相应的服务规范。

## 总体要求

中标人应当根据服务任务要求组织服务团队，在理解、落实招标人运营管理和安全管理等相关制度和规范的基础上细化服务需求，形成服务实施方案，统筹实施任务管理，保质、保量完成服务交付；并在服务期间做好进度和质量控制，对运营服务实施的全过程进行安全管理。中标人应当在数据运营服务工作过程中，满足以下重点工作要求，保质保量完成工作。

一是在人员团队配置方面，在数量、资质、工作内容、驻场要求、能力优化支撑上均满足招标要求。应当满足招标人对于运营服务团队的要求，配备项目总监、项目经理、运营管理团队、需求响应与分析团队、资深专家团队、服务单交付团队、客户响应团队，其中，团队人员数量、人员资质、人员社保缴纳情况、服务单交付团队的工作经验应当满足服务单交付要求。中标人确认的项目运营服务团队人员及数量，明确的驻场人员，应当与投标文件承诺一致，未经招标人书面批准不得随意调换或撤离，若自行更换或撤离，按照合同违约处理。中标人应具备提供大型专业培训服务的能力，能够根据数据运营服务的特点制定培训方案并提供培训，使相关人员在培训后能够独立开展工作。中标人提供的培训课程应涵盖数据治理、数据共享和开放、数据安全以及大数据资源平台等的系统使用、配置维护、运营管理等内容，以满足招标人以及各委办局相关管理人员和操作人员的实际需求。同时，中标人应定期或不定期地组织各类外包服务人员的相关培训，以保证各类外包服务人员能够有效地理解和掌握运营服务相关的各类技术要求和管理要求。中标人应每季度征集各部门的培训需求，并根据培训需求提出相应的培训计划，报招标人同意后实施。中标人应安排具有相关认证的专业培训讲师授课，并提供全套培训教材、课件、讲义和培训课程计划表，所有资料均应提供中文版资料。投标人应在投标文件中提供详细的培训方案，列明相应的培训课程内容、人数和时间安排等。

二是在服务质量和时效性方面，按时响应并按时保质保量完成各项工作任务。中标人应当在2个工作日内组织人力、物力资源响应招标人的服务单需求，并在5个工作日内下达服务单的工作需求，包含但不限于按照服务单的要求细化工作需求的工作计划、完善服务单的业务方案和技术方案、明确交付绩效目标并启动开展服务单的实施工作。在服务单实施期间，中标方应做好进度和质量控制，对服务单实施的全过程进行安全管理。为保证服务响应效率，中标人运营服务团队应常驻招标人外包服务场地并服从招标人的管理。中标方应按双方确认的时间节点保质保量交付服务单的工作成果。

三是高度配合招标人，做好合同与协议管理备案、第三方监管要求响应、人员与场地管理、合规合理留痕等相关工作。在合同与协议管理备案方面，中标人由于数据运营服务的需要，与任何其他一方签订的合同，应当及时向招标人备案。中标人在服务期内每年通过签署补充协议对当年度的数据运营服务绩效目标、SLA服务要求、用户满意率目标以及服务目录细则予以确认和约定。在配合第三方监管机构工作方面，中标人应当在数据运营服务的工作要求下，无条件并及时配合数据运营服务第三方监管机构完成包括数据质量检核、数据质量攻防、安全审核、安全评估、飞行检查在内的数据质量、安全、人员场地相关工作内容。在工作量合规合理留痕方面，中标人在开展数据运营服务的过程中，应当配备线上系统与后台技术能力实现工作量的线上合理合规留痕，确保公正客观，并在工作开展的过程中，做好相关管理平台的维护工作，保证与服务任务状态与实际工作相符合。按照数据运营服务目录和服务任务的考核标准在系统如实、及时留痕，客观展现工作内容和工作量，以便满足包括日常监督管理、服务任务验收等工作的需要。

四是在制度方面，在服务质量考核、资金管理、费用结算等方面建立符合招标人要求的制度体系。中标人在履行运营服务的过程中，应当遵循本市及招标人各类法律法规、制度规范的要求，因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。严格遵守招标人数据运营相关管理规范和管理办法的要求，若违反相关规定，按照合同违约处理。中标人应当按照招标人的要求，按照数据运营工作的需要，配套相适应的企业内部管理规范，并对不符合管理要求的已有企业内部制度规范进行整改，建立健全包括但不限于“人员考核管理办法”“数据运营服务项目供应商管理办法”“数据运营服务项目供应商选择（POC）管理办法”等内部制度体系。在服务质量考核方面建立相关管理制度，对各项服务明确考核指标和考核内容，对服务过程、服务交付物、数据质量等方面开展服务质量考核，开展全过程管理。在资金管理方面建立相关管理制度，根据“先用后付，按需响应，按时结算”的工作要求和工作原则开展资金管理，建立相适应的企业内部资金管理和商务体系，以适应数据运营的工作要求。在费用结算方面建立并落实相关管理制度，应当按照招标人的结算频率，在收到结算款后及时与供应商开展结算，如发生已查证的与供应商拖欠结算款等事件，按照合同违约处理。相关管理规范和制度必须在经招标人审核通过后发布，并向招标人备案。

五是在知识产权方面，满足合法合规要求。运营服务过程中涉及的所有数据及资产的拥有权及使用权均属于招标人，未经招标人许可，中标人无权对其进行支配。所有与数据相关的设备维修、报废等处理需经招标人同意，并在监管下进行。若发现中标人未经许可对数据进行支配，招标人将对中标人采取惩罚措施并追究其法律责任。除非事先书面申明并经招标人认可，中标人交付的软件、代码、模型、图纸、文档等是知识产权及使用权均归招标人所有；如交付成果涉及第三方知识产权，中标人应事先获得合法授权并保证招标人具有长期的合法使用权。

六是在安全管理方面，满足各类安全要求。中标人应制订运营安全管理方案，承担运营服务过程中环境安全、人员安全、信息安全、数据合规使用等相关各类安全责任。未经招标人书面授权，中标人不得实施漏洞探测、渗透性测试等活动，禁止上传木马、执行高危payload等可能影响系统运行的操作。在安全工作中，1）中标人应当坚持主动预防、迅速高效的原则，紧密结合实际情况，精心编制并持续完善应急预案，按需组织实施应急演练。2）必须提供7*24小时全天候应急响应服务。3）依据故障时间及故障范围划分故障级别，并根据六级故障分别落实不同的故障响应措施，当发生B2级及以上故障后，立即响应，故障(发现+预判+传报)时间5分钟，业务恢复历时10分钟，故障处理历时2小时；当发生C+级故障后，5分钟内响应，故障(发现+预判+传报)时间30分钟，故障处理历时4小时；当发生C级故障后，5分钟内响应，故障(发现+预判+传报)时间60分钟，故障处理历时48小时。4）如发生故障，服务提供方应严格按照制定的应急预案中故障处理流程实施故障排除操作。5）当故障排除操作全部完成后，服务提供方应向采购单位提交故障报告，经采购单位验证通过后签字确认并归档保存，同时组织更新相关文档。6）如遇有重大事件（包括汛期、节假日、政治军事活动等），服务提供方应科学编制安全保障方案，并根据采购单位需要提供现场保障服务。（注：特别重大故障（一级）A1：用户无法正常使用服务或者业务应用超过60分钟；重大故障（二级）A2：用户无法正常使用服务或者业务应用超过30分钟且低于60分钟（含）；较大故障（三级）B1：用户无法正常使用服务或者业务应用超过10分钟且低于30分钟（含）；一般故障（四级）B2：用户无法正常使用服务或者业务应用小于10分钟（含）；未产生批量投诉，无社会影响度C+级：1.服务性能下降，引发用户体验下降；2.系统、中间件、网络冗余保护功能丧失，处于无保护运行状态；3.非核心业务接口故障，丢失辅助业务功能，不影响核心服务；C级：1.常规的软、硬件故障，未触发业务功能受损，未导致业务的冗余保护功能丧失；2.常规的容量、性能故障，未触发业务功能受损，未导致业务的冗余保护功能丧失；3.其它故障）

## 响应时间要求

### 需求响应时间

招标人提出服务单需求后，中标人应在7日内向招标人提交该服务单的服务团队、实施计划和相应的实施方案，全面响应招标人的服务需求。

投标人应根据不同的运营服务任务要求，提出相应的运营服务方案，包括但不仅限于处理流程、响应时间、管理体制、服务人员和工具配备等。

### 应急服务响应时间

1、中标人应坚持主动预防、迅速高效的原则，紧密结合实际情况，精心编制并持续完善应急预案，按需组织实施应急演练。

2、中标人必须提供7*24小时全天候应急响应服务。

3、依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为六级，依次为：

特别重大故障（一级）A1：用户无法正常使用业务应用服务超过60分钟；

重大故障（二级）A2：用户无法正常使用业务应用服务超过30分钟且低于60分钟（含）；

较大故障（三级）B1：用户无法正常使用应用服务超过10分钟且低于30分钟（含）；

一般故障（四级）B2：用户无法正常使用应用服务小于10分钟（含）；

未产生批量投诉，无社会影响度C+级：1.服务性能下降，引发用户体验下降；2.系统、中间件、网络冗余保护功能丧失，处于无保护运行状态；3.非核心业务接口故障，丢失辅助业务功能，不影响核心服务；

C级：1.常规的软、硬件故障，未触发业务功能受损，未导致业务的冗余保护功能丧失；2.常规的容量、性能故障，未触发业务功能受损，未导致业务的冗余保护功能丧失；3.其它故障；

当：

a、发生B2级及以上故障后，立即响应，故障(发现+预判+传报)时间5分钟，业务恢复历时10分钟，故障处理历时2小时

b、发生C+级故障后，5分钟内响应，故障(发现+预判+传报)时间30分钟，故障处理历时4小时

c、发C级故障后，5分钟内响应，故障(发现+预判+传报)时间60分钟，故障处理历时48小时

4、如发生故障，服务提供方应严格按照制定的应急预案中故障处理流程实施故障排除操作。

5、当故障排除操作全部完成后，服务提供方应向采购单位提交故障报告，经采购单位验证通过后签字确认并归档保存，同时组织更新相关文档。

6、如遇有重大事件（包括汛期、节假日、政治军事活动等），服务提供方应科学编制安全保障方案，并根据采购单位需要提供现场保障服务。

中标人应有专门的数据记录方式，记录和整理招标人的各类故障及技术分析处置结果、技术咨询问题及答复等。

投标人应提供相应的响应方案，包括7×24小时的故障接受渠道、处置流程、响应时间、服务人员和工具配备等。

### 重点保障服务

系统升级、迁移、割接：开展业务系统或相关软硬件的升级、迁移、割接等工作前，中标人应制定完善的操作实施方案，采取适当的措施降低对业务系统的影响。对于可能影响业务系统的各类操作，应全面评估其操作影响，至少提前3天通知招标人，经相关业务部门同意后方可实施，且实施时中标人应提供7×24小时的驻场值守服务。

系统中断：由于系统维护或其他原因需要计划性地中断系统时，应提前至少72小时通知招标人，经招标人同意后方可实施，且实施时中标人应提供7×24小时的驻场值守服务。

重大活动、节假日保障：针对重大活动、重要节假期及其他重要时期应提供重点保障服务，需提前制定强化重点保障措施，确保业务骨干、管理人员到场并提前制订预案，确保公共数据生产工作安全、稳定运行，涉及数据运营相关的信息安全提供重点保障。

应急演练：应根据招标人应急预案要求进行针对性应急演练，每年组织至少2次应急演练。中标人应制订应急演练方案，经招标人同意实施，且实施时中标人应提供7×24小时的驻场值守服务。

其他重点保障服务：当系统频繁出现故障、或需要提高系统维护等级等情况下，应招标人要求，中标人应提供7×24小时的驻场值守服务。

以上工作所产生的费用都由中标人承担。

## 业务要求

### 常态化网络安全攻击监测与处置

安排专业运营团队结合政务云安全监测实现对业务流量全方位的安全监测分析，包括实时攻击检测、攻击分析、溯源以及攻击者画像等，并定期输出日报和月报，定期对发生的安全事件进行汇总并进行分析的服务。依托一体化综合运营平，配置专职安全监测值守团队，在集中运营场地开展7x24小时的安全监控值守。对监测过程中识别到安全风险，提供预警与处置建议，联动电子政务云及政务外网运营商开展协同处置，对相关事件提供溯源分析及报告；定期开展网络安全评估，提供网络安全态势情报与专题分析报告，持续优化提升监测平台。建立安全监测机制，保障中心业务系统安全稳定运行。预警网络安全问题、防范网络攻击风险、及时处置网络安全事件,减轻造成的损失、提升对网络安全态势的认知,强化应对能力、形成安全事件闭环管理,推动网络安全整改与持续改进的需求。有效提高中心网络安全防御能力、减少网络安全事件造成的损失与负面影响、通过专题分析报告分享网络安全前沿知识与技术、获取安全事件分析与处置方案建议,促进网络安全管理水平提高、有效防范网络攻击威胁、建立良好的安全管理机制,持续改进网络安全监测能力的效果。

### 提供数据安全威胁情报及yuqing服务

提供7×24小时的被动监测服务，确保对被监测网站域名和IP列表进行实时监控。利用专业的信息收集渠道和技术手段,为分中心、部门提供网络安全风险分析报告与预警，发现网络攻击威胁、网络安全事件以及相关yulun信息，并对发现的网站类安全事件进行研判分析，深入分析事件发生的原因、过程和影响，提供预警信息和解决方案，当确认发生重要安全事件时，及时发出通报，并协助开展应对，减少安全事件对用户的影响和损失。提供安全管理能力，推动数据安全整改和持续改进的循环。

### 协助开展中心网络和数据安全技术检查工作

根据中心网络安全管理相关要求，每季度协助中心开展网络和数据安全检查工作。包括开展技术防护措施验证、渗透测试、漏洞扫描、基线核查等脆弱性检测和管理检查。通过查找薄弱环节、落实防护措施、消除安全隐患，有效提高各业务单位所属信息系统的安全防护水平，为安全保障工作打好基础。

### 协助完成中心重要时期安全保障任务

根据中心网络安全重保服务流程和规范，在国家重要活动和会议期间，协助中心组织安全重保工作分阶段有序实施开展。重保前组织应急预案修订、开展应急演练、编制保障计划及方案；重保期间按计划完成安全重保值守，通过现场值守实时掌握中心政务云上应用所面临的外部网络安全攻击行为，及时对告警信息进行排查、通报及处置，确保重要保障期间保障到位和值守到位，以及不发生重大网络安全事件；重保结束后进行安全重保专项工作总结。通过网络安全重保服务，有效防范网络攻击，维护中心信息安全，进一步明确网络安全应急流程，锻炼应急反应能力，全面提高中心网络安全防御水平。

### 开展可信安全漏洞众测试工作

依照《上海市大数据中心安全众测方案》，组织管理中心可信安全漏洞众测试工作开展，对中心重要信息系统开展常态化渗透测试检测，并且进一步强化安全检查效果，提升深层次漏洞隐患发现能力，扩大安全检查的深度和广度，为安全工作年度考核提供可量化的数据支撑。同时推动漏洞管理机制的不断完善，从漏洞发现到整改闭环，实现多维度、多方面快速掌控系统整体安全隐患，提前检查发现问题从而促进风险规避，为加固系统整体安全壁垒奠定基础。

### 支撑中心一体化运营机制有效运转

满足中心日益增长的安全运营需求，依托中心已建立一体化综合运营机制以及集中运营场地，提供全方位、集约化、专业化和高效化的运营管理支撑模式，进一步规范和强化中心范畴重要系统的集中监测、统一报障受理、事件快报处置、统一应急指挥等相关工作。建立健全中心一体化运营模式，以保障业务安全为服务目标，通过全链路监控和网站可用性监测等手段，对所涉及支撑系统开展7*24小时的可用性和安全性监测，配置专职人员开展监测分析预警，确保问题工单及时有效闭环，对重大安全问题开展专项运营故障分析，提出整改及优化建议，落实整改后组织开展应急安全演练方式进行检验，实现PDCA循环以运营方式提升业务安全保障能力。通过全方位、集约化、专业化与高效化支撑模式,全面提升中心运营效率，通过集中开展风险监控、风险预警、处置跟踪和运营绩效分析。不断改进,优化运营流程和措施，保障中心重要系统安全稳定运行，进一步提升中心重要业务系统综合服务水平。

### 开展政务外网安全监测及上报工作

为确保市级政务外网及十六个区政务外网的网络安全和运行稳定，使用政务外网安全检测平台开展包括实时攻击检测、攻击分析、溯源等安全检监测工作，定期输出日报和月报，定期对发生的安全事件进行汇总并进行分析。安排人员全天开展市区两级的安全监测平台各接口模块监控，保障安全监测平台的可用性，对各区级安全监测平台上报的安全数据进行审核，提升各区上报数据质量，对市级安全监测平台的日志分析，发现潜在的安全威胁。对接国家网络安监平台，向上通报市级的网络安全态势信息、网络安全告警数据、网络安全事件、漏洞数据、统计数据等。

### 以迭代开展方式持续完善一体化运营安全能力

根据中心安全规划及管理要求，以迭代开放方式持续加强、完善现有安全平台的网络和数据安全能力，支撑集约化安全能力池方式部署，形成统建共用能力。同时开展日常安全配置核查、维护工作，通过白盒和黑盒方式，对安全平台开展脆弱性识别，持续修复功能、安全BUG，确保安全平台可靠、稳定运行。

### 快速响应中心安全工作需求

针对中心临时性安全任务进行快速响应，制定工作方案，提供足够人员、资源，形成服务能力，满足安全工作要求。

### 强化支撑信息化资产、安全漏洞等管理能力

围绕信息化资产生命周期，建立常态化管理能力，运用技术手段实现对漏填资产、边缘资源的自动化发掘能力，提供人为确认、认领途径；同时对中心安全漏洞开展有效管理，能够联信息化资产、威胁情报、安全监测等信息，建立智能化风险管理体系。

## 服务团队要求

中标人应为上海市大数据运营单独建立管理组织，配置相应团队。

### 服务团队配置要求

选派在项目服务方面富有经验的团队人员负责本项目，项目团队应配置对应的人员，团队应至少配备60人：其中项目经理1名、项目专家团队3人、运营管理团队3名、客户响应3名、服务交付团队不少于50人；除项目专家团队3人非驻场支持以外，其余57人项目成员均需驻场。具体人员要求如下表所示：

| 角色 | 主要职责 | 人数 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责与市大数据中心沟通和确认具体服务范围与要求；负责保障与确定运营管理人员、客户响应人员、服务交付人员的工作质量与工作考核，并根据考核结果进行相应的调整；负责对应急或突发事件的资源协调与安全处置工作；负责一体化运营项目服务的进度和质量；负责协调整体项目的资源调度，包含人力、物力以及设备等等 | 1人 | 具备至少7年以上的安全服务项目管理经验，具有信息系统项目管理师或高级工程师证书； | 驻场 |
| 项目专家团队 | 负责结合技术演进、用户需求、运营服务所遇到问题,制定和完善相关安全规范、制度与流程标准；和解决方案,形成高价值专利等知识产权; 负责攻克一体化综合安全运营中遇到的技术难题与技术创新。 | 3人 | 提供3名具备至少5年以上安全服务项目专家工作经验，团队中至少一名具备博士学位证书; | 非驻场 |
| 运营管理团队 | 负责统一管理监督交付团队，包括对服务交付团队人员的日常管理、安全管理、月度考评；负责具体工单任务的派发，以及工单的实施质量跟踪与管理工作；负责协调运营工作中突发事件的资源协调与安全处置管理。 | 3人 | 具备至少6年以上的安全服务项目管理经验，团队中需具有信息系统项目管理师或高级工程师证书、信息安全等级保护安全建设专业技术人员证书认证证书（DJJS)、信息安全保障人员认证证书（CISAW风险管理专业级)、CISP证书等其他国家行政机关颁发的信息安全类资质证书 | 驻场 |
| 客户响应 | 主要负责对于市大数据中心服务任务的需求分析、拆解，并按要求进行梳理，并制定可行的实施方案或运营方案，方案制定后以工单任务下发，并对任务进度跟踪、任务质量跟踪、任务交付等环节的反馈与协助管理工作。 | 3人 | 具备至少5年以上安全服务项目工作经验，团队中具有信息系统项目管理师或高级工程师证书 | 驻场 |
| 服务交付团队 | 主要负责对一体化运营项目的具体工单实施工作与常态化安全工作，包括定期输出日报、周报、月报，定期对发生的安全事件进行汇总并进行分析；协助市市大数据中心处理紧急安全事件并在重大节点期间提供24小时保障服务；负责服务文档编写、信息统计、过程中的问题点进行跟踪、反馈、并协助问题合理解决。 | 不少于50人，其中核心团队10人 | 核心团队具备至少5年以上安全服务项目工作经验，核心团队中具有CISP证书、信息安全保障人员认证证书（CISAW）等其他国家行政机关颁发的信息安全类资质证书 | 驻场 |

投标人应提交完整的服务团队成员名单（包括所属团队、岗位、姓名、年龄、学历、职称、工作年限、手机号等），并承诺全部服务交付团队成员至少具有2年以上相关安全服务和项目工作经验。

服务团队中核心成员（包括项目经理1人、运营管理团队3人、服务交付团队的核心成员10人）应提供最近3个月中任意1个月的社保证明以及资质证明材料。

### 服务团队管理要求

中标人应保证服务团队的稳定，其中驻场人员每月驻场考勤记录天数应不低于月工作日总数的80%，人员变更须经招标人同意且人员变更数不得超过总数的20%。

中标人应遵照招标人《上海市大数据中心数据运营服务供应商管理办法》和《大数据中心数据运营服务外包人员管理细则（试行）》等相关要求，实施对服务外包人员的监督管理工作，履行对进场外包服务人员的培训、指导和现场管理责任，落实服务商及现场服务人员签订《保密承诺》，确保进场外包服务人员的知晓、认可招标人的各项管理流程制度及工作规范并在服务过程中严格遵守。

外包服务人员在驻场办公地点工作期间应遵守招标人的出入管理、行为规范、安全管理、出勤管理等相关规定，中标人按规定实施考核评估工作。

中标人应根据招标人《上海市大数据中心数据运营服务供应商管理办法》、《大数据中心数据运营服务外包人员管理细则（试行）》及相关绩效考核管理要求单独制订并执行运营服务团队人员的绩效考核办法，按照“一人一岗、一人一表、效率优先、兼顾公平”的原则每月对运营服务团队的所有人员进行考核，并将考核结论报招标人进行终评。人员考核内容应覆盖服务人员完成的日常工作、专项工作、安全保密工作、服务质量、能力水平和行为规范等，且适应招标人对服务人员的具体要求。中标人应建立相应的考核激励机制，对于考核结果优秀的人员予以表扬与奖励；对于考核不合格的人员应通过培训或调岗等方式提升其适岗能力，经招标人认可后方可回原岗位工作。

若外包服务人员因违反保密义务、工作规范或有其他重大违规行为而被要求退场的，不得再次使用。若因能力上不符合要求，而被要求退场的外包人员则两年内不再使用。

## 第三方监管要求

招标人根据工作需要委托第三方监管机构或专家对中标人提供的运营服务工作量、工作内容和完成质量等进行审核、评估或验收，对运营服务过程中发生的质量问题、重大事故进行责任边界判定。中标人应积极配合第三方监管机构和专家的工作，遵从相关指令和要求并认可相关审核评估结论。

## 服务质量评估及违约责任

### 服务质量评估

招标人将委托第三方监管机构对中标人的运营服务进行服务质量评估，评估结果作为服务费结算的重要依据。

#### 服务交付质量评估

服务交付质量评估主要针对中标人完成交付的每个服务单进行评估，以交付质量评估结果确定服务单的质量系数。交付质量评估内容主要包括服务质量、服务交付、服务过程管理和服务满意度等方面，交付质量评估分值满分为100分。招标人根据服务单交付质量评估分值按下表确定对应的服务单质量系数：

| 交付质量评估分值 | 等级 | 质量系数 |
| --- | --- | --- |
| ≥90分 | A | 1 |
| ≥80分，<90分 | B | 0.95 |
| ≥70分，<80分 | C | 0.9 |
| ≥60分，<70分 | D | 0.85 |
| <60分 | E | 应先进行整改，整改后评估分值≥60分时质量系数为0.8；整改后评估仍不合格的，质量系数为0。 |

服务交付质量评估的评分标准如下：

| 一级考核指标 | 二级考核指标 | 指标权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务响应 | 响应时效性 | 5 | 及时响应服务单需求，以及方案提交、团队组建、临时任务等其他要求的得5分；每延期一周响应扣2分，扣完为止 |
|  | 方案规范性和完整性 | 5 | 提交的服务实施方案应格式规范、内容完整，经评审一次性通过的，得满分；每发生1次评审未通过的，扣2分，扣完为止 |
|  | 需求满足情况 | 5 | 方案完全响应并满足服务需求的，得满分； 未满足服务需求的，每项扣1分，扣完为止（需求如发生变更，以客户认可的最终版本为准） |
|  | 实施计划合理性 | 5 | 提交的团队组成和进度计划合理可行、满足服务需求的得5分；团队组成不合理扣2分、进度计划不合理扣3分 |
| 服务单交付 | 考核指标达标率 | 10 | 根据服务单考核指标项的完成比率评分，即得分=10*完成的指标项数量/全部指标项数量 |
|  | 绩效目标完成度 | 10 | ①绩效目标完成度＜60%的为0分； ②绩效目标完成度≥60%的，得分=10*绩效目标完成度 |
|  | 交付质量 | 15 | 根据服务单交付成果的质量情况进行评价，满分15分；并按以下方式扣分，扣完为止： ①由第三方监管机构、测评机构或内部质量核查人员发现的数据质量问题、代码质量问题，每发现1项扣1分； ②被使用单位发现并查证的有责数据质量问题，每次扣2分； ③被使用单位发现并查证的有责其他交付物使用问题，每次扣2分； ④由第三方监管机构、测评机构或内部安全核查人员发现的安全隐患，每1个隐患扣1分； ⑤被上级单位或主管单位发现存在安全隐患，每1个隐患扣5分； ⑥服务单交付验收未通过的，每次扣5分； ⑦要求整改的问题未按时完成整改的，每项每延迟一周扣1分。 |
|  | 交付时效 | 5 | 服务单按时完成交付得5分；每延期1周扣2分，扣完为止； |
| 服务过程管理 | 人力资源投入 | 10 | 满足服务单人员要求且保持团队稳定的，得10分；并按以下方式扣分，扣完为止： ①未经批准，实际投入人员与报送人员名单不符的，每发现1人扣2分； ②未经批准，团队重要成员擅自脱岗或未达到考勤率要求的，每发现1人次扣2分； ③未按照要求及时更替技术能力与岗位不相符的人员，并投入技术能力与岗位相符的人员，每出现一次扣2分； ④团队成员流失率或更替率每超10%扣2分，超过60%及以上该项不得分。 |
|  | 人员行为规范 | 5 | 团队人员完全遵守各类制度规范的，得5分；并按以下方式扣分，扣完为止： ①第三方监管机构飞行检查发现团队成员违反外包服务管理要求的，每发现1次扣1分，扣完为止； ②其他各类内部、外部检查中发现并通报团队成员违反相关规定的，每发现1次扣2分，扣完为止。 |
|  | 服务沟通 | 5 | 服务沟通及时顺畅、各类报告材料满足要求，得5分； ①关键责任人在重要项目会议缺席，每发现一次扣1分，扣完为止； ②服务周报、月报或其他必要材料缺失、拖延或内容不完整，每被投诉1次扣1分，扣完为止； ③团队人员沟通态度问题，每被投诉1次扣1分，扣完为止。 |
|  | 问题解决 | 10 | 对各类事件、故障和问题及时响应并处置解决，得10分： ①紧急事件、故障和问题应30分钟内响应，8小时内解决；未按时响应的每延时10分钟扣2分，扣完为止；未按时解决的每延时1小时扣2分，扣完为止； ②一般事件、故障和问题应24小时内解决；未按时解决的每次扣2分，扣完为止； ③包括新需求相关问题在内的其他问题应当当天响应、一周内解决；未按时解决的每延迟1周扣1分，扣完为止。 |
|  | 文档及备案管理 | 5 | 服务单按相关服务要素单以及服务规范要求完成响应文档，同时运营商与服务商的相关材料在中心备案，得满分： ①所提交文档在内容、格式等方面不符合要求的，每发生1次扣2分，扣完为止；每份文档每延期提交1周扣2分，扣完为止 ②相关要求材料未向中心备案的，每发生1次扣2分，扣完为止。 |
| 服务满意度 | 服务满意度 | 5 | 按照服务满意度评价结果对此项评分，满分得5分；并按以下方式扣分，扣完为止： ①满意度＜60分的得0分； ②满意度≥60、＜80分的，得4分； ③满意度≥80分的，得5分。 |
|  | 有责投诉 | 5 | 在服务周期内未受到投诉或通报的，得5分；并按以下方式扣分，扣完为止： ①中心各部门、各委办单位或第三方监管机构的有责投诉，受到投诉1次扣2分，受到投诉2次及以上该项不得分； ②上级单位或第三方单位通报存在安全问题或其他严重问题的，该项不得分。 |
| 其他加分扣分项 | 重大责任事故 | N/A | ①产生严重不良社会影响或者被业务、行业主管单位及领导通报的重大责任事故，扣50分； ②发生严重数据泄露事件，扣50分；发生较大数据泄露事件，扣20分； ③受到安全攻击致使业务受到严重影响的扣50分，受到安全攻击致使业务受到较大影响的扣20分。 |
|  | 重点保障服务 | N/A | 能提供重要事件或重点时刻及时保障服务的，每发生1次，加1分,最多加5分 |
|  | 专业培训服务 | N/A | 应业主方要求提供专业培训服务，每次加1分，最多加5分； |
|  | 高水平规划方案 | N/A | 应业主方要求提供高水平规划方案，经评审通过每个方案加1-2分，最多加5分。 |
| 合计: |  | 100 | 含加分、扣分的总分最高为100分 |

#### 服务管理质量评估

服务管理质量评估主要针对中标人的运营服务管理水平进行月度评估，评估内容包括运营管理、现场管理、安全管理和服务满意度等方面。服务管理质量评估分值满分为100分。

中标人每一个月度的服务管理质量评估分值应不低于80分，否则视为违约，违约金按以下方式计算：

| 月考核分值 | 违约金 |
| --- | --- |
| <60分 | 100万元 |
| ≥60分，<80分 | 20万元 |
| ≥80分 | 0 |

月度问题，在验收前完成整改的，可不扣违约金。

服务管理质量评估分值<60分的视为中标人运营服务能力不合格，每个自然年度连续3次或累计4次服务管理质量评估分值<60分的，在扣除违约金基础上，招标人有权提出终止合同，责令中标人退出运营服务。

服务管理质量评估评分标准如下：

| 一级考核指标 | 二级考核指标 | 指标权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营管理 | 需求响应 | 5 | 建立完善的需求管理流程，快速响应编制需求管理计划，及时落实专项团队响应包括临时任务需求在内的各项任务需求，并按期完成，得5分；每延期1周响应（或者完成）扣2分，扣完为止 |
|  | 服务单管理 | 5 | 安排团队积极配合并完成相关服务需求调研，形成服务要素单、业务方案和技术方案（按需）等文档，得5分： ①未按时提交文档的，每份文档每延迟1周扣1分，扣完为止； ②提交的文档内容不完整、不规范的，每次扣1分，扣完为止。 |
|  | 服务沟通 | 5 | 服务沟通及时顺畅、各类报告材料满足要求，得5分； ①关键责任人在重要项目会议缺席，每发现1次扣1分，扣完为止； ②服务周报、月报以及其他必要材料缺失、拖延或内容不完整，每发生1次投诉扣1分，扣完为止； ③团队人员沟通态度问题，每被投诉1次扣1分，扣完为止。 |
|  | 问题协调解决 | 5 | 对各类事件、故障和问题及时响应并处置解决，得5分： ①紧急事件、故障和问题应30分钟内响应，8小时内解决；未按时响应的每延时10分钟扣2分，扣完为止；未按时解决的每延时1小时扣2分，扣完为止； ②一般事件、故障和问题应24小时内解决；未按时解决的每次扣2分，扣完为止； ③包括新需求相关问题在内的其他问题应当当天响应、1周内解决；未按时解决的每延迟1周扣1分，扣完为止。 |
|  | 进度控制与交付 | 5 | 严格管控各项任务进度，保障各项工作按计划执行、及时交付，得5分： ①服务交付发生进度延误的每延迟1周扣2分，扣完为止； ②未按时配合第三方监管工作的每延迟1周扣1分，扣完为止； |
|  | 数据质量管理 | 10 | 对安全数据质量进行全覆盖管理，形成完整的数据质量管理规则和体系，服务周期内未发生数据质量问题的，得10分，扣完为止： ①由第三方监管机构、测评机构或内部质量核查人员发现的数据质量问题、代码质量问题，应在1周内组织并完成数据质量问题原因排查，每延迟1周扣1分；同时，经查证且中心认定的有责数据质量问题，每发生1次扣1分（同一类型数据质量问题不作重复扣分）； ②被使用单位发现的数据质量问题，应在3天内组织并完成数据质量问题原因排查，每延迟2天扣1分；同时，经查证且中心认定的有责数据质量问题，每发生1次扣2分。 |
|  | 服务闭环管理 | 5 | 对于投诉的有责问题和事件形成闭环管理，按要求形成整改方案查证原因并整改的，得5分： 同类型问题或事件再次发生的，该项不得分。 |
|  | 结算管理 | 5 | 服务单按相关规范制度要求进行结算，运营商与服务商的相关材料按要求在中心备案，得满分： ①在结算过程中，因运营商原因造成延误结算的，每发现1次扣1分，扣完为止； ②违背结算相关规范制度要求而实施结算的，每发现1次扣2分，扣完为止。 ③每发现一起材料未备案的扣1分，扣完为止。 |
|  | 运营管理制度建设与落实 | 5 | 运营商按照中心招标要求、投标承诺、合同（以及附件）和中心相关制度要求建立运营管理制度，并且有效执行，得满分： ①每缺失一项相关制度扣2分，扣完为止； ②每发生一起违反制度的现象扣1分，扣完为止。 |
| 现场管理 | 供应商规范管理 | 5 | 建立项目供应商规范性管理体系，制定相应制度规范，保障在项目内供应商行为的规范性，得5分： ①缺失重要管理制度，考核期内每发现1次扣1分，扣完为止； ②发生各方对于供应商的与项目有关的有责投诉，每发生1次扣1分，扣完为止。 |
|  | 人员进退场管理 | 10 | 现场管理团队按照中心要求进行管理，严格执行中心管理制度，得10分： ①人员进场、变更、退场等相关流程未按规定执行的，每发现1次扣2分，扣完为止； ②运营商应及时在系统上进行投入人员信息更新，如发现与现场投入人员不符的情况，每发现1次扣1分，扣完为止； |
|  | 人员投入和考勤管理 | 10 | 整体人员投入及出勤情况满足要求的得10分： ①未严格执行考勤管理制度，每发现1次扣1分； ②未经批准，团队重要成员擅自脱岗或未达到考勤率要求的，每发现1人次扣2分； ③未按照要求及时更替技术能力与岗位不相符的人员，每出现1次扣2分； ④团队成员流失率或更替率每超10%扣1分，超过60%及以上该项不得分。 |
|  | 办公秩序和行为规范 | 5 | 入驻人员严格遵守外包人员及供应商人员管理要求，得5分： ①未佩戴胸卡者，每发现1次扣1分； ②未经批准，违规使用移动终端、移动介质或进行摄像拍照的，每发现1次扣1分； ③未经大数据中心认可，擅自对场地设施进行变动（包括但不限于增加工位牌、增加摄像设施等），每发现1次扣1分； ④违反其他管理规定视情节严重程度每次扣1-3分，扣完为止。 |
| 安全管理 | 安全攻击事件及数据泄露事件 | 10 | ①受到安全攻击轻微影响业务运行扣5分；受到安全攻击但业务未受影响扣1分，扣完为止。 ②发生一般数据泄露事件，扣5分。具体的安全事件类型以中心或者安全第三方的通报及认定报告为准 |
|  | 网络安全检查 | 5 | ①被上级单位或主管单位安全检查发现漏洞或风险，影响到大数据中心安全检查结果，扣5分； ②倘若安全检查结果较差则扣20-50分 |
|  | 网络安全意识 | 5 | ①登录接口设置123456、root等这种极简单的弱口令、未设置锁屏、随意点开钓鱼邮件、未对重要系统进行安全漏洞扫描、编写没有对参数进行安全过滤的代码等等视为缺乏网络安全意识，每发现1例扣1分，扣完为止。 ②每月不定时进行访谈及安全问卷，如访谈过程中安全意识淡薄，考试不及格则扣2分，扣完为止 |
| 投诉管理 | 有责投诉 | 5 | 在服务周期内未受到投诉或通报的，得5分；并按以下方式扣分，扣完为止： ①中心各部门、各委办单位或第三方监管机构的有责投诉，受到投诉1次扣2分，受到投诉2次及以上该项不得分； ②上级单位或第三方单位通报存在安全问题或其他严重问题的，该项不得分。 |
| 其他 | 重大责任事故 | N/A | ①产生严重不良社会影响或者被业务、行业主管单位及领导通报的重大责任事故，扣50分； ②发生严重数据泄露事件，扣50分；发生较大数据泄露事件，扣20分； ③受到安全攻击致使业务受到严重影响的扣50分，受到安全攻击致使业务受到较大影响的扣20分。 |
|  | 合理化建议 | N/A | 提供被采纳的合理化建议并予以实施，根据效果评估每个建议加1-2分，最多加5分。 |
|  | 重点专项服务 | N/A | 应业主方要求提供重点专项服务，根据服务工作质量评估每项加1-2分，最多加5分。 |
| 合计: |  | 100 | 含加分、扣分的总分最高为100分 |

### 重大事故违约金

★投标人应提供无条件响应本项违约责任要求的承诺函。

中标人在履行运营服务过程中出现重大事故时，由第三方监管机构界定责任边界和严重程度，招标人将依据事故严重程度计算重大事故违约金，并有权根据合同约定视中标人责任情况采取终止合同、将该中标人报财政部门备案、列入黑名单等措施。

重大事故违约金按以下方式确定：

| 序号 | 问题描述 | 罚款金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 因运营服务的人为失误导致服务中断 | 10万元 |
| 2 | 依据本招标要求未能履行具体条款 | 20万元 |
| 3 | 因运营服务的责任事故导致服务中断 | 20万元 |
| 4 | 因运营服务的责任事故导致数据丢失 | 50万元 |
| 5 | 因运营服务的责任事故导致数据泄露 | 50万元 |
| 6 | 因运营服务重大责任事故导致数据无法使用 | 100万元 |

# 投标报价和结算方式

## 投标报价要求

投标人按运营服务内容逐项申报各服务项单价形成《投标报价明细》，并汇总服务项单价×对应权重形成综合单价。

各投标人应详细了解项目实际应用要求、现状与各种可能产生影响的因素制定项目技术和实施方案，充分考虑在项目实施期限内各项工作所必须发生的各类费用及应承担的相关责任后进行报价，根据数据运营服务目录正确填写《投标报价明细》。一旦中标，《投标报价明细》的服务单价即为合同价结算依据。

本项目服务费应是投标人根据项目实际应用要求达到采购需求目标、完成项目所需的所有费用，包括提供运营服务所需劳务及各类成本，以及人员开支、系统测试、调校、试运转、培训等服务、有关保险费用、实施相关的措施费、制度流程规范研制费、资料整理编制费、财务费、管理费、利润、税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，无论此等义务和风险是否在合同文件中详细指出。若招标文件提出的相关配置或要求中存在不合理或不完整的内容，投标人应在投标文件中进行补充和修正，所产生的费用应纳入到投标价中。服务过程中若发生类似知识产权、软件、专利费等费用，投标人应一并考虑并纳入到投标价中。

## 投标报价服务项内容、最高限价及权重

| 序号 | 服务类型 | 服务目录 | 计费单位 | 最高限价（元） | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础服务类 | 数据采集接入 | 万条 | 120 | 0.025 |
|  |  |  | 幅 | 90 |  |
| 2 |  | 数据抽取服务 | 张 | 564 | 0.025 |
|  |  |  | 万坐标点 | 47 |  |
|  |  |  | 年（或张） | 200000/1100 |  |
| 3 |  | 数据标签 | 个标签 | 300 | 0.025 |
| 4 |  | 数据统计分析及报表服务 | 次 | 4000-5000 | 0.05 |
| 5 |  | 数据挖掘建模 | 个 | 92000 | 0.05 |
| 6 |  | 数据分类分级检查 | 张 | 1500 | 0.025 |
| 7 |  | 应用安全监测分析及威胁情报服务 | 台*年 | 280 | 0.09 |
| 8 |  | 应用安全检査评估服务 | 台*次 | 165 | 0.08 |
| 9 |  | 应用安全基础管理服务 | 台*年 | 120 | 0.06 |
| 10 | 应用服务类 | 数据可视化展现工作 | 个 | 92500 | 0.025 |
| 11 |  | 安全基线配置管理服务 | 个子系统 | 250000 | 0.08 |
| 12 |  | 综合运营保障服务 | 个系统（数据服务）/年 | 120000元 | 0.08 |
| 13 |  | 数据安全风险评估、安全审核服务 | 万条 | 22元 | 0.08 |
| 14 |  | 应用安全渗透测试服务 | 次 | 30000元 | 0.08 |
| 15 |  | 安全审计服务 | 个子系统 | 30000 | 0.08 |
| 16 |  | 系统功能符合性评估和测评服务 | 次 | 20000 | 0.08 |
| 17 |  | 能力迭代服务 | 个功能点 | 3500 | 0.065 |

注：其中最高限价存在两种情况的，择其相对较低的价格进行报价并按权重计算综合单价。

## 过程及验收管理

### （1）运营管理平台：应按照采购方要求提供在线运营管理平台，需满足安全服务集成商、第三方支撑单位和采购方等不同用户角色的使用要求，满足服务单发放流程、交付流程、阶段工作量结算、项目过程及验收管理的相关使用需求，相关文档应在运营管理平台进行流转和归档；

### （2）月度报告：服务期内，每个月服务结束后，在次月10个工作日内，安全服务集成商应按照采购方要求提交月度报告至第三方支撑单位。安全服务集成商应配合第三方支撑单位，自提交报告10个工作日内完成月度报告内容修改，并协助第三方支撑单位将修改后的月度报告提交至采购方；未按时提交以上材料将扣除安全服务集成商月度服务费3%；

### （3）阶段工作量结算：在第6个月及第9个月设阶段工作量结算点。安全服务集成商应按照采购方要求，在阶段结算节点后的10个工作日内提交相关材料至第三方支撑单位，并根据第三方支撑单位意见及时修改完善；安全服务集成商应配合第三方支撑单位，自提交材料之日起的15个工作日内完成阶段结算材料内容修改，并协助第三方支撑单位将修改后的阶段结算材料提交至采购方；未按时提交以上材料将扣除安全服务集成商相应服务周期对应服务费3%；

### （4）项目验收：本项目周期完成后应发起项目验收。安全服务集成商应按照采购方要求，在项目工作结束后的20个工作日内提交相关材料至第三方支撑单位；安全服务集成商应配合第三方支撑单位，自提交材料之日起的15个工作日内完成项目结算材料内容修改，并协助第三方支撑单位将修改后的阶段结算材料提交至采购方；未按时提交以上材料将扣除安全服务集成商相应服务周期对应服务费3%。

## 工作量结算

### （1）阶段工作量结算相关材料，经采购方初审后提交上级主管部门进行审定。阶段工作量结算经上级主管部门审定后原则上不做修改，并作为后续付款依据。

### （2）本项目周期工作量结算，应在阶段工作量结算的基础上，结合本项目周期工作完成、绩效达成、服务质量及各类违约情况统筹后提交上级主管部门审定，审定结果作为最终项目付款依据。

# 其它

## 投标要求

（1）投标人需介绍自己公司的背景情况和资信状况。

（2）投标人需介绍自己公司在类似项目的成功案例。

（3）由中标人原因造成的工期延误，由中标人赔偿招标人的损失。

（4）本技术需求书视为保证系统运行所需的基本要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将认为中标人认同遗漏部分并免费提供。

（5）投标人确保其技术建议的可行性以及所提供软件的完整性，若出现由于投标人提供的软件不满足要求或其所提供的技术支持和服务不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由投标人无偿补足，并负全部责任。

（6）投标人应陈述其项目管理模式。

（7）投标人应该建立完善的技术服务保障体系，形成闭环管理。

## 知识产权要求

本运营服务中形成的知识产权（包含需求分析、系统设计、软件程序、核心技术、数据标准、接口规范、知识库、专有方法、模板、工具包、培训材料、专有数据、技术文档、服务模式、运作模式等，但不限于上述形式）归招标人所有。中标人向招标人交付的信息系统已享有知识产权的，中标人应事先申明并保证招标人在许可范围内合理使用。

本运营服务中形成的知识产权的申请权、所有权与利益（包括：专利权、商标权、著作权、商业秘密专有权等，但不限于上述权益的申请权）归招标人所有。未经招标人书面同意，中标人及其合作方不得以任何形式自行申请。

中标人不得以任何形式侵害本项目中形成的知识产权。未经招标人书面同意，中标人不得以任何形式提供或出售给其他单位使用。若发生侵害行为，中标人则全额赔付招标人本项目中标金额以及中标人通过侵害行为获得的全部收益。

没有招标人明示的书面同意，中标人不能作出关于本项目或者其条款的任何新闻公告、媒体宣传或其他形式的公开披露。

中标人提供的产品和服务等不得侵犯任何第三方的知识产权。若发生侵权行为，一切法律责任、后果及损失均由中标人承担，招标人不承担任何法律责任及后果，且保留追责权。

## 保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、招标人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是招标人要求保密的信息。未经招标人书面同意，中标人不得对外泄露招标人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人对招标人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息泄露，确保信息安全。未经招标人的同意不得利用招标人的网络及平台进行短信、彩信发送，否则产生的一切后果由中标人负责。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人的聘用人员、借调人员、实习人员等）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或合作方违反本条规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员及合作方）未经招标人书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。中标人不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。

本招标需求书仅作为投标人投标依据，未经招标人书面许可，不可转发第三方或随意传播。

以上内容的保密期限自投标人知悉保密信息起至保密信息被合法公开之日止。

## 备份与恢复

1、服务提供方必须制定数据备份策略，按需备份关键数据。

2、服务提供方必须制定数据恢复策略，以便发生故障时及时恢复（具体标准参见3.2.2应急服务响应时间）。

3、服务提供方必须根据实际情况制定相应灾难恢复策略，以便发生灾难时快速恢复。

## 退出机制要求

发生以下情况，启动退出机制：

- 服务期内，如中标人提出退出要求，需至少提前6个月向招标人提出退出申请，经批准后需提供6个月的延续服务。

- 服务期满后，若双方不再续约，中标人无条件免费配合各方完成服务交接工作，服务交接期一般延续6个月。

- 服务期内，若由于中标人服务能力不能满足约定要求，例如：考核分数<60分，招标人有权终止合同，责令其退出，并由中标人向招标人支付违约金。

退出机制启动后，中标人无条件协助招标人完成数据运营相关系统的迁移和退出。从系统迁移出的数据，包括但不限于招标人移交给中标人的数据和资料，数据运营系统运行期间产生、收集的数据以及相关文档资料等，中标人不得自行保留，也不得以技术手段恢复相关数据和文档资料。

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

本项目不得转让不得分包。