用 户 需 求 书 项目名称：上海市公安局大模型基础环境子系统 责任单位：上海市公安局科技信息化总队 项目负责人：殷小科 联系人及电话：吴珅、22021872

目录

一、背景与现状概述	3

二、目标与任务	3

（一）主要目标	3

（二）业务绩效目标	3

三、设计方案	4

（一）业务流程、数据和数据流分析	4

（二）总体框架	5

（三）功能和性能需求	5

1、算力一体化调度平台	5

2、模型赋能平台	9

3、示范应用	18

4、信息安全保障	28

5、系统集成服务	28

四、技术性能指标及配置要求	28

（一）性能指标	28

（二）配置及部署要求	30

五、进度安排	30

六、实施要求和技术服务要求	31

（一）质量保证期	31

（二）培训要求	31

（三）运维人员要求	32

七、招标方案、投标单位资质要求及投标书应答要求	32

（一）项目团队及驻场人员要求	32

（二）投标单位资质要求	33

（三）关于转让和分包的规定	33

（四）知识产权及保密要求	33

八、项目验收	35

- 一、背景与现状概述

2023年以来，人工智能大模型浪潮持续涌动。国内外一大批创新企业和院所加大研究力度，纷纷推出各自的大模型产品。国内10亿参数规模以上的大模型数量已超100个，大量高质量模型百花齐放，助力中国成为全球人工智能发展的领头羊之一。上海市公安局深入科技领域研究探讨新技术，结合国内大模型浪潮以及公安部相关工作要求，加强上海公安重大业务需求科技支撑能力，聚焦智慧警务基础支撑，运用人工智能、大模型等新技术，结合公安业务场景打造示范级应用场景，赋能各警种业务使用。本项目建设大模型基础环境子系统，为公安提供算力一体化调度管理、模型赋能管理、示范应用等功能。

- 二、目标与任务

- （一）主要目标

本项目建设上海市公安局大模型基础环境，一是算力一体化调度平台，先期构建市局算力资源统一管理平台，逐步实现市区两级算力资源统筹管理；二是模型赋能平台，实现模型管理，知识管理，应用管理，模型运维管理等功能，为上层大模型应用提供共性基础服务能力；三是大模型示范应用，通过问答类，判定类及大模型基础服务门户建设，验证大模型基础环境建设的成效，也为后续大模型应用建设提供经验。

- （二）业务绩效目标

| 划指标参数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通用指标 | 数量指标 | 软件开发完成率 | 100% |
|  |  |  | 产品软件采购完成率 | 100% |
|  |  | 质量指标 | 一次性验收合格率 | 100% |
|  |  |  | 系统可靠性 | ≥99.9% |
|  |  |  | 软件测试 | 通过 |
|  |  |  | 安全测试 | 通过 |
|  |  |  | 密码测试 | 通过 |
|  |  |  | 网络安全等级保护 | 三级等保 |
|  |  | 安全事件 | 数据安全事件发生次数 | 0次 |
|  |  | 时效指标 | 项目建设周期 | 12个月 |
|  |  | 共性平台 | 部门覆盖量 | ≥10个 |
|  |  |  | 统筹对接系统数量 | ≥10个 |
|  |  | 安全建设水平 | 数据安全措施 | 有 |
|  |  |  | 网络安全措施 | 有 |
|  |  |  | 系统安全措施 | 有 |
|  | 业务指标 | 产出质量 | 交互类业务平均响应时间 | ≤1秒 |
|  |  |  | 简单查询类业务平均响应时间 | ≤3秒 |
|  |  |  | 支持不间断服务时间 | 7*24小时 |
|  |  |  | 故障修复时间 | ≤4小时 |
|  |  |  | 因软件系统自身原因宕机 | ≤2次 |
|  |  | 产出效益 | 实现统一纳管AI算力（FP16） | 38 Pflops |
|  |  |  | 提供跨多个集群任务算力管理能力 | 实现 |
|  |  |  | 用户量 | ≥30000人 |
|  |  |  | 模型每月平均被调用次数 | ≥10000次/月 |
|  |  |  | 通用问答应用用户数 | ≥5000人 |

- 三、设计方案

- （一）业务流程、数据和数据流分析

大模型的数据主要包括用于模型调优的数据和用于推理的外挂知识数据。

在平台构建之前，从数据采集、数据处理、模型训练、知识调用、应用反馈等核心流程环节均缺乏统一能力、统一标准和数据互通。

在平台构建后，将统一构建数据采集标准、提供数据处理工具。在用于模型训练的数据、知识调用数据等方面确定统一标准和共享机制。

- （二）总体框架

本项目整体架构分为3部分：算力调度层、模型赋能层、应用层。

算力调度层：即算力一体化调度平台，主要实现对算力的接入管理，实现算力调度管理，为模型高效使用提供基础。

模型赋能层：即模型赋能平台，包括模型层、知识库层、管理层。

应用层：支持构建多样化上层应用。

总体架构图如下：

- （三）功能和性能需求

- 1、算力一体化调度平台

产品清单如下：

| 产品名称 | 产品配置 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 算力一体化调度平台 | 含500GPU卡授权 | 具备对现有算力资源的统一管理功能 |

算力一体化调度平台核心功能主要包括算力统一调度、容器管理、网络管理、存储管理、多节点管理、模型任务支撑、监控告警、平台全局管理、智能算力管理核心。

- （1）算力统一调度

需支持容器和虚拟化技术；需支持多种异构资源一体化管理；需支持显存颗粒度切分和虚拟网卡切分；需提供用户分配和管理跨多个集群任务算力提交和管理的能力；需提供AI任务算力用量实时监控，提供任务全生命周期监控与管理。

- （2）容器管理

需提供工作负载管理、集群生命周期管理、多集群统一纳管、命名空间管理、集群巡检、备份付、异构GPU管理、GPU虚拟化、GPU资源调度、资源池化管理等能力。需支持通过镜像以及YAML方式批量创建多种类型的资源，包括无状态负载、有状态负载、守护进程、任务、定时任务等；需支持批量添加工作节点，支持对节点进行暂停调度；需支持在管理页面中为节点修改注解/污点、移除等操作；需支持至少两种GPU算力隔离，需支持多个任务同时并发使用算力，不同任务执行时不会相互干扰；需支持算力GPU虚拟化，实现GPU卡切分；需支持Binpack、Spread、Gang、公平、容量等多种调度算法。

- （3）网络管理

需提供多CNI支持、网络多维度互通、IP池化管理、IPV6支持等能力。需支持Flannel、Calico、Macvlan、Cilium、SR-IOV等容器网络CNI；需支持同一集群实现Underlay、Overlay网络区域间容器互通；需支持为容器组设置IPv4/IPv6双地址。

- （4）存储管理

需提供本地存储、多模态融合存储管理功能。需支持创建PV、PVC、StorageClass；需支持有状态应用重调度时，以数据卷组为维度实现数据迁移；需支持对各用户的存储配额管理；需支持POSIX、CSI、S3、HDFS协议；需支持对重复数据、冷数据等扫描，定时清理存储资源。

- （5）多节点管理

需提供多节点实例管理、多节点工作负载管理、部署策略管理、故障转移能力。需支持创建多节点实例，不同的多节点实例下可接入多K8s成员集群，或不绑定成员集群；需支持通过YAML或者表单方式完成多节点工作负载的创建；需支持多集群故障转移能力，集群故障后自动调度应用到健康集群，并将流量自动转移到健康集群中的应用。

- （6）基于模型任务的资源管理与监测

需提供任务管理、模型管理、运维看板、GPU依赖配置等功能。需支持软硬件设备的监控及运维功能，包括但不限于健康总览、监控面板、指标管理、模板管理、监控配置等功能；需支持GPU套件全自动安装，无需处理繁琐的GPU驱动、CUDA等部署工作；需支持设置队列上限配额、申请配额、预留配额等；支持队列资源弹性配置。

- （7）监控告警

需提供资源监控、告警管理、数据查询、数据采集等能力。需支持展示集群在某段特定时间内的NPU和GPU可用量、总量与闲置量，显卡内存和算力利用率，网卡异常信息监控，任务和日志监控信息；需支持查看服务一段时间内的请求，以及单个请求的实时吞吐量、请求延时和错误率的变化趋势；需支持支持告警通知，支持多元化通知方式（短信、企业微信、Webhook等）将告警信息发送给指定人员。

- （8）平台全局管理

需提供算力计量、多用户管理、审计日志、镜像仓库功能。需支持对集群、节点、容器组和命名空间资源类型分别进行GPU资源计量，支持统计使用量、使用率等内容；需支持多租户管理，每个租户下可创建子租户，支持RBAC权限机制；需支持对平台相关的操作事件进行记录，管理员通过管理系统对用户的操作进行查询、审计和回溯；需支持汇总展示该镜像仓库的镜像空间数、镜像数、HelmCharts、使用存储等；需支持将一个私有镜像空间绑定给多个使用。

- （9）智能算力管理核心

需提供平台开通、集群划分和弹性扩缩容、任务提交、任务状态查询和资源监控、故障告警和断点续训、虚拟化和算力颗粒度调整能力。需为用户提供可视化一键部署能力，需支持用户在页面分配用户组，纳管和划分集群资源，选择功能和组件清单，部署和查看组件状态，进行组件运维和重启等；需支持用户通过平台完成不同任务提交，包括但不限于AI训推任务提交、其他容器工作负载任务等；需支持用户通过界面查看任务运行相关状态信息，包括但不限于训练/推理任务的调度时间、数据集加载时间、ckpt加载耗时、任务整体的开始结束时间和中断时间等；需支持支持故障节点任务自动迁移；需支持根据不同类型的任务需求，利用虚拟化技术，将GPU等算力资源灵活地切分为多个vGPU实例；支持根据各计算单元及模型的资源使用情况，提供多种弹性伸缩能力。

- 2、模型赋能平台

模型赋能平台主要建设四大模块，管理层、知识库层、模型层、运维运营。能够实现从模型接入、模型推理、数据标注、知识管理、扩展组件调用，构造实用的模型能力；应用可接入调用模型服务和各类组件能力，实现业务场景和大模型能力的结合；全局通过运维运营统筹监控，掌握资源使用情况。

产品清单如下：

| 产品功能模块 |  |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型层 | 模型管理 | 模型接入 | 确保人工智能模型能够顺利集成到大模型 |
|  |  | 模型镜像管理 | 对模型及其依赖环境的打包、存储、分发和版本控制 |
|  |  | 模型版本管理 | 对模型进行追踪、记录和管理变更，可在后续模型的优化迭代起到健康管理作用 |
|  | 模型仓库 | 底层大模型 | 通义千问、书生浦语开源的基模 |
|  | 模型工程化 | 模型量化 | 将模型参数从浮点数转换成定点数或整数等离散值 |
|  |  | 模型打包 | 封装模型和相关文件打包成可执行的文件 |
|  |  | 模型部署 | 为模型打包提供相应的部署和运行脚本 |
|  |  | 模型工程化任务管理 | 对模型量化、模型打包、模型部署等工作任务进行管理 |
|  | 模型推理 | 推理服务管理 | 创建推理服务并管理 |
|  |  | 推理计量 | 对推理服务所需的资源、Pod使用量、服务调用量等多方面进行统计，助力后续运营 |
| 知识库层 | 知识存储 | 外部数据源管理 | 包含API接口接入、API鉴权、数据源分类管理、数据源监控、数据源采集策略等管理 |
|  |  | 原始知识数据管理 | 明确数据格式对数据进行存储、索引和备份的管理工作 |
|  |  | 中间态知识数据管理 | 对处理记录、数据存储及数据索引管理 |
|  |  | 标准化知识语料管理 | 对标准知识存储、标准知识库目录构建、数据查询与检索的管理 |
|  | 知识处理 | 文本向量化工具 | 包含单词向量化、句子向量化、向量标准化的功能 |
|  |  | 文本标注工具集 | 包含命名实体、情感极性、关键词提取等功能 |
|  |  | 知识增强 | 对现有数据应用一系列变换，生成新的数据样本 |
|  |  | 知识抽取工具 | 包括模型数据二次清洗、模型数据二次去重、模型数据二次转换、模型数据增强和特征工程工具 |
|  | 知识管理 | 知识生命周期管理 | 包括知识的创建、更新和废弃，确保知识库内容的时效性和准确性 |
|  |  | 知识审核 | 用于大模型的知识库 |
|  |  | 知识版本控制 | 知识库版本控制、版本记录、版本比对、版本回滚、数据恢复 |
|  | 知识服务 | 知识服务支持模块 | 具备对外部提供知识服务的能力。 |
| 管理层 | 应用管理 | 应用接入 | 提供应用注册功能 |
|  |  | 能力绑定 | 提供模型绑定、服务绑定、IP绑定、调用参数配置和绑定权限验证的功能 |
|  |  | 应用资源配置 | 提供应用所需的基础资源配置和弹性扩容能力 |
|  | 内容过滤 | 敏感词库 | 支持用户对敏感词进行增加、删除、修改等维护操作 |
|  |  | 字典+自动机 | 构建字典库、创建一个能并进行优化够自动识别和处理文本中的敏感词汇任务的系统 |
|  |  | 提示词防范 | 识别和过滤掉可能用于提示词攻击的输入 |
|  |  | 内容审核平台 | 包含审核对象支持、审核内容分类、算法审核模块 |
| 运营运维 | 监测中心 | 模型监测 | 监控模型的性能指标、运行状态 |
|  |  | 硬件资源监测 | 监测各种计算资源的利用率 |
|  |  | 应用/服务/任务监测 | 对应用的性能、状态和依赖；对服务的性能和状态；对任务的进度和状态进行监测 |
|  | 运维中心 | 账户管理 | 对用户的注册、登录、注销、认证及密码的管理 |
|  |  | 权限管理 | 接入现有额权限系统 |
|  |  | 日志管理 | 对模型赋能平台上下列系统的日志、算力一体化调度平台日志进行管理并接入公安现有日志系统 |

- （1）模型层

功能清单如下：

| 层级 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型层 | 底层大模型 | 模型接入 | 通义千问接入 |
|  |  |  | 书生浦语接入 |
|  | 推理服务管理-推理策略 | 基于轮询策略 |  |
|  |  | 最小连接数策略 |  |
|  |  | 基于响应时间策略 |  |

模型层包含模型管理、模型仓库、模型工程化、模型推理能力，为大模型推理提供基础能力支撑。

- 模型管理

模型管理可以实现模型标准化的接入和镜像、版本统一管理。模型管理需提供模型接入、模型镜像管理、模型版本管理能力。

模型接入需支持模型注册、模型库管理、模型文件管理、模型准入、模型发布。需支持创建模型库，需支持填写基础信息、选择Task类型和AI框架；需支持对模型进行模型效果测评和安全测评，并基于这2项评分自动判断是否准入。

模型镜像管理需支持模型镜像仓库、模型镜像管理能力。需提供仓库创建、仓库列表、仓库详情、镜像创建、镜像列表、镜像存储、镜像检索等功能。需支持创建镜像仓库，并设定仓库BQ，包括仓库名称、操作系统等。需提供本地镜像上传、仓库镜像关联、自定义镜像制作三种镜像创建方式。需支持上传本地镜像文件，并设定BQ、版本和关联仓库后使用。需支持通过根目录下的代码包（dockerfile文件）自行制作镜像，并设定BQ、版本和关联仓库后使用。支持将模型版本一键部署到推理服务中。

模型版本管理可对模型进行追踪、记录和管理变更，可在后续模型的优化迭代起到健康管理作用。需提供模型版本控制、模型版本回溯、模型版本比对能力。需支持严格的版本控制策略，包括唯一编号、规范更新流程等；需支持版本回溯，包括历史版本保存、对比分析工具和恢复机制，以快速响应模型问题并回滚至稳定状态。

- 模型仓库

模型仓库需支持底层模型的统一纳管。需支持至少4种国内不同厂商主流基础大模型纳管。

- 模型工程化

模型工程化需提供模型量化、模型打包、模型部署、模型工程化任务管理等不少于4种工程化能力。需支持通过将模型参数从浮点数转换成定点数或整数等离散值，以减小模型的存储空间和计算量；需支持通过模型量化工具，将模型量化支撑指定点数/整数，完成模型量化任务；需支持5+大模型交互式模型量化能力，支持AWQ、GPTQ等相关量化算法。

- 模型推理

模型推理需提供模型推理服务管理、推理计量能力。需支持创建不同的推理应用，对外提供App key和Secret Key以及token访问权限管理；需支持实时监控服务的调用量、在线情况等参数；需提供模型调用的服务支持标准openaiapi，langchain等接口；需支持对推理服务所需的资源、Pod使用量、服务调用量等多方面进行统计，助力后续运营。支持在无请求时，可以通过配置serverless的方式将服务自动缩容到0，进行服务缩容，避免资源占用

- （2）知识库层

知识库层应提供包括存储、处理、管理、服务在内的完整功能闭环。

- 知识存储

需提供外部数据接入管理、原始知识数据管理、中间态知识数据管理、标准化知识语料管理在内的只是数据存储能力。

- 知识处理

需提供进行知识处理的各类工具。包括：文本知识的向量化处理工具、知识文本的标注工具。标注工具需兼顾自动化标注、半自动化标注2类，以满足业务的标注效率。提供大模型对话场景标注能力；提供AI辅助标注能力。标注工作可通过任务方式创建，并进行分配和跟踪。能够对不同团队、个人的标注工作进行统计。

- 知识管理

需要支持知识的分类。可通过知识层级和分类，对知识资源进行结构化管理。

需要支持知识的BQ化。能够为知识和知识载体进行打标。方便后续的管理和检索。

能够对知识进行完整的生命周期管理。

能够支持知识的审核。完成审核后的知识，才能投入生产使用。

能够支撑知识的共享。

- 知识服务

支持知识在不同知识模块中的安全高效传输。

支持应用方调用知识服务时，进行鉴权认证。

支持外部应用调用知识量化的服务能力。

- （3）管理层

功能清单如下：

| 层级 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理层 | 内容过滤 | 敏感词 | 内置敏感词脱敏 |
|  |  |  | 公安专属敏感词库 |
|  |  |  | 敏感词库优先级策略 |
|  |  | 内容审核平台 | 审核内容分类 |
|  |  |  | 审核内容BQ管理 |
|  |  |  | 审核结果统计 |
| 拓展组件 | 问答组件 | 文档问答 | 文档上传 |
|  |  |  | OCR识别 |
|  |  |  | OCR对比 |
|  |  |  | 文档编辑 |
|  |  |  | 文档摘要 |
|  |  |  | 文档结构化展示 |
|  |  |  | 文档内基础问答 |
|  |  |  | 文档内引用定位 |
|  |  | 问答反馈 | 打分 |
|  |  |  | 点/踩 |
|  |  |  | 答案录入 |
|  |  |  | 答案更新提醒 |
|  |  | 历史会话 |  |
|  |  | 多轮对话 | 对话管理 |
|  |  |  | 会话终止监测 |
|  |  |  | 意图识别 |
|  |  |  | 会话状态维护 |
|  |  |  | 上下文维护 |
|  |  |  | 上下文理解 |
|  |  |  | 上下文切换 |
|  |  |  | 上下文遗忘机制 |
|  |  | RAG基础能力 | 文档切分-基于长度 |
|  |  |  | 文档切分-基于句子 |
|  |  |  | 文档切分-基于段落 |
|  |  |  | 数据增强-相似问 |
|  |  |  | 数据增强-问题转写 |
|  |  |  | 检索模块-关键词提取 |
|  |  |  | 检索模块-文档内查询 |
|  |  |  | 检索模块-BQ匹配 |
|  |  |  | 检索模块-多路召回 |
|  |  |  | 检索模块-精排 |
|  |  |  | 信息抽取 |
|  |  |  | 上下文增强 |
|  |  |  | 文档检索生成模块 |
|  |  |  | 安全处理 |
|  |  | 提示词 | 提示词模板 |
|  |  |  | 提示词分类 |
|  |  |  | 提示词编辑 |
|  |  |  | 提示词辅助生成 |
|  |  |  | 提示词增强检索 |

管理层应提供扩展组件、内容过滤、应用管理能力。

- 扩展组件

需提供基础问答扩展组件能力。需支持用户将各种格式的文档提交到系统中，以便进行后续的解析、索引和问答处理；需支持调用现有OCR能力对PDF、图片等进行识别；需支持用户对问答答案进行打分，打分信息支持反馈至后台进行知识数据优化；需支持用户创建新的提示词模板，支持自定义提示词结构和内容。

- 内容过滤

需提供敏感词库、字典+自动机、提示词防范、内容审核平台功能。需按照公安部大模型安全要求,实现对大模型的内容过滤，所建设的内容围栏能够通过公安部测评。内容BQ支持提供内容识别BQ管理功能，安全围栏的自动内容识别结果日志中包含内容识别BQ数据。支持对公安行业要求的主流模型攻击方法不少于10种的识别和拦截。需支持用户对敏感词进行增加、删除、修改等维护操作；需支持根据公安用户业务需求，定制构建敏感词库；需提供覆盖色情、广告、包括、违禁内容、整治违规、谩骂、灌水、攻击行为、价值观错误、个人隐私数据等违法内容的三级BQ；审核环节支持自动机审和人工审核，需支持自定义创建机审策略，提供租户、大模型应用、内容防护方案、内容检测BQ组绑定功能，机审效果分析从多个维度展示、分析大模型输入输出数据合规检测的检测效果；需支持配置输入输出双向检测策略，支持配置响应超时时间；需支持记录用户访问大模型输入的提示词和生成内容日志数据，实现对于用户访问大模型输入内容、输出内容的日志记录、安全审计和风险事件回溯；支持用户行为分析，提供对大模型使用用户的行为画像能力；模型的内容过滤能力可根据业务场景的内容输入、输出进行调整。

- 应用管理

应用管理需提供应用接入、能力绑定、应用资源配置能力。需支持应用注册、审核和安全检测。应用注册时，需支持收集和管理应用的基础信息，如名称、开发者、功能描述等；需支持基于安全数据集，调用内容过滤能力实现安全检测；需支持对应用进行压力测试，保障并发量满足需求，测试指标需包含响应时间和处理能力；需支持根据需求场景选择并绑定合适的底层模型，支持场景和模型以1对1、1对m、n对n的形式进行绑定；需支持根据需求场景选择并绑定合适服务，支持场景和服务以1对1、1对m、n对n的形式进行绑定；需支持配置应用所需的基础资源，包括：CPU、GPU、内存、显存、存储、网络。

- （4）运维运营

功能清单如下：

| 层级 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营运维 | 运维中心 | 报警事件接入 | 算力 |
|  |  |  | 模型 |
|  |  |  | 服务 |
|  |  |  | 应用 |
|  |  | 报警规则设定 |  |
|  |  | 报警渠道支撑 |  |
|  |  | 模型赋能平台账号管理 |  |
|  |  | 模型赋能平台权限管理 |  |
|  |  | 模型赋能平台日志管理 |  |

运营运维功能须符合部局运维运营管理平台规范。

需提供监测中心、运维中心功能。

- 监测中心

需支持模型监测、硬件资源监测、报警通知等能力。需支持监测模型的性能指标，如准确率、召回率、推理速度等；需支持监测和显示各种计算资源的利用率，如GPU、CPU、内存等；需支持调用对应接口对模型、算力等异常情况进行监测。需包含算力、模型、服务、应用四个维度的相互调用及资源监测功能，主要包括在算力管理界面查看模型、服务、应用的状态信息，在模型管理界面查看算力、服务、应用的状态信息，在服务管理界面查看算力、模型、应用的状态信息，在应用管理界面查看算力、模型、服务的使用状态。

- 运维中心

需提供账号管理、权限管理、模型赋能平台日志管理能力。需支持接入公安现有用户管理体系；提供租户管理功能，支持租户多集群资源的配置，支持多租户资源隔离；需支持针对同一角色在算力调度平台和模型赋能平台的权限区隔和分层管理；需支持对角色进行增删改查及对该角色的权限、分类进行调整；需支持管理用户根据用户角色和职责，分配和管理对插件服务的访问权限，包括但不限于插件的浏览、安装、使用、更新和删除，以及对插件使用情况的监控和审计；需支持管理和控制用户对敏感词表、字典+自动机、提示词防范和内容审核等访问权限的系统功能，提供读取、写入、删除、推送和拉取等控制能力；需支持记录和监控插件服务内所有关键活动和操作的系统功能，捕获所有与插件相关的开发、注册、部署、更新和使用情况操作；需支持记录和跟踪模型管理过程中内所有活动的关键系统功能，用于监控模型的生命周期管理，包括模型的接入、镜像及版本的管理日志。

- 3、示范应用

应用层结合公安实际业务应用场景，满足用户使用要求，基于大模型能力，设计个性化应用场景。应用层在本项目中建设示范应用，包含示范问答类应用、示范判定类应用及模型子门户，具体为：

- （1）示范问答类应用

功能清单如下：

| 层级 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 示范问答应用 | 帮你问（社区警） | 移动端 | 问答详情页 |
|  |  |  | 问答消息反馈 |
|  |  |  | 问答消息通知 |
|  |  |  | 新建会话 |
|  |  |  | 会话列表 |
|  |  |  | 历史消息 |
|  |  | 应用后端 | 输入处理 |
|  |  |  | 上下文关联 |
|  |  |  | 模型响应处理 |
|  |  |  | 用户反馈处理 |
|  |  | 意图识别 | 业务识别 |
|  |  |  | 告知单识别 |
|  |  |  | 地址识别 |
|  |  | 检索匹配 | 告知单匹配 |
|  |  |  | 地址匹配 |
|  |  | 回答生成 | 追问生成 |
|  |  |  | 告知单答案生成 |
|  |  |  | 拍照点答案生成 |
|  | 帮你答（窗口警） | PC端 | 问答首页 |
|  |  |  | 文档预览 |
|  |  |  | 搜索结果页 |
|  |  |  | 来源索引定位页 |
|  |  | 应用后端 | 输入处理 |
|  |  |  | 上下文关联 |
|  |  |  | 模型响应处理 |
|  |  |  | 用户反馈处理 |
|  |  | 意图识别 |  |
|  |  | 检索匹配 |  |
|  |  | 回答生成 |  |
|  |  | 来源索引 |  |

A.帮你问

a.移动端

（a）问答详情页。需具备问题展示、答案展示、上下文展示等功能。

（b）问答消息反馈。需具备反馈收集、反馈显示等功能。

（c）问答消息通知。需具备通过推送通知的方式告知用户有新的问答消息等待查看的功能。

（d）新建会话。需具备允许用户创建新的问答会话，输入新的问题或话题等功能。

（e）会话列表。需具备展示用户正在进行的所有会话列表，包括会话标题、最近一次交互的时间等信息等功能。

（f）历史消息。需具备记录用户在每个会话中的历史消息，包括提问和回答等功能。

b.应用后端

（a）输入处理。需具备后端接收到用户的输入后，进行必要的验证，如长度限制等等功能。

（b）上下文关联。需具备将当前会话的上下文信息传递给大模型，帮助其生成更准确的答案的功能。

（c）模型响应处理。需具备响应接收、响应解析、错误处理等功能

（d）用户反馈处理。需具备反馈收集、反馈传递、反馈记录等功能

c.意图识别

（a）业务识别。需具备区分用户意图是在问告知单，还是身份证的功能。

（b）告知单识别。需具备识别当前用户在问的事项对应的告知单类型的功能。

（c）地址识别。需具备对当前用户输入的非标准地址进行识别的功能。

d.检索匹配

（a）告知单匹配。需具备通过对用户对话的分析匹配对应的告知单的功能。

（b）地址匹配。需具备通过对用户消息中的地址匹配，调用地址模型分析最近的派出所和拍照点的功能。

e.回答生成

（a）追问生成。需具备基于客户的输入，判断还需要获取什么信息。用追问的方式引导用户回复的功能。

（b）告知单答案生成。需具备基于搜索到的告知单，结合大模型，给出标准化的答案的功能。

（c）拍照点答案生成。需具备基于搜索到的拍照点，结合大模型，给出标准化的地点的功能。

B.帮你答

a.PC端

（a）问答首页。需具备问题搜索、知识库索引、文档列表等功能。

（b）文档预览。需具备查看文档的详细内容的功能。

（c）搜索结果页。需具备展示对文档内容的检索结果。可对应到文档和段落的功能。

（d）来源索引定位页。需具备给出当前答案对应的文档来源的位置。精确到页的功能。

b.应用后端

（a）输入处理。需具备对用户输入的文本进行预处理的功能。

（b）上下文关联。需具备维护每个用户的会话状态，包括历史提问、已知信息等，确保模型能够基于完整的上下文信息生成回答。在多轮对话中，将当前会话的上下文信息传递给模型，帮助模型生成更加连贯和准确的回答等功能。

（c）模型响应处理。需具备解析模型生成的回答，提取关键信息，如答案、建议等，并进行格式化处理，使其更适合展示给用户等功能。

（d）用户反馈处理。需具备收集用户对系统生成的回答的反馈，包括满意度评价、纠错等信息。向用户提供反馈结果，告知其反馈已被采纳，增加用户信任感等功能。

c.意图识别。需具备对输入问题调用多路（向量化、大模型）进行意图识别的功能。

d.检索匹配。需具备调用多路召回能力,包含：传统搜索、向量化匹配等功能。

e.回答生成。需具备通过大模型能力结合检索结果生成答案的功能。

f.来源索引。需具备调用文档问答的来源索引能力,精度：文档+段落的功能。

- （2）示范判定类应用

功能清单如下：

| 层级 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 示范判定应用 | 在沪状态 | 条件输入及反馈 |  |
|  |  | 地址比对 |  |
|  |  | 出行计划预判 |  |
|  | 应登未登 | 条件输入及反馈 |  |
|  |  | 常驻地址变更判定 |  |
|  | 入住异常 | 条件输入及反馈 |  |
|  |  | 个人入住行为模式判定 |  |
|  |  | TZ人行为模式判定 |  |
|  | 个人关联案件 | 条件输入及反馈 |  |
|  |  | 案件自动打Biao |  |
|  |  | 单人案件分析 |  |
|  |  | RM组织网案件分析 |  |
|  |  | 多案时间线汇总 |  |
|  |  | 多案事由去重 |  |
|  |  | 涉案简报汇总 |  |
|  | 前科劣迹 | 条件输入及反馈 |  |
|  |  | 前科汇总 |  |
|  | 多源报警处理 | 条件输入及反馈 |  |
|  |  | 多次报案时间线汇总 |  |
|  |  | 重复报案 |  |
|  |  | 警情特征提取 |  |
|  |  | 多源报警分析报告 |  |
|  | 外部业务赋能 | 外链跳转 |  |
|  |  | 嵌入式插件 | 插件前端 |
|  |  |  | 统一认证 |
|  | 多源数据接入 | 在沪状态数据接入 |  |
|  |  | 应登未登数据接入 |  |
|  |  | 入住异常数据接入 |  |
|  |  | 个人关联案件数据接入 |  |
|  |  | 前科劣迹数据接入 |  |
|  |  | 多源报警处理数据接入 |  |

A.在沪状态

a.条件输入及反馈。需具备通过大模型的推理能力，结合多源数据判定目标对象是否在上海的功能。

b.地址对比。需具备非标准的地址去重比对的功能。

c.出行计划预判。需具备基于大模型对于潜在出行计划进行判定的功能。

B.应登未登

a.条件输入及反馈。需具备用于判断目标对象的登记地址是否发生出入，并自动判定新的实际地址的功能。

b.常驻地址变更判定。需具备通过大模型对于目标对象的常驻地址变更进行判定的功能。

C.入住异常

a.条件输入及反馈。需具备通过分析判断出目标对象是否入住异常。

b.个人入住行为模式判定。需具备通过大模型进行目标对象的异常住宿识别的功能。

c.TZ人行为模式判定。需具备通过大模型对目标关联住宿的信息进行异常入住模式识别的功能。

D.个人关联案件

a.条件输入及反馈。需具备用于分析目标对象的关联案件，不限于目标人，包含其关联人员的功能。

b.案件自动打Biao。需具备基于大模型能力，对案件形成打Biao规则，并自动打BQ的功能。

c.单人案件分析。需具备基于单个目标对象进行多案件分析的功能。

d.RM组织网案件分析。需具备基于目标对象的RM组织进行多案件分析的功能。

e.多案时间线汇总。需具备基于大模型对多事多时发生的情况进行时间线梳理和排序的功能。

f.多案事由去重。需具备基于大模型对相同案由的案件进行汇总去重的功能。

g.涉案简报汇总。需具备生成个人关联案件的简报的功能。

E.前科劣迹

a.条件输入及反馈。需具备基于个人分析并总结其过往前科劣迹。方便快速了解的功能。

b.前科汇总。需具备前科劣迹汇总的功能。

F.多源报警处理

a.条件输入及反馈。需具备对多个来源的报警进行去重、排序、分析处理等功能。

b.多次报案时间线汇总。需具备多源报案时间维度处理、去重、排序的功能。

c.重复报案。需具备重复报案识别的功能。

d.警情特征提取。需具备报案特征提取的功能。

e.多源报警分析报告。需具备多源报警分析报告输出的功能。

G.外部业务赋能

a.外链跳转。需具备在业务内部支持跳转到通用应用的功能。

b.嵌入式插件

（a）插件前端。需具备通用应用以插件形式嵌入到业务应用的功能。

（b）统一认证。需具备通过调用统一认证服务，进行安全性判定的功能。

H.多源数据接入

需要接入的多源数据，基于场景区分如下：

a.在沪状态数据接入。需具备接入四种及以上GJ类信息等功能。

b.应登未登数据接入。需具备本市实有人口登记信息、其他地址关联信息等输入接入等功能。

c.入住异常数据接入。需具备住宿数据、关联住宿数据的功能。

d.个人关联案件数据接入。需具备嫌疑人、报案人、受害人的涉及案件接入的功能。

e.前科劣迹数据接入。接入各类与违法犯罪行为相关联的数据。

f.多源报警处理数据接入。需具备110数据、窗口数据、12345数据汇总等功能。

- （3）模型子门户

功能清单如下：

| 层级 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型子门户 | PC web端 | 门户页 | 登录 |
|  |  |  | 接入流程介绍 |
|  |  |  | 文档与教程 |
|  |  |  | 大模型FAQ |
|  |  |  | 应用列表 |
|  |  |  | 模型列表 |
|  |  |  | 服务列表 |
|  |  |  | 示例展示 |
|  | 管理后台 | 文档管理 | 文档上传 |
|  |  |  | 文档列表 |
|  |  |  | 文档删除 |
|  |  | FAQ管理 | FAQ编辑 |
|  |  |  | FAQ列表 |
|  |  | 应用管理 | 应用列表 |
|  |  |  | 应用操作 |
|  |  | 模型管理 | 模型列表 |
|  |  |  | 模型操作 |
|  |  | 服务管理 | 服务列表 |
|  |  |  | 服务操作 |

A.PC WEB端

a.门户页

（a）登录。需具备前端接入公安现有的登录模块的功能。

（b）接入流程介绍模块。需具备展示业务侧进行平台介入的流程的功能。

（c）文档与教程模块。需具备提供API相关文档与教程的功能。

（d）大模型FAQ模块。需具备提供接入大模型的FAQ模块的功能。

（e）应用列表模块。需具备展示既有的应用，可跳转到对应的应用详情页进行使用的功能。

（f）模型列表模块。需具备展示既有的模型；可试用基础问答能力的功能。

（g）服务列表模块。需具备展示既有的服务；可通过API调用。

（h）示例展示。对不同类型服务展示示例，方便业务方理解的功能。

B.管理后台

a.文档管理模块。需具备文档上传、文档列表、文档删除等功能。

b.FAQ管理模块。需具备FAQ编辑、FAQ列表等功能

c.应用管理模块。需具备应用列表、应用操作等功能。

d.模型管理模块。需具备模型列表、模型操作等功能。

e.服务管理模块。需具备服务列表、服务操作等功能。

- 4、信息安全保障

- （1）数据加密与传输安全

大模型MaaS平台在数据传输和存储过程中，需确保数据的机密性和完整性。平台应支持对训练数据、模型参数、推理结果等敏感信息进行加密处理。

- （2）身份认证与访问控制

平台需确保只有经过授权的用户或系统能够访问大模型服务和相关资源。

- （3）合规性与密码标准

平台需符合国家密码管理相关法律法规和标准。

- （4）日志审计与安全监控

平台需提供完善的日志审计和安全监控功能，确保密码应用的合规性和可追溯性。

- （5）密码应用与业务场景结合

密码技术需与大模型MaaS平台的具体业务场景深度结合，确保业务安全。

- 5、系统集成服务

本项目需完成与公安现有统一账号、统一授权体系、日志管理系统、消息总线对接。

- 四、技术性能指标及配置要求

- （一）性能指标

项目指标涵盖算力调用、模型推理、知识服务、应用纳管、应用服务5个维度：

- 1、算力调用

算力类型：支持主流的AI芯片，支持异构计算。包括但不限于支持华为910B、海光K100等国产主流系列。

资源调度效率：任务调度延迟≤1秒。

隔离：支持多租户资源隔离。

- 2、模型推理

推理延迟：文本类模型响应延迟≤200ms。

吞吐量：单GPU卡支持≥1000 QPS（7B参数模型），支持动态批处理（Batch Size自适应调整）。

模型压缩：提供量化（INT8/INT4）、剪枝工具。模型压缩后精度损失≤1%。

- 3、知识服务

向量检索性能：十亿级向量检索延迟≤50ms。

存储容量：单集群支持≥1PB向量数据。

实时更新：新增数据入库到可检索延迟≤1分钟，支持增量索引构建。

- 4、应用纳管

多租户支持：支持≥100个独立租户，资源配额可自定义

应用监控：提供全链路监控（CPU/GPU利用率、API调用延迟、错误率），数据采集粒度≤1秒。

权限管理：支持RBAC（角色+操作+数据级权限），审计日志保留≥180天。

- 5、应用服务

（1）知识问答类应用

并发能力：峰值QPS 100。

响应延迟：简单单轮回答首字输出≤300ms；复杂查询类回答首字输出≤10s。

准确率：知识问答类应用对回复准确率的要求不低于85%。

（2）判定类应用

响应延迟：单次判定（非高风险。非人工复核）延迟≤200ms。

准确率与召回：准确率≥80%，召回率≥90%。

可解释性：可输出判定依据。

- （二）配置及部署要求

- 1、本项目所需服务器资源由上海市公安局提供。本项目建设内容可适配并部署于新一代公安信息网基于信 创环境的服务器或虚拟化平台，同时需要满足系统密码应用测评的需要。

- 2、本项目建设内容可根据用户方实际需要在不同网域分别部署或同时部署，包括但不限于新一代公安信息网不同网域。同时可以向公安移动信息网提供服务。

- 3、在信 创终端应用方面，对统信和麒麟等主流信 创终端操作系统、浏览器进行适配，以满足不同信 创终端均可访问本项目用户界面，并对相关适配情况纳入软件测试。

- 五、进度安排

本项目建设周期为合同签订后一年完成项目验收，具体如下：

1、实施阶段。主要完成产品软件交付、系统设计、应用系统开部署实施等工作。本阶段周期约为6个月。

2、测试阶段。实施阶段完成后，对系统功能及性能进行测试以确保功能模块、性能满足要求。本阶段周期约为2个月。

3、试运行阶段。主要完成项目整体试运行，修正项目各组成部分联调中出现的问题，修正软件bug。试运行期约为3个月.

4、试运行期无重大故障且解决所有发现的缺陷后开展项目相关测评工作，并根据用户方或市相关要求在1个月内完成验收。

- 六、实施要求和技术服务要求

- （一）质量保证期

1、中标方在合同签订后提供一年的额外算力服务，需提供一年500Tflops。

2、中标方在完成项目建设后应提供完整技术资料，包括应用软件清单及介质、用户手册、管理员手册、安装指南等用户文档资料。

3、本项目软件开发部分在验收一年内提供免费售后服务保障，包括：系统整体优化以及根据用户需求开展的功能更新，提供不少于2人的5*8驻场维护服务，7*24小时的电话技术支持服务，如出现故障一般模块需2小时内响应，重要模块1小时内响应，2小时内到现场服务；系统日常巡检服务（月度巡检），对于各开发功能提供技术支持。

4、本项目产品软件部分提供3年免费运维，要求开展免费的软件升级和故障维护服务，提供不少于2人的5*8驻场维护服务，7*24小时的电话技术支持服务，如出现故障一般模块需2小时内响应，重要模块1小时内响应，2小时内到现场服务；系统日常巡检服务（月度巡检）。

5、中标方在用户方指定的重大节点前对系统全面巡检，提供应急方案等，并根据用户方的要求在重大活动期间指派不少于2人,进行7*24小时的现场技术支持服务。

6、若用户在免费维护期内对软硬件环境进行调整，中标方需免费完成相关集成工作，包括但不限于将功能模块迁移至不同网域等。

- （二）培训要求

1、对系统使用单位提供相关培训，培训内容包括不限于大模型相关知识培训、使用及管理培训和平台操作培训等，应提供详细培训方案。在12个月的质量保证期内，提供不少于2次与项目相关的必要培训。

2、中标方需要指派专人负责开展分层次的人员培训工作。培训应具有培训教材，使用说明书，培训环境和高水平的培训讲师。

3、中标方应提供一般用户的基础操作培训和部门管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

- （三）运维人员要求

1、派驻到项目方的运维人员需接受项目方的保密教育培训并通过项目方的背景审查,不通过则无条件更换。

2、运维人员应保证相对固定，如有变动，须至少提前两周征得用户方同意。

3、运维人员按规定签订有关工作保密协议。

4、运维人员能独立完成对系统的现场巡检、维护及故障快速响应处置工作。工作中能够按照市局要求在重大节日以及重要事件时间节点开展各项值班运维保障。

- 七、招标方案、投标单位资质要求及投标书应答要求

- （一）项目团队及驻场人员要求

投标单位须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务。

（1）应针对本项目提供不少于35人的项目实施团队，需产品经理、技术负责人驻场，质保期间驻场团队成员不少于4人，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责整体项目管控 | 1人 | 研究生及以上学历，具备高级及以上职称、信息系统项目管理师、注册信息安全专业证书CISP、具备3年人工智能大模型的项目建设经验的优先。 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历，应当具备岗位相关工作经验和资质，具有信息化专业高级职称、软件测评师、系统架构师、信息系统项目管理师、注册信息安全工程师等证书的优先。 |
| 技术负责人 | 负责项目开发与实施 | 1人 |  |
| 安全工程师 | 负责项目安全评估及策略制定 | 1人 |  |
| 研发工程师 | 负责项目开发 | 至少22人 |  |
| 实施工程师 | 负责项目实施 | 5人 |  |
| 测试工程师 | 负责项目测试 | 4人 |  |

- 投标单位应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队；投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

- （二）投标单位资质要求

投标单位应具有与人工智能、大模型相关经验；

投标单位选用的大模型宜通过国家网信办的备案；

投标单位宜具有ISO9001质量管理体系认证。

- (三) 投标视频要求

建议投标单位提供演示视频对算力一体化调度平台、模型赋能平台的功能进行详细说明。

- （四）关于转让和分包的规定

本项目不得转让，不得分包。

- （五）知识产权及保密要求

1、中标方保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标方应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

2、中标方因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标方应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标方不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

3、在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

4、中标方因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标方不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

5、中标方应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标方的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标方人员或中标方合作单位违反保密规定，中标方应承担连带责任。

6、中标方（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

7、中标方在提供本项目服务的全过程中，需严格遵循《企事业单位参与上海公安机关信息化建设安全管理实施细则》等各项安全管理规定，对存在严重安全隐患或者造成严重损害的，将追究中标单位违约责任和法律责任。

- 八、项目验收

1、中标方需配合完成软件测试、安全测评及密码测评。同时配合用户方开展信息系统安全等级保护定级及备案，相关费用由中标方承担。

2、本项目根据《上海市公安局信息化项目验收规范》执行，项目验收由市级信息化项目主管部门组织专项验收，中标方应配合完成项目各项验收准备工作。包括不限于提供《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《测试报告》、《用户使用手册》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。