ZC20250149   数字长宁体验馆设备运维及升级改造服务竞争性磋商项目                    采购需求文件

数字长宁体验馆设备运维及升级改造服务

竞争性磋商项目采购需求文件

一、项目背景

数字长宁体验馆于2022年年初建成开馆，是上海市首家以数字化转型为主题的综合性场馆。作为数字体验服务阵地，数字长宁体验馆依托数字创新技术，致力于展示长宁充分挖掘数据要素潜能，以城市数字化转型驱动生产生活和治理方式变革的新应用场景。本项目旨在满足场馆展陈更新及运行保障服务需求，进一步集聚数字创新技术展示、数字应用场景体验和数字便民服务供给功能，为参观者提供更优质的参观体验和服务。
二、项目内容

数字长宁体验馆本次更新升级项目涉及展陈更新和运行保障等服务。本次采购主要包含以下两个部分：

2.1展陈更新服务

本项目展陈更新包括设施环境更新及展示内容更新，在场馆现有的展览空间中利旧升级，提供包括基础设施拆旧、弱电布线、动线设计、布局环境及装饰更新、项目内容策划、设计制作、设备集成、安装调试、培训等服务。（见附件：数字长宁体验馆3楼展区平面示意图）
2.2运行保障服务
本项目运行保障服务部分是确保数字长宁体验馆的正常运行和稳定性，提供包括保证系统正常运行、优化场馆性能、保障系统安全可靠、提供及时有效的用户支持、优化改进场馆质量和性能等优质的用户体验和服务。

2.3项目预算

本项目预算金额为人民币2240000元。

其中：展陈更新服务部分（含拆旧）预算金额为人民币1568000元（本项目总预算金额的70%）；运行保障服务部分预算金额为人民币672000元（本项目总预算金额的30%）。
技术要求

3.1展陈更新服务

3.1.1服务目标

本项目是在现有的展览空间中进行利旧与升级更新，更新区域包括入口序厅、A4数据安全展区（80平）、A5数字未来体验区（90平）和A5数字未来体验三角区（17平）等。

在形式与空间利用上，既要结合现有场馆的实际情况与功能定位，又要有巧妙的设计与现有场馆相匹配。在展示的主题上，既要紧密结合场馆的展示内容，进行再次创作，还需要在现有条件上进行内容的提升和概念的升华，增加互动体验，形成场馆的亮点展项，真正实现场馆的升级目标。
3.1.2服务内容
（一）入口序厅
序厅作为整个体验馆的门户空间，存在引导功能不足、工作区域与参观区域界限模糊等问题。本次改造升级需更新场馆出入方式，支持随申码扫码出入，为市民参观提供便捷；合理规划场馆动线，实现运营效率提升和参观体验改善。
展厅入口处需使用两扇科技型隔断门来代替原先的闸机通道，参数为：2000mm*2100*1，1500mm*2100*1。新增隔断门需支持随申码扫码出入。地面因闸机通道拆除需要地面修复。

序厅需增设隔断，用于遮挡序厅通向工作区长通道视线。‌同时，还需新增一套迎宾语音系统。其中：
红外传感器设备参数：测温范围‌：0~300℃、‌精度‌：±1℃或±1%、‌响应时间‌：100~500ms、‌光谱响应‌：8~14μm。

播报主机设备参数：‌音频输入‌：4路AUX、2路MIC、‌功率‌：600W、‌输出‌：100V/70V/4-16Ω、‌外观尺寸‌：88mm高×412mm宽×484mm长。

1、管理的便捷性

序厅将新增迎宾感应和声效，同步配备感应装置，便于工作人员及时知晓参观者到访信息及流动数据采集，体现展厅的数字化和便捷性。

2、功能的灵活性

补充展馆介绍与动线指引内容，进一步完善序厅服务功能。此外，对办公人员工作区域进行适度遮挡，在保障办公隐私的同时，避免办公区域与序厅参观空间视觉干扰，整体提升序厅的接待体验与空间协调性。
（二）A4数据安全展区（80平）
数据安全展区目前主要展示了长宁区数据安全的相关案例实践以及相关政策法规等，偏静态观看为主。本次改造将从整体空间风格改造入口，提升整体视觉效果，激发观众对本区域的参观探索欲望。

1、空间的统一性

目前墙面装饰风格色彩与材料混乱，本次项目需确保综合展厅的设计风格与展馆整体设计保持一致，既要突出科技感，又要统一空间的调性，形成一个完整的视觉语言系统。其中，原墙面5台播放多媒体设备保留，内容保留。

2、展示的科技感

空间墙面的设计需要从细节处体现现代科技感。设计理念需结合数字化与科技元素，如几何线条、未来感的图形等营造出数字化时代的科技氛围。这些科技元素不仅要增强视觉冲击力，还要通过设计的语言传递出长宁区在科技创新方面的前沿地位，创造出一个具有科技感的沉浸式环境，吸引观众并激发其对未来发展的想象力。

3、安全性与耐用性

设计将严格遵循安全标准，确保结构稳固、材质环保且适用于高人流环境。展示设施应具备高耐用性，易于维护和更新，确保长时间使用中的安全性和展示效果的持续稳定。
（三）A5数字未来体验区（90平）
本项目将从提升空间科技感与未来感，强化互动体验的参与感与趣味性等方面入手，利用原位置多媒体硬件设备搭建起观众与未来数字化应用对话的桥梁，让抽象的数字技术方向变得可感知、可触碰。
本区域需新增3项互动体验项目，充分借助多元展陈形式，包括但不限于投影、LED屏、触控一体机等方式，融合人工智能（AI）、计算机视觉、物联网（IoT）、5G实时传输等先进技术，建设形式新、内涵深、符合场馆定位、且大众喜闻乐见的互动多媒体体验项目。要求通过创意设计，让科技成为场馆叙事的工具，而非简单的技术堆砌。

结合新增展陈内容，对现有布局进行针对性调整，充分挖掘并高效利用现有展陈设施，以实现展陈内容与空间布局、既有设施的有机融合，提升整体展陈效果。同时需秉承场馆长效良性运转的理念，构建具备可持续性运营的展陈体系，确保后续运营过程中可通过内容的动态更新来优化展陈效果。

模块一：互动体验项目1
本模块需重新规划区域空间风格和调性，在保留原多媒体硬件设备基础上，营造“置身数字未来”的沉浸式环境，打造“科技展示、互动探索、知识科普”于一体的标杆性体验项目。

1、内容的关联性
展示内容将涵盖对数字未来的畅想，结合长宁区特色，讲述长宁的数字化未来，强化参与者对数字未来的体验感受。
2、强化互动体验
参与者可以通过触控屏幕等方式自由选择互动内容，在趣味互动中深入理解未来数字化发展的核心方向与生活价值。
模块二：互动体验项目2

根据现有的场馆状况和展示模块，创造一个沉浸式的、个性化的互动体验空间，让每一位参与者都能感受到当下科技带来的愉悦、惊喜和温暖。

1、内容的关联性

展示内容将涵盖长宁区数字化方针与政策，很好的结合长宁区的历史、风貌、人文等特色，讲述长宁故事与建设成就。

2、强化互动体验

参与者可以通过触控屏幕自由选择互动内容，将复杂的政策条文转化为直观的图形化展示。观众只需通过触控和滑动切换不同界面，便可逐步了解政策的全貌，提升信息获取的便捷性与参与感。该模块应允许参与者通过触控或肢体动作进行交互，共同创作提升创作效果和惊喜感。

3、界面的美观性与科技感

界面设计将符合数字化展区的定位，采用具有现代感的设计元素，突出数字时代的视觉特征。通过简洁明快的图形和清晰的排版，传递出强烈的科技感和未来感，使观众在视觉上与内容展示完美结合。
模块三：互动体验项目3

根据现有的场馆状况，增设一个互动体验项目，以增强观众的参与积极性和良好的互动体验。

1、内容的强关联性

展项的内容来源于展厅的现有模块，在确保现有内容的基础上可以增加或优化。

 2、展示形式的创新

根据内容设计出富有创意的展示形式，既符合展示内容的需求，又有很强的美学形式感，形成数字馆的亮点和观众打卡地。

 3、喜闻乐见

 展示内容与形式是为观众服务，一切以观众的乐于参与为前提。要求展项的设计，给观众带来良好的互动体验，让他们乐于参与、乐于其中，在娱乐之后还能在心中激起思索的浪花。
（四）A5未来体验三角区（17平）
该区域目前利用率较低，本项目需聚焦展览空间角落区域，通过针对性调整激活空间价值，使角落区域将从低效空间转变为兼具风格辨识度与互动趣味性的特色体验区，进一步丰富展区整体体验层次。
拆除原有墙、顶、地饰面，重新设计风格材料统一空间调性，营造极具未来感的视觉氛围。将数字未来体验区原有的全息柜展项迁移至该区域，并与现有绿幕拍照展项进行组合展示，形成“全息交互+沉浸式拍照” 的联动体验场景。同时，需保留原墙面三块播放多媒体的设备及内容，确保核心信息展示不受影响。
（五）A6展示区和企业展厅-1

提供本区域的配套基础设施改造服务，主要涉及区域设施拆旧、弱电改造、布线等相关内容，即本区域需拆除原有区域装饰内容并根据采购方需求提供综合布线服务（针对工位提供网线和电源线铺设服务）。
综合

根据场馆最新区域布局需求，充分考量原有装饰风格统一，提供展区名称装饰变更服务。
3.1.3建设技术标准与规范依据

本项目建设的技术标准和规范依据不限于以下：

（1）建筑设计规范

《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）
《展览建筑设计规范》（JGJ 218-2010）
《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）
（2）电气与消防

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2022年版）
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）
《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）
（3）节能环保

《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）
《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）
3.1.4互动体验项目要求

（1）技术定位：需融合人工智能（AI）、计算机视觉、物联网（IoT）、5G实时传输等先进技术。

（2）核心目标：打造沉浸式互动体验，增强体验的趣味性和记忆点；内容与空间深度融合，展项需符合场馆原有主题；形成标志性亮点展项，实现观众自发社交传播。
（3）验收标准：包括但不限于互动体验的流畅性、用户界面的友好性、软硬件的可维护性、数据安全及隐私保护等。
3.1.5展陈更新服务完成期限

本项目展陈更新服务完成期限为自采购方确认可以入场后四个月内完成建设。       
3.2运行保障
3.2.1网络系统运维
网络系统的维护包括数字长宁体验馆网络维护、网络硬件设备管理。

数字长宁体验馆网络维护包括对政务外网、互联网的维护。网络线路的畅通是整个信息系统的基础，因此需要对馆内的网络系统进行专业管理，保障数字长宁体验馆信息系统正常运行。

网络硬件设备管理是指对所有网络设备（交换机、路由器等）运行状态进行监控、检测、管理和维护，对整个网络系统提供运行维护、故障维护、配置维护、升级维护等，保证网络系统有效、 安全、稳定运行；同时负责馆内网络系统的资产管理、系统管理、运行管理、配置管理等工作，为 系统升级和扩展提供建议和咨询，为数字长宁体验馆各项工作的开展提供稳定的网络环境。

3.2.2安防监控系统运维

安防监控信号服务。对安防监控中心提供7×24小时信号保障服务。

安防监控设备维护。对应急安防监控硬件设备及软件系统进行调试、维护。

安防监控设备巡检。每天对应安防监控设备进行巡检。

安防监控故障处置。对应安防监控系统发生的软、硬件故障进行处置，确保及时解决各类软硬件问题。

3.2.3多媒体系统运维

保障一楼公共开放区、三楼序厅、A1数字长宁20年、A2数字战略、A3数字经济、A4数字家园、A4数字教育、A4数字医疗、A4数字体育、A4数字养老、A4数据安全、A5未来体验区+未来体验三角区、A6展示区、企业展区1—3等区域多媒体系统正常运行，服务内容包括且仅不限于展陈设备功能正常运行，满足参观接待体验需要。

3.2.4会议中心运维
会议中心系统运维包括馆内会议室设备维护保障，音视频信号的维护与调试。包括3F会议中心、智能会议室的各种视频线、音频线、VTEL网络及控制线线路的应用、维护、调度、管理工作。

设备维护工作包括日常问题处理、定期维护、运行监控、故障检修、备件更换等，必须按要求及时发现并处理设备故障，确保设备的可用性。负责上诉系统的任务前协调、调试和任务中的系统保障工作。负责该系统根据任务需要的临时改造、系统改动等工作；负责系统的软硬件升级和更新工作。

3.2.5终端设备运维

负责办公终端、打印机、扫描、平板电脑、讲解终端等的硬件设备保管以及管理和维护。包括日常问题处理、定期维护、运行监控、故障检修、备件更换等，且能及时发现并处理设备故障，确保设备的可用性。

3.2.6资产管理服务

协助用户方主管部门完成该各系统的设备资产管理工作。包括建立设备档案、设备配置管理、设备更换与维修管理。

定期配合用户方清点数字长宁体验馆展厅中的固定资产数量及位置。

3.2.7硬件平台运维要求

硬件平台运维需包含对数字长宁体验馆展厅中的硬件设备提供运维服务，包括日常问题处理、定期维护、运行监控、故障检修、备件更换等，且能及时发现并处理设备故障，确保设备的可用性。

3.2.8服务管理

（1）服务管理

根据业务发展需求和各方意见，定期、不定期组织培训，提高人员素质和水平；

（2）需求管理

利用信息化运维管理支撑工具对需求全过程进行管理；

通过各种途径（运维电话、馆内传文、纸质公文等）对数字长宁体验馆业务需求进行收集、整理和汇总；

根据需求内容完成对需求内容的分析，并联系相关人员；

根据派工内容监督应用系统编制派工单，并负责监督对派工单内容进行签字确认；

跟踪和监督的需求处理过程；

对验收完成后的派工单进行统一归档管理。

（3）服务方案

编制满足本项目服务要求的运维服务方案，运维服务方案内容包括但不仅限于运维服务内容、运维服务目标、运维服务计划、运维实施流程等。

编制及完善运维管理制度，包括但不仅限于日常运维工作制度、系统维护应急流程制度、系统应急预案、项目维护值班制度等。
（4）数据统计

数据统计相关工作；组织并提供服务数据，对数据进行统计和汇总。具体工作内容包括：

运维月报数据统计；

日常运维服务数据统计；

督促并按要求提交相关运维数据。

（5）分析报告

为全面反映数字长宁体验馆信息化运维工作整体情况，根据运维数据及时作出分析，发现问题、总结经验，运维供应商负责协助采购人编制运维月报；及时向采购人汇报运维工作情况及重要运维事件和问题，给出改进建议。具体工作内容包括：

编制、完善和改进运维月报；

对月报情况进行汇总分析，并向采购人提交分析报告。

其他采购人要求的数据报告和分析工作。

（6）知识库管理

日常运维过程中对问题处理方案及过程进行记录，并形成全面覆盖数字长宁体验馆服务的知识库，包括应用系统运维服务知识库、基础设施运维服务知识库和安全服务知识库；利用信息化运维管理支撑工具管理知识库；建立和完善知识管理流程，规范对知识的管理；督促按照知识管理流程和机制共同维护知识库；定期组织对知识进行分析和提炼。

3.2.9维保清单

纳入本次体验馆运维项目的相关软硬件清单如下：
（1）硬件维保清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	一楼公共开放区

	1
	LED屏
	平方米
	14

	2
	独立主控
	台
	1

	3
	管理主机
	台
	1

	4
	功放
	台
	1

	5
	边缘部署一体机服务器
	台
	2

	6
	分众传媒广告机
	台
	10

	三楼序厅

	1
	LED屏
	平方米
	4.1

	2
	LED拼接处理器
	台
	1

	3
	多媒体工作站
	台
	1

	4
	灯珠矩阵编程器
	台
	1

	A1数字长宁20年

	1
	LED屏
	平方米
	67.5

	2
	LED拼接处理器
	台
	1

	3
	多媒体工作站
	台
	2

	4
	功放
	台
	1

	5
	体感互动设备
	套
	4

	6
	定制遥控器
	台
	1

	A2 数字战略

	1
	工程投影机
	台
	1

	2
	投影机镜头
	只
	1

	3
	融合工作站
	台
	1

	4
	拼接融合开发
	通道
	1

	5
	功放
	台
	1

	6
	43寸触摸一体机
	台
	5

	7
	110寸电视
	台
	1

	8
	多媒体工作站
	台
	1

	A3  数字经济

	1
	工程投影机
	台
	16

	2
	投影机镜头
	只
	16

	3
	融合工作站
	台
	2

	4
	拼接融合开发
	通道
	16

	5
	效果器
	台
	1

	6
	功放
	台
	3

	A4 数字家园

	1
	LED屏
	㎡
	7.5

	2
	LED屏钢结构
	㎡
	7.5

	3
	LED拼接处理器
	台
	1

	4
	多媒体工作站
	台
	1

	5
	功放
	台
	1

	6
	令牌互动桌
	台
	1

	7
	数字家园楼体沙盘模型
	套
	1

	8
	美好生活e刻圈电话屏
	台
	1

	A4  数字养老

	1
	55寸触摸一体机
	台
	1

	2
	32寸电子画屏
	台
	8

	3
	21.5寸电子画屏
	台
	7

	4
	75寸触控一体机
	台
	1

	A4  数字教育

	1
	拼接屏
	单元
	6

	2
	拼接处理器一
	台
	1

	3
	多媒体工作站
	台
	1

	4
	功放
	台
	1

	5
	红外框+玻璃
	套
	1

	6
	55寸触摸一体机
	台
	1

	A4 数字体育

	1
	55寸触摸一体机
	台
	1

	2
	43寸触摸一体机
	台
	1

	A4 数字医疗

	1
	反射式投影机
	台
	2

	2
	融合工作站
	台
	1

	3
	拼接融合开发
	通道
	2

	4
	功放
	台
	1

	5
	55寸触摸一体机
	台
	5

	A4  数据安全

	1
	75寸触摸一体机
	台
	5

	A5未来体验区+未来体验三角区

	1
	LED屏
	㎡
	10.08

	2
	LED拼接处理器
	台
	1

	3
	多媒体工作站
	台
	1

	4
	功放
	台
	1

	5
	ipad pro
	台
	4

	6
	55寸触摸一体机
	台
	5

	7
	工程投影机
	台
	8

	8
	投影机镜头
	只
	8

	9
	融合工作站
	台
	2

	10
	拼接融合开发
	通道
	8

	11
	吸顶音箱
	只
	4

	12
	功放
	台
	1

	13
	32寸商用显示器
	台
	2

	14
	43寸商用显示器
	台
	2

	15
	55寸商用显示器
	台
	2

	16
	多媒体工作站
	台
	1

	17
	拼接处理器
	台
	1

	18
	86寸触摸一体机
	台
	1

	19
	模型
	套
	1

	20
	Looking Glass 3D屏幕15寸
	台
	1

	21
	Looking Glass 3D屏幕32寸
	台
	1

	22
	全息仓
	套
	1

	23
	4K高祯率电影摄影机
	台
	1

	24
	电脑一体机
	台
	1

	25
	摄影机舱
	台
	1

	26
	22寸主显示器
	台
	1

	27
	24寸返送显示器
	台
	1

	28
	中控台一体机
	台
	1

	A6展示区

	1
	LED屏
	㎡
	25.5

	2
	视频矩阵处理器
	台
	1

	3
	多媒体工作站
	台
	3

	4
	32寸触摸一体机
	台
	1

	5
	电子画框
	台
	2

	6
	功放
	台
	1

	企业展厅-1

	1
	65寸商用显示器
	台
	3

	2
	LED屏
	台
	1

	3
	75寸商用显示器
	台
	1

	4
	90寸商用显示器
	台
	1

	5
	55寸商用显示器
	台
	3

	6
	30寸商用显示器
	台
	1

	企业展厅-2

	1
	LED屏
	台
	1

	2
	55寸触摸一体机
	台
	1

	3
	65寸商用显示器
	台
	2

	企业展厅-3

	1
	75寸商用显示器
	台
	2

	2
	对战舱体
	套
	1

	3
	轻量级格斗机器人
	台
	4

	4
	大师级格斗机器人
	台
	2

	5
	光学MR头显一体机
	台
	2

	6
	本地服务器
	台
	1

	7
	拍摄设备
	套
	1

	8
	智能手机
	台
	1

	3F 会议中心

	1
	LED屏
	㎡
	8.4

	2
	LED拼接处理器
	台
	1

	3
	多媒体工作站
	台
	2

	4
	55寸商用显示器
	台
	2

	5
	两分频会议同轴扬声器
	只
	4

	6
	DSP数字音频处理器
	台
	1

	7
	专业一拖二U段无线话筒
	套
	1

	8
	同轴吸顶扬声器
	只
	4

	9
	数字功率放大器
	台
	2

	10
	网络电源时序器
	套
	1

	11
	阿里云智慧屏旗舰版
	套
	2

	12
	智慧屏无线投屏器
	套
	2

	智能 Vlog 服务

	1
	vlog定制美颜相机（室内）
	台
	6

	2
	交换机（8 路）
	台
	1

	3
	边缘硬件S003
	台
	2

	4
	取Vlog机
	台
	1

	智能客流统计系统

	1
	客流统计摄像机
	套
	40

	2
	NVR
	台
	2

	3
	硬盘
	块
	20

	4
	接入交换机
	台
	2

	中控

	1
	无线路由器
	台
	1

	2
	无线AP
	套
	20

	3
	华为平板
	套
	2

	4
	交换机
	台
	4

	5
	750A系统电源
	台
	2

	6
	网络接口模块
	台
	2

	7
	RS485控制模块
	台
	2

	8
	灯光控制编程
	套
	1

	背景音乐、分区导览

	1
	团队智慧讲解接收机（含恒达团队智慧讲解系统 V1.0）
	台
	24

	2
	通道自动适配器
	台
	24

	3
	团队智慧讲解发射机
	台
	4

	4
	智能讲解话筒
	台
	4

	5
	讲解与背景音乐自动切换模块
	台
	24

	6
	背景音乐系统设备
	台
	1

	其他

	1
	平板
	台
	1

	2
	分布式输入节点
	台
	1

	3
	分布式拼接节点
	台
	1

	4
	24口POE交换机
	台
	2

	5
	75寸触摸一体机
	台
	2

	6
	多屏宝
	台
	5

	7
	互动模块
	套
	1

	8
	手机造型屏
	台
	1

	9
	触摸一体机
	台
	1

	10
	32寸商用显示器
	台
	1

	11
	43寸商用显示器
	台
	1

	12
	触摸一体机
	台
	1

	13
	无线会议主机
	台
	1

	14
	主席单元
	支
	1

	15
	代表单元
	支
	26

	16
	会议单元充电箱
	套
	2

	17
	天线放大器
	套
	1

	18
	6 路0-10V调光模块
	台
	10

	19
	AC控制器
	套
	1

	20
	48口交换机
	台
	1

	21
	24口POE交换机
	台
	3

	22
	8口交换机
	台
	1

	23
	电源时序器
	台
	8

	24
	分布式输入节点
	台
	1


以上设备清单可能存在变动，以现场实际设备为准。
（2）软件维保清单
	序号
	内容名称
	单位
	数量

	整馆数字内容维护

	1
	因设备故障或其他原因造成的数字内容遗失，我方予以重新恢复至正常的使用功能。
	套
	1

	2
	如果内容程序出现故障，我方予以排除故障保证程序正常的运行。
	套
	1

	数字长宁 20 年

	1
	程序内容：针对大屏程序的事件文字，可进行文字修改（修改内容不超过10%）
	套
	1

	2
	程序内容：针对大屏程序的图片，可进行图片替换、增加
	套
	1

	3
	程序内容：针对大屏程序的视频，可进行视频替换、增加
	套
	1

	4
	程序内容：针对大屏程序的事件，可进行事件增加、删减
	套
	1

	数字专项 20 项 - 数字经济

	1
	现有7个业务功能模块，针对其中1-2个模块进行文字、图片内容的调整与更新，但不改变原有UI样式与程序交互逻辑
	套
	1


四、服务期限及付款方式

（1）本次招标的运行保障服务时间为一年。

（2）按照响应文件要求对数字长宁体验馆提供现场技术支持服务，且现场服务人员调整必须经过采购人的同意。

（3）供应商无法解决的问题，需报数字长宁体验馆管理人员。数字长宁体验馆可委托第三方机构解决，费用由供应商承担。

（4）本项目付款方式为合同签订后付款 50%，项目验收后付款 50%。具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

五、其他要求

5.1项目服务团队要求

本次项目需保证在更新与运行保障服务方面富有经验的团队人员负责项目的运营建设，项目团队人员安排合理，团队人员经验丰富。

参与此项目的团队成员须具有强烈的服务意识和高度的责任感以及丰富的类似项目实施经验，能够迅速深入地理解本项目建设与服务理念；具有较强的沟通、协调能力；具备知识产权意识，确保有关利益和机密不被泄露；团队成员名单、相关证明、类似工作经验等材料，应随响应文件一并提交。
本项目运行保障服务至少提供专职运维技术人员1名。根据采购人要求及时对所用设施设备进行维护，技术人员需接受采购人对其进行必要的背景调查，人员应保持相对稳定，未经采购人同意，不得随意更换人员，要求提供相应的承诺书。
5.2维护服务要求

5.2.1日常使用帮助

在用户日常使用系统过程中的操作方面的困难，提供必要的讲解、指导或现场帮助，保证用户在最短的时间内解决操作问题。

要求提供电话、邮件等维护方式，并创新支持微信等互联网工具进行问题解答。

5.2.2系统日常维护

每日监控系统运行情况，若发现异常情况及时处理。

每日随时收集记录用户在使用系统过程中发现的BUG，并根据问题的严重程度及用户要求的紧急程度，给予及时的解决。此类BUG问题，如果现场服务人员解决不了，由中标方提供后台技术支持解决。

每月定期开展软硬件现场巡检，如巡检中发现软硬件问题，应及时诊断并采取相应的解决措施。每月定期协助、监控系统管理员对系统产生的业务数据做一次增量导出，以便用户做备份。

每周查看整理系统运行日志，发现并解决问题。

每月定期、协助监控对系统产生的业务数据进行一次全量导出，以便用户做备份。

每周编写系统使用情况报告、问题解决情况报告给用户。

每月组织对系统运行情况的检查与审核，通过现场核查、调取相关的运维工作记录、审查运维报告等方式，对各系统的日常工作情况进行全面的检查与审核，以发现、分析系统整体的运行问题。对于发现的问题，经双方协商调用必要的服务支持资源及时予以解决，并将问题及解决办法形成文档。

5.2.3 系统调优升级

定期测试系统的性能指标，并采取措施对系统的性能进行优化。

供应商若对系统对应的产品进行了升级，在经过用户同意的情况下，给用户升级。

5.2.4 系统完善修改

如果用户因为业务需求变化而提出系统的修改需求，供应商要给予及时的响应。费用根据工作量的大小另行协商处理。

要求中标方必须对所有维护、修改记录登记，定期向数字长宁体验馆做汇报。

5.3保密要求

（1）服务保密要求

中标方须在签订合同时，与业主单位签订保密协议。

（2）安全性、功能性能测试要求

系统须避免各种信息安全漏洞，加强安全性防护，有完善的安全解决方案。

（3）信息安全承诺保障

中标方承诺严格把控运维人员安全风险及系统安全风险，每月对系统进行安全监测和巡检，出具安全巡检报告。及时修复系统存在的各类安全漏洞。在政府重要活动、会议召开期间对系统进行7*24小时严密监控，一旦发现问题，要求在3分钟之内关停或恢复正常服务，并尽可能的消除影响。

（4）维护人员保密要求

维护人员须严格遵守采购人相关保密规定，不得利用维护系统服务的便利，将采购人业务系统数据及其他信息擅自修改或透漏给第三方。未经数字长宁体验馆管理人员的许可不得将各种带有信息的介质带出数字长宁体验馆。未经数字长宁体验馆管理人员的许可不得进入数字长宁体验馆信息系统查看、复制、增加、删改信息和数据。

5.4知识产权要求

中标方应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

本项目所有成果知识产权归采购方所有，采购方有权在其他项目上运用该项目成果。未经采购方书面同意，成果不得擅自扩散或提供给第三方使用。

中标方应保证采购方在软件使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由中标方承担一切责任并负责解决。
5.5验收要求

项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织验收。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
附件：数字长宁体验馆3楼展区平面示意图

[image: image1.png]A6 RRE

N

T
p——_r

SERXTETREE

A3 BIFR






