园林绿化养护合同

甲方（发包方） 上海市长宁区绿化管理事务中心

乙方（承包方）

为明确甲、乙双方的权利义务，依照《中华人民共和国民法典》、《上海市绿化条例》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就上海市长宁区绿管中心2024年公共绿化养护监理服务公开招标项目（第X标段）园林绿化项目的养护事宜协商一致，订立本合同。

- 第一条 项目概况

1.1 项目名称：上海市长宁区绿管中心2024年公共绿化养护监理服务公开招标项目（第X标段）（以下简称“本养护项目”）。

1.2 项目地点：**道路

- 第二条 养护范围及养护内容

2.1 养护范围：**道路的所有公共绿地，养护的公共绿地   平方米，详细养护范围见本合同附件（一）。

2.2 养护内容（以打√为准）：

√  去除枯死植株       √  植物补植       √  树木扶正

√  病虫害防治和监测   √  浇灌排水       √  土壤施肥

√  中耕除草           √  花坛花境布置   √  地被覆盖

√  植物（树木、绿篱、草坪、桥柱绿化等）修剪

√  植物防护(防寒、旱、台、涝、高温等)

√  植物垃圾(落叶)收集     √ 植物垃圾(落叶)清运    √  治安巡逻

√  绿地内乔木上漂浮垃圾清除

√   水体保洁           √   水体清淤       √  厕所保洁

√  栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和标牌、驳岸等园林设施的保洁维修

√行道树枯死株挖除、补种、行道树修剪、剥芽、补洞、病虫害防护、设施维护等养护            √行道树上漂浮垃圾清除        √行道树树穴保洁   √驿站管理

√  其它内容：绿地侧石及栏杆修复；防台防汛；应急处置；网格化处置；信访投诉；作业物清理； 综合治理；人为破坏恢复；行政许可后续工作配合；行业文明创建、义务宣传、设施更新提升等。

双方对养护内容有其他约定的，应当另行签订相应的补充协议。

2.3 养护工程量的确认：

2.3.1 乙方确认将按照本合同附件（一）绿化养护范围、附件（二）绿化养护工程量清单所列的内容对指定范围内的绿化进行养护。同时，乙方在此承诺本养护项目的苗木品种及数量以现场工程量为准，除因特殊需要而发生的新增苗木、花卉等的材料费用和栽植人工费外，乙方不得对本合同的总价款进行调整。

2.3.2 对乙方超出合同约定范围和因乙方原因造成返工的养护工作，乙方不得要求增加养护费用。

2.3.3 养护期内设施等保存率98%以上， 绿化养护存活率100%，绿地补种苗木、补种行道树成活率100%。公共绿地及行道树补种经费由乙方自行承担，不另加费用。

- 第三条 养护期限

养护期限    个月，自   年  月  日起至   年   月   日止。

- 第四条 合同价款与支付

4.1 双方约定本养护项目合同价款总计为人民币   元（大写：   元整）。

其中养护费    元、无理由应急保障费     元、暂估设施更新提升       元。

乙方确认，合同价款以及相应的付款约定已经过乙方的仔细核算和评估，且充分考虑了养护期间所可能发生的一切风险（包括但不限于经营风险、报批风险以及政策变化的风险），因此乙方承诺对于该合同总价款无论实际经营状况如何都将不再调整。

4.2 上述合同价款为闭口包干价，已经包含了完成本养护项目所需的人工费、材料费、机械费、水电等公共事业费、税金、利润等全部款项。除出现本合同第2.3.1条约定的情形以外，乙方不得以任何理由要求调整合同价款,增加经费。乙方报价中设施更新提升项目为暂估价，在养护期末统一按实结算，结算造价审价后核拨，每个季度支付的费用不含无理由应急保障费、设施更新提升费用。

无理由应急保障费为包干报价，合同期结束后一个月内付清。乙方在履行合同期内，应将不少于本标段总合同价的1%作为无理由应急保障费，保障内容包括本标段内的各类绿化投诉、网格化案件及其他应急、检查等处置，处置结果同时纳入考核范围内；如乙方拒绝处置或者不及时处置，甲方有权不支付无理由应急保障费。

设施更新提升项目结算执行以下原则：执行《上海市园林工程预算定额(2016)》、上海市建设主管部门颁发的有关2016定额工程造价的其他现行文件和规定；人材机单价按照投标报价；投标时未明确的，按2023年9月的“上海市建筑建材业网”信息价计算，人工执行信息价中间值，材料、机械费执行信息价平均值及市场价；费率按“沪建市管〔2016〕42号”文执行，管理费和利润费率居中，安全防护、文明施工措施费居中，增值税税率9%。

4.3 甲、乙双方约定，当且仅当出现本合同第2.3.1条约定的情形时，乙方可就因特殊需要而发生的新增苗木、花卉等的材料费用和栽植人工费，与甲方协商调整合同价款。

4.4 因乙方自身原因导致的养护变更或者养护补救措施，乙方无权要求追加合同价款。同时，如乙方因此而给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

4.5 甲方依据本合同的约定采用季度考核、月度检查、日常随机抽查相结合的方式对乙方进行考核，考核结果将作为甲方向乙方支付合同价款的依据。

4.6 对于水、电设施甲方按现状提供给交付乙方，乙方需对水、电设施实施扩容的，由乙方向甲方报备批准后，自行办理扩容申办手续并承担相关费用。其他的燃气、通讯等公用设施若乙方需要的，亦将由乙方向甲方报备批准后，自行申办并承担相关费用。

4.7 乙方进驻时，甲、乙双方须查验水、电表的读数。由于绿化养护需要所产生的水、电等公共事业费用，由乙方自行在规定时间内向有关部门缴纳。甲方与乙方按考核期（每月、每季）结算一次水电费。(若有欠费，直接从养护费中抵扣)

在每季度养护费结算前，乙方必须向甲方递交相关结清凭据，否则甲方有权拒绝向乙方支付养护费或在支付的养护费内扣除相应的费用。逾期不提交超过2次的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方承担违约责任。（附水电账户清单）

4.8 在本合同履行期间，在乙方考核合格并按时支付公共事业费的情况下，甲方应按季度向乙方支付养护费，甲方应在每季度第一个月的15日前，向乙方支付上季度的养护费。养护费的支付及具体金额与乙方的养护质量直接挂钩，具体养护质量及考核标准详见本合同第五条的约定。

4.9 乙方确认如下银行账户作为收取养护费的指定账户，甲方应当通过银行转账的形式将养护费支付至如下账户：

开户行：[                    ]

户  名：[                    ]

账  号：[                    ]

- 第五条 养护质量和考核

5.1 乙方的养护质量，必须达到以下养护技术规范与标准：

5.1.1 《园林植物养护技术规程》DBJ08-19-2011；

5.1.2 《园林绿化植物栽植技术规程》DG/TJ08-18-2011；

5.1.3 《园林植物保护技术规程》DBJ08-35-94；

5.1.4 《行道树养护技术规程》DBJ08-2105-2012；

5.1.5 《大树移植技术规程》DBJ08-53-96；

5.1.6 《园林栽植土质量标准》DBJ08-231-2013；

5.1.7 《草坪建植和草坪养护管理的技术规程》DBJ08-67-97；

5.1.8 《假山叠石工程施工规程》DBJ08-211-94；

5.1.9 《花坛、花境技术规程》DBJ08-66-97；

5.1.10 《垂直绿化技术规程》DBJ08-75-98；

5.1.11 《绿地设计规程》DBJ08-15-89；

5.1.12 《园林绿化养护技术等级标准》DG/TJ08-702-2011；

5.1.13 《上海市园林工程预算定额(2016)》；

5.1.14 《上海市市容环境卫生管理条例》；

5.1.15 《上海市绿地养护概算定额（2010）》；

5.1.16 《长宁区绿化精细化管理实施意见》；

5.1.17 《长宁区公共绿地、行道树管理考核实施细则（试行）》；

5.1.18 甲方的其他要求或标准。

5.2 关于养护质量及相关岗位的管理详细要求参见本合同附件（三）：

5.3 甲、乙双方对养护质量有争议的，双方约定上海市绿化管理指导站对养护质量进行鉴定。

鉴定所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

5.4 养护考核

5.4.1 乙方应认真按照园林绿化行业的标准、规范、招标文件（包括《招标邀请书》及其附件、《投标文件》及其附件）、本合同的要求以及甲方代表人依据本合同发出的指令进行养护，随时接受甲方的检查和考核，并为检查、考核提供便利条件。

5.4.2 甲方有权依照本合同附件（四）所列明的考核制度对乙方实施考核，并根据实际考核结果填写附件（五）所示的绿地养护考核评分表。

5.4.3 对于乙方在检查过程中的扣分部分，乙方应当采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准为止。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担由于采取补救措施而产生的一切费用。若乙方在甲方规定的时间内没有采取补救措施的，甲方有权委托第三方采取相应的补救措施，所涉费用由乙方承担。

5.4.4 除了季度考核及每月检查以外，甲方还可以随时对本养护项目的实施情况进行抽查，如甲方发现乙方有违反本合同第5.2条约定的养护质量及相关岗位的管理要求，或未按照本合同第十二条特别约定事项的要求履行义务的，每出现一次当月考评分数减少1分。

5.4.5网格化工单需规定时间处置回复，不得以”人为破坏”、”移交时就是这样”等理由来解释，网格工单出现超时回复的每件扣除500元整，超时未办结的工单每月考核一次每次每件扣500元整。行道树缺株在适宜季节（常绿树种为每年3月至6月，10月至11月；落叶树种为每年的11月至次年的3月）及时补种，以网格化处置时间为准。绿化修剪的投诉必须一周内解决并且得到投诉人满意回复，所有投诉必须接单。市、区市民投诉件需按时处置完毕，不能以”冬修、剥芽”等理由来回复，如出现超时回复的情况一件扣1000元整，并以市民满意度进行考核，市民不满意的投诉件每件扣1000元整（诉求过高除外，但需业务科室与监理同时认可）。该费用将在季度支付养护费中进行扣除。

- 第六条 双方一般权利和义务

6.1 甲方代表

6.1.1 甲方指定 公绿科  为甲方代表，代表甲方履行本合同义务。

6.1.2 除甲方代表外，其他人员均无权向乙方发出任何指令。除双方另有约定外，甲方代表亦不得委托他人代行职权。

6.1.3 乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表的指令应以书面发出，否则无效。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后48小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，甲方代表在收到乙方报告后48小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方，乙方应予执行。

6.1.4 甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。

6.1.5 在合同履行过程中，甲方可更换甲方代表。如需更换甲方代表，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任甲方代表继续行使合同约定的职权，履行约定的义务。

6.2 乙方代表

6.2.1 乙方任命项目经理            为乙方代表，代表乙方履行本合同义务。

6.2.2 乙方依据合同发出的通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

6.2.3 乙方代表按照本合同的约定及甲方代表依据合同发出的指令组织养护工作。在情况紧急且无法与甲方代表联系时，乙方代表应当采取保证人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表提交报告。责任在甲方的，由甲方承担由此发生的追加合同价款；责任在乙方的，由乙方承担费用，并赔偿甲方损失。

6.2.4 乙方承诺的项目经理不得调换，常驻现场到位率至少95%以上且甲方每次对养护项目进行定期考核或随机检查时，项目经理必须在场。项目经理接单设置专门邮箱用于日常交接。项目经理必须是专人专项专用，在合同规定的养护周期内，不得再承接其它任何施工及养护工程项目。如遇特殊情况确需撤换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知甲方且应得到甲方的书面认可。后任乙方代表继续行使合同约定的职权，履行约定的义务。

甲方专用邮箱： cnlhglk@163.com

乙方专用邮箱：

6.2.5 乙方代表不称职时，甲方可以与乙方协商，建议撤换；乙方在收到甲方要求撤换乙方代表的通知时，乙方必须在7日内按甲方要求，以称职人员替代。

6.3 甲方工作

6.3.1 将养护工程区域内的树木、草坪、花卉、绿篱、水生植物、水体、园林设施及其它需要养护的设施，列明范围或清单，由双方进行现场确认。

6.3.2 配合养护所需用水、用电的接驳点，保证养护期间的正常需要，养护期间的水、电等公共事业使用费用由乙方自行承担。

6.3.3 组织召开养护作业要求交底会。

6.3.4 在养护期间，若主管单位通知停电、停水，甲方应及时将停电、停水通知送交乙方，乙方应自行采取相应措施，确保停电、停水期间的养护任务能够正常完成。甲方收悉停电、停水通知后未及时通知乙方的，由此造成养护范围内的植物或养殖物死亡，其损失由甲方承担。否则，相应的损失由乙方承担。

6.3.5 按照本合同约定，检查、考核乙方的工作。

6.3.6 按合同约定向乙方支付养护费用。

6.4 乙方工作

6.4.1 根据本合同约定，在合同签订后   5  工作日内，制定养护期内相应的总体绿化养护管理方案，报请甲方代表审核批准，作为实施依据。甲方代表收到乙方方案后，应于  3  工作日内予以确认或提出修改意见，乙方应按照甲方确认或修改后的方案实施养护工作。

6.4.2 建立完善的养护班组，绿地养护包件提供的技术工应包含高级工、中级工、专业植保人员；含有行道树的养护包件提供的养护技术工应包含高级工、中级工、上树工、专业植保人员。相关养护作业人员必须持证上岗，如行道树修剪上树工，须持有上树证，特种车辆驾驶员拥有特种车辆操作证等。制定养护岗位职责以及各岗位规范、操作规程、养护制度（包括节假日值班制度、防汛防台期间的值班制度和应急抢险工作制度）。根据合同约定，配备技术管理人员和养护操作人员，并将岗位规范、操作规程、管理制度及工作人员的名单交甲方审批备案。

6.4.3 根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段及养护场地的具体情况合理安排、开展养护工作，根据甲方要求及时做好养护区域的局部调整，保证绿化观赏的整体性，并向甲方提供年、季、月度养护管理方案及相应进度统计表。每月25日前报给养护监理月度养护计划,细化到道路名称路段、工作量、人员、机械配备等。乙方所报养护方案及计划由养护监理审核通过后方可实施，乙方应服从养护监理的技术指导。

6.4.4 负责区域内各类植物养护及日常巡视检查，如发现各类苗木、设施有被损、被盗等情况时，应立即自费补缺、恢复，并向甲方报备。

6.4.5 开展养护工作时，严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定，文明施工，如乙方违反相关管理规定，而受到有关部门处罚或需对第三方承担赔偿责任的，由乙方自行负责，与甲方无关，如甲方先行向第三方赔付的，甲方有权向乙方追偿；对外开放的养护区域，处理好养护工作与游客的关系。绿化垃圾须堆放于甲方指定位置，除双方另有约定外，垃圾由乙方负责清理外运。

6.4.6 养护期间，做好养护范围内的地下管线和现有建筑物、构筑物的保护工作；但甲方须在乙方进场前，将所掌握的养护范围内的地下管线、地下构筑物的情况向乙方进行交底。

6.4.7 接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。如乙方无正当理由在甲方指定的期间内未整改的，甲方可以另行委托第三方予以整改，所发生的费用由乙方承担。

6.4.8 甲方不提供生活用房、作业工具间等临时设施，乙方应在取得甲方同意的场所内自行安排，不得在绿地内自行搭建影响绿地景观。

6.4.9 负责养护工作人员的劳动保护和人身安全。除双方另有约定外，养护工作人员的餐饮、住宿由乙方自行承担。

6.4.10 建立和健全养护管理档案，对养护管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送甲方备案。养护管理期满，将养护管理的所有档案资料及养护范围内的各类植物、设施完好地移交给甲方。

6.4.11 其他甲方要求乙方完成的工作。乙方应无条件按照甲方指令在其养护范围内进行绿化施工及养护，如乙方按照该指令执行后造成不良影响及后果的，由甲方全权负责解决。

- 第七条 养护方案及调整

7.1 乙方必须按甲方确认的养护管理方案和养护计划组织养护，接受甲方对养护质量的检查、监督和考核。

7.2 涉及重大活动或其他原因，甲方认为确有必要暂停养护工作或调整养护方案时，应当以书面形式要求乙方养护人员调整养护时间或更改养护措施。乙方应遵从甲方要求。除双方另有约定外，如因该等调整而导致养护费用增加的部分由甲方承担。

7.3 未经甲方事前书面许可，乙方不得自行调整养护时间或更改养护措施，否则应当承担相应的违约责任。

- 第八条 安全防护及事故处理

8.1 一般要求

8.1.1 乙方在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担，与甲方无关。

8.1.2 乙方应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负全部责任。

8.1.3 甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行养护工作。因前述甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

8.2 安全防范

8.2.1 乙方在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施。除双方另有约定外，安全防护费用由乙方自行承担。

8.2.2 乙方应保证养护范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时提请甲方予以修理或更换。对养护范围内的树林、水体或其他可能造成人员伤亡的场所，乙方应提请甲方设置禁止吸烟、禁止火种、禁止游泳等安全警告铭牌。

8.2.3 乙方对土壤进行消毒或防治病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。乙方喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报甲方批准，按甲方批准的时间和路线进行喷洒。瓜果类植物在挂果期间不得喷洒药剂，以防发生意外。残留药剂和容器，乙方应按规定妥善收集和处理。乙方未按规定使用药剂或未妥善收集、处理残留药剂及其容器而造成第三方损害的，所有责任由乙方自行承担，与甲方无关。

8.3 环境保护

8.3.1 养护期间，乙方应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运。污水、废水未处理达标前，不得直接排入河道或其它公共设施，以免造成污染。如因乙方未履行前述环保义务，而使甲方受到行政处罚或民事赔偿的，甲方有权向乙方全额追偿。

8.3.2 乙方应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染。

8.4 事故处理

8.4.1 养护期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担由此发生的费用。

8.4.2 甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

- 第九条 养护施工所需机械、材料、器具设备

9.1 乙方自行准备的机械、材料、器具设备

9.1.1 乙方应自行配置养护管理所需要的一切机械、材料、器具设备、房屋(交通工具以及其他养护所需机械、材料、器具设备、道班房等)。乙方不得以无设施、设备拖延养护作业。乙方配置的养护所需机械、材料、器具设备的清单如下： 机械要求：拥有卡车、吊车、浇水车、养护器械、植保器械、防台防汛器械和物资储备以及甲方根据需要提出的其它器械要求。垃圾处置运输能力要求：具备绿化垃圾清运处置能力，对养护区域内所有绿化垃圾负责及时清运，自接到甲方通知要求后的2小时内，迅速组织人员现场处置完毕。绿化垃圾由乙方自行处置。

9.1.2 乙方应当对投入使用的机械、材料、器具设备的质量负责。乙方在机械、材料、器具设备送达养护场地前24小时通知甲方代表清点。乙方投入使用的机械、材料、器具设备的数量、规格和品质达不到养护所要求的标准时，甲方有权要求乙方另行备置，如乙方未另行备置而致使养护作业无法达到本合同约定的标准的，乙方应承担相应的违约责任。

9.1.3 乙方应保证其提供的机械、材料、器具设备符合安全标准。在乙方使用前，应按规范要求进行检验或试验，不合格的不得使用。检验或试验费用，除双方另有约定外，由乙方承担。因机械、材料、器具设备使用过程中所发生的事故责任，由乙方自行承担。

9.1.4 甲方发现乙方提供或使用不符合约定的机械、材料、器具设备时，乙方应当按照甲方的要求负责采取更换、重做等补救措施，并自行承担相应费用。

9.1.5 乙方需要使用代用机械、材料、器具设备时，应经甲方代表认可后才能使用。由此增减的合同价款，除非双方另有约定，增加的合同价款由乙方自行承担，减少的合同价款须从合同总价中核减。

- 第十条 合同终止

- 10.1 本合同在下列情形下终止：

- 10.1.1 本合同期满各方义务履行完毕后终止；

- 10.1.2 因法律、政策变更，国家或地区经济建设需要，以及规划调整等原因导致本合同无法继续履行的；

- 10.1.3 任何一方因未全部履行或未适当履行其在本合同项下的义务或职责，并经对方发出要求补救的书面通知后30天内，未采取补救措施的，对方有权书面通知违约方终止本合同；

- 10.1.4 因发生不可抗力事项，使得本合同无法或无必要继续履行的，双方协商终止本合同；

- 10.1.5 合同任一方破产、解散或者遭遇其他清算事宜的，本合同终止。

- 10.2 除前款规定外，乙方在本合同期内发生下列情形之一时，甲方有权单方面书面通知乙方终止本合同：

- 10.2.1 季度考核不合格的（第一、四、七、九、十四标段，季度考核90分以下；其他标段季度考核85分以下)；

- 10.2.2第一、四、七、九、十四标段，连续两个月月度考核分数90分以下或全年累计三次在90分以下的；其他标段连续两个月月度考核分数85分以下或全年累计三次在85分以下的；

- 10.2.3 合同期间，由于乙方违约导致本养护项目处于不正常状态且在甲方责令整改的期限内仍未恢复的；

- 10.2.4 乙方以任何形式将本养护项目全部或部分转包给第三方进行养护；

- 10.2.5 乙方在本养护项目范围内有经营行为，或在本绿化养护项目范围内进行违法犯罪活动、损害公共利益的；

- 10.2.6 乙方不具备上海市园林绿化企业养护能力认定证或该资质证书过期、失效的；

- 10.2.7 乙方未按本合同第6.4.2条的约定建立完善的养护班组，技术工比例没有达到乙方承诺的要求的；

- 10.2.8 乙方有其他违反本合同约定的乙方义务的行为，经甲方书面催告在合理期限内仍未整改的或整改超过1次的。

- 10.3 因前述第10.1条原因终止合同，或因乙方原因终止合同，或者因乙方违约导致甲方行使合同终止权时，甲方无需就合同的终止向乙方支付任何的赔偿，并有权收回本养护项目范围内的绿化养护权或委托第三方实施绿化养护工作。在此情况下，乙方之前如有征得甲方书面同意而自行出资建造的基础设施及相关配套设施的，则该等设施将全部无偿转归甲方所有。

- 10.4 如果合同一方认为某一事件已构成不可抗力事件并可能影响其继续履行本合同规定的义务，则在此事件发生时，宣称发生不可抗力的一方应立即书面通知另一方，并尽力继续履行其义务。其后30天内还应提供此种不可抗力发生及其持续时间的足够证据和不能履行或部分不能履行本合同义务的理由。发生不可抗力事件时，双方应立即协商以寻找一个公平的解决方法并应尽一切合理的努力尽量减轻不可抗力所带来的后果。

- 10.5 合同生效后即具有法律约束力，任何一方不得随意变更或解除，需要变更或解除合同时，应双方协商一致，达成书面合同。

- 第十一条 违约责任

11.1 甲方违约责任

11.1.1 甲方未按合同约定，逾期支付养护费的，每逾期一日，应按照逾期付款金额的千分之一的标准向乙方支付滞纳金。乙方不得因甲方逾期付款而停止养护工作，否则由此造成的损失由乙方承担。

11.2 乙方违约责任

11.2.1 如乙方违反6.4.1相关规定，按照本合同总金额10%的标准向甲方支付违约金。

11.2.2 乙方未按本合同第6.4.2条的约定建立完善的养护班组，技术工比例没有达到乙方承诺的要求的，乙方应当按照本合同总金额20%的标准向甲方支付违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

11.2.3 对于乙方在甲方检查过程中的扣分部分，乙方应当采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准为止。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担由于采取补救措施而产生的一切费用。若乙方在甲方规定的时间内没有采取补救措施的，甲方有权委托第三方采取相应的补救措施，所涉费用由乙方承担。

11.2.4 因乙方养护不当造成的绿化树木、花卉死亡或损坏由乙方无偿补种或修复。

11.2.5 乙方违反本合同第5.2条的约定，或未按照本合同第十二条特别约定事项的要求履行义务的，每出现一次当月考评分数减少1分。

11.2.6 未经甲方书面同意，乙方擅自更改、调整养护方案，视为乙方违约，乙方应当按照本合同总金额20%的标准向甲方支付违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

11.2.7 甲方其他依照本合同第10.2条的约定，单方面书面通知乙方终止本合同的，乙方应当按照本合同总金额20%的标准向甲方支付违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

- 第十二条 特别约定事项

- 12.1应急处置时效要求：遇紧急事件，自接到通知后2小时内派专人到现场勘验，迅速组织人员实施检查和整改。非工程性解决的紧急事件，24小时内解决；需采取工程性措施的紧急事件，确定施工时间和施工方案后，绿化补种1周内予以解决，其他3天内予以解决。处置前后，要求拍摄对比照片并留档备查。紧急处置后，必须经甲方现场认定，符合相关技术标准要求，则视作处置完毕；如否，则进行返工处置，直至达标为止。

- 12.2因养护失职或不当造成单株乔木树体2/3以上枯死；绿地内集中草坪长势不佳，面积超过10㎡的、地被长势不佳，面积超过5㎡的；病虫害严重（严重煤污病、单株植物1/3以上树叶受害、树干严重腐烂、虫蛀等）等现象，以及养护范围内各类设施、设备和管理用房等操作、使用不符合要求并存在安全隐患的，绿管中心发现一起，扣除1000元整；各级领导发现一起，扣除10000元整；如遇重大舆情或媒体曝光一次，扣除50000-100000元。以上各类问题限期落实整改，费用将在季度支付的养护费中扣除。

- 12.3实行挂牌养护：以挂牌的形式，公开中标养护路段，乙方按甲方确定的铭牌形式制作并在养护第一个月内安装在现场，每条道路设置一块铭牌（设置在有条件的绿地内），铭牌内容包括中标单位、管理单位责任人、联系方式及养护时间周期等信息。

- 12.4 防台防汛等应急响应要求：应急物资有保障，必须有一个固定场所作为防台防汛物资仓库（面积不小于15平方米），防台防汛专用物资齐备（机械、器具等在投标文件中列明，合同签订后一周内由甲方检查，必须按甲方要求整改到位）。抢险队伍人员落实到位，加强应急车辆的检查、维修，确保性能完好。在险情发生后，必须根据甲方的抢险指令，积极配合实施抢险任务。在收到紧急通知的要求后，快速响应，半小时内，抢险人员抵达现场，非工程性抢险项目于2小时内完成；工程性抢险项目，按要求必须在第一时间排除险情，并在双方协商确定的时间内完成抢险工作。防台防汛期间，乙方不得以任何理由拒绝执行甲方指派的抢险任务。

12.5 行政许可事项配合要求：行政许可事项获得批复后，乙方必须积极配合甲方，实施行政许可后续工作的正常开展。行政许可迁移及恢复项目人工、费率由审价单位审定，原则上不高于中间值。迁移绿地、行道树自迁移工程竣工之日起至本合同期结束之日为止，扣除养护单位相应的养护经费(所扣养护费的单价采用简单算术平均法确定，即单价＝本标段总养护费/本标段养护总量)。

①小型绿化迁移工程时限从工作联系单下发之日起5个工作日以内；绿化迁移由养护监理同步监管，实际工程量以签证为准；绿化恢复工程根据实际情况商定；如乙方拖延实施行政许可项目累计至3次，取消其后三个月行政许可项目施工资格，甲方另行安排施工单位；

②规模较大绿化迁移或恢复工程的实施按照区财政相关批复执行。实施单位必须在规定时间内，按甲方的相关要求完成配合工作。

12.6有害生物防控要求：

（1）落实无公害治理策略：使用高效低毒的无公害药剂，确保农药的储存、使用安全。

（2）有害生物预警： 配合做好养护范围内的有害生物的监测、预测预报工作。

（3）落实经费与人员：乙方配备专业的植保人员，养护经费中必须列明专项有害生物防控经费构成表，养护期间乙方相关采购票据及使用情况随时备查。

12.7养护精细化要求

(1)树木养护：树木养护生长健壮，无死株，枯枝及时清除。合理抽稀、补种适时。林下有覆盖物，黄土不裸露。松土、除草、施肥效果明显，树穴树坛每月切边及翻土2次以上，每块绿地施肥每年不少于2次。树桩维护及时。

(2)修剪要求：乔木适时控制性修剪，花灌木及整形树按照养护作业标准定期修剪。花灌木在花后1周内完成修剪，整形树根据长势1个月内及时修剪。

(3)花卉种植：花坛四季有花，图案设计新颖，美观大气花坛布置在春节前、五·一、十·一、11月1日四个重要节点，必须提前一个月上报方案，并确保每年有花期300天以上。特别是古北路、虹桥路、华山路、淮海西路、江苏路、新华路、延安西路的花坛、花境种植面积占该路绿地总面积不小于1%。

(4)草坪及地被：草坪平整，生长势良好，无明显空秃。草坪及时修剪(3月至6月至少间隔7-10天修剪一次)，保持高度5公分左右。暖季型草坪必须在10月底前完成播黑麦草籽。粗放型草坪无明显杂草。地被植物品种丰富，配置合理，叶色、叶形协调，生长茂盛，无明显空秃。施肥、修剪、翻种及时。人为损坏草坪及地被的补种工作应不超过5个工作日。

(5)植物保护：无大面积病虫害，无重大检疫性害虫（美洲白蛾等）发生，对蛀干性害虫（天牛、木蠹蛾、小蠹等）控制有力。及时调查绿地行道树有害生物发生情况，达到防治阈值必须1天内采取措施，原则上每次防治间隔7-10天，防治2-3次，检疫性害虫必须及时上报并防治。

(6)总体面貌：植物群落疏密合理，树木冠形完整，“春景秋色”景观效果明显。绿化设施齐全，外貌整洁，构建设施完整无损，道路地坪铺装，侧石台阶等平整、无破损，上下水保持通畅，供电照明正常运转。园椅、垃圾箱、宣传栏、树穴盖板、绿地栏杆等设施完好无损。园内整洁干净，无明显陈旧树枝垃圾，地面干净无积水，水面清洁、无漂浮物、无异味。

（7）行道树养护：行道树冬季修剪时间是每年11月到次年的3月。行道树剥芽及防汛防台疏枝时间是每年4月到6月。树桩和盖板及时维护更新。

（8）绿地及行道树施肥工作每年不少于两次，必须制定施肥计划，根据不同苗木的特性及不同季节按需施肥，使用生态有机肥，提供图片及影像资料给甲方，否则第四季度考核结果扣2分。

- 12.8做好市区两级专项配合要求：按照市区两级行业及各类考评要求，积极做好配合工作。

- 12.9乙方进场后一周内，需对养护范围内的所有苗木、设施等进行清点，并报甲方确认，本合同附件二绿化养护工程量清单中所示的内容仅作为参考。经甲方确认的养护范围内所有的苗木、设施等均为乙方需养护的内容，乙方需无条件接受上述所有养护内容。

- 12.10乙方进场后15天内，应当对养护范围内的苗木、设施进行全面整治（修复、维护等），包括养护范围内的苗木空秃的补种，并达到一级、二级绿地标准，消除所有网格化红灯，投诉案件处理完毕，由此发生的费用均已包含在本合同价款中，不再另行支付（甲方有另行约定的除外）。乙方应将整治完成情况及时上报甲方（整治内容列清单，整治每条道路报完成情况，无需整改的零报告）。

- 12.11在养护期内，养护范围内发生的所有人为等外界因素发生的损失，均由乙方负责，由此引起的费用均已包含在本合同价款中，不再另行支付（甲方有另行约定的除外）。

- 12.12养护期结束前30天内，乙方需与甲方共同确认养护范围内所有苗木的数量、存活以及设施正常运转等状况。如与前期甲方确认的内容存在差异的，乙方需在养护截止期前补正该差异。

- 12.13乙方在合同签订之日起5个工作日内做好接管工作，按绿化现状接管养护，

- 并落实12.9要求的所有工作。

12.14所有养护标段要求：凡政府投资的改造项目涉及公共绿地行道树的，乙方应严格按照甲方要求执行：自甲方通知停止该处公共绿地行道树养护之日起，到本合同期结束之日为止，该段时间乙方应停止养护作业，同时扣除乙方相应的养护费(所扣养护费的单价采用简单算术平均法确定，即单价＝本标段总养护费/本标段养护总量)。

合同签订一个月内，乙方必须完成绿地、行道树整治工作：①空秃补种，零星苗木归拢种植，按照周边苗木品种、规格及种植形式进行补种；②平整绿地，苗木修剪；③绿地挡土墙、绿地栏杆修复；④行道树缺株补种、树桩更换等相关工作。乙方在养护费报价中应充分考虑绿地行道树整治工作涉及的一切费用，发包单位不另外追加费用。如乙方在合同签订一个月内不能完成该整治工作，发包单位将另派施工单位进场施工，涉及的费用在乙方的养护费中扣除。

- 花坛花境日常养护费包括一年四季草花更换布置、一年两季花境更换布置费用，乙方在养护费报价中应充分考虑花坛花境涉及的一切费用，甲方不另外追加费用。指定中山公园三角岛（长宁路定西路口）及银河小游园（中山西路延安西路西南角）的花坛冬季全部种植郁金香，花坛布置适时更换、确保四季景观良好。（详见附图）

- 第四标段（花坛花境绿地养护）确保全年景观良好，并且在每年1月1日——2月15日、4月15日——5月15日、9月30日——11月10日达到花坛花境最佳观赏状态。

- 第一标段（特级道路绿地养护）中的江苏路、第二标段（主干道及大型绿地养护）中的武夷路、第九标段（新华街道主要道路绿化养护）的新华路，沿线草皮必须保持良好面貌，每年不少于两次更换。

- 第二标段（主干道及大型绿地养护）中的延安西路6.7万绿地必须保持的厕所设施完好、正常使用，厕所每天开放时间早8点至晚8点，做到随脏随保洁。

- 每个标段中的口袋公园必须做好一园一册的台账记录，针对各级巡查发现的问题做好及时整改，确保设施完整完好，全年景观良好。

（注：带有“●”的条款是对应包件的特殊条款）

12.15乙方应将拟签的劳务分包合同至少提前1周报甲方备案，甲方审核通过后方可签订。劳务分包的服务人员年龄限制须在60周岁以下。

- 第十三条   通知

- 13.1本合同的任何一方在发送本合同项下或与本合同有关的通知时，应采用书面的形式。如专人送达，或传真发送，或用挂号信件，寄送至下列的地址或传真号码，或寄送至接受人已经提前十日告知的其他地址或传真号码，则应被视为已经送达：

- 甲方：[                            ]

- 地址：[                            ]

- 传真：[               ]     邮编：[          ]

- 收件人：[       ]

- 乙方：[                            ]

- 地址：[                            ]

- 传真：[               ]     邮编：[          ]

- 收件人：[      ]

- 13.2 任何通知，如果用传真发送，则在按照上述收件人的传真号码正常发送后即被视为已经送达。如果用挂号信件寄出，则在向收件人的地址寄送后的第三日即被视为已经送达。

第十四条 生效及其他

14.1 本合同经甲、乙方代表签字并盖章后生效。

14.2 合同履行过程中，双方可根据有关法律、行政法规规定，结合养护项目的实际情况，经协商一致后订立补充协议。补充协议视为本合同的组成部分。

- 14.3 本合同的附件、所有招标文件（包括但不限于《招标邀请书》及《投标文件》）、补充协议等均为本合同不可分割的组成部分。本合同未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

14.4 甲、乙双方在本合同履行过程中发生争议的，可协商解决，协商不成的，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

14.5 本合同正本两份，具有同等效力，由甲方、乙方分别保存一份。本合同副本__4___份，双方各执__2__份。

附     件     一

绿化养护范围

-----------------------------------------------------------

详见招标文件。

备注：以上范围仅作为识别本养护项目的绿化养护范围之用途

附      件      二

绿化养护工程量清单

-----------------------------------------------------------

|  | 绿化养护量清单 详见清单 |
| --- | --- |

附      件      三

养护质量及相关岗位的管理详细要求

-----------------------------------------------------------

(粘贴处)                骑缝章加盖处)

### 养护工作标准

一、绿化养护管理标准

1、绿化景观管理的总要求是按照绿地总体规划和植物配置设计，实施植物的栽植、调整和养护，使规划设计的园林景观达到和保持最佳状态。

2、有全年养护技术措施指标及植物调整充实计划，特别是重要景点、景区，应有“三大节日”花坛布置的设计图纸(平面图、施工图)和全年用花计划。

3、植物养护应按《园林绿化养护技术等级标准》DG/TJ08-702-2011执行，提高绿化养护质量和等级水平。

4、养管工作都按标准中分类的绿化元素树林、树丛、孤植树、花坛、花境、绿篱、盆栽植物、草坪草地、地被植物、竹类、水生植物、古树名木及古树后续资源、土壤、水体、园林设施、进行科学养管，达到一级标准。

5、树林——群落结构合理，植株疏密得当，观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果，色叶树季相变化明显。

树丛——各类乔、灌木之间层次合理，配置科学，密度适宜，具有群体美。

孤植树——树形完美，树冠饱满，符合观赏要求。

定型树——定型树木修剪一年不少于三次；

花灌木——修剪要按树木的生长习性、环境条件适时合理修剪，以确保到时开花、结果。

花坛——有精美的图案和色彩配置，植株健壮，花期一致，花形正，花色纯、株高等、观花期达到300天以上，其中春节前、五·一、十·一、11月1日四个重要节点花坛布置要有设计图纸，报采购人审批同意后实施，并做到精心布置、按图施工、规范养护。

花境——植物配置科学合理，高低错落有序，季相变化明显，观花植物适时开花，观叶植物叶色正常。

绿篱——无缺株、无枯株，修剪平整饱满，开花植物开花期一致。

垂直绿化——藤蔓枝叶茂盛，植株生长健壮。

盆栽植物——植株健壮，枝叶繁茂，适时开花，容器完整清洁。

草坪、草地——草种纯、色泽均匀，草坪高度冷季型6－7厘米，暖季型4－5厘米，草坪面貌达到平坦整洁。

地被植物——种植密度合理，规格齐全，配置合理，叶色、叶形协调，生长茂盛符合生态要求。

竹类——枝叶青翠有完整的林相，竹丛通风透光，生长健壮。

水生植物——配置合理，景观优美，生长健壮，保持形态特征。

古树名木及古树后续资源——保持植株自然面貌，观赏价值高，设立有效保护范围，竖立保护铭牌。

水体——景观优美，保持设计，水质好，无异味，无漂浮杂物垃圾，竖立安全警示牌。

园林设施——外貌整洁，构件设施完整无损，道路地坪、铺装侧石、台阶等平整无缺损；假山叠石完整稳固安全，有醒目标志；娱乐健身设施运行正常，色彩常新；上下水保持通畅；供电照明正常运转。

6、植物群落：乔、灌、草合理配置，定期修剪和抚育，控制无病虫危害，长势好，开花整齐，整体景观有特色。对残缺，老化的灌木应及时更新。花坛、树坛等黄土裸露处采用绿化覆盖，树林、树丛内、保留适当自然落叶，做到黄土不露天。推广生物防治和物理防治。

7、已建成定型的植物景观和具有一定历史纪念意义的景观、景区、必须加强管理，严格保护。

8、景点、景区和主要植物应设置植物铭牌、简要知识的介绍牌，古树名木、树桩、盆景等必须重点保护。

9、病虫害控制：

1）病虫害程度基本无“危害迹象”，以不影响景观为准。

2）食叶性害虫小于5%；刺吸性害虫小于10%；蛀干性害虫小于3%使得景观面貌保持良好。

10、施肥管理

1）树木休眠期和栽植前，需施基肥。树木生长期施追肥，可以按照植株的生长势进行。“注”：花灌木应在花前、花后进行。果木应按有关果木种类不同的养护技术要求进行。

2）施肥量应根据树种、树龄、生长期和肥源以及土壤理化性状等条件而定。一般乔木胸径在15cm以下的，每3cm径应施堆肥1kg，胸径在15cm以上的，每3cm胸径施堆肥1～2kg。树木青壮年期欲扩大树冠及观花，观果植物，应适当增加施肥量。

3）乔木和灌木均应先挖好施肥环沟，其外径应与树木的冠幅相适应，深度和宽高均为25—30cm。

4）施用的肥料种类应视树种、生长期及观赏等不同要求而定。早期欲扩大冠幅，宜施氮肥，观花观果树种应增施磷、钾肥。注意应用微量元素和根外施肥的技术，并逐步推广应用复合肥料。

5）各类绿地常年积肥应广开肥源，以积有机肥为主。有机肥应腐熟后施用。施肥宜在晴天；除根外施肥，肥料不得触及树叶。

6）地被早春发芽前期要普遍进行施肥，采取薄肥勤施的方法。

7）草坪发芽以前要进行一次施肥；生长季节可按具体情况追施化肥；土壤干燥时，应及时浇水。

8）在花卉生长盛期，要及时中耕除草，追施肥料，施肥后应立即喷洒清水。

二、绿地设施保洁标准

1、保持水面清洁，做到水面无飘浮杂物，无异味，无蚊蝇孳生。

### 2、公共设施（指示牌、报廊、园椅、栏杆、侧石等）做到每天擦拭保洁。

3、绿地内道路、广场雨后及时清扫，无积水。

4、绿地内小品雕塑、花架、喷泉、垒石、汀步、栏杆、景门，景墙等设施，应进行定期清洗、维修和检查，保持使用功能完好清洁美观。

5、主要游览区：园林构筑物、栏杆、侧石、道路无尘土、无损坏、无乱刻画。

6、主要游览区：做到垃圾、卫生工具和用品不外露，不乱搭建、不乱堆放杂物、不乱停车辆、不乱拉绳挂物及乱晾晒。卫生洁具不外露。

7、养护单位需制定、完善、落实保洁人员工作制度、工作要求、考评标准等相关内部制度，并作为合同的附件组成部分。

8、确保保洁人员在工作时间统一着装，并佩戴工号牌。

三、绿地设施维护标准

1、园林建筑要保持外观完好，出现残损要及时修复或处理。

2、道路、平台步级、路沿、护栏保持平整完好，完好率达到100％，损坏要及时修补，不得出现道路坑洼，步级缺损，护栏倒伏的现象，及时清除道路污泥、积水。

3、水电设施、管线铺设符合水电行业的技术安全规范，下水道畅通，做好节能减排工作。

4、公共信息图形符号制作规范，位置醒目，完好常新。

5、园椅、园灯、宣传栏和室内装饰物品等功能齐全，外观完好，整洁干净。出现损坏应及时修复。

6、绿地内灯具正常开启，每日开启不少于3小时，并定期检查，确保线路及灯具使用安全。

7、对外开放的公共设施（园林建筑、构筑物、座椅、木制或铁制栏杆、木铺地等），每年必须粉刷、油漆一次。

四、防台防汛标准

1、养护单位须配备相应的应急抢险装备，在雨季和台风季节，做到雨后及时排水，台风前后做好对树木的检查、支撑、加固工作，对倾斜、倒伏和断裂的树木，应采取应急措施，及时扶正、加固、支撑和清理，确保绿地道路等正常运行。

2、防台防汛期间，检查疏通下水道，保持良好的排水；检查电线是否脱落、裸露等，防止漏电；对绿地内各类设施进行检查加固。

五、综合治理标准

1、组织机构健全，与上级签订综合治理，安全保卫责任协议书，与地区公安部门签订治安协议书。

2、重点要害部门落实技防，物防措施，符合公安部门要求。

3、作业机械设施(包括园林工具)要保持良好的运行状态无安全隐患，达到安全标准，使用人员经过培训，持证上岗，操作规范，安全运行。

4、不乱放器材工具，易燃物品、农药、消防设施有专人管理，按规定配置消防器材，有义务消防人员，消防器材完好率100％。备常用药品，有协助紧急救援措施。

5、秩序良好，文明游园，加强巡视，劝阻不文明行为，制止绿地内赌博，无无证经营，无游客安全事故及影响他人正常游园行为发生。

6、无火灾事故，安全生产无重大事故，进园车辆符合有关管理规定。

7、建立安全，保卫岗位责任制，档案资料齐全，每处理完一起案件(问题)及时做好登记，材料立卷：归档并妥善保存，每月及时向上级部门填写月报表

六、养护作业标准

1、绿地养护有月度计划。定型树木修剪一年不少于3次；报甲方审批同意后实施，精心布置、按图施工、规范养护。

2、绿地内修剪、浇水、切边、施肥、除草等工作按规范操作并避开游客高峰。

3、做到工完场清，不留垃圾。

4、注意安全，对登高、喷药、浇水、修剪等作业时注意周边环境，及时做好劝导工作，避免对游客等造成影响。按操作规程安全作业，严禁酒后、疲劳、带病、冒险等不符合安全要求的情况进行作业。

5、设施养护时要注意材料的堆放，用水用电要按规范进行，涉电作业要持证上岗。

附      件      四

考核制度

-----------------------------------------------------------

(粘贴处)                           (骑缝章加盖处)

### 1、考核评分

### ① 绿化养护考核：（80分）

### 专家组每月进行一次考核打分，考核结果占每月考核分数的80%。

②响应度及社会评判考核：（20分）

### a、响应度考核及社会综合考核结果纳入月度考核。

### b、针对专家组考核提出问题的整改力度和效果进行评判，有1次不响应的扣5分。工作效果1次整改不合格的扣2分；同一问题2次整改不合格的扣4分；当月累加计算；3次以上整改不合格的扣10分。

### ｃ、针对养护单位落实区局及区绿化中心相关绿化工作，有1次不响应的扣5分。各类绿化案卷处置的落实效果（包括网格化、行政许可、信访投诉、政风行风等），1次≤案卷数量＜5次的扣1分；案卷数量≥5次的扣2分，当月累加计算。

### 2、跟踪督查

### 绿化中心将市绿化局半年及年度考核、专家组月度考核、绿化中心不定期巡视和检查中涉及到绿地存在的问题， 在24小时内以书面形式反馈给养护单位，养护单位自接到反馈后24小时落实整改，并将整改情况立即书面回复区绿化中心；涉及工程类周期较长的，需在二个工作日内提出相关处理方案。

### 对于网格化处置案卷，养护单位自接到通知后立即到现场勘验，迅速组织人员实施整治、维护（修），按处置标准要求当天解决；如需采取工程性措施的，2天内确定方案并上报区绿化中心。整改成效列入月度考核。

### 对于各类投诉，养护单位必须在规定的时间内进行妥善处置，以确保投诉人满意。处置完成后及时将处置情况回复相关单位。

### 惩退机制

### 第一、四、六、七、八、九、十三、十四标段（分别是特级道路绿地养护、花坛花境绿地养护、桥荫桥孔绿地养护、虹桥路养护、芙蓉江路养护及北翟路特色道路绿化养护、新华街道主要道路绿化养护、2022年景观设施维护(苏州河景观带景观塔、二层步廊、避雨亭) 及苏州河景观带养护、机场移交及天山西路绿化养护），95分以下即扣减养护费，每减少1分扣1％当月养护合同价。

### 第十、十一、十二标段（分别是进博会区域行道树养护、东片6街道行道树养护、西片4街道行道树养护），93分以下即扣减养护费，每减少1分扣1％当月养护合同价。

### 第二、三、五标段（分别是主干道及大型绿地养护、次干道及支路绿地养护a、次干道及支路绿地养护b），90分以下即扣减养护费，每减少1分扣1％当月养护合同价。惩退条件详见10.2。

附      件      五

绿地养护考核评分表

-----------------------------------------------------------

(粘贴处)   (骑缝章加盖处)

## 《绿地养护日常考核评分表》

| 考 核 项 目 | 考核内容 | 考核 分值 | 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿 地 专 业 考 核 80分 | 绿地保存率98%，无违章建筑或违反“管理条例”事件发生，发现1处扣5分 | 5 |  |  |
|  | 乔灌木长势良好，树冠完整，无枯枝烂头，草坪平整无积水，草坪、地被无明显空秃，无影响景观面貌的杂草，发现1处扣2分 | 10 |  |  |
|  | 每月25日前报给养护监理月度养护计划,细化到道路名称路段、工作量、人员、机械配备等。上报延迟5天之内的扣5分，上报延迟超5天视作不报扣20分 按时完成月度工作计划，未完成一项扣5分。 | 20 |  |  |
|  | 有全年用花计划，做到四季有花; 花卉植株生长良好，不露底土，无缺枝倒伏,基本无残花败叶。因季节性原因，花坛花境可用覆盖物遮盖裸土。 地栽花卉品种及种植计划、四个重要节点的设计图纸提前一个月上报审核，上报延迟或不报的扣5分 发现有空秃、残花、死株的情况，有一处扣0.1分，不封顶累计计算。发现绿地内空秃、死株，每处扣500-1000元。 | 5 |  |  |
|  | 园林建筑、构筑物外观整洁无刻画；厕所整洁；指示牌、报廊、园椅、栏杆、侧石等公共设施表面清洁无污迹、水体清洁无漂浮垃圾、发现1处扣2分 桥荫桥孔绿地栏杆每季度至少全面清洁一次，发现不符扣5分； | 10 |  |  |
|  | 植物修剪符合操作规范（乔木、花灌木、球类、草坪、绿篱等）修剪合理，发现1处不规范扣1-2分； 花灌木开花后必须修剪，应在一周内完成，发现一株不符扣0.1分，不封顶累计计算； 草皮的高度维持在5公分以内，发现一处绿地超过则扣1分，不封顶累计计算； | 5 |  |  |
|  | 植物保护、病虫害防治，病虫害可控制在以不影响观赏的程度以下；病虫害严重一处扣1-3分 | 5 |  |  |
|  | 园林建筑、构筑物结构完好无损；道路、铺地平整无缺损及无积水；垃圾箱、指示牌、报廊、园椅、栏杆、侧石等公共设施牢固完好无松动无损坏；发现1处扣2分 | 10 |  |  |
|  | 安全作业，规范操作；供电照明设施完好，使用正常，无带电裸露部分；健身设施完好、运转正常；窨井完整无损；发现安全隐患扣1-3分，出安全事故扣10分 | 10 |  |  |
| 响应度及社会评判考 核20分 | 挂牌养护响应及时，当月不落地的扣5分，第2个月仍不落地的扣10分；防台防汛响应及时，不得以任何理由拒绝执行抢险任务，发生一次扣10分；行政许可等工作有1次不响应的扣5分；工作效果1次整改不合格的扣2分；2次整改不合格的扣4分；3次以上整改不合格的扣10分。 养护相关人员以及劳务分包的人员，年龄限制60周岁以下，发现超年龄的，一人一次扣1分，不封顶累计计算。 | 20 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |

## 《行道树养护日常考核评分表》

| 考 核 项 目 | 考核内容 | 考核 分值 | 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行道树 专 业 考 核 80分 | 无缺株、死株；生长正常，无枯枝、断枝和生长不良枝；无未处理的树洞。发现1处扣1分 | 10 |  |  |
|  | 全程树冠整齐统一，规格一致；骨架合理，树冠圆整，绿量适中，（可参照行道树修剪及剥芽规程）；按相关规定，与各项公用设施保持距离；分叉点高度一致，不影响车辆通行（胸径45cm以上特大树除外）。发现1处扣2分 | 10 |  |  |
|  | 树干挺直，倾斜度不超过5度；树干上无嵌入物或悬挂物；树干上无芽条；按要求及标准竖桩，（新种树或胸径15cm以下、路口及穿堂风处的植株必须有完整无损的树桩。扎缚规范、有效）行道树胸径25公分以上的植株应清除树桩。 发现一株不符扣0.1分，不封顶累计计算；养护不当引起的空秃、死株，每处扣500-1000元。 | 10 |  |  |
|  | 树穴形式统一；按要求进行树穴覆盖，（中环线以内或郊区中心区域必须有覆盖）；盖板无缺损；树穴内植被生长良好，树穴范围干净整洁，穴内无垃圾和积水。发现1处扣2分 | 10 |  |  |
|  | 植物保护、病虫害防治，病虫害可控制在以不影响观赏的程度以下；病虫害严重一处扣1-3分 | 10 |  |  |
|  | 安全作业，规范操作；发现安全隐患扣1-3分，出安全事故扣10分 | 10 |  |  |
|  | 每月25日前报给养护监理月度养护计划,细化到道路名称路段、工作量、人员、机械配备等。上报延迟5天之内的扣5分，上报延迟超5天视作不报扣20分 按时完成月度工作计划，未完成一项扣5分。 | 20 |  |  |
| 响应度及社会评判考 核20分 | 防台防汛响应及时，不得以任何理由拒绝执行抢险任务，不响应一次扣10分；行政许可等工作有1次不响应的扣5分；工作效果1次整改不合格的扣2分；2次整改不合格的扣4分；3次以上整改不合格的扣10分。 养护相关人员以及劳务分包的人员，年龄限制60周岁以下，发现超年龄的，一人一次扣1分，不封顶累计计算。 | 20 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |

### 注：涉及到网格化、投诉处置工作的考核直接按照“5.4养护考核”中的5.4.5条款内容执行

本页为签署页，无正文）

甲方：

授权代表：

日期：二零二  年    月     日

乙方：

授权代表：

日期：二零二  年    月     日

合同签订