上海市园林绿化养护合同

（ 2020 版 ）

甲方（发包方） ：上海市长宁区绿化管理事务中心

乙方（承包方） ：

根据《中华人民共和国民法典》、《上海市绿化条例》、《上海市公园管理条例》、《上海市古树名木和古树后续资 源保护条例》 等有关法律法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上， 甲乙双方就园林绿化养护事 项协商一致，签订本合同。

第一条   项目概况

项目名称：2024年长宁区外环林带生态绿道养护项目

项目地点：长宁区外环林带生态绿道

第二条  养护范围及养护内容

1．养护范围及面积：外环线以西（兔子头-空港八路），具体四至范围见外环林带四至边界测绘成果图。林带绿地  ㎡

2．养护内容：

（1）植物养护： 去除枯死植株、植物补植、树木扶正、病虫害防治和监测、浇灌排水、土壤施肥、中耕除草、花坛花境布置、地被覆盖、无裸土、植物修剪、植物防护、植物垃圾收集、植物养护垃圾收整清运等 。

（2）植物保护： 无大面积病虫害，无重大检疫性害虫（美洲白蛾等）发生，对蛀干性害虫（天牛、木蠹蛾、小蠹等）控制有力。及时调查绿地行道树有害生物发生情况，达到防治阈值必须1天内采取措施，原则上每次防治间隔7-10天，防治2-3次，检疫性害虫必须及时上报并防治。

（3）设施维护：景观照明灯、绿道园路、木栈道、景观桥、地道、人行桥、廊架、围墙、围栏、护栏、栏杆、座椅、垃圾箱、井盖、宣传栏、标识标牌、内水的驳岸、树桩扶撑等园林设施的油漆、零星维修  。

（4）水体保养： 景观优美，保持设计，水质好，无异味，无漂浮杂物垃圾，竖立安全警示牌。

（5）安保保洁：       符合招标文件要求         。

（6）应急处置：       符合招标文件要求         。

（7）社会服务：       符合招标文件要求         。

（8）其他内容：       符合招标文件要求         。

（9）本项目招投标文件所附工作量清单作为本合同约定的养护内容。

双方对养护内容有详细约定的，可以另附工作量清单。

3．养护工作量的确认：养护范围及养护工作量由甲乙双方在订立合同前确定。乙方进场后，如发现实际工作量与约定不符，应在进场后 7 天内，向甲方提交养护工作量差异的报告。甲方接到报告后 7 天内对实际养护工作量进行确认，并告知乙方，乙方应为计量提供便利条件并派人参加。

4．乙方超出约定范围和因乙方原因造成返工的养护工作，甲方不予计量。

第三条  养护期限

养护期限为个12月,自 年 月 日起至 年 月 日止。

第四条  养护质量和考核

1．养护质量

（1）乙方的养护质量，必须达到《园林绿化养护技术规程》（ DG/TJ08-19）、《上海市园林绿化养护技术等级标准》 （DG/TJ08-702）、《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105）、《园林植物保护技术规程》（DBJ08-35）、《屋顶绿化技术规程》（DB31/T493）、《立体绿化技术规程》（DG/TJ08-75）、《高架桥绿化技术规程》（DB31/T1151） 、《古树名木和古树后续资源养护技术规程》（DB31/T682）等相关规定的要求。上述标准如被修订，则以修订后的最新标准为准。

对养护质量有特殊要求时，双方可以另行约定：  养护期内设施等保存率98%以上， 绿化养护存活率100%，绿地补种苗木、补种行道树成活率100%。缺死株补种经费由乙方自行承担，不另加费用。

  - （2）双方对养护质量有争议，双方同意由第三方机构进行专业评估或鉴定。所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

  - 2．养护考核

  - （1）乙方应按本合同的约定进行养护，并为甲方的检查和考核提供便利条件。甲方可按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核，发现养护质量达不到约定标准的部分，甲方可要求乙方采取补种、更换、重做、修复等补救措施，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担由于采取补救措施而产生的费用。

  - （2）检查和考核的时间双方约定如下：  每月进行一次考核打分。

（3）因甲方或第三方原因造成质量不达标的，乙方应尽可能采取补救措施，因此增加的费用由甲方或第三方承担。质量不达标责任无法明确或无法追究的，由甲乙双方协商解决。

（4）对养护质量考核的具体要求，可作为合同的附件。

第五条  双方的权利和义务

1．甲方的权利和义务

- （1）提供养护项目区域内的植物、非植物元素及其它需要养护的设施范围或清单，供双方进行现场确认。

- （2）提供养护范围内的园林景观竣工图纸、以及养护场地内的工程地质和地下设施资料，确认绿地内各市政专业管线、窨井及其他构筑物的权属。

- （3）提供养护所需用水、用电的接驳点或由乙方配合向相关部门申请办理接驳点，接驳费用由甲方承担，双方另有约定的，按照约定处理。

- （4）根据约定向乙方提供养护管理用房、场地及机械设备的，有权限定所提供标的物的用途，并保留对标的物的监督与回收权。

- （5）组织召开养护作业要求交底会。

- （6）在乙方开展养护工作时，协调乙方与政府部门、相关单位和人员（包括养护范围内的游客）的关系。

- （7）在养护期间，甲方应及时将水电供应部门的停电、停水通知送交乙方，乙方应自行采取停电、停水期间的相应养护措施。

- （8）按照合同约定，检查、考核乙方的工作。

- （9）按合同约定向乙方支付养护费用。

- （10）甲方其他权利和义务：。

  - 2．乙方的权利和义务

- （1）自合同签订之日起 5 日内，制定养护期内相应的总体绿化养护管理方案，报请甲方同意，作为实施依据。甲方应自收到乙方方案之日起 5日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意。

- （2）建立完善的养护责任制度，制定养护岗位职责以及各岗位规范、操作规程、养护制度（包括节假日值班制度、防汛防台期间的值班制度和应急抢险工作制度）。根据招投标（政府采购）或甲方要求，配备项目负责人、技术管理人员、养护操作人员、安全管理员等并将岗位规范、操作规程、管理制度及工作人员的名单交甲方。

- （3）根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段及养护场地的具体情况合理安排、开展养护工作，根据甲方要求及时做好养护区域的局部调整，保证绿化观赏的整体性，并向甲方提供年、季、月度养护管理方案及相应进度统计表。

- （4）在养护过程中，须安排专人负责养护区域内的自查工作，及时处置发现的问题并记录台账，如发现各类苗木、设施有被损、被盗等情况时，应及时告知甲方并立即进行补缺、恢复。

- （5）开展养护工作时，严格遵守对噪音污染、环境保护和安全生产等有关的法律、法规、规章的管理规定，统一着装、文明规范养护；重点区域、重点道路应设置养护铭牌，标明养护单位、养护范围、联系电话、监督电话等信息，接受社会监督。

- （6）养护期间，乙方须确保养护范围内的公用设施不受养护措施的影响。

- （7）根据《上海市管线检查井盖管理和应急处置试行办法》等相关规定，配合甲方确认绿地内各市政专业管线、窨井及其他构筑物的权属；发现异常情况应及时通知设施产权人和甲方，并采取相应应急防范措施确保人身安全。

- （8）接受甲方的管理、监督、检查和考核。

- （9）负责养护工作人员的劳动保护和人身安全。除双方另有约定外，养护工作人员的餐饮、住宿由乙方自行承担。

- （10）建立和健全养护管理档案，对养护管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送甲方备案。养护管理期满，将养护管理的所有档案资料及养护范围内的各类植物、设施完好地移交给甲方，并及时将养护机械设备搬离养护场所。

- （11）根据相关规定，与甲方共同制定应急抢险工作流程，在规定的时限内响应各类突发事件。

- （12）乙方必须按照法律法规的有关规定发放养护从业人员的工资和各项津贴、补贴及相关福利，依法缴纳社会保险，切实保障从业人员的权益。

- （13）使用政府资金投入养护的项目，乙方应当承诺履行本市绿化养护行业集体协商内容，按集体协商内容与养护从业人员签订劳动合同。

- （14）配合甲方做好垃圾分类、应急处置、投诉处理等工作。

（15）乙方其他权利和义务：          /          。

第六条  养护方案及调整

- 1.乙方必须按甲方确认的养护管理方案和养护计划组织养护，接受甲方对养护质量的检查、监督和考核。

- 2.涉及重大活动或其他原因，甲方认为确有必要暂停养护工作或调整养护方案时，应当以书面形式要求乙方调整养护时间或更改养护措施。乙方应遵从甲方要求，调整导致的费用增加由甲方承担，双方另有约定除外。

- 3.未经甲方事前书面许可，乙方不得自行调整养护时间或更改养护措施，以及降低用工配备与等级。

第七条  安全防护及事故处理

1．一般要求

- （1）乙方在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

- （2）乙方应对其一线从业人员进行技能培训及安全教育，在进行风险作业时须落实相应措施，并由安全员监督指导。

- （3）甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行养护工作。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及产生的费用。

  - 2．安全防范

- （1）乙方在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、维理设施、清理道路或水体、防台防汛等工作时必须采取相应的安全防护措施。除双方另有约定外，安全防护费用由乙方自行承担。

- （2）乙方应保证养护范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时予以修理或更换，相关费用如超过本合同正常养护费用的，由乙方提出，甲方落实专项费用。对养护范围内的树林、水体或其他可能造成人员伤亡的场所，乙方应提请甲方设置禁止吸烟、禁止火种、禁止游泳等安全警告铭牌，设置及更换的费用由甲方承担。

- （3）乙方承担植物保护工作的，应采取“预防为主、综合治理”的方针并优先考虑生物防治等低公害防治方法。出现突发性检疫性病虫害的情况，甲方有义务协调专业防治机构与乙方共同制定防治方案并实施防治。

养护过程中，乙方应关注绿化有害生物预警信息，有针对性的开展防治工作。

3．环境保护

  - （1）合同期间，乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规。养护范围内的生活垃圾应按规定处置，植物养护产生的绿化废弃物由乙方负责进行无害化处置，费用由  乙方  承担。污水、废水未处理达标前，不得直接排入河道、湖泊、沟渠、雨水井等其它公共设施，以免造成污染。

- （2）乙方应按合同约定进行施肥、沤肥，不得造成绿化景观和周边环境污染。

- （3）养护期间，在枯水季节，乙方应按合同约定的范围和内容，清理水体淤泥，挖出的淤泥应作无害化处置。

- （4）养护期间，乙方应按合同约定修整水体堤岸，防止坍塌，但不能擅自挖掘堤岸以扩大水面，也不能擅自改变堤岸形状、走向。

- （5）养护期间，发生空气质量重污染应急Ⅱ级响应（橙色预警）时，停止行道树修剪作业。

4．事故处理

养护期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，事故按规定处置完毕后，按责任分别承担发生的费用。

乙方在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、维修设施、清理道路或水体、防台防汛等工作时必须采取相应的安全防护措施。因乙方措施不当等原因造成的事故，由乙方承担相关责任。

第八条  养护施工所需管理用房、场地、材料、器具设备

1．乙方自行准备的管理用房、场地、材料、器具设备

- （1）乙方应根据养护要求自行配置养护管理所需要的交通工具以及其他养护所需材料、设备。乙方的配置清单如下：符合招标文件要求  。

- （2）乙方应保证其自行配备的管理用房、场地、材料、设备符合安全标准，因不达标而产生的损失，由乙方承担。

2．甲方提供的养护用管理用房、场地、材料、设备

（1）双方约定，本合同履行期间，下列管理用房、场地、材料、设备由甲方提供：    /       ,其中：限定用途为     /     ，如超出限定用途，甲方有权予以收回并追究相应责任。

- （2）合同期内，甲方提供的标的物的使用权限为以下项：

- a.有偿使用，费用为          /               。

- b.无偿使用。

- （3）双方商定，甲方提供管理用房、场地、材料、设备的交接时间：    /    ，地点：   /     ，双方签收确认。

- （4）甲方提供的管理用房、场地、材料、设备，乙方签收后由乙方负责保养保管，合同履行期间的运行、保养费用由  / 方承担。因乙方原因发生丢失或损坏的，由乙方负责赔偿。

- 第九条  合同价款与支付

- 1.合同价款及调整

- （1）本养护项目，合同价款为     元

- （大写：人民币   元整  ）。

- （2）合同价款的计算如下：

- 绿化养护费 。 综合治安费用 。

- 双方的招投标文件、确认的计算合同价款的工作量清单或预算书，可作为合同附件。

- （3）双方约定，因养护质量、养护工作等因素需调整合同价款的，可另行签订补充合同。

- （4）因乙方自身原因导致的养护变更或者养护补救措施的，乙方无权要求追加合同价款。

- 2.合同价款的支付方式

双方约定，按照以下  c  项支付本合同养护价款。

a.              （时间）前支付        元，作为预付款，支付方式为：               ；养护期间，进度款支付方式为：            ， 支付期限为              ；养护期满后，养护尾款的支付方式为：       ，支付期限为          。

b.                 (时间）前，一次性支付合同价款。

c．其他支付方式：  合同签订后，根据考核情况核拨每个季度养护费用。每季度首月支付当季80%养护费（含保安保洁，不含暂估价），每季度考核合格后，支付当季度剩余20%养护费。合同期结束后按审定价付清余款。

暂估价的费用在养护期末统一按实结算，结算造价审价后核拨，每个季度支付的费用不含暂估价费用。

无理由应急保障费为包干报价，合同期结束后一个月内付清。

支付方式为财政直拨方式的，甲方应在上述期限内完成请款手续。

3．养护款的支付与养护质量挂钩。达不到合同约定的养护质量标准的，双方约定在合同价款的  100 ％以内进行减。

第十条   违约责任

1．甲方违约责任

（1）甲方未按合同约定，逾期支付养护款的，每逾期一日，按照逾期付款金额的  0.01  ％向乙方支付违约金。甲方逾期付款超过   /  天后，乙方可停止养护工作，造成的损失由甲方承担。

（2）甲方未按合同约定提供相关图纸、资料及养护所需

用水、电的接驳点，应承担相应的违约责任：     /     。

- （3）因甲方原因，造成养护范围内的植物或养殖物死亡，其损失由甲方承担。

- （4）甲方收悉停电、停水通知后未及时通知乙方的，由此造成养护范围内的植物或养植物死亡，其损失由甲方承担。除此之外的停电、停水或其它异常事件，造成损失由责任方承担；不能确定责任的，由双方协商处理。

（5）甲方应承担的其他违约责任：        /         。

2．乙方违约责任

- （1）因乙方原因，养护质量未达到合同约定的养护标准，乙方应采取补救措施，并赔偿甲方损失。

- （2）未经甲方同意，乙方擅自更改、调整养护方案，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

- （3）未经甲方同意，乙方擅自将承包的养护项目进行分包或转包给他人，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

- （4）对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改的，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

（5）乙方应承担的其他违约责任：        /        。

- 第十一条  其他约定

1.应急处置时效要求：遇紧急事件，自接到通知后2小时内派专人到现场勘验，迅速组织人员实施检查和整改。非工程性解决的紧急事件，24小时内解决；需采取工程性措施的紧急事件，确定施工时间和施工方案后，绿化补种1周内予以解决，其他3天内予以解决。处置前后，要求拍摄对比照片并留档备查。紧急处置后，必须经招标单位现场认定，符合相关技术标准要求，则视作处置完毕；如否，则进行返工处置，直至达标为止。

2.垃圾处置运输能力要求：应具备绿化垃圾清运处置能力，对养护区域内所有绿化垃圾负责及时清运，自接到区绿管中心通知要求后的2小时内，迅速组织人员现场处置完毕。

3.实行挂牌养护：以挂牌的形式，公开中标相关信息，乙方应按甲方确定的铭牌形式制作并安装在现场，铭牌内容包括乙方、管理单位责任人、联系方式及养护时间周期等信息。具体数量及要求以甲方书面意见为准。

4.防台防汛等应急响应要求：应急物资有保障，必须有一个固定场所作为防台防汛物资仓库（面积不小于15平方米），防台防汛专用物资齐备（机械、器具等在投标文件中列明，合同签订后一周内由招标单位检查，必须按招标单位要求整改到位）。抢险队伍人员落实到位，加强应急车辆的检查、维修，确保性能完好。在险情发生后，能根据甲方的抢险指令，积极配合实施抢险任务。在收到紧急通知的要求后，快速响应，半小时内，抢险责任人抵达现场，非工程性抢险项目于2小时内完成；工程性抢险项目，按要求必须在第一时间排除险情，并在双方协商确定的时间内完成抢险工作。

5.有害生物防控要求：

（1）落实无公害治理策略：使用高效低毒的无公害药剂，确保农药的储存、使用安全。

（2）有害生物预警： 配合做好养护范围内的有害生物的监测、预测预报工作。

（3）落实经费与人员：乙方配备专业的植保人员，养护经费中必须列明专项有害生物防控经费构成表，养护期间乙方相关采购票据及使用情况随时备查。

6.行政许可事项配合要求：行政许可事项获得批复后，乙方必须积极配合甲方，实施行政许可后续工作的正常开展。行政许可迁移及恢复项目人工、费率由审价单位审定，原则上不高于中间值。

（1）小型绿化迁移工程时限从工作联系单下发之日起5个工作日以内；绿化迁移由养护监理同步监管，实际工程量以签证为准；绿化恢复工程根据实际情况商定；如乙方拖延实施行政许可项目累计至3次，取消其后三个月行政许可项目施工资格，甲方另行安排施工单位；迁移绿地、行道树自迁移工程竣工之日起扣除当年养护经费。(所扣养护费的单价采用简单算术平均法确定，即单价＝本标段总养护费/本标段养护总量)

（2）规模较大绿化迁移或恢复工程的实施按照区财政相关批复执行。实施单位必须在规定时间内，按区绿管中心的相关要求完成配合工作。

7.做好市区两级专项配合要求：按照市区两级行业及各类考评要求，积极做好配合工作。

8.乙方进场后一周内，需对养护范围内的所有苗木、设施等进行清点，并报甲方确认，招标文件中的《绿化养护工程量清单》中所示的内容仅作为参考。经甲方确认的养护范围内所有的苗木、设施等均为乙方需养护的内容，乙方需无条件接受上述所有养护内容。

9.乙方进场后15天内，应当对养护范围内的苗木、设施进行全面整治（修复、维护等），包括养护范围内的①空秃补种，零星苗木归拢种植，按照周边苗木品种、规格及种植形式进行补种；②平整绿地，苗木修剪；③绿地设施维护；④缺株补种、树桩更换等相关工作，并达到一级绿地标准，消除所有网格化红灯，投诉案件处理完毕，由此发生的费用均已包含在本合同价款中，不再另行支付（甲方有另行约定的除外）。乙方应将整治完成情况及时上报甲方（内容列清单，上报整治完成情况，无需整改的零报告）。

10.在养护期内，养护范围内发生的所有人为等外界因素发生的损失，均由乙方负责，由此引起的费用均已包含在本合同价款中，不再另行支付（甲方有另行约定的除外）。

11.养护期结束前30天内，乙方需与甲方共同确认养护范围内所有苗木的数量、存活以及设施正常运转等状况，并与前期甲方确认的内容存在差异的，乙方需在养护截止期前补正该差异。

12.乙方在合同签订之日起5个工作日内做好接管工作，按绿化现状接管养护，并落实8.要求的所有工作。

13.其他要求：

（1）本项目绿化养护范围以现场工作量为准，不包括因特殊需要而发生的新增苗木、花卉等材料费用和栽植人工费；如发生不包含在承包内容和范围内的情况，需征得甲方同意，按有关规定或双方协商、合同确定，另列清单，按实计算。

（2）乙方对管理单位的各类绿化考核、检查中指出的问题要认真对待，并在规定要求时间内进行整改，及时回复管理单位，整改效果与经济奖惩相挂钩。

（3）乙方按照养护管理标准进行养护，做好养护计划、养护记录、养护总结等，并做好相关资料的整理归档，以备区绿管中心检查。

（4）植被因乙方养护不当而发生死亡的，由乙方按同等规格、品种无条件进行补种，因此产生的费用由乙方承担；因存在安全隐患需淘汰或搬运的，应视作正常养护范围内的工作。

（5）乙方在服务过程中，若有不按照招标文件要求的，经采购人督促不整改或整改不到位的，采购人有权终止合同。

（6）凡政府投资的改造项目涉及公共绿地的，乙方应严格按照采购人要求执行：自采购人通知停止该处公共绿地养护之日起，到本合同期结束之日为止，该段时间乙方应停止养护作业，同时扣除乙方相应的养护费。

（7）合同开始一个月内，乙方应满足本市园林绿化行业协会审核要求，必须取得绿化养护认定证。

合同履行过程中，双方可根据有关法律、法规规定，结合养护项目的实际情况，经协商一致后订立补充协议，补充协议视为本合同的组成部分。

第十二条  合同争议的解决

双方在履行合同中发生争议的，可协商解决，协商不成的，按以下第  （2)   种方式处理。

- （1）向    /     仲裁委员会申请仲裁。

- （2）依法向人民法院提起诉讼。

第十三条  附则

1.本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 2.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

- 3.本合同一式九份，三方各执三份。

甲方：（公章）

上海市长宁区绿化管理事务中心

乙方：（公章）                    乙方：（公章）

合同订立时间：202  年 月 日

合同订立地点：上海