长宁分局2025年度长宁区府光缆系统运维服务竞争性磋商项目需求文件

1、项目概况

目前长宁区政府所属光缆实际皮长约有1251余公里，雪亮工程一期二期、违停和IDPS等自建主干光缆1774余公里（配光缆除外）。光缆主要涉及到道路监控（约6800多个点位）、车辆牌照识别系统、小区监控联网、公安内部数据传输、分局与各派出所之间连接、教育系统专用光缆、40个区政府部门之间连接及街道办事处等。以及为连接雪亮工程、违停项目等监控点位等设置的光交接箱设备及12套OLT传输设备构成的主干传送网络。

报价人资格要求（详见磋商公告）

2、维护需求

要求由一家运维公司统一负责长宁区政府光缆系统整体维修维护工作，具体内容：

2.1 服务时间

光缆系统维护期：12个月，具体起始日期自2025年7月1日至2026年6月30日。

2.2 日常维护

每季度进行一次巡检和维护，巡检中发现的故障和问题要及时解决，确保整个光缆系统的稳定可靠；通过巡检实现长宁区（长宁区政府和长宁公安分局）主干光缆、环光缆线路、管道等巡检工作，含光缆的路由、纤位图、总体资源表，维护期间定期进行资料更新并提交采购人；每半年进行1次光纤线路测试，并提交相关的测试资料。每月对相关机房进行一次巡检。包括机房OLT设备巡检维护和安全性保障。每年按采购人要求整理机房光纤跳纤和配架。

2.3 维护范围

长宁区政府敷设使用的光缆系统,包括上海市公安局长宁分局光缆系统和长宁区政府光缆系统主干光缆，环光缆，共计皮长约3025余公里的光缆。

2.4 维护设备

主要包括：上海市公安局长宁分局光缆系统和长宁区政府光缆系统内的主干光缆、接头包及所有附件、汇聚交接箱巡检、机房OLT设备、所有终端节点的ODF、法兰、尾纤。

2.5 运维要求

运维公司须提供7×24小时报修响应服务，系统一旦发生故障，运维公司应在30分钟内做出响应，在2小时内确定并到达故障点，并在12小时内排除故障（除不可抗力原因外），12小时内无法排除故障的应将故障原因及措施书面报采购人。

2.6 应急抢修

接到报修电话后1小时内到场，12小时内排除故障（除不可抗力原因外），12小时内无法排除故障的硬件故障原因及措施书面报采购人，全年7×24小时服务。

相关OLT设备如通过更换备件能够解决的，则15分钟响应，在2小时内确定并到达故障点，并在12小时内排除故障（除不可抗力原因外），12小时内无法排除故障的应将故障原因及措施书面报采购人。

如需要由厂家认证的工程师作为技术支撑，并至现场处理的故障，在接到保障后15分钟响应，3.5小时内赶到现场，确保24小时内恢复业务（除不可抗力原因外），24小时内无法排除故障的应将故障原因及措施书面报采购人。

2.7 小范围监控点位调整

包括小型开挖、基础施工、立杆、道路修复、取电、光缆移位、安装及调试开通；运维公司根据采购人（区政府）实际需求（应急处置需要）新放光缆，一般每次不超过一公里。

2.8 资产梳理排摸

对采购人所有光缆系统资源情况进行排摸、数据整理、登记成册并实时更新数据内容，定期提交电子资料，在合同期满前形成书面资料交采购人。

2.9 对运维公司的具体要求

2.9.1建立完善的设备维护工作管理制度和保障体系，在24小时内对完成的工作量（维修、抢修、巡检维护等）按采购人要求完整的录入采购人的运维工作平台。

2.9.2长期配备相对固定的设备维护专业人员及项目经理，运维公司必须先行对所有参与维修维护工作的人员进行身份审查，并向采购人提供维护人员情况表，如对维护工作人员进行更换，需提前30天告知采购人进行报备。

2.9.3配备足够的维修工具及材料，运维公司必须拥有固定能够提供2辆或以上工程施工车辆（上海牌照）专供本维修维护工作所用（出具相关证明文件、车辆证明材料）、红光笔、OTDR测试仪等专业仪器及设备（附照片材料），且每辆工程车应至少配备3名运维人员。

2.9.4运维公司需常备足够数量的各类备品、备件，且必须是全新、成熟、稳定、可靠的，与长宁公安分局光缆系统相兼容的，适合长时间连续工作的。

2.9.5电力、市政等部门在正常检修、调换设备时所涉及采购人个别光缆、设备的搬迁、移位等，在采购人协调下运维公司需配合电力、市政等部门施工，确保网络正常运行。

2.9.6为保障系统在重大事件及特殊任务期间正常运行，运维公司需提供必要的应急值班、处理及抢修措施，其具体的计划和部署由采购人在各时间节点单独指定。

2.9.7运维公司需落实现有光缆资源平台正常运行和周期维护，需确保分局光缆资源平台所涉及的硬件器材完好和及时修复。

注：涉及设备名称及型号，主要为“光缆通信智能监测（中心站）2台，型号：DR-100；光缆通信智能监测（对端站）52台，型号：DR-100”。

3、运维光缆的作业项目及具体要求

3.1 日常巡视

3.1.1定期巡视：

每个月至少巡视一次。在巡视中发现的问题，如能通过维护工作解决的，则在两天内处理；如需通过专项工程解决的，则在三天内报采购人，一周内协商后续事宜。

3.1.2检查

检查挂勾、吊牌是否缺少；

检查线路、监控点电源等是否规范；

发现问题应及时解决，确保网络正常运行。

3.1.3年终报告

每年2次非在用光纤测试（半年主干、全年全网的OTDR测光衰）；

每次测试完毕后提供运维光缆年测的资料，以及汇总的作业项目的记录。

3.2架空线路

3.2.1杆路的检修：

每年应进行一次杆路的逐杆检修，要求做到：杆身牢固，杆基稳固，杆身正直，杆号清晰并且补齐，拉线及地锚强度可靠；红白条专用标示要及时补全。避雷线和接地线要完好，接地电阻合乎指标。

每季度牵头对立杆上挂装设备进行全面巡查，发现异常非登记挂靠进行记录上报及相应处置。

3.2.2吊线的检修

检查吊线终结、吊线保护装置及吊线的锈蚀情况。锈蚀严重的应予以更换；

检查吊线垂度，发现明显下落的段落应予以调整；

整理、添补或更换缺损、锈蚀的挂钩。

3.2.3光缆检修

检查光缆有无明显下垂情况，杆上预留缆及保护套管安装是否牢靠，光缆外护层有无异常现象，光缆接头盒和预留光缆箱（如果有的话）是否牢固，无腐蚀、损伤、变形等问题，常年的风吹振动和蠕变，光缆的外护套有无从接头盒抻出或欲伸出现象，及时处理发现的各种问题，保证线路的安全。

3.2.4清除外力对架空线路的影响：

架空线路常会受到车碰车挂，对有车辆通过的地段，架空线路要有醒目的标志，架空线路的高度要高于各种车辆的载货标高；

要剪除影响线路的树枝，清除废光缆和吊线上的杂物，对挨近架空线路的杂草杂物也要加以清理或清除，以防着火烧坏线路；

检查光电缆和吊线与电力线、广播线以及其他建筑物平行接近和交越的隔距是否符合规定。

在巡视中发现的问题，如能通过维护工作解决的，则在两天内处理；如需通过专项工程解决的，则在三天内报采购人，一周内协商后续事宜。

3.3管道巡视

管道巡视要与对外施工配合相结合，主要内容有以下几点：

3.3.1检查通信线路沿线附近的各种异常情况，及时采取有效的预防措施。

3.3.2对于管道线路巡视，特别是在城乡结合部以外，要注意井盖的损坏和丢失。一旦发现，要及时增补或更换，不得延误，以免摔人或掉进重物砸坏光电缆。管道及其井盖不能有被压被埋情况，以免影响线路的日常维护和应急情况的处理。

3.3.3在线路巡视的同时要注意开展护线宣传工作，通过各种渠道收集外单位其他施工信息。

3.3.4巡视时遇到突发的临时性的并对通信线路安全有影响到的施工（如自来水修漏、煤气修漏等）要现场配合到底。

3.3.5发现在人、手孔处燃放鞭炮或燃烧它物要加以制止，以防火星迸入井内烧灼缆线。

3.3.6做好每次的巡视记录备查。

3.3.7在巡视中发现的问题，如能通过维护工作解决的，则在两天内处理；如需通过专项工程解决的，则在三天内报采购人，一周内协商后续事宜。

3.4汇聚交接箱巡检

3.4.1在日常巡视时检查汇聚交接箱的外壳完整性，内部设备的完整性，光缆汇聚交接箱日常整理、巡检、调纤整理、标签规范等维护工作。

3.5设备维护、光纤整理和清洁工作(机房）

3.5.1对分局、派出所及其他外驻点有光纤的所有机房进行维护、按照采购人要求对机房的光纤进行整理和清洁，包含对光配架的整理。

3.5.2在对光纤或光配架进行规模的整理前，运维公司应先制作该次整理机房所涉及到的光纤资料，并制定详细的施工计划经采购人批准后方可实施。

3.6传送网OLT设备维护工作

对长宁区公安平安城市所属的OLT设备做好维护、维修和保养工作，确保设备稳定运行，并做好相应设备数据的备份和核查。

3.7应急响应部署

根据用户要求紧急部署相应应急资源，含主干光缆、机房调纤、专项保障等。

3.8运维光缆资源资料

3.8.1报价人按采购人的要求进行长宁区政府光缆系统的普查工作，梳理所有的光缆、机房、杆位、机箱等等运维资源数据，形成书面材料送采购人归档。

3.8.2报价人根据采购人需求整理完善运维光缆资料数据；做好日常维护记录、设备维修记录以及相关的来往文件的存档工作；做好光缆链路、接续图纸等相关资料的整理工作并做到及时更新修改，送采购人归档。配合专业公司，将长宁区光缆资源数据录入到光缆资源管理平台，完善资料的整理与归类。做好信息管线年度维护管理工作。

3.8.3根据采购人的需求进行一般光纤资源调度，并及时做好数据整理更新工作。在遇到应急和复杂的光纤调度工作时，需要和采购人一起讨论解决。

3.8.4运维合同到期后，决算审计之前，报价人应当提交详尽的年度运维工作年报，包括所有的维修维护工作资料、采购人光缆立杆等资源的更新数据材料，将采购人最新的资源数据资料装订成册交采购人归档。

3.8.5针对上述内容所涉及到的维修维护内容，报价人自合同签定之日起，每月形成一份巡视报告提交采购人，每半年形成一份巡检总结、巡检表格，并且内容、数据详细附带现场照片进行描述。

4、服务期限及运维其他要求

4.1项目周期

本次采购服务期限为一年，采购限额为350万元（报价超出采购限额的作为无效报价处理）。

4.2运维公司要确保维护作业人员的稳定，如主要维护人员因故有需要更换的，需及时通知采购人并征得同意。

4.3本维护项目具有一定的保密性，运维公司要注意加强对项目资料、网络拓扑、作业文件等内容的保密，不得以任何理由任何名义有意或无意提供给第三方。

4.4运维公司在本项目执行及维护作业过程中要加强注意自身人员及周围人员的安全，对具有危险性的作业要采取必要的防护措施。运维公司需自行承担维护作业过程中因防护不周全而引起的损害责任。

4.5相关证明材料

4.5.1能够提供2辆或以上工程施工车辆（上海牌照）专供本维修维护工作所用（出具相关证明文件）。

4.5.2能够提供光缆熔接等测试设备以及其他维护维修工具能供本维护维修工作所用（出具相关证明文件）。

5、付款方式

合同签订后支付35万元；整个运维周期过半后,出具阶段性验收报告，并支付合同金额的50%；在整个运维期届满后经第三方审价单位审定后，支付剩余款项。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

6、保密要求、知识产权、工作纪律要求

6.1  合同签订时，采购人与成交人双方应签订保密协议，双方均有保密义务。

6.2  保密期限由保密内容提供方确定，保密期限届满后，保密内容公开时，应书面征得保密内容提供方同意。

6.3  委托开发软件的知识产权归委托方所有。供应商交付使用的信息系统已享有知识产权的，使用方可在合同文件明确的范围内自主使用。信息系统中所有文档资料和数据、收集和储存的个人信息所有权均属于使用方，未经使用方允许不得访问、修改、披露、利用、转让、销毁。

6.4  供应商应在建设工作期间保证参与项目的技术人员的相对固定，不得随意调换。如确有原因需要调换的，需提前一个月向业主方提出并备案，经业主方同意后方可调换。供应商应对技术人员调换的交接工作进行严格管理，确保数据不外泄、工作界面不留空白。

6.5 供应商应参加业主方组织项目负责人及相关技术人员进行安全保密教育，并记录学习情况。所有参与项目的技术人员均应参加学习并在学习记录上签字。

6.6遵守以下相关条款：

（场所管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得擅自进入民警办公区域、业务机房等重要场所。

（设备管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得使用公安网计算机和涉密计算机单机，严禁将自己携带的计算机联入公安网络和可存储警务秘密（含）以上密级信息的各类计算机、复印机、速印机等设备，特殊场合未经允许不得擅自携带电子产品（如手机、电脑、PAD等）进入。

（禁止行为）合作单位及其技术人员获得民警授权使用指定的公安网计算机时，须由民警全程陪同，并严格遵守以下规定：

（一）不得违反禁止“一机两用”的有关规定，不得擅自删除监控程序、逃避监控、扰乱上网注册工作。

（二）不得使用民警的数字身份证书访问公安业务系统，如确需使用的，必须由民警亲自使用证书进行操作。

（三）不得擅自使用自带的移动存储介质或擅自开设FTP、共享文件夹在公安网计算机上进行文件拷贝与传递。

（四）不得使用公安网计算机玩游戏、聊天或从事其它与本职工作无关的活动。

（五）不得浏览、访问与本职工作无关的公安信息网站（页），不得尝试登录或使用与本职工作无关的公安业务系统。

（六）严禁将公安网上发布的各类警务信息通过下载、打印等方式带出公安机关。

（七）禁止使用点对点（P2P）文件共享类软件（如BitTorrent、BitComet、BitSpirit、eMule、eDonkey、Kazaa、WinMx、迅雷等软件）进行数据下载。

（八）不得擅自对公安业务用计算机重新安装或加装操作系统，不得安装黑客类工具。

（九）不得编制或故意传播破坏计算机功能、破坏信息数据的病毒，或者恶意攻击、删改各类信息网站和信息系统数据。

（十）不得随意拍摄、传播工作中涉及的图像、图片、文件等信息。

（十一）不得使用正在开发或业主提供的工具查询与工作无关的信息。

（十二）不得有其它违反党纪、政纪、社会公德、职业道德的网上行为。

（操作管理）合作单位及其技术人员不得使用远程拨号上公安网方式进行系统维护、软件开发、设备调试等工作，只允许在项目建设单位指定的区域内使用专用设备进行操作，并由公安民警全程陪同。

（保密责任）对于警务工作秘密（含）以上的事项，合作单位及其技术人员应当做到不该问的不问，不该说的不说，并且在知悉秘密事项的情况下自觉负有保密义务，不得以任何形式泄露给无关人员。

7、违约与罚则

7.1 事故与财产损失罚则

在履行本项目的过程中若因成交人违反操作规范而导致事故发生，则成交人及时予以整改，并承担整改所需的费用。如果发生事故与财产损失，则双方友好协商解决或委托第三方具有事故认定资质的单位进行事故原因鉴定，成交人按认可的鉴定情况承担责任，成交人所承担的赔偿数额将按协商或鉴定结论中成交人应承担责任比例来计算，赔偿数额等于（责任比例*整改费用全额），因为采购人等单位的客观条件限制和在项目中的行为引起的责任，成交人免责。

成交人因7.2违约与罚则中所述事项被开具整改通知书的。首次收到整改通知书后，成交人应于两个工作日内提交整改报告并落实整改要求；第二次收到整改通知书后，成交人除上述要求外，扣除运维费用3000元；三次以上（含三次）收到整改通知书，每次扣除运维费用5000元，同时采购人可正式书面函告成交人，并有权终止运维合同，取消成交人今后参与分局各项运维工作的资格。

7.2 违约与罚则

在履行本项目的过程中若因成交人违反维护需求未提供合格的维护服务导致采购人考核扣分或发生重大事故，每发生一次，采购人有权根据问题影响的严重程度按合同总额的0.1%-1%扣除。若全年度整体运维情况良好，分局顺利完成市局各项运维考核任务，全市排名靠前，则将对运维项目负责团队予以一定的激励措施。

7.3 服务过失整改与罚则

按照分局整体运维要求，无特殊原因超时的工单（包括接单超时、应急响应/设备维修/故障处理超时、工作记录提交超时等），每个工单（不含重复点位）扣除500元人民币，每个黑名工单扣除2000元人民币。

根据运维管理规定、运维流程的要求，成交人在运维工作期间，未按照合同要求完成相应工作（包括考核指标不达标、漏洞未按时修复、基础资料提交不完整、文档提交不及时、安全管理混乱等），采购人将会同运维监理视情节严重程度向成交人予以警告或扣除运维费用，并开具整改通知书。

7.4 人员过失整改与罚则

运维单位技术人员故意违反安全管理规定，或多次过失违反安全管理规定的，应当责令其工作单位将其带回，依照有关规定进行处罚，采购人将会同运维监理视情节严重程度向成交人予以警告或扣除运维费用，并开具整改通知书。情节严重的应根据国家有关法律、法规，追究相应的法律责任，并另行安排技术人员顶替其工作；成交人违反安全管理规定的，采购人有权依照有关规定进行处罚，情节严重的应立即终止合同，并根据国家有关法律、法规追究相应责任，取消今后项目合作建设的资格。

7.5 文档过失整改与罚则

不按期限提交维护文档的，每发生一次，则需支付违约金，每次违约金为该项运维服务金额的5%，采购人直接在合同总金额中扣除，若扣完后则由成交人另行向采购人支付。

8、其他说明

2025年光缆运维工作分项表

| 序号 | 运维服务内容 | 内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主干线路巡检 | 主干光缆、环光缆线路、管道等巡检工作 | 公里 | 3025 |
| 2 | 汇聚交接箱巡检 | 公安主干光缆汇聚交接箱日常整理、巡检、调纤整理、标签规范等维护工作 | 个 | 153 |
| 3 | 机房巡检 | 机房巡检、设备维护、布线和跳纤整治、标签整理等维护工作 | 项 | 15 |
| 4 | 内场设备维保 | OLT设备巡检维护和安全性保障 | 台 | 12 |
| 5 | 应急响应部署和抢修 | 根据用户要求紧急部署相应应急资源，含主干光缆、机房调纤、专项保障以及应急主干抢修等 | 项 | 1 |
| 6 | 信息管线维护 | 针对购买信息管线的管道进行日常巡检维护 | 公里 | 308 |
| 7 | 平台和台账管理 | 光缆资源平台维护、机房台账和信息管线年度维护管理 | 项 | 1 |
| 8 | 高空设备支架牢固度检测 | 针对长宁高空监控支架进行牢固度检测，并出具专业结果报告 | 项 | 1 |
| 9 | 税金 |  | 项 | 1 |

9、验收要求

采购人自行验收。

项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织实施。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。