2024年上海市长宁区城运中心系统测评服务竞争性磋商项目

采购需求

## 项目概述

本项目为2024年上海市长宁区城运中心系统测评服务竞争性磋商项目。包含网络安全等级保护测评服务、安全测试服务以及商用密码应用安全性评估服务。

## 测试内容

2.1测评内容如下：

| 序号 | 系统名称 | 级别 | 测评次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全等级保护测评 | 三级 | 9次 |  |
| 2 | 网络安全等级保护测评 | 二级 | 1次 |  |
| 3 | 商用密码应用安全性评估 | 三级 | 1次 |  |
| 4 | 安全测试 | / | 10次 | 应用上线前安全测试 |

## 整体采购内容

| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全等级保护测评（三级） | 根据项目中被测系统的系统划分情况和预定的安全保护等级，制定有针对性的测评方案，对信息系统的所有对象的符合度进行检查和分析，提供问题汇总和整改建议，待采购人整改完毕后进行复测评，复测评完成后出具报告，测试对象见“10.等级保护测评测试对象（三级）” | 次 | 9 | 《网络安全等级保护等级测评报告》 《安全问题汇总》 |
| 2 | 网络安全等级保护测评（二级） | 根据项目中被测系统的系统划分情况和预定的安全保护等级，制定有针对性的测评方案，对信息系统的所有对象的符合度进行检查和分析，提供问题汇总和整改建议，待采购人整改完毕后进行复测评，复测评完成后出具报告，测试对象见“10.等级保护测评测试对象（二级）” | 次 | 1 | 《网络安全等级保护等级测评报告》 《安全问题汇总》 |
| 3 | 安全测试 | 对被测系统进行上线前安全测试，根据系统实际情况选用合适的工具进行安全测试，（包括Burpsuit、SQLmap、AWVS、Dirsearch等），提供扫描结果分析和相关安全建议，采购人整改并确认结果后出具安全测试报告。 | 次 | 10 | 《安全测试报告》 |
| 4 | 商用密码应用安全性评估 | 根据《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）等要求，对长宁区电子政务云平台，进行商用密码应用安全性评估，提供提供《商用密码应用安全性评估报告》。 | 次 | 1 | 《商用密码应用安全性评估报告》 |

## 项目实施进度要求

合同履约期限：2024年9月1日--2025年9月30日

1）供应商根据采购人实际项目需求于接到订单15天内开展入场测评工作，入场测评后15天内完成采购人指定的系统的初测评、提供安全整改建议；

2）根据技术整改建议完成后整改后的35天内完成正式测评工作。

## 安全保密要求

严格遵守合同规定，执行国家《保密法》及有关保密的法律法规，选派具有良好职业道德的人员参与和从事本项目工作，教育相关人员恪守职业道德，服从采购人的管理，严格遵守采购人的保密规定和工作制度，并承担相应的保密责任。所有参与本项目的服务人员，都必须签订《保密承诺书》。供应商负责对《保密承诺书》归档保管，接受采购人检查。供应商要对承诺履行情况负有监督责任，一经发现违反承诺情况，要及时向采购人报告。

供应商自觉接受采购人的安全保密监督和管理，供应商如违反安全保密条款，采购人将追究其责任，对重大的泄密事件将移交司法部门追究其法律责任。

## 付款方式

自合同生效之日起20个工作日内，采购人收到中标（成交）人提供的发票后向中标（成交）人支付合同金额的50%，完成全部测评工作后,中标（成交）人提交测评报告,采购人对测评报告进行验收，验收完成后，采购人收到中标（成交）人提供的发票后20个工作日内采购人向中标（成交）人支付合同金额剩下的50%。（合同履约事宜：采购人和中标（成交）人应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。）

## 项目预算

本项目预算为120万元，超出预算的报价一律不接受。

## 人员要求

项目实施人员要求：等级保护测评服务团队具备不少于10名等级保护测评师，其中网络安全等级保护测评中级测评师不少于3名，网络安全等级保护测评高级测评师不少于4名。所有人员均需熟悉网络安全等级保护要求，可独立开展测评工作;商用密码应用安全评估服务团队人员不少于5人，所有人员具备商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩。

## 验收

项目完成后，供应商提交所有交付物文档（包括纸质材料和电子版存档）。

## 等级保护测评测试对象

- 1.长宁区大数据资源平台(数据中台)（三级）

- 2.上海市长宁区电子政务基础平台（三级）

- 3.长宁区城市运行一网统管系统（三级）

- 4.长宁区电子政务云平台（三级）

- 5.长宁党政机关电子邮件系统（三级）

- 6.长宁区党政机关公文应用系统（三级）

- 7.上海市长宁区门户网站 （三级）

- 8.长宁区“一网办、一窗办、一次办”系统（三级）

- 9.长宁区地理信息智慧时空大数据与云平台（二级）