长宁区公安分局2025年度应用系统运维服务竞争性磋商项目采购需求文件

1、项目概况

1.1 项目背景

为了满足业务需求，上海市公安局长宁分局在历年信息化推进中建设了一批虚拟云平台、数据库及信息应用系统，这些系统已经过保，拟开展运维服务，以保障业务工作的正常运行。

1.2 项目目标

主要目标是例行巡检、驻场服务能主动发现各类预故障，并在发生故障后能得到及时的响应和处置，把对工作的影响降到最低，同时，与时俱进配合用户需求变化进行完善升级维护，以适应现实工作需要。

1.3 主要服务内容

本项目运维对象包括分局5套虚拟化云平台、13套数据库、及包含接处警、警保综合应用平台等业务相关应用系统15个、分局本部信息中心机房内服务器的基础软件系统。

本项目运维服务内容包括现场例行巡检和应急维护、安全加固、升级完善、临时服务等工作。

1.4服务时间

一年。

1.5 服务地点

长宁公安分局驻点机房。

2、服务内容及要求

2.1虚拟化软件运维

2.1.1虚拟化软件运维对象：

为5套虚拟化软件系统。

| 所属网络 | 虚拟化软件品牌 | 软件版本 | 系统规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| TX网 | VMWare | 6.7 | 百级CPU核数 |
|  | 华为云平台 | 6.5.1 | 三万级CPU核 |
| GA网三类区 | VMWare | 6.7 | 二百级CPU核 |
|  | 华为云平台 | 8.0.3 | 五千级CPU核 |
| GA网二类区 | 华为云平台 | 8.2.0 | 三百级CPU核 |

2.1.2虚拟化软件运维维护服务内容如下：

驻场服务

本项目供应商需提供驻场服务，驻场时间为国家规定的上班时间，服务内容包括日常巡检、使用管理、简单故障恢复；日常巡检为虚拟机环境、运行状态、告警状态检查。每月提供一次月报，巡检包括软件性能检查（针对系统出现的瓶颈进行检测，分析、排障，并给出进一步的优化建议。）、系统性能检查（程序及服务占用资源分析、CPU使用情况检查分析、内存使用情况分析、检查磁盘使用情况分析、检查I/O 性能分析、检查网络吞吐量分析、检查告警日志的排查及说明解释。）

应急服务

华为云平台的复杂故障恢复应急服务及季度例行巡检服务由采购方向华为原厂另行采购，VMWare的复杂故障恢复应急服务及每月例行巡检服务由本项目供应商向专业服务商采购。当客户系统出现紧急故障时（即影响业务系统运行，或不立即修复将会导致客户利益损失的情况），本项目驻场服务人员接到客户报修后将立即已最快速的方式对客户进行支持。对于由于硬件和网络引起的故障，供应商将立即通报采购方指定供应商派出工程师到现场进行响应。对于软件产生的故障，以最快的方式恢复业务，随即到现场查明原因排除隐患。服务响应时间为 7*24时)

其他服务

配合或协助其他虚拟机使用单位对虚拟机本身进行管理（操作系统、中间件、数据库、安全软件等）；

2.2 数据库系统运维

2.2.1数据库系统运维对象：为13套达梦国产数据库系统的运维。

2.2.2数据库系统运维维护服务内容如下：

| 类别 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 驻场服务 | 运行状态日常巡检 | 本项目供应商需提供驻场服务，驻场时间为国家规定的上班时间，提供月报 |
| 原 厂 标 准 服 务 | 定期巡检服务 | 季度巡检，全年4次 |
|  | 紧急故障援救服务 | 接到客户现场服务请求电话后30分钟内响应，在2小时内到达现场提供服务。服务响应时间为 7*24小时 |
|  | 数据库补丁升级服务 | 按需 |
|  | 远程技术服务 | 不限次 |
|  | 电话、E-mail、微信等社交工具咨询服务 | 不限次 |
| 原 厂 专 业 服 务 | 数据库移植服务 | 现场服务至少6人天 |
|  | 数据库调优服务 |  |
|  | 数据备份 |  |
|  | 数据库恢复 |  |
|  | 特殊时段现场保障服务（重大变更、事件的现场STANDBY） |  |

2.3 应用系统的运维需求

2.3.1应用系统运维的对象清单

应用系统范围包括安装在分局三楼信息中心机房内服务器上的15套接处警、警保综合应用平台等业务相关应用系统（部分含专用配套设备），如下表所列：

| 序号 | 应用系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市局***接处警系统 |  |
| 2 | **部***监控系统 |  |
| 3 | 警保综合应用平台管理系统 |  |
| 4 | ***短信回访平台 |  |
| 5 | 警保科网站及应用 |  |
| 6 | 信息中心网站 |  |
| 7 | 电脑桌面的CA管理（内网） |  |
| 8 | 电脑桌面的CA管理（TX网） |  |
| 9 | 分局NTP时钟同步及DNS域名解析系统 | 包括TX网2套NTP、政务网2套NTP、内网1套NTP、TX网1套DNS、内网1套DNS |
| 10 | 长宁大练兵网站 |  |
| 11 | 虹桥路派出所网站 |  |
| 12 | 督察支队网站 |  |
| 13 | 长宁TX网主站 |  |
| 14 | 分局网上督察系统运维 | 含专用配套设备：3台督察视频智能分析专用设备 |
| 15 | 刑侦-DNA实验室系统维护 |  |

2.3.2应用系统运维的工作内容

应用软件运维的主要工作内容为：例行巡检、应急维护、功能升级，具体描述如下：

2.3.2.1运维台账的建立

首次巡检维护前，应进行运维基础资料的整理与提交。在年度运维工作开始后要求对工作所涉及的软件、硬件的基础台帐进行一次全面梳理核对，并在合同履行期内保持对基础台帐资料的实时更新。

2.3.2.2例行巡检

维护公司负责对软件及其运行环境逐项进行健康状态检查，预测可能发生的问题后，及时处理，保证各项功能正常运行。

要求每月进行一次巡检并提交报告，发现问题的还要进行口头汇报并在巡检报告中进行描述，当月未解决的需进行后续工作安排。

应用系统巡检检查项包括但不限于：硬盘空间检查、数据库表空间检查、病毒查杀与更新、运行日志、报错日志、数据库及文件类数据的备份完成情况、碎片清理等。

如果所维护的系统涉及到分局或市局数据考核的，则必须予以重点巡视、保证系统合规与优秀。

2.3.2.3应急维护

一旦接到业主方的故障报修要求，维护公司必须提供应急服务。

应急维护还包括：分析性能下降原因并予以解决；纠正应用程序BUG；用户的使用培训。

2.3.2.4临时服务

临时性工作任务还包括数据统计、数据分析、数据咨询、系统优化等。

临时性工作任务可视任务工作量情况向业主方提交临时费用审核，另行结算。

2.3.2.5功能升级

业主方因政策原因等情况，需要对应用系统进行功能升级的，则维护公司应配合给予修改，如果业主方对系统作较大调整（如系统功能变更、增加功能、涉及数据表结构调整等），则双方应另行协商解决，可视任务工作量情况向业主方提交临时费用审核，另行结算。

2.3.2.6数据安全工作

为了提高网络信息安全性，需要完成以下工作：

▲数据冷备份要求。维护公司承诺对所维护应用软件的数据库和文件数据的异机冷备份功能。计划每天进行备份，按周替换存放，并在例行巡检中巡视异地备份完成情况及准确性。

▲双机热备要求。如果所维护的应用软件被业主方（分局）选中为重要应用系统，则维护公司须配合实施双机热备机制改造。

2.3.3 应用软件运维的服务要求

| 序号 | 服务要求项 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员 | 中标供应商负责安排每月各套应用系统的上门例行巡检任务、负责接受业主方项目专管人员的报修要求并安排相应技术人员上门提供应急维护。 |
| 2 | 服务响应 | 例行巡检：每月一次。 应急维护：提供每周7*24小时的服务响应，电话解决不了的则接修通知后4小时内到达现场，核心应用系统故障报修2小时到场，小修2小时解决。一般故障不过夜，确保在次日上午8：00前恢复系统正常。 |
| 3 | 服务方式 | 上门服务为主、电话交流为辅。 |
| 4 | 实施方式 | 中标供应商承诺按照工作内容需求提供服务，为了保证应急维护的质量，建议视各种应用软件对象的具体情况为不同应用软件购买对应的专业维护服务提供更可靠的技术支撑。 |
| 5 | 服务所需工具 | 由维护公司自配。 |
| 6 | 记录与档案 | 每次服务有记录，每月编写总结报告，提交业务主管部门和监理公司的监督。 |
| 7 | 安全要求 | 维护公司与分局签订保密协议；维护人员须参加安全培训会议。 |

2.4 基础软件系统的运维需求

2.4.1基础软件系统运维的对象清单

运维范围包括安装在分局三楼信息中心机房内的服务器上的基础软件，包括各种操作系统、数据库、中间件，数量为150套左右，随着机房改造和信息化项目的推进，数量可能有增减，但不包括服务器配件维修。

2.4.2 基础软件系统的工作内容

基础软件运维的主要工作内容为：例行巡检、应急维护、补丁升级，具体描述如下：

2.4.2.1 运维台账的建立

首次巡检维护前，应进行运维基础资料的整理与提交。在年度运维工作开始后要求对工作所涉及的软件、硬件的基础台帐进行一次全面梳理核对，并在合同履行期内保持对基础台帐资料的实时更新。

2.4.2.2 例行巡检

维护公司负责对各种操作系统基础软件逐一进行健康状态检查，含资源使用情况、系统事件日志情况。每台每月一次，一旦发现问题，立即启动解决预案，及时处理。

当某台服务器的操作系统基础软件出现故障，且初步判断与其承载的业务应用有关且该业务不在本维护需求清单中的话，则向业主方汇报，由业主方确认方案（如协调该应用业务软件提供商备份数据等）修复解决。

要求每月进行一次巡检并提交报告，发现问题的还要进行口头汇报并在巡检报告中进行描述，当月未解决的需进行后续工作安排。

2.4.2.3 应急维护

一旦接到业主方的故障报修要求，维护公司必须提供应急服务。

应急维护包括：分析基础软件故障并予以解决，需要业务应用软件供应商参与维护和配合的则由业主方进行联系后联合解决。

2.4.2.4补丁升级

分局接到市局或公安部的扫描结果后，由运维技术人员进行分析并进行漏洞补打，需要被扫描的服务器承载的业务应用软件的供应商前来配合维护的，则由业主方进行联系后联合解决。 注：若该业务应用软件不在本维护需求清单中的话，则应用软件供应商参与解决问题所涉及的费用由业主方另行负责安排。

2.4.3 基础软件系统的服务要求

| 序号 | 服务要求项 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员 | 本项目供应商需提供驻场服务，驻场时间为国家规定的上班时间，并承担运维对象所涉及的相关维护申报审核、安装调试等工作。 |
| 2 | 服务响应 | 例行巡检：每月一次。 应急维护：提供每周7*24小时的服务响应，电话解决不了的则接修通知后4小时内到达现场，核心应用系统故障报修2小时到场，小修2小时解决。一般故障不过夜，确保在次日上午8：00前恢复系统正常。 |
| 3 | 服务方式 | 常驻业主方驻地，上门服务。 |
| 4 | 实施方式 | 中标供应商承诺按照工作内容需求提供服务，派遣常驻人员提供服务。 |
| 5 | 服务所需工具 | 由维护公司自配。 |
| 6 | 记录与档案 | 每月编写总结报告，提交业务主管部门和监理公司的监督。 |
| 7 | 安全要求 | 维护公司与分局签订保密协议；维护人员须参加安全培训会议。 |

注：需要供应商派遣至少1个运维技术员常驻分局信息中心随时随地实施运维服务工作。驻场工程师有相关工作经验、服务态度端正。

3、保密要求、知识产权、工作纪律要求

3.1  合同签订时，甲乙双方应签订保密协议，双方均有保密义务。

3.2  保密期限由保密内容提供方确定，保密期限届满后，保密内容公开时，应书面征得保密内容提供方同意。

3.3  委托开发软件的知识产权归委托方所有。供应商交付使用的信息系统已享有知识产权的，使用方可在合同文件明确的范围内自主使用。信息系统中所有文档资料和数据、收集和储存的个人信息所有权均属于使用方，未经使用方允许不得访问、修改、披露、利用、转让、销毁。

3.4  供应商应在建设工作期间保证参与项目的技术人员的相对固定，不得随意调换。如确有原因需要调换的，需提前一个月向业主方提出并备案，经业主方同意后方可调换。供应商应对技术人员调换的交接工作进行严格管理，确保数据不外泄、工作界面不留空白。

3.5 供应商应参加业主方组织项目负责人及相关技术人员进行安全保密教育，并记录学习情况。所有参与项目的技术人员均应参加学习并在学习记录上签字。

3.6遵守以下相关条款：

（场所管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得擅自进入民警办公区域、业务机房等重要场所。

（设备管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得使用公安网计算机和涉密计算机单机，严禁将自己携带的计算机联入公安网络和可存储警务秘密（含）以上密级信息的各类计算机、复印机、速印机等设备，特殊场合未经允许不得擅自携带电子产品（如手机、电脑、PAD等）进入。

（禁止行为）合作单位及其技术人员获得民警授权使用指定的公安网计算机时，须由民警全程陪同，并严格遵守以下规定：

（一）不得违反禁止“一机两用”的有关规定，不得擅自删除监控程序、逃避监控、扰乱上网注册工作。

（二）不得使用民警的数字身份证书访问公安业务系统，如确需使用的，必须由民警亲自使用证书进行操作。

（三）不得擅自使用自带的移动存储介质或擅自开设FTP、共享文件夹在公安网计算机上进行文件拷贝与传递。

（四）不得使用公安网计算机玩游戏、聊天或从事其它与本职工作无关的活动。

（五）不得浏览、访问与本职工作无关的公安信息网站（页），不得尝试登录或使用与本职工作无关的公安业务系统。

（六）严禁将公安网上发布的各类警务信息通过下载、打印等方式带出公安机关。

（七）禁止使用点对点（P2P）文件共享类软件（如BitTorrent、BitComet、BitSpirit、eMule、eDonkey、Kazaa、WinMx、迅雷等软件）进行数据下载。

（八）不得擅自对公安业务用计算机重新安装或加装操作系统，不得安装黑客类工具。

（九）不得编制或故意传播破坏计算机功能、破坏信息数据的病毒，或者恶意攻击、删改各类信息网站和信息系统数据。

（十）不得随意拍摄、传播工作中涉及的图像、图片、文件等信息。

（十一）不得使用正在开发或业主提供的工具查询与工作无关的信息。

（十二）不得有其它违反党纪、政纪、社会公德、职业道德的网上行为。

（操作管理）合作单位及其技术人员不得使用远程拨号上公安网方式进行系统维护、软件开发、设备调试等工作，只允许在项目建设单位指定的区域内使用专用设备进行操作，并由公安民警全程陪同。

（保密责任）对于警务工作秘密（含）以上的事项，合作单位及其技术人员应当做到不该问的不问，不该说的不说，并且在知悉秘密事项的情况下自觉负有保密义务，不得以任何形式泄露给无关人员。

4、项目验收、违约罚则、质保要求及售后服务

4.1 验收标准

▲维护响应率≥99%

维护响应率=按时上门的维护记录/全部维护记录×100%；

▲维护及时性≥98%

在网络及硬件的支持下，软件维护及时性=按时解决的系统问题/全部维护记录×100%；

▲系统稳定性≥98%

在网络、硬件及原厂软件稳定的情况下，保证该软件应用程序正常运行时间（分钟）/应正常运行时间×100%)

▲数据完整性达到100%，保证数据无丢失。

4.2 违约与罚则

4.2.1 绩效考核要求。

在履行本项目的过程中若因乙方违反维护需求未提供合格的维护服务导致甲方考核扣分或发生重大事故，每发生一次，甲方有权根据问题影响的严重程度按合同总额的0.1%-1%扣除。若全年度整体运维情况良好，分局顺利完成市局各项运维考核任务，全市排名靠前，则将对运维项目负责团队予以一定的激励措施。

4.2.2 服务过失整改与罚则。

按照分局整体运维要求，无特殊原因超时的工单（包括接单超时、应急响应/设备维修/故障处理超时、工作记录提交超时等），每个工单（不含重复点位）扣除500元人民币，每个黑名工单扣除2000元人民币。

根据运维管理规定、运维流程的要求，运维单位在运维工作期间，未按照合同要求完成相应工作（包括考核指标不达标、漏洞未按时修复、基础资料提交不完整、文档提交不及时、安全管理混乱等），招标方将会同运维监理视情节严重程度向运维单位予以警告或扣除运维费用，并开具整改通知书。

4.2.3 人员过失整改与罚则。

运维单位技术人员故意违反安全管理规定，或多次过失违反安全管理规定的，应当责令其工作单位将其带回，依照有关规定进行处罚，招标方将会同运维监理视情节严重程度向运维单位予以警告或扣除运维费用，并开具整改通知书。情节严重的应根据国家有关法律、法规，追究相应的法律责任，并另行安排技术人员顶替其工作；运维单位违反安全管理规定的，业主方有权依照有关规定进行处罚，情节严重的应立即终止合同，并根据国家有关法律、法规追究相应责任，取消今后项目合作建设的资格。

4.2.4 事故与财产损失罚则。

在履行本项目的过程中若因乙方违反操作规范而导致事故发生，则乙方及时予以整改，并承担整改所需的费用。如果发生事故与财产损失，则甲乙双方友好协商解决或委托第三方具有事故认定资质的单位进行事故原因鉴定，乙方按认可的鉴定情况承担责任，乙方所承担的赔偿数额将按协商或鉴定结论中乙方应承担责任比例来计算，赔偿数额等于（责任比例*整改费用全额），因为甲方等单位的客观条件限制和在项目中的行为引起的责任，乙方免责。

运维单位因4.2违约与罚则中所述事项被开具整改通知书的。首次收到整改通知书后，中标单位应于两个工作日内提交整改报告并落实整改要求；第二次收到整改通知书后，中标单位除上述要求外，扣除运维费用3000元；三次以上（含三次）收到整改通知书，每次扣除运维费用5000元，同时招标方可正式书面函告中标单位，并有权终止运维合同，取消中标方今后参与分局各项运维工作的资格。

5、付款方式

5.1．合同签订后收到发票，业主方向维护公司支付12.539万元；

5.2．运维周期过半后双方进行项目阶段性简易总结（验收），验收合格后业主方向维护公司支付合同总金额的50%；

5.3．项目履行结束，通过验收及审价后，业主方支付剩余款项。

5.4．超前运维期的费用结算办法。

5.4.1超前运维期时间的计算办法约定。因为客观上应用系统、服务器的运维工作需要连续性，所以采购方在上一年度运维合同到期出保后、在本项目合同生效之日前的时间段里仍需邀请2024年度运维合同的供应商提供延期服务保障，由此产生了“超前运维期”，本项目的超前运维期时间=（本项目合同生效之日-2025年6月30日）,按日历天计算。

5.4.2超前运维期费用包括虚拟化软件运维、数据库系统运维费、应用系统运维费、基础软件系统运维费、应用系统的升级开发费、加班补贴等。每项费用=该项费用的合同价*超前运维期时间（天）/ 365（天）。

5.4.3超前运维期费用的支付方式约定。 超前运维期产生的费用由本项目的成交供应商支付给2024年度运维合同的供应商。

（合同履约事宜：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。）

6、其他说明

6.1 项目总预算：总预算资金为133.39万元人民币，本项目供应商投标报价不能超过125.39万元人民币。

6.2 投标报价要求。供应商投标时，要求在投标报价明细表中至少包括5部分：

▲虚拟化软件运维报价

▲数据库系统运维报价

▲应用系统运维报价

▲基础软件系统运维报价

▲应用系统的升级开发、加班补贴等报价

相关报价说明如下。

■“虚拟化软件运维报价”的说明

由供应商在满足以上虚拟化软件运维的工作内容和服务要求的前提下，提出在一个年度内的运维报价。

■“数据库系统运维报价”的说明

由供应商在满足以上数据库系统运维的工作内容和服务要求的前提下，提出在一个年度内的运维报价。

■“应用系统运维报价”的说明

由供应商在满足以上应用系统运维的工作内容和服务要求的前提下，按软件行业常规方式进行15套应用软件在一个年度内的运维总报价。

■“基础软件系统运维报价”的说明

由供应商在满足以上基础软件运维的工作内容和服务要求的前提下，提出在一个年度内的运维报价。

■“应用系统的升级开发、加班补贴等报价”的说明

“应用系统的升级开发、加班补贴等报价”的投标总报价为15万元人民币，为固定数额，但投标供应商在项目实际实施过程中，“应用系统的升级开发、加班补贴等费用”为按实际结算。客观上,在维保实施过程中存在不可预见的因素，即本项目立项和招标时无法预测在未来一年维保过程中会有哪些应用系统需要升级。在本项目实施的过程中，该类费用的每一笔的使用都要办理审核流程手续，大概步骤如下：

第1步，采购单位内部根据工作需要走科技日常业务工作项目申报审批流程，按业务需要逐项进行；

第2步，采购单位将科技日常业务工作项目申报表提交中标供应商运维人员进行采购（开发），按业务需要逐项进行；

第3步，中标供应商每月整理项目开发申报审批及加值班清单；

第4步，中标供应商每月整理运维月报，月报总结当月的维护费用统计结果。

说明：

▲以上流程中的价格已经包括供应商在实施该项维护相关事项时所发生的连带服务费用（含上门服务、配合监理验收、资金提前投入占用相关利息等），业主方不另行支付费用；

▲加值班补贴费用单价计算方式为：每人每天工作时间外加班一次不超过4小时按200元加班补贴计算；每人每天工作时间外加班一次超过4小时按400元加班补贴计算；国家法定节假日加班以普通加班补贴三倍计算。

本项目运维年度结束后，中标供应商整理所有该项费用列表，作为整个项目验收材料的组成部分一起提交项目验收；该类费用总计不能超过该类费用总报价，用不完的则在项目审计中予以裁减。