上海市公安局长宁分局融合承载网扩容竞争性磋商项目

采购需求文件

- 1、项目概况

上海市公安局融合承载网是公安系统各种业务和办公系统统一的信息化承载平台。为了进一步解决市局与分局之间设备链路冗余、避免单节点故障隐患、保证业务安全等问题，需通过增加冗余设备等方式，增强融合承载网等基础传输网络的健壮性、稳定性。

- 2、项目基本情况

基于前期建设上海市公安局融合承载网项目的前期成功实践，为了进一步解决市局与分局之间设备链路冗余、避免单节点故障隐患、保证业务安全等问题，长宁分局需要完成本单位融合承载网汇聚层冗余建设项目，解决本单位融合承载网单点故障隐患。采购1套汇聚层传输设备，该传输设备不低于现有汇聚层设备性能和功能，并预留今后业务扩展的能力。对比融合承载网现状,拟建拥有不低于现有汇聚层设备的配置。

具体设备内容需求如下：

| 序号 | 设备内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分局融合承载网扩容-电子架 | 1 | 台 |
| 2 | 分局融合承载网扩容-光子架 | 2 | 台 |
| 3 | 分局融合承载网扩容对接光层板卡 | 2 | 套 |

服务期：合同签订后3个月内完成。

- 3、硬件采购部分

## 3.1硬件采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分局融合承载网扩容-电子架 | 台 | 1 | 1）支持OTN和SDH交叉能力 2）交叉、主控、时钟处理等冗余配置 3）VC3/VC12低阶交叉单元冗余配置 4）100G线路接口≥4（模块≥2，须分布在不同板块上） 5）STM-N（N=1、4、16、64）线路接口≥32（模块配满，须分布在不同板块上） 6）10GE业务接口≥60（模块配满，须分布在不同板块上） 7）GE业务接口≥20（模块配满，须分布 在不同板块上） 8） E1业务接口≥32 9） 电源模块冗余配置 10）配套对应管理系统或许可 |
| 2 | 分局融合承载网扩容-光子架 | 台 | 2 | - 电源等关键部件冗余配置 - 40波或以上合波单元≥ 1 - 40波或以上分波单元≥ 1 - 光信号放大单元≥ 1 - 配套对应管理系统或许可 |
| 3 | 分局融合承载网扩容对接光层板卡 | 套 | 2 | 1）40波或以上合波单元≥ 1 2）40波或以上分波单元≥ 1 3）光信号放大单元≥ 1 4）光监控模块单元≥ 1 |

## 3.2设备技术参数要求

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 同时支持VC与ODUK交叉 |
|  | 单槽位带宽不低于200G，总容量不低于4.8T |
|  | 单波线路速率支持100G/200G/400G |
|  | 支持ODU0、ODU1、ODU2、ODU3、ODU4、VC4电交叉颗粒的调度 |
|  | 电子架设备槽位不少于24个 |
|  | 主控、电源采用1+1保护模式 |
|  | 具备OTDR能力，实时光纤质量探测监控 |
| 安装 | 同时支持19英寸和21英寸机柜安装 |
| 业务端口 | 支持SDH业务，以太网业务，OTN业务类型 |
|  | 支持不小于16个STM-N端口业务单板 |
|  | 客户侧信号至少支持 100M~10G 任意业务接入 |
|  | 支持E1端口类型 |
| 网络安全 | 支持 SNCP、线性复用段保护、环形复用段保护、TPS 保护、ODUkSNCP 等保护，且保护时间不大于 50ms，以达到整个网络的高可靠性目标 |
| 网络管理 | 与市局承载网核心设备统一网管，实现分局、市局之间业务端到端配置，故障端到端定位 |

【注】：以上表格中标记“”的为主要指标，若不能满足作扣分处理。

- 4、服务要求部分

## 4.1安装调试并与市局核心完成组网

中标供应商需在设备采购完毕后，进行设备的安装与调试，确保设备正常稳定运行。

本项目作为上海市公安局市局融合承载网二期的一部分，中标供应商应根据市局融合承载网的总体规划和前期部署情况，完成本项目采购设备与市局核心传输设备的连通和组网，确保链路性能达标。并根据需求，配合市局进行规划调整和其他相关部署，并提供完整的组网拓扑。

中标供应商需在维护期间提供相关文本材料，并在配置变更或硬件变化后及时更新台账并向相关责任民警汇报，并提供符合市局要求的所有相关文档。

## 4.2承载业务的新建与迁移

本项目硬件安装调试完成后，中标供应商需负责融合承载网（长宁节点）的新建业务上线和前期业务的迁移服务工作（服务期为项目验收后三年）。业务迁移需提供完整的业务变更方案，需包含且不限于：详细实施步骤、业务验证、风险分析以及完善的回退方案。在服务期内，如以上工作内容无法按甲方要求的标准完成，中标方应承担相应损失及责任（需求方配套条件不具备或不可抗力因素除外）。

本项目为市局融合承载网的一部分，后续其承载的业务主要包含（但不限于）：信息网二级网、视频传输网二级网、二类区二级网、应急联动专网等网络系统，中标方需熟悉上述市局各套业务专网的总体部署情况以及市局对各套网络系统的技术规范要求，在后续业务迁移过程中确保满足市局的配置规范、操作要求，并不得影响公安部对市局网络业务的各项考核。

业务迁移过程中如需提供保障用的备机由中标方负责。

中标供应商需提供中级网络工程师(至少3人)，在业务迁移与接入期间进行现场配合与维护，确保接入业务迁移前后的安全性，稳定性。

## 4.3后期维护服务

4.3.1设备维保

中标供应商需提供三年的原厂设备维保。维保期间提供故障响应和定期巡检服务以及业务新建、迁移服务。

4.3.2故障响应

中标供应商在设备维保期间为上海市公安局长宁分局提供7*24小时的维护响应服务，具体响应方式及响应时间如下：

服务电话支持：提供全天24小时服务热线电话，在上海市公安局长宁分局发现项目设备发生异常或遇到难以解决的系统疑难问题给予服务响应。

中标供应商需确保在接到用户故障报修申请时，工作时段30分钟内提供远程技术支持，2小时内派遣工程师到现场抢修和解决问题，特殊情况可甲乙双方协定修复时间，事后要有故障分析报告。

4.3.3定期巡检服务

中标供应商需定期对设备进行巡检，每月完成一次对设备的状态检查和健康评估，重点监测运行参数和故障预警。

定期巡检：提供标准化健康检查模板，巡检需详细记录时间、设备状态、异常处理结果，并生成月度巡检报告。根据巡检报告，给出网络性能分析并提出建议，对于网络隐患及时报告并给出整改方案，按照甲方要求，实施整改方案。

设备配置备份：巡检期间，对设备进行配置备份操作并定期检查配置文件的完整性和可恢复性。

年工作汇总（变更/问题/故障等事件）：中标供应商需提交本年度所发生的变更记录、问题反馈、故障处理等事件台帐。详细记录发生日期、事件等级、问题描述、问题原因、是否使用备件、处理结果、完成时间、维护工程师、采取措施及建议等内容。包含巡检期间发现并解决的问题。

4.3.4驻场服务

自项目验收合格之日起1年内，中标方须提供不少于 2 名驻场人员服务（人员费用已包含在项目总预算内）。服务级别为5*8（每周 5 天、每天 8 小时）的现场驻场运维服务。驻场人员须同时具备网络设备与传输设备的运维能力。中标方应于合同签订后一个月内提交驻场人员简历，并须经采购单位审核确认。驻场服务地点由采购单位指定。

- 5、投标单位资质要求

5.1对公司的资质要求

具备多级运维梯队，本地专业工程师团队大于10人，其中技术人员具有以下六项资质中任意一项的人员数量应不少于5人，具体资质为：信息系统项目管理师（中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）、系统集成项目管理工程师（中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）、网络工程师（中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）、信息安全工程师（中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）、信息安全保障人员认证（CISAW）、注册信息安全工程师（CISE）资质证书。（附名单简介、资质证书及社保缴纳证明材料）。

5.2项目经理要求

需具备信息系统项目管理师（中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）资质10年以上并担任项目经理工作5年以上；

5.3项目组成员要求3年及以上从业经验。

- 6、保密要求、知识产权、工作纪律要求

1  合同签订时，甲乙双方应签订保密协议，双方均有保密义务。

2  保密期限由保密内容提供方确定，保密期限届满后，保密内容公开时，应书面征得保密内容提供方同意。

3  委托开发软件的知识产权归委托方所有。供应商交付使用的信息系统已享有知识产权的，使用方可在合同文件明确的范围内自主使用。信息系统中所有文档资料和数据、收集和储存的个人信息所有权均属于使用方，未经使用方允许不得访问、修改、披露、利用、转让、销毁。

4  供应商应在建设工作期间保证参与项目的技术人员的相对固定，不得随意调换。如确有原因需要调换的，需提前一个月向业主方提出并备案，经业主方同意后方可调换。供应商应对技术人员调换的交接工作进行严格管理，确保数据不外泄、工作界面不留空白。

5 供应商应参加业主方组织项目负责人及相关技术人员进行安全保密教育，并记录学习情况。所有参与项目的技术人员均应参加学习并在学习记录上签字。

6 遵守以下相关条款：

（场所管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得擅自进入民警办公区域、业务机房等重要场所。

（设备管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得使用公安网计算机和涉密计算机单机，严禁将自己携带的计算机联入公安网络和可存储警务秘密（含）以上密级信息的各类计算机、复印机、速印机等设备，特殊场合未经允许不得擅自携带电子产品（如手机、电脑、PAD等）进入。

（禁止行为）合作单位及其技术人员获得民警授权使用指定的公安网计算机时，须由民警全程陪同，并严格遵守以下规定：

（一）不得违反禁止“一机两用”的有关规定，不得擅自删除监控程序、逃避监控、扰乱上网注册工作。

（二）不得使用民警的数字身份证书访问公安业务系统，如确需使用的，必须由民警亲自使用证书进行操作。

（三）不得擅自使用自带的移动存储介质或擅自开设FTP、共享文件夹在公安网计算机上进行文件拷贝与传递。

（四）不得使用公安网计算机玩游戏、聊天或从事其它与本职工作无关的活动。

（五）不得浏览、访问与本职工作无关的公安信息网站（页），不得尝试登录或使用与本职工作无关的公安业务系统。

（六）严禁将公安网上发布的各类警务信息通过下载、打印等方式带出公安机关。

（七）禁止使用点对点（P2P）文件共享类软件（如BitTorrent、BitComet、BitSpirit、eMule、eDonkey、Kazaa、WinMx、迅雷等软件）进行数据下载。

（八）不得擅自对公安业务用计算机重新安装或加装操作系统，不得安装黑客类工具。

（九）不得编制或故意传播破坏计算机功能、破坏信息数据的病毒，或者恶意攻击、删改各类信息网站和信息系统数据。

（十）不得随意拍摄、传播工作中涉及的图像、图片、文件等信息。

（十一）不得使用正在开发或业主提供的工具查询与工作无关的信息。

（十二）不得有其它违反党纪、政纪、社会公德、职业道德的网上行为。

（操作管理）合作单位及其技术人员不得使用远程拨号上公安网方式进行系统维护、软件开发、设备调试等工作，只允许在项目建设单位指定的区域内使用专用设备进行操作，并由公安民警全程陪同。

（保密责任）对于警务工作秘密（含）以上的事项，合作单位及其技术人员应当做到不该问的不问，不该说的不说，并且在知悉秘密事项的情况下自觉负有保密义务，不得以任何形式泄露给无关人员。

- 7、付款方式

合同签订后甲方向乙方支付10%的合同款；设备到货验收合格后，甲方向乙方支付50%的合同款；项目审计后甲方根据第三方审计结果向乙方支付尾款。

（合同履约事宜：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。）