2024年静安区政务服务中心

智慧化系统建设项目

招标需求

项目名称

2024年静安区政务服务中心智慧化系统建设项目。

建设背景

根据《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》、上海市“一网通办”改革的要求，需要持续深化行政服务中心标准化建设。通过本区统一综合窗口服务系统建设，推进各综合窗口系统与部门业务系统间业务标准一致、数据标准一致，实现各综合窗口系统与各部门业务系统间互通互联。支持本区行政服务中心设置“无差别综合窗口”，通过整合“一网通办”统一身份认证、随申码、用证清单、电子签章等能力，保障各部门事项办理权限授权到综合窗口人员后整体安全可控。通过统一综合窗口服务系统建设，将进一步支持全面实施“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”的运行模式。同时，加快构建静安区“一网通办”创新服务体系，全面提升群众办事的高效性和便捷性。

建设目标

根据《2024年上海市优化政务服务提升行政效能深化“一网通办”改革工作任务分工》、《2023年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》文件的指导精神和任务重点要求，静安区需要在上海市级能力支撑的基础上，结合区业务需要和实际情况，建设统一综窗业务系统与支撑系统，并积极探索智能联办等“一网通办”创新服务，以用户办事体验为核心，进一步推动政务服务的科学化、精细化、智能化水平，最大程度利企便民。

建设原则

- 规范性原则

- 系统功能设计严格遵循行业规范，以信息化带动管理规范化；

- 系统设计技术管理遵循国家标准，并参照ISO9001质量管理体系执行。

- 高可用性和可靠性原则

- 采用可靠的网络结构和数据库软件，以保证数据采集、录入、传输的合法性和准确性；

- 系统经过严格测试，充分保证运行的高可靠性；

- 安全性和保密性原则

- 充分考虑在网络、操作系统、数据库、应用等方面的安全性，尤其对于涉密、涉敏类信息应进行特殊处理；

- 建立合理的日志审查和维护规章管理制度。

- 可操作性及可扩展性原则

- 整体架构设计应科学规范、完整统一，便于后台管理人员进行维护；

- 全面考虑可扩展性，实现后续功能模块的灵活增加以及其他系统的规范接入，并具备在不影响用户使用前提下的自我升级能力。

- 稳定不间断性原则

- 建立系统备份及故障快速处理机制，保证系统可靠、平稳运行；

- 应重视现场运维人员的使用经验总结，充分考虑运维人员建议，进行相关定制开发。

总体要求

  - 整体框架要求

本项目主要对统一综窗业务系统、统一综窗支撑系统、市级能力整合再造、智能联办系统、智能帮办系统功能深化、智能办数据接口对接、事项应用场景深化建设、密码应用开发等内容进行建设。其中，智能帮办系统功能深化属于升级改造建设，其余内容属于新增建设。投标人需结合上述要求，对本项目进行总体框架设计。

  - 与已有系统的关系

- 与市级相关系统的关系

本项目是根据市级“一网通办”的工作要求，结合静安区的实际情况，在已有建设基础上开展的静安区“一网通办”配套建设项目，与市级相关系统关系密切。上海市政务服务“一网通办”统一受理平台采用全市统建模式，各区、各部门形成统一的业务受理平台系统和界面。市政务服务中心管理系统实现了政务服务中心的统一管理。同时，市里统建了统一物流模块，为各区提供统一支撑赋能。

投标人需简要说明本项目与市统一受理平台、市政务服务中心管理系统、市统一物流能力的关系。

- 与区级相关系统的关系

此前静安已建设“2023年静安区政务服务中心信息化项目”，其建设内容主要包括政务智能办窗口端、智能帮办系统、好办系统，以及高频市场监督管理局事项建设及自助终端区自建事项定制接入。该项目对原信息化底座进行重构，并充分结合AI智能技术，对大厅既有受办理模式进行了颠覆式的革新，实现了从“窗口能办”到“智能帮办”的转变。本项目是在该项目建设基础上进行升级改造的项目。

本着集约化的理念，本项目建设需要充分依托已有的窗口受理系统、政务智能办窗口端、智能帮办系统、好办系统等信息化成果和能力，避免重复建设。投标人需简要说明本项目与原有窗口受理系统、政务智能办窗口端、智能帮办系统、好办系统的关系。

建设要求

  - 统一综窗业务系统

依托市级赋能，构建静安区统一综窗业务系统，实现线上线下标准统一，数据互联互通，有效解决工作人员的二次录入问题。推进各综合窗口系统与部门业务系统间业务标准一致、数据标准一致，实现各综合窗口系统与各部门业务系统间互通互联。

1、窗口收件模块

窗口收件模块，支持获取用户共享信息授权，支持服务事项目录及服务事项情形级的详细信息的展示，支持获取可用电子材料目录、电子证照目录及按目录获取电子材料文件及电子证照文件的能力，并提供申请表单对接和配置模块。需包括办件信息预查询、信息预填、事项、情形选择、申请人确认、证照、材料免交调用、咨询模块、电子签章、数据智能识别、窗口转号、重点企业标识、随申办·城市码取号、精准推送等内容。

2、用户服务模块

用户服务模块，为用户提供全流程办件查询服务，使政务服务更便捷、透明。需包括办事指南查看、材料样张下载、办件进度查询、物流进度查询、亮数服务、授权代办等内容。

3、综窗发证适应性改造

需根据综合窗口工作人员权限和综窗模式工作流，优化统一发证流程，改造发证相关用户权限和对应接口。

  - 统一综窗支撑系统

通过制定事项的统一办理项、统一表单（统一数据复用）、统一材料（统一电子材料、电子证照复用）、统一流程等标准化内容，实现综窗事项收件受理的标准化。能够基于闭环的全流程数据，对区综窗收件的办件提供可视化监控分析。

1、用户登录模块

用户登录模块，提供统一的工作人员账户管理体系，支持本区根据要求开设、调整、变更相关账号和人员信息。需包括统一受理平台用户体系对接、权限分级授权等内容。

2、统一综窗业务信息支撑模块

统一综窗业务信息支撑模块，实现获取事项目录及按事项（办理项）获取事项相关信息的能力。需包括获取事项列表、获取情形列表、查询标签对应情形、获取办事指南、获取情形的材料列表、好办快办业务接入支撑等内容。

3、办件通用审批中心

办件通用审批中心，将无差别综合窗口受理的办件根据业务审批权限，流转至后台审批人员，提供列表查询和多条件高级搜索服务精准迅捷获取综合窗口来件信息。需包括办件列表信息、高级搜索、办件详情信息、办件交互模块、“一件事”办件审批模块等内容。

  - 市级能力整合再造

统一综合窗口业务支撑系统与市统一受理平台、市政务服务中心管理系统对接。适应性改造统一物流市级能力，承接市级“一网通办”建设成果赋能区级政务服务应用，推动本区综窗系统建设更加规范化、标准化、高效化。统一综窗与市“一网通办”服务中台对接，实现事项同步，包含301个事项情形，投标人需提供事项清单。投标人需遵循《上海“一网通办”平台对接技术规范》的标准要求，与市级平台进行对接，并通过办件库获取办件信息整套接口，批量获取申请人申报办件信息和申报电子材料，实现市区两级业务联动。

1、市统一受理平台对接

需与市统一受理平台对接，实现全量电子表单对接、电子表单预填、个性化数据预填。

2、市政务服务中心管理系统对接

需实现统一综窗业务知识库与政务服务中心管理系统对接，将办理点内的无差别综合窗口、物料流转人员、统一发证人员、业务审批人员等角色精确定性，同时将窗口被授权可受理的事项权限进行精准对应，做到“窗口-人员-事项”三对应。

3、统一物流模块

需根据综合窗口工作人员权限和综窗模式工作流，优化统一物流模块流程，改造物流相关用户权限和对应接口。

  - 智能联办系统

本项目对政务智能办窗口端进行能力升级，窗口办件过程中由单一事项办理，迭代升级为“跨部门”、“多事项”联办，进一步提高办件效率。本项目为了实现一体化业务办理，在政务智能办窗口端基础上，新增智能联办应用。智能联办系统，包含（智能联办事项自动推荐、联办历史办件查询并载入、联办字段同步、场景引导、材料同步、办件详情查看功能模块，及4个事项联办应用场景建设）。

1、智能联办事项自动推荐

智能联办事项自动推荐，需包括自动计算推荐同时办理的联办事项、联办事项选择。

2、联办历史办件查询并载入

联办历史办件查询并载入，需包括联办状态展示、联办历史办件展示、历史办件载入。

3、联办字段同步

联办字段同步，需包括字段同步、相同字段判断。

4、场景引导

场景引导，需包括智能联办信息智能填报-经办人信息智能预填与证照信息多维度上传、智能联办信息智能填报-办事主体信息预填与核准、智能联办信息智能填报-申报信息智能录入、情形判断问题作答记录-情形问题显示、情形判断问题作答记录-情形智能判断、情形判断问题作答记录-情形结果保存、保存-办件流程节点自动判断、保存-办件草稿箱机制、保存-数据存储

5、材料同步

材料同步，需包括材料操作同步、材料去重及联办材料清单-材料去重、材料去重及联办材料清单-联办材料清单、材料去重及联办材料清单-联办材料预览、按事项打印材料-批量打印、按事项打印材料-材料相同判断打印策略。

6、办件详情查看

办件详情查看，需包括联办基本信息、联办涉及单事项办理进度、多事项打印。

7、智能联办事项建设

智能联办事项建设，需包括4个事项联办应用场景建设，含内资分公司注销登记、个人独资企业分支机构注销登记2个联办的分公司商事事项，及仅销售预包装食品备案-新设、仅销售预包装食品备案-变更2个许可事项，支撑智能联办系统。

  - 智能帮办系统功能深化

为了进一步拓展智能帮办用户群体，构建经办人、中心工作人员及其他帮办人员多方视频通话能力，构建帮办系统多方协同办理新模式。本项目对智能帮办系统功能深化，建设多方视频通话功能、区域分组呼叫功能、查询通话记录。同时为满足帮办办件推送市办件库，进行统一审批编码改造。

1、多方视频通话功能

多方视频通话功能，需包括多用户视频通话、多用户互动协作。

2、区域分组呼叫功能

区域分组呼叫功能，需包括经办人端视频分组、工作人员分组呼叫服务。

3、统一审批编码改造

向综窗统一推送市统一审批编码及其他相关数据信息。

4、通话记录

通话记录，需包括查询通话记录、通话记录导出。

  - 智能办数据接口对接

为了实现窗口端材料的复用，进一步推进减材料、提效率，在智能办窗口端新增数据接口对接，包含（区电子材料库对接、亮数功能（内资公司变更事项）、企业码接口对接）。为了实现与相关系统的接口能力对接，本项目由采购人牵头负责相关接口的沟通协调、申请及通过服务中台审批的工作，确保项目顺利进行。在技术层面，投标人提供必要的技术支撑，确保接口的稳定性和安全性。投标人需遵循《上海“一网通办”平台对接技术规范》的标准要求，与电子材料库进行对接，获取申请人相关的电子材料，实现材料免交。

1、区电子材料库对接

与区电子材料库进行对接，实现智能联办系统、智能办窗口端、智能帮办系统与区电子材料库对接，实现在帮办过程中通过接口实现电子材料的获取及复用。

- 亮数功能（内资公司变更事项）

智能联办系统、智能办窗口端对接市一网通办“亮数工程”，该功能在窗口工作人员通过“亮数”扫码后，通过接口实时获取对应事项及情形的数据信息，实现数据预填。

3、企业码接口对接

与企业码进行接口对接，智能联办系统、智能办窗口端、智能帮办系统与企业码的对接，实现帮办过程中通过接口实现营业执照上企业码的数据交互。

  - 事项应用场景深化建设

本项目基于政务智能办窗口端、智能帮办系统、好办系统深化事项应用场景深化建设，新建12个事项大类下设小类及情形应用场景建设。开展对事项的开发，包括办理情形层级映射及办理逻辑校验开发，预审逻辑开发，并围绕材料智能制作开展标准化表单生成及规则开发，并实现在对应系统进行应用场景页面的定制化开发。本项目需建设的事项应用场景事项清单如下：

| 序号 | 事项名称（大类） | 事项名称（小类） | 应用场景开发 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二类医疗器械经营备案 | *新办*变更*补证*注销 | 在政务智能办窗口端及智能帮办2个端口实现业务应用场景定制化开发 |
| 2 | 第三类医疗器械经营许可（第三方物流除外） | *新办*变更*延续*补证*注销 | 在政务智能办窗口端及智能帮办2个端口实现应用场景定制化开发 |
| 3 | 公共场所卫生许可 | *新办*变更*延续*补证 | 在好办及智能帮办2个端口实现应用场景定制化开发 |
| 4 | 股权出质登记 | *股权出质设立 | 在政务智能办窗口端及智能帮办2个端口实现应用场景定制化开发 |
| 5 | 护士执业注册 | *首次注册 | 在政务智能帮办1个端口实现应用场景定制化开发 |
| 6 | 各类企业及其分支机构营业的许可（非公司内资企业法人及分支机构、营业单位） | *非公司内资企业法人注销登记 | 在政务智能办窗口端及智能帮办2个端口实现应用场景定制化开发 |
| 7 | 各类企业及其分支机构营业的许可(内资个人独资企业及分支机构) | *增发、补发营业执照 | 在政务智能办窗口端及智能帮办2个端口实现应用场景定制化开发 |
| 8 | 各类企业及其分支机构营业的许可(内资公司及分公司) | *增发、补发营业执照 | 在政务智能办窗口端及智能帮办2个端口实现应用场景定制化开发 |
| 9 | 各类企业及其分支机构营业的许可(内资合伙企业及分支机构) | *合伙企业注销登记* 增发、补发营业执照（内资合伙企业及分支机构） | 在政务智能办窗口端及智能帮办2个端口实现应用场景定制化开发 |
| 10 | 食品经营许可 | *新办*依申请变更*补证*延续*依申请注销 | 在政务智能办窗口端及智能帮办2个端口实现应用场景定制化开发 |
| 11 | 药品零售企业许可 | *新办*变更*换证*注销 | 在政务智能办窗口端及智能帮办2个端口实现应用场景定制化开发 |
| 12 | 各类企业及其分支机构营业的许可（外商投资的公司及分公司） | *外商投资的公司分公司注销登记 | 在政务智能办窗口端及智能帮办2个端口实现应用场景定制化开发 |

  - 密码应用开发

政务信息系统在系统规划阶段的密码应用要求，需达到《密码应用基本要求》中三级指标要求。

性能要求

- 系统组件化设计，面向对象，可做到灵活扩展。

- 在网络稳定的环境下操作性界面单一操作的系统响应时间小于5秒，在局域网内响应时间小于3秒；

- 系统7X24小时连续运行，平均年故障<1天；

- 系统满足50并发量；系统安全特性、访问控制到页面级，按各用户的实际需求设定其严格安全等级来保证系统的可靠性；为不同用户分配不同数据权限，只有符合权限的人才可以访问对应模块；

- 具有较强的系统安全性和灾难恢复能力，满足信息系统安全等级保护二级和信息系统密码应用安全三级。

项目实施及进度安排

1、实施及人员要求

- 在项目实施的阶段，投标人需确保有足够、合适的人员进驻区行政服务中心进行设计、开发、安装部署（市、区政务云等）、调试、数据迁移、培训、平稳切换、试运行和验收等整体实施工作。投标书中要提交项目团队中所有人员名单、资质、岗位分工、工作经历。

- 项目负责人需符合大学本科及以上学历，从业经历5年（含）以上，具有国家认证计算机类职称的中级及以上证书（提供有效证明），并提供最近一个季度为项目负责人依法缴纳社保费的证明。项目组人员数量应不少于12人，其中需求及事项调研2人，软件开发工程师8人，免费质保期内提供驻场实施及运维工程师2人，要求软件开发工程师及驻场实施及运维工程师具备计算机或相关专业学历，并有与本项目所涉功能或应用相类似案例的工作经验。人员在非甲方认可下，不得随意调整，调整的人数不得超过10%。

2、验收及运维要求

- 投标人在系统开发完成后，需要通过第三方安全机构的安全测试和软件测试，并提供不少于3个月的试运行时间。试运行结束后，需通过第三方验收。

- 投标人在各系统通过验收后必须提供至少一年的免费维护服务，服务期内应针对系统在使用中所暴露的缺陷和问题进行必要的调整，由专业化的队伍（本地应有项目核心产品研发人员）确保系统运行过程中的故障排除、产品升级之后系统相应的升级等工作，同时为用户提供不少于2人的驻场（人员名单应在团队名单中标明）维护服务，上线之后一年之内运维工程师常驻招标方现场，进行5×8小时专职维护工作。

- 投标人应编制各系统使用手册及管理员操作手册，并提供不同层面工作人员的技术培训，包括初期使用培训、技术指导培训、运行维护培训和基本故障排除培训等，确保能正常使用和运转。

3、进度安排

本项目自合同签订之日起8个月内完成。投标人须提供详细的开发进度计划。

其他要求

- 质量标准和要求

- 投标人需提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

- 投标人需交付的服务还符合国家和上海市有关安全之规定。

- 投标人需提供的服务符合招标文件的要求，并且质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

- 服务要求

基本技术支持服务

- 热线电话支持服务：需要投标人提供专门的客户服务经理电话，并需要设置专用客服电话，提供7×24小时15分钟内响应，提供相关管理流程说明。

- 远程接入支持服务：投标人在具备远程接入的情况下，应提供远程接入方式对用系统问题进行检查、诊断分析和解决。投标人工程师仅在客户许可的情况下访问用户系统，并且投标人确保所访问用户系统的安全，同时保证数据完整性。

现场技术支持服务

- 一般故障响应时间：在非工作时间，投标人接到故障通知后在30分钟内到达招标方指定现场，并应在1个小时内解决一般问题。

- 重大故障响应时间：在非工作时间，投标人接到故障通知后在30分钟内到达招标方指定现场，并应在1个工作日内提供功能一致或优于原系统的技术解决方案。

- 投标人提供相关的现场维护流程说明。

- 培训服务。协助招标方向各部门管理员提供操作培训等计划培训人次不少于64人次。

- 知识产权及保密要求

中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

- 其他要求

本项目为了保障项目质量，优先选择具有ISO9001质量保证体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、CMMI3及以上的证书的供应商。