包2

南区行道树、花卉容器及静安寺南西石二街道曹家渡江宁路街道绿化养护

采购需求

一、合格的投标人必须具备以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资质要求：

（1）投标供应商必须具有独立法人资格；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）本项目仅面向中小企业投标；

（4）具有固定的经营场所及维修、维护人员，且能提供良好的技术支持的优先；

（5）有近三年类似规模同类项目业绩的优先。

二、项目概况：

1、包2：南区行道树、花卉容器及静安寺南西石二街道曹家渡江宁路街道绿化养护

2、采购编号：0624-00065671、0624-00065672、0624-00065673

3、项目主要内容、数量及要求：

3.1  本包件预算金额为2466.09万元。

3.2  项目内容：

本养护工程面积：南京西路街道、静安寺街道、石门二路街道、曹家渡街区、江宁路街道街区绿化、垂直绿墙养护，包含公共绿地91843平方米；社会绿地24397平方米。苏州河以南行道树养护10870棵。苏州河以南容器花卉布置。本次招标清单详见附件。（公共绿地和沿街社会绿地统称为街区绿地，以下简称绿地）

本包件预算金额为2466.09万元，其中各养护分类建议不超过最高限价（见下表），具体金额如下：

| 养护分类 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 街区绿地养护费（绿化养护） | 314.22 |  |
| 街区养护费（设施维护） | 89.07 |  |
| 玫瑰园门岗管理费 | 23.33 |  |
| 公共绿地花卉费 | 582.75 |  |
| 垂直绿墙花卉费 | 251.69 |  |
| 行道树及其附属设施养护费 | 662.96 |  |
| 容器花卉布置费 | 542.07 |  |
| 合计 | 2466.09 |  |

投标单位需在投标文件中针对本标段养护的特点，对可能发生的交通、极端天气等紧急情况作出相应的应急预案响应，根据防台防汛工作要求做好防汛防台应急处置工作。

3.3  现场条件

3.3.1  采购人提供现有养护道班房，不提供办公场所等设施，投标单位自行安排。

3.3.2  中标单位应十分重视养护工人在现场操作时的安全问题，进行上岗安全知识教育，采取必要的安全保障措施。

3.3.3  养护用水、用电、工具等由中标方自行解决。

3.3.4  养护工人需统一服装。

3.3.5  岗位要求情况

| 序号 | 岗位名称 | 岗位数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 1、技师或绿化专业中级职称（含）以上职业资格； 2、无在建项目承诺的优先； 3、提供近3个月社保证明。 |
| 2 | 安全员 | 1 | 持有安全员证书优先 |
| 3 | 质量员 | 1 | 持有相关质量员证书优先 |
| 4 | 技术负责人 | 1 | 1、技术负责人需提供近3个月社保证明； 2、其中高级技师不少于1人，技师不少于5人，中、高级技术工人不少于30人。 |
| 5 | 街区绿化养护工 | 44 |  |
| 6 | 行道树养护工（其中上树工建议不少于12人） | 30 |  |
| 7 | 容器花卉布置及保洁工 | 10 |  |
| 8 | 水、电工 | 1 | 电工持有低压电工资质 |
| 9 | 门岗管理 | 2 |  |
| 10 | 专职巡查人员 | 3 |  |
| 合计 |  | 94 |  |

注：1、投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，所有养护人员须经过培训合格，部分岗位需取得行业类上岗证书，同时承诺所有服务人员劳动时间符合国家和上海市有关用工法规和政策要求的规定。

2、投标人需承诺，若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险、工伤保险费等。

3.4  服务内容和范围

3.4.1  本次养护内容：行道树及其附属设施、街区绿地、花卉容器、绿化景点养护，花卉采购及布置。详见：文末表格。中标单位应充分贯彻落实公园城市理念，按照“四化”总要求，围绕“常态优良、形态优美、品态优质”的“三优”工作总目标，确保优质绿化景观面貌。

3.4.2  卫生保洁：规定范围内的保洁。

3.4.3本招标项目不包括苗木因大幅度调整而发生的挖掘、移植等作业内容；因节日或特殊需要而发生的新增苗木、花卉等的材料费用和栽植人工费。但局部的苗木调整费用由中标单位负责。

3.4.4如发生以上不包含在承包内容和范围内的情况，需征得采购人同意，双方协商，另列清单，按实计算。

3.4.5中标单位因养护管理不善造成绿地内各类苗木的死亡（包括人为践踏造成的）和道路等设施损坏，均由中标单位负责补缺和修缮。

3.4.6  落实防台防汛措施，做好预案，成立专业抢险队伍及做好抢险物资的准备。发生险情后，抢险人员必须及时赶到现场进行抢险处理并及时做出回复。中标单位应根据区绿化中心要求，配合做好全区绿化应急保障工作。

3.4.7  中标单位应建立垃圾分类、整理和回收利用体制，提倡再生物资的生产、利用；中标单位应对园林废弃物资源化利用，严禁私自焚烧、填埋。

3.4.8  中标单位应指定专人负责“12345”、网格化平台等渠道的投诉，根据规定及时处置回复。

3.4.9  中标单位应根据区绿化中心工作要求,制定“元旦”“春节”“五一”“七一”、“十一”“进博会”等花卉容器及景点布置方案，完成花卉布置及绿化景点布置工作。

3.4.10  中标单位应指定专职负责养护范围内的行道树、桥荫、街区绿化、花卉容器等进行巡查，全部的养护元素均应做到日巡查，并建立内部智能管理系统，记录巡查日志和作业日志。

3.5  服务期限和付款方式

3.5.1  服务期限：合同签订后至2024年12月。

3.5.2  服务方式：采用包工包料方式。

3.5.3  支付方式：每季度末按养护进度支付。

本包件养护款的支付与养护质量挂钩。采购人按照“科室考评与第三方考评相结合，养护管理考评与重点工作考评相结合”的原则，对绿化养护单位的养护工作进行综合考核。以综合考核评分80分作为养护费发放基准分，每季度支付一次养护经费。综合评分不满基准分的，每低1分，扣除当季度养护费的1个百分点。绿化养护工作受到市、区领导批评、媒体曝光，经查确为养护单位原因造成的，根据事件负面影响程度，扣除本季度养护费5-10万元。

本包件内花卉布置费用根据投标的综合单价按实结算，采购人委托财务监理单位对本包件内花卉布置的费用进行审核,并出具每季度的花卉布置项目投资监理报告，中标单位按投标清单完成花卉布置工作的，前三季度花卉布置按照投标费用按季度支付。11月底，财务监理单位出具全年花卉布置项目投资监理报告，如果花卉结算核定总价低于花卉投标总价的，按照核定总价支付余款；如果花卉结算核定总价高于花卉投标总价，最终按照投标总价支付余款。

中标单位对养护区域内的古树名木和古树后续资源进行专项养护，如因养护不到位造成古树名木或古树后续资源死亡的，扣除当年养护费用30万元；因养护不到位造成古树名木或古树后续资源濒危的，扣除当年养护费用10万元；因养护不到位造成古树名木或古树后续资源衰弱的，扣除当年养护费用5万元；因未对古树名木或古树后续资源开展病虫害防治、树洞修补、枯（断）枝修剪等工作影响古树名木或古树后续资源健康生长的，每一项扣除当年养护费用2万元。

花卉投标综合单价时应附具体费用组成明细。模板参考如下：

| 报价模板参考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护绿地 | 种植时间 | 计划使用品种 | 容器规格（CM) | 花卉颜色 | 计划种植数量（株） | 花卉费 （元） |  | 人工费(元） |  | 利润(元） |  | 税金（元） |  | 综合单价（元） | 投标合价（元） |
|  | 名称 |  |  |  |  |  | 单价（元） | 合价（元） | 单价（元） | 合价（元） | 单价(元） | 合价(元） | 单价(元） | 合价(元） |  |  |

3.6  养护机械配置要求：

| 养护机械配置要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 三轮保洁车 | 25 | 辆 |
| 2 | 三轮电瓶浇水车 | 24 | 辆 |
| 3 | 四轮电瓶浇水车 | 3 | 辆 |
| 4 | 浇水卡车 | 5 | 辆 |
| 5 | 自走割草机 | 5 | 部 |
| 6 | 割灌机 | 5 | 部 |
| 7 | 油锯 | 9 | 部 |
| 8 | 绿篱机 | 4 | 部 |
| 9 | 吹风机 | 3 | 部 |
| 10 | 抽水泵 | 1 | 部 |
| 11 | 电动背桶打药机 | 1 | 部 |
| 12 | 切边机 | 1 | 部 |
| 13 | 背包小油锯 | 4 | 部 |
| 14 | 电锯 | 3 | 部 |

3.7  养护技术规范、标准

3.7.1  养护技术规范：

《园林绿化养护标准》DG/TJ 08-19-2023

《上海市工程建设规范（园林工程质量检验评定标准）》  DG/TJ08-701-2000

《园林绿化植物栽植技术规程》DG/TJ08-18-2011 J11913-2011

《园林植物保护技术规程》DBJ08-35-94

《大树移植技术规程》DBJ08-53-96

《草坪建植和草坪养护管理的技术规程》DBJ08-67-97

《上海市园林工程预算定额（2016）》

《上海市绿地养护概算定额（2010）》

《假山叠石工程施工规程》DBJ08-211-94

《花坛、花境技术规程》DBJ08-66-97

《园林绿化栽植土质量标准》DG/TJ 08-231-2021

《立体绿化技术规程》

《垂直绿化技术规程》DBJ08-75-98

《立体花坛技术规程》  DB31/T 1295-2021

《古树名木和古树后续资源养护质量评价》DB31/T 1294-2021

《行道树栽植与养护技术标准》DG/TJ08-2105-2022

《绿道建设技术标准》DG/TJ08-2336-2020

《绿地设计标准》DG/TJ 08-15-2020

《白玉兰栽植养护技术规范》DB31/T 1393-2023

《植物铭牌设置规范》DB31/T 1233-2020

《上海市口袋公园建设技术导则》

《上海市绿化特色道路创建办法》

《上海市口袋公园管理指导意见》

其它：政府相应的必须执行的有关标准

3.7.2养护技术标准参照《园林绿化养护标准》DG/TJ 08-19-2023

3.8  行道树、桥荫、街区绿化及花卉容器养护要求

3.8.1行道树及其附属设施养护管理要求

1、整体要求：

# （1）行道树规格整齐统一，长势茂盛，树冠丰满完整。熟悉养护清单内容，对养护清单内道路、树种、路段信息进行核对，有信息不符的应及时汇总上报。

（2）无枯枝死树、缺株、植株不倾斜。

（3）修剪合理，无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝、树干无空洞。

（4）树穴平整，黄土不裸露；树穴不积水，穴内地被植物无死株、缺株、败叶、树穴（含树穴侧石）保持整洁无缺损、无垃圾、果皮、烟蒂等。加强新种植行道树养护，满足一个生长周期后应及时铺设盖板（另行招标），期间应采取临时覆盖措施防止黄土裸露。

（5）树桩保持完好，无短桩、坏桩。桩位、扎缚规范、整齐。竖桩位置应在盛行风向一侧向外倾斜5°埋设树桩(即东西向道路须在树木东侧竖桩,南北向道路须在树木北侧竖桩),与主干间距为25cm~30cm。

（6）新种、补植适时，质量达标。新种行道树存活率：本市苗木要达到95％以上，外地苗木要达到92％以上。全年行道树淘汰更新不得大于2％。补种苗木的品种、规格与原有行道树基本保持一致，新种树木草绳绕杆要完整，一年后树干无草绳。新种树、小型树、经过扶正后的行道树或处于风口的行道树必须竖桩加固。

（7）修剪剥芽规范合理，充分考虑对交通的影响，需有详细周密的作业计划，与环卫双向告知，产生树枝及时清运，做到随做随清。

（8）绑扎扶正及时规范并有工作计划。中型树及以上的行道树可去除护树桩(处于风口或路口行道树除外)。老化损坏的树桩、绑扎材料应及时更换。应定时检查,发现吊桩、绑扎材料松散或嵌入树体等现象应及时调整,重新绑扎，松绑调整应在树木横向生长前完成。

（9）无明显的病虫害危害迹象。病虫害防治科学合理，对危害行道树的重点有害生物及其它病虫害及时落实防治措施。配合做好外来物种调查。

（10）按要求做好行道树烂头补洞工作。补洞工作应符合操作工序。

（11）设施维护：符合行业绿化设施设备管理要求。安排专人进行行道树树穴盖板日常巡查，确保树穴盖板与人行道平整、盖板表面无破损、盖板透水孔及生长圈内填充物完整，巡查中发现树穴盖板整体破碎的应及时报告甲方予以整修更换。发生行道树树穴盖板缺失、损坏、不平整等问题的投诉，需在5天内检修完成，保障期间应在2天内完成。

（12）防台防汛措施落实，做好预案，成立专业抢险队伍及做好抢险物资的准备。接到抢险电话后抢险人员必须及时赶到现场进行抢险处理，第一时间确保道路畅通。

（13）日常养护有计划，并做好行道树日常基础资料的统计汇总工作，做好养护工作台帐。

（14）形成自查机制，有专人专岗做好自查工作，加强对全区行道树的巡视检查，发现问题及时上报中心建设管理科,形成巡查台账、并对发现问题、整改问题形成记录，以月报形式，提交纸质资料和电子资料。

（15）新种、补种行道树及打桩前，必须经各管线部门现场踏勘确认后方可进行施工。

（16）根据静安特色一路一方案积极落实林荫道路、绿化特色道路的创建计划，提高养护管理技术水平，保持道路效果。

（17）安全生产要求，上树工必须持证上岗，做好安全培训，并对周边环境做好安全保障，根据市局行道树规范守则规范作业。

（18）行道树做好施肥和浇水工作，开花和色叶行道树全年至少施肥2次，其他行道树应施肥1次，应使用适用深根施肥机的肥料，按需求使用肥料（液态肥等）。做好行道树夏季浇水和极端天气的行道树保护工作。

（19）按要求完成行道树果毛防治工作，进行悬铃木果毛防治物理冲刷的工作。

2、行道树重点养护道路，除满足以上养护管理要求以外，还需确保：

（1）行道树修剪应保持冠形完整、骨架优美，不得无故缩冠重修。处理好树木与道路设施、周边环境间矛盾，重点处理好树线、树牌、树灯以及与居民之间的矛盾。结合冬季修剪方案开展安全隐患专项排查，及时修除大型枯枝、烂头、下垂枝等，杜绝安全事故的发生。

（2）实行一路一方案养护计划，按照行道树冬修分类分级的要求，针对不同区域、不同道路、不同树种的实际情况，制定行道树冬春季综合养护实施计划和方案。

（3）加强作业设备、装备更新、升级，提高技术能级，提倡使用单手电锯进行修剪作业，有条件的道路倡导使用登高车、深根施肥机等机械开展养护作业，确保作业实效。

| 静安区行道树重点道路 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路 | 路段 | 树种 | 备注 |
| 1 | 石门一路 | 南京西路-威海路 | 乌桕 |  |
| 2 | 万荣路 | 广中西路-永和路 | 小叶椴 |  |
| 3 | 常德路 | 北京西路-延安中路 | 银杏 |  |
| 4 | 陕西北路 | 南京西路-奉贤路 | 娜塔莉 |  |
| 5 | 昌化路 | 昌平路-新闸路 | 无患子 |  |
| 6 | 平顺路 | 闻喜路-保德路 | 无患子 |  |
| 7 | 昌平路 | 泰州路-江宁路 | 栾树 |  |
| 8 | 延平路 | 安远路-昌平路 | 栾树 |  |
| 9 | 宁盛路 | 灵石路-广中西路 | 七叶树 |  |
| 10 | 场中路 | 共和新路-阳泉路 | 七叶树 |  |
| 11 | 永和东路 | 共和新路-平型关路 | 樱花 |  |
| 12 | 茂名北路 | 威海路-南京西路 | 红花槭 |  |
| 13 | 永源路 | 南京西路-镇宁路 | 栾树 |  |
| 1 | 华山路 |  |  | 市级林荫道 |
| 2 | 常熟路 |  |  | 市级林荫道 |
| 3 | 巨鹿路 |  |  | 市级林荫道 |
| 4 | 富民路 |  |  | 市级林荫道 |
| 5 | 胶州路 |  |  | 市级林荫道 |
| 6 | 康定路 |  |  | 市级林荫道 |
| 7 | 南京西路 |  |  | 市级林荫道 |
| 8 | 北京西路 |  |  | 市级林荫道 |
| 9 | 新闸路 |  |  | 市级林荫道 |
| 10 | 阳城路 |  |  | 市级林荫道 |
| 11 | 昌化路 |  |  | 市级林荫道 |
| 12 | 阳城路 |  |  | 市级林荫道 |
| 13 | 永和路 |  |  | 市级林荫道 |
| 14 | 广延路 |  |  | 市级林荫道 |
| 15 | 平型关路 |  |  | 市级林荫道 |
| 16 | 延长路 |  |  | 市级林荫道 |
| 17 | 宜川路 |  |  | 市级林荫道 |
| 18 | 大宁路 |  |  | 市级林荫道 |
| 19 | 老沪太路 |  |  | 市级林荫道 |
| 20 | 洛川东路 |  |  | 市级林荫道 |
| 21 | 临汾路 |  |  | 市级林荫道 |
| 22 | 曲沃路 |  |  | 市级林荫道 |
| 23 | 保德路 |  |  | 市级林荫道 |
| 24 | 闻喜路 |  |  | 市级林荫道 |
| 25 | 阳泉路 |  |  | 市级林荫道 |
| 26 | 昌平路 |  |  | 市级林荫道 |

3、绿化特色道路，除满足以上街区绿地和行道树养护管理要求以外，还需确保：每日巡查1次，确保每日养护、保洁、附属设施检查，制定花灌木、乔木的修剪方案，确保道路植物景观效果，及时摘除残花、残果，开花和观叶植物根据需求一年至少施肥2次，针对各类病虫害进行科学防治，确保道路无死株，发现死株需及时更新。确保行道树支撑、盖板等附属设施平整、完好、无破损、美观。

静安区绿化特色道路名录：万荣路（广中西路-灵石路）、恒通路（恒丰路-共和新路）、恒通东路（共和新路-晋元路）、广中（西）路（沪太路—北宝兴路）、石门一路（南京西路-威海路）、光复路（长寿路桥-普济路）。

七、花道除满足以上街区绿地和行道树养护管理要求以外，还需确保：

落实精细化管养措施，维护行道树良好的景观面貌。做好行道树病虫害防治工作和树洞修补工作，清除枯枝烂头，排除树枝坠落和风折等安全隐患，处理好树木与周边建筑和设施的矛盾；加强树穴盖板、护树桩等附属设施管理，确保道路通行安全；结合道路改造因地制宜扩大树穴空间，通过加强树木根系管理，增强行道树生长势。

4、以月季、紫薇为重点，兼顾红花檵木、八仙花、海棠、樱花等品种，通过水肥管理和科学修剪等精细化管养措施，确保植株生长健壮，实现盛花和多次开花特色景观。重点抓好月季紫薇冬季规范化修剪，留足花芽，施足底肥，做好病虫害冬防等措施，落实好翌年精细化管养各项技术措施，使月季盛花三次（五一、七一、十一），紫薇盛花两次（7 月底、十一）。做好红花檵木、八仙花、海棠、樱花等花灌木精细化管养，开展红花檵木二次开花花期调控试点，形成规模化的花灌木特色景观。

花道养护做到一路一技师，一路一方案，建立绿化中心、中标单位和道路技术负责人管理体系，编制专项提升方案。针对不同道路形成养护记录，落实精细化养管措施。

静安区花道名录

| 序号 | 道路（点位） | 路段 | 特色花灌木品种 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 曲阜路 | 天潼路-恒丰路 | 红火球紫薇、染井吉野樱 |
|  | 芷江中路 | 西藏北路-通阁路 | 天鹅绒紫薇 |
|  | 中兴路 | 西藏北路-东宝兴路 | 垂丝海棠、红花檵木 |
|  | 沪太路 | 宜川路-晋城路 | 垂丝海棠、美人茶 |
|  | 曹家渡花园 | 康定路余姚路路口 | 八仙花 |
|  | 万荣路中心连带 | 广中路-灵石路段 | 大花月季 |
|  | 石门一路连带 | 南京西路-威海路 | 巨紫荆 |
|  | 昌新绿地 | 昌化路新闸路路口 | 茶花 |
|  | 新闸路 | 万航渡路-昌化路 | 束花茶花 |
|  | 江场西路 | 高平路-彭越浦 | 帚桃 |
|  | 天目东（中）路 | 海宁路-河南北路 | 帚桃 |
|  | 石门二路 | 北京西路-新闸路 | 八仙花 |
|  | 昌平路 | 江宁路-西苏州路 | 帚桃 |
|  | 恒通路 | 光复路-恒丰路 | 帚桃 |
|  | 广中（西）路 | 北宝兴路-沪太路 | 垂丝海棠、穗花牡荆 |
|  | 永和东路 | 共和新路-平型关路 | 樱花 |

3.8.2口袋公园门岗管理要求

玫瑰花园需配备专人管理服务（2岗），需满足上海市公园、绿地管理有关规定的要求，同时还应符合各公园和绿地不同类型、不同特点的服务需求，如公园停车管理、贵重设备设施管理、滨水安全管理、游园秩序管理、对公园顽症的治理、重大活动和节假日安全管理，及时发现和消除各类安全隐患。

中标单位根据各驻点实际情况制定合理的管理岗位设置和人员安排，提供岗位设置方案，岗位服务管理人员应服从公园养护主管的指挥安排，配合做好专职园长交办的工作，做好公园开园安全检查准备和公园闭园安全检查收尾，面对游客询问，必须耐心详细解答。

在公园开放时间段岗位服务管理人员必须在岗服务，建立专门的岗位服务管理制度及物资出入管理制度。设置巡逻岗，根据驻点情况划定巡逻区域，加强巡视，单一巡逻区域内要做到每15分钟内全覆盖，巡逻岗的设置及安排应反映在投标文件中。

玫瑰园绿地

一、概况

玫瑰园绿地位于南京西路1398号，绿地面积约5200平方米，为开放式绿地。

二、开放时间：24小时

三、服务时间：24小时

四、现场条件：可使用道班房内厕所。

3.8.3  街区绿化养护管理要求

1、街区绿化景观管理要求

绿地景观应做到植物群落结构合理，植株疏密得当，层次分明，生长势良好，无显著病虫害，整体景观优美，具体要求如下：

（1）绿化植物养护应按《园林绿化养护标准》DG/TJ 08-19-2023和市局白玉兰杯的考核标准执行。绿化元素包含的树木、花卉、草坪和草地、地被植物、水生植物、竹类、行道树、古树名木和古树后续资源、立体绿化、容器绿化、园林建构筑物、道路和地坪、假山和叠石、园桌、园椅和园凳、娱乐健身设施、垃圾箱、雕塑、标识标牌和宣传设施、灯光和照明设施、广播和监控设施、消防设施、无障碍设施、土壤、水体等进行科学养管，达到相应标准。

（2）中标单位应按照绿地总体规划和植物配置设计，实施植物的栽植、调整和养护，使绿地的园林景观面貌始终保持最佳状态。

（3）中标单位应提供全年养护计划、技术措施及植物调整计划，应有元旦、春节、五一、七一、十一、进博会等重要节日花坛、景点、立体绿化布置和全年用花计划。做好花坛花境的方案设计工作和花卉布置实施工作，确保在全市的花坛花境评比中取得好成绩。

（4）中标单位应做好日常养护、巡查、自检工作、重点区域、一般区域巡查频率、巡查记录工作的记录，建立口袋公园、绿化特色道路、绿道、花道、重点树种的专项档案和养护日志，逐步建立精细化养护方案。

（5）中标单位应做好绿地内的古树名木及古树后续资源保护工作。保持植株自然面貌，观赏价值高，设立有效保护范围，竖立保护铭牌，古树名木保护应符合《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》各项规定。

# （6）中标单位应按《绿化植物保护技术规程》DG/TJ08-35-2014做好绿地的植物保护工作，“预防为主、科学防控”以提高植物保护工作能力和质量。要确保养护费用中植保经费的专项使用。植保工作要有专人负责，做到工作有计划、有总结，监测有数据，防治有记录。做好防治药剂和防治机械设备的储备。做好有害生物监测工作，落实专人负责监测数据的记录和按要求上报制度。

# （7）加强对检疫性害虫（特别是美国白蛾）及悬铃木方翅网蝽、星天牛、白蚁、枫香刺小蠹、悬铃木白粉病及煤污病（即“四虫二病”）等绿化重点有害生物的监测和防控，同时做好其它绿化有害生物的防控工作。防控工作以“绿色、环保、可控”为目标，推进药剂减量化，因虫施策，绿色防控，并做好“绿色防控”技术的推广。

（8）中标单位应按照区绿化中心要求做好市局和区政府的各项行业考核工作，确保绿地的养护管理工作在各项考核中达到优秀。

(9) 中标单位应做好绿地监管工作，如遇调查统计、审批改造、行政许可苗木搬迁等情况，积极配合。如遇毁绿、占绿行为，应及时制止，并向区绿化中心及相关管理部门报告。

2、绿地设施设备管理要求

中标单位应确保绿地的设施设备“正常运行无故障、安全生产无事故、维修及时无影响、日常检查无隐患”，具体要求如下：

# （1）建筑物、小品

建筑小品均不得有违章搭建，要保持外型完好整洁，无乱张贴、乱涂写、乱刻画；绿地内各类附属设施应每日检查保持设施完好。如有损坏应即时修复，大面积的修复时应设有临时围护隔离。设施油漆每年应至少一次，于每年5月1日或10月1日前完成；椅、凳、台、花坛应固定位置，根据游人活动规律在不影响绿化情况下可增设安放椅凳。

# （2）雕塑

中标单位应做好绿地中的雕塑定期检查、按期保养工作，保持好绿地雕塑的结构、基础安全稳定。

# （3）道路地坪

中标单位应确保绿地中的道路地坪平整无破损，无积水，如有损坏应及时维修，木质地坪需每年防腐油漆1次，于每年5月1日前完成。如日常巡查中发现，有褪色、锈蚀现象，应在10月1日前再行修补一次。

# （4）市政给水、排水

中标单位应确保绿地中的上下水管道保持畅通、无污染、无渗漏。现有排水管线应定期检修疏通；中标单位应确保绿地中的消防龙头、灌溉龙头、喷泉喷嘴、供水龙头等外露的给水设备，应随坏随修，随窃随装，避免浪费、污染环境；中标单位应确保绿地中的窨井、进水口、涵洞、闸门、泵房等外露的排水设备应保持完整、清洁，无隐患，老化、损坏、被盗窃的设施应及时更新。

# （5）供电、照明、动力

中标单位应确保绿地中的路灯、庭院灯、草坪灯、泛光灯、地埋灯、水下灯、低压装饰灯等照明设施正常使用，应保持完整、清洁，无安全隐患，损坏后立即维修更换；中标单位应确保绿地中的泵房、空调、水箱、机修等各种动力设备应安全用电。

# （6）门牌、导向牌、告示牌、广告牌报纸宣传廊及临时设置的各种横幅

中标单位应确保绿地中各项陈列资料应有专人负责，保持完整清洁，定期更换，报廊内报纸应每日更新；布告、宣传资料、临时设置的横幅等应在活动有效期过后即行更换拆除；广告宣传类应报经有关部门批准，其内容不得超越核定范围，应在规定期内拆除。

# （7）无障碍设施

中标单位须确保绿地无障碍设施的安全有效。应有专人负责，随坏随修，确保无障碍设施的安全有效使用。

# （8）设备、设施维护维修

中标单位应对绿地中各类设备设施定期检查，发现问题应首先做好记录，及时维修解决。如有需要更换设备原厂配件或大、中修等项目，中标养护单位应及时上报区绿化中心，由绿化中心核实情况后统一采购设备、统一委托施工单位进行维修，维修完成后需由施工方、管理方和区绿化中心共同验收合格后再交付使用。

3、立体绿化管理要求

（1） 立体绿化设施维护要求

①垂直绿化：挂网、铁质线、墙体支撑、给排水系统等设施应及时检修、保证完好。

②容器花箱：定期检查、及时替换已破损的构件，保证花箱景观的整体性和完整性。

（2） 立体绿化植物养护要求

垂直绿化：应按照《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19）相关条款规定执行；墙面攀爬或墙面贴植、春季应做好牵引固定；攀援植物秋季应及时松绑；攀援植物应及时修剪枯叶枯枝，并对向外生长枝条进行短截；新种植株修剪宜与理藤同时进行；栽植2年以上植株宜在2月—3月或花后进行；构件绿墙应及时更新长势差的植物；不可强行拉扯具有吸盘的植物落叶。

（3）其他养护作业要求：

①中标单位应提供养护计划、技术措施及植物调整计划。

②中标单位应做好日常养护工作的记录，逐步建立精细化养护方案。

③中标单位应参加区绿化中心组织的养护管理例会，汇报管理情况和管理计划等工作。

④中标单位应按照区绿化中心要求做好市局和区政府的各项行业考核工作，确保绿地的养护管理工作在各项考核中达到优秀。

⑤园林废弃物的收集利用：中标单位应建立垃圾分类、整理和回收利用体制，提倡再生物资的生产、利用；中标单位应对绿地修剪后的枯枝落叶应自行回收利用，严禁私自焚烧、填埋。

⑥遵守各项规章制度；统一着装，佩戴胸牌；不得在工作岗位上吸烟、进食，阅读书报及听广播、干私活；不得串岗、并岗，因事离岗必须经队长同意；工作中必须严格执行《安全操作规程》，按《安全操作规程》进行养护工作；必须仪表整洁，礼貌待客，不与市民争吵。

⑦做好相关养护范围内的保洁工作。

（4）立体绿化安全和保卫管理要求

①中标单位一定要牢固树立“安全第一”、“安全责任重于泰山”的工作理念，提高对安全管理工作的认识，把保证安全工作放在各项工作的首位，要配备安全管理人员，完善各项安全生产规章制度，切实落实安全生产措施，明确安全生产工作责任，定期对职工和作业人员的安全生产教育，做到警钟长鸣，长治久安。

②中标单位要加强消防安全监管，切实做好防火工作，院内禁止擅自烧烤、焚烧枯枝落叶等行为。

③中标单位要强化绿地内用电安全管理。

④绿地内农药、试剂、汽油等危险品、易燃品要落实专人保管，使用要登记。
⑤中标单位要加强信息沟通。中标单位负责人应保持手机等通讯工具24小时通畅，如发生安全、伤亡等事故，应及时向区绿化中心及相关管理部门报告，并按规定保护事故现场。

4、绿地安全和保卫管理要求

（1）中标单位一定要牢固树立“安全第一”、“安全责任重于泰山”的工作理念，提高对安全管理工作的认识，把保证安全工作放在各项工作的首位，要配备安全管理人员，完善各项安全生产规章制度，切实落实安全生产措施，明确安全生产工作责任，定期对职工和作业人员的安全生产教育，做到警钟长鸣，长治久安。

（2）中标单位要加强消防安全监管，切实做好防火工作，院内禁止擅自烧烤、焚烧枯枝落叶等行为，主要建筑物和设施内，如办公室、地下室、配电间、弱电室、仓库、电动工具充电场所等必须按照消防要求配备一定数量的灭火器材，防患于未然。

（3）中标单位要强化绿地内用电安全管理，配电间门要常锁闭，钥匙由专人管理，出入要登记。路灯、庭院灯、草坪灯、泛光灯、地埋灯、水下灯、低压装饰灯等照明设施，应保持完整、清洁，无安全隐患。泵房、空调、水箱、机修等各种动力设备应安全用电，由具有资质人员操作，喷水池等可能存在隐患供电点应为低压供电，安保、通讯、网络等各种弱电系统应有专业人员负责养管，保证设备完整运转。绿地内电器设施维修工作人员必须持证上岗。

（4）中标单位要严格按照技术规程，制定安全措施，确保工作人员和游客的安全，作业或养护有可能对游客正常游园造成影响的，要事先告之，项目作业、养护时要注意加强现场围护，作业堆料、绿化垃圾要划定专门区域堆放并用遮盖物覆盖，作业完毕后要工完场清。绿地内农药、试剂、汽油等危险品、易燃品要落实专人保管，使用要登记。

（5）中标单位要加强信息沟通。中标单位负责人应保持手机等通讯工具24小时通畅，如发生安全、伤亡等事故，应及时向区绿化中心及相关管理部门报告，并按规定保护事故现场。

5、绿地具体养护操作规范

（1）总体要求：

遵守各项规章制度；统一着装，佩戴胸牌；不得在工作岗位上吸烟、进食，阅读书报及听广播、干私活；不得串岗、并岗，因事离岗必须经队长同意；工作中必须严格执行《安全操作规程》，按《安全操作规程》进行养护工作；必须仪表整洁，礼貌待客，不与游客争吵；所有街区绿地养护均需配备专职的保洁和设施维护人员。

（2）绿化养护：

①除执行绿地养护景观标准外，应结合绿地的实际情况，根据新种植物的生长习性和要求，适时进行根外施肥和施基肥，树杆伤口或大剪口应用羊毛脂封口。

②加强花灌木修剪管理，积极推进花灌木自然式修剪，充分发挥花灌木的观赏价值和生态价值。

③加强新种引进苗木病虫害的监测，及时发现及早防治。

④做好新种大树的抗旱工作，抗旱浇水应避开高温，宜晨或夜间浇水。

⑤做好防汛防台和应急抢险工作。

⑥草坪养护根据季节及时修剪，高度控制在3-5厘米，每年冬季施一次基肥，其他季节每月一次追肥。

（3）水体：

①执行瀑布水泵开放时间规定。

②水体必须保持清洁，不能有垃圾和漂浮物。

③水生植物不能有残花败叶，观赏鱼每天定时投饵一次。

④不准在水池中洗涤东西。

（4）保洁：

①每天包干区不间断打扫，并随时捡拾保洁，做到绿地、水体保洁无死角，绿地内无废弃物，无痰痕、无烟蒂，道路侧石，台阶无泥浆淤结。

②废物箱每天清洗不少于1次，清除废物箱垃圾一天二次，亭、廊及绿地内的石台、石凳要每天擦二次，保证所有座椅无水迹。

③绿地内的厕所每天应不间断打扫，并随时捡拾保洁，做到厕所内无痰痕、无烟蒂，便器清洁无黄渍。厕所应定期消毒、杀菌、除异味。

6、口袋公园及街心花园，除满足前四项养护管理要求以外，还需确保：

（1）需针对口袋公园和街心花园特点，制定专类植物养护、花卉更新、设施维护、保洁等方案，落实专业养护单位开展日常养护工作。

（2）口袋公园均指定一人，确保每日在园时间上午不少于2小时，下午不少于2小时，进行养护，确保每日养护、保洁、设施检查、灯光检查、游客劝导工作，做到精细化、园艺化养护，提高口袋公园服务质量，养护单位应运用信息化手段建立养护台账及相关打卡记录。

（3）口袋公园和街心花园保洁要求：常规保洁包含地面、座椅、栏杆、水体、绿化带等保洁，应确保至少每天2次；整体保洁包含建构筑物、园林小品、灯具等保洁，应确保至少每周1次。

（4）口袋公园和街心花园设施维护要求：口袋公园养护人员需每日对园内设施进行检查，如有损坏，及时维修；园内栏杆、小品的油漆、粉刷应确保至少每年1次（于每年5月1日之前完成）。

（5）口袋公园和街心花园内照明设施应确保夜间常亮（开闭时间于路灯一致）。

（6）没有安保服务的口袋公园养护人员在园期间应兼任安保、劝导游客的工作。

静安区口袋公园名录

| 序号 | 公园名称 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同福花园 | 石门一路南京西路西南角 |
| 2 | 曹家渡花园 | 余姚路康定路路口 |
| 3 | 昌新花园 | 新闸路昌化路西北角 |
| 4 | 威海路花园 | 威海路陕西北路路口 |
| 5 | 音花园 | 胶州路安远路路口 |
| 6 | 锦绣花园 | 光复路长安西路路口 |
| 7 | 芷江花园 | 共和新路736号 |
| 8 | 永源浜花园 | 南京西路永源路路口 |
| 9 | 知秋园 | 光复路梅园路西北角 |
| 10 | 拾影花园 | 南京西路青海路东南角 |
| 11 | 曹家渡绿岛花园 | 长宁路万航渡路西南角 |
| 12 | 幸福花园 | 彭浦镇幸福新苑南侧 |
| 13 | 蓁园 | 江场西路510号东侧 |
| 14 | 芃园 | 江场西路501号东侧 |

静安区街心花园名录

| 序号 | 绿地名称 | 地 址 |
| --- | --- | --- |
|  | 西藏北路、中山北路西北角绿地 | 西藏北路中山北路西北角 |  |
|  | 西康路771号绿地 | 西康路771号绿地 |  |
|  | 白玉兰广场绿地 | 天目西路恒丰路东北角 |  |
|  | 外事办绿地 | 南京西路铜仁路口 |  |
|  | 彭浦新村地铁站西侧绿地 | 彭浦新村地铁站西侧 |  |
|  | 彭浦新村地铁站东侧绿地 | 彭浦新村地铁站东侧 |  |
|  | 宝山路，虬江路街心花园 | 宝山地铁站 |  |
|  | 大宁路181弄绿地 | 大宁路181弄 |  |
|  | 悦广场绿地 | 文安路曲阜路交叉口 |  |
|  | 大统路绿地 | 大统路、天目西路 |  |
|  | 市北壹中心 | 共和新路江场路 |  |
|  | 闸环绿地建设项目 | 场中路云欣路路口 |  |
|  | 粤秀名邸走马塘公共绿地 | 走马塘北岸（平型关路-粤秀北路） |  |
|  | 石门二路凤阳路临时绿地 | 石门二路凤阳路东北角 |  |
|  | 玫瑰花园 | 南京西路1398号 |  |
|  | 云和花园 | 延平路新闸路西北角 |  |
|  | 昌平路38-3号地块公共绿地 | 昌平路北侧（江宁路-昌化路） |  |
|  | 昌平路北侧（句容路-昌化路）临时绿地 | 昌平路北侧（句容路-昌化路） |  |
|  | M8线西藏北路站（平型关路-宝山路）绿地 | 西藏北路地铁2号口 |  |
|  | 云欣绿地 | 云欣路200号南侧 |  |
|  | 龙盛佳苑沿街绿地 | 沪太路1329弄 |  |
|  | 象屿地产周边绿地 | 象屿大宁悦府西北角东南角 |  |
|  | 协信广场公共绿地 | 协信广场西侧与南侧 |  |
|  | 广中路平型关路东北角绿地 | 广中路平型关路东北角 |  |

3.8.4花街容器花卉布置景观管理要求

（1）制定年度的花街花卉使用计划，并编制花卉布置的方案

根据市局《实施意见》中“五定”的要求，中标单位需制定年度花卉使用计划，对方案进行深化、细化。管理、应用和生产单位之间加强沟通，根据以往花卉的使用情况及新品种的推广情况确定计划使用的花卉品种，并以景观效果编制设计方案，着重体现花材、花色搭配、新品种应用、时令花卉面貌等特色。

（2）花卉生产的质量跟踪

根据花卉使用计划要求，落实生产企业按时间节点安排好花卉生产，了解花卉的生产质量和出圃时间情况，及时通知区绿化中心检查下一季花卉的培养情况和质量情况。

（3）花卉应用时各环节工作的管理

花卉应用前:应做好土壤消毒、休整等准备工作；开展新优花卉品种的应用技术培训，通过与生产单位的沟通，使作业人员了解掌握花卉的习性、种植要求和养护要点。中标单位应与绿化中心确认样板段种植形式、花卉质量后，方可进行大面积种植。

花卉应用中:中标单位应加强对花卉新品种、新配植方式的创新、运用，通过先进行容器花卉样板种植经采购方确定后，方可行全面种植。

应用后的管理:应对花街进行后续的整理，做到花卉行株距匀称、株高大小有致；落实施肥、喷药、除草、修剪等各项养护措施；做好所有护栏花箱、花卉容器等的日常保洁，每月一次，其中对花街容器实行“五步保洁操作法”，确保每一个容器都做到“湿润、去污、清洗、擦干、上蜡”五步，具体操作如下：

使用水车喷淋表面；使用油葫芦等强力洗涤剂喷洒并用刷子擦洗污垢；使用毛巾擦洗直至污垢去除；使用干毛巾擦抹干净；使用碧丽珠外涂防护蜡；落实花卉工作例会制度，管理、生产、应用单位应通过例会，对每季花卉生产、使用的情况进行小结，及时对各环节所发现问题进行研究、解决，并落实下一季花卉的各项准备。

在养护作业过程中应避开交通高峰时段，减少对交通的影响；同时应做好安全防护，保障养护作业人员自身的安全。

（4）资料汇总

中标单位对每季花卉的使用情况及时做好签证资料并报送施工监理、投资监理、管理单位。投资监理执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）或其适用的修订版本对花卉布置项目进行审价。审价中，植株单价按照投标响应单价计算，如投标文件中没有的植物种类，则按照信息价计算，如无法查询信息价的，按照中标单位提供的含有品种、单价、数量信息的发票、合同计算，如无法提供，则按照投资监理市场价格计算。当年花卉布置项目结束，结算审价完成后30日内，支付至审定价款的100%。

（5）花街景观常态管理的长效机制

中标单位应落实专人负责，强化花街景观工作的日常检查、质量跟踪和考核监督，做好花卉日常养护，并及时补种；以保障花街景观布置做到“四季有花、面貌常新”的工作目标；加强花街景观养护队伍的建设，通过加强培训、更新装备、落实固化保洁措施及提高养护技术水平等手段，确保花卉的性状表现优秀、花期保证，使我区的花街景观面貌四季常新；常态管理机制需不断完善提高，通过细化、优化，达到固化的目标。

(6)做好花街容器的突发事件应急处置工作，按照相关的工作要求及时对损坏的容器进行修复、花卉进行补植，以保持道路畅通和道路的绿化景观面貌。

3.9养护考核细则

3.9.1考核原则

按照“科室考评与第三方考评相结合，养护管理考评与重点工作考评相结合”的原则，对各绿化养护单位的工作进行综合考核。

3.9.2考核内容和方式

1、养护管理工作：公园、公共绿地、行道树、花街、立体绿化、社会绿地（代管）、古树名木及后续资源养护考核工作由区绿化管理中心规划发展科负责，采用第三方考评与相关职能部门日常考评相结合，注重工作实效和常态长效。

2、重点工作：星级公园创建、绿化特色道路创建、花坛花境评比、园艺特色营造工作，根据市级行业部门评定结果，由职能部门在考评时评定附加分。

3.9.3考核形式

1、由考核工作办公室牵头，委托第三方（市园林绿化行业协会、市公园行业协会）按养护标段每季度一次对绿化养护情况进行考核,并整改督办。

2、职能部门负责对养护标段的日常养护管理和重点工作情况进行考核评分。（鼓励中标单位积极参与市局和区政府各项行业考核，在考核中成绩优秀的，可适当考虑加分；中标单位应参加区绿化中心组织的养护管理例会，汇报养护管理情况和计划，汇报质量计入考核评分。）

3、考核工作办公室根据第三方及职能部门考评评分，测算综合考评评分，提出考核等次建议，经领导小组审核确定后，向各养护单位公布考核结果。

3.9.4考核评分与标准说明

1、养护管理（满分80分）

（1）植物养护（标准分35分）

①乔灌木树冠完整，生长旺盛，无病虫枝无枯枝——标准分8分。发现有死株，每株扣2分、树冠不完整，每2株扣0.5-1分、明显枯枝，每1株扣0.1-0.5分。

②绿篱、色块整齐形态完美，控制高度适宜无破残，有效控制徒长枝、无残枝、死株——标准分8分。死株，每2株扣0.5-1分，破残〉0.3m²扣0.2分，徒长枝未得到控制、未适时修剪的每处扣0.1分，生长一般的扣1-3分，生长较差的扣3-5分。

③地被植物长势茂盛，无杂草，无明显残叶枯花，草坪高度控制平坦整齐，生长良好，无明显杂草裸地积水，嵌草砖内草坪全覆盖〉标准分8分。明显高度杂草扣0.5分/ m²，残缺扣0.1-0.5分/ m²，裸地扣0.5-1分/ m²，嵌草砖裸地扣0.5分/ m²。

④造型植物保持优美形态，生长旺盛，无明显残缺，有效控制徒长枝——标准分4分。每株残缺面〉10%扣0.1分，〉20%扣0.2分，徒长枝未得到控制，影响形态的每处扣0.5-1分，造型差的每处扣1-2分。

⑤花坛养护做到植株健壮，花型正，花色艳，始花期方可上花坛种植，株行距适宜，不露底土，无缺株倒伏，无枯枝残花，花坛内无垃圾杂草，花坛边界应切边——标准分4分，植株型色差，株行距不适宜，每处扣0.1-0.5分；露底土、有缺株倒伏或枯枝残花，每处扣0.1-0.5分；有垃圾杂草，每处扣0.1-0.5分，未切边，每处扣0.1-0.5分。

⑥花境应做到适时开花，有整体形态和色彩效果。花卉生长正常，不露底土，基本无枯枝残花。无大型野草，杂草高度低于花卉植株，并保持卫生整洁——标准分3分。未适时开花、整体形色差，每处扣0.1-0.5分；露底土、有枯枝残花，每处扣0.1-0.5分；有野草、杂草、有垃圾，每处扣0.1-0.5分。

⑦绿化有害生物防控及时，不得出现危险性、检疫性有害生物；其它各类绿化有害生物危害率控制在5%以下——标准分5分，明显病虫害每处扣0.5-1分。

（2）景观面貌（标准分15分）

①老树保存率98%以上，补种及时，成活率在95%以上，无死——标准分5分。老树每死亡减少1株扣1分，发现乔木死树1株扣0.5分，发现灌木死亡每处扣0.1-0.5分，未及时补种每处扣0.1-0.5分。

②绿化景观效果显著，无植物倒伏，无景点破坏——标准分5分，植物倒伏每处扣0.5分，植物造景破坏每处扣0.5分，杂草每处扣0.1-0.5分。

（3）清卫管理（标准分14分）

①绿地、水体清洁、无明显纸屑、果壳、杂物、垃圾、建筑物保持整洁卫生——标准分7分，发现绿地或水体内明显有杂物每处扣0.1-0.5分，建筑物室内外不整洁每处扣0.5-1分。

②园路、广场全日保洁，无明显垃圾异物和积水，无死角、无明显鼠害——标准分7分，发现明显垃圾每处扣0.5分，积水每处扣0.5分，发现死角每处扣1-2分，发现鼠害扣1-2分。

（4）设施维护（标准分16分）

①亭、廊、平台等整洁，无剥落物及痕迹——标准分8分。发现亭、廊刻划每处扣0.1-0.5分，油漆脱落有碍观瞻的每处扣0.1-0.5分。

②各种设施不得无故减少，位置不得随意变动，园灯、园椅、园路、果壳箱、导游牌、指示牌、园路小品等设施无破损、喷灌、喷泉等设施完好——标准分8分。设施每减少1处扣0.5-1分，随意变动1处扣0.5分，发现破损1处扣0.1-0.5分，节日不能如期运行1处扣2分。

2、安全文明作业与社会监督（标准分12分）

（1）安全文明及文明作业（标准分7分）

①有安全管理网络，制度齐全，责任落实，严格按照制定的安全规程作业——标准分4分，有安全制度但达不到要求的扣0.5-1分，无安全管理制度的扣1-2分，未按照安全管理制度作业的、出现事故的扣2-4分。

②提倡文明生产作业，礼貌用语，不与居民、行人争吵——标准分2分。发生争吵的每起扣0.5-1分，情节严重造成一定影响的扣1-2分。

③涉及供电、物业公司的相关作业，必须事先与供电部门和物业公司取得联系——标准分1分。未事先沟通联系造成矛盾的扣0.5-1分。

（2）社会监督（标准分5分）

①失管、失养或养护不当受到群众举报属实的或受到市、区领导部门批评的或受到区级媒体曝光，每次每处扣1-2分。

②失管、失养或养护不当受到市级媒体曝光的，每次每处扣1-2分。

③受到举报或批评或曝光后不及时整改的，每次每处扣1-2分。

3、业内资料（满分8分）

（1）各类原始台账、记录、报表、签证、计划、总结齐全准确、能按要求及时上报。

（2）在规定时限内完成指令性任务，配合做好各类群众性活动工作。

（3）按每季向绿化中心建管科报送绿化养护计划，做好季初有计划，季中有落实、季终有总结。

（4）“三冬”工作期间要及时做好树木管护工作。

以上各项做不到的每项每次扣0.5-1分，应报到未报的、每项每处扣0.5-1分，弄虚作假的不得分。

附件：

街区绿化养护清单

| 序号 | 街道 | 绿地属性 | 绿地名称 | 绿地地址 | 面积 | 等级 | 包件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 昌平路984号绿地 | 昌平路984号绿地 | 279 | 二级 | 一 |  |
| 2 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 昌平路绿地（胶州路-延平路） | 昌平路两侧（胶州路-延平路） | 1493 | 二级 | 一 |  |
| 3 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 昌平路绿地（武宁南路-延平路） | 昌平路两侧（武宁南路-延平路） | 5717 | 二级 | 一 |  |
| 4 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 沪中新苑外连带 | 武定西路－武宁南路沪中花苑门前 | 192 | 二级 | 一 |  |
| 5 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 沪中新苑外绿地 | 武定西路－武宁南路沪中花苑门前 | 119 | 二级 | 一 |  |
| 6 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 康定路连带 | 康定路连带（武宁南路－延平路） | 493 | 二级 | 一 |  |
| 7 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 万航渡路武定路口连带 | 万航渡路武定路口连带 | 178 | 二级 | 一 |  |
| 8 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 新闸路连带（延平路-万航渡路）北侧绿地 | 新闸路连带北侧（华山路-胶州路） | 42 | 二级 | 一 |  |
| 9 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 余姚路连带（胶州路-泰州路） | 余姚路连带（胶州路-泰州路） | 498 | 二级 | 一 |  |
| 10 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 云和花园 | 延平路新闸路西北角 | 2556 | 二级 | 一 |  |
| 11 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 中行别业门前绿地 | 万航渡路633号 | 384 | 二级 | 一 |  |
| 12 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 曹家渡中心绿岛 | 曹家渡中心绿地（万航渡路－长宁路） | 1901 | 口袋公园 | 一 |  |
| 13 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 康余绿地（曹家渡花园） | 康定路－余姚路西南角 | 4221 | 口袋公园 | 一 | 口袋公园 |
| 14 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 翰林福邸外连带 | 武定路1128弄 | 151 | 三级 | 一 |  |
| 15 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 武定西路江苏路东北角绿地 | 武定西路江苏路东北角 | 53 | 三级 | 一 |  |
| 16 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 新闸路1974号绿地 | 新闸路1974号 | 53 | 三级 | 一 |  |
| 17 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 延平路康定路绿地 | 延平路康定路东北角 | 180 | 三级 | 一 |  |
| 18 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 长宁路155弄 | 长宁路155弄 | 149 | 三级 | 一 |  |
| 19 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 长宁路209弄前绿地 | 长宁路209弄 | 115 | 三级 | 一 |  |
| 20 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 武宁南路市公安局前绿地 | 武宁南路128号 | 89 | 一级 | 一 |  |
| 21 | 曹家渡街道 | 公共绿地 | 武宁南路万航渡路西南角绿地 | 武宁南路万航渡路西南角 | 587 | 一级 | 一 |  |
| 22 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 13号线长寿路安远路转角花坛 | 13号线长寿路安远路转角花坛 | 16 | 四级 | 一 |  |
| 23 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 安远路（延平路-胶州路）绿地 | 安远路（延平路-胶州路） | 119 | 四级 | 一 |  |
| 24 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 安远路477号 | 安远路477号 | 45 | 四级 | 一 |  |
| 25 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 曹家渡地段医院前绿地 | 曹家渡地段医院前 | 327 | 四级 | 一 |  |
| 26 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 达安花园沿街绿地 | 长寿路999弄 | 6 | 四级 | 一 |  |
| 27 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 大沽路518号 | 大沽路518号 | 13 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 28 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 海影大厦沿街绿地 | 武定西路1288号 | 30 | 四级 | 一 |  |
| 29 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 瀚林府邸沿街绿地 | 武定路1128弄 | 408 | 四级 | 一 |  |
| 30 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 恒森大厦 | 恒森大厦 | 180 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 31 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 沪中新苑沿街绿地 | 武定路1145弄 | 63 | 四级 | 一 |  |
| 32 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 汇众公寓沿街绿地 | 武定西路1300号 | 5 | 四级 | 一 |  |
| 33 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 家化绿苑沿街绿地 | 余姚路500弄 | 22 | 四级 | 一 |  |
| 34 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 胶州汇园区沿街绿地 | 胶州路728号 | 15 | 四级 | 一 |  |
| 35 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 金家巷小区沿街绿地 | 新闸路1990弄 | 303 | 四级 | 一 |  |
| 36 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 静安风华苑沿街绿地 | 静安风华苑门前 | 357 | 四级 | 一 |  |
| 37 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 静安康寓沿街绿地 | 昌平路1015弄 | 518 | 四级 | 一 |  |
| 38 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 静安丽舍沿街绿地 | 万航渡路858弄 | 186 | 四级 | 一 |  |
| 39 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 静安恬园沿街绿地 | 余姚路402弄 | 45 | 四级 | 一 |  |
| 40 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 静航公寓沿街绿地 | 万航渡路858弄15号 | 36 | 四级 | 一 |  |
| 41 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 开开大厦沿街绿地 | 开开大厦沿街 | 151 | 四级 | 一 |  |
| 42 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 康定路195弄弄口绿地 | 康定路195弄 | 21 | 四级 | 一 |  |
| 43 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 隆安大厦沿街绿地 | 康定路805-807号 | 67 | 四级 | 一 |  |
| 44 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 美联大厦沿街绿地 | 余姚路569号 | 8 | 四级 | 一 |  |
| 45 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 瑞丽公寓沿街绿地 | 武定西路1158弄 | 30 | 四级 | 一 |  |
| 46 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 上海立安停车库有限公司沿街绿地 | 万航渡路858弄4号 | 188 | 四级 | 一 |  |
| 47 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 上海美术电影专修学校沿街绿地 | 武定西路1288号 | 127 | 四级 | 一 |  |
| 48 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 神州大厦沿街绿地 | 武定西路武宁南路西南角 | 66 | 四级 | 一 |  |
| 49 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 四和花园沿街绿地 | 新闸路1910弄 | 180 | 四级 | 一 |  |
| 50 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 四季公寓沿街绿地 | 安远路597弄 | 155 | 四级 | 一 |  |
| 51 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 泰州路近安远路 | 泰州路近安远路 | 66 | 四级 | 一 |  |
| 52 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 万航渡路690号门前绿地（万航渡路小学） | 万航渡路690号 | 22 | 四级 | 一 |  |
| 53 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 万航渡路789号 | 万航渡路789号 | 28 | 四级 | 一 |  |
| 54 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 万航渡路829号 | 万航渡路829号 | 55 | 四级 | 一 |  |
| 55 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 万航渡路近康定路 | 万航渡路近康定路 | 199 | 四级 | 一 |  |
| 56 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 武定路北侧（延平路—翰林府邸门口） | 武定路北侧（延平路-翰林府邸门口） | 134 | 四级 | 一 |  |
| 57 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 武定路延平路转角绿化、武定路万航渡路转角花坛 | 武定路延平路转角绿化、武定路万航渡路转角花坛 | 49 | 四级 | 一 |  |
| 58 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 武定西路万航渡路口绿地 | 武定西路万航渡路口 | 43 | 四级 | 一 |  |
| 59 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 武定西路万航渡路烟草公司门口绿地 | 武定西路万航渡路烟草公司门口 | 38 | 四级 | 一 |  |
| 60 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 欣宏嘉园沿街绿地 | 武宁南路195弄 | 754 | 四级 | 一 |  |
| 61 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 新都城公寓沿街绿地 | 余姚路456号 | 227 | 四级 | 一 |  |
| 62 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 新宏安大厦沿街绿地 | 武宁南路218号 | 225 | 四级 | 一 |  |
| 63 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 鑫阳公寓沿街绿地 | 武定西路1398弄 | 489 | 四级 | 一 |  |
| 64 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 雅筑小区 | 雅筑小区 | 15 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 65 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 延安中路740号 | 延安中路740号 | 10 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 66 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 延安中路955弄口 | 延安中路955弄口 | 5 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 67 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 延平路121号 | 延平路121号 | 37 | 四级 | 一 |  |
| 68 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 延平路450弄垂直绿化 | 延平路450弄 | 2 | 四级 | 一 |  |
| 69 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 一师附小门前绿地 | 万航渡路299号 | 141 | 四级 | 一 |  |
| 70 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 余姚路加油站沿街绿地 | 余姚路589号 | 89 | 四级 | 一 |  |
| 71 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 余姚路日月星养老院旁绿地 | 余姚路日月星养老院旁 | 65 | 四级 | 一 |  |
| 72 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 余姚路延平路东南角绿地 | 余姚路延平路东南角 | 45 | 四级 | 一 |  |
| 73 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 余姚路延平路西南角绿地 | 余姚路延平路西南角 | 37 | 四级 | 一 |  |
| 74 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 余姚路延平路转角 | 余姚路延平路转角 | 30 | 四级 | 一 |  |
| 75 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 余姚路延平路转角717公交站台花坛 | 余姚路延平路转角717公交站台花坛 | 36 | 四级 | 一 |  |
| 76 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 长宁路209弄小区沿街绿地 | 长宁路209弄 | 49 | 四级 | 一 |  |
| 77 | 曹家渡街道 | 社会绿地 | 振阳公寓沿街绿地 | 武定西路1398弄 | 28 | 四级 | 一 |  |

| 序号 | 街道 | 绿地属性 | 绿地名称 | 绿地地址 | 面积 | 等级 | 包件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 昌化路连接带 | 昌化路连接带（安远路－海防路） | 290 | 二级 | 一 |  |
| 2 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 昌平路（昌化路-江宁路）临时绿地 | 昌平路（昌化路-江宁路）北侧 | 3415 | 二级 | 一 |  |
| 3 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 昌平路（江宁路-西苏州路）机非隔离绿化带及人行道绿化带 | 昌平路（江宁路-西苏州路）机非隔离 | 1074 | 二级 | 一 |  |
| 4 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 昌平路绿地（江宁路-胶州路） | 昌平路北侧（江宁路-胶州路） | 802 | 二级 | 一 |  |
| 5 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 常德路武定路路口绿地 | 常德路武定路路口东南角 | 582 | 二级 | 一 |  |
| 6 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 海防路陕西北路西南角连接带 | 海防路陕西北路西南角连接带 | 51 | 二级 | 一 |  |
| 7 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 江宁路连带（安远路-北京西路） | 江宁路连带（安远路－北京西路） | 1201 | 二级 | 一 |  |
| 8 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 胶州路768号前绿地 | 胶州路768号 | 323 | 二级 | 一 |  |
| 9 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 康定路连带（陕西北路-西康路） | 康定路连带（陕西北路-西康路） | 98 | 二级 | 一 |  |
| 10 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 陕西北路连带（昌平路-新丰路） | 陕西北路连带（昌平路-新丰路） | 347 | 二级 | 一 |  |
| 11 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 西海浴室前绿地 | 武定路昌化路西北角 | 218 | 二级 | 一 |  |
| 12 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 西康路海防路绿地 | 西康路838号 | 399 | 二级 | 一 |  |
| 13 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 西康路海防路西南角绿地 | 西康路海防路西南角 | 1258 | 二级 | 一 |  |
| 14 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 西康路连接带绿地（康定路-安远路） | 西康路连接带（康定路-安远路） | 589 | 二级 | 一 |  |
| 15 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 西康路连接带绿地（新闸路-康定路） | 西康路连接带（新闸路-康定路） | 233 | 二级 | 一 |  |
| 16 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 新闸路连接带（江宁路-胶州路） | 新闸路连接带（江宁路－胶州路） | 828 | 二级 | 一 |  |
| 17 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 余姚路连接带（常德路-胶州路） | 余姚路连接带两侧（常德路-胶州路） | 251 | 二级 | 一 |  |
| 18 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 音花园 | 安远路胶州路东南角 | 1021 | 口袋公园 | 一 | 口袋公园 |
| 19 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 安远路361号前绿地 | 安远路361号 | 68 | 三级 | 一 |  |
| 20 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 昌化路600弄前绿地 | 昌化路600弄 | 536 | 三级 | 一 |  |
| 21 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 常德路948号前 | 常德路948号 | 50 | 三级 | 一 |  |
| 22 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 江宁路安远路绿地 | 江宁路安远路东南角 | 108 | 三级 | 一 |  |
| 23 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 江宁路新闸路绿地 | 江宁路新闸路西北角 | 117 | 三级 | 一 |  |
| 24 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 胶州路768号后绿地 | 胶州路768号 | 122 | 三级 | 一 |  |
| 25 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 良清公寓外绿地 | 昌平路399号 | 10 | 三级 | 一 |  |
| 26 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 免税商店门前绿地 | 江宁路292号 | 68 | 三级 | 一 |  |
| 27 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 陕西北路武定路绿地 | 陕西北路武定路西北角 | 51 | 三级 | 一 |  |
| 28 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 上海静安固体废弃物处理中心周围绿地 | 淮安路750号 | 1557 | 三级 | 一 |  |
| 29 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 西康路怡景苑门前绿地 | 西康路339弄 | 113 | 三级 | 一 |  |
| 30 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 新丰路（昌化路-陕西北路） | 新丰路（昌化路-陕西北路） | 369 | 三级 | 一 |  |
| 31 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 新体育馆门前绿化 | 昌平路888号 | 283 | 三级 | 一 |  |
| 32 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 余姚路西康路西南角绿地 | 余姚路西康路西南角 | 30 | 三级 | 一 |  |
| 33 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 北京西路景观道路绿地（常德路-江宁路）北侧 | 北京西路连带（江宁路－常德路）北侧 | 335 | 一级 | 一 |  |
| 34 | 江宁路街道 | 公共绿地 | 昌平路（句容路-昌化路）临时绿地 | 昌平路（句容路-昌化路）北侧 | 2322 | 一级 | 一 |  |
| 35 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 凤凰苑沿街绿地 | 凤凰苑周围绿地 | 1121 | 三级 | 一 |  |
| 36 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 西康路东海苑门口绿地 | 西康路东海苑门口 | 211 | 三级 | 一 |  |
| 37 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 安远路（常德路-西康路）梅山大厦门口绿地 | 安远路（常德路-西康路）梅山大厦门口 | 16 | 四级 | 一 |  |
| 38 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 安远路（常德路-西康路）梅山大厦围墙绿地 | 安远路（常德路-西康路）梅山大厦围墙 | 82 | 四级 | 一 |  |
| 39 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 安远路（胶州路-常德路）玫琳凯前绿地 | 安远路（胶州路-常德路）玫琳凯前 | 161 | 四级 | 一 |  |
| 40 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 北京路银发大厦西侧 | 北京路银发大厦西侧 | 136 | 四级 | 一 |  |
| 41 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 昌化路470弄对面 | 昌化路470弄对面 | 48 | 四级 | 一 |  |
| 42 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 昌化路海防路绿地 | 昌化路海防路 | 69 | 四级 | 一 |  |
| 43 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 昌化路天香公寓 | 昌化路天香公寓 | 31 | 四级 | 一 |  |
| 44 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 常德路695号箱房绿地 | 常德路695号箱房 | 5 | 四级 | 一 |  |
| 45 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 常德路安远路 | 常德路安远路 | 300 | 四级 | 一 |  |
| 46 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 常德路枫景苑外 | 常德路枫景苑外 | 167 | 四级 | 一 |  |
| 47 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 常德路加油站绿地 | 常德路557号 | 153 | 四级 | 一 |  |
| 48 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 常德路康定路口工商银行 | 常德路康定路口工商银行 | 225 | 四级 | 一 |  |
| 49 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 常德路围墙沿街花坛（爬藤月季） | 常德路围墙沿街花坛（爬藤月季） | 27 | 四级 | 一 | 185.6米垂直绿墙 |
| 50 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 常德路新丰路西北角沿街绿地 | 常德路新丰路西北角 | 15 | 四级 | 一 |  |
| 51 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 达安河畔雅苑沿街绿地 | 安远路西苏州路路口 | 107 | 四级 | 一 |  |
| 52 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 德安大厦沿街绿地（昌平路常德路东南角） | 昌平路常德路东南角 | 35 | 四级 | 一 |  |
| 53 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 德安大厦沿街绿地 | 德安大厦 | 34 | 四级 | 一 |  |
| 54 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 东安公寓沿街绿地 | 昌平路645弄 | 52 | 四级 | 一 |  |
| 55 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 凤凰苑沿街绿地（三花坛） | 常德路昌平路南侧（三花坛） | 10 | 四级 | 一 |  |
| 56 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 福安大厦沿街绿地 | 海防路福安大厦前绿地 | 79 | 四级 | 一 |  |
| 57 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 海防路381号、生鲜菜场两边 | 海防路381号、生鲜菜场两边 | 134 | 四级 | 一 |  |
| 58 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 海防路381号大闻丽都苑 | 海防路381号大闻丽都苑 | 69 | 四级 | 一 |  |
| 59 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 海防路436号余姚路幼儿园围墙边绿地（含爬藤植物） | 海防路436号余姚路幼儿园围墙边绿地（含爬藤植物） | 55 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 60 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 海防路536-515号 | 海防路536-515号 | 17 | 四级 | 一 |  |
| 61 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 和一大厦沿街绿地 | 江宁路420号 | 342 | 四级 | 一 |  |
| 62 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 河滨花园沿街绿地 | 西苏州路85弄 | 74 | 四级 | 一 |  |
| 63 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 江宁路777号门前绿地 | 江宁路777号门前 | 108 | 四级 | 一 |  |
| 64 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 江宁路838号前 | 江宁路838号前 | 87 | 四级 | 一 |  |
| 65 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 江宁路康定路路口 | 江宁路康定路路口 | 136 | 四级 | 一 |  |
| 66 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 教师公寓沿街绿地 | 胶州路718弄 | 110 | 四级 | 一 |  |
| 67 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 晶华园沿街绿地 | 陕西北路1111号 | 187 | 四级 | 一 |  |
| 68 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 静安区财政局沿街绿地 | 陕西北路1058号 | 57 | 四级 | 一 |  |
| 69 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 康定路725号门前绿地 | 康定路725号门前 | 6 | 四级 | 一 |  |
| 70 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 康定路729号门前绿地 | 康定路729号门前 | 7 | 四级 | 一 |  |
| 71 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 康定路735号门前绿地 | 康定路735号门前 | 6 | 四级 | 一 |  |
| 72 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 康定路741号门前绿地 | 康定路741号门前 | 10 | 四级 | 一 |  |
| 73 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 康定路749号门前绿地 | 康定路749号门前 | 6 | 四级 | 一 |  |
| 74 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 康定路753号门前绿地 | 康定路753号门前 | 5 | 四级 | 一 |  |
| 75 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 康定路常德路路口北边（710号）绿地 | 康定路常德路路口北边（710号） | 30 | 四级 | 一 |  |
| 76 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 康定路江宁路口（浦发银行）绿地 | 康定路江宁路口（浦发银行） | 27 | 四级 | 一 |  |
| 77 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 康定路西康路路口绿地 | 康定路西康路路口 | 29 | 四级 | 一 |  |
| 78 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 康海大楼门前绿地 | 西康路838号 | 17 | 四级 | 一 |  |
| 79 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 康华楼沿街绿地 | 康定路370号 | 108 | 四级 | 一 |  |
| 80 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 南洋家园（常德路977弄西南门胶州路上） | 南洋家园（常德路977弄西南门胶州路上） | 60 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 81 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 陕北苑沿街绿地 | 海防路338弄 | 25 | 四级 | 一 |  |
| 82 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 陕西北路康定路路口加油站沿街绿地 | 康定路358号 | 31 | 四级 | 一 |  |
| 83 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 陕西北路新闸路东南角沿街绿地 | 新闸路1209弄 | 51 | 四级 | 一 |  |
| 84 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 武定路458号 | 武定路458号 | 19 | 四级 | 一 |  |
| 85 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 武定路989号 | 武定路989号 | 44 | 四级 | 一 |  |
| 86 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 武定路枫景苑及豪景苑外绿地 | 武定路枫景苑及豪景苑外 | 120 | 四级 | 一 |  |
| 87 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 新丰路356号（晶华园） | 新丰路356号（晶华园） | 79 | 四级 | 一 |  |
| 88 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 新丰路505号健身房前 | 新丰路505号健身房前 | 191 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 89 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 新闸路1229号门前绿地 | 新闸路1229号门前 | 9 | 四级 | 一 |  |
| 90 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 新闸路1423号门前绿地 | 新闸路1423号门前 | 22 | 四级 | 一 |  |
| 91 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 银华苑（胶州路）沿街绿地 | 胶州路358弄 | 36 | 四级 | 一 |  |
| 92 | 江宁路街道 | 社会绿地 | 余姚路171号绿地 | 余姚路171号 | 10 | 四级 | 一 |  |

| 序号 | 街道 | 绿地属性 | 绿地名称 | 绿地地址 | 面积 | 等级 | 包件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 常德路延安中路西北角绿地 | 常德路延安中路西北角 | 1029 | 二级 | 一 |  |
| 2 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 华山路（镇宁路-乌北路）两侧绿地 | 华山路（镇宁路-乌北路）两侧 | 312 | 二级 | 一 |  |
| 3 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 立体停车库绿地 | 愚园路愚园支路路口西侧 | 451 | 二级 | 一 |  |
| 4 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 美丽园新里绿地 | 延安西路221号 | 339 | 二级 | 一 |  |
| 5 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 南京西路华山路口绿地 | 南京西路华山路口西北角 | 12 | 二级 | 一 |  |
| 6 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 钱柜门前绿地 | 乌鲁木齐北路457号 | 200 | 二级 | 一 |  |
| 7 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 市西中学前绿地 | 愚园路404-424号 | 659 | 二级 | 一 |  |
| 8 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 乌鲁木齐北路绿地 | 愚园路-万航渡路 | 776 | 二级 | 一 |  |
| 9 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 新闸路连带(胶州路-万航路） | 胶州路-万航路 | 156 | 二级 | 一 |  |
| 10 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 新闸路连带(万航路-镇宁路） | 万航路-镇宁路 | 207 | 二级 | 一 |  |
| 11 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 延富绿地 | 延安中路1059号 | 6810 | 二级 | 一 |  |
| 12 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 严家宅绿地 | 万航渡路镇宁路东南角 | 515 | 二级 | 一 |  |
| 13 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 紫安大厦前连带 | 愚园路309号 | 115 | 二级 | 一 |  |
| 14 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 永源浜绿地（永源浜花园） | 永源浜绿地（南京西路－永源浜） | 4093 | 口袋公园 | 一 | 口袋公园 |
| 15 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 常熟路巨鹿路口绿地（老年报社） | 常熟路巨鹿路口东北角 | 44 | 三级 | 一 |  |
| 16 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 古玩商店前绿地 | 北京西路1829号 | 131 | 三级 | 一 |  |
| 17 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 华山路303弄前绿地 | 华山路303弄 | 7 | 三级 | 一 |  |
| 18 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 乌北路变电站绿地 | 乌鲁木齐路延安中路西南角 | 9 | 三级 | 一 |  |
| 19 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 新闸路2018号南侧绿地 | 新闸路2018号 | 73 | 三级 | 一 |  |
| 20 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 新闸路万航渡路口绿地 | 新闸路万航渡路口东南角 | 91 | 三级 | 一 |  |
| 21 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 延安西路150弄前绿地 | 延安西路150弄 | 116 | 三级 | 一 |  |
| 22 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 延安西路上岛咖啡旁绿地 | 延安西路688弄 | 139 | 三级 | 一 |  |
| 23 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 延安中路1157弄绿地 | 延安中路1157弄 | 164 | 三级 | 一 |  |
| 24 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 赵家桥路绿地 | 赵家桥路常德路西北角 | 39 | 三级 | 一 |  |
| 25 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 北京西路景观道路绿地（乌鲁木齐北路-常德路） | 乌鲁木齐北路-常德路 | 691 | 一级 | 一 |  |
| 26 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 常德路连带绿化（延安中路-愚园路）西侧 | 延安中路-愚园路西侧 | 290 | 一级 | 一 |  |
| 27 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 大鹏坊绿地 | 常德路北京西路西北角 | 721 | 一级 | 一 |  |
| 28 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 胶州路绿地 | 北京西路胶州路西北角 | 896 | 一级 | 一 |  |
| 29 | 静安寺街道 | 公共绿地 | 羊城绿地 | 北京西路万航渡路西北西南角 | 150 | 一级 | 一 |  |
| 30 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 奥力孚利华大厦沿街绿地 | 华山路620号 | 4 | 四级 | 一 |  |
| 31 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 常德路交通枢纽门前绿地 | 常德路交通枢纽门前绿地 | 40 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 32 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 地铁7号线沿街绿地 | 地铁7号线静安寺站9号口 | 96 | 四级 | 一 |  |
| 33 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 富民路182弄沿街绿地 | 富民路182弄 | 22 | 四级 | 一 |  |
| 34 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 国际丽都公馆沿街绿地 | 愚园路268号 | 96 | 四级 | 一 |  |
| 35 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 沪中房产沿街绿地 | 愚园路627弄 | 33 | 四级 | 一 |  |
| 36 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 华东模范中学沿街绿地 | 富民路43号 | 20 | 四级 | 一 |  |
| 37 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 华山路303弄 | 华山路303弄 | 4 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 38 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 华山路长乐路东北角绿地 | 华山路长乐路东北角 | 10 | 四级 | 一 |  |
| 39 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 华山医院沿街绿地 | 华山医院 | 60 | 四级 | 一 |  |
| 40 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 环球大厦沿街绿地 | 万航渡路1号 | 209 | 四级 | 一 |  |
| 41 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 胶州大楼沿街绿地 | 胶州路58号 | 75 | 四级 | 一 |  |
| 42 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 胶州路175号绿地 | 胶州路175号 | 125 | 四级 | 一 |  |
| 43 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 金航大厦沿街绿地（北京西路邮电局门口） | 北京西路邮电局门口 | 31 | 四级 | 一 |  |
| 44 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 金航大厦沿街绿地（金航大厦东侧） | 金航大厦东侧 | 41 | 四级 | 一 |  |
| 45 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 巨鹿大厦沿街绿地 | 巨鹿路915号 | 145 | 四级 | 一 |  |
| 46 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 巨鹿路845弄 | 巨鹿路845弄 | 3 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 47 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 巨鹿路常熟路北面（原公共绿地） | 巨鹿路常熟路北面（原公共绿地） | 44 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 48 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 巨鹿路常熟路南面（原沿街社会绿地） | 巨鹿路常熟路南面（原沿街社会绿地） | 86 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 49 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 巨鹿路富民路南面 | 巨鹿路富民路南面 | 180 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 50 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 聚安大夏沿街绿地 | 乌鲁木齐北路211号 | 70 | 四级 | 一 |  |
| 51 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 三义坊北门前绿地 | 新闸路1911弄 | 166 | 四级 | 一 |  |
|  |  |  |  | 新闸路1911弄口 | 11 | 四级 | 一 |  |
| 52 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 上海国家税务局第四稽查局沿街绿地 | 常德路319号 | 43 | 四级 | 一 |  |
| 53 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 上海假肢厂沿街绿地 | 胶州路207号 | 10 | 四级 | 一 |  |
| 54 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 上海警备区沿街绿地 | 北京西路1700号 | 50 | 四级 | 一 |  |
| 55 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 上海文联沿街绿地 | 延安西路238号 | 10 | 四级 | 一 |  |
| 56 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 尚熙大厦沿街绿地 | 延安西路325号 | 18 | 四级 | 一 |  |
| 57 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 申田大楼沿街绿地 | 北京西路1850号 | 27 | 四级 | 一 |  |
| 58 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 世纪时空沿街绿地 | 乌鲁木齐北路199号 | 314 | 四级 | 一 |  |
| 59 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 市西小学沿街绿地 | 万航渡路154号 | 40 | 四级 | 一 |  |
| 60 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 市西中学沿街绿地（市西中学南门门口） | 市西中学南门门口 | 8 | 四级 | 一 |  |
| 61 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 市西中学沿街绿地（市西中学侧门） | 市西中学侧门 | 11 | 四级 | 一 |  |
| 62 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 万航渡路170号 | 万航渡路170号 | 12 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 63 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 万航渡路170弄口 | 万航渡路170弄口 | 12 | 四级 | 一 |  |
| 64 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 乌鲁木齐路65弄绿地 | 乌鲁木齐路65弄 | 154 | 四级 | 一 |  |
| 65 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 欣安大厦沿街绿地 | 镇宁路200号 | 23 | 四级 | 一 |  |
| 66 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 新闸路1855号门口（纯绿化养护含挡土墙） | 新闸路1855号门口（纯绿化养护含挡土墙） | 50 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 67 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 新闸路1931号门口绿地 | 新闸路1931号 | 10 | 四级 | 一 |  |
| 68 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 兴海房产沿街绿地 | 华山路镇宁路东北角 | 3 | 四级 | 一 |  |
| 69 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 延安路433号金柏苑 | 延安路433号金柏苑 | 14 | 四级 | 一 |  |
| 70 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 愚园路523弄 | 愚园路523弄 | 9 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 71 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 愚园路愚园支路交叉口 | 愚园路愚园支路交叉口 | 210 | 四级 | 一 |  |
| 72 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 圆明讲堂沿街绿地 | 延安西路458号 | 5 | 四级 | 一 |  |
| 73 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 长乐路966号 | 长乐路966号 | 17 | 四级 | 一 |  |
| 74 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 赵家桥小区沿街绿地 | 北京西路1585号 | 26 | 四级 | 一 |  |
| 75 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 浙商银行沿街绿地 | 常德路421弄 | 55 | 四级 | 一 |  |
| 76 | 静安寺街道 | 社会绿地 | 紫安大厦沿街绿地 | 愚园路309号 | 215 | 四级 | 一 |  |

| 序号 | 街道 | 绿地属性 | 绿地名称 | 绿地地址 | 面积 | 等级 | 包件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 陕西北路连带（南京西路-南阳路）两侧 | 南京西路-南阳路 | 273 | 二级 | 一 |  |
| 2 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 陕西路景点 | 延安中路陕西北路西北角 | 105 | 二级 | 一 |  |
| 3 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 石门一路连带（延安中路-威海路） | 石门一路威海路口西南角 | 388 | 二级 | 一 |  |
| 4 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 四季酒店连带绿化 | 石门一路威海路西北角 | 45 | 二级 | 一 |  |
| 5 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 吴江路石门一路西南角（四季苑）绿地 | 吴江路石门一路西南角 | 102 | 二级 | 一 | 特色道路 |
| 6 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 延安中路955弄旁绿地 | 延安中路955弄 | 209 | 二级 | 一 |  |
| 7 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 延安中路陕西北路东面绿地 | 延安中路陕西北路东北角 | 566 | 二级 | 一 |  |
| 8 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 延安中路陕西北路西北角加油站旁绿地 | 延安中路陕西北路西北角 | 353 | 二级 | 一 |  |
| 9 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 延安中路威海路绿地 | 延安中路威海路东南角 | 153 | 二级 | 一 |  |
| 10 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 青海路绿地（南京西路威海路） | 南京西路-威海路 | 415 | 口袋公园 | 一 |  |
| 11 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 石南绿地（同福花园） | 南京西路石门一路 | 1585 | 口袋公园 | 一 | 口袋公园 |
| 12 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 拾影花园 | 南京西路青海路东南角 | 3301 | 口袋公园 | 一 | 口袋公园 |
| 13 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 威海路绿地（威海路花园） | 威海路陕西北路东北角 | 1746 | 口袋公园 | 一 | 口袋公园 |
| 14 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 常德路延安路地铁口 | 常德路延安中路东北角 | 35 | 三级 | 一 |  |
| 15 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 成都北路沿墙绿化 | 成都北路西侧（南京西路-威海路） | 52 | 三级 | 一 |  |
| 16 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 富民公寓前绿地 | 延安中路富民路东侧 | 164 | 三级 | 一 |  |
| 17 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 华东模范中学门口绿地 | 延安中路43号 | 56 | 三级 | 一 |  |
| 18 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 南京西路1522弄口绿地 | 南京西路1522弄 | 156 | 三级 | 一 |  |
| 19 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 汽车工业大厦群街 | 石门一路威海路西南角 | 174 | 三级 | 一 |  |
| 20 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 威三小学前绿地 | 成都北路延安中路东北角 | 152 | 三级 | 一 |  |
| 21 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 延安中路石门路西北角上尊商务中心旁绿地 | 延安中路石门路西北角 | 98 | 三级 | 一 |  |
| 22 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 愚园东路-铜仁路西北角绿地 | 愚园东路-铜仁路西北角 | 20 | 三级 | 一 |  |
| 23 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 北常绿地 | 北京西路常德路东南角 | 1504 | 一级 | 一 |  |
| 24 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 北京西路景观道路绿地（常德路-江宁路）南侧 | 北京西路南侧（常德路-江宁路） | 445 | 一级 | 一 |  |
| 25 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 常德路连带绿化（愚园东路-延安中路）东侧 | 常德路连带东侧（愚园东路-延安中路） | 276 | 一级 | 一 |  |
| 26 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 玫瑰园 | 南京西路1398号 | 4509 | 一级 | 一 |  |
| 27 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 南京西路街景绿地 | 铜仁路-西康路 | 870 | 一级 | 一 |  |
| 28 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 陕西路二号地块 | 延安中路陕西南路东南角 | 1971 | 一级 | 一 | 口袋公园 |
| 29 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 上海商城连带 | 南京西路1376号 | 343 | 一级 | 一 |  |
| 30 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 上展延安中路绿地 | 上展中心门口两侧延安中路 | 638 | 一级 | 一 |  |
| 31 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 石门一路（威海路-南京西路）机非隔离带绿化 | 石门一路西侧（威海路-南京西路） | 581 | 一级 | 一 | 特色道路 |
| 32 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 外事办绿地 | 南京西路与1418号 | 1021 | 一级 | 一 |  |
| 33 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 友谊会堂前绿地 | 南京西路1333号 | 929 | 一级 | 一 |  |
| 34 | 南京西路街道 | 公共绿地 | 威海路青海路西北角绿地 | 威海路青海路西北角 | 63 | 二级 | 一 |  |
| 35 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 北京西路1065弄近江宁路口 | 北京西路1065弄近江宁路口 | 259 | 四级 | 一 |  |
| 36 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 地铁12线南京西路沿街绿地（南京西路969号） | 南京西路969号 | 146 | 四级 | 一 |  |
| 37 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 地铁12线南京西路沿街绿地（茂名北路西南角） | 茂名北路西南角 | 106 | 四级 | 一 |  |
| 38 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 奉贤路陕西北路东北角绿地 | 奉贤路陕西北路东北角 | 38 | 四级 | 一 |  |
| 39 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 富民公寓沿街绿地 | 延安中路富民路东南角 | 152 | 四级 | 一 |  |
| 40 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 古柏小区沿街绿地 | 富民路197弄 | 48 | 四级 | 一 |  |
| 41 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 国旅大厦沿街绿地 | 北京西路1277号 | 107 | 四级 | 一 |  |
| 42 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 经典茂名沿街绿地 | 茂名北路318弄 | 15 | 四级 | 一 |  |
| 43 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 九安广场沿街绿地 | 铜仁路258号 | 23 | 四级 | 一 |  |
| 44 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 南阳路(西康路-铜仁路)道路两侧绿地 | 南阳路(西康路-铜仁路)道路两侧 | 70 | 四级 | 一 |  |
| 45 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 青海路近威海路 | 青海路近威海路 | 190 | 四级 | 一 |  |
| 46 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 陕西北路66号（科恩国际中心） | 陕西北路66号（科恩国际中心） | 34 | 四级 | 一 |  |
| 47 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 上海展览馆 | 7号门向西围栏边 | 34 | 四级 | 一 |  |
| 48 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 上海展览中心沿街绿地（8号门前绿地） | 8号门前绿地 | 86 | 四级 | 一 |  |
| 49 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 上海展览中心沿街绿地（延安中路1000号向西50米） | 延安中路1000号向西50米 | 32 | 四级 | 一 |  |
| 50 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 上汽大厦沿街绿地 | 石门一路威海路西南角 | 421 | 四级 | 一 |  |
| 51 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 升力沿街绿地 | 陕西南路82号 | 25 | 四级 | 一 |  |
| 52 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 石门一路吴江路东南角绿地 | 石门一路吴江路东南角 | 597 | 四级 | 一 |  |
| 53 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 文新报业 | 文新报业 | 288 | 四级 | 一 |  |
| 54 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 禧睿酒店沿街绿地（禧睿酒店前） | 禧睿酒店前 | 270 | 四级 | 一 |  |
| 55 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 禧睿酒店沿街绿地（奉贤路3063前） | 奉贤路3063前 | 39 | 四级 | 一 |  |
| 56 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 新计实业沿街绿地 | 愚园东路20号 | 25 | 四级 | 一 |  |
| 57 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 信达大厦沿街绿地 | 北京西路1399号 | 124 | 四级 | 一 |  |
| 58 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 延安中路830号大众汽车沿街绿地 | 延安中路830号 | 7 | 四级 | 一 |  |
| 59 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 延安中路840弄沿街绿地 | 延安中路840弄 | 24 | 四级 | 一 |  |
| 60 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 延安中路威海路加油站沿街绿地 | 延安中路威海路加油站围墙内 | 558 | 四级 | 一 |  |
| 61 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 云海苑沿街绿地 | 云海苑沿街 | 342 | 四级 | 一 |  |
| 62 | 南京西路街道 | 社会绿地 | 中凯城市之光沿街绿地 | 中凯城市之光沿街 | 1443 | 四级 | 一 |  |

| 序号 | 街道 | 绿地属性 | 绿地名称 | 绿地地址 | 面积 | 等级 | 包件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 北京西路707弄绿地 | 北京西路707弄 | 1097 | 二级 | 一 |  |
| 2 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 成都北路1037弄休闲绿地 | 成都北路1037弄 | 252 | 二级 | 一 |  |
| 3 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 成都北路沿墙绿地 | 成都北路沿墙 | 228 | 二级 | 一 |  |
| 4 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 奉贤路绿地 | 石门二路奉贤路东北角 | 1021 | 二级 | 一 |  |
| 5 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 江宁路连带（奉贤路-武定路） | 奉贤路-武定路 | 417 | 二级 | 一 |  |
| 6 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 丽都新贵门前绿地 | 新闸路831号门前 | 819 | 二级 | 一 |  |
| 7 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 茂盛东恒绿地 | 新闸路1051号 | 264 | 二级 | 一 |  |
| 8 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 梅陇镇前连带 | 梅陇镇（江宁路南京西路东北角） | 174 | 二级 | 一 |  |
| 9 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 石门二路连带（北京西路-新闸路） | 北京西路-新闸路 | 891 | 二级 | 一 |  |
| 10 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 泰兴路绿地 | 泰兴路北京西路西北角 | 335 | 二级 | 一 |  |
| 11 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 新闸路连带(昌化路-泰兴路) | 昌化路-泰兴路 | 97 | 二级 | 一 |  |
| 12 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 新闸路连带（江宁路-石门二路） | 江宁路-石门二路 | 694 | 二级 | 一 |  |
| 13 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 兴业银行前连带绿地 | 江宁路168号前连带 | 61 | 二级 | 一 |  |
| 14 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 一街区外绿地 | 大田路158号 | 775 | 二级 | 一 |  |
| 15 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 邮票公司前绿地 | 南京西路694号 | 130 | 二级 | 一 |  |
| 16 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 昌新绿地（昌新花园） | 昌化路新闸路西北角 | 1446 | 口袋公园 | 一 | 口袋公园 |
| 17 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 奉贤路泰兴路口绿地 | 奉贤路泰兴路口东南角 | 33 | 三级 | 一 |  |
| 18 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 南京西路920弄门前绿地 | 南京西路920弄门前 | 9 | 三级 | 一 |  |
| 19 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 北京西路连带绿化（江宁路-成都北路） | 江宁路-成都北路 | 1189 | 一级 | 一 |  |
| 20 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 南京路连带（汇银大厦） | 南京西路汇银大厦南门 | 70 | 一级 | 一 |  |
| 21 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 石门二路凤阳路临时绿地 | 石门二路凤阳路东北角 | 691 | 一级 | 一 |  |
| 22 | 石门二路街道 | 公共绿地 | 新华电影院前绿地 | 南京西路凤阳路东北角 | 48 | 一级 | 一 |  |
| 23 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 北京西路市政协门前绿地 | 北京西路市政协门前 | 227 | 二级 | 一 |  |
| 24 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 达安城沿街（新闸路近慈溪路） | 达安城（新闸路近慈溪路） | 138 | 四级 | 一 |  |
| 25 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 大田路顺德路路口（兴泰绿地） | 大田路顺德路路口 | 39 | 四级 | 一 |  |
| 26 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 大田路新闸路沿街绿地 | 新闸路613弄 | 28 | 四级 | 一 |  |
| 27 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 奉贤路204号两侧绿地 | 奉贤路204号两侧 | 28 | 四级 | 一 |  |
| 28 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 嘉发大厦沿街绿地（北京西路605弄） | 北京西路605弄 | 14 | 四级 | 一 |  |
| 29 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 嘉发大厦沿街绿地（大田路127号） | 大田路127号 | 124 | 四级 | 一 |  |
| 30 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 江宁路（新闸路-北京西路）绿地 | 江宁路（新闸路-北京西路） | 16 | 四级 | 一 |  |
| 31 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 康定东路恒丰路桥下蝴蝶湾口袋公园 | 康定东路恒丰路桥下蝴蝶湾口袋公园 | 200 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 32 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 上海市东方公证处沿街绿地 | 凤阳路660号 | 44 | 四级 | 一 |  |
| 33 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 上海市民族和宗教事务委员会沿街绿地 | 新闸路1031号 | 41 | 四级 | 一 |  |
| 34 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 上海市人民检察院老干部活动中心西侧绿地 | 奉贤路115号 | 33 | 四级 | 一 |  |
| 35 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 石门二路新闸路转角振安广场沿街 | 石门二路新闸路转角振安广场沿街 | 420 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 36 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 石油天然气大厦沿街绿地 | 新闸路1136弄 | 596 | 四级 | 一 |  |
| 37 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 泰兴大楼沿街绿地 | 南京西路934号 | 56 | 四级 | 一 |  |
| 38 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 武定路（泰兴路-石门二路）绿地 | 武定路（泰兴路-石门二路） | 48 | 四级 | 一 |  |
| 39 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 武定路365号 | 武定路365号 | 310 | 四级 | 一 |  |
| 40 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 武定路申银发展大厦周边 | 武定路申银发展大厦周边 | 627 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 41 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 新闸路587弄沿街绿地 | 新闸路587弄 | 129 | 四级 | 一 |  |
| 42 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 新闸路712号绿地 | 新闸路712号 | 24 | 四级 | 一 |  |
| 43 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 新闸路石门二路东侧路口绿地 | 新闸路石门二路东侧路口 | 253 | 四级 | 一 |  |
| 44 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 新闸路泰兴路转角亚成公寓沿街 | 新闸路泰兴路转角亚成公寓沿街 | 450 | 四级 | 一 | 无图斑 |
| 45 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 亚成公寓沿街绿地 | 泰兴路391号 | 11 | 四级 | 一 |  |
| 46 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 壹街区前绿地 | 壹街区前 | 34 | 四级 | 一 |  |
| 47 | 石门二路街道 | 社会绿地 | 中国石化大田加油站沿街绿地 | 大田路180号 | 79 | 四级 | 一 |  |

| 街区绿化花卉布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道 | 养护绿地 名称 | 种植时间 | 面积/数量 | 计划使用品种 | 容器规格（CM) | 花卉颜色 | 计划种植数量（株） |
| 1 | 曹家渡 | 武宁南路万航渡路绿地 | 2月上旬 |  | 雏菊 | S12 | 红、粉、白 | 5390 |
| 2 |  | 康余绿地 | 2月底 |  | 花毛茛 | S14 | 混色 | 800 |
| 3 |  | 武宁南路万航渡路绿地 | 4月中下旬 |  | 何氏凤仙 | S12 | 玫红 | 5000 |
| 4 |  | 武定路1128弄 | 4月中下旬 |  | 何氏凤仙 | S12 | 混色 | 400 |
| 5 |  | 康余绿地 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 品种1 | 4月 |  | 矮生金鱼草 | S12 | 混色 | 500 |
| 7 |  | 品种2 | 4月 |  | 四季樱草 | S12 | 混色 | 500 |
| 8 |  | 武宁南路万航渡路绿地 | 6月下旬 |  | 繁星花 | S14 | 玫红 | 3960 |
| 9 |  | 武定路1128弄 | 6月下旬 |  | 大花海棠 | S14 | 绿叶粉花 | 400 |
| 10 |  | 康余绿地 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 品种1 | 6月 |  | 彩叶草 | S12 | 粉黄 | 500 |
| 12 |  | 品种2 | 6月 |  | 繁星花 | S12 | 玫红 | 400 |
| 13 |  | 武宁南路万航渡路绿地 | 7月下旬 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 武宁南路万航渡路绿地 | 9月 中旬 |  | 一串红 | S12 | 红色 | 3000 |
| 15 |  | 武定路1128弄 | 9月 中下旬 |  | 一串红 | S12 | 红色 | 400 |
| 16 |  | 康余绿地 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 品种1 | 9月 |  | 一串红 | S14 | 红色 | 300 |
| 18 |  | 品种2 | 9月 |  | 一串红 | S14 | 粉色 | 300 |
| 19 |  | 品种3 | 9月 |  | 大花百日草 | S14 | 混色 | 500 |
| 20 |  | 品种4 | 9月 |  | 多头菊 | S18 | 混色 | 200 |
| 21 |  | 武宁南路万航渡路绿地 | 11月底12月初 |  | 紫罗兰 | S12 | 红色 | 4620 |
| 22 |  | 武定路1128弄 | 11月底 |  | 三色堇 | S12 | 混色 | 400 |
| 23 |  | 康余绿地 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 品种1 | 11月 |  | 紫罗兰 | S14 | 粉色 | 200 |
| 25 |  | 品种2 | 11月 |  | 紫罗兰 | S14 | 紫色 | 200 |
| 26 |  | 品种3 | 11月 |  | 角堇 | S14 | 橙色 | 300 |
| 27 |  | 品种4 | 11月 |  | 角堇 | S12 | 蓝色 | 300 |
| 28 |  | 品种5 | 11月 |  | 角堇 | S12 | 粉色 | 300 |
| 29 |  | 昌平路体育场绿地 | 4月中下旬 |  | 何氏凤仙 | S12 | 杂色 | 2000 |
| 30 |  | 昌平路体育场绿地 | 6月下旬 |  | 超级海棠 | S14 | 大红 | 2000 |
| 31 |  | 昌平路体育场绿地 | 8月中下旬 |  | 繁星花 | S14 | 玫红 | 2000 |
| 32 |  | 昌平路体育场绿地 | 9月中下旬 |  | 一串红 | S12 | 红色 | 2000 |
| 33 |  | 昌平路体育场绿地 | 11月下旬 |  | 角堇 | S12 | 杂色 | 2000 |
| 34 |  | 昌平路康定路绿地 | 4月中下旬 |  | 何氏凤仙 | S12 | 杂色 | 2844 |
| 35 |  | 昌平路康定路绿地 | 6月下旬 |  | 超级海棠 | S14 | 大红 | 2844 |
| 36 |  | 昌平路康定路绿地 | 8月中下旬 |  | 繁星花 | S14 | 玫红 | 2844 |
| 37 |  | 昌平路康定路绿地 | 9月中下旬 |  | 一串红 | S12 | 红色 | 2844 |
| 38 |  | 昌平路康定路绿地 | 11月下旬 |  | 角堇 | S12 | 杂色 | 2844 |
| 39 | 江宁路 | 同乐坊绿地 | 2月 上旬 |  | 雏菊 | S12 | 粉 | 1200 |
| 40 |  | 胶州路768号 | 2月 上旬 |  | 雏菊 | S12 | 粉 | 490 |
| 41 |  | 胶州路昌平路绿地 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 品种1 | 2月下旬 |  | 雏菊 | S12 | 粉色 | 5000 |
| 43 |  | 品种2 | 2月下旬 |  | 雏菊 | S12 | 红色 | 3000 |
| 44 |  | 陕西路新丰路 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 同乐坊绿地 | 4月中下旬 |  | 大花海棠 | S14 | 绿叶红花 | 875 |
| 46 |  | 胶州路768号 | 4月中下旬 |  | 大花海棠 | S12 | 绿叶红花 | 490 |
| 47 |  | 陕西路新丰路 | 4月中下旬 |  | 大花海棠 | S12 | 绿叶红花 | 343 |
| 48 |  | 胶州路昌平路绿地 | 4月上中旬 |  | 大花海棠 | S14 | 红叶红花、绿叶粉花 | 4000 |
| 49 |  | 河滨花园花坛 | 4月底 |  | 何氏凤仙 | S12 | 淡紫蓝色 | 3000 |
| 50 |  | 苏州河花坛 | 4月底 |  | 何氏凤仙 | S12 | 红宝石色 | 3000 |
| 51 |  | 昌平路沿线 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 品种1 | 4月 |  | 大花海棠 | S14 | 红叶粉花 | 4500 |
| 53 |  | 品种2 | 4月 |  | 大花海棠 | S14 | 绿叶红花 | 4500 |
| 54 |  | 胶州路音花园花境 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 品种1 | 4月 |  | 八仙花 |  |  | 720 |
| 56 |  | 品种2 | 4月 |  | 落新妇 |  |  | 1260 |
| 57 |  | 品种3 | 4月 |  | 金雀 |  |  | 1080 |
| 58 |  | 品种4 | 4月 |  | 深蓝鼠尾草 |  |  | 900 |
| 59 |  | 品种5 | 4月 |  | 矾根 |  |  | 1080 |
| 60 |  | 品种6 | 4月 |  | 玛格丽特 |  |  | 1440 |
| 61 |  | 品种7 | 4月 |  | 石竹 |  |  | 1620 |
| 62 |  | 品种8 | 4月 |  | 雏菊 |  |  | 1080 |
| 63 |  | 品种9 | 4月 |  | 耧斗菜 |  |  | 1080 |
| 64 |  | 品种10 | 4月 |  | 高杆金鱼草 |  |  | 936 |
| 65 |  | 同乐坊绿地 | 6月中旬 |  | 繁星花 | S12 | 枚红色 | 1200 |
| 66 |  | 胶州路768号 | 6月 下旬 |  | 繁星花 | S12 | 红色 | 360 |
| 67 |  | 陕西路新丰路 | 6月 下旬 |  | 繁星花 | S12 | 枚红色 | 252 |
| 68 |  | 河滨花园花坛 | 6月下旬 |  | 彩叶草 | S12 | 红色 | 3000 |
| 69 |  | 苏州河花坛 | 6月下旬 |  | 彩叶草 | S12 | 橙色 | 3000 |
| 70 |  | 胶州路昌平路绿地 | 6月 |  | 赤壁鸡冠花 | S18 | 红色 | 3500 |
| 71 |  | 胶州路音花园花境 |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 品种1 | 6月 |  | 紫叶马兰 |  |  | 720 |
| 73 |  | 品种2 | 6月 |  | 比哥海棠 |  |  | 1260 |
| 74 |  | 品种3 | 6月 |  | 天竺葵 |  |  | 1080 |
| 75 |  | 品种4 | 6月 |  | 坡地毛冠草 |  |  | 900 |
| 76 |  | 品种5 | 6月 |  | 银边玉簪 |  |  | 1080 |
| 77 |  | 品种6 | 6月 |  | 超级凤仙 |  |  | 1440 |
| 78 |  | 品种7 | 6月 |  | 翠芦莉 |  |  | 1620 |
| 79 |  | 品种8 | 6月 |  | 天蓝鼠尾草 |  |  | 1080 |
| 80 |  | 品种9 | 6月 |  | 矾根 |  |  | 1080 |
| 81 |  | 品种10 | 6月 |  | 繁星花 |  |  | 936 |
| 82 |  | 河滨花园花坛 | 8月上旬 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 苏州河花坛 | 8月上旬 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 同乐坊绿地 | 9月 中旬 |  | 一串红 | S12 | 红色 | 1715 |
| 85 |  | 胶州路768号 | 9月 中下旬 |  | 四季海棠 | S12 | 绿叶红花 | 420 |
| 86 |  | 陕西路新丰路 | 9月 中下旬 |  | 四季海棠 | S12 | 绿叶红花 | 343 |
| 87 |  | 胶州路昌平路绿地 |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 品种1 | 9月中下旬 |  | 香彩雀 | S14 | 红色 | 3000 |
| 89 |  | 品种2 | 9月中下旬 |  | 香彩雀 | S12 | 粉色 | 4000 |
| 90 |  | 河滨花园花坛 | 9月底 |  | 一串红 | S12 | 大红 | 3000 |
| 91 |  | 苏州河花坛 | 9月底 |  | 一串红 | S12 | 比哥海棠 | 2000 |
| 92 |  | 昌平路沿线 | 9月 |  | 一串红 | S12 | 红色 | 14000 |
| 93 |  | 胶州路音花园花境 |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 品种1 | 9月 |  | 八仙花 |  |  | 720 |
| 95 |  | 品种2 | 9月 |  | 银姬小蜡 |  |  | 1260 |
| 96 |  | 品种3 | 9月 |  | 彩叶草 |  |  | 1080 |
| 97 |  | 品种4 | 9月 |  | 一串红（红色） |  |  | 900 |
| 98 |  | 品种5 | 9月 |  | 香彩雀 |  |  | 1080 |
| 99 |  | 品种6 | 9月 |  | 西洋鹃 |  |  | 1440 |
| 100 |  | 品种7 | 9月 |  | 千日红 |  |  | 1620 |
| 101 |  | 品种8 | 9月 |  | 钓钟柳 |  |  | 1080 |
| 102 |  | 品种9 | 9月 |  | 四季海棠 |  |  | 1080 |
| 103 |  | 品种10 | 9月 |  | 夏堇 |  |  | 936 |
| 104 |  | 同乐坊绿地 | 11月底12月初 |  | 紫罗兰 | S12 | 红色 | 1470 |
| 105 |  | 胶州路768号 | 11月底12月初 |  | 紫罗兰 | S12 | 红色 | 420 |
| 106 |  | 陕西路新丰路 | 11月底12月初 |  | 三色堇 | S12 | 混色 | 343 |
| 107 |  | 胶州路昌平路绿地 |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 品种1 | 11月底12月初 |  | 高杆金鱼草 | S14 | 红色 | 3000 |
| 109 |  | 品种2 | 11月底12月初 |  | 高杆金鱼草 | S14 | 粉色 | 4000 |
| 110 |  | 苏州河沿线绿地 |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | 河滨花园花坛 | 11月上旬 |  | 角堇 | S12 | 橙色 | 3500 |
| 112 |  | 苏州河花坛 | 11月上旬 |  | 角堇 | S12 | 混色 | 3700 |
| 113 |  | 昌平路沿线 | 11月 |  | 角堇 | S12 | 红色、粉色 | 16000 |
| 114 |  | 胶州路音花园花境 |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | 品种1 | 11月 |  | 水果兰 |  |  | 720 |
| 116 |  | 品种2 | 11月 |  | 红王子锦带 |  |  | 1260 |
| 117 |  | 品种3 | 11月 |  | 松红梅 |  |  | 1080 |
| 118 |  | 品种4 | 11月 |  | 石竹 |  |  | 900 |
| 119 |  | 品种5 | 11月 |  | 矾根 |  |  | 1080 |
| 120 |  | 品种6 | 11月 |  | 高杆金鱼草 |  |  | 1440 |
| 121 |  | 品种7 | 11月 |  | 银叶菊 |  |  | 1620 |
| 122 |  | 品种8 | 11月 |  | 蓝雪花 |  |  | 1080 |
| 123 |  | 品种9 | 11月 |  | 三色堇 |  |  | 1080 |
| 124 |  | 品种10 | 11月 |  | 穗花婆婆娜 |  |  | 936 |
| 125 |  | 胶州路768号 | 4月中下旬 |  | 何氏凤仙 | S12 | 杂色 | 900 |
| 126 |  | 东海园绿地 | 4月中下旬 |  | 何氏凤仙 | S12 | 杂色 | 576 |
| 127 |  | 常德路昌平路路口 | 4月中下旬 |  | 何氏凤仙 | S12 | 杂色 | 900 |
| 128 |  | 常德路加油站 |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | 品种1 | 4月中下旬 |  | 何氏凤仙 | S12 | 杂色 | 720 |
| 130 |  | 品种2 | 4月中下旬 |  | 八仙花 |  |  | 108 |
| 131 |  | 品种3 | 4月中下旬 |  | 深蓝鼠尾草 |  |  | 108 |
| 132 |  | 品种4 | 4月中下旬 |  | 矾根 |  |  | 108 |
| 133 |  | 品种5 | 4月中下旬 |  | 耧斗菜 |  |  | 108 |
| 134 |  | 胶州路768号 | 6月下旬 |  | 超级海棠 | S14 | 大红 | 900 |
| 135 |  | 东海园绿地 | 6月下旬 |  | 超级海棠 | S14 | 大红 | 576 |
| 136 |  | 常德路昌平路路口 | 6月下旬 |  | 超级海棠 | S14 | 大红 | 900 |
| 137 |  | 常德路加油站 | 6月下旬 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | 品种1 | 6月下旬 |  | 比格海棠 | S14 | 大红 | 900 |
| 139 |  | 品种2 | 6月下旬 |  | 天竺葵 |  |  | 108 |
| 140 |  | 品种3 | 6月下旬 |  | 紫叶马兰 |  |  | 108 |
| 141 |  | 品种4 | 6月下旬 |  | 银边玉簪 |  |  | 108 |
| 142 |  | 品种5 | 6月下旬 |  | 翠芦莉 |  |  | 108 |
| 143 |  | 胶州路768号 | 8月中下旬 |  | 繁星花 | S14 | 玫红 | 900 |
| 144 |  | 东海园绿地 | 8月中下旬 |  | 繁星花 | S14 | 玫红 | 576 |
| 145 |  | 常德路昌平路路口 | 8月中下旬 |  | 繁星花 | S14 | 玫红 | 900 |
| 146 |  | 常德路加油站 | 8月中下旬 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | 品种1 | 8月中下旬 |  | 繁星花 |  |  | 900 |
| 148 |  | 品种2 | 8月中下旬 |  | 银姬小蜡 |  |  | 108 |
| 149 |  | 品种3 | 8月中下旬 |  | 彩叶草 |  |  | 108 |
| 150 |  | 品种4 | 8月中下旬 |  | 千日红 |  |  | 108 |
| 151 |  | 品种5 | 8月中下旬 |  | 钓钟柳 |  |  | 108 |
| 152 |  | 胶州路768号 | 9月中下旬 |  | 一串红 | S12 | 红色 | 900 |
| 153 |  | 东海园绿地 | 9月中下旬 |  | 一串红 | S12 | 红色 | 576 |
| 154 |  | 常德路昌平路路口 | 9月中下旬 |  | 一串红 | S12 | 红色 | 900 |
| 155 |  | 常德路加油站 | 9月中下旬 |  |  |  |  |  |
| 156 |  | 品种1 | 9月中下旬 |  | 一串红 |  |  | 900 |
| 157 |  | 品种2 | 9月中下旬 |  | 香彩雀 |  |  | 108 |
| 158 |  | 品种3 | 9月中下旬 |  | 西洋鹃 |  |  | 108 |
| 159 |  | 品种4 | 9月中下旬 |  | 红王子锦带 |  |  | 108 |
| 160 |  | 品种5 | 9月中下旬 |  | 松红梅 |  |  | 108 |
| 161 |  | 胶州路768号 | 11月下旬 |  | 角堇 | S12 | 杂色 | 900 |
| 162 |  | 东海园绿地 | 11月下旬 |  | 角堇 | S12 | 杂色 | 576 |
| 163 |  | 常德路昌平路路口 | 11月下旬 |  | 角堇 | S12 | 杂色 | 900 |
| 164 |  | 常德路加油站 | 11月下旬 |  |  |  |  |  |
| 165 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 角堇 |  |  | 900 |
| 166 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 |  |  | 108 |
| 167 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 银叶菊 |  |  | 108 |
| 168 |  | 品种4 | 11月下旬 |  | 蓝雪花 |  |  | 108 |
| 169 |  | 品种5 | 11月下旬 |  | 石竹 |  |  | 108 |
| 170 |  | 常德路绿墙 | 4月中下旬 |  | 何氏凤仙 | S12 | 杂色 | 5000 |
| 171 |  | 常德路绿墙 | 6月下旬 |  | 超级海棠 | S12 | 大红 | 5000 |
| 172 |  | 常德路绿墙 | 8月中下旬 |  | 繁星花 | S12 | 玫红 | 5000 |
| 173 |  | 常德路绿墙 | 9月中下旬 |  | 一串红 | S12 | 红色 | 5000 |
| 174 |  | 常德路绿墙 | 11月下旬 |  | 角堇 | S12 | 杂色 | 5000 |
| 175 | 静安寺街道 | 万航渡路西南角绿地 | 2月下旬 | 12 | 雏菊 | H:20 P:20 | 粉色 | 100 |
| 176 |  | 乌北路绿地 | 2月下旬 | 40 | 雏菊 | H:20 P:20 | 粉色 | 300 |
| 177 |  | 永源浜花境 |  | 180 |  |  |  |  |
| 178 |  | 品种1 | 2月下旬 |  | 雏菊 | H:20 P:20 |  | 80 |
| 179 |  | 品种2 | 2月下旬 |  | 羽扇豆 | H:45 P:35 |  | 30 |
| 180 |  | 协和临绿花境 |  | 180 |  |  |  |  |
| 181 |  | 品种1 | 2月下旬 |  | 雏菊 | H:20 P:20 |  | 60 |
| 182 |  | 品种2 | 2月下旬 |  | 羽扇豆 | H:45 P:35 |  | 20 |
| 183 |  | 延安路常德路口绿地 |  | 504 |  |  |  |  |
| 184 |  | 品种1 | 4月上旬 |  | 松果菊 | 一加仑盆栽 | 粉色、白色 | 100 |
| 185 |  | 品种2 | 4月上旬 |  | 大花金鸡菊 | 一加仑盆栽 | 金黄色 | 200 |
| 186 |  | 品种3 | 4月上旬 |  | 黑心菊 | 一加仑盆栽 | 黄色 | 100 |
| 187 |  | 品种4 | 4月上旬 |  | 西洋滨菊 | 一加仑盆栽 | 白色 | 100 |
| 188 |  | 品种5 | 4月上旬 |  | 翠芦莉 | 一加仑盆栽 | 多年生 紫色 | 100 |
| 189 |  | 品种6 | 4月上旬 |  | 百子莲 | 一加仑盆栽 | 每丛3芽 蓝色 | 150 |
| 190 |  | 品种7 | 4月上旬 |  | 黄金菊 | 一加仑盆栽 | 金黄 | 100 |
| 191 |  | 品种8 | 4月上旬 |  | 紫娇花 | 一加仑盆栽 | 每丛3芽 紫粉 | 100 |
| 192 |  | 品种9 | 4月上旬 |  | 八仙花（无尽夏） | 一加仑盆栽 | 蓝、粉 | 50 |
| 193 |  | 品种10 | 4月上旬 |  | 紫叶千鸟花 | 一加仑盆栽 | 红 | 120 |
| 194 |  | 品种11 | 4月上旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 | 花叶 | 50 |
| 195 |  | 品种12 | 4月上旬 |  | 荷兰菊 | 一加仑盆栽 | 紫、粉、红 | 300 |
| 196 |  | 品种13 | 4月上旬 |  | 紫花美女樱 | 一加仑盆栽 | 紫红 | 200 |
| 197 |  | 品种14 | 4月上旬 |  | 超级鼠尾草 | 一加仑盆栽 | 紫色 | 200 |
| 198 |  | 品种15 | 4月上旬 |  | 天蓝鼠尾草 | 一加仑盆栽 | 蓝紫 | 200 |
| 199 |  | 品种16 | 4月上旬 |  | 墨西哥鼠尾草 | 一加仑盆栽 | 蓝紫 | 200 |
| 200 |  | 品种17 | 4月上旬 |  | 紫韵钓钟柳 | 一加仑盆栽 | 紫色 | 150 |
| 201 |  | 品种18 | 4月上旬 |  | 小精灵天人菊 | 一加仑盆栽 | 橘红 | 150 |
| 202 |  | 品种19 | 4月上旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 混色 | 200 |
| 203 |  | 常德路连带 | 4月上中旬 | 180 | 矮牵牛 | H:25 P:25 | 淡粉红色 | 6000 |
| 204 |  | 永源浜绿地 |  | 70 |  |  |  |  |
| 205 |  | 品种1 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 淡粉色 | 2000 |
| 206 |  | 品种2 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 亮橙色 | 1500 |
| 207 |  | 协和临绿 |  | 210 |  |  |  |  |
| 208 |  | 品种1 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 淡粉色 | 2000 |
| 209 |  | 品种2 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 淡紫晕 | 6500 |
| 210 |  | 品种3 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 亮橙色 | 2000 |
| 211 |  | 胶州路绿地 |  | 130 |  |  |  |  |
| 212 |  | 品种1 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 樱桃红 | 2000 |
| 213 |  | 品种2 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 淡粉色 | 2000 |
| 214 |  | 胶州路绿地花艺 | 4月中旬 |  | 花艺制作 |  | 次 | 1 |
| 215 |  | 北京西路常德路绿地 | 4月上中旬 | 10 | 天竺葵 | H:20 P:20 | 粉色 | 300 |
| 216 |  | 万航渡路西南角绿地 |  | 12 |  |  |  |  |
| 217 |  | 品种1 | 4月上中旬 |  | 天竺葵 | H:20 P:20 | 粉色 | 80 |
| 218 |  | 品种2 | 4月上中旬 |  | 矮牵牛 | H:25 P:25 | 粉红色 | 50 |
| 219 |  | 品种3 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 淡粉色 | 200 |
| 220 |  | 品种4 | 4月上中旬 |  | 孔雀草 | H:15 P:10 | 橙色 | 200 |
| 221 |  | 乌北路绿地 |  | 40 |  |  |  |  |
| 222 |  | 品种1 | 4月上中旬 |  | 孔雀草 | H:15 P:10 | 橙色 | 300 |
| 223 |  | 品种2 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 淡粉色 | 1000 |
| 224 |  | 品种3 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 枚红色 | 1000 |
| 225 |  | 品种4 | 4月上中旬 |  | 天竺葵 | H:20 P:20 | 粉色 | 200 |
| 226 |  | 品种5 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 粉色 | 18盘 |
| 227 |  | 品种6 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 白色 | 10盘 |
| 228 |  | 立体车库绿地 |  | 70 |  |  |  |  |
| 229 |  | 品种1 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 淡粉色 | 700 |
| 230 |  | 品种2 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 枚红色 | 700 |
| 231 |  | 品种3 | 4月上中旬 |  | 矮牵牛 | H:25 P:25 | 红、粉混色 | 600 |
| 232 |  | 永源浜花境 |  | 180 |  |  |  |  |
| 233 |  | 品种1 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 20 |
| 234 |  | 品种2 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 25 |
| 235 |  | 品种3 | 4月下旬 |  | 三角梅 | H:160 |  | 2 |
| 236 |  | 品种5 | 4月下旬 |  | 天人菊 | H:50 P:40 |  | 30 |
| 237 |  | 品种6 | 4月下旬 |  | 毛地黄 | H:60 P:30 |  | 13 |
| 238 |  | 品种7 | 4月下旬 |  | 飞燕草 | H:50 P:30 |  | 30 |
| 239 |  | 品种8 | 4月下旬 |  | 满天星 | H:30 P:30 |  | 30 |
| 240 |  | 品种9 | 4月下旬 |  | 天竺葵 | H:20 P:20 |  | 40 |
| 241 |  | 品种10 | 4月下旬 |  | 美女樱 | H:15 P:10 |  | 30 |
| 242 |  | 品种11 | 4月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 20 |
| 243 |  | 品种12 | 4月下旬 |  | 黄金菊 | 一加仑盆栽 |  | 10 |
| 244 |  | 品种13 | 4月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 红色 | 50 |
| 245 |  | 品种14 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 绿色 | 30 |
| 246 |  | 品种15 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 黄色 | 30 |
| 247 |  | 品种16 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 |  | 10 |
| 248 |  | 品种17 | 4月下旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 |  | 30 |
| 249 |  | 品种18 | 4月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 30 |
| 250 |  | 品种19 | 4月下旬 |  | 肾蕨 | H：30 |  | 10 |
| 251 |  | 品种20 | 4月下旬 |  | 金蕨 | H:25 |  | 20 |
| 252 |  | 协和临绿花境 |  | 180 |  | #N/A |  |  |
| 253 |  | 品种1 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 10 |
| 254 |  | 品种2 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 15 |
| 255 |  | 品种3 | 4月下旬 |  | 三角梅 | H:160 |  | 2 |
| 256 |  | 品种4 | 4月下旬 |  | 三角梅 | H:160 |  | 1 |
| 257 |  | 品种5 | 4月下旬 |  | 天人菊 | H:50 P:40 |  | 20 |
| 258 |  | 品种6 | 4月下旬 |  | 毛地黄 | H:60 P:30 |  | 10 |
| 259 |  | 品种7 | 4月下旬 |  | 飞燕草 | H:50 P:30 |  | 15 |
| 260 |  | 品种8 | 4月下旬 |  | 满天星 | H:30 P:30 |  | 20 |
| 261 |  | 品种9 | 4月下旬 |  | 天竺葵 | H:20 P:20 |  | 25 |
| 262 |  | 品种10 | 4月下旬 |  | 美女樱 | H:15 P:10 |  | 25 |
| 263 |  | 品种11 | 4月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 15 |
| 264 |  | 品种12 | 4月下旬 |  | 四季海棠 | H:10 P:10 |  | 10 |
| 265 |  | 品种13 | 4月下旬 |  | 松果菊 | 一加仑盆栽 |  | 10 |
| 266 |  | 品种14 | 4月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 |  | 40 |
| 267 |  | 品种15 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 红色 | 15 |
| 268 |  | 品种16 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 绿色 | 15 |
| 269 |  | 品种17 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 黄色 | 10 |
| 270 |  | 品种18 | 4月下旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 |  | 30 |
| 271 |  | 品种19 | 4月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 20 |
| 272 |  | 品种20 | 4月下旬 |  | 肾蕨 | H：30 |  | 15 |
| 273 |  | 品种21 | 7月下旬 |  | 金蕨 | H:25 |  | 10 |
| 274 |  | 静安寺后门花坛 | 4月底 | 57.6 | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶红花、绿叶粉花 | 1150 |
| 275 |  | 延富绿地 | 4月底 | 75.6 | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 玫红 | 2268 |
| 276 |  | 延安路常德路口绿地 |  | 504 |  |  |  |  |
| 277 |  | 品种1 | 6月上旬 |  | 大麻叶泽兰 | H70 |  | 80 |
| 278 |  | 品种2 | 6月上旬 |  | 蛇鞭菊 | H60 |  | 50 |
| 279 |  | 品种3 | 6月上旬 |  | 堆心菊 | P20 | 黄色 | 100 |
| 280 |  | 品种4 | 6月上旬 |  | 花叶山菅兰 | 一加仑盆栽 | 花叶 | 120 |
| 281 |  | 品种5 | 6月上旬 |  | 花叶美人蕉 | 一加仑盆栽 | 大红、橙 | 30 |
| 282 |  | 品种6 | 6月上旬 |  | 五色梅 | H:35 P:25 |  | 30 |
| 283 |  | 品种7 | 6月上旬 |  | 红花满天星 | 一加仑盆栽 | 红色 | 100 |
| 284 |  | 静安寺后门花坛 | 6月下旬 | 57.6 | 彩叶草 | H:20 P:20 | 粉红 | 1300 |
| 285 |  | 延富绿地 | 6月下旬 | 75.6 | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶红花 | 1800 |
| 286 |  | 永源浜花境 |  | 180 |  |  |  |  |
| 287 |  | 品种1 | 6月下旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 |  | 50 |
| 288 |  | 品种2 | 6月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 60 |
| 289 |  | 品种3 | 6月下旬 |  | 五色梅 | H:35 P:25 |  | 30 |
| 290 |  | 品种4 | 6月下旬 |  | 大麻叶泽兰 | H70 |  | 15 |
| 291 |  | 协和临绿花境 |  | 180 |  |  |  |  |
| 292 |  | 品种1 | 6月下旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 |  | 40 |
| 293 |  | 品种2 | 6月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 45 |
| 294 |  | 品种3 | 6月下旬 |  | 五色梅 | H:35 P:25 |  | 25 |
| 295 |  | 品种4 | 6月下旬 |  | 大麻叶泽兰 | H70 |  | 10 |
| 296 |  | 常德路连带 |  | 180 |  |  |  |  |
| 297 |  | 品种1 | 7月中上旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 红色 | 2800 |
| 298 |  | 品种2 | 7月中上旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 淡粉色 | 2800 |
| 299 |  | 永源浜绿地 |  | 70 |  |  |  |  |
| 300 |  | 品种1 | 7月中上旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 正红色 | 1600 |
| 301 |  | 品种2 | 7月中上旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 粉红色 | 1200 |
| 302 |  | 协和临绿 |  | 210 |  |  |  |  |
| 303 |  | 品种1 | 7月中上旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 红叶红花 | 4500 |
| 304 |  | 品种2 | 7月中上旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 正红色 | 2000 |
| 305 |  | 品种3 | 7月中上旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 明黄色 | 1500 |
| 306 |  | 胶州路绿地 |  | 130 |  |  |  |  |
| 307 |  | 品种1 | 7月中上旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 | 红色 | 1800 |
| 308 |  | 品种2 | 7月中上旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 | 黄色 | 1800 |
| 309 |  | 北京西路常德路绿地 | 7月中上旬 | 10 | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶粉花 | 300 |
| 310 |  | 万航渡路西南角绿地 |  | 12 |  |  |  |  |
| 311 |  | 品种1 | 7月中上旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 | 红色 | 80 |
| 312 |  | 品种2 | 7月中上旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶粉花 | 150 |
| 313 |  | 品种3 | 7月中上旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 红叶红花 | 150 |
| 314 |  | 品种4 | 7月中上旬 |  | 五色梅 | H:35 P:25 | 混色 | 200 |
| 315 |  | 乌北路绿地 |  | 40 |  |  |  |  |
| 316 |  | 品种1 | 7月中上旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 | 红色 | 18盘 |
| 317 |  | 品种2 | 7月中上旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 | 黄色 | 10盘 |
| 318 |  | 品种3 | 7月中上旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 | 黄绿 | 200 |
| 319 |  | 品种4 | 7月中上旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶粉花 | 500 |
| 320 |  | 品种5 | 7月中上旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 红叶红花 | 500 |
| 321 |  | 品种6 | 7月中上旬 |  | 五色梅 | H:35 P:25 | 混色 | 300 |
| 322 |  | 立体车库绿地 |  | 70 |  |  |  |  |
| 323 |  | 品种1 | 7月中上旬 |  | 超级凤仙 | H:35 P:30 | 淡粉色 | 1000 |
| 324 |  | 品种2 | 7月中上旬 |  | 超级凤仙 | H:35 P:30 | 粉色 | 1000 |
| 325 |  | 品种3 | 7月中上旬 |  | 超级凤仙 | H:35 P:30 | 橙红 | 600 |
| 326 |  | 延安路常德路口绿地 |  | 504 |  |  |  |  |
| 327 |  | 品种1 | 8月上旬 |  | 红花绣线菊 | H:35 P:30 |  | 100 |
| 328 |  | 品种2 | 8月上旬 |  | 棱叶绣线菊 | H:80 P:40 |  | 80 |
| 329 |  | 品种3 | 8月上旬 |  | 马利筋 | H:50 P:30 |  | 80 |
| 330 |  | 品种4 | 8月上旬 |  | 花菖蒲 | H:80 P:30 |  | 80 |
| 331 |  | 延安路常德路口绿地 |  | 504 |  |  |  |  |
| 332 |  | 品种1 | 9月底 |  | 皇红醉鱼草 | H:120 P:80 | 紫红 | 30 |
| 333 |  | 品种2 | 9月底 |  | 金叶大花六道木 | H:40 P:30 |  | 30 |
| 334 |  | 品种3 | 9月底 |  | 黄金菊 | 一加仑盆栽 | 金黄 | 100 |
| 335 |  | 品种4 | 9月底 |  | 紫珠 | H:80 P:40 | 紫色 | 20 |
| 336 |  | 品种5 | 9月底 |  | 天蓝鼠尾草 | 一加仑盆栽 | 蓝 | 100 |
| 337 |  | 品种6 | 9月底 |  | 小精灵天人菊 | 一加仑盆栽 | 橘红 | 100 |
| 338 |  | 品种7 | 9月底 |  | 迷迭香 | 一加仑盆栽 |  | 50 |
| 339 |  | 品种8 | 9月底 |  | 木贼 | H:60 P:30 |  | 30 |
| 340 |  | 品种9 | 9月底 |  | 紫花美女樱 | 一加仑盆栽 | 紫红 | 200 |
| 341 |  | 静安寺后门花坛 | 9月底 | 57.6 | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶红花、绿叶粉花 | 1150 |
| 342 |  | 延富绿地 | 9月底 | 75.6 | 一串红 | H:20 P:20 | 粉红 | 2268 |
| 343 |  | 永源浜花境 |  | 180 |  |  |  |  |
| 344 |  | 品种1 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 10 |
| 345 |  | 品种2 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 15 |
| 346 |  | 品种3 | 9月下旬 |  | 三角梅 | H:160 |  | 1 |
| 347 |  | 品种4 | 9月下旬 |  | 三角梅 | H:160 |  | 1 |
| 348 |  | 品种5 | 9月下旬 |  | 高杆石竹 | H:20 P:15 | 红色 | 65 |
| 349 |  | 品种6 | 9月下旬 |  | 香彩雀 | H:20 P:15 | 紫色 | 20 |
| 350 |  | 品种7 | 9月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 混色 | 20 |
| 351 |  | 品种8 | 9月下旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 |  | 40 |
| 352 |  | 品种9 | 9月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 30 |
| 353 |  | 品种10 | 9月下旬 |  | 肾蕨 | H：30 |  | 30 |
| 354 |  | 品种11 | 9月下旬 |  | 高杆鸡冠花 | H:40 |  | 50 |
| 355 |  | 品种12 | 9月下旬 |  | 火星花 | 一加仑盆栽 |  | 20 |
| 356 |  | 品种13 | 9月下旬 |  | 鸟尾花 | H:15 P:10 |  | 20 |
| 357 |  | 品种14 | 9月下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 混色 | 20 |
| 358 |  | 品种15 | 9月下旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 |  | 30 |
| 359 |  | 品种16 | 9月下旬 |  | 醉鱼草 | H:20 P:15 | 粉色 | 30 |
| 360 |  | 品种17 | 9月下旬 |  | 狐尾天门冬 | H:30 P:25 |  | 30 |
| 361 |  | 协和临绿花境 |  | 180 |  |  |  |  |
| 362 |  | 品种1 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 20 |
| 363 |  | 品种2 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 25 |
| 364 |  | 品种3 | 9月下旬 |  | 三角梅 | H:160 |  | 2 |
| 365 |  | 品种4 | 9月下旬 |  | 香彩雀 | H:20 P:15 | 紫色 | 50 |
| 366 |  | 品种5 | 9月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 混色 | 0 |
| 367 |  | 品种6 | 9月下旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 |  | 25 |
| 368 |  | 品种7 | 9月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 10 |
| 369 |  | 品种8 | 9月下旬 |  | 肾蕨 | H：30 |  | 20 |
| 370 |  | 品种9 | 9月下旬 |  | 火星花 | 一加仑盆栽 |  | 20 |
| 371 |  | 品种10 | 9月下旬 |  | 鸟尾花 | H:15 P:10 |  | 30 |
| 372 |  | 品种11 | 9月下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 |  | 50 |
| 373 |  | 品种12 | 9月下旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 |  | 70 |
| 374 |  | 品种13 | 9月下旬 |  | 醉鱼草 | H:20 P:15 | 粉色 | 30 |
| 375 |  | 品种14 | 9月下旬 |  | 狐尾天门冬 | H:30 P:25 |  | 10 |
| 376 |  | 常德路连带 | 9月中下旬 | 180 | 一串红 | H:20 P:20 | 红色 | 6000 |
| 377 |  | 永源浜绿地 |  | 70 |  |  |  |  |
| 378 |  | 品种1 | 9月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 淡粉色 | 2000 |
| 379 |  | 品种2 | 9月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 亮橙色 | 1500 |
| 380 |  | 协和临绿 |  | 210 |  |  |  |  |
| 381 |  | 品种1 | 9月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 淡粉色 | 2000 |
| 382 |  | 品种2 | 9月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 正红色 | 6500 |
| 383 |  | 品种3 | 9月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 亮橙色 | 2000 |
| 384 |  | 胶州路绿地 |  | 130 |  |  |  |  |
| 385 |  | 品种1 | 9月中下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 粉色 | 2000 |
| 386 |  | 品种2 | 9月中下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 紫色 | 2000 |
| 387 |  | 胶州路绿地花艺 | 9月中下旬 |  | 花艺制作 |  | 次 | 1 |
| 388 |  | 北京西路常德路绿地 | 9月中下旬 | 10 | 香彩雀 | H:20 P:15 | 粉色 | 400 |
| 389 |  | 万航渡路西南角绿地 |  | 12 |  |  |  |  |
| 390 |  | 品种1 | 9月中下旬 |  | 香彩雀 | H:20 P:15 | 混色 | 80 |
| 391 |  | 品种2 | 9月中下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 粉色 | 150 |
| 392 |  | 品种3 | 9月中下旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 | 红色 | 150 |
| 393 |  | 品种4 | 9月中下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 紫色 | 200 |
| 394 |  | 乌北路绿地 |  | 40 |  |  |  |  |
| 395 |  | 品种1 | 9月中下旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 | 红色 | 200 |
| 396 |  | 品种2 | 9月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 淡粉色 | 700 |
| 397 |  | 品种3 | 9月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 枚红色 | 700 |
| 398 |  | 品种4 | 9月中下旬 |  | 香彩雀 | H:20 P:15 | 混色 | 300 |
| 399 |  | 品种5 | 9月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 粉色 | 18盘 |
| 400 |  | 品种6 | 9月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 白色 | 10盘 |
| 401 |  | 立体车库绿地 |  | 70 |  |  |  |  |
| 402 |  | 品种1 | 9月中下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 紫色 | 1100 |
| 403 |  | 品种2 | 9月中下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 粉色 | 1100 |
| 404 |  | 品种3 | 9月中下旬 |  | 香彩雀 | H:20 P:15 | 混色 | 600 |
| 405 |  | 常德路连带 | 10月中下旬 | 180 | 一串红 | H:20 P:20 | 红色 | 1800 |
| 406 |  | 协和临绿 |  | 210 |  |  |  |  |
| 407 |  | 品种1 | 10月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 淡粉色 | 2000 |
| 408 |  | 品种2 | 10月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 正红色 | 4000 |
| 409 |  | 品种3 | 10月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 亮橙色 | 2000 |
| 410 |  | 静安寺后门花坛 | 11月中旬 | 57.6 | 角堇 | H:15 P:15 | 红色、紫色 | 1725 |
| 411 |  | 延富绿地 | 11月中旬 | 75.6 | 角堇 | H:15 P:15 | 黄色带斑 | 3402 |
| 412 |  | 延安路常德路口绿地 |  | 504 |  |  |  |  |
| 413 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 深蓝、红斑 | 500 |
| 414 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 矮生金鱼草 | H:30 P:25 | 猩红、玫红、黄 | 300 |
| 415 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 玫红、黄 | 200 |
| 416 |  | 品种4 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 红、白 | 500 |
| 417 |  | 品种5 | 11月下旬 |  | 三色堇 | H:15 P:15 | 黄色带斑、紫红 | 300 |
| 418 |  | 品种6 | 11月下旬 |  | 雏菊 | H:20 P:20 | 红、粉、白 | 300 |
| 419 |  | 品种7 | 11月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 猩红 | 200 |
| 420 |  | 品种8 | 11月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 双色 | 300 |
| 421 |  | 常德路连带 |  | 180 |  |  |  |  |
| 422 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 紫色 | 3500 |
| 423 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 粉色 | 3500 |
| 424 |  | 永源浜绿地 | 11月下旬 | 70 |  |  |  |  |
| 425 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 红色 | 1000 |
| 426 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 淡粉色 | 500 |
| 427 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 蓝色 | 1000 |
| 428 |  | 品种4 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 橙色 | 1500 |
| 429 |  | 协和临绿 |  | 210 |  |  |  |  |
| 430 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 红色 | 7000 |
| 431 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 淡粉色 | 1000 |
| 432 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 蓝色 | 1000 |
| 433 |  | 品种4 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 橙色 | 1300 |
| 434 |  | 品种5 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 黄色 | 1000 |
| 435 |  | 胶州路绿地 |  | 130 |  |  |  |  |
| 436 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 紫色 | 2200 |
| 437 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 黄色 | 2200 |
| 438 |  | 北京西路常德路绿地 | 11月下旬 | 10 | 角堇 | H:15 P:15 | 果汁冰糕冰蓝色 | 500 |
| 439 |  | 万航渡路西南角绿地 |  | 12 |  |  |  |  |
| 440 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 矮生金鱼草 | H:30 P:25 | 粉白混色 | 80 |
| 441 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 果汁冰糕冰蓝色 | 200 |
| 442 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 果汁冰糕丁香冰激凌 | 200 |
| 443 |  | 品种4 | 11月下旬 |  | 银叶菊 | H:20 P:20 | 银白 | 50 |
| 444 |  | 乌北路绿地 |  | 40 |  |  |  |  |
| 445 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 矮生金鱼草 | H:30 P:25 | 粉白混色 | 300 |
| 446 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 橙色 | 800 |
| 447 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 果汁冰糕丁香冰激凌 | 800 |
| 448 |  | 品种4 | 11月下旬 |  | 银叶菊 | H:20 P:20 | 银白 | 200 |
| 449 |  | 品种5 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 橙色 | 18盘 |
| 450 |  | 品种6 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 果汁冰糕丁香冰激凌 | 10盘 |
| 451 |  | 立体车库绿地 |  | 70 |  |  |  |  |
| 452 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 紫色 | 1400 |
| 453 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 粉色 | 800 |
| 454 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 高杆石竹 | H:20 P:15 | 红、粉混色 | 600 |
| 455 |  | 永源浜花境 |  | 180 |  |  |  |  |
| 456 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 20 |
| 457 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 25 |
| 458 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 粉色 | 45 |
| 459 |  | 品种4 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 红色 | 55 |
| 460 |  | 品种5 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 粉色 | 15 |
| 461 |  | 品种6 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 紫色 | 15 |
| 462 |  | 品种7 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 红色 | 15 |
| 463 |  | 品种8 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 混色 | 70 |
| 464 |  | 品种9 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 紫色 | 70 |
| 465 |  | 品种10 | 11月下旬 |  | 银叶菊 | H:20 P:20 |  | 23 |
| 466 |  | 品种11 | 11月下旬 |  | 火焰南天竹 | H:25 P:25 |  | 20 |
| 467 |  | 品种12 | 11月下旬 |  | 紫罗兰 | H:20 P:15 |  | 12 |
| 468 |  | 协和临绿花境 |  | 180 |  |  |  |  |
| 469 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 10 |
| 470 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 15 |
| 471 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 红色 | 25 |
| 472 |  | 品种4 | 11月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 粉色 | 25 |
| 473 |  | 品种5 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 红色 | 30 |
| 474 |  | 品种6 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 粉色 | 10 |
| 475 |  | 品种7 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 紫色 | 25 |
| 476 |  | 品种8 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 红色 | 25 |
| 477 |  | 品种9 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 混色 | 65 |
| 478 |  | 品种10 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 紫色 | 65 |
| 479 |  | 品种11 | 11月下旬 |  | 银叶菊 | H:20 P:20 |  | 16 |
| 480 |  | 品种12 | 11月下旬 |  | 火焰南天竹 | H:25 P:25 |  | 16 |
| 481 |  | 品种13 | 11月下旬 |  | 紫罗兰 | H:20 P:15 |  | 12 |
| 482 |  | 胶州路绿地花艺 | 12月中旬 |  | 花艺制作 |  | 次 | 1 |
| 483 | 石门二路街道 | 七七绿地花镜 |  | 40 |  |  |  |  |
| 484 |  | 品种1 | 2月下旬 |  | 雏菊 | H:20 P:20 |  | 70 |
| 485 |  | 品种2 | 2月下旬 |  | 羽扇豆 | H:45 P:35 |  | 40 |
| 486 |  | 泰兴路绿地花镜 |  | 15 |  |  |  |  |
| 487 |  | 品种1 | 2月下旬 |  | 雏菊 | H:20 P:20 |  | 50 |
| 488 |  | 品种2 | 2月下旬 |  | 羽扇豆 | H:45 P:35 |  | 20 |
| 489 |  | 昌新绿地花镜 |  | 20 |  |  |  |  |
| 490 |  | 品种1 | 2月下旬 |  | 雏菊 | H:20 P:20 |  | 50 |
| 491 |  | 品种2 | 2月下旬 |  | 羽扇豆 | H:45 P:35 |  | 20 |
| 492 |  | 新闸路连带 | 4月上中旬 | 50 | 四季海棠 | H:10 P:10 | 绿叶红花 | 2000 |
| 493 |  | 市政协门前绿地 | 4月上中旬 | 40 | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 枚红色 | 1600 |
| 494 |  | 七七绿地花镜 |  | 40 |  |  |  |  |
| 495 |  | 品种1 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 30 |
| 496 |  | 品种2 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 20 |
| 497 |  | 品种3 | 4月下旬 |  | 天人菊 | H:50 P:40 |  | 40 |
| 498 |  | 品种4 | 4月下旬 |  | 毛地黄 | H:60 P:30 |  | 20 |
| 499 |  | 品种5 | 4月下旬 |  | 飞燕草 | H:50 P:30 |  | 30 |
| 500 |  | 品种6 | 4月下旬 |  | 天竺葵 | H:20 P:20 |  | 40 |
| 501 |  | 品种7 | 4月下旬 |  | 美女樱 | H:15 P:10 |  | 30 |
| 502 |  | 品种8 | 4月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 45 |
| 503 |  | 品种9 | 4月下旬 |  | 四季海棠 | H:10 P:10 |  | 45 |
| 504 |  | 品种10 | 4月下旬 |  | 黄金菊 | 一加仑盆栽 |  | 15 |
| 505 |  | 品种11 | 4月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 |  | 48 |
| 506 |  | 品种12 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 红色 | 40 |
| 507 |  | 品种13 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 绿色 | 40 |
| 508 |  | 品种14 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 黄色 | 40 |
| 509 |  | 品种15 | 4月下旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 |  | 20 |
| 510 |  | 品种16 | 4月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 30 |
| 511 |  | 品种17 | 4月下旬 |  | 肾蕨 | H：30 |  | 20 |
| 512 |  | 品种18 | 4月下旬 |  | 金蕨 | H:25 |  | 2 |
| 513 |  | 泰兴路绿地花镜 |  | 15 |  |  |  |  |
| 514 |  | 品种1 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 10 |
| 515 |  | 品种2 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 10 |
| 516 |  | 品种3 | 4月下旬 |  | 天人菊 | H:50 P:40 |  | 20 |
| 517 |  | 品种4 | 4月下旬 |  | 毛地黄 | H:60 P:30 |  | 10 |
| 518 |  | 品种5 | 4月下旬 |  | 飞燕草 | H:50 P:30 |  | 20 |
| 519 |  | 品种6 | 4月下旬 |  | 天竺葵 | H:20 P:20 |  | 20 |
| 520 |  | 品种7 | 4月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 20 |
| 521 |  | 品种8 | 4月下旬 |  | 黄金菊 | 一加仑盆栽 |  | 10 |
| 522 |  | 品种9 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 红色 | 10 |
| 523 |  | 品种10 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 绿色 | 10 |
| 524 |  | 品种11 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 黄色 | 10 |
| 525 |  | 品种12 | 4月下旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 |  | 5 |
| 526 |  | 品种13 | 4月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 11 |
| 527 |  | 品种14 | 4月下旬 |  | 肾蕨 | H：30 |  | 5 |
| 528 |  | 品种15 | 4月下旬 |  | 金蕨 | H:25 |  | 5 |
| 529 |  | 昌新绿地花镜 |  | 20 |  |  |  |  |
| 530 |  | 品种1 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 20 |
| 531 |  | 品种2 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 20 |
| 532 |  | 品种3 | 4月下旬 |  | 三角梅 | H:160 |  | 2 |
| 533 |  | 品种4 | 4月下旬 |  | 天人菊 | H:50 P:40 |  | 20 |
| 534 |  | 品种5 | 4月下旬 |  | 毛地黄 | H:60 P:30 |  | 7 |
| 535 |  | 品种6 | 4月下旬 |  | 飞燕草 | H:50 P:30 |  | 20 |
| 536 |  | 品种7 | 4月下旬 |  | 天竺葵 | H:20 P:20 |  | 40 |
| 537 |  | 品种8 | 4月下旬 |  | 美女樱 | H:15 P:10 |  | 20 |
| 538 |  | 品种9 | 4月下旬 |  | 四季海棠 | H:10 P:10 |  | 39 |
| 539 |  | 品种10 | 4月下旬 |  | 黄金菊 | 一加仑盆栽 |  | 8 |
| 540 |  | 品种11 | 4月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 |  | 30 |
| 541 |  | 品种12 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 红色 | 20 |
| 542 |  | 品种13 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 绿色 | 10 |
| 543 |  | 品种14 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 黄色 | 20 |
| 544 |  | 品种15 | 4月下旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 |  | 11 |
| 545 |  | 品种16 | 4月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 36 |
| 546 |  | 品种17 | 4月下旬 |  | 肾蕨 | H：30 |  | 7 |
| 547 |  | 品种18 | 4月下旬 |  | 金蕨 | H:25 |  | 8 |
| 548 |  | 新华电影院 |  | 36 |  |  |  |  |
| 549 |  | 品种1 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 10 |
| 550 |  | 品种2 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 10 |
| 551 |  | 品种3 | 4月下旬 |  | 三角梅 | H:160 |  | 2 |
| 552 |  | 新华电影院景点制作 | 4月下旬 |  |  |  | 次 | 1 |
| 553 |  | 奉贤路绿地 | 4月下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 口红 | 400 |
| 554 |  | 七七绿地花镜 |  | 40 |  |  |  |  |
| 555 |  | 品种1 | 6月下旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 | 红色 | 60 |
| 556 |  | 品种2 | 6月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 紫色 | 60 |
| 557 |  | 品种3 | 6月下旬 |  | 五色梅 | H:35 P:25 | 混色 | 42 |
| 558 |  | 品种4 | 6月下旬 |  | 大麻叶泽兰 | H70 |  | 20 |
| 559 |  | 泰兴路绿地花镜 |  | 15 |  |  |  |  |
| 560 |  | 品种1 | 6月下旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 | 红色 | 30 |
| 561 |  | 品种2 | 6月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 35 |
| 562 |  | 品种3 | 6月下旬 |  | 五色梅 | H:35 P:25 |  | 10 |
| 563 |  | 品种4 | 6月下旬 |  | 大麻叶泽兰 | H70 |  | 5 |
| 564 |  | 昌新绿地花镜 |  | 20 |  |  |  |  |
| 565 |  | 品种1 | 6月下旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 | 粉色 | 45 |
| 566 |  | 品种2 | 6月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 50 |
| 567 |  | 品种3 | 6月下旬 |  | 五色梅 | H:35 P:25 | 红色 | 27 |
| 568 |  | 品种4 | 6月下旬 |  | 大麻叶泽兰 | H70 | 紫色 | 12 |
| 569 |  | 奉贤路绿地 | 6月下旬 |  | 大花百日草 | H:15 P:15 | 黄色 | 300 |
| 570 |  | 新闸路连带 | 7月中上旬 | 50 | 矮生美人蕉 | H:35 P:10 | 红色 | 1000 |
| 571 |  | 市政协门前绿地 | 7月中上旬 | 40 | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶红花 | 1100 |
| 572 |  | 奉贤路绿地 | 7月下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 玫红 | 300 |
| 573 |  | 七七绿地花镜 |  | 40 |  |  |  |  |
| 574 |  | 品种1 | 9月下旬 |  | 高杆石竹 | H:20 P:15 | 红色 | 50 |
| 575 |  | 品种2 | 9月下旬 |  | 香彩雀 | H:20 P:15 | 紫色 | 20 |
| 576 |  | 品种3 | 9月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 混色 | 60 |
| 577 |  | 品种4 | 9月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 30 |
| 578 |  | 品种5 | 9月下旬 |  | 高杆鸡冠花 | H:40 |  | 30 |
| 579 |  | 品种6 | 9月下旬 |  | 鸟尾花 | H:15 P:10 |  | 50 |
| 580 |  | 品种7 | 9月下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 混色 | 100 |
| 581 |  | 品种8 | 9月下旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 |  | 120 |
| 582 |  | 品种9 | 9月下旬 |  | 醉鱼草 | H:20 P:15 | 粉色 | 10 |
| 583 |  | 品种10 | 9月下旬 |  | 狐尾天门冬 | H:30 P:25 |  | 10 |
| 584 |  | 泰兴路绿地花镜 |  | 15 |  |  |  |  |
| 585 |  | 品种1 | 9月下旬 |  | 高杆石竹 | H:20 P:15 | 红色 | 20 |
| 586 |  | 品种2 | 9月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 20 |
| 587 |  | 品种3 | 9月下旬 |  | 高杆鸡冠花 | H:40 |  | 20 |
| 588 |  | 品种4 | 9月下旬 |  | 鸟尾花 | H:15 P:10 |  | 30 |
| 589 |  | 品种5 | 9月下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 混色 | 30 |
| 590 |  | 品种6 | 9月下旬 |  | 狐尾天门冬 | H:30 P:25 |  | 13 |
| 591 |  | 昌新绿地花镜 |  | 20 |  |  |  |  |
| 592 |  | 品种1 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 20 |
| 593 |  | 品种2 | 9月下旬 |  | 三角梅 | H:160 |  | 2 |
| 594 |  | 品种3 | 9月下旬 |  | 高杆石竹 | H:20 P:15 | 红色 | 30 |
| 595 |  | 品种4 | 9月下旬 |  | 香彩雀 | H:20 P:15 | 紫色 | 30 |
| 596 |  | 品种5 | 9月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 36 |
| 597 |  | 品种6 | 9月下旬 |  | 高杆鸡冠花 | H:40 |  | 30 |
| 598 |  | 品种7 | 9月下旬 |  | 鸟尾花 | H:15 P:10 |  | 40 |
| 599 |  | 品种8 | 9月下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 混色 | 90 |
| 600 |  | 品种9 | 9月下旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 |  | 90 |
| 601 |  | 品种10 | 9月下旬 |  | 醉鱼草 | H:20 P:15 | 粉色 | 10 |
| 602 |  | 品种11 | 9月下旬 |  | 狐尾天门冬 | H:30 P:25 |  | 10 |
| 603 |  | 新华电影院 |  | 36 |  |  |  |  |
| 604 |  | 品种1 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 8 |
| 605 |  | 品种2 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 10 |
| 606 |  | 品种3 | 9月下旬 |  | 三角梅 | H:160 |  | 2 |
| 607 |  | 新华电影院景点制作 | 9月下旬 |  |  |  | 次 | 1 |
| 608 |  | 新闸路连带 | 9月中下旬 | 50 | 一串红 | H:20 P:20 | 红色 | 2000 |
| 609 |  | 市政协门前绿地 | 9月中下旬 | 40 | 一串红 | H:20 P:20 | 红色 | 1600 |
| 610 |  | 奉贤路绿地 | 9月下旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 | 红色 | 300 |
| 611 |  | 新华电影院 |  | 36 |  |  |  |  |
| 612 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 15 |
| 613 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 15 |
| 614 |  | 新闸路连带 |  | 50 |  |  |  |  |
| 615 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 花力柔粉色 | 1200 |
| 616 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 果汁冰糕冰蓝色 | 1200 |
| 617 |  | 市政协门前绿地 | 11月下旬 | 40 | 角堇 | H:15 P:15 | 粉色 | 2000 |
| 618 |  | 七七绿地花镜 |  | 40 |  |  |  |  |
| 619 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 红色 | 50 |
| 620 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 粉色 | 20 |
| 621 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 红色 | 50 |
| 622 |  | 品种4 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 粉色 | 30 |
| 623 |  | 品种5 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 紫色 | 30 |
| 624 |  | 品种6 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 红色 | 30 |
| 625 |  | 品种7 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 混色 | 120 |
| 626 |  | 品种8 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 紫色 | 120 |
| 627 |  | 品种9 | 11月下旬 |  | 银叶菊 | H:20 P:20 |  | 20 |
| 628 |  | 品种10 | 11月下旬 |  | 火焰南天竹 | H:25 P:25 |  | 12 |
| 629 |  | 品种11 | 11月下旬 |  | 紫罗兰 | H:20 P:15 |  | 20 |
| 630 |  | 泰兴路绿地花镜 |  | 15 |  |  |  |  |
| 631 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 红色 | 15 |
| 632 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 粉色 | 15 |
| 633 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 红色 | 15 |
| 634 |  | 品种4 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 粉色 | 10 |
| 635 |  | 品种5 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 紫色 | 15 |
| 636 |  | 品种6 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 红色 | 15 |
| 637 |  | 品种7 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 混色 | 20 |
| 638 |  | 品种8 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 紫色 | 20 |
| 639 |  | 品种9 | 11月下旬 |  | 银叶菊 | H:20 P:20 |  | 15 |
| 640 |  | 品种10 | 11月下旬 |  | 火焰南天竹 | H:25 P:25 |  | 10 |
| 641 |  | 品种11 | 11月下旬 |  | 紫罗兰 | H:20 P:15 |  | 5 |
| 642 |  | 昌新绿地花镜 |  | 20 |  |  |  |  |
| 643 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 10 |
| 644 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 20 |
| 645 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 红色 | 30 |
| 646 |  | 品种4 | 11月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 粉色 | 30 |
| 647 |  | 品种5 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 红色 | 30 |
| 648 |  | 品种6 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 粉色 | 30 |
| 649 |  | 品种7 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 紫色 | 20 |
| 650 |  | 品种8 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 红色 | 20 |
| 651 |  | 品种9 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 混色 | 65 |
| 652 |  | 品种10 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 紫色 | 65 |
| 653 |  | 品种11 | 11月下旬 |  | 银叶菊 | H:20 P:20 |  | 10 |
| 654 |  | 品种12 | 11月下旬 |  | 火焰南天竹 | H:25 P:25 |  | 10 |
| 655 |  | 奉贤路绿地 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 红色 | 400 |
| 656 | 南京西路街道 | 延安路威海绿地“世博钟” | 2月下旬 | 89 | 雏菊 | H:20 P:20 | 粉、红混色 | 3500 |
| 657 |  | 威海路陕西路绿地 | 2月下旬 | 80 | 羽扇豆 | H:45 P:35 | 混色 | 1200 |
| 658 |  | 延安路陕西路东面绿地等 | 2月下旬 | 30 | 雏菊 | H:20 P:20 | 粉色 | 500 |
| 659 |  | 北常花境 |  | 100 |  |  |  |  |
| 660 |  | 品种1 | 2月下旬 |  | 雏菊 | H:20 P:20 |  | 100 |
| 661 |  | 品种2 | 2月下旬 |  | 羽扇豆 | H:45 P:35 |  | 50 |
| 662 |  | 青海路花境 |  | 100 |  |  |  |  |
| 663 |  | 品种1 | 2月下旬 |  | 雏菊 | H:20 P:20 |  | 60 |
| 664 |  | 品种2 | 2月下旬 |  | 羽扇豆 | H:45 P:35 |  | 30 |
| 665 |  | 石南花镜 | 2月下旬 | 40 |  |  |  |  |
| 666 |  | 品种1 | 2月下旬 |  | 雏菊 | H:20 P:20 |  | 80 |
| 667 |  | 品种2 | 2月下旬 |  | 羽扇豆 | H:45 P:35 |  | 30 |
| 668 |  | 玫瑰园花镜 |  | 20 |  |  |  |  |
| 669 |  | 品种1 | 2月下旬 |  | 雏菊 | H:20 P:20 |  | 50 |
| 670 |  | 品种2 | 2月下旬 |  | 羽扇豆 | H:45 P:35 |  | 30 |
| 671 |  | 石凤站花境 |  | 600 |  |  |  |  |
| 672 |  | 品种1 | 2月下旬 |  | 雏菊 | H:20 P:20 |  | 50 |
| 673 |  | 品种2 | 2月下旬 |  | 羽扇豆 | H:45 P:35 |  | 30 |
| 674 |  | 威海路绿地 |  |  |  |  |  |  |
| 675 |  | 品种1 | 2月下旬 |  | 雏菊 | H:20 P:20 |  | 50 |
| 676 |  | 品种2 | 2月下旬 |  | 羽扇豆 | H:45 P:35 |  | 30 |
| 677 |  | 友谊会堂绿地 |  | 170 |  |  |  |  |
| 678 |  | 品种1 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 粉色 | 3000 |
| 679 |  | 品种2 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 亮橙色 | 5500 |
| 680 |  | 延安路威海绿地“世博钟” |  | 89 |  |  |  |  |
| 681 |  | 品种1 | 4月上中旬 |  | 四季海棠 | H:10 P:10 | 红叶红花 | 1600 |
| 682 |  | 品种2 | 4月上中旬 |  | 四季海棠 | H:10 P:10 | 绿叶红花 | 1600 |
| 683 |  | 南京西路街景绿地 |  | 400 |  |  |  |  |
| 684 |  | 品种1 | 4月上中旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶粉花 | 4000 |
| 685 |  | 品种2 | 4月上中旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 红叶红花 | 4000 |
| 686 |  | 延安路陕西路东面绿地等 |  | 30 |  |  |  |  |
| 687 |  | 品种1 | 4月上中旬 |  | 天竺葵 | H:20 P:20 | 粉色 | 200 |
| 688 |  | 品种2 | 4月上中旬 |  | 矮牵牛 | H:25 P:25 | 粉红色 | 300 |
| 689 |  | 品种3 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 淡粉色 | 800 |
| 690 |  | 友谊会堂后门绿地 |  | 310 |  |  |  |  |
| 691 |  | 品种1 | 4月上中旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶粉花 | 6000 |
| 692 |  | 品种2 | 4月上中旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 红叶红花 | 2200 |
| 693 |  | 青海路花坛 |  | 40 |  |  |  |  |
| 694 |  | 品种1 | 4月上中旬 |  | 四季海棠 | H:10 P:10 | 红叶红花 | 300 |
| 695 |  | 品种2 | 4月上中旬 |  | 四季海棠 | H:10 P:10 | 绿叶粉花 | 200 |
| 696 |  | 品种3 | 4月上中旬 |  | 南非万寿菊 | H:40 P:25 | 紫色 | 400 |
| 697 |  | 品种4 | 4月上中旬 |  | 天竺葵 | H:20 P:20 | 大红色 | 200 |
| 698 |  | 威海路陕西路绿地 | 4月上中旬 | 80 | 天竺葵 | H:20 P:20 | 粉色 | 1500 |
| 699 |  | 外事办绿地 |  | 140 |  |  |  |  |
| 700 |  | 品种1 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 亮橙色 | 4000 |
| 701 |  | 品种2 | 4月上中旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 淡紫晕 | 4000 |
| 702 |  | 石门一路花坛 | 4月上中旬 | 80 | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 淡粉色 | 1800 |
| 703 |  | 延安西路铜仁路花境 |  | 62.4 |  |  |  |  |
| 704 |  | 品种1 | 4月上旬 |  | 松果菊 | 一加仑盆栽 | 粉色、白色 | 30 |
| 705 |  | 品种2 | 4月上旬 |  | 黑心菊 | H:15 P:10 | 黄色 | 30 |
| 706 |  | 品种3 | 4月上旬 |  | 黄金菊 | 一加仑盆栽 | 金黄 | 50 |
| 707 |  | 品种4 | 4月上旬 |  | 荷兰菊 | 一加仑盆栽 | 紫、粉、红 | 50 |
| 708 |  | 品种5 | 4月上旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 混色 | 100 |
| 709 |  | 品种6 | 4月上旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 | 花叶 | 30 |
| 710 |  | 品种7 | 4月上旬 |  | 矮生金鱼草 | H:30 P:25 | 混色 | 100 |
| 711 |  | 品种8 | 4月上旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶红花 | 100 |
| 712 |  | 品种9 | 4月上旬 |  | 天竺葵 | H:20 P:20 | 粉色、橙色 | 100 |
| 713 |  | 嘉里中心通风井 | 4月上旬 | 12 | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红花 | 40 |
| 714 |  | 延安路沿线600平方 | 4月中旬 | 600 | 毛地黄 | H:60 P:30 | 混色 | 8000 |
| 715 |  | 北常花境 |  | 100 |  |  |  |  |
| 716 |  | 品种1 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 40 |
| 717 |  | 品种2 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 40 |
| 718 |  | 品种3 | 4月下旬 |  | 三角梅 | H120 P60 |  | 2 |
| 719 |  | 品种4 | 4月下旬 |  | 三角梅 | H160 P80 |  | 1 |
| 720 |  | 品种5 | 4月下旬 |  | 天人菊 | H:50 P:40 |  | 40 |
| 721 |  | 品种6 | 4月下旬 |  | 毛地黄 | H:60 P:30 |  | 15 |
| 722 |  | 品种7 | 4月下旬 |  | 飞燕草 | H:50 P:30 |  | 40 |
| 723 |  | 品种8 | 4月下旬 |  | 满天星 | H:30 P:30 |  | 25 |
| 724 |  | 品种9 | 4月下旬 |  | 天竺葵 | H:20 P:20 |  | 45 |
| 725 |  | 品种10 | 4月下旬 |  | 美女樱 | H:15 P:10 |  | 28 |
| 726 |  | 品种11 | 4月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 40 |
| 727 |  | 品种12 | 4月下旬 |  | 黄金菊 | 一加仑盆栽 |  | 7 |
| 728 |  | 品种13 | 4月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 |  | 40 |
| 729 |  | 品种14 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 红色 | 25 |
| 730 |  | 品种15 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 绿色 | 25 |
| 731 |  | 品种16 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 黄色 | 15 |
| 732 |  | 品种17 | 4月下旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 |  | 30 |
| 733 |  | 品种18 | 4月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 35 |
| 734 |  | 品种19 | 4月下旬 |  | 肾蕨 | H：30 |  | 11 |
| 735 |  | 品种20 | 4月下旬 |  | 金蕨 | H:25 |  | 15 |
| 736 |  | 青海路花境 |  | 100 |  |  |  |  |
| 737 |  | 品种1 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 50 |
| 738 |  | 品种2 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 8 |
| 739 |  | 品种3 | 4月下旬 |  | 三角梅 | H120 P60 |  | 1 |
| 740 |  | 品种4 | 4月下旬 |  | 三角梅 | H160 P80 |  | 2 |
| 741 |  | 品种5 | 4月下旬 |  | 天人菊 | H:50 P:40 |  | 40 |
| 742 |  | 品种6 | 4月下旬 |  | 毛地黄 | H:60 P:30 |  | 20 |
| 743 |  | 品种7 | 4月下旬 |  | 飞燕草 | H:50 P:30 |  | 30 |
| 744 |  | 品种8 | 4月下旬 |  | 满天星 | H:30 P:30 |  | 30 |
| 745 |  | 品种9 | 4月下旬 |  | 天竺葵 | H:20 P:20 |  | 40 |
| 746 |  | 品种10 | 4月下旬 |  | 美女樱 | H:15 P:10 |  | 40 |
| 747 |  | 品种11 | 4月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 50 |
| 748 |  | 品种12 | 4月下旬 |  | 四季海棠 | H:10 P:10 |  | 30 |
| 749 |  | 品种13 | 4月下旬 |  | 黄金菊 | 一加仑盆栽 |  | 20 |
| 750 |  | 品种14 | 4月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 |  | 50 |
| 751 |  | 品种15 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 红色 | 20 |
| 752 |  | 品种16 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 绿色 | 20 |
| 753 |  | 品种17 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 黄色 | 20 |
| 754 |  | 品种18 | 4月下旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 |  | 30 |
| 755 |  | 品种19 | 4月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 30 |
| 756 |  | 品种20 | 4月下旬 |  | 肾蕨 | H：30 |  | 20 |
| 757 |  | 品种21 | 4月下旬 |  | 金蕨 | H:25 |  | 20 |
| 758 |  | 石南花镜 |  | 40 |  |  |  |  |
| 759 |  | 品种1 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 50 |
| 760 |  | 品种2 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 60 |
| 761 |  | 品种3 | 4月下旬 |  | 三角梅 | H120 P60 |  | 1 |
| 762 |  | 品种4 | 4月下旬 |  | 三角梅 | H160 P80 |  | 1 |
| 763 |  | 品种5 | 4月下旬 |  | 天人菊 | H:50 P:40 |  | 70 |
| 764 |  | 品种6 | 4月下旬 |  | 毛地黄 | H:60 P:30 |  | 20 |
| 765 |  | 品种7 | 4月下旬 |  | 飞燕草 | H:50 P:30 |  | 60 |
| 766 |  | 品种8 | 4月下旬 |  | 满天星 | H:30 P:30 |  | 30 |
| 767 |  | 品种9 | 4月下旬 |  | 天竺葵 | H:20 P:20 |  | 60 |
| 768 |  | 品种10 | 4月下旬 |  | 美女樱 | H:15 P:10 |  | 32 |
| 769 |  | 品种11 | 4月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 40 |
| 770 |  | 品种12 | 4月下旬 |  | 四季海棠 | H:10 P:10 |  | 48 |
| 771 |  | 品种13 | 4月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 |  | 72 |
| 772 |  | 品种14 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 红色 | 75 |
| 773 |  | 品种15 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 绿色 | 25 |
| 774 |  | 品种16 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 黄色 | 75 |
| 775 |  | 品种17 | 4月下旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 |  | 20 |
| 776 |  | 品种18 | 4月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 24 |
| 777 |  | 品种19 | 4月下旬 |  | 肾蕨 | H：30 |  | 20 |
| 778 |  | 品种20 | 4月下旬 |  | 金蕨 | H:25 |  | 15 |
| 779 |  | 玫瑰园花镜 |  | 20 |  |  |  |  |
| 780 |  | 品种1 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 9 |
| 781 |  | 品种2 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 10 |
| 782 |  | 品种3 | 4月下旬 |  | 三角梅 | H120 P60 |  | 1 |
| 783 |  | 品种4 | 4月下旬 |  | 天人菊 | H:50 P:40 |  | 15 |
| 784 |  | 品种5 | 4月下旬 |  | 毛地黄 | H:60 P:30 |  | 5 |
| 785 |  | 品种6 | 4月下旬 |  | 飞燕草 | H:50 P:30 |  | 10 |
| 786 |  | 品种7 | 4月下旬 |  | 满天星 | H:30 P:30 |  | 15 |
| 787 |  | 品种8 | 4月下旬 |  | 天竺葵 | H:20 P:20 |  | 20 |
| 788 |  | 品种9 | 4月下旬 |  | 美女樱 | H:15 P:10 |  | 15 |
| 789 |  | 品种10 | 4月下旬 |  | 四季海棠 | H:10 P:10 |  | 20 |
| 790 |  | 品种11 | 4月下旬 |  | 黄金菊 | 一加仑盆栽 |  | 2 |
| 791 |  | 品种12 | 4月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 |  | 25 |
| 792 |  | 品种13 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 红色 | 10 |
| 793 |  | 品种14 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 绿色 | 10 |
| 794 |  | 品种15 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 黄色 | 5 |
| 795 |  | 品种16 | 4月下旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 |  | 15 |
| 796 |  | 品种17 | 4月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 18 |
| 797 |  | 品种18 | 4月下旬 |  | 肾蕨 | H：30 |  | 5 |
| 798 |  | 品种19 | 4月下旬 |  | 金蕨 | H:25 |  | 5 |
| 799 |  | 石凤站花境 |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  | 品种1 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 10 |
| 801 |  | 品种2 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 15 |
| 802 |  | 品种3 | 4月下旬 |  | 三角梅 | H160 P80 |  | 1 |
| 803 |  | 品种4 | 4月下旬 |  | 天人菊 | H:50 P:40 |  | 20 |
| 804 |  | 品种5 | 4月下旬 |  | 毛地黄 | H:60 P:30 |  | 10 |
| 805 |  | 品种6 | 4月下旬 |  | 飞燕草 | H:50 P:30 |  | 16 |
| 806 |  | 品种7 | 4月下旬 |  | 满天星 | H:30 P:30 |  | 15 |
| 807 |  | 品种8 | 4月下旬 |  | 天竺葵 | H:20 P:20 |  | 26 |
| 808 |  | 品种9 | 4月下旬 |  | 美女樱 | H:15 P:10 |  | 23 |
| 809 |  | 品种10 | 4月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 18 |
| 810 |  | 品种11 | 4月下旬 |  | 四季海棠 | H:10 P:10 |  | 24 |
| 811 |  | 品种12 | 4月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 |  | 30 |
| 812 |  | 品种13 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 红色 | 15 |
| 813 |  | 品种14 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 绿色 | 10 |
| 814 |  | 品种15 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 黄色 | 15 |
| 815 |  | 品种16 | 4月下旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 |  | 8 |
| 816 |  | 品种17 | 4月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 26 |
| 817 |  | 威海路绿地 |  |  |  |  |  |  |
| 818 |  | 品种1 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 40 |
| 819 |  | 品种2 | 4月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 30 |
| 820 |  | 品种3 | 4月下旬 |  | 三角梅 | H120 P60 |  | 1 |
| 821 |  | 品种4 | 4月下旬 |  | 天竺葵 | H:20 P:20 |  | 30 |
| 822 |  | 品种5 | 4月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 30 |
| 823 |  | 品种6 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 红色 | 5 |
| 824 |  | 品种7 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 绿色 | 5 |
| 825 |  | 品种8 | 4月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 黄色 | 5 |
| 826 |  | 品种9 | 4月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 12 |
| 827 |  | 品种10 | 4月下旬 |  | 肾蕨 | H：30 |  | 5 |
| 828 |  | 品种11 | 4月下旬 |  | 金蕨 | H:25 |  | 5 |
| 829 |  | 延安西路铜仁路花境 |  |  |  |  |  |  |
| 830 |  | 品种1 | 6月中旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 | 金黄、红 | 300 |
| 831 |  | 品种2 | 6月中旬 |  | 鸡冠花 | H:15 P:10 | 红色 | 400 |
| 832 |  | 嘉里中心通风井 |  |  |  |  |  |  |
| 833 |  | 品种1 | 6月中旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶红花 | 150 |
| 834 |  | 品种2 | 6月中旬 |  | 金叶甘薯 | L:50 | 金色 | 100 |
| 835 |  | 延安路沿线600平方 | 6月中旬 |  | 柳叶马鞭草 | H:25 P:25 | 蓝色 | 16000 |
| 836 |  | 北常花境 |  | 100 |  |  |  |  |
| 837 |  | 品种1 | 6月下旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 |  | 60 |
| 838 |  | 品种2 | 6月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 55 |
| 839 |  | 品种3 | 6月下旬 |  | 五色梅 | H:35 P:25 |  | 36 |
| 840 |  | 品种4 | 6月下旬 |  | 大麻叶泽兰 | H70 |  | 30 |
| 841 |  | 青海路花境 |  | 100 |  |  |  |  |
| 842 |  | 品种1 | 6月下旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 |  | 60 |
| 843 |  | 品种2 | 6月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 60 |
| 844 |  | 品种3 | 6月下旬 |  | 五色梅 | H:35 P:25 |  | 39 |
| 845 |  | 品种4 | 6月下旬 |  | 大麻叶泽兰 | H70 |  | 20 |
| 846 |  | 石南花镜 |  | 40 |  |  |  |  |
| 847 |  | 品种1 | 6月下旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 |  | 75 |
| 848 |  | 品种2 | 6月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 80 |
| 849 |  | 品种3 | 6月下旬 |  | 五色梅 | H:35 P:25 |  | 39 |
| 850 |  | 品种4 | 6月下旬 |  | 大麻叶泽兰 | H70 |  | 50 |
| 851 |  | 玫瑰园花镜 |  | 20 |  |  |  |  |
| 852 |  | 品种1 | 6月下旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 |  | 30 |
| 853 |  | 品种2 | 6月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 32 |
| 854 |  | 品种3 | 6月下旬 |  | 五色梅 | H:35 P:25 |  | 15 |
| 855 |  | 品种4 | 6月下旬 |  | 大麻叶泽兰 | H70 |  | 5 |
| 856 |  | 石凤站花境 |  |  |  |  |  |  |
| 857 |  | 品种1 | 6月下旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 |  | 35 |
| 858 |  | 品种2 | 6月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 49 |
| 859 |  | 品种3 | 6月下旬 |  | 五色梅 | H:35 P:25 |  | 20 |
| 860 |  | 品种4 | 6月下旬 |  | 大麻叶泽兰 | H70 |  | 15 |
| 861 |  | 威海路绿地 |  |  |  |  |  |  |
| 862 |  | 品种1 | 6月下旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 |  | 30 |
| 863 |  | 品种2 | 6月下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 |  | 49 |
| 864 |  | 友谊会堂绿地 |  | 170 |  |  |  |  |
| 865 |  | 品种1 | 7月中上旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 粉色 | 1000 |
| 866 |  | 品种2 | 7月中上旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 红叶红花 | 1800 |
| 867 |  | 品种3 | 7月中上旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶粉花 | 4000 |
| 868 |  | 青海路花坛 |  | 40 |  |  |  |  |
| 869 |  | 品种1 | 7月中上旬 |  | 五色梅 | H:35 P:25 | 混色 | 500 |
| 870 |  | 品种2 | 7月中上旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶红花 | 300 |
| 871 |  | 品种3 | 7月中上旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 | 黄绿 | 200 |
| 872 |  | 威海路陕西路绿地 | 7月中上旬 | 80 | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶红花 | 2000 |
| 873 |  | 外事办绿地 |  | 140 |  |  |  |  |
| 874 |  | 品种1 | 7月中上旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 粉色 | 6000 |
| 875 |  | 品种2 | 7月中上旬 |  | 孔雀草 | H:15 P:10 | 明黄色 | 1000 |
| 876 |  | 南京西路街景绿地 | 7月中上旬 | 400 | 彩叶草 | H:20 P:20 | 粉色 | 11000 |
| 877 |  | 延安路威海绿地“世博钟” | 7月中上旬 | 89 | 彩叶草 | H:20 P:20 | 红色 | 2800 |
| 878 |  | 石门一路花坛 | 7月中上旬 | 80 | 繁星花 | H:35 P:30 | 紫色 | 1800 |
| 879 |  | 延安路陕西路东面绿地等 |  | 30 |  |  |  |  |
| 880 |  | 品种1 | 7月中上旬 |  | 彩叶草 | H:20 P:20 | 红色 | 300 |
| 881 |  | 品种2 | 7月中上旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 红叶红花 | 200 |
| 882 |  | 品种3 | 7月中上旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶粉花 | 700 |
| 883 |  | 友谊会堂后门绿地 |  | 310 |  |  |  |  |
| 884 |  | 品种1 | 7月中上旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶粉花 | 6000 |
| 885 |  | 品种2 | 7月中上旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 红叶红花 | 2200 |
| 886 |  | 延安路沿线600平方 | 8月上旬 | 600 | 彩叶草 | H:20 P:20 | 金黄 | 16000 |
| 887 |  | 延安西路铜仁路花境 |  | 62.4 |  |  |  |  |
| 888 |  | 品种1 | 9月中旬 |  | 红花绣线菊 | H40 P30 |  | 50 |
| 889 |  | 品种2 | 9月中旬 |  | 天蓝鼠尾草 | 一加仑盆栽 | 玫红 | 200 |
| 890 |  | 品种3 | 9月中旬 |  | 香彩雀 | H:20 P:15 | 蓝、紫 | 300 |
| 891 |  | 品种4 | 9月中旬 |  | 观赏谷子 | H:40 | 粉色 | 50 |
| 892 |  | 品种5 | 9月中旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 | 红 | 200 |
| 893 |  | 嘉里中心通风井 | 9月中旬 | 12 | 高杆鸡冠花 | H:40 | 红叶红花 | 150 |
| 894 |  | 延安路沿线600平方 | 9月中旬 | 600 | 鼠尾草 | P:15 |  | 16000 |
| 895 |  | 北常花境 |  | 100 |  |  |  |  |
| 896 |  | 品种1 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 40 |
| 897 |  | 品种2 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 40 |
| 898 |  | 品种3 | 9月下旬 |  | 三角梅 | H120 P60 |  | 2 |
| 899 |  | 品种4 | 9月下旬 |  | 三角梅 | H160 P80 |  | 1 |
| 900 |  | 品种5 | 9月下旬 |  | 高杆石竹 | H:20 P:15 | 红色 | 90 |
| 901 |  | 品种6 | 9月下旬 |  | 香彩雀 | H:20 P:15 | 紫色 | 50 |
| 902 |  | 品种7 | 9月下旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 |  | 30 |
| 903 |  | 品种8 | 9月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 30 |
| 904 |  | 品种9 | 9月下旬 |  | 肾蕨 | H：30 |  | 30 |
| 905 |  | 品种10 | 9月下旬 |  | 鸡冠花 | H:15 P:10 |  | 50 |
| 906 |  | 品种11 | 9月下旬 |  | 鸟尾花 | H:15 P:10 |  | 50 |
| 907 |  | 品种12 | 9月下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 混色 | 130 |
| 908 |  | 品种13 | 9月下旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 |  | 100 |
| 909 |  | 品种14 | 9月下旬 |  | 醉鱼草 | H:20 P:15 | 粉色 | 70 |
| 910 |  | 品种15 | 9月下旬 |  | 狐尾天门冬 | H:30 P:25 |  | 30 |
| 911 |  | 青海路花境 |  | 100 |  |  |  |  |
| 912 |  | 品种1 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 40 |
| 913 |  | 品种2 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 10 |
| 914 |  | 品种3 | 9月下旬 |  | 三角梅 | H120 P60 |  | 1 |
| 915 |  | 品种4 | 9月下旬 |  | 三角梅 | H160 P80 |  | 2 |
| 916 |  | 品种5 | 9月下旬 |  | 高杆石竹 | H:20 P:15 | 红色 | 40 |
| 917 |  | 品种6 | 9月下旬 |  | 香彩雀 | H:20 P:15 | 紫色 | 55 |
| 918 |  | 品种7 | 9月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 混色 | 30 |
| 919 |  | 品种8 | 9月下旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 |  | 30 |
| 920 |  | 品种9 | 9月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 20 |
| 921 |  | 品种10 | 9月下旬 |  | 肾蕨 | H：30 |  | 20 |
| 922 |  | 品种11 | 9月下旬 |  | 鸡冠花 | H:15 P:10 |  | 30 |
| 923 |  | 品种12 | 9月下旬 |  | 火星花 | 一加仑盆栽 |  | 20 |
| 924 |  | 品种13 | 9月下旬 |  | 鸟尾花 | H:15 P:10 |  | 50 |
| 925 |  | 品种14 | 9月下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 混色 | 90 |
| 926 |  | 品种15 | 9月下旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 |  | 70 |
| 927 |  | 品种16 | 9月下旬 |  | 醉鱼草 | H:20 P:15 | 粉色 | 20 |
| 928 |  | 品种17 | 9月下旬 |  | 狐尾天门冬 | H:30 P:25 |  | 20 |
| 929 |  | 石南花镜 |  | 40 |  |  |  |  |
| 930 |  | 品种1 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 40 |
| 931 |  | 品种2 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 40 |
| 932 |  | 品种3 | 9月下旬 |  | 三角梅 | H120 P60 |  | 1 |
| 933 |  | 品种4 | 9月下旬 |  | 三角梅 | H160 P80 |  | 1 |
| 934 |  | 品种5 | 9月下旬 |  | 高杆石竹 | H:20 P:15 | 红色 | 10 |
| 935 |  | 品种6 | 9月下旬 |  | 香彩雀 | H:20 P:15 | 紫色 | 49 |
| 936 |  | 品种7 | 9月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 混色 | 150 |
| 937 |  | 品种8 | 9月下旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 |  | 20 |
| 938 |  | 品种9 | 9月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 20 |
| 939 |  | 品种10 | 9月下旬 |  | 肾蕨 | H：30 |  | 20 |
| 940 |  | 品种11 | 9月下旬 |  | 鸡冠花 | H:15 P:10 |  | 10 |
| 941 |  | 品种12 | 9月下旬 |  | 火星花 | 一加仑盆栽 |  | 10 |
| 942 |  | 品种13 | 9月下旬 |  | 鸟尾花 | H:15 P:10 |  | 10 |
| 943 |  | 品种14 | 9月下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 混色 | 100 |
| 944 |  | 品种15 | 9月下旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 |  | 170 |
| 945 |  | 品种16 | 9月下旬 |  | 醉鱼草 | H:20 P:15 | 粉色 | 30 |
| 946 |  | 品种17 | 9月下旬 |  | 狐尾天门冬 | H:30 P:25 |  | 20 |
| 947 |  | 玫瑰园花镜 |  | 20 |  |  |  |  |
| 948 |  | 品种1 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 20 |
| 949 |  | 品种2 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 20 |
| 950 |  | 品种3 | 9月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 混色 | 10 |
| 951 |  | 品种4 | 9月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 15 |
| 952 |  | 品种5 | 9月下旬 |  | 鸡冠花 | H:15 P:10 |  | 10 |
| 953 |  | 品种6 | 9月下旬 |  | 火星花 | 一加仑盆栽 |  | 30 |
| 954 |  | 品种7 | 9月下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 混色 | 20 |
| 955 |  | 品种8 | 9月下旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 |  | 50 |
| 956 |  | 石凤站花境 |  |  |  |  |  |  |
| 957 |  | 品种1 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 40 |
| 958 |  | 品种2 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 40 |
| 959 |  | 品种3 | 9月下旬 |  | 三角梅 | H120 P60 |  | 1 |
| 960 |  | 品种4 | 9月下旬 |  | 三角梅 | H160 P80 |  | 1 |
| 961 |  | 品种5 | 9月下旬 |  | 高杆石竹 | H:20 P:15 | 红色 | 10 |
| 962 |  | 品种6 | 9月下旬 |  | 香彩雀 | H:20 P:15 | 紫色 | 50 |
| 963 |  | 品种7 | 9月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 混色 | 150 |
| 964 |  | 品种8 | 9月下旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 |  | 20 |
| 965 |  | 品种9 | 9月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 20 |
| 966 |  | 品种10 | 9月下旬 |  | 肾蕨 | H：30 |  | 20 |
| 967 |  | 品种11 | 9月下旬 |  | 鸡冠花 | H:15 P:10 |  | 10 |
| 968 |  | 品种12 | 9月下旬 |  | 火星花 | 一加仑盆栽 |  | 10 |
| 969 |  | 品种13 | 9月下旬 |  | 鸟尾花 | H:15 P:10 |  | 10 |
| 970 |  | 品种14 | 9月下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 混色 | 100 |
| 971 |  | 品种15 | 9月下旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 |  | 170 |
| 972 |  | 品种16 | 9月下旬 |  | 醉鱼草 | H:20 P:15 | 粉色 | 30 |
| 973 |  | 品种17 | 9月下旬 |  | 狐尾天门冬 | H:30 P:25 |  | 20 |
| 974 |  | 威海路绿地 |  |  |  |  |  |  |
| 975 |  | 品种1 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 40 |
| 976 |  | 品种2 | 9月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 40 |
| 977 |  | 品种3 | 9月下旬 |  | 三角梅 | H120 P60 |  | 1 |
| 978 |  | 品种4 | 9月下旬 |  | 三角梅 | H160 P80 |  | 1 |
| 979 |  | 品种5 | 9月下旬 |  | 高杆石竹 | H:20 P:15 | 红色 | 10 |
| 980 |  | 品种6 | 9月下旬 |  | 香彩雀 | H:20 P:15 | 紫色 | 60 |
| 981 |  | 品种7 | 9月下旬 |  | 矾根 | P:15-20 | 混色 | 150 |
| 982 |  | 品种8 | 9月下旬 |  | 玉簪 | H:30 P:25 |  | 20 |
| 983 |  | 品种9 | 9月下旬 |  | 花叶落石 | 一加仑盆栽 |  | 20 |
| 984 |  | 品种10 | 9月下旬 |  | 肾蕨 | H：30 |  | 20 |
| 985 |  | 品种11 | 9月下旬 |  | 鸡冠花 | H:15 P:10 |  | 10 |
| 986 |  | 品种12 | 9月下旬 |  | 火星花 | 一加仑盆栽 |  | 10 |
| 987 |  | 品种13 | 9月下旬 |  | 鸟尾花 | H:15 P:10 |  | 10 |
| 988 |  | 品种14 | 9月下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 混色 | 100 |
| 989 |  | 品种15 | 9月下旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 |  | 170 |
| 990 |  | 品种16 | 9月下旬 |  | 醉鱼草 | H:20 P:15 | 粉色 | 30 |
| 991 |  | 品种17 | 9月下旬 |  | 狐尾天门冬 | H:30 P:25 |  | 20 |
| 992 |  | 延安路威海绿地“世博钟” | 9月中下旬 | 89 | 一串红 | H:20 P:20 | 红色 | 3500 |
| 993 |  | 石门一路花坛 | 9月中下旬 | 80 | 香彩雀 | H:20 P:15 | 粉色 | 1500 |
| 994 |  | 外事办绿地 |  | 140 |  |  |  |  |
| 995 |  | 品种1 | 9月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 正红 | 3000 |
| 996 |  | 品种2 | 9月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 淡粉 | 4000 |
| 997 |  | 品种3 | 9月中下旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 | 红色 | 1000 |
| 998 |  | 南京西路街景绿地 |  | 400 |  |  |  |  |
| 999 |  | 品种1 | 9月中下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶粉花 | 4000 |
| 1000 |  | 品种2 | 9月中下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 红叶红花 | 4000 |
| 1001 |  | 青海路花坛 |  | 40 |  |  |  |  |
| 1002 |  | 品种1 | 9月中下旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 | 红色 | 600 |
| 1003 |  | 品种2 | 9月中下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 粉色 | 1200 |
| 1004 |  | 延安路陕西路东面绿地等 |  | 30 |  |  |  |  |
| 1005 |  | 品种1 | 9月中下旬 |  | 香彩雀 | H:20 P:15 | 混色 | 300 |
| 1006 |  | 品种2 | 9月中下旬 |  | 繁星花 | H:35 P:30 | 粉色 | 200 |
| 1007 |  | 品种3 | 9月中下旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 | 红色 | 800 |
| 1008 |  | 友谊会堂后门绿地 |  | 310 |  |  |  |  |
| 1009 |  | 品种1 | 9月中下旬 |  | 一串红 | H:20 P:20 | 红色 | 3000 |
| 1010 |  | 品种2 | 9月中下旬 |  | 香彩雀 | H:20 P:15 | 粉色 | 8600 |
| 1011 |  | 威海路陕西路绿地 | 9月中旬 | 80 | 一串红 | H:20 P:20 | 红色 | 2500 |
| 1012 |  | 友谊会堂绿地 |  | 170 |  |  |  |  |
| 1013 |  | 品种1 | 10月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 橙色 | 3000 |
| 1014 |  | 品种2 | 10月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 淡粉 | 1000 |
| 1015 |  | 品种3 | 10月中下旬 |  | 圣诞花 | H:35 P:25 | 正红 | 300 |
| 1016 |  | 外事办绿地 |  | 140 |  |  |  |  |
| 1017 |  | 品种1 | 10月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 正红 | 2000 |
| 1018 |  | 品种2 | 10月中下旬 |  | 何氏凤仙 | H:15 P:15 | 淡粉 | 2000 |
| 1019 |  | 南京西路街景绿地 |  | 400 |  |  |  |  |
| 1020 |  | 品种1 | 10月中下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 绿叶粉花 | 1000 |
| 1021 |  | 品种2 | 10月中下旬 |  | 比哥海棠 | H:25 P:25 | 红叶红花 | 1000 |
| 1022 |  | 青海路花坛 | 10月中下旬 | 40 | 繁星花 | H:35 P:30 | 粉色 | 600 |
| 1023 |  | 延安西路铜仁路花境 |  | 62.4 |  |  |  |  |
| 1024 |  |  | 11月上旬 |  | 雏菊 | H:20 P:20 | 红、粉、白 | 200 |
| 1025 |  |  | 11月上旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 红、白 | 200 |
| 1026 |  |  | 11月上旬 |  | 双色矾根 | H:15 P:10 | 红、绿 | 100 |
| 1027 |  |  | 11月上旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 橙色、紫色、红色 | 300 |
| 1028 |  |  | 11月上旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 猩红 | 100 |
| 1029 |  | 嘉里中心通风井 | 11月上旬 | 12 | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 40 |
| 1030 |  | 延安路沿线600平方 | 11月上旬 | 600 | 角堇 | H:15 P:15 | 宝蓝色 | 28000 |
| 1031 |  | 友谊会堂绿地 |  | 170 |  |  |  |  |
| 1032 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 珍晶宝石蓝 | 2800 |
| 1033 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 花力柔粉色 | 1200 |
| 1034 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 果汁冰糕冰蓝色 | 5200 |
| 1035 |  | 延安路威海绿地“世博钟” | 11月下旬 | 89 | 重瓣紫罗兰 | H:20 P:15 | 粉色 | 3000 |
| 1036 |  | 石门一路花坛 | 11月下旬 | 80 | 矮生金鱼草 | H:30 P:25 | 粉色 | 1500 |
| 1037 |  | 威海路陕西路绿地 | 11月下旬 | 80 | 重瓣紫罗兰 | H:20 P:15 | 红色 | 2800 |
| 1038 |  | 外事办绿地 |  | 140 |  |  |  |  |
| 1039 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 果汁冰糕冰蓝色 | 4500 |
| 1040 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 花力柔粉色 | 4500 |
| 1041 |  | 南京西路街景绿地 |  | 400 |  |  |  |  |
| 1042 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 花力柔粉色 | 10000 |
| 1043 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 果汁冰糕冰蓝色 | 10000 |
| 1044 |  | 青海路花坛 |  | 40 |  |  |  |  |
| 1045 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 紫色 | 1200 |
| 1046 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 粉色 | 600 |
| 1047 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 矮生金鱼草 | H:30 P:25 | 粉色 | 200 |
| 1048 |  | 延安路陕西路东面绿地等 |  | 30 |  |  |  |  |
| 1049 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 紫罗兰 | H:15 P:10 | 紫罗兰色 | 200 |
| 1050 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 多头羽衣甘蓝 | H:30 P:25 | 紫色 | 200 |
| 1051 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 混色 | 800 |
| 1052 |  | 友谊会堂后门绿地 | 11月下旬 | 310 |  |  |  |  |
| 1053 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 粉色 | 3600 |
| 1054 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 紫色 | 10500 |
| 1055 |  | 威海路花境 |  |  |  |  |  |  |
| 1056 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 30 |
| 1057 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 20 |
| 1058 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 红色 | 20 |
| 1059 |  | 品种4 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 粉色 | 10 |
| 1060 |  | 品种5 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 紫色 | 15 |
| 1061 |  | 品种6 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 红色 | 15 |
| 1062 |  | 品种7 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 混色 | 10 |
| 1063 |  | 品种8 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 紫色 | 10 |
| 1064 |  | 品种9 | 11月下旬 |  | 银叶菊 | H:20 P:20 |  | 20 |
| 1065 |  | 品种10 | 11月下旬 |  | 紫罗兰 | H:20 P:15 |  | 15 |
| 1066 |  | 石凤站花境 |  |  |  |  |  |  |
| 1067 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 20 |
| 1068 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 20 |
| 1069 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 红色 | 35 |
| 1070 |  | 品种4 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 粉色 | 30 |
| 1071 |  | 品种5 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 紫色 | 10 |
| 1072 |  | 品种6 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 红色 | 10 |
| 1073 |  | 品种7 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 混色 | 60 |
| 1074 |  | 品种8 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 紫色 | 60 |
| 1075 |  | 品种9 | 11月下旬 |  | 银叶菊 | H:20 P:20 |  | 35 |
| 1076 |  | 品种10 | 11月下旬 |  | 火焰南天竹 | H:25 P:25 |  | 16 |
| 1077 |  | 品种11 | 11月下旬 |  | 紫罗兰 | H:20 P:15 |  | 15 |
| 1078 |  | 北常花境 |  | 100 |  |  |  |  |
| 1079 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 35 |
| 1080 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 30 |
| 1081 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 红色 | 40 |
| 1082 |  | 品种4 | 11月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 粉色 | 25 |
| 1083 |  | 品种5 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 红色 | 50 |
| 1084 |  | 品种6 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 粉色 | 30 |
| 1085 |  | 品种7 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 紫色 | 20 |
| 1086 |  | 品种8 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 红色 | 20 |
| 1087 |  | 品种9 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 混色 | 120 |
| 1088 |  | 品种10 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 紫色 | 120 |
| 1089 |  | 品种11 | 11月下旬 |  | 银叶菊 | H:20 P:20 |  | 35 |
| 1090 |  | 品种12 | 11月下旬 |  | 火焰南天竹 | H:25 P:25 |  | 27 |
| 1091 |  | 品种13 | 11月下旬 |  | 紫罗兰 | H:20 P:15 |  | 25 |
| 1092 |  | 青海路花境 |  | 100 |  |  |  |  |
| 1093 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 45 |
| 1094 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 20 |
| 1095 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 红色 | 32 |
| 1096 |  | 品种4 | 11月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 粉色 | 55 |
| 1097 |  | 品种5 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 红色 | 25 |
| 1098 |  | 品种6 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 粉色 | 20 |
| 1099 |  | 品种7 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 紫色 | 25 |
| 1100 |  | 品种8 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 红色 | 25 |
| 1101 |  | 品种9 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 混色 | 150 |
| 1102 |  | 品种10 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 紫色 | 150 |
| 1103 |  | 品种11 | 11月下旬 |  | 银叶菊 | H:20 P:20 |  | 18 |
| 1104 |  | 品种12 | 11月下旬 |  | 火焰南天竹 | H:25 P:25 |  | 36 |
| 1105 |  | 品种13 | 11月下旬 |  | 紫罗兰 | H:20 P:15 |  | 30 |
| 1106 |  | 石南花镜 |  | 40 |  |  |  |  |
| 1107 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 40 |
| 1108 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 30 |
| 1109 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 红色 | 60 |
| 1110 |  | 品种4 | 11月下旬 |  | 石竹 | H:25 P:15 | 粉色 | 50 |
| 1111 |  | 品种5 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 红色 | 50 |
| 1112 |  | 品种6 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 粉色 | 25 |
| 1113 |  | 品种7 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 紫色 | 25 |
| 1114 |  | 品种8 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 红色 | 25 |
| 1115 |  | 品种9 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 混色 | 200 |
| 1116 |  | 品种10 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 紫色 | 200 |
| 1117 |  | 品种11 | 11月下旬 |  | 银叶菊 | H:20 P:20 |  | 32 |
| 1118 |  | 品种12 | 11月下旬 |  | 火焰南天竹 | H:25 P:25 |  | 23 |
| 1119 |  | 品种13 | 11月下旬 |  | 紫罗兰 | H:20 P:15 |  | 33 |
| 1120 |  | 玫瑰园花镜 |  | 20 |  |  |  |  |
| 1121 |  | 品种1 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 红色 | 15 |
| 1122 |  | 品种2 | 11月下旬 |  | 西洋鹃 | H:35 P:30 | 粉色 | 10 |
| 1123 |  | 品种3 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 红色 | 25 |
| 1124 |  | 品种4 | 11月下旬 |  | 高杆金鱼草 | H:60 P:30 | 粉色 | 15 |
| 1125 |  | 品种5 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 紫色 | 15 |
| 1126 |  | 品种6 | 11月下旬 |  | 羽衣甘蓝 | H:20 P:15 | 红色 | 15 |
| 1127 |  | 品种7 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 混色 | 40 |
| 1128 |  | 品种8 | 11月下旬 |  | 角堇 | H:15 P:15 | 紫色 | 40 |
| 1129 |  | 品种9 | 11月下旬 |  | 银叶菊 | H:20 P:20 |  | 20 |
| 1130 |  | 品种10 | 11月下旬 |  | 紫罗兰 | H:20 P:15 |  | 25 |

| 苏州河以南容器花卉布置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京西路 |  |  |  |  |  |  |
| 南京西路人行护栏花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 250只/473米 | 4月中下旬 | 桶 | 红掌 | 红色 | H:55 P:50 | 275 |
| 250只/473米 |  | 桶 | 垂吊矮牵牛 | 混色 | H:25 P:25 | 1650 |
| 250只/473米 |  | 槽 | 垂吊矮牵牛 | 混色 | H:25 P:25 | 2200 |
| 250只/473米 | 6月下旬 | 桶 | 彩叶朱蕉 | 彩叶 | H:45-50 | 297 |
| 250只/473米 |  | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:20 | 1936 |
| 250只/473米 |  | 槽 | 彩叶草 | 粉红 | H:25 P:20 | 6270 |
| 250只/473米 | 9月中下旬 | 桶 | 红掌 | 红色 | H:55 P:50 | 726 |
| 250只/473米 |  | 桶 | 垂吊矮牵牛 | 混色 | H:25 P:25 | 1650 |
| 250只/473米 |  | 槽 | 繁星花 | 红色 | H:35 P:30 | 6600 |
| 250只/473米 | 11月底-12月初 | 桶 | 北美冬青 | 红色 | H:70 P:50 | 275 |
| 250只/473米 |  | 桶 | 垂吊角堇 | 混色 | H:10 P:15 | 1760 |
| 250只/473米 |  | 桶 | 银叶菊 |  | H:20 P:20 | 1100 |
| 250只/473米 |  | 桶 | 常春藤 |  | L:40 | 275 |
| 250只/473米 |  | 桶 | 金叶香柳 | 金色 | H:35 P:30 | 550 |
| 250只/473米 |  | 桶 | 杜鹃 | 粉色 | H:35 P:30 | 1100 |
| 250只/473米 |  | 槽 | 垂吊角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 6050 |
| 南京西路景观双层花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 上层：1250桶、下层：984桶 | 4月中下旬 | 上层 | 糖果凤梨 | 粉色 | H:55 P:50 | 4290 |
| 上层：1250桶、下层：984桶 |  | 上层 | 垂吊矮牵牛 | 粉紫色 | H:25 P:25 | 14300 |
| 上层：1250桶、下层：984桶 |  | 下层 | 阿波线蕨 | 绿 | H:20 P:20 | 2420 |
| 上层：1250桶、下层：984桶 |  | 下层 | 西洋鹃（红双喜） | 复色 | H:25 P:20 | 1210 |
| 上层：1250桶、下层：984桶 | 6月上旬 | 上层 | 朱蕉 | 彩叶 | H:55 P:45 | 1430 |
| 上层：1250桶、下层：984桶 |  | 上层 | 大花海棠 | 绿叶粉花 | H:25 P:25 | 14300 |
| 上层：1250桶、下层：984桶 |  | 下层 | 阿波线蕨 | 绿 | H:20 P:20 | 2420 |
| 上层：1250桶、下层：984桶 |  | 下层 | 西洋鹃（红双喜） | 复色 | H:25 P:20 | 2420 |
| 上层：1250桶、下层：984桶 | 9月下旬 | 上层 | 姜荷花 | 红色 | H:45 P:25 | 2860 |
| 上层：1250桶、下层：984桶 |  | 上层 | 圣诞花 | 红色 | H:35 P:25 | 2860 |
| 上层：1250桶、下层：984桶 |  | 上层 | 西洋鹃 | 粉色 | H:35 P:30 | 8250 |
| 上层：1250桶、下层：984桶 |  | 下层 | 西洋鹃（红双喜） | 复色 | H:25 P:20 | 2420 |
| 上层：1250桶、下层：984桶 |  | 下层 | 波斯顿蕨 | 绿色 | H:30 P:25 | 2420 |
| 上层：1250桶、下层：984桶 | 11月底-12月初 | 上层 | 西洋鹃 | 红色 | H:35 P:30 | 1430 |
| 上层：1250桶、下层：984桶 |  | 上层 | 多头羽衣甘蓝 | 红色 | H:30 P:25 | 20020 |
| 上层：1250桶、下层：984桶 |  | 下层 | 西洋鹃（红双喜） | 复色 | H:25 P:20 | 2640 |
| 南京西路花球 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（只） |
| 80 | 4月 |  | 何氏凤仙花球 | 混色 | 直径81-90 | 80 |
| 80 | 9月 |  | 比哥海棠花球 |  | 直径81-90 | 80 |
| 80 | 11月底-12月初 |  | 角堇花球 |  | 直径81-90 | 80 |
| 北京西路 |  |  |  |  |  |  |
| 北京西路景观花钵 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 214只 | 2月下旬 |  | 郁金香 | 红色 |  | 8800 |
| 214只 | 3月中旬 |  | 花毛茛 | 混色(减少黄色系) | H:30 P:20 | 2420 |
| 214只 |  |  | 西洋杜鹃 | 红 | H:35 P:25 | 1210 |
| 214只 |  |  | 金鱼草 | 混色 | H:30 P:20 | 3630 |
| 214只 | 4月中旬 |  | 滴水观音 |  | H:65 | 242 |
| 214只 |  |  | 绿白掌 |  | H:45 | 1210 |
| 214只 |  |  | 大盆薰衣草 | 紫 | H:25 P:25 | 1210 |
| 214只 |  |  | 超级舞春花 | 紫 | H:25 P:25 | 1936 |
| 214只 |  |  | 绣球 | 粉红领 | H:65 | 726 |
| 214只 |  |  | 凤梨 | 红 | H:45 | 1210 |
| 214只 |  |  | 大盆迷迭香 |  | H:25 P:25 | 1210 |
| 214只 |  |  | 金雀 | 黄 | H:45 P:40 | 484 |
| 214只 |  |  | 花叶常春藤 |  |  | 1452 |
| 214只 | 6月下旬 |  | 彩叶草 | 大红 | H:20 P:15 | 1936 |
| 214只 |  |  | 比哥海棠 | 绿叶粉花 | H:25 P:20 | 1936 |
| 214只 |  |  | 夏瑾 | 粉红 | H:10 P:10 | 2420 |
| 214只 |  |  | 大叶变叶木 | 黄 | H:65 P:50 | 484 |
| 214只 |  |  | 繁星花 | 亮红 | H:20 P:15 | 1210 |
| 214只 |  |  | 金露 | 黄 | H:20 P:15 | 1452 |
| 214只 | 8月中旬 |  | 繁星花 | 亮红 | H:20 P:15 | 1452 |
| 214只 |  |  | 金露 | 黄 | H:20 P:15 | 968 |
| 214只 | 9月中下旬 |  | 圣诞花 | 红 | H:35 P:25 | 1936 |
| 214只 |  |  | 五色梅 | 混色 | H:35 P:25 | 1210 |
| 214只 |  |  | 西洋鹃 | 红 | H:35 P:30 | 1936 |
| 214只 |  |  | 繁星花 | 亮红 | H:20 P:15 | 2420 |
| 214只 | 11月底-12月初 |  | 西洋鹃 | 红色 | H:35 P:30 | 1936 |
| 214只 |  |  | 红瑞木 | 红 | H:80 | 8470 |
| 214只 |  |  | 羽衣甘蓝 | 红 | H:20 P:15 | 2904 |
| 214只 |  |  | 垂吊金鱼草 | 红 | 垂吊型 | 1936 |
| 214只 |  |  | 火焰南天竹 | 红色 | H:25 P:25 | 484 |
| 214只 |  |  | 银叶菊 | 银 | H:30 P:25 | 1452 |
| 延安西路 |  |  |  |  |  |  |
| 延安西路景观花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 桶：455只、槽：1257.5米 | 4月中旬 | 桶 | 海南变叶木 | 黄绿 | H:60 P:50 | 550 |
| 桶：455只、槽：1257.5米 |  | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶粉花 | H:25 P:25 | 4004 |
| 桶：455只、槽：1257.5米 |  | 槽 | 何氏凤仙 | 粉色 | H:15 P:15 | 7700 |
| 桶：455只、槽：1257.5米 |  | 槽 | 垂吊矮牵牛 | 红色 | H:15 P:15 | 7700 |
| 桶：455只、槽：1257.5米 | 6月下旬 | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 2200 |
| 桶：455只、槽：1257.5米 |  | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶粉花 | H:25 P:25 | 2200 |
| 桶：455只、槽：1257.5米 |  | 槽 | 彩叶草 | 大红 | H:20 P:15 | 15400 |
| 桶：455只、槽：1257.5米 | 9月中旬 | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶粉花 | H:25 P:25 | 1100 |
| 桶：455只、槽：1257.5米 |  | 槽 | 繁星花 | 亮红色 | H:25 P:20 | 7700 |
| 桶：455只、槽：1257.5米 |  | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 1100 |
| 桶：455只、槽：1257.5米 |  | 槽 | 一串红 | 大红 | H:25 P:20 | 7700 |
| 桶：455只、槽：1257.5米 | 11月底-12月初 | 桶 | 盆栽茶梅 | 红 | H:50 P:30 | 500 |
| 桶：455只、槽：1257.5米 |  | 桶 | 多头羽衣甘蓝 | 红 | H:30 P:25 | 5280 |
| 桶：455只、槽：1257.5米 |  | 槽 | 垂吊角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 15400 |
| 延安西路景观双层花槽 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 上层：16桶、下层：14桶 | 4月中旬 | 上层 | 花叶朱蕉 | 花叶 | H:40-50 P:40 | 55 |
| 上层：16桶、下层：14桶 |  | 上层 | 南非万寿菊 | 混色 | H:40 P:25 | 200 |
| 上层：16桶、下层：14桶 |  | 下层 | 五彩络石 | 彩色 | 藤长30 | 70 |
| 上层：16桶、下层：14桶 | 9月中下旬 | 上层 | 一串红 | 大红 | H:25 P:30 | 200 |
| 上层：16桶、下层：14桶 | 11月底-12月初 | 上层 | 盆栽茶梅 | 红 | H:50 P:30 | 15 |
| 上层：16桶、下层：14桶 |  | 上层 | 多头羽衣甘蓝 | 红 | H:30 P:25 | 200 |
| 延安西路桶花 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 680只 | 1月 | 箱 | 一叶兰 | 绿色 | H:45 P:35 | 748 |
| 680只 | 4月 | 箱 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:35 P:35 | 748 |
| 680只 | 9月 | 箱 | 圣诞花 | 红色 | H:35 P:35 | 748 |
| 延安西路221号花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 9只 | 4月中下旬 | 桶 | 海南变叶木 | 黄绿 | H:60 P:40 | 10 |
| 9只 |  | 桶 | 石蜡红 | 粉色 | H:30 P:25 | 100 |
| 9只 | 9月中下旬 | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 100 |
| 9只 | 12月中下旬 | 桶 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:40 | 10 |
| 9只 |  | 桶 | 羽衣甘蓝 | 紫色 | H:25 P:25 | 100 |
| 常德路 |  |  |  |  |  |  |
| 常德路中心隔离花桶 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 1051只 | 延安路-武定路563只 4月中下旬 | 桶 | 绣球 | 粉色 | H:30 P:25 | 1870 |
| 1051只 |  | 桶 | 繁星花 | 红色 | H:25 P:25 | 3720 |
| 1051只 | 6月下旬 | 桶 | 朱瑾 | 红色 | H:50 P:45 | 770 |
| 1051只 |  | 桶 | 繁星花 | 红色 | H:25 P:25 | 3720 |
| 1051只 |  | 桶 | 金叶甘薯 | 绿色 | L:50 | 6050 |
| 1051只 | 9月中下旬 | 桶 | 圣诞花 | 红色 | H:30 P:25 | 4960 |
| 1051只 | 11月底-12月初 | 桶 | 北美冬青 | 红色 | H:70 P:50 | 495 |
| 1051只 |  | 桶 | 垂吊角堇 | 混色 | H:10 P:15 | 2860 |
| 1051只 |  | 桶 | 银叶菊 |  | H:20 P:20 | 1980 |
| 1051只 |  | 桶 | 常春藤 |  | L:40 | 495 |
| 1051只 |  | 桶 | 金叶香柳 | 金色 | H:35 P:30 | 990 |
| 1051只 |  | 桶 | 杜鹃 | 粉色 | H:35 P:30 | 1980 |
| 1051只 | 武定路-安远路491只 4月中下旬 | 桶 | 海南变叶木 | 红色 | H:60 | 550 |
| 1051只 |  | 桶 | 石蜡红 | 玫红色 | H:25 P:30 | 4400 |
| 1051只 | 6月下旬 | 桶 | 比格海棠 | 绿叶玫红 | H:25 P:25 | 3300 |
| 1051只 |  | 桶 | 金叶甘薯 | 黄绿 | H:30 P:25 | 3300 |
| 1051只 | 9月中下旬 | 桶 | 比格海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 5500 |
| 1051只 | 11月底-12月初 | 桶 | 茶花 | 红色 | H:60 P:25 | 715 |
| 1051只 |  | 桶 | 本地杜鹃 | 粉色 | H:30 P:25 | 7150 |
| 常德路景观双层花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 上层：110桶、下层：93桶 | 2月下旬 | 槽 | 郁金香 | 红色 |  | 3300 |
| 上层：110桶、下层：93桶 | 4月中旬 | 上层 | 石蜡红 | 粉红 | H:25 P:25 | 1100 |
| 上层：110桶、下层：93桶 |  | 下层 | 五彩络石 | 彩叶 | 藤长30 | 407 |
| 上层：110桶、下层：93桶 | 9月中下旬 | 上层 | 一串红 | 大红 | H:25 P:30 | 1100 |
| 上层：110桶、下层：93桶 | 11月底-12月初 | 上层 | 矮生金鱼草 | 混色 | H:30 P:25 | 2420 |
| 上层：110桶、下层：93桶 |  | 下层 | 垂吊角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 440 |
| 常德路人行护栏花槽 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 桶：12只、槽：39米 | 4月中下旬 | 桶 | 金雀 | 黄 | H:65 P:50 | 15 |
| 桶：12只、槽：39米 |  | 桶 | 石蜡红 | 红 | H:30 P:25 | 110 |
| 桶：12只、槽：39米 |  | 槽 | 何氏凤仙 | 亮红色 | H:15 P:15 | 515 |
| 桶：12只、槽：39米 | 6月下旬 | 桶 | 海南变叶木 | 黄 | H:50 P:45 | 20 |
| 桶：12只、槽：39米 |  | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:20 | 110 |
| 桶：12只、槽：39米 |  | 槽 | 彩叶草 | 大红 | H:20 P:15 | 550 |
| 桶：12只、槽：39米 | 9月中下旬 | 桶 | 圣诞花 | 红 | H:35 P:20 | 110 |
| 桶：12只、槽：39米 |  | 槽 | 繁星花 | 亮红色 | H:20 P:20 | 550 |
| 桶：12只、槽：39米 | 11月底-12月初 | 桶 | 茶梅 | 红 | H:60 P:60 | 15 |
| 桶：12只、槽：39米 |  | 桶 | 多头羽衣甘兰 | 红 | H:30 P:25 | 110 |
| 桶：12只、槽：39米 |  | 桶 | 多头羽衣甘兰 | 白 | H:30 P:25 | 110 |
| 桶：12只、槽：39米 |  | 槽 | 垂吊角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 429 |
| 华山路 |  |  |  |  |  |  |
| 华山路中心隔离花桶 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 320只 | 4月中上旬 | 桶 | 绣球 | 粉色 | H:50 P:40 | 1056 |
| 320只 |  | 桶 | 垂吊矮牵牛 | 瀑布丁香紫珍珠色 | H:30 P:25 | 2860 |
| 320只 | 6月下旬 | 桶 | 朱瑾—1株/桶 | 红色 | H:50 P:40 | 352 |
| 320只 |  | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 2200 |
| 320只 |  | 桶 | 金叶甘薯 | 黄绿 | L:50 | 2200 |
| 320只 | 9月中下旬 | 桶 | 多头小菊 | 粉色 | H:25 P:20 | 2860 |
| 320只 | 11月中旬 | 桶 | 四季茶花 | 红色 | H:60 P:45 | 352 |
| 320只 |  | 桶 | 本地杜鹃 | 粉色 | H:30 P:20 | 3300 |
| 华山路龙腾花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 20组 | 3月中旬 | 上层 | 石蜡红 | 粉色 | H:25 P:20 | 110 |
| 20组 |  | 下层 | 垂吊金鱼草 | 混色 | H:30 P:20 | 1350 |
| 20组 |  | 圆桶 | 鸟巢蕨 | 绿 | H:35 P:35 | 253 |
| 20组 | 4月中下旬 | 上层 | 石蜡红 | 玫红 | H:20 P:15 | 1170 |
| 20组 |  | 下层 | 垂吊矮牵牛 | 蓝紫 | H:25 P:30 | 1144 |
| 20组 |  | 圆桶 | 凤尾蕨 | 黄 | H:45-50 | 253 |
| 20组 | 6月下旬 | 上层 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 600 |
| 20组 |  | 下层 | 满天星 | 玫红 | H:30 P:30 | 600 |
| 20组 |  | 圆桶 | 火焰南天竹 | 红色 | H:35 P:40 | 130 |
| 20组 | 9月中下旬 | 上层 | 圣诞花 | 红 | H:35 P:25 | 1100 |
| 20组 |  | 下层 | 满天星 | 红 | H:20 P:15 | 1600 |
| 20组 | 11月底-12月初 | 圆桶 | 火焰南天竹 | 红 | H:30 P:30 | 198 |
| 20组 |  | 上层 | 重瓣紫罗兰 | 浅玫瑰红色 | H:20 P:15 | 1320 |
| 20组 |  | 下层 | 西洋鹃 | 粉色 | H:30 P:20 | 1100 |
| 华山路花球 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（只） |
| 20只 | 4月 | 只 | 何氏凤仙花球 |  | 直径81-90 | 20 |
| 20只 | 9月 | 只 | 比哥海棠花球 |  | 直径81-90 | 20 |
| 20只 | 11月底-12月初 | 只 | 角堇花球 |  | 直径81-90 | 20 |
| 华山路天桥花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格 | 总量（盆） |
| 200只 | 4月下旬 | 桶 | 三角梅 | 红 | H:120cm | 500 |
| 200只 | 9月下旬 | 桶 | 三角梅 | 红 | H:120cm | 500 |
| 200只 | 11月底-12月初 | 桶 | 高杆金鱼草10 | 混色 | H:60 P:30 | 3200 |
| 万航渡路 |  |  |  |  |  |  |
| 万航渡路中心隔离花桶 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 220只 北京路—武宁南路 | 1月下旬 | 桶 | 小叶女贞 | 金黄色 | H:50 P:50 | 242 |
| 220只 北京路—武宁南路 | 4月中下旬 | 桶 | 石蜡红 | 粉 | H:30 P:25 | 1980 |
| 220只 北京路—武宁南路 | 6月下旬 | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 1980 |
| 220只 北京路—武宁南路 |  | 桶 | 金叶甘薯 | 黄绿 | L:50 | 1980 |
| 220只 北京路—武宁南路 | 9月中下旬 | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 1980 |
| 220只 北京路—武宁南路 | 11月中旬 | 桶 | 垂吊金鱼草 | 粉色 | H:30 P:20 | 2970 |
| 万航渡路新增花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 109只 | 4月中下旬 | 桶 | 变叶木 | 黄绿 | H:60 P:40 | 55 |
| 109只 |  | 桶 | 石蜡红 | 粉色 | H:30 P:25 | 660 |
| 109只 |  | 槽 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 1540 |
| 109只 | 9月中下旬 | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 660 |
| 109只 |  | 槽 | 繁星花 | 粉色 | H:25 P:25 | 1540 |
| 109只 | 12月中下旬 | 桶 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:40 | 55 |
| 109只 |  | 桶 | 羽衣甘蓝 | 紫色 | H:25 P:25 | 660 |
| 109只 |  | 槽 | 三色堇 | 混色 | H:15 P:15 | 2310 |
| 武宁南路 |  |  |  |  |  |  |
| 武宁南路中心隔离花桶 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 242只 | 2月底 | 桶 | 雏菊 | 枚红色 | H:20 P:20 | 3300 |
| 242只 | 4月中下旬 | 桶 | 海南变叶木 | 红色 | H:60 | 286 |
| 242只 | 4月中下旬 | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 3300 |
| 242只 | 9月中下旬 | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 3300 |
| 242只 | 10月底-11月初 | 桶 | 茶花 | 红色 | H:60 P:25 | 286 |
| 242只 | 10月底-11月初 | 桶 | 矮生金鱼草 | 浅玫瑰红 | H:20 P:15 | 3850 |
| 铜仁路 |  |  |  |  |  |  |
| 铜仁路中心隔离花桶 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 53只 | 4月中旬 | 桶 | 金雀 | 黄色 | H:45 P:30 | 110 |
| 53只 |  | 桶 | 银叶菊 | 白色 | H:20 P:25 | 385 |
| 53只 |  | 桶 | 小丽花 | 复色 | H:25 P:25 | 880 |
| 53只 | 6月下旬 | 桶 | 绣球 | 淡紫色 | H:55 P:30 | 176 |
| 53只 |  | 桶 | 三角梅 | 水红 | H:80-100 | 121 |
| 53只 |  | 桶 | 繁星花 | 粉色 | H:20 P:20 | 1210 |
| 53只 | 9月中下旬 | 桶 | 圣诞花 | 红色 | H:35 P:25 | 605 |
| 53只 |  | 桶 | 繁星花 | 粉色 | H:20 P:15 | 605 |
| 53只 | 11月底-12月初 | 桶 | 紫罗兰 | 浅玫红 | H:20 P:15 | 440 |
| 53只 |  | 桶 | 垂吊金鱼草 | 混色 | H:30 P:20 | 990 |
| 铜仁路景观花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 长方形:7、正方形:32 | 3月中旬 | 桶 | 花毛茛 | 混色(减少黄色系) | H:30 P:20 | 330 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 西洋杜鹃 | 红 | H:35 P:25 | 220 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 金鱼草 | 混色 | H:30 P:20 | 330 |
| 长方形:7、正方形:32 | 4月中旬 | 桶 | 滴水观音 | 绿色 | H:65 | 44 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 绿白掌 |  | H:45 | 165 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 大盆薰衣草 | 紫 | H:25 P:25 | 88 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 大盆紫色垂吊矮牵牛 | 紫 | H:25 P:25 | 121 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 绣球 | 粉红领 | H:65 | 220 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 凤梨 | 红 | H:45 | 55 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 大盆迷迭香 |  | H:25 P:25 | 88 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 金雀 | 黄 | H:45 P:40 | 30 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 花叶常春藤 |  |  | 110 |
| 长方形:7、正方形:32 | 6月下旬 | 桶 | 彩叶草 | 大红 | H:20 P:15 | 220 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶粉花 | H:25 P:20 | 330 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 夏瑾 | 粉红 | H:10 P:10 | 220 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 大叶变叶木 | 黄 | H:65 P:50 | 110 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 繁星花 | 亮红 | H:20 P:15 | 330 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 金露 | 黄 | H:20 P:15 | 110 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 金叶甘薯 | 黄 | L:50 | 330 |
| 长方形:7、正方形:32 | 9月中下旬 | 桶 | 圣诞花 | 红 | H:35 P:25 | 220 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 五色梅 | 混色 | H:35 P:25 | 330 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 一串红 | 大红 | H:20 P:15 | 220 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 繁星花 | 亮红 | H:20 P:15 | 220 |
| 长方形:7、正方形:32 | 11月底-12月初 | 桶 | 盆栽茶梅 | 红 | H:65 | 110 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 重瓣紫罗兰 | 浅玫瑰红色 | H:20 P:15 | 330 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 红瑞木 | 红 | H:80-100 | 110 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 羽衣甘蓝 | 红/白 | H:20 P:15 | 220 |
| 长方形:7、正方形:32 |  | 桶 | 垂吊金鱼草 | 红 | 垂吊型 | 330 |
| 胶州路 |  |  |  |  |  |  |
| 姚桥浜路（昌平路—余姚路）花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 20只 | 1月 | 箱 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:45 | 22 |
| 20只 |  | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 176 |
| 20只 | 4月 | 箱 | 比格海棠 | 粉色 | H:25 P:15 | 132 |
| 20只 | 9月 | 箱 | 比格海棠 | 红色 | H:25 P:15 | 132 |
| 20只 | 11月 | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 176 |
| 江苏路 |  |  |  |  |  |  |
| 江苏路（武定西路—长宁路）花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 花箱53只 | 1月 | 上层 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 650 |
| 花箱53只 |  | 下层 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 1100 |
| 花箱53只 | 4月 | 上层 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 636 |
| 花箱53只 |  | 下层 | 比格海棠 | 粉色 | H:25 P:15 | 318 |
| 花箱53只 | 9月 | 上层 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 650 |
| 花箱53只 |  | 下层 | 比格海棠 | 红色 | H:25 P:15 | 318 |
| 花箱53只 | 11月 | 上层 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 650 |
| 花箱53只 |  | 下层 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 1600 |
| 长寿路 |  |  |  |  |  |  |
| 长寿路（万航渡路—武宁南路）花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 花箱15组 | 1月 | 箱 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:45 | 25 |
| 花箱15组 |  | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 200 |
| 花箱15组 |  | 箱 | 雏菊 | 混色 | H:15 P:15 | 800 |
| 花箱15组 | 4月 | 箱 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 300 |
| 花箱15组 |  | 箱 | 比格海棠 | 粉色 | H:25 P:15 | 150 |
| 花箱15组 | 9月 | 箱 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 300 |
| 花箱15组 |  | 箱 | 比格海棠 | 粉色 | H:25 P:15 | 150 |
| 花箱15组 | 11月 | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 200 |
| 花箱15组 |  | 箱 | 雏菊 | 混色 | H:15 P:15 | 800 |
| 陕西北路 |  |  |  |  |  |  |
| 陕西北路老字号花槽 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 217米 | 4月中旬--6月中旬 | 槽 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 3300 |
| 217米 | 6月中旬--9月下旬 | 槽 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 3300 |
| 217米 | 9月下旬--11月下旬 | 槽 | 圣诞花 | 红色 | H:20 P:15 | 3300 |
| 217米 | 11月下旬--4月中旬 | 槽 | 三色堇 | 混色 | H:15 P:15 | 4620 |
| 余姚路 |  |  |  |  |  |  |
| 余姚路（胶州路—万航渡路）花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 花箱102只、花槽229米 | 1月 | 箱 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:45 | 102 |
| 花箱102只、花槽229米 |  | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 850 |
| 花箱102只、花槽229米 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 3664 |
| 花箱102只、花槽229米 | 4月 | 箱 | 比格海棠 | 粉色 | H:25 P:15 | 612 |
| 花箱102只、花槽229米 |  | 槽 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 2748 |
| 花箱102只、花槽229米 | 9月 | 箱 | 比格海棠 | 红色 | H:25 P:15 | 612 |
| 花箱102只、花槽229米 |  | 槽 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 2748 |
| 花箱102只、花槽229米 | 11月 | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 850 |
| 花箱102只、花槽229米 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 3664 |
| 安远路 |  |  |  |  |  |  |
| 安远路（胶州路—常德路）花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 花箱37只、花槽60.9米 | 1月 | 箱 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:45 | 50 |
| 花箱37只、花槽60.9米 |  | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 360 |
| 花箱37只、花槽60.9米 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 720 |
| 花箱37只、花槽60.9米 | 4月 | 箱 | 五色梅 | 混色 | H:25 P:15 | 360 |
| 花箱37只、花槽60.9米 |  | 槽 | 比格海棠 | 粉色 | H:25 P:15 | 800 |
| 花箱37只、花槽60.9米 | 9月 | 箱 | 五色梅 | 混色 | H:25 P:15 | 360 |
| 花箱37只、花槽60.9米 |  | 槽 | 比格海棠 | 红色 | H:25 P:15 | 800 |
| 花箱37只、花槽60.9米 | 11月 | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 360 |
| 花箱37只、花槽60.9米 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 720 |
| 安远路（常德路—西康路）花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 花箱59只、花槽110.4米 | 1月 | 箱 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:45 | 60 |
| 花箱59只、花槽110.4米 |  | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 450 |
| 花箱59只、花槽110.4米 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 1600 |
| 花箱59只、花槽110.4米 | 4月 | 箱 | 五色梅 | 混色 | H:25 P:15 | 432 |
| 花箱59只、花槽110.4米 |  | 槽 | 比格海棠 | 粉色 | H:25 P:15 | 1000 |
| 花箱59只、花槽110.4米 | 9月 | 箱 | 五色梅 | 混色 | H:25 P:15 | 432 |
| 花箱59只、花槽110.4米 |  | 槽 | 比格海棠 | 红色 | H:25 P:15 | 1000 |
| 花箱59只、花槽110.4米 | 11月 | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 450 |
| 花箱59只、花槽110.4米 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 1600 |
| 泰兴路 |  |  |  |  |  |  |
| 泰兴路（康定路—武定路）花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 花箱26只、花槽48.5米 | 1月 | 箱 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:45 | 26 |
| 花箱26只、花槽48.5米 |  | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 210 |
| 花箱26只、花槽48.5米 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 776 |
| 花箱26只、花槽48.5米 | 4月 | 箱 | 比格海棠 | 粉色 | H:25 P:15 | 156 |
| 花箱26只、花槽48.5米 |  | 槽 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 582 |
| 花箱26只、花槽48.5米 | 9月 | 箱 | 比格海棠 | 红色 | H:25 P:15 | 156 |
| 花箱26只、花槽48.5米 |  | 槽 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 582 |
| 花箱26只、花槽48.5米 | 11月 | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 210 |
| 花箱26只、花槽48.5米 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 776 |
| 泰兴路（康定路—西苏州路）花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 花箱25只、花槽41米 | 1月 | 箱 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:45 | 25 |
| 花箱25只、花槽41米 |  | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 200 |
| 花箱25只、花槽41米 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 700 |
| 花箱25只、花槽41米 | 4月 | 箱 | 比格海棠 | 粉色 | H:25 P:15 | 150 |
| 花箱25只、花槽41米 |  | 槽 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 492 |
| 花箱25只、花槽41米 | 9月 | 箱 | 比格海棠 | 红色 | H:25 P:15 | 150 |
| 花箱25只、花槽41米 |  | 槽 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 492 |
| 花箱25只、花槽41米 | 11月 | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 200 |
| 花箱25只、花槽41米 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 700 |
| 泰兴路（武定路—新闸路）花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 花箱24只、花槽60米 | 1月 | 箱 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:45 | 24 |
| 花箱24只、花槽60米 |  | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 200 |
| 花箱24只、花槽60米 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 1000 |
| 花箱24只、花槽60米 | 4月 | 箱 | 比格海棠 | 粉色 | H:25 P:15 | 144 |
| 花箱24只、花槽60米 |  | 槽 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 720 |
| 花箱24只、花槽60米 | 9月 | 箱 | 比格海棠 | 红色 | H:25 P:15 | 144 |
| 花箱24只、花槽60米 |  | 槽 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 720 |
| 花箱24只、花槽60米 | 11月 | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 200 |
| 花箱24只、花槽60米 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 1000 |
| 武定路 |  |  |  |  |  |  |
| 武定路（胶州路—常德路）花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 花箱15只、花槽23米 | 1月 | 箱 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:45 | 20 |
| 花箱15只、花槽23米 |  | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 120 |
| 花箱15只、花槽23米 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 400 |
| 花箱15只、花槽23米 | 4月 | 箱 | 比格海棠 | 粉色 | H:25 P:15 | 90 |
| 花箱15只、花槽23米 |  | 槽 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 276 |
| 花箱15只、花槽23米 | 9月 | 箱 | 比格海棠 | 粉色 | H:25 P:15 | 90 |
| 花箱15只、花槽23米 |  | 槽 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 276 |
| 花箱15只、花槽23米 | 11月 | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 120 |
| 花箱15只、花槽23米 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 400 |
| 昌化路 |  |  |  |  |  |  |
| 昌化路（武定路—新闸路）花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 花箱59只、花槽98米 | 1月 | 箱 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:45 | 65 |
| 花箱59只、花槽98米 |  | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 480 |
| 花箱59只、花槽98米 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 1900 |
| 花箱59只、花槽98米 | 4月 | 箱 | 比格海棠 | 粉色 | H:25 P:15 | 354 |
| 花箱59只、花槽98米 |  | 槽 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 1380 |
| 花箱59只、花槽98米 | 9月 | 箱 | 比格海棠 | 粉色 | H:25 P:15 | 354 |
| 花箱59只、花槽98米 |  | 槽 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 1380 |
| 花箱59只、花槽98米 | 11月 | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 480 |
| 花箱59只、花槽98米 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 1900 |
| 石门二路 |  |  |  |  |  |  |
| 武定路石门二路桶花 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 215只 | 1月 | 箱 | 一叶兰 | 绿色 | H:45 P:35 | 250 |
| 215只 | 9月 | 箱 | 圣诞花 | 绿色 | H:35 P:35 | 250 |
| 大沽路 |  |  |  |  |  |  |
| 大沽路（石门一路—成都北路）花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 花箱7组 | 1月 | 箱 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:45 | 15 |
| 花箱7组 |  | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 350 |
| 花箱7组 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 450 |
| 花箱7组 | 4月 | 箱 | 西洋鹃 | 粉色 | H:35 P:35 | 210 |
| 花箱7组 |  | 槽 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 210 |
| 花箱7组 | 9月 | 箱 | 比格海棠 | 粉色 | H:25 P:15 | 210 |
| 花箱7组 |  | 槽 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 210 |
| 花箱7组 | 11月 | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 350 |
| 花箱7组 |  | 箱 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 450 |
| 石门一路 |  |  |  |  |  |  |
| 石门一路威海路花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 花箱81组、花槽178米 | 4月 | 槽 | 比格海棠 | 粉色 | H:25 P:15 | 2600 |
| 花箱81组、花槽178米 |  | 箱 | 海南变叶木 | 花叶 | H:60 P:40 | 90 |
| 花箱81组、花槽178米 |  | 箱 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 500 |
| 花箱81组、花槽178米 | 9月 | 槽 | 比格海棠 | 红色 | H:25 P:15 | 2600 |
| 花箱81组、花槽178米 |  | 箱 | 五色梅 | 混色 | H:15 P:15 | 480 |
| 花箱81组、花槽178米 | 11月 | 箱 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:45 | 90 |
| 花箱81组、花槽178米 |  | 箱 | 石竹 | 粉色 | H:25 P:15 | 800 |
| 花箱81组、花槽178米 |  | 槽 | 角堇 | 混色 | H:15 P:15 | 3500 |
| 镇宁路 |  |  |  |  |  |  |
| 镇宁路200号花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 花箱10只 | 4月中下旬 | 桶 | 海南变叶木 | 黄绿 | H:60 P:40 | 10 |
| 花箱10只 |  | 桶 | 石蜡红 | 粉色 | H:30 P:25 | 100 |
| 花箱10只 | 9月中下旬 | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 100 |
| 花箱10只 | 12月中下旬 | 桶 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:40 | 10 |
| 花箱10只 |  | 桶 | 羽衣甘蓝 | 紫色 | H:25 P:25 | 100 |
| 长乐路 |  |  |  |  |  |  |
| 长乐路花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 花箱25只 | 4月中下旬 | 桶 | 海南变叶木 | 黄绿 | H:60 P:40 | 25 |
| 花箱25只 |  | 桶 | 石蜡红 | 粉色 | H:30 P:25 | 250 |
| 花箱25只 | 7月中下旬 | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 250 |
| 花箱25只 | 9月中下旬 | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 250 |
| 花箱25只 | 12月中下旬 | 桶 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:40 | 25 |
| 花箱25只 |  | 桶 | 羽衣甘蓝 | 紫色 | H:25 P:25 | 250 |
| 愚园路 |  |  |  |  |  |  |
| 愚园路246弄弄口花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 花箱2组 | 4月中下旬 | 桶 | 海南变叶木 | 黄绿 | H:60 P:40 | 10 |
| 花箱2组 |  | 桶 | 石蜡红 | 粉色 | H:30 P:25 | 400 |
| 花箱2组 | 9月中下旬 | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 400 |
| 花箱2组 | 12月中下旬 | 桶 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:40 | 10 |
| 花箱2组 |  | 桶 | 羽衣甘蓝 | 紫色 | H:25 P:25 | 400 |
| 铜仁路（南阳路—南京西路） |  |  |  |  |  |  |
| 铜仁路（南阳路—南京西路）花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 花箱8只 | 4月中下旬 | 桶 | 海南变叶木 | 黄绿 | H:60 P:40 | 8 |
| 花箱8只 |  | 桶 | 石蜡红 | 粉色 | H:30 P:25 | 80 |
| 花箱8只 | 9月中下旬 | 桶 | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 80 |
| 花箱8只 | 12月中下旬 | 桶 | 茶梅 | 红色 | H:60 P:40 | 8 |
| 花箱8只 |  | 桶 | 羽衣甘蓝 | 紫色 | H:25 P:25 | 80 |
| 常熟路 |  |  |  |  |  |  |
| 常熟路人行护栏花格 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 134只 | 4月中下旬 | 桶 | 千叶莲 | 混色 | H:25 P:30 | 150 |
| 北京路人行护栏花格 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格 | 总量（盆） |
| 131只 | 4月中下旬 | 桶 | 千叶莲 | 绿 | P:25 | 280 |
| 陕西北路 |  |  |  |  |  |  |
| 陕西北路新增花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 62桶 | 4月中下旬 | 上层 | 糖果凤梨 | 粉色 | H:55 P:50 | 200 |
| 62桶 |  | 上层 | 矮牵牛 | 粉紫色 | H:25 P:25 | 650 |
| 62桶 | 6月上旬 | 上层 | 朱蕉 | 彩叶 | H:55 P:45 | 70 |
| 62桶 |  | 上层 | 大花海棠 | 绿叶粉花 | H:25 P:25 | 650 |
| 62桶 | 9月下旬 | 上层 | 姜荷花 | 红色 | H:45 P:25 | 150 |
| 62桶 |  | 上层 | 圣诞花 | 红色 | H:35 P:25 | 150 |
| 62桶 |  | 上层 | 西洋鹃 | 粉色 | H:35 P:30 | 400 |
| 62桶 | 11月底-12月初 | 上层 | 西洋鹃 | 红色 | H:35 P:30 | 70 |
| 62桶 |  | 上层 | 多头羽衣甘蓝 | 红色 | H:30 P:25 | 900 |
| 延平路 |  |  |  |  |  |  |
| 延平路新增花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格(不连盆） | 总量（盆） |
| 50桶 | 4月中下旬 | 桶 | 糖果凤梨 | 粉色 | H:55 P:50 | 200 |
| 50桶 |  | 桶 | 矮牵牛 | 粉紫色 | H:25 P:25 | 650 |
| 50桶 | 6月上旬 | 桶 | 朱瑾 | 红色 | H:50 P:45 | 110 |
| 50桶 |  | 桶 | 繁星花 | 粉色 | H:25 P:25 | 950 |
| 50桶 |  | 桶 | 金叶甘薯 | 绿色 | L:50 | 300 |
| 50桶 | 9月下旬 | 桶 | 姜荷花 | 红色 | H:45 P:25 | 150 |
| 50桶 |  | 桶 | 圣诞花 | 红色 | H:35 P:25 | 150 |
| 50桶 |  | 桶 | 西洋鹃 | 粉色 | H:35 P:30 | 400 |
| 50桶 | 11月底-12月初 | 桶 | 西洋鹃 | 红色 | H:35 P:30 | 70 |
| 50桶 |  | 桶 | 多头羽衣甘蓝 | 红色 | H:30 P:25 | 900 |
| 静安公园花格 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格 | 总量（盆） |
| 12只 | 2月底 |  | 雏菊 | 枚红色 | H:15 P:15 | 300 |
| 12只 |  |  | 羽扇豆 | 混色 | H:45 P:35 | 50 |
| 12只 | 4月中下旬 |  | 石腊红 | 混色 | H:25 P:25 | 500 |
| 12只 |  |  | 白雪公主 | 白色 | H:45 P:45 | 24 |
| 12只 | 6月下旬 |  | 金叶甘薯 | 黄绿 | L:50 | 160 |
| 12只 |  |  | 超级凤仙 | 红 | H:35 P:30 | 320 |
| 12只 |  |  | 繁星花 | 玫红 | H:30 P:25 | 120 |
| 12只 | 11月底-12月初 |  | 羽衣甘兰 | 红 | H:20 P:20 | 390 |
| 12只 |  |  | 羽衣甘兰 | 白 | H:20 P:20 | 390 |
| 12只 |  |  | 银叶菊 | 红 | H:25 P:20 | 120 |
| 12只 |  |  | 常春藤 | 绿 | P>20 | 120 |
| 雕塑公园花格 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格 | 总量（盆） |
| 26只 | 4月中下旬 |  | 石蜡红 | 粉红色 | H:15 P:18 | 650 |
| 26只 | 6月下旬 |  | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 416 |
| 26只 | 9月中下旬 |  | 美女樱 | 粉毯猩红色 | H:25 P:25 | 650 |
| 26只 | 11月底-12月初 |  | 多头羽衣甘兰 | 红 | H:30 P:25 | 325 |
| 26只 |  |  | 多头羽衣甘兰 | 白 | H:30 P:25 | 325 |
| 安义路毛泽东故居前花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格 | 总量（盆） |
| 23只 | 2月底 |  | 雏菊 | 枚红色 | H:15 P:15 | 250 |
| 23只 | 4月中下旬 |  | 南非万寿菊 | 混色 | H:30 P:25 | 200 |
| 23只 | 6月下旬 |  | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 360 |
| 23只 | 9月上旬 |  | 繁星花 | 玫红 | H:30 P:25 | 575 |
| 23只 | 11月底-12月初 |  | 高杆金鱼草 | 混色 | H:40 P:20 | 575 |
| 常德路连带花箱 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格 | 总量（盆） |
| 大 15只、小 24只 | 2月底 |  | 石蜡红 | 粉色 | H:30 P:20 | 300 |
| 大 15只、小 24只 |  |  | 金盏菊 | 橙色 | H:30 P:20 | 400 |
| 大 15只、小 24只 | 4月中下旬 |  | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 400 |
| 大 15只、小 24只 |  |  | 石蜡红 | 混色 | H:25 P:25 | 336 |
| 大 15只、小 24只 | 6月中旬 |  | 蓝霸鼠尾草 | 蓝色 | H:40 P:30 | 360 |
| 大 15只、小 24只 | 9月上旬 |  | 比哥海棠 | 绿叶红花 | H:25 P:25 | 240 |
| 大 15只、小 24只 |  |  | 繁星花 | 粉红 | H:30 P:25 | 384 |
| 大 15只、小 24只 | 11月底-12月初 |  | 茶梅 | 红 | H:100 P:100 | 15 |
| 大 15只、小 24只 |  |  | 羽衣甘兰 | 红 | H:20 P:20 | 240 |
| 大 15只、小 24只 |  |  | 羽衣甘兰 | 白 | H:20 P:20 | 240 |
| 大 15只、小 24只 |  |  | 高杆金鱼草 | 混色 | H:40 P:20 | 600 |
| 巨鹿路景观花钵 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 时间 | 注 | 品种 | 色系 | 规格 | 总量（盆） |
| 15只 | 3月中旬 |  | 花毛茛 | 混色(减少黄色系) | H:30 P:20 | 150 |
| 15只 |  |  | 西洋杜鹃 | 红 | H:35 P:25 | 75 |
| 15只 |  |  | 金鱼草 | 混色 | H:30 P:20 | 230 |
| 15只 | 4月中旬 |  | 滴水观音 |  | H:65 | 15 |
| 15只 |  |  | 绿白掌 |  | H:45 | 75 |
| 15只 |  |  | 大盆薰衣草 | 紫 | H:25 P:25 | 75 |
| 15只 |  |  | 超级舞春花 | 紫 | H:25 P:25 | 120 |
| 15只 |  |  | 绣球 | 粉红领 | H:65 | 45 |
| 15只 |  |  | 凤梨 | 红 | H:45 | 75 |
| 15只 |  |  | 大盆迷迭香 |  | H:25 P:25 | 75 |
| 15只 |  |  | 金雀 | 黄 | H:45 P:40 | 30 |
| 15只 |  |  | 花叶常春藤 |  |  | 90 |
| 15只 | 6月下旬 |  | 彩叶草 | 大红 | H:20 P:15 | 120 |
| 15只 |  |  | 比哥海棠 | 绿叶粉花 | H:25 P:20 | 120 |
| 15只 |  |  | 夏瑾 | 粉红 | H:10 P:10 | 150 |
| 15只 |  |  | 大叶变叶木 | 黄 | H:65 P:50 | 30 |
| 15只 |  |  | 繁星花 | 亮红 | H:20 P:15 | 75 |
| 15只 |  |  | 金露 | 黄 | H:20 P:15 | 90 |
| 15只 | 8月中旬 |  | 繁星花 | 亮红 | H:20 P:15 | 90 |
| 15只 |  |  | 金露 | 黄 | H:20 P:15 | 60 |
| 15只 | 9月中下旬 |  | 圣诞花 | 红 | H:35 P:25 | 120 |
| 15只 |  |  | 五色梅 | 混色 | H:35 P:25 | 75 |
| 15只 |  |  | 西洋鹃 | 红 | H:35 P:30 | 120 |
| 15只 |  |  | 繁星花 | 亮红 | H:20 P:15 | 150 |
| 15只 | 11月底-12月初 |  | 西洋鹃 | 红色 | H:35 P:30 | 120 |
| 15只 |  |  | 红瑞木 | 红 | H:80 | 530 |
| 15只 |  |  | 羽衣甘蓝 | 红 | H:20 P:15 | 180 |
| 15只 |  |  | 垂吊金鱼草 | 红 | 垂吊型 | 120 |
| 15只 |  |  | 火焰南天竹 | 红色 | H:25 P:25 | 30 |
| 15只 |  |  | 银叶菊 | 银 | H:30 P:25 | 90 |
| 序号 | 街道 | 绿地名称 | 绿地地址 | 数量 | 等级 |  |
| 1 | 静安寺 | 巨鹿路（常熟路—富民路）花箱 | 巨鹿路（常熟路—富民路） | 5个 | 按照一年四次换花 |  |
| 2 | 静安寺 | 新闸路1709号花箱 | 新闸路1709号 | 2个 | 按照一年四次换花 |  |
| 3 | 静安寺 | 延安西路221号花箱 | 延安西路221号 | 8个 | 按照一年四次换花 |  |
| 4 | 静安寺 | 乌鲁木齐北路459号花箱 | 乌鲁木齐北路459号 | 8个 | 按照一年四次换花 |  |
| 5 | 石门二路 | 新闸路沿线（成都北路—大田路）花箱 | 新闸路沿线（成都北路—大田路） | 84个 | 按照一年四次换花 |  |
| 7 | 静安寺街道 | 镇宁路168弄 | 镇宁路168弄 | 19 | 按照一年四次换花 |  |
| 14 | 江宁路街道 | 常德路（余姚路-新丰路）东侧 | 常德路（余姚路-新丰路）东侧 | 54 | 按照一年四次换花 |  |
| 22 | 曹家渡街道 | 余姚路沿线（武南南路至胶州路段） | 余姚路沿线（武南南路至胶州路段） | 5 | 按照一年四次换花 |  |
| 23 | 曹家渡街道 | 常熟幼儿园 | 常熟幼儿园 | 18 | 按照一年四次换花 |  |
| 34 | 石门二路街道 | 武定路北侧沿街（139号街道办事处对面） | 武定路北侧沿街（139号街道办事处对面） | 8 | 按照一年四次换花 |  |

| 立体绿化清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道 | 绿墙地址 | 垂直绿化 面积（㎡） | 备注 | 备注2 |  |  |  |
| 1 | 曹家渡 | 万航渡路小学(万航渡路690号) | 235 | 构架式绿墙 | 按照一年2次更换 |  |  |  |
| 2 | 石门二路 | 成都路新闸路西北角构架式绿墙 | 260 | 构架式绿墙 | 按照一年2次更换 |  |  |  |
| 3 | 静安寺 | 延安路高架下近华山路变电箱房 | 300 | 构架式绿墙 | 按照一年2次更换 |  |  |  |
| 4 | 静安寺 | 万航渡路282号行家火锅后侧围墙 | 131 | 构架式绿墙 | 按照一年2次更换 |  |  |  |
| 5 | 曹家渡 | 胶州路485号向北50米-胶州路康定路西北角绿墙 | 130 | 构架式绿墙 | 按照一年2次更换 |  |  |  |
| 6 | 曹家渡 | 常熟幼儿园向北50米-胶州路余姚路西南角绿墙 | 222 | 构架式绿墙 | 按照一年2次更换 |  |  |  |
| 7 | 南京西路 | 威海路722号威海路公厕 | 19 | 构架式绿墙 | 按照一年2次更换 |  |  |  |
| 8 | 南京西路 | 威海路730号威海路幼儿园围墙 | 72 | 构架式绿墙 | 按照一年2次更换 |  |  |  |
| 9 | 南京西路 | 北京西路509号绿墙 | 105 | 构架式绿墙 | 按照一年2次更换 |  |  |  |
| 10 | 南京西路 | 上外静安外国语小学（北京西路605弄47号）绿墙 | 35 | 构架式绿墙 | 按照一年2次更换 |  |  |  |
| 11 | 南京西路 | 北京西路1333弄绿墙 | 130 | 构架式绿墙 | 按照一年2次更换 |  |  |  |
| 12 | 石门二路 | 上外静安外国语小学（北京西路605弄47号） | 35 | 构架式绿墙 | 按照一年2次更换 |  |  |  |
| 13 | 石门二路 | 成都路新闸路西北角构架式绿墙 | 160 | 构架式绿墙 | 按照一年2次更换 |  |  |  |
| 14 | 静安寺 | 市西小学（万航渡路154号） | 150 | 构架式绿墙 | 按照一年2次更换 |  |  |  |
| 南石绿墙换花计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 现存品种 | 数量 | 此次更换（补）品种 | 数量 | 计划更换日期 |  |  |  |
| 1 | 甘蓝 | 5621 | 角堇 | 5621 | 2023年2月初 |  |  |  |
|  | 角堇 | 7900 | 角堇 | 1000 |  |  |  |  |
|  | 鸭脚木 | 13000 | 鸭脚木 | 1000 |  |  |  |  |
| 2 | 角堇 | 13521 | 何氏凤仙 | 13521 | 2023年4月底 |  |  |  |
|  | 鸭脚木 | 13000 | 鸭脚木 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | 何氏凤仙 | 13521 | 彩叶草/比哥海棠 | 13521 | 2023年6月底 |  |  |  |
|  | 鸭脚木 | 13000 | 鸭脚木 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | 彩叶草/比哥海棠 | 13521 | 繁星花/比哥海棠/四季海棠 | 13521 | 2023年9月底 |  |  |  |
|  | 鸭脚木 | 13000 | 鸭脚木 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | 繁星花/比哥海棠/四季海棠 | 13521 | 甘蓝/角堇 | 13521 | 2023年11月底 |  |  |  |
|  | 鸭脚木 | 13000 | 鸭脚木 | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | 养护面积（平方） | 550 |  |  | 全年 |  |  |  |
| 石北站绿墙换花计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 现存品种 | 数量 | 此次更换（补）品种 | 数量 | 计划更换日期 |  |  |  |
| 1 | 繁星花 | 2500 | 角堇 | 2500 | 2023年1月初 |  |  |  |
|  | 四季海棠 | 2000 | 角堇 | 2000 |  |  |  |  |
|  | 火焰南天竹 | 1717 | 火焰南天竹 | 200 |  |  |  |  |
|  | 金森女贞 | 1573 | 金森女贞 | 200 |  |  |  |  |
|  | 金叶女贞 | 1159 | 金叶女贞 | 200 |  |  |  |  |
|  | 铺地柏 | 1891 | 铺地柏 | 200 |  |  |  |  |
|  | 金叶菖蒲 | 2080 | 金叶菖蒲 | 200 |  |  |  |  |
| 2 | 角堇 | 4500 | 何氏凤仙 | 4500 | 2023年4月底 |  |  |  |
|  | 火焰南天竹 | 1717 | 火焰南天竹 | 200 |  |  |  |  |
|  | 金森女贞 | 1573 | 金森女贞 | 200 |  |  |  |  |
|  | 金叶女贞 | 1159 | 金叶女贞 | 200 |  |  |  |  |
|  | 铺地柏 | 1891 | 铺地柏 | 200 |  |  |  |  |
|  | 金叶菖蒲 | 2080 | 金叶菖蒲 | 200 |  |  |  |  |
| 3 | 何氏凤仙 | 4500 | 彩叶草 | 4500 | 2023年6月底 |  |  |  |
|  | 火焰南天竹 | 1717 | 火焰南天竹 | 200 |  |  |  |  |
|  | 金森女贞 | 1573 | 金森女贞 | 200 |  |  |  |  |
|  | 金叶女贞 | 1159 | 金叶女贞 | 200 |  |  |  |  |
|  | 铺地柏 | 1891 | 铺地柏 | 200 |  |  |  |  |
|  | 金叶菖蒲 | 2080 | 金叶菖蒲 | 200 |  |  |  |  |
| 4 | 彩叶草 | 4500 | 四季海棠 | 4500 | 2023年9月底 |  |  |  |
|  | 火焰南天竹 | 1717 | 火焰南天竹 | 200 |  |  |  |  |
|  | 金森女贞 | 1573 | 金森女贞 | 200 |  |  |  |  |
|  | 金叶女贞 | 1159 | 金叶女贞 | 200 |  |  |  |  |
|  | 铺地柏 | 1891 | 铺地柏 | 200 |  |  |  |  |
|  | 金叶菖蒲 | 2080 | 金叶菖蒲 | 200 |  |  |  |  |
| 5 | 四季海棠 | 4500 | 角堇 | 4500 | 2023年11月底 |  |  |  |
|  | 火焰南天竹 | 1717 | 火焰南天竹 | 200 |  |  |  |  |
|  | 金森女贞 | 1573 | 金森女贞 | 200 |  |  |  |  |
|  | 金叶女贞 | 1159 | 金叶女贞 | 200 |  |  |  |  |
|  | 铺地柏 | 1891 | 铺地柏 | 200 |  |  |  |  |
|  | 金叶菖蒲 | 2080 | 金叶菖蒲 | 200 |  |  |  |  |
| 6 | 养护面积（平方） | 230 |  |  | 全年 |  |  |  |
| 石凤站绿墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品种 | 数量 | 单位 | 备注 |  |  |  |  |
| 1 | 金叶大花六道木 | 200 | 盆 |  |  |  |  |  |
| 2 | 矾根 | 400 | 盆 |  |  |  |  |  |
| 3 | 亮金女贞 | 200 | 盆 |  |  |  |  |  |
| 4 | 火焰南天竹 | 100 | 盆 |  |  |  |  |  |
| 5 | 大吴风草 | 100 | 盆 |  |  |  |  |  |
| 6 | 时花 | 6000 | 盆 |  |  |  |  |  |
| 7 | 养护面积 | 110 | 平方 |  |  |  |  |  |
| 常德路绿墙换花 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所属街道 | 养护绿地 名称 | 种植时间 | 面积/数量 | 计划使用品种 | 容器规格（CM) | 花卉颜色 | 计划种植数量（株） |
| 1 | 江宁路 | 常德路绿墙 | 4月中下旬 |  | 何氏凤仙 | S12 | 杂色 | 5000 |
| 2 |  |  | 6月下旬 |  | 超级海棠 | S12 | 大红 | 5000 |
| 3 |  |  | 8月中下旬 |  | 繁星花 | S12 | 玫红 | 5000 |
| 4 |  |  | 9月中下旬 |  | 一串红 | S12 | 红色 | 5000 |
| 5 |  |  | 11月下旬 |  | 角堇 | S12 | 杂色 | 5000 |

| 苏州河以南行道树养护清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 路段起 | 路段迄 | 所属街道 | 总数 | 树种 | 方位 | 树穴类型 | 树穴规格 | 树桩类型 | 空穴 | <=5 | <=10 | <=20 | <=30 | <=40 | >40 | 等级 | 分类 | 备注 |
| 1 | 安远路 | 昌化路 | 江宁路 | 江宁路街道 | 11 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 2 | 安远路 | 常德路 | 胶州路 | 江宁路街道 | 21 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 3 | 安远路 | 江宁路 | 陕西北路 | 江宁路街道 | 6 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 4 | 安远路 | 句容路 | 昌化路 | 江宁路街道 | 10 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 5 | 安远路 | 陕西北路 | 西康路 | 江宁路街道 | 11 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 6 | 安远路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 26 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 7 | 安远路 | 西苏州路 | 句容路 | 江宁路街道 | 6 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 8 | 北京西路 | 江宁路 | 陕西北路 | 江宁路街道 | 19 | 悬铃木 | 北 | 灌木,其他,铸铁盖板 | 0.6*0.8,1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 9 | 北京西路 | 陕西北路 | 西康路 | 江宁路街道 | 22 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 10 | 北京西路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 2 |  | 北 | 复合材料盖板,灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  | 林荫道 |
| 11 | 北京西路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 48 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 12 | 昌化路 | 昌平路 | 淮安路 | 江宁路街道 | 17 | 无患子 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 13 | 昌化路 | 昌平路 | 淮安路 | 江宁路街道 | 18 | 无患子 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 14 | 昌化路 | 海防路 | 安远路 | 江宁路街道 | 19 | 女贞 | 西 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 15 | 昌化路 | 海防路 | 新丰路 | 江宁路街道 | 32 | 女贞 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 16 | 昌化路 | 淮安路 | 海防路 | 江宁路街道 | 7 | 香樟 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 17 | 昌化路 | 淮安路 | 海防路 | 江宁路街道 | 10 | 女贞 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25,1.5*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 18 | 昌化路 | 康定路 | 昌平路 | 江宁路街道 | 27 | 无患子 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 19 | 昌化路 | 康定路 | 昌平路 | 江宁路街道 | 33 | 无患子 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 20 | 昌化路 | 武定路 | 康定路 | 江宁路街道 | 21 | 无患子 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 21 | 昌化路 | 武定路 | 康定路 | 江宁路街道 | 18 | 无患子 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 22 | 昌化路 | 新丰路 | 安远路 | 江宁路街道 | 15 | 女贞 | 东 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 23 | 昌平路 | 昌化路 | 江宁路 | 江宁路街道 | 6 | 栾树 | 南 | 复合盖板 | 1.5*1.5 | 木架桩 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 24 | 昌平路 | 常德路 | 胶州路 | 江宁路街道 | 14 | 栾树 | 北 | 灌木 |  | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 25 | 昌平路 | 常德路 | 胶州路 | 江宁路街道 | 14 | 栾树 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 26 | 昌平路 | 江宁路 | 昌化路 | 江宁路街道 | 12 | 栾树 | 北 | 复合盖板 | 1.5*1.5 | 木架桩 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 27 | 昌平路 | 江宁路 | 陕西北路 | 江宁路街道 | 19 | 栾树 | 北 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 28 | 昌平路 | 江宁路 | 陕西北路 | 江宁路街道 | 22 | 栾树 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 29 | 昌平路 | 陕西北路 | 西康路 | 江宁路街道 | 37 | 栾树 | 北 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 4 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 30 | 昌平路 | 陕西北路 | 西康路 | 江宁路街道 | 35 | 栾树 | 南 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 31 | 昌平路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 46 | 栾树 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 2 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 32 | 昌平路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 11 | 香樟 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 一级 | 常绿 | 林荫道 |
| 33 | 昌平路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 47 | 栾树 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 2 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 34 | 昌平路 | 西苏州路 | 昌化路 | 江宁路街道 | 30 | 栾树 | 南 | 复合盖板 | 1.5*1.5 | 木架桩 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 35 | 昌平路 | 西苏州路 | 昌化路 | 江宁路街道 | 14 | 栾树 | 北 | 复合盖板 | 1.5*1.5 | 木架桩 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 36 | 常德路 | 北京西路 | 新闸路 | 江宁路街道 | 21 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 一级 | 落叶 |  |
| 37 | 常德路 | 昌平路 | 余姚路 | 江宁路街道 | 13 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 一级 | 落叶 |  |
| 38 | 常德路 | 昌平路 | 余姚路 | 江宁路街道 | 23 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25,1.25*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 39 | 常德路 | 康定路 | 昌平路 | 江宁路街道 | 21 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 40 | 常德路 | 康定路 | 昌平路 | 江宁路街道 | 1 |  | 西 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  |  |
| 41 | 常德路 | 康定路 | 昌平路 | 江宁路街道 | 18 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 一级 | 落叶 |  |
| 42 | 常德路 | 武定路 | 康定路 | 江宁路街道 | 22 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 43 | 常德路 | 武定路 | 康定路 | 江宁路街道 | 21 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 44 | 常德路 | 新丰路 | 安远路 | 江宁路街道 | 9 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 45 | 常德路 | 新丰路 | 安远路 | 江宁路街道 | 10 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 46 | 常德路 | 新闸路 | 武定路 | 江宁路街道 | 23 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 | 一级 | 落叶 |  |
| 47 | 常德路 | 新闸路 | 武定路 | 江宁路街道 | 1 |  | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  |  |
| 48 | 常德路 | 新闸路 | 武定路 | 江宁路街道 | 15 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 一级 | 落叶 |  |
| 49 | 常德路 | 余姚路 | 新丰路 | 江宁路街道 | 10 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 50 | 常德路 | 余姚路 | 新丰路 | 江宁路街道 | 1 |  | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  |  |
| 51 | 常德路 | 余姚路 | 新丰路 | 江宁路街道 | 1 | 垂柳 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一级 | 落叶 |  |
| 52 | 常德路 | 余姚路 | 新丰路 | 江宁路街道 | 10 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 一级 | 落叶 |  |
| 53 | 海防路 | 昌化路 | 江宁路 | 江宁路街道 | 11 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 54 | 海防路 | 昌化路 | 江宁路 | 江宁路街道 | 4 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 55 | 海防路 | 江宁路 | 陕西北路 | 江宁路街道 | 13 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 56 | 海防路 | 江宁路 | 陕西北路 | 江宁路街道 | 15 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,无 | 0.9*0.9,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 57 | 海防路 | 江宁路 | 陕西北路 | 江宁路街道 | 1 | 意杨 | 南 | 复合材料盖板,无 | 0.9*0.9,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 58 | 海防路 | 句容路 | 昌化路 | 江宁路街道 | 3 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 59 | 海防路 | 人和街 | 西康路 | 江宁路街道 | 14 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 60 | 海防路 | 陕西北路 | 人和街 | 江宁路街道 | 14 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 61 | 海防路 | 陕西北路 | 西康路 | 江宁路街道 | 23 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 62 | 海防路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 19 | 悬铃木 | 北 | 灌木 |  | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 63 | 海防路 | 西康路 | 余姚路 | 江宁路街道 | 10 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 64 | 海防路 | 西苏州路 | 昌化路 | 江宁路街道 | 9 | 香樟 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25,1.25*1.26 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 二级 | 常绿 |  |
| 65 | 海防路 | 西苏州路 | 句容路 | 江宁路街道 | 13 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 66 | 淮安路 | 昌化路 | 江宁路 | 江宁路街道 | 7 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 三级 | 落叶 |  |
| 67 | 淮安路 | 昌化路 | 江宁路 | 江宁路街道 | 8 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 三级 | 落叶 |  |
| 68 | 江宁路 | 北京西路 | 新闸路 | 江宁路街道 | 24 | 悬铃木 | 西 | 灌木 |  | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 69 | 江宁路 | 昌平路 | 海防路 | 江宁路街道 | 33 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 6 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 70 | 江宁路 | 昌平路 | 淮安路 | 江宁路街道 | 21 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 71 | 江宁路 | 海防路 | 安远路 | 江宁路街道 | 31 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 4 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 72 | 江宁路 | 海防路 | 安远路 | 江宁路街道 | 2 |  | 西 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 73 | 江宁路 | 海防路 | 安远路 | 江宁路街道 | 33 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 12 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 74 | 江宁路 | 淮安路 | 海防路 | 江宁路街道 | 1 | 悬铃木 | 东 | 灌木 |  | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 75 | 江宁路 | 康定路 | 昌平路 | 江宁路街道 | 21 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板,灌木,无 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 76 | 江宁路 | 康定路 | 昌平路 | 江宁路街道 | 22 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 77 | 江宁路 | 武定路 | 康定路 | 江宁路街道 | 13 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 78 | 江宁路 | 武定路 | 康定路 | 江宁路街道 | 10 | 悬铃木 | 西 | 灌木 |  | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 79 | 江宁路 | 新闸路 | 武定路 | 江宁路街道 | 15 | 悬铃木 | 西 | 灌木 |  | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 80 | 胶州路 | 昌平路 | 余姚路 | 江宁路街道 | 30 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 81 | 胶州路 | 康定路 | 昌平路 | 江宁路街道 | 34 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 1 | 一级 | 落叶 | 林荫道+一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 82 | 胶州路 | 武定路 | 康定路 | 江宁路街道 | 21 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 一级 | 落叶 | 林荫道+一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 83 | 胶州路 | 新闸路 | 武定路 | 江宁路街道 | 28 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7 | 一级 | 落叶 | 林荫道+一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 84 | 胶州路 | 余姚路 | 安远路 | 江宁路街道 | 21 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 85 | 康定路 | 昌化路 | 江宁路 | 江宁路街道 | 13 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 86 | 康定路 | 昌化路 | 江宁路 | 江宁路街道 | 16 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 87 | 康定路 | 常德路 | 胶州路 | 江宁路街道 | 19 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 88 | 康定路 | 常德路 | 胶州路 | 江宁路街道 | 22 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 89 | 康定路 | 江宁路 | 陕西北路 | 江宁路街道 | 18 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 二级 | 落叶 |  |
| 90 | 康定路 | 江宁路 | 陕西北路 | 江宁路街道 | 18 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 91 | 康定路 | 陕西北路 | 西康路 | 江宁路街道 | 26 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 92 | 康定路 | 陕西北路 | 西康路 | 江宁路街道 | 18 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木,无 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 93 | 康定路 | 泰兴路 | 昌化路 | 江宁路街道 | 28 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 94 | 康定路 | 泰兴路 | 昌化路 | 江宁路街道 | 27 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 95 | 康定路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 33 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 1 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 96 | 康定路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 38 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.0*1.2,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 7 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 97 | 陕西北路 | 北京西路 | 新闸路 | 江宁路街道 | 39 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 7 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 98 | 陕西北路 | 北京西路 | 新闸路 | 江宁路街道 | 30 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 0.9*1.25,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 99 | 陕西北路 | 昌平路 | 海防路 | 江宁路街道 | 25 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 100 | 陕西北路 | 昌平路 | 海防路 | 江宁路街道 | 24 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 101 | 陕西北路 | 海防路 | 安远路 | 江宁路街道 | 24 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 102 | 陕西北路 | 海防路 | 新丰路 | 江宁路街道 | 1 |  | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 103 | 陕西北路 | 海防路 | 新丰路 | 江宁路街道 | 15 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 104 | 陕西北路 | 康定路 | 昌平路 | 江宁路街道 | 21 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 105 | 陕西北路 | 康定路 | 昌平路 | 江宁路街道 | 20 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,其他 | 1.2*1.2,1.25*1.25 | 木架桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 106 | 陕西北路 | 康定路 | 昌平路 | 江宁路街道 | 2 | 银杏 | 西 | 复合材料盖板,其他 | 1.2*1.2,1.25*1.25 | 木架桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 107 | 陕西北路 | 武定路 | 康定路 | 江宁路街道 | 13 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 108 | 陕西北路 | 武定路 | 康定路 | 江宁路街道 | 12 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 109 | 陕西北路 | 新丰路 | 安远路 | 江宁路街道 | 20 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 110 | 陕西北路 | 新闸路 | 武定路 | 江宁路街道 | 19 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 111 | 陕西北路 | 新闸路 | 武定路 | 江宁路街道 | 23 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 112 | 泰兴路 | 康定路 | 西苏州路 | 江宁路街道 | 9 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 113 | 泰兴路 | 武定路 | 康定路 | 江宁路街道 | 18 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 114 | 武定路 | 昌化路 | 江宁路 | 江宁路街道 | 16 | 榉树 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 115 | 武定路 | 常德路 | 胶州路 | 江宁路街道 | 34 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 二级 | 落叶 |  |
| 116 | 武定路 | 常德路 | 胶州路 | 江宁路街道 | 37 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 117 | 武定路 | 江宁路 | 陕西北路 | 江宁路街道 | 21 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 118 | 武定路 | 江宁路 | 陕西北路 | 江宁路街道 | 1 |  | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 |  |  |
| 119 | 武定路 | 江宁路 | 陕西北路 | 江宁路街道 | 16 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 120 | 武定路 | 陕西北路 | 西康路 | 江宁路街道 | 25 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 3 | 二级 | 落叶 |  |
| 121 | 武定路 | 陕西北路 | 西康路 | 江宁路街道 | 1 |  | 南 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 |  |  |
| 122 | 武定路 | 陕西北路 | 西康路 | 江宁路街道 | 27 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 123 | 武定路 | 泰兴路 | 昌化路 | 江宁路街道 | 18 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 124 | 武定路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 14 | 栾树 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 125 | 武定路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 40 | 栾树 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 126 | 西康路 | 北京西路 | 新闸路 | 江宁路街道 | 27 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25,1.25*1.4 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7 | 二级 | 落叶 |  |
| 127 | 西康路 | 北京西路 | 新闸路 | 江宁路街道 | 31 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 7 | 二级 | 落叶 |  |
| 128 | 西康路 | 昌平路 | 海防路 | 江宁路街道 | 23 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 129 | 西康路 | 昌平路 | 余姚路 | 江宁路街道 | 6 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 130 | 西康路 | 海防路 | 新丰路 | 江宁路街道 | 11 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 131 | 西康路 | 海防路 | 新丰路 | 江宁路街道 | 11 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 132 | 西康路 | 康定路 | 昌平路 | 江宁路街道 | 19 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 133 | 西康路 | 康定路 | 昌平路 | 江宁路街道 | 20 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 134 | 西康路 | 武定路 | 康定路 | 江宁路街道 | 6 | 悬铃木 | 东 | 灌木 |  | 水泥桩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 135 | 西康路 | 武定路 | 康定路 | 江宁路街道 | 13 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 136 | 西康路 | 新丰路 | 安远路 | 江宁路街道 | 11 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 137 | 西康路 | 新丰路 | 安远路 | 江宁路街道 | 10 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 138 | 西康路 | 新闸路 | 武定路 | 江宁路街道 | 1 |  | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 |  |  |
| 139 | 西康路 | 新闸路 | 武定路 | 江宁路街道 | 18 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 二级 | 落叶 |  |
| 140 | 西康路 | 新闸路 | 武定路 | 江宁路街道 | 15 | 悬铃木 | 西 | 灌木 |  | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 二级 | 落叶 |  |
| 141 | 西康路 | 余姚路 | 海防路 | 江宁路街道 | 13 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 142 | 西苏州路 | 昌平路 | 海防路 | 江宁路街道 | 0 | 香樟 | 西 | 灌木 |  | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 | 常绿 | 苏河贯通 |
| 143 | 西苏州路 | 海防路 | 安远路 | 江宁路街道 | 0 | 香樟 | 西 | 地被,复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 | 常绿 | 苏河贯通 |
| 144 | 新丰路 | 常德路 | 胶州路 | 江宁路街道 | 3 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 145 | 新丰路 | 常德路 | 胶州路 | 江宁路街道 | 2 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 146 | 新丰路 | 人和街 | 西康路 | 江宁路街道 | 12 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 147 | 新丰路 | 陕西北路 | 人和街 | 江宁路街道 | 7 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 148 | 新丰路 | 陕西北路 | 西康路 | 江宁路街道 | 19 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 149 | 新丰路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 1 |  | 北 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25,1.25*1.26 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三级 |  |  |
| 150 | 新丰路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 32 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25,1.25*1.26 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 5 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 151 | 新丰路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 38 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 5 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 152 | 新丰路 | 昌华路 | 江宁路 | 江宁路街道 | 4 | 悬铃木 | 北 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 三级 | 落叶 |  |
| 153 | 新丰路 | 昌华路 | 江宁路 | 江宁路街道 | 2 | 悬铃木 | 南 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 三级 | 落叶 |  |
| 154 | 新丰路 | 江宁路 | 陕西北路 | 江宁路街道 | 10 | 悬铃木 | 北 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 三级 | 落叶 |  |
| 155 | 新闸路 | 常德路 | 胶州路 | 江宁路街道 | 22 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25,1.25*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 156 | 新闸路 | 江宁路 | 陕西北路 | 江宁路街道 | 20 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 157 | 新闸路 | 江宁路 | 陕西北路 | 江宁路街道 | 18 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 158 | 新闸路 | 陕西北路 | 西康路 | 江宁路街道 | 1 |  | 北 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 |  |  |
| 159 | 新闸路 | 陕西北路 | 西康路 | 江宁路街道 | 28 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 二级 | 落叶 |  |
| 160 | 新闸路 | 陕西北路 | 西康路 | 江宁路街道 | 18 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 二级 | 落叶 |  |
| 161 | 新闸路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 2 |  | 北 | 复合材料盖板,灌木,无 | ,1.25*1.25,1.25*1.5 | 无 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 |  |  |
| 162 | 新闸路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 23 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木,无 | ,1.25*1.25,1.25*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 163 | 新闸路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 24 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 4 | 二级 | 落叶 |  |
| 164 | 余姚路 | 常德路 | 胶州路 | 江宁路街道 | 18 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 165 | 余姚路 | 常德路 | 胶州路 | 江宁路街道 | 21 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 166 | 余姚路 | 海防路 | 常德路 | 江宁路街道 | 2 |  | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 |  |  |
| 167 | 余姚路 | 海防路 | 常德路 | 江宁路街道 | 16 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 168 | 余姚路 | 西康路 | 常德路 | 江宁路街道 | 42 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 7 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 169 | 余姚路 | 西康路 | 海防路 | 江宁路街道 | 22 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 170 | 北京西路 | 常德路 | 胶州路 | 静安寺街道 | 30 | 悬铃木 | 南 | 灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 5 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 171 | 北京西路 | 常德路 | 胶州路 | 静安寺街道 | 30 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,1.3*1.3,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 9 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 172 | 北京西路 | 胶州路 | 万航渡路 | 静安寺街道 | 18 | 悬铃木 | 南 | 灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 173 | 北京西路 | 胶州路 | 万航渡路 | 静安寺街道 | 18 | 悬铃木 | 北 | 灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 174 | 北京西路 | 万航渡路 | 乌鲁木齐北路 | 静安寺街道 | 14 | 悬铃木 | 北 | 灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 175 | 北京西路 | 万航渡路 | 愚园路 | 静安寺街道 | 14 | 悬铃木 | 南 | 灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 176 | 长乐路 | 常熟路 | 乌鲁木齐中路 | 静安寺街道 | 40 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.3,1.25*1.25,1.3*1.3 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 25 | 一级 | 落叶 |  |
| 177 | 长乐路 | 富民路 | 常熟路 | 静安寺街道 | 1 |  | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  |  |
| 178 | 长乐路 | 富民路 | 常熟路 | 静安寺街道 | 8 | 刺槐 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 一级 | 落叶 |  |
| 179 | 长乐路 | 富民路 | 常熟路 | 静安寺街道 | 40 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 23 | 一级 | 落叶 |  |
| 180 | 长乐路 | 乌鲁木齐中路 | 华山路 | 静安寺街道 | 51 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,其他 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17 | 15 | 一级 | 落叶 |  |
| 181 | 常德路 | 北京西路 | 新闸路 | 静安寺街道 | 19 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 一级 | 落叶 |  |
| 182 | 常德路 | 南京西路 | 愚园路 | 静安寺街道 | 9 | 银杏 | 西 | 灌木 | 连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 183 | 常德路 | 延安中路 | 南京西路 | 静安寺街道 | 45 | 银杏 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 184 | 常德路 | 愚园路 | 赵家桥路 | 静安寺街道 | 11 | 银杏 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 185 | 常德路 | 赵家桥路 | 北京西路 | 静安寺街道 | 4 | 银杏 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 186 | 常熟路 | 长乐路 | 华山路 | 静安寺街道 | 29 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 187 | 常熟路 | 长乐路 | 巨鹿路 | 静安寺街道 | 27 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 188 | 常熟路 | 巨鹿路 | 华山路 | 静安寺街道 | 8 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 189 | 富民路 | 长乐路 | 巨鹿路 | 静安寺街道 | 34 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.3 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 12 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 190 | 富民路 | 巨鹿路 | 延安中路 | 静安寺街道 | 24 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 二级 | 落叶 |  |
| 191 | 华山路 | 常熟路 | 乌鲁木齐中路 | 静安寺街道 | 33 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.05*1.5,1.1*1.45 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 11 | 一级 | 落叶 | 林荫道+一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 192 | 华山路 | 常熟路 | 乌鲁木齐中路 | 静安寺街道 | 36 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.3,1.2*1.4,1.2*1.5,1.25*1.25,1.5*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 15 | 一级 | 落叶 | 林荫道+一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 193 | 华山路 | 华山路 | 延安西路 | 静安寺街道 | 18 | 香樟 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 一级 | 常绿 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 194 | 华山路 | 巨鹿路 | 延安西路 | 静安寺街道 | 23 | 香樟 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.4 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 一级 | 常绿 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 195 | 华山路 | 南京西路 | 愚园路 | 静安寺街道 | 6 | 悬铃木 | 西 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 196 | 华山路 | 南京西路 | 愚园路 | 静安寺街道 | 8 | 悬铃木 | 东 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 197 | 华山路 | 乌鲁木齐中路 | 长乐路 | 静安寺街道 | 74 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.3,1.2*1.4,1.3*1.3,1.3*1.4 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 40 | 一级 | 落叶 | 林荫道+一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 198 | 华山路 | 乌鲁木齐中路 | 长乐路 | 静安寺街道 | 59 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.3,1.2*1.4,1.2*1.5,1.2*1.6,1.3*1.3,1.45*1.7 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 26 | 一级 | 落叶 | 林荫道+一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 199 | 胶州路 | 北京西路 | 新闸路 | 静安寺街道 | 24 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25,1.25*1.4 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 一级 | 落叶 | 林荫道+一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 200 | 胶州路 | 北京西路 | 新闸路 | 静安寺街道 | 28 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 7 | 一级 | 落叶 | 林荫道+一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 201 | 胶州路 | 愚园路 | 北京西路 | 静安寺街道 | 18 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 202 | 胶州路 | 愚园路 | 赵家桥路 | 静安寺街道 | 15 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 203 | 胶州路 | 赵家桥路 | 北京西路 | 静安寺街道 | 2 | 悬铃木 | 东 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 204 | 巨鹿路 | 富民路 | 常熟路 | 静安寺街道 | 39 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.5*2.4 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 11 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 205 | 巨鹿路 | 富民路 | 常熟路 | 静安寺街道 | 42 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.5*2.4 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 17 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 206 | 南京西路 | 常德路 | 华山路 | 静安寺街道 | 4 | 香樟 | 北 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2,1.5*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 一级 | 常绿 | 林荫道 |
| 207 | 南京西路 | 常德路 | 华山路 | 静安寺街道 | 21 | 悬铃木 | 北 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2,1.5*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 208 | 南京西路 | 常德路 | 华山路 | 静安寺街道 | 30 | 悬铃木 | 南 | 其他 | 1.5直径圆 | 木架桩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 209 | 南京西路 | 常德路 | 华山路 | 静安寺街道 | 13 | 银杏 | 南 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 210 | 南京西路 | 华山路 | 乌鲁木齐北路 | 静安寺街道 | 16 | 悬铃木 | 北 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 211 | 南京西路 | 华山路 | 乌鲁木齐北路 | 静安寺街道 | 21 | 悬铃木 | 南 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 212 | 南京西路 | 乌鲁木齐北路 | 延安西路 | 静安寺街道 | 1 |  | 南 | 无,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  | 林荫道 |
| 213 | 南京西路 | 乌鲁木齐北路 | 延安西路 | 静安寺街道 | 28 | 悬铃木 | 南 | 无,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 214 | 南京西路 | 乌鲁木齐北路 | 永源路 | 静安寺街道 | 3 | 悬铃木 | 北 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 215 | 南京西路 | 永源路 | 延安西路 | 静安寺街道 | 1 |  | 北 | 其他,无,铸铁盖板 | 1.2*1.2,1.5*1.5 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  | 林荫道 |
| 216 | 南京西路 | 永源路 | 延安西路 | 静安寺街道 | 18 | 悬铃木 | 北 | 其他,无,铸铁盖板 | 1.2*1.2,1.5*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 217 | 万航渡路 | 北京西路 | 乌鲁木齐北路 | 静安寺街道 | 27 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2 | 一级 | 落叶 |  |
| 218 | 万航渡路 | 北京西路 | 新闸路 | 静安寺街道 | 19 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 一级 | 落叶 |  |
| 219 | 万航渡路 | 乌鲁木齐北路 | 新闸路 | 静安寺街道 | 8 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 一级 | 落叶 |  |
| 220 | 万航渡路 | 新闸路 | 镇宁路 | 静安寺街道 | 54 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.4 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 32 | 10 | 一级 | 落叶 |  |
| 221 | 万航渡路 | 愚园路 | 北京西路 | 静安寺街道 | 13 | 悬铃木 | 北 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 222 | 万航渡路 | 愚园路 | 北京西路 | 静安寺街道 | 16 | 悬铃木 | 南 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 223 | 乌鲁木齐北路 | 北京西路 | 万航渡路 | 静安寺街道 | 32 | 榉树 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 1 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 224 | 乌鲁木齐北路 | 华山路 | 延安西路 | 静安寺街道 | 14 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 225 | 乌鲁木齐北路 | 华山路 | 延安西路 | 静安寺街道 | 25 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,其他 | 1.2*1.2,1.2*1.3,1.3*1.6 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 4 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 226 | 乌鲁木齐北路 | 南京西路 | 愚园路 | 静安寺街道 | 24 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 227 | 乌鲁木齐北路 | 南京西路 | 愚园支路 | 静安寺街道 | 15 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 二级 | 落叶 |  |
| 228 | 乌鲁木齐北路 | 延安西路 | 南京西路 | 静安寺街道 | 2 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 229 | 乌鲁木齐北路 | 延安西路 | 南京西路 | 静安寺街道 | 10 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 230 | 乌鲁木齐北路 | 愚园路 | 万航渡路 | 静安寺街道 | 9 | 垂柳 | 西 | 复合材料盖板,灌木 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 231 | 乌鲁木齐北路 | 愚园路 | 万航渡路 | 静安寺街道 | 22 | 榉树 | 西 | 复合材料盖板,灌木 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 232 | 乌鲁木齐北路 | 愚园支路 | 愚园路 | 静安寺街道 | 5 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板,灌木 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 233 | 乌鲁木齐中路 | 长乐路 | 华山路 | 静安寺街道 | 22 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板,其他 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 234 | 乌鲁木齐中路 | 长乐路 | 华山路 | 静安寺街道 | 21 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 235 | 新闸路 | 常德路 | 胶州路 | 静安寺街道 | 38 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25,1.25*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 3 | 二级 | 落叶 |  |
| 236 | 新闸路 | 胶州路 | 万航渡路 | 静安寺街道 | 6 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | ,0.7*1.25,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 二级 | 落叶 |  |
| 237 | 新闸路 | 万航渡路 | 镇宁路 | 静安寺街道 | 60 | 香樟 | 北 | 复合材料盖板,灌木,胶石 | 1.2*1.2,连接带 | 木架桩,无 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41 | 0 | 0 | 一级 | 常绿 | 林荫道 |
| 238 | 新闸路 | 万航渡路 | 镇宁路 | 静安寺街道 | 2 |  | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.5 | 无 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  | 林荫道 |
| 239 | 新闸路 | 万航渡路 | 镇宁路 | 静安寺街道 | 65 | 香樟 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 2 | 0 | 一级 | 常绿 | 林荫道 |
| 240 | 延安西路 | 华山路 | 乌鲁木齐北路 | 静安寺街道 | 14 | 香樟 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 一级 | 常绿 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 241 | 延安西路 | 乌鲁木齐北路 | 镇宁路 | 静安寺街道 | 25 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 242 | 延安中路 | 常德路 | 华山路 | 静安寺街道 | 15 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 243 | 延安中路 | 富民路 | 华山路 | 静安寺街道 | 34 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 2 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 244 | 永源路 | 南京西路 | 镇宁路 | 静安寺街道 | 50 | 栾树 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 4 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 245 | 永源路 | 南京西路 | 镇宁路 | 静安寺街道 | 54 | 栾树 | 南 | 复合材料盖板,铸铁盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.4,1.2*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 14 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 246 | 愚园路 | 常德路 | 华山路 | 静安寺街道 | 32 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,其他 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 247 | 愚园路 | 常德路 | 胶州路 | 静安寺街道 | 14 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 248 | 愚园路 | 华山路 | 愚园支路 | 静安寺街道 | 7 | 悬铃木 | 南 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 249 | 愚园路 | 胶州路 | 万航渡路 | 静安寺街道 | 13 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 250 | 愚园路 | 万航渡路 | 乌鲁木齐北路 | 静安寺街道 | 1 |  | 北 | 复合材料盖板,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 251 | 愚园路 | 万航渡路 | 乌鲁木齐北路 | 静安寺街道 | 21 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 252 | 愚园路 | 乌鲁木齐北路 | 镇宁路 | 静安寺街道 | 59 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.1*1.5,1.2*1.2,1.2*1.4,1.2*1.7,1.3*1.9,1.3*2,1.5*1.9,1.5*2.4,2*2.55,2*3.5 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 7 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 253 | 愚园路 | 乌鲁木齐北路 | 镇宁路 | 静安寺街道 | 1 |  | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.3,1.2*1.4,1.2*2,1.3*1.4,1.4*2.3,1.5*1.9,1.5*2.5,1.5*2.7,1.6*2.3,1.65*1.9,1.7*3.1,1.7*3.4,2*2.4,2.1*2.3,2.1*3.9 | 水泥桩,无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 254 | 愚园路 | 乌鲁木齐北路 | 镇宁路 | 静安寺街道 | 66 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.3,1.2*1.4,1.2*2,1.3*1.4,1.4*2.3,1.5*1.9,1.5*2.5,1.5*2.7,1.6*2.3,1.65*1.9,1.7*3.1,1.7*3.4,2*2.4,2.1*2.3,2.1*3.9 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 17 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 255 | 愚园路 | 愚园支路 | 乌鲁木齐北路 | 静安寺街道 | 14 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | 1.2*1.3,连接带 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 256 | 愚园支路 | 愚园路 | 乌鲁木齐北路 | 静安寺街道 | 5 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 257 | 镇宁路 | 东诸安浜路 | 愚园路 | 静安寺街道 | 24 | 女贞 | 西 | 水泥盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 258 | 镇宁路 | 华山路 | 延安西路 | 静安寺街道 | 2 |  | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三级 |  |  |
| 259 | 镇宁路 | 华山路 | 延安西路 | 静安寺街道 | 42 | 女贞 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 260 | 镇宁路 | 华山路 | 昭化东路 | 静安寺街道 | 14 | 女贞 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 261 | 镇宁路 | 新闸路 | 万航渡路 | 静安寺街道 | 28 | 女贞 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 262 | 镇宁路 | 延安西路 | 东诸安浜路 | 静安寺街道 | 16 | 女贞 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 263 | 镇宁路 | 延安西路 | 永源路 | 静安寺街道 | 15 | 女贞 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 264 | 镇宁路 | 永源路 | 愚园路 | 静安寺街道 | 19 | 女贞 | 东 | 水泥盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.3,1.3*1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 265 | 镇宁路 | 愚园路 | 新闸路 | 静安寺街道 | 33 | 女贞 | 东 | 水泥盖板 | 1.2*1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 266 | 镇宁路 | 愚园路 | 镇宁路405弄 | 静安寺街道 | 16 | 女贞 | 西 | 水泥盖板 | 1.2*1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 267 | 镇宁路 | 昭化东路 | 延安西路 | 静安寺街道 | 1 |  | 西 | 钙塑板,水泥盖板,组合式盖板 | 1.2*1.2,1.3*1.5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三级 |  |  |
| 268 | 镇宁路 | 昭化东路 | 延安西路 | 静安寺街道 | 29 | 女贞 | 西 | 水泥盖板 | 1.2*1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 269 | 镇宁路 | 镇宁路405弄 | 镇宁路465弄 | 静安寺街道 | 14 | 女贞 | 西 | 钙塑板,水泥盖板 | 1.2*1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 270 | 镇宁路 | 镇宁路465弄 | 万航渡路 | 静安寺街道 | 16 | 女贞 | 西 | 钙塑板,水泥盖板 | 1.2*1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 271 | 安义路 | 铜仁路 | 常德路 | 南京西路街道 | 13 | 乐昌含笑 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 一级 | 常绿 | 调整为一级 |
| 272 | 安义路 | 铜仁路 | 常德路 | 南京西路街道 | 15 | 乐昌含笑 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 一级 | 常绿 |  |
| 273 | 北京西路 | 江宁路 | 陕西北路 | 南京西路街道 | 20 | 悬铃木 | 南 | 灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 274 | 北京西路 | 陕西北路 | 西康路 | 南京西路街道 | 20 | 悬铃木 | 南 | 灌木,铸铁盖板 | 1.1*1.3,1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 275 | 北京西路 | 铜仁路 | 常德路 | 南京西路街道 | 1 |  | 南 | 复合材料盖板,灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  | 林荫道 |
| 276 | 北京西路 | 铜仁路 | 常德路 | 南京西路街道 | 20 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 277 | 北京西路 | 西康路 | 铜仁路 | 南京西路街道 | 22 | 悬铃木 | 南 | 灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 278 | 长乐路 | 陕西南路 | 襄阳北路 | 南京西路街道 | 30 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,其他 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 7 | 一级 | 落叶 |  |
| 279 | 长乐路 | 襄阳北路 | 富民路 | 南京西路街道 | 41 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 6 | 一级 | 落叶 |  |
| 280 | 常德路 | 安义路 | 南京西路 | 南京西路街道 | 12 | 银杏 | 东 | 灌木 | 连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 281 | 常德路 | 南京西路 | 愚园东路 | 南京西路街道 | 19 | 银杏 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 282 | 常德路 | 延安中路 | 安义路 | 南京西路街道 | 1 |  | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 283 | 常德路 | 延安中路 | 安义路 | 南京西路街道 | 27 | 银杏 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 284 | 常德路 | 愚园东路 | 北京西路 | 南京西路街道 | 11 | 银杏 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 285 | 成都北路 | 大沽路 | 威海路 | 南京西路街道 | 1 |  | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 286 | 成都北路 | 大沽路 | 威海路 | 南京西路街道 | 18 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 287 | 成都北路 | 威海路 | 南京西路 | 南京西路街道 | 26 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 288 | 大沽路 | 成都北路 | 石门一路 | 南京西路街道 | 2 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,其他,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三级 | 落叶 |  |
| 289 | 大沽路 | 成都北路 | 石门一路 | 南京西路街道 | 57 | 银杏 | 北 | 复合材料盖板,其他,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 | 0 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 290 | 大沽路 | 老成都北路 | 石门一路 | 南京西路街道 | 72 | 银杏 | 南 | 复合材料盖板,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 43 | 29 | 0 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 291 | 奉贤路 | 江宁路 | 陕西北路 | 南京西路街道 | 19 | 栾树 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 292 | 奉贤路 | 江宁路 | 陕西北路 | 南京西路街道 | 11 | 栾树 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 293 | 富民路 | 长乐路 | 巨鹿路 | 南京西路街道 | 38 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 294 | 富民路 | 巨鹿路 | 延安中路 | 南京西路街道 | 21 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板,灌木 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 二级 | 落叶 |  |
| 295 | 江宁路 | 奉贤路 | 北京西路 | 南京西路街道 | 9 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 296 | 江宁路 | 南京西路 | 奉贤路 | 南京西路街道 | 15 | 悬铃木 | 西 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 297 | 巨鹿路 | 陕西南路 | 富民路 | 南京西路街道 | 66 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.3,1.2*1.35,1.2*1.4,1.2*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 28 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 298 | 巨鹿路 | 陕西南路 | 襄阳北路 | 南京西路街道 | 33 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.4 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 5 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 299 | 巨鹿路 | 襄阳北路 | 富民路 | 南京西路街道 | 41 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 11 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 300 | 老成都北路 | 延安中路 | 大沽路 | 南京西路街道 | 11 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 301 | 茂名北路 | 升平路 | 威海路 | 南京西路街道 | 21 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.3 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 302 | 茂名北路 | 威海路 | 南京西路 | 南京西路街道 | 26 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 仿木桩,无 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 303 | 茂名北路 | 延安中路 | 升平路 | 南京西路街道 | 6 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 304 | 茂名北路 | 延安中路 | 威海路 | 南京西路街道 | 23 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 305 | 南京西路 | 成都北路 | 青海路 | 南京西路街道 | 23 | 悬铃木 | 南 | 无,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 306 | 南京西路 | 江宁路 | 陕西北路 | 南京西路街道 | 19 | 悬铃木 | 北 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 307 | 南京西路 | 茂名北路 | 陕西北路 | 南京西路街道 | 44 | 悬铃木 | 南 | 其他,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 6 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 308 | 南京西路 | 青海路 | 石门一路 | 南京西路街道 | 17 | 悬铃木 | 南 | 无,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 309 | 南京西路 | 陕西北路 | 铜仁路 | 南京西路街道 | 60 | 悬铃木 | 南 | 灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29 | 24 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 310 | 南京西路 | 陕西北路 | 西康路 | 南京西路街道 | 19 | 悬铃木 | 北 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 311 | 南京西路 | 石门一路 | 泰兴路 | 南京西路街道 | 23 | 悬铃木 | 南 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 4 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 312 | 南京西路 | 泰兴路 | 茂名北路 | 南京西路街道 | 11 | 悬铃木 | 南 | 其他,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 313 | 南京西路 | 铜仁路 | 常德路 | 南京西路街道 | 29 | 悬铃木 | 南 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 10 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 314 | 南京西路 | 铜仁路 | 常德路 | 南京西路街道 | 26 | 悬铃木 | 北 | 无,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 315 | 南京西路 | 西康路 | 铜仁路 | 南京西路街道 | 47 | 悬铃木 | 北 | 灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 27 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 316 | 南阳路 | 陕西北路 | 西康路 | 南京西路街道 | 1 |  | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 |  |  |
| 317 | 南阳路 | 陕西北路 | 西康路 | 南京西路街道 | 18 | 栾树 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 318 | 南阳路 | 西康路 | 铜仁路 | 南京西路街道 | 16 | 栾树 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 319 | 南阳路 | 西康路 | 铜仁路 | 南京西路街道 | 28 | 栾树 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 320 | 青海路 | 威海路 | 南京西路 | 南京西路街道 | 0 | 悬铃木 | 西 | 灌木 | 连接带 | 无 | 0 |  |  |  |  |  |  | 二级 | 落叶 | 取消 |
| 321 | 青海路 | 威海路 | 南京西路 | 南京西路街道 | 0 | 樱花 | 西 | 灌木 | 连接带 | 无 |  |  |  |  |  |  | 0 | 二级 | 落叶 | 取消 |
| 322 | 青海路 | 威海路 | 南京西路 | 南京西路街道 | 18 | 樱花 | 东 | 灌木 | 连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 323 | 陕西北路 | 奉贤路 | 北京西路 | 南京西路街道 | 9 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 324 | 陕西北路 | 南京西路 | 奉贤路 | 南京西路街道 | 15 | 纳塔栎 | 东 | 绿篱 | 1.2*1.2 | 木架桩 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 325 | 陕西北路 | 南京西路 | 南阳路 | 南京西路街道 | 12 | 纳塔栎 | 西 | 绿篱 | 1.2*1.2 | 木架桩 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 326 | 陕西北路 | 南阳路 | 北京西路 | 南京西路街道 | 14 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.4 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 327 | 陕西北路 | 威海路 | 南京西路 | 南京西路街道 | 4 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 328 | 陕西北路 | 威海路 | 南京西路 | 南京西路街道 | 1 |  | 西 | 复合材料盖板,水泥盖板 | 1.2*1.2,1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 329 | 陕西北路 | 威海路 | 南京西路 | 南京西路街道 | 31 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,水泥盖板 | 1.2*1.2,1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 10 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 330 | 陕西北路 | 延安中路 | 威海路 | 南京西路街道 | 21 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 331 | 陕西北路 | 延安中路 | 威海路 | 南京西路街道 | 15 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 332 | 陕西南路 | 长乐路 | 巨鹿路 | 南京西路街道 | 20 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.3 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 333 | 陕西南路 | 巨鹿路 | 延安中路 | 南京西路街道 | 20 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 334 | 升平路 | 茂名公寓 | 茂名北路 | 南京西路街道 | 19 | 香樟 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 二级 | 常绿 |  |
| 335 | 升平路 | 茂名公寓 | 茂名北路 | 南京西路街道 | 2 |  | 北 | 复合材料盖板,灌木 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 |  |  |
| 336 | 升平路 | 茂名公寓 | 茂名北路 | 南京西路街道 | 9 | 香樟 | 北 | 复合材料盖板,灌木 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 二级 | 常绿 |  |
| 337 | 石门一路 | 大沽路 | 威海路 | 南京西路街道 | 1 |  | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.3,1.2*1.4,1.2*1.5,1.3*1.4,1.4*1.5,1.4*1.6 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 338 | 石门一路 | 大沽路 | 威海路 | 南京西路街道 | 16 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.3,1.2*1.4,1.2*1.5,1.3*1.4,1.4*1.5,1.4*1.6 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 339 | 石门一路 | 大沽路 | 威海路 | 南京西路街道 | 9 | 银杏 | 东 | 铸铁盖板 | 1.5*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 340 | 石门一路 | 威海路 | 南京西路 | 南京西路街道 | 1 |  | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.5*1.5 | 水泥桩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  | 特色道路 |
| 341 | 石门一路 | 威海路 | 南京西路 | 南京西路街道 | 26 | 乌桕 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.5*1.5 | 水泥桩 |  |  | 5 | 21 |  |  |  | 一级 | 落叶 | 特色道路 |
| 342 | 石门一路 | 威海路 | 南京西路 | 南京西路街道 | 51 | 巨紫荆 | 西 | 灌木 | 连接带 | 木架桩 |  | 0 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 特色道路 |
| 343 | 石门一路 | 威海路 | 南京西路 | 南京西路街道 | 31 | 乌桕 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 木架桩 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 特色道路 |
| 344 | 石门一路 | 延安中路 | 大沽路 | 南京西路街道 | 9 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 345 | 石门一路 | 延安中路 | 威海路 | 南京西路街道 | 18 | 香樟 | 西 | 复合材料盖板,灌木 | 1.2*1.2,1.3*1.1,连接带 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 一级 | 常绿 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 346 | 石门一路 | 延安中路 | 威海路 | 南京西路街道 | 31 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,灌木 | 1.2*1.2,1.3*1.1,连接带 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 3 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 347 | 铜仁路 | 安义路 | 南京西路 | 南京西路街道 | 20 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 一级 | 落叶 |  |
| 348 | 铜仁路 | 南京西路 | 南阳路 | 南京西路街道 | 22 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 一级 | 落叶 |  |
| 349 | 铜仁路 | 南京西路 | 愚园东路 | 南京西路街道 | 8 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 350 | 铜仁路 | 南阳路 | 北京西路 | 南京西路街道 | 9 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 351 | 铜仁路 | 延安中路 | 安义路 | 南京西路街道 | 9 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 一级 | 落叶 |  |
| 352 | 铜仁路 | 延安中路 | 南京西路 | 南京西路街道 | 28 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 10 | 一级 | 落叶 |  |
| 353 | 铜仁路 | 愚园东路 | 北京西路 | 南京西路街道 | 22 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 一级 | 落叶 |  |
| 354 | 威海路 | 成都北路 | 青海路 | 南京西路街道 | 20 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,其他 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 355 | 威海路 | 成都北路 | 石门一路 | 南京西路街道 | 1 |  | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 |  |  |
| 356 | 威海路 | 成都北路 | 石门一路 | 南京西路街道 | 29 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,其他 | 1.2*1.2,1.4*1.6 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 6 | 二级 | 落叶 |  |
| 357 | 威海路 | 成都北路 | 石门一路 | 南京西路街道 | 13 | 银杏 | 南 | 复合材料盖板,其他 | 1.2*1.2,1.4*1.6 | 无 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 358 | 威海路 | 茂名北路 | 陕西北路 | 南京西路街道 | 42 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 16 | 二级 | 落叶 |  |
| 359 | 威海路 | 茂名北路 | 陕西北路 | 南京西路街道 | 38 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 5 | 二级 | 落叶 |  |
| 360 | 威海路 | 青海路 | 石门一路 | 南京西路街道 | 18 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 二级 | 落叶 |  |
| 361 | 威海路 | 陕西北路 | 延安中路 | 南京西路街道 | 31 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 10 | 二级 | 落叶 |  |
| 362 | 威海路 | 陕西北路 | 延安中路 | 南京西路街道 | 3 | 香樟 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.4 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 二级 | 常绿 |  |
| 363 | 威海路 | 陕西北路 | 延安中路 | 南京西路街道 | 20 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.4 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 二级 | 落叶 |  |
| 364 | 威海路 | 石门一路 | 茂名北路 | 南京西路街道 | 27 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,其他 | 1.2*1.2,1.2*1.4 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 二级 | 落叶 |  |
| 365 | 威海路 | 石门一路 | 茂名北路 | 南京西路街道 | 30 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 3 | 二级 | 落叶 |  |
| 366 | 西康路 | 南京西路 | 南阳路 | 南京西路街道 | 20 | 悬铃木 | 东 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 二级 | 落叶 |  |
| 367 | 西康路 | 南京西路 | 南阳路 | 南京西路街道 | 17 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,灌木,其他 | 1.0直径圆,1.2*1.2,连接带 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 二级 | 落叶 |  |
| 368 | 西康路 | 南阳路 | 北京西路 | 南京西路街道 | 12 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 369 | 西康路 | 南阳路 | 北京西路 | 南京西路街道 | 8 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 370 | 襄阳北路 | 长乐路 | 巨鹿路 | 南京西路街道 | 16 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.3 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 二级 | 落叶 |  |
| 371 | 襄阳北路 | 长乐路 | 巨鹿路 | 南京西路街道 | 20 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 372 | 延安中路 | 老成都北路 | 石门一路 | 南京西路街道 | 38 | 香樟 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.2*1.3 | 无 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 5 | 0 | 一级 | 常绿 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 373 | 延安中路 | 茂名北路 | 陕西北路 | 南京西路街道 | 3 | 香樟 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 一级 | 常绿 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 374 | 延安中路 | 茂名北路 | 陕西北路 | 南京西路街道 | 40 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 14 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 375 | 延安中路 | 陕西北路 | 威海路 | 南京西路街道 | 11 | 香樟 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 一级 | 常绿 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 376 | 延安中路 | 陕西南路 | 富民路 | 南京西路街道 | 1 |  | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 377 | 延安中路 | 陕西南路 | 富民路 | 南京西路街道 | 39 | 栾树 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 378 | 延安中路 | 陕西南路 | 富民路 | 南京西路街道 | 18 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 379 | 延安中路 | 石门一路 | 茂名北路 | 南京西路街道 | 1 |  | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一级 |  | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 380 | 延安中路 | 石门一路 | 茂名北路 | 南京西路街道 | 22 | 香樟 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 一级 | 常绿 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 381 | 延安中路 | 铜仁路 | 常德路 | 南京西路街道 | 22 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 382 | 延安中路 | 威海路 | 铜仁路 | 南京西路街道 | 16 | 香樟 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 一级 | 常绿 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 383 | 愚园东路 | 铜仁路 | 常德路 | 南京西路街道 | 21 | 栾树 | 北 | 复合材料盖板,其他 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 384 | 愚园东路 | 铜仁路 | 常德路 | 南京西路街道 | 26 | 栾树 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 385 | 北京西路 | 成都北路 | 大田路 | 石门二路街道 | 16 | 香樟 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 一级 | 常绿 | 林荫道 |
| 386 | 北京西路 | 成都北路 | 大田路 | 石门二路街道 | 38 | 悬铃木 | 南 | 灌木 | 连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 5 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 387 | 北京西路 | 成都北路 | 石门二路 | 石门二路街道 | 55 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 5 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 388 | 北京西路 | 大田路 | 石门二路 | 石门二路街道 | 40 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,其他 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 8 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 389 | 北京西路 | 南汇路 | 江宁路 | 石门二路街道 | 12 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 390 | 北京西路 | 石门二路 | 泰兴路 | 石门二路街道 | 39 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木,其他,铸铁盖板 | 1.2*1.2,1.3*1.3,连接带 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 391 | 北京西路 | 石门二路 | 泰兴路 | 石门二路街道 | 45 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 22 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 392 | 北京西路 | 泰兴路 | 江宁路 | 石门二路街道 | 21 | 悬铃木 | 北 | 灌木 | 连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 393 | 北京西路 | 泰兴路 | 南汇路 | 石门二路街道 | 24 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 394 | 昌化路 | 新闸路 | 武定路 | 石门二路街道 | 25 | 无患子 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 395 | 昌化路 | 新闸路 | 武定路 | 石门二路街道 | 26 | 无患子 | 西 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 396 | 成都北路 | 北京西路 | 山海关路 | 石门二路街道 | 26 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 397 | 成都北路 | 凤阳路 | 北京西路 | 石门二路街道 | 22 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,其他 | 1.2*1.2,1.3*1.3 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 398 | 成都北路 | 南京西路 | 凤阳路 | 石门二路街道 | 20 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 399 | 成都北路 | 山海关路 | 新闸路 | 石门二路街道 | 23 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 400 | 成都北路 | 新闸路 | 南苏州路 | 石门二路街道 | 17 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 401 | 慈溪路 | 山海关路 | 新闸路 | 石门二路街道 | 1 | 悬铃木 | 东 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 402 | 慈溪路 | 山海关路 | 新闸路 | 石门二路街道 | 9 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 三级 | 落叶 |  |
| 403 | 大田路 | 凤阳路 | 北京西路 | 石门二路街道 | 1 |  | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 |  |  |
| 404 | 大田路 | 凤阳路 | 北京西路 | 石门二路街道 | 16 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 二级 | 落叶 |  |
| 405 | 大田路 | 凤阳路 | 北京西路 | 石门二路街道 | 16 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 二级 | 落叶 |  |
| 406 | 大田路 | 山海关路 | 新闸路 | 石门二路街道 | 5 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 407 | 大田路 | 山海关路 | 新闸路 | 石门二路街道 | 1 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 408 | 大田路 | 顺德路 | 南苏州路 | 石门二路街道 | 1 | 悬铃木 | 西 | 地被 | 1*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 409 | 大田路 | 新闸路 | 顺德路 | 石门二路街道 | 5 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 410 | 凤阳路 | 成都北路 | 大田路 | 石门二路街道 | 3 |  | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 |  |  |
| 411 | 凤阳路 | 成都北路 | 大田路 | 石门二路街道 | 15 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 412 | 凤阳路 | 成都北路 | 南京西路 | 石门二路街道 | 2 |  | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 |  |  |
| 413 | 凤阳路 | 成都北路 | 南京西路 | 石门二路街道 | 34 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 6 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 414 | 凤阳路 | 大田路 | 奉贤路 | 石门二路街道 | 14 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 415 | 凤阳路 | 奉贤路 | 石门二路 | 石门二路街道 | 7 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,其他 | 0.6*0.8,1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 416 | 奉贤路 | 凤阳路 | 石门二路 | 石门二路街道 | 17 | 栾树 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 417 | 奉贤路 | 凤阳路 | 石门二路 | 石门二路街道 | 18 | 栾树 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 418 | 奉贤路 | 南汇路 | 江宁路 | 石门二路街道 | 3 | 栾树 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 419 | 奉贤路 | 石门二路 | 泰兴路 | 石门二路街道 | 29 | 栾树 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 9 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 420 | 奉贤路 | 石门二路 | 泰兴路 | 石门二路街道 | 29 | 栾树 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 421 | 奉贤路 | 泰兴路 | 南汇路 | 石门二路街道 | 19 | 栾树 | 南 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 422 | 奉贤路 | 泰兴路 | 南汇路 | 石门二路街道 | 22 | 栾树 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 423 | 江宁路 | 北京西路 | 新闸路 | 石门二路街道 | 37 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | 4 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 424 | 江宁路 | 南京西路 | 奉贤路 | 石门二路街道 | 7 | 悬铃木 | 东 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 425 | 江宁路 | 新闸路 | 武定路 | 石门二路街道 | 19 | 悬铃木 | 东 | 灌木 |  | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 426 | 康定东路 | 恒丰路 | 泰兴路 | 石门二路街道 | 21 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 427 | 康定东路 | 顺德路 | 泰兴路 | 石门二路街道 | 36 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 428 | 南京西路 | 成都北路 | 石门二路 | 石门二路街道 | 43 | 悬铃木 | 北 | 灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 15 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 429 | 南京西路 | 南汇路 | 江宁路 | 石门二路街道 | 11 | 悬铃木 | 北 | 灌木,铸铁盖板 | 1.2*1.2,连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 430 | 南京西路 | 石门二路 | 泰兴路 | 石门二路街道 | 28 | 悬铃木 | 北 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 | 1 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 431 | 南京西路 | 泰兴路 | 南汇路 | 石门二路街道 | 25 | 悬铃木 | 北 | 铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 432 | 南苏州路 | 大田路 | 石门二路 | 石门二路街道 | 14 | 香樟 | 南 | 灌木 |  | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 二级 | 常绿 |  |
| 433 | 山海关路 | 成都北路 | 大田路 | 石门二路街道 | 3 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 434 | 山海关路 | 慈溪路 | 石门二路 | 石门二路街道 | 8 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 435 | 石门二路 | 北京西路 | 山海关路 | 石门二路街道 | 21 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 436 | 石门二路 | 北京西路 | 新闸路 | 石门二路街道 | 59 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 21 | 3 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 437 | 石门二路 | 凤阳路 | 奉贤路 | 石门二路街道 | 7 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 438 | 石门二路 | 奉贤路 | 北京西路 | 石门二路街道 | 14 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 439 | 石门二路 | 奉贤路 | 北京西路 | 石门二路街道 | 14 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2,1.5*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 440 | 石门二路 | 南京西路 | 奉贤路 | 石门二路街道 | 9 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,铸铁盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 441 | 石门二路 | 山海关路 | 新闸路 | 石门二路街道 | 10 | 香樟 | 东 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 一级 | 常绿 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 442 | 石门二路 | 山海关路 | 新闸路 | 石门二路街道 | 9 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 443 | 石门二路 | 顺德路 | 南苏州路 | 石门二路街道 | 2 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 444 | 石门二路 | 新闸路 | 顺德路 | 石门二路街道 | 6 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 445 | 顺德路 | 大田路 | 石门二路 | 石门二路街道 | 15 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 446 | 顺德路 | 大田路 | 石门二路 | 石门二路街道 | 1 |  | 南 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三级 |  |  |
| 447 | 顺德路 | 大田路 | 石门二路 | 石门二路街道 | 16 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 三级 | 落叶 |  |
| 448 | 顺德路 | 石门二路 | 康定东路 | 石门二路街道 | 3 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 449 | 泰兴路 | 北京西路 | 新闸路 | 石门二路街道 | 24 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 450 | 泰兴路 | 康定东路 | 西苏州路 | 石门二路街道 | 17 | 悬铃木 | 东 | 灌木 |  | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 451 | 泰兴路 | 武定路 | 康定路 | 石门二路街道 | 1 |  | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 |  |  |
| 452 | 泰兴路 | 武定路 | 康定路 | 石门二路街道 | 16 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 453 | 泰兴路 | 新闸路 | 武定路 | 石门二路街道 | 21 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 454 | 泰兴路 | 新闸路 | 武定路 | 石门二路街道 | 22 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板,灌木 | ,0.9*1.2,1.25*1.25,1.25*1.26 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 455 | 武定路 | 昌化路 | 江宁路 | 石门二路街道 | 21 | 榉树 | 南 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 456 | 武定路 | 石门二路 | 泰兴路 | 石门二路街道 | 24 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 457 | 武定路 | 石门二路 | 泰兴路 | 石门二路街道 | 28 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.5*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 458 | 武定路 | 泰兴路 | 昌化路 | 石门二路街道 | 24 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 459 | 新闸路 | 昌化路 | 江宁路 | 石门二路街道 | 25 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3 | 二级 | 落叶 |  |
| 460 | 新闸路 | 成都北路 | 大田路 | 石门二路街道 | 14 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 461 | 新闸路 | 成都北路 | 大田路 | 石门二路街道 | 3 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 462 | 新闸路 | 慈溪路 | 石门二路 | 石门二路街道 | 14 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 463 | 新闸路 | 大田路 | 慈溪路 | 石门二路街道 | 16 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 464 | 新闸路 | 石门二路 | 泰兴路 | 石门二路街道 | 1 |  | 南 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 |  |  |
| 465 | 新闸路 | 石门二路 | 泰兴路 | 石门二路街道 | 49 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 8 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 466 | 新闸路 | 石门二路 | 泰兴路 | 石门二路街道 | 33 | 悬铃木 | 北 | 灌木 |  | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 8 | 二级 | 落叶 |  |
| 467 | 新闸路 | 泰兴路 | 昌化路 | 石门二路街道 | 1 |  | 北 | 灌木 |  | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 |  |  |
| 468 | 新闸路 | 泰兴路 | 昌化路 | 石门二路街道 | 11 | 悬铃木 | 北 | 灌木 |  | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 469 | 新闸路 | 泰兴路 | 江宁路 | 石门二路街道 | 37 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 234 | 安远路 | 胶州路 | 延平路 | 曹家渡街道 | 21 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木,无 | ,1.25*1.25,无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 235 | 安远路 | 泰州路 | 长寿路 | 曹家渡街道 | 17 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 236 | 安远路 | 延平路 | 泰州路 | 曹家渡街道 | 33 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25,1.3*1.3 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 1 | 一级 | 落叶 |  |
| 237 | 昌平路 | 胶州路 | 延平路 | 曹家渡街道 | 42 | 栾树 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 0 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 238 | 昌平路 | 胶州路 | 延平路 | 曹家渡街道 | 96 | 栾树 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 28 | 2 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 239 | 昌平路 | 泰州路 | 康定路 | 曹家渡街道 | 31 | 栾树 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25,1.3*1.5 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 1 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 240 | 昌平路 | 延平路 | 康定路 | 曹家渡街道 | 54 | 栾树 | 北 | 灌木 |  | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | 4 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 241 | 昌平路 | 延平路 | 泰州路 | 曹家渡街道 | 42 | 栾树 | 南 | 灌木 |  | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 2 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 242 | 胶州路 | 昌平路 | 余姚路 | 曹家渡街道 | 29 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 一级 | 落叶 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 243 | 胶州路 | 康定路 | 昌平路 | 曹家渡街道 | 29 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25,1.3*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 4 | 一级 | 落叶 | 林荫道+一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 244 | 胶州路 | 武定路 | 康定路 | 曹家渡街道 | 16 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 一级 | 落叶 | 林荫道+一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 245 | 胶州路 | 新闸路 | 武定路 | 曹家渡街道 | 28 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | 一级 | 落叶 | 林荫道+一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 246 | 康定路 | 昌平路 | 武宁南路 | 曹家渡街道 | 5 | 悬铃木 | 北 | 灌木 |  | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 247 | 康定路 | 胶州路 | 延平路 | 曹家渡街道 | 23 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 248 | 康定路 | 胶州路 | 延平路 | 曹家渡街道 | 23 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 一级 | 落叶 | 林荫道 |
| 249 | 康定路 | 泰州路 | 昌平路 | 曹家渡街道 | 20 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 250 | 康定路 | 武宁南路 | 万航渡路 | 曹家渡街道 | 44 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 251 | 康定路 | 武宁南路 | 余姚路 | 曹家渡街道 | 30 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 252 | 康定路 | 延平路 | 泰州路 | 曹家渡街道 | 31 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 253 | 康定路 | 延平路 | 武宁南路 | 曹家渡街道 | 54 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 40 | 4 | 二级 | 落叶 |  |
| 254 | 康定路 | 余姚路 | 万航渡路 | 曹家渡街道 | 16 | 悬铃木 | 北 | 灌木 |  | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 255 | 康定西路 | 武定西路 | 万航渡路 | 曹家渡街道 | 27 | 栾树 | 东 | 地被,复合材料盖板 | 1*1,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 1 | 三级 | 落叶 |  |
| 256 | 康定西路 | 武定西路 | 万航渡路 | 曹家渡街道 | 24 | 香樟 | 东 | 地被,复合材料盖板 | 1*1,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 三级 | 常绿 |  |
| 257 | 康定西路 | 武定西路 | 万航渡路 | 曹家渡街道 | 22 | 栾树 | 西 | 复合材料盖板 | 1*1 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 258 | 泰州路 | 康定路 | 昌平路 | 曹家渡街道 | 1 |  | 东 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三级 |  |  |
| 259 | 泰州路 | 康定路 | 昌平路 | 曹家渡街道 | 18 | 银杏 | 东 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 260 | 泰州路 | 康定路 | 昌平路 | 曹家渡街道 | 19 | 银杏 | 西 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 261 | 泰州路 | 余姚路 | 安远路 | 曹家渡街道 | 12 | 榕树 | 西 | 多孔砖,无 | 1.6*2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 三级 | 落叶 |  |
| 262 | 万航渡路 | 康定路 | 长寿路 | 曹家渡街道 | 19 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 263 | 万航渡路 | 康定西路 | 长宁路 | 曹家渡街道 | 5 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 264 | 万航渡路 | 武定西路 | 康定路 | 曹家渡街道 | 71 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 35 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 265 | 万航渡路 | 武定西路 | 康定西路 | 曹家渡街道 | 63 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 33 | 0 | 一级 | 落叶 |  |
| 266 | 万航渡路 | 武宁南路 | 镇宁路 | 曹家渡街道 | 30 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.2*1.2 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 6 | 一级 | 落叶 |  |
| 267 | 万航渡路 | 新闸路 | 武宁南路 | 曹家渡街道 | 10 | 香樟 | 北 | 灌木 | 连接带 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 一级 | 常绿 |  |
| 268 | 万航渡路 | 镇宁路 | 武定西路 | 曹家渡街道 | 18 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 一级 | 落叶 |  |
| 269 | 万航渡路 | 镇宁路 | 武定西路 | 曹家渡街道 | 20 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 一级 | 落叶 |  |
| 270 | 武定路 | 胶州路 | 延平路 | 曹家渡街道 | 8 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,无 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 271 | 武定路 | 胶州路 | 延平路 | 曹家渡街道 | 7 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 272 | 武定路 | 延平路 | 武宁南路 | 曹家渡街道 | 58 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 | 7 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 273 | 武定路 | 延平路 | 武宁南路 | 曹家渡街道 | 27 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 274 | 武定西路 | 康定西路 | 江苏路 | 曹家渡街道 | 24 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 275 | 武定西路 | 万航渡路 | 康定西路 | 曹家渡街道 | 37 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 276 | 武定西路 | 武宁南路 | 万航渡路 | 曹家渡街道 | 5 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 277 | 武定西路 | 武宁南路 | 万航渡路 | 曹家渡街道 | 15 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 278 | 武宁南路 | 康定路 | 余姚路 | 曹家渡街道 | 11 | 香樟 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 一级 | 常绿 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 279 | 武宁南路 | 康定路 | 余姚路 | 曹家渡街道 | 16 | 香樟 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 一级 | 常绿 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 280 | 武宁南路 | 万春街 | 康定路 | 曹家渡街道 | 35 | 香樟 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | 3 | 一级 | 常绿 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 281 | 武宁南路 | 万航渡路 | 武定路 | 曹家渡街道 | 8 | 香樟 | 东 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 一级 | 常绿 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 282 | 武宁南路 | 万航渡路 | 武定西路 | 曹家渡街道 | 10 | 香樟 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 一级 | 常绿 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 283 | 武宁南路 | 武定路 | 万春街 | 曹家渡街道 | 1 | 香樟 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一级 | 常绿 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 284 | 武宁南路 | 武定西路 | 康定路 | 曹家渡街道 | 61 | 香樟 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 19 | 1 | 一级 | 常绿 | 一轴三带重要道路及区级行道树重要道路 |
| 285 | 新闸路 | 胶州路 | 延平路 | 曹家渡街道 | 12 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 二级 | 落叶 |  |
| 286 | 新闸路 | 延平路 | 万航渡路 | 曹家渡街道 | 15 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 二级 | 落叶 |  |
| 287 | 延平路 | 昌平路 | 余姚路 | 曹家渡街道 | 30 | 栾树 | 东 | 水泥盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 288 | 延平路 | 昌平路 | 余姚路 | 曹家渡街道 | 25 | 栾树 | 西 | 水泥盖板 | 1.25*1.25,1.25*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 289 | 延平路 | 康定路 | 昌平路 | 曹家渡街道 | 30 | 悬铃木 | 东 | 水泥盖板 | 1.25*1.25,1.4*1.8 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 290 | 延平路 | 康定路 | 昌平路 | 曹家渡街道 | 26 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 | 二级 | 落叶 |  |
| 291 | 延平路 | 武定路 | 康定路 | 曹家渡街道 | 22 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 292 | 延平路 | 武定路 | 康定路 | 曹家渡街道 | 22 | 悬铃木 | 西 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 293 | 延平路 | 新闸路 | 武定路 | 曹家渡街道 | 31 | 悬铃木 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 水泥桩,无 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 5 | 2 | 二级 | 落叶 |  |
| 294 | 延平路 | 新闸路 | 武定路 | 曹家渡街道 | 35 | 悬铃木 | 西 | 水泥盖板 | 1.25*1.25,1.25*1.45 | 无 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 4 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 295 | 延平路 | 余姚路 | 安远路 | 曹家渡街道 | 12 | 栾树 | 东 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 296 | 延平路 | 余姚路 | 安远路 | 曹家渡街道 | 12 | 栾树 | 西 | 水泥盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 297 | 余姚路 | 胶州路 | 延平路 | 曹家渡街道 | 27 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | 1 | 二级 | 落叶 |  |
| 298 | 余姚路 | 胶州路 | 延平路 | 曹家渡街道 | 31 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 299 | 余姚路 | 泰州路 | 武宁南路 | 曹家渡街道 | 21 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25,1.5*1.5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 300 | 余姚路 | 武宁南路 | 康定路 | 曹家渡街道 | 37 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 12 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 301 | 余姚路 | 武宁南路 | 康定路 | 曹家渡街道 | 52 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板 | 1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 27 | 3 | 二级 | 落叶 |  |
| 302 | 余姚路 | 延平路 | 泰州路 | 曹家渡街道 | 30 | 悬铃木 | 北 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 5 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 303 | 余姚路 | 延平路 | 武宁南路 | 曹家渡街道 | 44 | 悬铃木 | 南 | 复合材料盖板,灌木 | ,1.25*1.25 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 8 | 0 | 二级 | 落叶 |  |
| 304 | 小计 |  |  |  | 10870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （扣除空穴） |

曹家渡街道

江宁路街道

静安寺街道

南京西路街道

石门二路街道