2025年上海市静安区绿化管理中心城区绿化养护项目（包10）

彭浦镇绿化养护采购需求

一、基本情况

1、项目名称：包10彭浦镇绿化养护

2、采购编号：0625-00000207

3、预算金额：3907500元

4、服务期限：自合同签订之日起至2025年12月底

5、付款方式：每季度末按养护进度支付，支付金额和养护考核挂钩，考核达标全额支付，考核未达标，根据考核细则进行扣款。

6、本项目仅面向中小企业投标。

7、本项目不接受联合体投标。

8、其他要求：

（1）具有固定的经营场所及维修、维护人员，且能提供良好的技术支持的优先。

（2）有近三年类似规模同类项目业绩的优先。

9、项目联系人：绿化建设管理科 王老师 62670073

二、项目概况：

（一）项目养护内容：公共绿地养护78117㎡，社会绿地养护56033.63㎡及景点、绿地花卉布置。本次招标清单详见附件。（公共绿地和沿街社会绿地统称为街区绿地，以下简称绿地）

本包件预算金额为390.75万元，其中各养护分类建议不超过最高限价（见下表），具体金额如下：

| 养护分类 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 街区绿地及附属设施养护费 | 366.99 |  |
| 公共绿地花卉费 | 18.14 |  |
| 垂直绿墙养护及花卉费 | 5.62 |  |
| 合计 | 390.75 |  |

本包件内花卉布置费用根据投标的综合单价按实结算，采购人委托财务监理单位对本包件内花卉布置的费用进行审核,并出具每季度的花卉布置项目投资监理报告，中标单位按投标清单完成花卉布置工作的，前三季度花卉布置按照投标费用按季度支付。11月底，财务监理单位出具全年花卉布置项目投资监理报告，如果花卉结算核定总价低于花卉投标总价的，按照核定总价支付余款；如果花卉结算核定总价高于花卉投标总价，最终按照投标总价支付余款。

花卉投标综合单价时应附具体费用组成明细。模板参考如下：

| 报价模板参考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护绿地 | 种植时间 | 计划使用品种 | 容器规格(cm) | 花卉颜色 | 计划种植数量（株） | 花卉费 （元） |  | 人工费(元） |  | 利润(元） |  | 税金（元） |  | 综合单价（元） | 投标合价（元） |
|  | 名称 |  |  |  |  |  | 单价（元） | 合价（元） | 单价（元） | 合价（元） | 单价(元） | 合价(元） | 单价(元） | 合价(元） |  |  |

（二）养护项目标的岗位要求：

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 1、园林绿化专业技师或绿化专业中级职称（含）以上职业资格； 2、需提供无在建项目承诺； 3、提供近3个月社保证明。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 1、园林绿化专业中级以上职业资格； 2、提供近3个月社保证明。 |
| 3 | 街区绿化养护工 | 15 | 园林绿化专业中级技师不少于1人。 |
| 4 | 门岗管理 | 3 |  |
| 5 | 安全员 | 1 | 持有安全员证书 |
| 6 | 质量员 | 1 | 持有相关质量员证书 |
| 7 | 水、电工 | 1 | 电工持有低压电工资质 |
| 8 | 专职巡查人员 | 1 |  |
| 合计 |  | 24 |  |

注：1、投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，所有养护人员须经过培训合格，部分岗位需取得行业类上岗证书，同时承诺所有服务人员劳动时间符合国家和上海市有关用工法规和政策要求的规定。

2、投标人需承诺，若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险、工伤保险费等。

（三）养护项目标的机械配置要求：

| 序号 | 机械名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动带斗三轮车 | 12 | 辆 |
| 2 | 电动洒水车 | 4 | 辆 |
| 3 | 油锯 | 6 | 台 |
| 4 | 电动绿篱机 | 10 | 台 |
| 5 | 汽油绿篱机 | 2 | 台 |
| 6 | 打药机 | 2 | 台 |
| 7 | 高枝剪 | 5 | 把 |
| 8 | 3吨卡车 | 1 | 辆 |
| 9 | 汽油抽水泵 | 5 | 台 |
| 10 | 草坪机 | 2 | 台 |
| 11 | 割灌机 | 3 | 台 |
| 12 | 粉碎机 | 1 | 台 |
| 13 | 吹风机 | 2 | 台 |
| 14 | 汽油翻耕机 | 1 | 台 |
| 15 | 电动抽水泵 | 6 | 台 |

投标人应提供不少于上述机械设备的类型及数量，确保用于本项目的有序开展。所有机械设备均需投标人自持或租赁（自持或租赁需提供有效证明材料）或承诺中标后提供可用于苗木搬迁的机械设备清单（清单需写明机械设备名称、型号、数量等）。

（四）养护内容

1、现场条件

（1）采购人提供现有养护道班房及作业车辆停放场地，不提供办公场所等设施，投标单位自行安排。

（2）采购人提供绿地内现有水源、电源。

2、服务内容

（1）养护：街区绿地、花卉容器、绿化景点养护，花卉采购及布置。点位及数量清单见附件。中标单位应充分贯彻落实公园城市理念，按照“四化”总要求，围绕“常态优良、形态优美、品态优质”的“三优”工作总目标，确保优质绿化景观面貌。

（2）卫生保洁：养护范围内的保洁。

（3）附属设施维护：街区绿地附属设施。包含但不限于道路地坪、建构筑物、小品、雕塑、水景、假山叠石、城市家具、体育健身和儿童游乐设施、无障碍设施、照明系统、广播监控系统、给排水系统、电气设备等。

（4）应急处置：台风等灾害性天气及突发事件应急响应。中标单位应成立专业抢险队伍，准备抢险物资，做好预案，落实防台防汛急等突发事件措施。发生险情后，抢险人员必须及时赶到现场进行抢险处理并及时做出回复。中标单位应根据区绿化中心要求，配合做好全区绿化应急保障工作。

（5）投诉处置：根据12345市民服务热线、城市网格化处置以及信访等规范流程要求，对养护区域内事件、部件进行处置。

（6）节日氛围营造：制定“元旦”“春节”“五一”“七一”“十一”“进博会”等花卉景点布置方案，采购花卉等材料，在指定点位完成布置。

（7）本招标项目不包括苗木因大幅度调整而发生的挖掘、移植等作业内容；因特殊需要而发生的新增苗木、花卉等的材料费用和栽植人工费。但局部的苗木调整费用由中标单位负责。

中标单位因养护管理不善造成绿地内各类苗木的死亡（包括人为践踏造成的）和道路等设施损坏，均由中标单位负责补缺和修缮。

三、养护考核形式要求

1、由静安区绿化养护管理考评工作办公室牵头，区绿化管理中心规划发展科履行考评工作办公室相关职责，对公共绿地、花街、立体绿化、社会绿地、古树名木及后续资源养护考评：对不同养护标段内各类型绿化的绿化养护、基础设施、卫生保洁、作业规范等情况每季度进行一次综合考评。

2、考评满分为100分，由六个部分组成：

①区绿化管理中心班子成员对各绿化养护标段的养护质量进行评分，评分占总分的20%。

②区绿化管理中心业务科室对养护标段的日常养护管理情况进行评分，评分占总分的30%。

③各街镇林长办对辖区内公园、口袋公园、公共绿地、立体绿化进行评分，由区林长办进行汇总，评分占总分的10%。

④各街镇区人大代表和区政协委员对辖区内公园、口袋公园、公共绿地、立体绿化进行评分，由区林长办进行汇总，评分占总分的10%。

⑤区绿化管理中心委托第三方（市园林绿化行业协会、市公园行业协会）按养护标段对绿化养护情况进行评分，评分占总分的30%。

⑥附加分：根据绿化特色道路创建、花坛花境评比、口袋公园评比的市级评定结果，由业务科室在考评时评定附加分，分值为1-3分。12345市民服务热线和网格化处置工作，由业务科室根据养护单位的处置效率和满意率情况进行加分或扣分，分值为1-3分。

3、综合考评得分高于90分（含）为“优秀”等次； 80分-89分为“良好”等次； 60分—79分为“合格”等次；考评得分低于60分的，为“不合格”等次。每季度形成考评报告，报局长办公会议审议，审议通过后，向各养护单位发布考评结果。

4、本包件养护款的支付与养护考核评分挂钩。公园养护以综合评分85分作为养护费发放基准分，其它养护绿化以综合评分80分作为养护费发放基准分，每季度支付一次。综合评分不满基准分的，每低1分，扣除当季度养护费的1个百分点。绿化养护工作受到市、区领导批评、媒体曝光，经查确为养护单位原因造成的，根据事件负面影响程度，扣除本季度养护费5-10万元。

5、中标单位对养护区域内的古树名木和古树后续资源进行专项养护，如因养护不到位造成古树名木或古树后续资源死亡的，扣除当年养护费用30万元；因养护不到位造成古树名木或古树后续资源濒危的，扣除当年养护费用10万元；因养护不到位造成古树名木或古树后续资源衰弱的，扣除当年养护费用5万元；因未对古树名木或古树后续资源开展病虫害防治、树洞修补、枯（断）枝修剪等工作影响古树名木或古树后续资源健康生长的，每一项扣除当年养护费用2万元。

四、养护项目设计的技术规范、标准：

《园林绿化养护标准》DG/TJ 08-19-2023

《上海市工程建设规范（园林工程质量检验评定标准）》  DG/TJ08-701-2000

《园林绿化植物栽植技术规程》DG/TJ08-18-2011 J11913-2011

《园林植物保护技术规程》DBJ08-35-94

《大树移植技术规程》DBJ08-53-96

《草坪建植和草坪养护管理的技术规程》DBJ08-67-97

《上海市园林工程预算定额（2016）》

《上海市绿地养护概算定额（2010）》

《假山叠石工程施工规程》DBJ08-211-94

《花坛、花境技术规程》DBJ08-66-97

《园林绿化栽植土质量标准》DG/TJ 08-231-2021

《立体绿化技术规程》

《垂直绿化技术规程》DBJ08-75-98

《立体花坛技术规程》  DB31/T 1295-2021

《古树名木和古树后续资源养护质量评价》DB31/T 1294-2021

《行道树栽植与养护技术标准》DG/TJ08-2105-2022

《绿道建设技术标准》DG/TJ08-2336-2020

《绿地设计标准》DG/TJ 08-15-2020

《白玉兰栽植养护技术规范》DB31/T 1393-2023

《植物铭牌设置规范》DB31/T 1233-2020

《上海市口袋公园建设技术导则》

《上海市绿化特色道路创建办法》

《上海市口袋公园管理指导意见》

其它：政府相应的必须执行的有关标准

五、养护服务具体要求

（一）总体要求

1、人员：在满足作业人员数量及技术要求基础上，中标单位应配备专职巡查人员。绿化特色道路和花道应按照“一路一技师”要求，配备技师或高级技师。病虫害防治应配备专门技术人员。

2、巡查：中标单位应组织专门人员，对养护范围开展日巡查，及时发现养护范围内存在的问题，并进行整改。发现占绿毁绿现象，立即报告区绿化中心，配合进行后续处置。中标单位应并建立内部智能管理系统，记录巡查日志和作业日志。

3、防汛防台：根据静安区绿化行业主管部门年度防汛防台应急预案制订本单位养护范围内的防汛防台应急预案，配备专门应急物资，开展应急演练，积极应对灾害性天气对绿化的不利影响。

4、资源循环利用：中标单位应建立垃圾分类、整理和回收利用体制，提倡再生物资的生产、利用；中标单位应对园林废弃物资源化利用，严禁私自焚烧、填埋。

5、文明作业：工作人员应统一着装，并满足现场作业防护要求。现场作业设置文明警示标志。作业时，采取有效措施降低噪声、扬尘等对城市交通、居民生活及各类城市设施的影响。

6、精细化管理：中标单位应结合养护实际，制订精细化管理方案，打造亮点，积极参与全市绿化行业竞赛。

（二）街区绿地、附属设施养护及花卉布置

按《园林绿化养护标准》（DG/TJ 08-19-2023）和市局白玉兰杯的考核标准执行。绿化元素包含的树木、花卉、草坪和草地、地被植物、水生植物、竹类、古树名木和古树后续资源、园林建构筑物、道路和地坪、假山和叠石、园桌、园椅和园凳、娱乐健身设施、垃圾箱、雕塑、标识标牌和宣传设施、水景设施、给水和排水设施、灯光和照明设施、广播和监控设施、消防设施、无障碍设施、土壤等进行科学养管，达到相应标准。

1、绿化养护

（1）绿地景观应按照总体设计，做到植物群落结构合理，植株疏密得当，层次分明，生长势良好，无显著病虫害，整体景观优美，使绿地的园林景观面貌始终保持最佳状态。中标单位应制订全年养护计划和植物调整计划。建立养护日志等技术档案。

（2）中标单位应按《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ08-35-2014）做好绿地的植物保护工作，植保工作要有专人负责，做到工作有计划、有总结，监测有数据，防治有记录。做好防治药剂和防治机械设备的储备。做好有害生物监测工作，落实专人负责监测数据的记录和按要求上报制度。加强对检疫性害虫监测和重点病虫害防控。

（3）中标单位应根据市绿化市容局对花卉布置工作的“五定”要求，以元旦、春节、五一、七一、十一、进博会等为重要节点，制定年度的花卉布置方案，经区绿化部门审定后，落实优质花卉品种，做好日常养护，打造街区亮点，积极参与行业评比。

2、保洁

对养护区域每天进行巡回保洁作业，做到无卫生死角，垃圾桶不满溢，及时清理生活垃圾，各类设施无明显污渍、乱张贴刻画、附着物、蛛网、淤泥等。产生的垃圾根据本市生活垃圾分类管理规定，进行分类收集处置。

3、设施维护

中标单位应确保绿地的设施设备“正常运行无故障、安全生产无事故、维修及时无影响、日常检查无隐患”，具体要求如下：

（1）建筑物、小品（雕塑）

建筑小品（雕塑）保持外型完好，如有损坏应即时修复，大面积的修复时应设有临时围护隔离。设施的油漆或粉刷每年应至少一次，于每年5月1日前完成，国庆前根据实际情况进行补漆（刷）。

（2）道路地坪

中标单位应确保绿地内的道路地坪平整无破损，无积水。如有损坏应及时维修，木质地坪需每年油漆1次，于每年5月1日前完成，国庆前根据实际情况进行补漆。

（3）水景

定时开启水景，水体保持清洁，无垃圾或漂浮物。水生植物无残花败叶。水泵、喷嘴、灯光等设施定时维护。贴面损坏及时维修。

（5）给水、排水

中标单位应确保绿地内的上下水管道保持畅通、无污染、无渗漏，现有排水管线应定期检修疏通，出水口、阀门或窨井盖保持完好，随坏随修。

（6）供电、照明、动力

确保绿地内各类照明设备正常运行，定时开闭，定期检修维护，绿地内泵房、空调、水箱、机修等各种动力设备应安全用电。发现断电立即向国网公司保修。

（7）其他

各类标识标牌或宣传报廊保持完好，过期宣传品及时清除。确保体育健身、儿童游乐、桌椅坐凳、无障碍设施完好，发现损坏及时维修。监控设备损坏，及时报区绿化部门委托的专业单位检修。发现有不文明行为的游客，及时劝阻或拨打公安、城管部门电话求助。

4、口袋公园和街心花园

口袋公园和重要的街心花园应打造精细化管理样板。中标单位应组织技师牵头的专门精干力量，进行综合养护管理。加强保洁频率，制订专门植物养护、更新方案，设施维护精益求精，作业应优先采用机械化设备。照明设施开闭时间与道路路灯一致。必要时配备巡查人员，开展劝导游客行为的工作。

（三）绿化特色道路、花道养护

负责除行道树及附属设施以外元素养护。

（1）按照一路一方案，一路一技师总体要求进行养护，每天开展巡查，发现人为破坏，及时制止并报区绿化部门。

（2）积极应对灾害性天气，加强应急处置，确保道路交通畅通，减少对城市其他设施的影响。

（3）因养护原因产生的死树，应无偿及时补种。

（4）各类综合养护措施到位，与城市其他设施无明显矛盾。

（5）制定花灌木和地被养护技术方案，促进生长和多次开花，及时更换长势差的植株，提高绿化景观品质。

（6）优先采用市绿化部门推荐的新技术、新材料、新方法，提高树势，打造城市景观亮点和精细化管理样板。

（7）加强机械作业水平，在全市起到示范引领作用。

（四）立体绿化养护

按照《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19）中立体绿化养护要求，制订相关工作方案，做好植物的浇灌、施药、修剪、更换以及结构件、连接件、挂网、容器、铁质线、给排水系统等设施的检修和维护。

（五）安全生产

1、中标单位要牢固树立“安全第一”、“安全责任重于泰山”的理念将安全工作放在各项工作的首位，，认真落实安全主体责任，通过建立内部安全管理领导机构，配备安全管理人员，完善各项安全生产规章制度，明确各级人员安全生产工作职责，开展定期安全检查，切实落实安全生产措施，对工作人员进行安全生产教育，做到警钟长鸣，长治久安。

2、中标单位要加强消防安全监管，切实做好防火工作，室内禁烟，禁止焚烧，按规范配备灭火器材，并开展应急消防演练。

3、中标单位要强化用电安全，配备专职电工，配电间门要常锁闭，钥匙由专人管理，出入要登记。各类用电设备定期检修维护。严格禁止电动车室内充电，规范大功率用电设备管理。

4、中标单位要严格按照技术规程，制定安全生产操作流程，确保工作人员和游客的安全。作业或养护有可能对市民造成影响的，要事先告之，项目作业、养护时要注意加强现场围护，作业堆料、绿化垃圾要划定专门区域堆放并用遮盖物覆盖，作业完毕后要工完场清。绿地内农药、试剂、汽油等危险品、易燃品要落实专人保管，使用要登记。

5、中标单位要加强信息沟通。如发生安全事故，应及时向区绿化部门及相关管理部门报告，并按规定保护事故现场。

附件：

一、街区绿化养护清单——彭浦镇街道

| 绿地属性 | 绿地名称 | 绿地地址 | 面积 | 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 公共绿地 | ## 白玉兰馨园二期门前绿地 | ## 康宁路616弄 | ## 7547 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 高平路（交城路以北）行道树连接带 | ## 高平路（交城路以北） | ## 964 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 广中西路（彭越浦河-沪太路）行道树连接带 | ## 广中西路（彭越浦河-沪太路）行道树连接带 | ## 377 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 沪太路（宜川路-晋城路）机非和路中分隔带 | ## 沪太路（宜川路-晋城路）机非和路中分隔带 | ## 2711 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 沪太路绿园加油站绿地 | ## 沪太路857号 | ## 514 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 沪太支路967号走马塘南侧绿地（456街坊） | ## 沪太支路967弄 | ## 4763 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 沪太支路永和路东南角绿地 | ## 沪太支路永和路东南角 | ## 3849 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 江场西路（高平路—沪太支路）南侧围墙边绿地 | ## 江场西路（高平路-沪太支路）南侧 | ## 192 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 江场西路（沪太支路-宝山地界）机非隔离带 | ## 江场西路（沪太支路-宝山地界）机非隔离带 | ## 1387 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 江场西路（沪太支路-规划路）南侧围墙绿地 | ## 江场西路（沪太支路-规划路）南侧 | ## 143 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 江场西路机非隔离带（高平路-江场三路） | ## 江场西路机非隔离带（高平路-江场三路） | ## 2077 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 江场西路南侧绿地（高平路-江场西路桥堍） | ## 原平路918弄 | ## 1795 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 交城路（高平路—沪太支路）行道树连接带 | ## 高平路877号 | ## 698 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 交城路（原平路-高平路）围墙边公共绿地 | ## 交城路（原平路-高平路）围墙边 | ## 268 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 晋城路新中中学围墙绿地 | ## 晋城路218号 | ## 489 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 康宁路隔离带绿地 | ## 刘场路-场中路 | ## 4824 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 灵石路北侧绿地 | ## 万荣路-彭越浦路 | ## 661 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 龙潭小区西侧绿地 | ## 灵石路1201弄 | ## 307 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 三泉路两侧绿地（南北通道） | ## 场中路-新泉路 | ## 1174 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 上海电气输配电实验中心有限公司门口绿地 | ## 灵石路709号 | ## 179 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 上海昆仑新奥加气站门前绿地 | ## 沪太路857号 | ## 104 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 少年村路东侧近场中路绿地 | ## 少年村路东侧近场中路 | ## 366 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 万荣路（老沪太路-宜川路）人行分割带（南北通道） | ## 万荣路（老沪太路-宜川路） | ## 233 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 万荣路大宁路西南角绿地（南北通道） | ## 万荣路大宁路西南角 | ## 282 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 旺武宾馆门前绿地 | ## 少年村路408号 | ## 406 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 汶水路高平路西北角绿地 | ## 汶水路高平路西北角 | ## 901 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 走马塘彭越浦绿地 | ## 江场西路510号 | ## 11448 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 永和路（彭越浦桥-高平路）行道树连接带 | ## 永和路880号 | ## 641 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 原平路（汶水路-江场西路）东侧围墙绿地 | ## 教师苑门前绿地 | ## 307 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 原平路（汶水路-交城路）西侧绿地 | ## 原平路734号 | ## 391 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 原平路阳城路西北角绿地 | ## 原平路363号 | ## 258 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 运城路广中西路（绿色彭浦）绿化 | ## 运城路广中西路西南角 | ## 405 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 运城路西侧及运城路灵石路东南角绿地 | ## 灵石路-广中西路及运城路灵石路东南角 | ## 49 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 中星馨恒苑沪太支路899号绿地（456街坊） | ## 中星馨恒苑沪太支路899号 | ## 2788 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 大宁路老沪太路转交绿地 | ## 老沪太路1280号 | ## 157 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 歌林春天馨园西门北侧绿地（围墙外） | ## 大宁路883弄 | ## 144 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 沪太路863号邮袋厂前绿地 | ## 沪太路863号 | ## 170 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 老沪太路运城路西北角绿地 | ## 老沪太路运城路西北角 | ## 47 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 灵石路南侧622号绿地 | ## 新梅共和城围墙外西北角 | ## 142 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 彭浦镇第二社区卫生服务中心前绿地 | ## 高平路1011号 | ## 44 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 运城路东侧围墙外绿地 | ## 宜川路-大宁路 | ## 125 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 广一小区沿街绿地 | ## 广中西路818号门口 | ## 124.3 | ## 四级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 大宁公园北侧出口绿地（南北通道） | ## 大宁公园北侧 | ## 593 | ## 一级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 大宁灵石公园共和新路出口南侧绿地 | ## 共和新路-广中西路西南角 | ## 645 | ## 一级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路广中西路西南角绿地 | ## 共和新路2266号 | ## 566 | ## 一级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 广中路（沪太路-彭越浦）机非隔离带绿化 | ## 广中路（沪太路-彭越浦）机非隔离带 | ## 543 | ## 一级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 广中路（彭越浦-共和新路）中央隔离带绿化 | ## 广中路（彭越浦-共和新路）中央隔离带 | ## 2241 | ## 一级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 江场西路（高平路—沪太支路）机非隔离带绿地 | ## 江场西路（高平路-沪太支路） | ## 931 | ## 一级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 龙盛佳苑沿街绿地 | ## 沪太路1329弄 | ## 3998 | ## 一级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 数智花园和半里绿廊 |  | ## 8396 | ## 一级 | ## 口袋公园 |
| ## 公共绿地 | ## 南北通道三泉路入口两侧及顶部绿化 | ## 南北通道三泉路入口两侧及顶部 | ## 306 | ## 一级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 万荣路沿线绿地（南北通道）（市北） | ## 汶水路-万荣一路 | ## 1424 | ## 一级 | ## 特色道路 |
| ## 公共绿地 | ## 宁盛路行道树连接带（广中西路-灵石路） | ## 广中西路-灵石路 | ## 744 | ## 一级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 普善路宜川路转角绿地（南北通道） | ## 万荣路宜川路转角 | ## 83 | ## 一级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 万荣路沿线绿地（南北通道） | ## 灵石路-汶水路 | ## 1824 | ## 一级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 万荣路沿线绿地（南北通道）（特色道路） | ## 广中西路-灵石路 | ## 1373 | ## 一级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路2800弄小区南侧绿化（近三泉路地道口） |  | ## 200 |  |  |
| ## 社会绿地 | ## 阳城路—原平路西北角开放绿地 |  | ## 100 |  |  |
| ## 社会绿地 | ## 宝华寺临时绿地 | ## 宝华寺（江场西路高平路东北角） | ## 4224 | ## 二级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 东茭泾西岸立体绿化（东茭泾西岸（徐家宅河—宝山界） | ## 东茭泾西岸（徐家宅河-宝山界） | ## 1033 | ## 二级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路155号临时绿地 | ## 高平路155号 | ## 2575 | ## 二级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 广中西路电力公司铁塔下绿化 | ## 广中西路电力公司铁塔下 | ## 450 | ## 二级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 新泉街坊南侧绿地 | ## 高平路809弄 | ## 10844 | ## 二级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路江场西路西北角沿街绿地 | ## 高平路江场西路西北角 | ## 308 | ## 三级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太路零点旅店（北海新苑）绿化 | ## 沪太路零点旅店（北海新苑） | ## 48 | ## 三级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 新泉路（共和新路-三泉路）北侧绿地 | ## 新泉路（共和新路-三泉路）北侧 | ## 505 | ## 三级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 幸福新苑对面绿地 | ## 幸福新苑对面(场中路2380弄) | ## 1349 | ## 三级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路2850-2992号背街小巷（永泉公寓北门-田家炳东校）绿化 | ## 场中路2850-2992号背街小巷（永泉公寓北门-田家炳东校）绿化 | ## 400 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路海马4S店门前绿化 | ## 场中路海马4S店门前绿化 | ## 198 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路海鹰小区出入口绿化 | ## 场中路海鹰小区出入口 | ## 22 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路海鹰医院前绿化 | ## 场中路海鹰医院前 | ## 111 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路龙馨嘉园出入口花坛绿化 | ## 场中路龙馨嘉园出入口花坛 | ## 154 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路绿福公寓东区出入口 | ## 场中路绿福公寓东区出入口 | ## 42 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路绿福公寓商铺花坛绿化 | ## 场中路绿福公寓商铺花坛 | ## 19 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路绿福公寓西区出入口 | ## 场中路绿福公寓西区出入口 | ## 6 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路绿泉家苑广场绿化 | ## 场中路绿泉家苑广场 | ## 23 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路绿雅苑出入口及商铺花坛绿化 | ## 场中路绿雅苑出入口及商铺花坛 | ## 32 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路绿雅苑到绿泉家苑路两侧连接带花坛 | ## 场中路绿雅苑到绿泉家苑路两侧连接带花坛 | ## 275 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路绿雅苑龙馨嘉园交接处围墙花坛绿化 | ## 场中路绿雅苑龙馨嘉园交接处围墙花坛 | ## 27 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路绿雅苑门卫室前绿化（宝山交界通道） | ## 场中路绿雅苑门卫室前（宝山交界通道） | ## 8 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路石洞口污水泵房外围墙转角绿化 | ## 场中路石洞口污水泵房外围墙转角 | ## 63 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路幸福第二公寓西侧商铺（小陆海鲜）广场绿化 | ## 场中路幸福第二公寓西侧商铺（小陆海鲜）广场 | ## 42 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路幸福第一公寓出入口 | ## 场中路幸福第一公寓出入口 | ## 38 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路幸福第一公寓西侧（邮局）绿化 | ## 场中路幸福第一公寓西侧（邮局） | ## 36 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路闸新医院门前 | ## 场中路闸新医院门前 | ## 26 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 大华阳城沿街绿化 | ## 大华阳城沿街绿化 | ## 54 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 大宁创业大厦 | ## 大宁创业大厦 | ## 29 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 大宁路（万荣路-运城路）连接带花坛 | ## 大宁路（万荣路-运城路）连接带花坛 | ## 326 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 大宁路风华中学出入口绿化 | ## 大宁路风华中学出入口 | ## 24 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 大宁路歌林春天小区出入口绿化（5处） | ## 大宁路歌林春天小区出入口 | ## 352 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 大宁路歌林春天小区商铺台阶花坛绿化（11处） | ## 大宁路歌林春天小区商铺台阶花坛 | ## 40 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 大宁路万荣路口西北角 | ## 大宁路万荣路口西北角 | ## 50 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路公交车站绿化 | ## 高平路公交车站 | ## 94 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路广盛苑变电房外绿化 | ## 高平路广盛苑变电房外 | ## 33 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路广盛苑商铺花坛绿化 | ## 高平路广盛苑商铺花坛 | ## 68 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路广盛苑围墙外绿化 | ## 高平路广盛苑围墙外 | ## 47 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路精英彩印厂围墙外绿化 | ## 高平路精英彩印厂围墙外 | ## 49 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路老好人饭店建筑外墙绿化 | ## 高平路老好人饭店建筑外墙 | ## 42 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路桥景观节点绿化 | ## 高平路桥景观节点 | ## 59 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路汶水路果木烤鸭前花坛 | ## 高平路汶水路果木烤鸭前 | ## 88 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路新中中学围墙外绿化 | ## 高平路新中中学围墙外 | ## 8 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路雅悦新天地前区花坛绿化 | ## 高平路雅悦新天地前区花坛 | ## 44 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路阳城贵都商铺花坛绿化 | ## 高平路阳城贵都商铺花坛 | ## 184 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路阳城美景围墙 | ## 高平路阳城美景围墙 | ## 6 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路永和二村交城路转角围墙绿化 | ## 高平路永和二村交城路转角围墙 | ## 33 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路永和馨园出入口花坛绿化 | ## 高平路永和馨园出入口花坛 | ## 21 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路永和雅苑围墙外绿化 | ## 高平路永和雅苑围墙外 | ## 46 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 高平路永和一村围墙小门 | ## 高平路永和一村围墙小门 | ## 1 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 共和新路百联二手车市场围墙外绿化 | ## 共和新路百联二手车市场围墙外 | ## 101 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 广中西路（嘉茵苑花坛） | ## 广中西路（嘉茵苑花坛） | ## 11 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 广中西路广茂苑花坛 | ## 广中西路（广茂苑花坛） | ## 10 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 广中西路广中苑花坛 | ## 广中西路（广中苑花坛） | ## 43 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 广中西路广中苑商铺前及围墙边花坛绿化 | ## 广中西路广中苑商铺前及围墙边 | ## 33 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 广中西路沪太路创业大厦 | ## 广中西路沪太路创业大厦 | ## 100 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 广中西路沪太路世纪花园门前绿化 | ## 广中西路沪太路世纪花园门前绿化 | ## 175 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 广中西路景星苑花坛 | ## 广中西路（景星苑花坛） | ## 30 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 鸿泽苑小区门口 | ## 鸿泽苑小区门口 | ## 13 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太路1049号如家酒店北侧绿化-沪太路1051弄 | ## 沪太路1049号如家酒店北侧绿化-沪太路1051弄 | ## 40 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太路861新奥加气站 | ## 沪太路861新奥加气站 | ## 82 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太路909弄 | ## 沪太路909弄 | ## 24 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太路941弄绿柳苑出入口绿化 | ## 沪太路941弄绿柳苑出入口绿化 | ## 25 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太路997号海林宾馆西南门 | ## 沪太路997号海林宾馆西南门 | ## 10 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太路爱使加油站出入口绿化（2处） | ## 沪太路爱使加油站出入口 | ## 91 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太路晋城路东北角绿地 | ## 沪太路晋城路东北角 | ## 236 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太路地矿小区景观墙前绿化 | ## 沪太路地矿小区景观墙前 | ## 91 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太路广本4S店前区花坛绿化 | ## 沪太路广本4S店前区 | ## 112 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太路佳宁花园出入口绿化 | ## 沪太路佳宁花园出入口 | ## 7 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太路晋城路加油站旁花坛绿化 | ## 沪太路晋城路加油站旁花坛绿化 | ## 272 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太路龙潭经济城前绿化（2处） | ## 沪太路龙潭经济城前 | ## 36 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太路永达北汽新能源体验中心绿化（2处） | ## 沪太路永达北汽新能源体验中心 | ## 24 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太路舟山渔村广场前绿化连接带 | ## 沪太路舟山渔村广场前 | ## 61 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太支路（交城路-平遥路）东侧绿化 | ## 沪太支路（交城路-平遥路）东侧绿化 | ## 230 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太支路（交城路-平遥路）连接带 | ## 沪太支路（交城路-平遥路）连接带 | ## 222 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太支路191-1临号南侧沿街绿地 | ## 沪太支路191-1临号 | ## 25 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太支路615弄两侧绿化 | ## 沪太支路615弄两侧 | ## 196 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太支路615弄馨世家园后门绿化 | ## 沪太支路615弄馨世家园后门 | ## 31 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太支路和颐养护院出入口绿化 | ## 沪太支路和颐养护院出入口 | ## 34 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太支路-交城路广场花坛绿化（2处） | ## 沪太支路-交城路广场 | ## 28 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太支路口物管中心大楼前区绿化 | ## 沪太支路口物管中心大楼前区 | ## 20 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太支路盛世家园小区出入口绿化 | ## 沪太支路盛世家园小区出入口 | ## 28 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太支路盛世馨园围墙绿化 | ## 沪太支路盛世馨园围墙 | ## 71 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太支路盛世馨园围墙绿化、次入口绿化 | ## 沪太支路盛世馨园围墙绿化、次入口 | ## 95 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太支路塘南实业公司围墙及大门绿化 | ## 沪太支路塘南实业公司围墙及大门 | ## 115 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太支路永和家园围墙绿化 | ## 沪太支路永和家园围墙 | ## 56 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 汇众汽车沿街绿地 | ## 灵石路806号门口 | ## 345 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 交城路高平路口平圳商场围墙绿化 | ## 交城路高平路口平圳商场围墙 | ## 68 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 交城路盛世家园出入口及两侧 | ## 交城路盛世家园出入口及两侧 | ## 57 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 交城路盛世馨园出入口 | ## 交城路盛世馨园出入口 | ## 13 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 交城路盛世馨园围墙外侧 | ## 交城路盛世馨园围墙外侧 | ## 59 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 晋城路519号 | ## 晋城路519号 | ## 30 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 晋城路大桶大西门卫门口及西侧围墙外 | ## 晋城路749号 | ## 73 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 晋城路星城美景苑消防门前绿化 | ## 晋城路星城美景苑消防门前 | ## 13 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 晋城路阳城世家商铺前区花坛 | ## 11处，含茶楼前绿地 | ## 135 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 静安区医疗保险事务中心沿街绿地 | ## 原平路355号 | ## 22 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 聚奇城沿街绿地 | ## 灵石路1197号 | ## 26 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 康宁路(共康路-场中路) | ## 康宁路(共康路-场中路) | ## 645 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 康宁路国药物流1188号北面现上海椽宝建筑工程有限公司围墙边新种绿化 | ## 康宁路国药物流1188号北面 有限公司围墙边新种绿化 | ## 233 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 康宁路门前新种绿化 | ## 康宁路门前 | ## 5 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 老沪太路（万荣路-沪太路）绿苑小区前绿化连接带 | ## 老沪太路（万荣路-沪太路）绿苑小区前 | ## 98 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 老沪太路（万荣路-沪太路）新源小区前绿化连接带 | ## 老沪太路（万荣路-沪太路）新源小区前 | ## 58 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 老沪太路运城路交叉口公厕前 | ## 老沪太路运城路交叉口公厕前 | ## 60 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 灵石路1123弄龙潭小区出入口绿化 | ## 灵石路1123弄龙潭小区出入口 | ## 3 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 灵石路1177弄聚奇城广场花坛绿化 | ## 灵石路1177弄聚奇城广场花坛 | ## 141 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 灵石路1177弄远龙公寓出入口绿化 | ## 灵石路1177弄远龙公寓出入口 | ## 44 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 灵石路650号自动仪表厂出口绿化 | ## 灵石路650号自动仪表厂出口 | ## 7 | ## 四级 | ## 施工 |
| ## 社会绿地 | ## 灵石路740号花坛绿化（中国石化加油站前） | ## 灵石路740号(中国石化加油站前） | ## 131 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 灵石路815号加油站前花坛绿化 | ## 灵石路815号加油站前 | ## 60 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 灵石路888号绿苑公寓出入口花坛绿化 | ## 灵石路888号绿苑公寓出入口 | ## 18 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 灵石路921号沿街绿地 | ## 灵石路921号 | ## 190 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 灵石路930号饭店门口花坛绿化 | ## 灵石路930号饭店门口 | ## 5 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 灵石路变电站西侧 | ## 灵石路变电站西侧 | ## 45 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 灵石路广盛苑大门口两侧花坛（灵石路963号） | ## 灵石路广盛苑大门口两侧（灵石路963号） | ## 83 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 灵石路近平陆路机车隔离带 | ## 灵石路近平陆路机车隔离带 | ## 261 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 灵石路盛大汽车+大宁财智中心广场绿化、行道树连带 | ## 灵石路盛大汽车+大宁财智中心广场绿化、行道树连带 | ## 400 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 灵石路文化中心 | ## 灵石路文化中心 | ## 957 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 灵石路玉峰花园出入口绿化 | ## 灵石路玉峰花园出入口 | ## 11 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 宁盛路（灵石路-永和路）行道树（香樟27棵、悬铃木16棵） | ## 宁盛路（灵石路-永和路）行道树（香樟27棵、悬铃木16棵） | ## 744 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 诺诚创意园区北侧绿地 | ## 沪太路1895弄 | ## 66 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 平利路鸿泽苑小区门卫室门口 | ## 平利路鸿泽苑小区门卫室门口 | ## 3 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 平利路龙潭小区靠大路边的花坛 | ## 平利路龙潭小区靠大路边 | ## 41 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 平利路龙潭小区门卫处门口 | ## 平利路龙潭小区门卫处门口 | ## 16 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 平遥路沪太支路转角花坛绿化 | ## 平遥路沪太支路转角 | ## 83 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 平遥路永和家园出入口 | ## 平遥路永和家园出入口 | ## 24 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 平遥路永和家园商铺花坛绿化 | ## 平遥路永和家园商铺 | ## 72 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 平遥路永和家园围墙花坛绿化 | ## 平遥路永和家园围墙 | ## 30 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 三泉路（铁路—场中路） | ## 三泉路（铁路-场中路） | ## 13 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 上海三荣电梯有限公司 | ## 阳城路234号 | ## 10 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 少年村路白玉兰小区出入口绿化 | ## 少年村路白玉兰小区出入口 | ## 12 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 少年村路雷达旅部队出入口绿化 | ## 少年村路雷达旅部队出入口 | ## 35 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 万荣东怡小区沿街绿地 | ## 永和路宁盛路东南角 | ## 80 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 万荣路388弄歌林春天东门出入口绿化、商铺门前绿化池 | ## 万荣路388弄歌林春天东门出入口绿化、商铺门前绿化池 | ## 100 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 万荣路荣和苑商铺花坛绿化（16处） | ## 万荣路荣和苑商铺 | ## 126 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 万荣路荣和苑小区出入口花坛绿化 | ## 万荣路荣和苑小区出入口 | ## 14 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 万荣路万荣阳光苑消防出入口边花坛绿化 | ## 万荣路万荣阳光苑消防出入口 | ## 47 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 万荣小区沿街绿地 | ## 灵石路737弄 | ## 457 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 汶水路（高平路-原平路）花坛 | ## 汶水路（高平路-原平路） | ## 604 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 汶水路400-480号围墙段绿化 | ## 汶水路400-480号围墙 | ## 172 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 汶水路486号围墙前绿化 | ## 汶水路486号围墙前 | ## 183 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 汶水路卜蜂莲花超市段绿化 | ## 汶水路卜蜂莲花超市段 | ## 223 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 汶水路荣威4S店围墙前绿化 | ## 汶水路荣威4S店围墙前 | ## 6 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 汶水路物华苑段围墙前绿化 | ## 汶水路物华苑段围墙前 | ## 243 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 汶水路阳城美景段小区出口前 | ## 汶水路阳城美景段小区出口前 | ## 25 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 汶水路原平路西北角绿地 | ## 汶水路原平路西北角 | ## 152 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 汶水路中国石化（汶水路店） | ## 汶水路中国石化（汶水路店） | ## 104 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 汶水路中国石化(中环路出口店)前绿化 | ## 汶水路中国石化(中环路出口店)前绿化 | ## 210 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 新中高级中学体育运动中心南门花坛 | ## 晋城路，原平路东侧 | ## 9 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 星城美景苑沿街绿地 | ## 原平路183弄 | ## 157 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 阳城贵都沿街绿地 | ## 阳城路280弄 | ## 154 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 阳城路（原平路-沪太支路）连接带 | ## 阳城路（原平路-沪太支路）连接带 | ## 170 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 阳城路53弄永和丽园南区 | ## 阳城路53弄永和丽园南区 | ## 13 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 阳城路连接带及围墙旁绿化 | ## 阳城路连接带及围墙旁绿化 | ## 365 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 阳城路人行道绿化 | ## 阳城路两侧（高平路-原平路） | ## 183 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 阳城路永和丽园绿化连接带 | ## 阳城路永和丽园绿化连接带 | ## 146 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 宜川路（沪太路-运城路）非机动车绿化带 | ## 宜川路（沪太路-运城路）非机动车绿化带 | ## 64 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 宜川路（万荣路-沪太路）景观节点绿化 | ## 宜川路（万荣路-沪太路）景观节点 | ## 38 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 宜川路（运城路-沪太路）行道树连带 | ## 宜川路（运城路-沪太路）行道树连带 | ## 80 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 宜川路歌林春天沿线绿化 | ## 宜川路歌林春天沿线绿化 | ## 86 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 宜川路商铺台阶中间花坛绿化 | ## 宜川路商铺台阶中间 | ## 37 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 永和路1080弄门口绿化 | ## 永和路1080弄门口 | ## 298 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 永和路恒凌公寓大门前花坛绿化 | ## 永和路恒凌公寓大门前 | ## 10 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 永和路恒凌公寓人行通道边 | ## 永和路恒凌公寓人行通道边 | ## 7 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 永和路胶合板市场前绿化连接带 | ## 永和路胶合板市场 | ## 117 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 永和路久隆电力公司出入口花坛绿化 | ## 永和路久隆电力公司出入口 | ## 7 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 永和路彭浦镇老年日间照料中心前花坛绿化 | ## 永和路彭浦镇老年日间照料中心前 | ## 8 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 永和路万荣街坊银河酒家前绿化 | ## 永和路万荣街坊银河酒家前 | ## 53 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 永和路阳城贵都商铺（宠物店）旁花坛绿化 | ## 永和路阳城贵都商铺（宠物店）旁 | ## 35 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 永和路阳光苑商铺、围墙花坛 | ## 永和路阳光苑商铺、围墙 | ## 13 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 永和路永和路580弄出入口 | ## 永和路永和路580弄出入口 | ## 4 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 原平路物华苑小区门前绿化 | ## 原平路物华苑小区门前 | ## 126 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 原平路星城美景苑小区门前绿化 | ## 原平路星城美景苑小区门前 | ## 20 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 原平路行健职业技术学院门前绿化 | ## 原平路行健职业技术学院门前 | ## 51 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 原平路阳城美景小巷 | ## 原平路阳城美景小巷 | ## 31 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 原平路永和丽园小区门前绿化 | ## 原平路永和丽园小区门前 | ## 32 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 原平路永灵小区门前绿化 | ## 原平路永灵小区门前 | ## 3 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 原平路闸北第二小学大门前绿化 | ## 原平路闸北第二小学大门前 | ## 28 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 原平路震旦幼儿园门前绿化 | ## 原平路震旦幼儿园门前 | ## 9 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 运城路歌林春天围墙 | ## 运城路歌林春天围墙 | ## 125 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 运城路沿街花坛 | ## 运城路沿街花坛 | ## 120 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 运城路宜川路（中国银行前）花坛 | ## 运城路宜川路（中国银行前） | ## 54 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 中国石化679加气站旁绿地 | ## 灵石路744号 | ## 43 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 中环永新国际广场沿街绿地（高平路733号） | ## 高平路西侧（平遥路转角-街坊路） | ## 452 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 中星馨恒苑沿街绿地 | ## 江场西路1288弄 | ## 439 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路康宁路街心绿地 | ## 场中路康宁路街心 | ## 1453 | ## 一级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 广中西路199号门口沿街绿地 | ## 广中西路199号 | ## 712 | ## 一级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 江场西路南侧（高平路-江场三路）绿地 | ## 原平路918弄 | ## 1795 | ## 一级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 幸福绿地（新悦坊北侧） | ## 新悦坊北侧绿地（共和新路3616号） | ## 12249 | ## 一级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 琦林公寓门前绿地 | ## 高平路809弄 | ## 45 | ## 四级 |  |
| # 社会绿地 | # 原平书店门口绿地 | # 原平路383弄 | # 9 | # 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 永和丽园南门前绿地 | ## 原平路383弄南门前 | ## 117 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 永和丽园门口绿地 | ## 原平路383弄门口 | ## 31 | ## 四级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 江场西路久隆电力围墙外绿化 | ## 江场西路久隆电力围墙外 | ## 80 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路明珠公寓前绿化 | ## 场中路明珠公寓前 | ## 136 | ## 四级 |  |

二、街区绿化花卉点位

| 序号 | 地块名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灵石路万荣路花境 |  |
| 2 | 广中西路988号 |  |

三、立体绿墙点位

| 所属街道 | 绿化名称 | 绿化地址 | 面积/数量 | 立体绿化类型（构架式、景点、爬藤） | 是否有滴灌设备 | 滴灌设备是否正常使用 | 是否更换草花 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彭浦镇 | 三泉路（南北通道入口西侧）围墙垂直绿化 | 三泉路（南北通道入口西侧） | 17 | 爬藤 | 否 |  | 否 |
| 彭浦镇 | 白玉兰小区公共绿化带围墙垂直绿化（少年村路479弄内） | 白玉兰小区公共绿化带围墙（少年村路479弄内） | 62 | 爬藤 | 否 |  | 否 |
| 彭浦镇 | 绿苑公寓（停车场）围墙垂直绿化（灵石路888弄） | 绿苑公寓（停车场）围墙（灵石路888弄） | 33 | 爬藤 | 否 |  | 否 |
| 彭浦镇 | 恒凌公寓停车场垂直绿化（永和路599弄） | 恒凌公寓停车场（永和路599弄） | 46 | 爬藤 | 否 |  | 否 |
| 彭浦镇 | 万荣小区西门处垂直绿化（灵石路737弄） | 万荣小区西门处（灵石路737弄） | 14 | 爬藤 | 否 |  | 否 |
| 彭浦镇 | 东茭泾西岸立体绿化（东茭泾西岸（徐家宅河—宝山界）） | 东茭泾西岸（徐家宅河—宝山界） | 300 | 爬藤 | 否 |  | 否 |
| 彭浦镇 | 幸福绿地立体绿化 | 幸福绿地 | 600 | 爬藤 | 否 |  | 否 |