2025年上海市静安区绿化管理中心城区绿化养护项目（包5）

共和新临汾芷江西彭浦新村街道绿化养护

采购需求

一、基本情况

1、项目名称：包5共和新临汾芷江西彭浦新村街道绿化养护

2、采购编号：0625-00000194、0625-00000195、0625-00000196、0625-00000197

3、预算金额：577.01万元

4、服务期限：自合同签订之日起至2025年12月底

5、付款方式：每季度末按养护进度支付，支付金额和养护考核挂钩，考核达标全额支付，考核未达标，根据考核细则进行扣款。

6、本项目大、中、小、微型等各类企业投标。

7、本项目不接受联合体投标。

8、其他要求：

（1）具有固定的经营场所及维修、维护人员，且能提供良好的技术支持的优先。

（2）有近三年类似规模同类项目业绩的优先。

9、项目联系人：绿化建设管理科 王老师 62670073

二、项目概况：

（一）项目养护内容：共和新路街道、临汾路街道、芷江西路街道、彭浦新村街道四个街道公共绿地养护111698㎡，社会绿地养护32594.2㎡及景点、绿地花卉布置。本次招标清单详见附件。（公共绿地和沿街社会绿地统称为街区绿地，以下简称绿地）

本包件预算金额为577.01万元，其中各养护分类建议不超过最高限价（见下表），具体金额如下：

| 养护分类 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 街区绿地及附属设施养护费 | 381.82 |  |
| 公共绿地花卉费 | 154.05 |  |
| 垂直绿墙养护及花卉费 | 41.14 |  |
| 合计 | 577.01 |  |

本包件内花卉布置费用根据投标的综合单价按实结算，采购人委托财务监理单位对本包件内花卉布置的费用进行审核,并出具每季度的花卉布置项目投资监理报告，中标单位按投标清单完成花卉布置工作的，前三季度花卉布置按照投标费用按季度支付。11月底，财务监理单位出具全年花卉布置项目投资监理报告，如果花卉结算核定总价低于花卉投标总价的，按照核定总价支付余款；如果花卉结算核定总价高于花卉投标总价，最终按照投标总价支付余款。

花卉投标综合单价时应附具体费用组成明细。模板参考如下：

| 报价模板参考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护绿地 | 种植时间 | 计划使用品种 | 容器规格(cm) | 花卉颜色 | 计划种植数量（株） | 花卉费 （元） |  | 人工费(元） |  | 利润(元） |  | 税金（元） |  | 综合单价（元） | 投标合价（元） |
|  | 名称 |  |  |  |  |  | 单价（元） | 合价（元） | 单价（元） | 合价（元） | 单价(元） | 合价(元） | 单价(元） | 合价(元） |  |  |

（二）养护项目标的岗位要求：

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 1、园林绿化专业技师或园林绿化专业中级职称（含）以上职业资格； 2、需提供无在建项目承诺； 3、提供近3个月社保证明。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 1、园林绿化专业中级以上职业资格； 2、提供近3个月社保证明。 |
| 3 | 街区绿化养护工 | 20 | 园林绿化专业技师不少于1人。 |
| 4 | 安全员 | 1 | 持有安全员证书 |
| 5 | 质量员 | 1 | 持有相关质量员证书 |
| 6 | 水、电工 | 1 | 电工持有低压电工资质 |
| 7 | 专职巡查人员 | 1 |  |
| 合计 |  | 26 |  |

注：1、投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，所有养护人员须经过培训合格，部分岗位需取得行业类上岗证书，同时承诺所有服务人员劳动时间符合国家和上海市有关用工法规和政策要求的规定。

2、投标人需承诺，若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险、工伤保险费等。

（三）养护项目标的机械配置要求：

| 序号 | 机械名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动带斗三轮车 | 12 | 辆 |
| 2 | 电动洒水车 | 4 | 辆 |
| 3 | 油锯 | 6 | 台 |
| 4 | 电动绿篱机 | 10 | 台 |
| 5 | 汽油绿篱机 | 2 | 台 |
| 6 | 打药机 | 2 | 台 |
| 7 | 高枝剪 | 5 | 把 |
| 8 | 3吨卡车 | 1 | 辆 |
| 9 | 汽油抽水泵 | 5 | 台 |
| 10 | 草坪机 | 2 | 台 |
| 11 | 割灌机 | 3 | 台 |
| 12 | 粉碎机 | 1 | 台 |
| 13 | 吹风机 | 2 | 台 |
| 14 | 汽油翻耕机 | 1 | 台 |
| 15 | 电动抽水泵 | 6 | 台 |

投标人应提供不少于上述机械设备的类型及数量，确保用于本项目的有序开展。所有机械设备均需投标人自持或租赁（自持或租赁需提供有效证明材料）或承诺中标后提供可用于苗木搬迁的机械设备清单（清单需写明机械设备名称、型号、数量等）。

（四）养护内容

1、现场条件

（1）采购人提供现有养护道班房及作业车辆停放场地，不提供办公场所等设施，投标单位自行安排。

（2）采购人提供绿地内现有水源、电源。

2、服务内容

（1）养护：街区绿地、绿化景点养护，花卉采购及布置。点位及数量清单见附件。中标单位应充分贯彻落实公园城市理念，按照“四化”总要求，围绕“常态优良、形态优美、品态优质”的“三优”工作总目标，确保优质绿化景观面貌。

（2）卫生保洁：养护范围内的保洁。

（3）附属设施维护：街区绿地附属设施。包含但不限于道路地坪、建构筑物、小品、雕塑、水景、假山叠石、城市家具、体育健身和儿童游乐设施、无障碍设施、照明系统、广播监控系统、给排水系统、电气设备等。

（4）应急处置：台风等灾害性天气及突发事件应急响应。中标单位应成立专业抢险队伍，准备抢险物资，做好预案，落实防台防汛急等突发事件措施。发生险情后，抢险人员必须及时赶到现场进行抢险处理并及时做出回复。中标单位应根据区绿化中心要求，配合做好全区绿化应急保障工作。

（5）投诉处置：根据12345市民服务热线、城市网格化处置以及信访等规范流程要求，对养护区域内事件、部件进行处置。

（6）节日氛围营造：制定“元旦”“春节”“五一”“七一”“十一”“进博会”等花卉景点布置方案，采购花卉等材料，在指定点位完成布置。

（7）本招标项目不包括苗木因大幅度调整而发生的挖掘、移植等作业内容；因特殊需要而发生的新增苗木、花卉等的材料费用和栽植人工费。但局部的苗木调整费用由中标单位负责。

中标单位因养护管理不善造成绿地内各类苗木的死亡（包括人为践踏造成的）和道路等设施损坏，均由中标单位负责补缺和修缮。

三、养护考核形式要求

1、由静安区绿化养护管理考评工作办公室牵头，区绿化管理中心规划发展科履行考评工作办公室相关职责，对公共绿地、行道树、花街、立体绿化、社会绿地、古树名木及后续资源养护考评：对不同养护标段内各类型绿化的绿化养护、基础设施、卫生保洁、作业规范等情况每季度进行一次综合考评。

2、考评满分为100分，由六个部分组成：

①区绿化管理中心班子成员对各绿化养护标段的养护质量进行评分，评分占总分的20%。

②区绿化管理中心业务科室对养护标段的日常养护管理情况进行评分，评分占总分的30%。

③各街镇林长办对辖区内公园、口袋公园、公共绿地、立体绿化进行评分，由区林长办进行汇总，评分占总分的10%。

④各街镇区人大代表和区政协委员对辖区内公园、口袋公园、公共绿地、立体绿化进行评分，由区林长办进行汇总，评分占总分的10%。

⑤区绿化管理中心委托第三方（市园林绿化行业协会、市公园行业协会）按养护标段对绿化养护情况进行评分，评分占总分的30%。

⑥附加分：根据绿化特色道路创建、花坛花境评比、口袋公园评比的市级评定结果，由业务科室在考评时评定附加分，分值为1-3分。12345市民服务热线和网格化处置工作，由业务科室根据养护单位的处置效率和满意率情况进行加分或扣分，分值为1-3分。

3、综合考评得分高于90分（含）为“优秀”等次； 80分-89分为“良好”等次； 60分—79分为“合格”等次；考评得分低于60分的，为“不合格”等次。每季度形成考评报告，报局长办公会议审议，审议通过后，向各养护单位发布考评结果。

4、本包件养护款的支付与养护考核评分挂钩。公园养护以综合评分85分作为养护费发放基准分，其它养护绿化以综合评分80分作为养护费发放基准分，每季度支付一次。综合评分不满基准分的，每低1分，扣除当季度养护费的1个百分点。绿化养护工作受到市、区领导批评、媒体曝光，经查确为养护单位原因造成的，根据事件负面影响程度，扣除本季度养护费5-10万元。

5、中标单位对养护区域内的古树名木和古树后续资源进行专项养护，如因养护不到位造成古树名木或古树后续资源死亡的，扣除当年养护费用30万元；因养护不到位造成古树名木或古树后续资源濒危的，扣除当年养护费用10万元；因养护不到位造成古树名木或古树后续资源衰弱的，扣除当年养护费用5万元；因未对古树名木或古树后续资源开展病虫害防治、树洞修补、枯（断）枝修剪等工作影响古树名木或古树后续资源健康生长的，每一项扣除当年养护费用2万元。

四、养护项目设计的技术规范、标准：

《园林绿化养护标准》DG/TJ 08-19-2023

《上海市工程建设规范（园林工程质量检验评定标准）》  DG/TJ08-701-2000

《园林绿化植物栽植技术规程》DG/TJ08-18-2011 J11913-2011

《园林植物保护技术规程》DBJ08-35-94

《大树移植技术规程》DBJ08-53-96

《草坪建植和草坪养护管理的技术规程》DBJ08-67-97

《上海市园林工程预算定额（2016）》

《上海市绿地养护概算定额（2010）》

《假山叠石工程施工规程》DBJ08-211-94

《花坛、花境技术规程》DBJ08-66-97

《园林绿化栽植土质量标准》DG/TJ 08-231-2021

《立体绿化技术规程》

《垂直绿化技术规程》DBJ08-75-98

《立体花坛技术规程》  DB31/T 1295-2021

《古树名木和古树后续资源养护质量评价》DB31/T 1294-2021

《行道树栽植与养护技术标准》DG/TJ08-2105-2022

《绿道建设技术标准》DG/TJ08-2336-2020

《绿地设计标准》DG/TJ 08-15-2020

《白玉兰栽植养护技术规范》DB31/T 1393-2023

《植物铭牌设置规范》DB31/T 1233-2020

《上海市口袋公园建设技术导则》

《上海市绿化特色道路创建办法》

《上海市口袋公园管理指导意见》

其它：政府相应的必须执行的有关标准

五、养护服务具体要求

（一）总体要求

1、人员：在满足作业人员数量及技术要求基础上，中标单位应配备专职巡查人员。绿化特色道路和花道应按照“一路一技师”要求，配备技师或高级技师。病虫害防治应配备专门技术人员。

2、巡查：中标单位应组织专门人员，对养护范围开展日巡查，及时发现养护范围内存在的问题，并进行整改。发现占绿毁绿现象，立即报告区绿化中心，配合进行后续处置。中标单位应并建立内部智能管理系统，记录巡查日志和作业日志。

3、防汛防台：根据静安区绿化行业主管部门年度防汛防台应急预案制订本单位养护范围内的防汛防台应急预案，配备专门应急物资，开展应急演练，积极应对灾害性天气对绿化的不利影响。

4、资源循环利用：中标单位应建立垃圾分类、整理和回收利用体制，提倡再生物资的生产、利用；中标单位应对园林废弃物资源化利用，严禁私自焚烧、填埋。

5、文明作业：工作人员应统一着装，并满足现场作业防护要求。现场作业设置文明警示标志。作业时，采取有效措施降低噪声、扬尘等对城市交通、居民生活及各类城市设施的影响。

6、精细化管理：中标单位应结合养护实际，制订精细化管理方案，打造亮点，积极参与全市绿化行业竞赛。

（二）街区绿地、附属设施养护及花卉布置

按《园林绿化养护标准》（DG/TJ 08-19-2023）和市局白玉兰杯的考核标准执行。绿化元素包含的树木、花卉、草坪和草地、地被植物、水生植物、竹类、古树名木和古树后续资源、园林建构筑物、道路和地坪、假山和叠石、园桌、园椅和园凳、娱乐健身设施、垃圾箱、雕塑、标识标牌和宣传设施、水景设施、给水和排水设施、灯光和照明设施、广播和监控设施、消防设施、无障碍设施、土壤等进行科学养管，达到相应标准。

1、绿化养护

（1）绿地景观应按照总体设计，做到植物群落结构合理，植株疏密得当，层次分明，生长势良好，无显著病虫害，整体景观优美，使绿地的园林景观面貌始终保持最佳状态。中标单位应制订全年养护计划和植物调整计划。建立养护日志等技术档案。

（2）中标单位应按《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ08-35-2014）做好绿地的植物保护工作，植保工作要有专人负责，做到工作有计划、有总结，监测有数据，防治有记录。做好防治药剂和防治机械设备的储备。做好有害生物监测工作，落实专人负责监测数据的记录和按要求上报制度。加强对检疫性害虫监测和重点病虫害防控。

（3）中标单位应根据市绿化市容局对花卉布置工作的“五定”要求，以元旦、春节、五一、七一、十一、进博会等为重要节点，制定年度的花卉布置方案，经区绿化部门审定后，落实优质花卉品种，做好日常养护，打造街区亮点，积极参与行业评比。

2、保洁

对养护区域每天进行巡回保洁作业，做到无卫生死角，垃圾桶不满溢，及时清理生活垃圾，各类设施无明显污渍、乱张贴刻画、附着物、蛛网、淤泥等。产生的垃圾根据本市生活垃圾分类管理规定，进行分类收集处置。

3、设施维护

中标单位应确保绿地的设施设备“正常运行无故障、安全生产无事故、维修及时无影响、日常检查无隐患”，具体要求如下：

（1）建筑物、小品（雕塑）

建筑小品（雕塑）保持外型完好，如有损坏应即时修复，大面积的修复时应设有临时围护隔离。设施的油漆或粉刷每年应至少一次，于每年5月1日前完成，国庆前根据实际情况进行补漆（刷）。

（2）道路地坪

中标单位应确保绿地内的道路地坪平整无破损，无积水。如有损坏应及时维修，木质地坪需每年油漆1次，于每年5月1日前完成，国庆前根据实际情况进行补漆。

（3）水景

定时开启水景，水体保持清洁，无垃圾或漂浮物。水生植物无残花败叶。水泵、喷嘴、灯光等设施定时维护。贴面损坏及时维修。

（5）给水、排水

中标单位应确保绿地内的上下水管道保持畅通、无污染、无渗漏，现有排水管线应定期检修疏通，出水口、阀门或窨井盖保持完好，随坏随修。

（6）供电、照明、动力

确保绿地内各类照明设备正常运行，定时开闭，定期检修维护，绿地内泵房、空调、水箱、机修等各种动力设备应安全用电。发现断电立即向国网公司保修。

（7）其他

各类标识标牌或宣传报廊保持完好，过期宣传品及时清除。确保体育健身、儿童游乐、桌椅坐凳、无障碍设施完好，发现损坏及时维修。监控设备损坏，及时报区绿化部门委托的专业单位检修。发现有不文明行为的游客，及时劝阻或拨打公安、城管部门电话求助。

4、口袋公园和街心花园

口袋公园和重要的街心花园应打造精细化管理样板。中标单位应组织技师牵头的专门精干力量，进行综合养护管理。加强保洁频率，制订专门植物养护、更新方案，设施维护精益求精，作业应优先采用机械化设备。照明设施开闭时间与道路路灯一致。必要时配备巡查人员，开展劝导游客行为的工作。

（三）绿化特色道路、花道养护

负责除行道树及附属设施以外元素养护。

（1）按照一路一方案，一路一技师总体要求进行养护，每天开展巡查，发现人为破坏，及时制止并报区绿化部门。

（2）积极应对灾害性天气，加强应急处置，确保道路交通畅通，减少对城市其他设施的影响。

（3）因养护原因产生的死树，应无偿及时补种。

（4）各类综合养护措施到位，与城市其他设施无明显矛盾。

（5）制定花灌木和地被养护技术方案，促进生长和多次开花，及时更换长势差的植株，提高绿化景观品质。

（6）优先采用市绿化部门推荐的新技术、新材料、新方法，提高树势，打造城市景观亮点和精细化管理样板。

（7）加强机械作业水平，在全市起到示范引领作用。

（四）立体绿化养护

按照《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19）中立体绿化养护要求，制订相关工作方案，做好植物的浇灌、施药、修剪、更换以及结构件、连接件、挂网、容器、铁质线、给排水系统等设施的检修和维护。

（五）安全生产

1、中标单位要牢固树立“安全第一”、“安全责任重于泰山”的理念将安全工作放在各项工作的首位，，认真落实安全主体责任，通过建立内部安全管理领导机构，配备安全管理人员，完善各项安全生产规章制度，明确各级人员安全生产工作职责，开展定期安全检查，切实落实安全生产措施，对工作人员进行安全生产教育，做到警钟长鸣，长治久安。

2、中标单位要加强消防安全监管，切实做好防火工作，室内禁烟，禁止焚烧，按规范配备灭火器材，并开展应急消防演练。

3、中标单位要强化用电安全，配备专职电工，配电间门要常锁闭，钥匙由专人管理，出入要登记。各类用电设备定期检修维护。严格禁止电动车室内充电，规范大功率用电设备管理。

4、中标单位要严格按照技术规程，制定安全生产操作流程，确保工作人员和游客的安全。作业或养护有可能对市民造成影响的，要事先告之，项目作业、养护时要注意加强现场围护，作业堆料、绿化垃圾要划定专门区域堆放并用遮盖物覆盖，作业完毕后要工完场清。绿地内农药、试剂、汽油等危险品、易燃品要落实专人保管，使用要登记。

5、中标单位要加强信息沟通。如发生安全事故，应及时向区绿化部门及相关管理部门报告，并按规定保护事故现场。

附件：

一、街区绿化养护清单

1、共和新路街道

| 绿地属性 | 绿地名称 | 绿地地址 | 面积 | 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 公共绿地 | ## 大宁瑞士花园延长中路彭越浦西北角绿地 | ## 老沪太路1180号 | ## 6844 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路消防处绿地 | ## 共和新路1286号 | ## 112 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 沪太路631-651号 | ## 沪太路631-651号 | ## 155 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 沪太路规划局门口绿地 | ## 沪太路655弄 | ## 53 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 老沪太路洛川中路转角绿地 | ## 老沪太路洛川中路转角 | ## 157 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 柳营路1035弄 | ## 柳营路1035弄 | ## 185 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 柳营路999号门前绿地（谈家桥） | ## 柳营路999号门前绿地（谈家桥） | ## 955 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 柳营路北侧绿地（北宝兴路—共和新路） | ## 柳营路北侧绿地（北宝兴路-共和新路） | ## 605 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 柳营路南侧绿地（北宝兴路—普善路）（含心族公寓） | ## 柳营路南侧（北宝兴路-普善路）（含心族公寓） | ## 8042 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 柳营路平型关路北侧绿地 | ## 柳营路平型关路北侧 | ## 77 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 柳营桥邮政所南侧绿地 | ## 共和新路1312号 | ## 65 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 平型关路东侧（柳营路_洛川路）绿地 | ## 平型关路东侧（柳营路_洛川路） | ## 126 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 普善路（洛川中路-老沪太路）沿线绿化（南北通道） | ## 洛川中路-老沪太路 | ## 2251 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 普善路（洛川中路-柳营路）东侧隔离带绿化（南北通道） | ## 洛川中路-柳营路 | ## 300 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 谈家桥路163弄绿地 | ## 谈家桥路163弄 | ## 74 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 西藏北路柳营路路口绿地 | ## 西藏北路柳营路东南西南角 | ## 318 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 延长路南侧绿地 | ## 北宝兴路-共和新路 | ## 2293 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 止园路（陈家宅路）绿地 | ## 止园路-陈家宅路西南角 | ## 429 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 中山北路沪太路长途汽车站门前绿地 | ## 中山北路沪太路长途汽车站 | ## 289 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 中山北路长虹电器北侧（共和新路-彭越浦桥） | ## 中山北路北侧（共和新路-彭越浦桥） | ## 1379 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 普善路东侧沿墙立体绿化（洛川中路-柳营路） | ## 洛川中路-柳营路 | ## 82 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 西藏北路俞泾港路东南角小区围墙外绿地 | ## 西藏北路俞泾港路东南角小区围墙外 | ## 93 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路中山北路东北角绿地 | ## 共和新路中山北路东北角 | ## 331 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路中山北路西北角绿地 | ## 共和新路中山北路西北角 | ## 84 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 柳营路（平型关路）西南角绿地 | ## 天祥华府围墙外 | ## 450 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 上海滩大宁城柳营路普善路东南角绿地 | ## 普善路柳营路东南角 | ## 3577 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 西藏北路（中山北路-柳营路）行道树连接带 | ## 西藏北路（中山北路-柳营路）机非分隔带 | ## 407 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 西藏北路民和路西南角绿地 | ## 西藏北路民和路西南角 | ## 625 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 西藏北路中山北路西北角绿地 | ## 西藏北路中山北路西北角 | ## 1781 | ## 一级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 中山北路北侧人行道上（平型关路-和田路）绿地 | ## 中山北路北侧人行道上（平型关路-和田路 | ## 1121 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 中山北路普善路281地块广告牌绿地 | ## 中山北路北侧（普善路-小区街坊路） | ## 1982 | ## 二级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 柳营路291号 |  | ## 7 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太路延长路口绿地 | ## 沪太路延长路东南角 | ## 90 | ## 三级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 108广场沿街绿地（含北块绿地） | ## 108广场沿街 | ## 1298 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 宝隆居家酒店（中山北路1009号）两侧花坛 | ## 宝隆居家酒店（中山北路1009号）两侧花坛 | ## 43 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 北宝兴路152号门前（洛川东路口）绿地 | ## 北宝兴路152号门前（洛川东路口）（含新增7块） | ## 41 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 北宝兴路158-316号（53块） | ## 北宝兴路158-316号（53块） | ## 65 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 陈家宅路2号门口绿地 | ## 陈家宅路2号门口 | ## 5 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 城龙公寓沿街绿地 | ## 普善路590弄 | ## 93 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 福泰公寓沿街绿地（柳营路717弄） | ## 福泰公寓沿街绿地（柳营路717弄） | ## 53 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 共和新路1458号上海商业学校大门北侧绿地 | ## 共和新路1458号上海商业学校大门北侧 | ## 106 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 共和新路1458号上海商业学校围墙边绿化 | ## 共和新路1458号上海商业学校围墙边 | ## 49 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 共和新路1537号-1539号（2块） | ## 共和新路1537号-1539号 | ## 19 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 共和新路柳营路沿线花坛（含爬藤月季） | ## 共和新路柳营路沿线花坛（含爬藤月季） | ## 21 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 海之声助听器上海旗舰中心沿街绿地 | ## 西藏北路1308弄 | ## 60 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 合建大楼（谈家桥路152号）入口花坛 | ## 合建大楼（谈家桥路152号）入口花坛 | ## 3 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 和田路280弄门前绿地 | ## 和田路280弄门前 | ## 12 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 和田路373号入口花坛 | ## 和田路373号入口花坛 | ## 50 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 沪太路655（金纺小区）入口花坛 | ## 沪太路655弄（金纺小区）入口花坛 | ## 17 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 金海马家具（沪太路671号）沿街绿地 | ## 金海马家具（沪太路671号）沿街 | ## 78 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 锦沧公寓（普善路958号）沿街绿地 | ## 锦沧公寓（普善路958号）沿街 | ## 252 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 静安区教育局(和田路195号) | ## 静安区教育局(和田路195号) | ## 158 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 老沪太路166号（2块） | ## 老沪太路166号 | ## 32 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 老沪太路200号（3块） | ## 老沪太路200号 | ## 18 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 老沪太路202号（2块） | ## 老沪太路202号 | ## 27 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 老沪太路216号（9块） | ## 老沪太路216号 | ## 56 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 洛川东路280-480号（5块） | ## 洛川东路280-480号（5块） | ## 48 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 洛川东路487号 | ## 洛川东路487号 | ## 80 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 洛川中路733—861号（31块） | ## 洛川中路733-861号 | ## 73 | ## 四级 | ## 平型关路（黄山路-俞泾港路）东侧绿地 |
| ## 社会绿地 | ## 洛川中路733号中石化加油站 | ## 洛川中路733号中石化加油站 | ## 23 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 洛川中路873号（9块圆形绿化） | ## 洛川中路873号 | ## 22 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 平型关500号入口花坛 | ## 平型关500号入口花坛 | ## 13 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 平型关路113号 | ## 平型关路113号 | ## 767 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 平型关路18号和源大楼沿街绿地 | ## 平型关路18号和源大楼沿街绿地 | ## 70 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 平型关路西侧（洛川东路-柳营路） | ## 平型关路西侧（洛川东路-柳营路） | ## 124 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 普善路400弄普善新苑门口（2块） | ## 普善路400弄普善新苑门口（2块） | ## 12 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 普善路853号上街沿（7块方形绿化） | ## 普善路853号上街沿（7块方形绿化） | ## 14 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 上海古林都市工业大厦沿街绿地 | ## 西藏北路陈家宅路西南角 | ## 45 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 上海家具厂（延长路578号）沿街花坛 |  | ## 9 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 上海市社会保障事业管理中心沿街绿地 | ## 沪太路711号 | ## 74 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 上海滩大宁城（中山北路899弄）普善路西门两侧绿地 | ## 上海滩大宁城（中山北路899弄）普善路西门两侧 | ## 240 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 盛源家豪城沿街绿地 | ## 柳营路669弄 | ## 118 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 谈家桥路85弄小区门口（9块） | ## 谈家桥路85弄小区门口 | ## 22 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 天祥华府（平型关路188弄）沿街绿地 | ## 天祥华府（平型关路188弄）沿街 | ## 420 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 万荣路16号（4块不规则） | ## 万荣路16号 | ## 7 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 西藏北路1175号前沿街绿地 | ## 光机小区 | ## 77 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 西藏北路1375号北侧花坛 | ## 西藏北路1375号北侧花坛 | ## 6 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 西藏北路1377弄绿地 | ## 西藏北路1377弄 | ## 36 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 西藏北路陈家宅路（古林印刷门口）绿地 | ## 西藏北路陈家宅路（古林印刷门口） | ## 6 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 西藏北路陈家宅路东北角花坛 | ## 西藏北路陈家宅路东北角花坛 | ## 18 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 西藏北路陈家宅路东南角花坛 | ## 西藏北路陈家宅路东南角花坛 | ## 24 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 西藏北路民和路东北角沿街绿地 | ## 西藏北路民和路东北角 | ## 112 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 协通集团现代交通商务区（共和新路1301号）沿街绿地 | ## 协通集团现代交通商务区（共和新路1301号）沿街 | ## 262 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 延长路102号—156号（16块） | ## 延长路102号-156号（16块） | ## 15 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 延长路152弄入口两侧绿地 | ## 延长路152弄入口两侧 | ## 14 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 延长路2-36号（19块） | ## 延长路2-36号（19块） | ## 68 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 延长路38号花坛 | ## 延长路38号花坛 | ## 310 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 延长路600弄入口两侧花坛 | ## 延长路600弄入口两侧花坛 | ## 30 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 延长路地铁站2号口绿地 | ## 延长路地铁站2号口 | ## 21 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 延长路平型关路西南角（延长路80号）绿地 | ## 延长路平型关路西南角（延长路80号） | ## 43 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 延长中路573号（2块） | ## 延长中路573号（2块） | ## 7 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 延长中路597号申万宏源证券东边 | ## 延长中路597号申万宏源证券东边 | ## 8 | ## 四级 |  |
| # 社会绿地 | # 悠和家园（洛川中路777弄）沿街绿地 |  | # 70 | # 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 中山北路1015号 | ## 中山北路1015号 | ## 25 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 中山北路831号入口绿地 |  | ## 85 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 西宝兴路（中山北路-民和路） |  | ## 5500 | ## 四级 |  |

2、临汾路街道

| 绿地属性 | 绿地名称 | 绿地地址 | 面积 | 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 公共绿地 | ## 保德路两侧（桥-江杨南路）机非隔离带绿化 | ## 保德路南侧（桥-江杨南路）机非隔离带绿化 | ## 317 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 保德路中央隔离带绿地 | ## 岭南路-阳曲路 | ## 1844 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 场中路沿线绿地（临汾路街道） | ## 阳泉路-岭南路 | ## 3962 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 汾西路北侧沿线绿地（阳曲路-阳泉路） | ## 阳曲路-阳泉路-公房边 | ## 1184 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 临汾路北侧行道树连接带绿地 | ## 临汾路（阳曲路-岭南路） | ## 321 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 临汾路北侧沿线（以及南侧206路车站两块绿地） | ## 临汾路300弄-阳泉路 | ## 564 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 临汾路两侧行道树连带（桥堍-江杨南路） | ## 临汾路两侧行道树连带（桥堍-江杨南路） | ## 639 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 临汾路两侧行道树连带（阳泉-阳曲） | ## 临汾路两侧行道树连带（阳泉-阳曲） | ## 639 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 临汾路南侧行道树连接带绿地 | ## 临汾路（阳曲路-岭南路） | ## 471 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 闻喜路南侧行道树连带(阳曲路-岭南路） | ## 阳曲路-岭南路 | ## 42 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 云欣路行道树连接带（东侧） | ## 岭南路行道树连带（场中路-街道界线） | ## 362 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 闸环灵绿地 | ## 云欣路转角 | ## 3899 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 安业路东侧绿地 | ## 临汾路-汾西路 | ## 601 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 保德路441-1号临绿地 | ## 保德路441-1号 | ## 75 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 保德路南侧绿地 | ## 保德路425弄小区北门 | ## 300 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 汾西路南侧绿地（阳曲路—阳泉路） | ## 阳曲路-阳泉路 | ## 373 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 景凤路北侧580号门前绿地（岭南路路口） | ## 景凤路北侧岭南路路口 | ## 491 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 景凤路南侧铁栏杆花坛 | ## 景凤路岭南路东南角 | ## 328 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 景凤路南侧围墙内绿地 | ## 阳曲路-岭南路 | ## 483 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 临汾路(安业-阳曲路)绿地 | ## 临汾路(安业-阳曲路)绿地 | ## 572 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 临汾路安业路东北角绿地 | ## 临汾路-安业路东北角 | ## 302 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 临汾路阳曲路东南角绿地 | ## 临汾路阳曲路东南角 | ## 54 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 临汾路阳曲路农工商超市门口绿地 | ## 临汾路-阳曲路 | ## 307 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 岭南路东侧360号门前绿地（原邮电局） | ## 岭南路东侧（汾西路-临汾路） | ## 218 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 岭南路东侧绿地（闻喜路—场中路） | ## 闻喜路-场中路 | ## 673 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 聋哑学校-景凤路480弄围墙西侧绿地 | ## 景凤路废品回收站-岭南路 | ## 359 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 上海市彭顺中学门侧绿地 | ## 阳曲路667号 | ## 18 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 上海市田家炳中学围墙外绿地 | ## 景凤路185号 | ## 249 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 闻喜路南侧绿地（阳泉-阳曲） | ## 闻喜路南侧（阳泉-阳曲） | ## 428 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 阳曲路东侧652弄北侧绿地 | ## 阳曲路(汾西路-保德路)东侧652弄北侧 | ## 106 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 阳曲路东侧绿地（场中路-闻喜路） | ## 场中路-闻喜路 | ## 523 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 阳曲路汾西路东南角超市前绿地 | ## 阳曲路-汾西路 | ## 148 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 阳曲路西侧（临汾路-闻喜路）围墙内绿地 | ## 阳曲路181弄-临汾路 | ## 840 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 阳曲路西侧绿地（汾西路-保德路） | ## 汾西路-保德路 | ## 909 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 阳曲路西侧绿地（景凤路—保德路） | ## 景凤路-保德路 | ## 595 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 阳曲路西侧绿地（岭南中学门口） | ## 阳曲路421号 | ## 82 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 阳曲小区北侧绿地 | ## 临汾路300弄-阳泉路桥堍 | ## 114 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 阳泉路西侧绿地 | ## 场中路-保德路 | ## 2728 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 汾西路（江杨南路-阳曲路）绿地（行道树连接带） | ## 汾西路（江杨南路-阳曲路） | ## 561 | ## 四级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 景凤路（岭南路-阳泉路）绿地（行道树连接带） | ## 景凤路（岭南路-阳泉路） | ## 839 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路1129弄思美公寓前绿地 | ## 场中路1129弄思美公寓前 | ## 450 | ## 三级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 爱建新家园沿街绿地 | ## 闻喜路555弄 | ## 145 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 安业路（汾西路—保德路）绿地 | ## 安业路（汾西路-保德路） | ## 332 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 保德路425弄沿街绿地 | ## 保德路425弄沿街 | ## 33 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 保德路448弄小区沿街绿地 | ## 保德路448弄 | ## 84 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 保德路559弄入口花坛 | ## 保德路559弄入口花坛 | ## 19 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路1011弄门口 | ## 场中路1011弄门口 | ## 194 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 芳苑小区沿街绿地 | ## 场中路1909弄 | ## 958 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 汾西路（岭南路—阳曲路） | ## 汾西路（岭南路—阳曲路） | ## 53 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 汾西路安业路东北角花坛 | ## 汾西路安业路东北角 | ## 386 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 工商银行上海彭浦支行北侧绿地 | ## 岭南路368号 | ## 84 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 公交172路终点站（保德路247号）沿街花坛 | ## 公交172路终点站（保德路247号）沿街 | ## 29 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 恒安小区沿街绿地 | ## 临汾路299号 | ## 104 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 江杨南路2号爱德大厦门口 | ## 江杨南路2号爱德大厦门口 | ## 40 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 景凤路520弄（景凤小区）门口 | ## 景凤路520弄（景凤小区）门口 | ## 283 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 景凤路小学沿街绿地 | ## 景凤路521弄 | ## 18 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 景凤小区沿街绿地（景凤路520弄）（阳曲路景凤路东南角） | ## 阳曲路景凤路东南角 | ## 86 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 景凤小区沿街绿地（景凤路520弄）（景凤小区门前） | ## 景凤小区门前 | ## 32 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 静安区青少年活动中心沿街绿地 | ## 阳曲路330号 | ## 257 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 静安区社会福利院沿街绿地 | ## 汾西路221号 | ## 4 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 康悦亚洲花园沿街绿地（临汾路99弄）（康悦亚洲花园门前） | ## 康悦亚洲花园门前 | ## 137 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 康悦亚洲花园沿街绿地（临汾路99弄）（上海汇阳专修学院门前） | ## 上海汇阳专修学院门前 | ## 16 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 临汾花园沿街绿地 | ## 临汾路135弄 | ## 59 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 临汾路599号（临汾路岭南路东南角）绿地 | ## 临汾路599号（临汾路岭南路东南角） | ## 110 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 临汾路街道办事处沿街绿地（阳曲路292号） | ## 阳曲路292号 | ## 47 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 临汾路街道办事处沿街绿地（临汾路335号） | ## 临汾路335号 | ## 23 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 临汾路社区卫生服务中心沿街绿地 | ## 临汾路385号 | ## 13 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 临汾名城北区沿街绿地 | ## 汾西路88弄 | ## 570 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 临汾名城南区沿街绿地 | ## 临汾路2号、临汾路38号 | ## 620 | ## 四级 |  |
|  |  | ## 汾西路41号、汾西路87弄 | ## 451 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 临汾社区文化活动中心沿街绿地 | ## 保德路181号 | ## 35 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 岭南公寓沿街绿地 | ## 保德路525弄 | ## 12 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 岭南中学沿街绿地 | ## 阳曲路421号 | ## 35 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 彭浦新村第一小学沿街绿地 | ## 闻喜路360号 | ## 11 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 鹏程宝都沿街绿地（汾西路485弄）(安业路西侧（临汾-汾西）） | ## 安业路西侧（临汾-汾西） | ## 252 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 鹏程宝都沿街绿地（汾西路485弄）(汾西路安业路西南角) | ## 汾西路安业路西南角 | ## 70 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 鹏程宝都沿街绿地（汾西路485弄）(鹏程宝都) | ## 鹏程宝都 | ## 197 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 鹏程宝都沿街绿地（汾西路485弄）(鹏程宝都沿街) | ## 鹏程宝都沿街 | ## 38 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 闻喜路616弄小区沿街绿地 | ## 闻喜路616弄 | ## 5 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 鑫亮大酒店沿街绿地 | ## 阳曲路638号 | ## 8 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 信谊药厂沿街绿地 | ## 阳泉路558号 | ## 43 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 星城花苑沿街绿地 | ## 临汾路380弄 | ## 104 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 星林苑沿街绿地 | ## 岭南路338弄 | ## 21 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 阳曲路470弄小区沿街绿地 | ## 阳曲路470弄 | ## 71 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 阳曲路760弄小区沿街绿地 | ## 阳曲路760弄 | ## 21 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 阳曲路闻喜路东南角花坛 | ## 阳曲路闻喜路东南角花坛 | ## 706 | ## 四级 |  |
| # 社会绿地 | # 阳曲小区沿街绿地 | # 临汾路300弄 | # 6 | # 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 中共上海市静安区委党校沿街绿地 | ## 阳泉路81号 | ## 25 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 中国石化上海石油分公司保德加油站沿街绿地 | ## 保德路35号 | ## 57 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 紫藤苑沿街绿地 | ## 场中路1177弄 | ## 985 | ## 四级 |  |

3、芷江西路街道

| 绿地属性 | 绿地名称 | 绿地地址 | 面积 | 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 公共绿地 | ## 大统路东侧及中兴路（共和新路-大统路）中央、永兴路两侧花箱绿地 | ## 永兴路-中华新路 | ## 10 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路东侧（中华新路-地道口）行道树连接绿化带 | ## 共和新路东侧（中华新路-地道口） | ## 228 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路西侧（永兴路-中兴路） | ## 永兴路-中兴路 | ## 114 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路西侧共和大厦门前绿地（3块） | ## 共和新路966号 | ## 1201 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路芷江西路口东北角绿地 | ## 共和新路芷江西路口东北角 | ## 57 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 南山路沿街绿化 | ## 西藏北路-共和西路 | ## 402 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 虬江路（西藏北路-共和新路）行道树连接带绿地 | ## 虬江路（宝通路-共和新路） | ## 430 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 太阳山路大统路路口北侧绿地 | ## 太阳山路大统路路口北侧 | ## 434 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 西藏北路（中华新路455弄围墙外） | ## 中华新路455弄围墙外 | ## 42 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 西藏北路（中兴路-中山北路）路中隔离带绿地 | ## 西藏北路（中兴路-中山北路） | ## 1207 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 西藏北路1101弄（65路车站）北侧绿地 | ## 西藏北路1101弄（65路车站）北侧 | ## 130 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 西藏北路两侧行道树连接带（青云路-中兴路） | ## 西藏北路两侧（青云路-中兴路） | ## 189 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 西藏北路青云路西南角绿地 | ## 西藏北路青云路西南角 | ## 79 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 西藏北路市北初级中学围墙外绿地 | ## 西藏北路803号 | ## 48 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 西藏北路芷江西路西南角（和田饭店）门前绿地 | ## 西藏北路芷江西路西南角 | ## 71 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 新马路京江路东北角绿地 | ## 京江路99号 | ## 522 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 新马路徐家宅路东南角绿地 | ## 新马路徐家宅路东南角 | ## 113 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 育婴堂路东侧（永兴路-中兴路）连接带 | ## 肓婴堂路东侧(永兴路-中兴路)连接带 | ## 72 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 芷江西路123弄拆违建绿地 | ## 芷江西路（共和新路-西藏北路）南侧 | ## 501 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 芷江西路共和新路口两侧绿地 | ## 芷江西路共和新路口两侧 | ## 632 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 芷江西路和田饭店西侧 | ## 芷江西路18号前 | ## 64 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 中华新路大统路西北角绿地 | ## 中华新路大统路西北角 | ## 160 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 中华新路两侧连接带（西藏北路-共和新路） | ## 中华新路两侧(西藏北路-共和新路) | ## 327 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 中山北路和田路口绿地（572号门前香樟林） | ## 中山北路和田路口西北角 | ## 250 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 中山北路小学门口北侧绿地 | ## 共和新路1000号 | ## 243 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 中兴路（共和新路-西藏北路）中央隔离带 | ## 中兴路（共和新路-西藏北路） | ## 579 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 中兴路北侧围墙外边绿地及原邮局前绿地 | ## 共和新路-大统路 | ## 452 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 中兴路南侧绿地（育婴堂路-西藏北路） | ## 中兴路南侧沿墙（育婴堂路-西藏北路） | ## 486 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 中兴路西藏北路西北角绿化带 | ## 中兴路西藏北路西北角 | ## 319 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 中兴路育婴堂路东北角绿地 | ## 育婴堂路273弄围墙外 | ## 334 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 中兴路育婴堂路西北角绿地 | ## 中兴路1035号 | ## 217 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 芷江绿地（共和新路中土大厦北侧）（芷江花园） | ## 共和新路中土大厦北侧 | ## 4349 | ## 一级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 芷江西路共和新路路口西北角 | ## 芷江西路共和新路路口西北角 | ## 45 | ## 一级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 中华新路共和新路西南角绿地 | ## 中华新路共和新路西南角 | ## 142 | ## 一级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 中兴路共和新路东南角绿地 | ## 中兴路共和新路东南角 | ## 54 | ## 一级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 永兴商务楼门口两侧虬江路1355号 |  | ## 50 |  |  |
| ## 社会绿地 | ## 育婴堂路永兴路东北角 |  | ## 20 |  |  |
| ## 社会绿地 | ## 育婴堂路永兴路西北角 |  | ## 20 |  |  |
| ## 社会绿地 | ## 中国石化永兴油气站沿街绿地 | ## 西藏北路551号 | ## 608 | ## 三级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 博苑公寓沿街绿地 | ## 大统路1038号 | ## 8 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 大统路827停车场北侧花坛 | ## 大统路827停车场北侧 | ## 101 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 大统路两侧（中兴路—太阳山路）花箱 | ## 大统路两侧（中兴路-太阳山路） | ## 115 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 共和新路708号天道俪晶大厦沿街花坛 | ## 共和新路708号天道俪晶大厦沿街花坛 | ## 40 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 共和新路芷江西路西南角绿地 | ## 共和新路芷江西路西南角绿地 | ## 77 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 交通路北侧近大统路地道口花坛（已包含交通路大统路路口） | ## 交通路北侧近大统路地道口 （已包含交通路大统路路口） | ## 409 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 金甸大楼（中山北路864号）沿街绿地 | ## 金甸大楼（中山北路864号） | ## 204 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 京江路沿街花坛 | ## 京江路沿街花坛 | ## 268 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 普善路中山北路加油站绿地 | ## 普善路中山北路加油站 | ## 128 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 虬江路凯鹏国际大厦 | ## 虬江路凯鹏国际大厦 | ## 30 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 上海圣贤居酒店沿街绿地 | ## 中兴路1032号 | ## 18 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 太阳山路共和新路路口转角绿地 | ## 太阳山路共和新路路口转角 | ## 252 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 西藏北路691号小区门口 | ## 西藏北路691号小区门口 | ## 12 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 西藏北路853弄小区门口 | ## 西藏北路853弄小区门口 | ## 2 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 西藏北路青云路西北角绿地 | ## 西藏北路青云路西北角 | ## 25 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 徐家宅总弄沿街花坛 | ## 徐家宅总弄沿街花坛 | ## 74 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 永兴路育婴堂路 | ## 永兴路育婴堂路 | ## 52 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 永兴小马路沿街绿地 | ## 永兴小马路沿街 | ## 131 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 育婴堂路276号北侧 | ## 育婴堂路276号北侧 | ## 52 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 越秀苑小区沿街绿地 | ## 普善路中华新路东北角 | ## 30 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 芷江西路（大统路1033弄）小区大门两侧花坛 | ## 芷江西路（大统路1033弄）小区大门两侧花坛 | ## 10 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 芷江西路151号东侧绿地（芷江西路街道办事处） | ## 芷江西路151号东侧（芷江西路街道办事处） | ## 484 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 芷江西路158号西侧（芷江书屋） | ## 芷江西路158号西侧（芷江书屋） | ## 158 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 芷江西路393弄长者服务中心门口（含爬藤风车茉莉） | ## 芷江西路393弄长者服务中心门口（含爬藤风车茉莉） | ## 30 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 芷江西路431弄慈善超市院内花坛 | ## 芷江西路431弄慈善超市院内 | ## 7 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 中海万锦城沿街绿地 | ## 一、二、三期周边绿地（含永兴路、交通路、大统路等） | ## 1035 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 中华新路455弄小区沿街绿地 | ## 中华新路455弄 | ## 171 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 中华新路大统路东南角花坛 | ## 中华新路大统路东南角 | ## 9 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 中山北路580号 | ## 中山北路580号 | ## 150 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 中山北路地铁站沿街绿地 | ## 98路车站旁 | ## 427 | ## 四级 |  |
|  |  | ## 地铁1号线中山北路站出口沿街 | ## 372 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 中兴路1101号 | ## 中兴路1101号 | ## 30 | ## 四级 |  |
| # 社会绿地 | # 中兴路1233弄中兴财富广场沿街绿地 | # 中兴路1233弄中兴财富休闲广场 | # 91 | # 四级 |  |
| # 社会绿地 | # 中兴路1397弄城管中队门口花坛 | # 中兴路1397弄城管中队门口 | # 86 | # 四级 |  |
| # 社会绿地 | # 中兴路共和新路东南角沿街绿地 | # 中兴路共和新路东南角 | # 150 | # 四级 |  |
| # 社会绿地 | # 中兴路珍夫人服装店门口 | # 中兴路珍夫人服装店门口 | # 8 | # 四级 |  |
| 社会绿地 | 西藏北路市北中学门口 | 西藏北路市北中学门口 | 66 | 四级 |  |

4、彭浦新村街道

| 绿地属性 | 绿地名称 | 绿地地址 | 面积 | 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 公共绿地 | ## 保德路中央分车道绿带（共和新路--岭南路） | ## 保德路中央（岭南路以西） | ## 3962 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 场中路沿线绿地（彭浦新村） | ## 共和新路-岭南路 | ## 2263 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路4646号门口绿地 | ## 共和新路4646号 | ## 681 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路东侧保德路两侧绿地 | ## 共和新路保德路东南角东北角 | ## 1446 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路东侧临汾路北侧绿地 | ## 共和新路东侧、临汾路北侧 | ## 344 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路东侧闻喜路南侧绿地 | ## 共和新路闻喜路东南角 | ## 177 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路西侧临汾路南侧绿地 | ## 共和新路临汾路西南角 | ## 108 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路西侧三泉公园围墙边绿地 | ## 共和新路西侧三泉公园墙边 | ## 758 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 岭南路沿线绿地 | ## 岭南路西侧（场中路-保德路） | ## 5789 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 平顺路（保德路-岭南路）绿地 | ## 平顺路766号门前 | ## 254 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 平顺路（临汾路—闻喜路）两侧绿地 | ## 平顺路（临汾路-闻喜路）两侧 | ## 988 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 平顺路（岭南路—保德中学）两侧绿地 | ## 平顺路（岭南路-保德中学）两侧 | ## 127 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 平顺路两侧连接绿化带（临汾路-汾西路） | ## 平顺路两侧（临汾路-汾西路） | ## 498 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 曲沃路两侧连接带（临汾路-保德路） | ## 曲沃路（临汾路-保德路） | ## 353 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 曲沃路两侧绿地（临汾路-场中路） | ## 曲沃路两侧（临汾路-场中路） | ## 2328 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 三泉路两侧绿地（闻喜路-临汾路） | ## 三泉路两侧（闻喜路-临汾路） | ## 405 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 三泉路临汾路绿地（三泉路、临汾路西南角） | ## 三泉路临汾路西南角 | ## 1962 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 云欣路行道树连接带（西侧） | ## 岭南路行道树连带（街道界线-农保大厦） | ## 640 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 长临路西侧绿地 | ## 临汾路-共康路 | ## 2480 | ## 二级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 保德路南侧沿围墙绿地 | ## 平顺路-共和新路 | ## 80 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 场中路2943号前绿地 | ## 场中路2965弄 | ## 160 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 汾西路南侧（共和新路-平顺路）绿地 | ## 汾西路南侧（平顺路以西） | ## 880 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路东侧（场中路—闻喜路）墙外绿地 | ## 共和新路东侧（场中路-闻喜路） | ## 5 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路东侧汾西路北侧绿地 | ## 共和新路东侧、汾西路北侧 | ## 92 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路东侧临汾路南侧绿地 | ## 共和新路、临汾路东南角 | ## 42 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 临汾路1072号前绿地 | ## 临汾路北侧（曲沃路-共和新路） | ## 72 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 临汾路北侧绿地 | ## 临汾路北侧（岭南路-平顺路） | ## 231 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 临汾路南侧1199号前绿地 | ## 临汾路1199号 | ## 61 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 临汾路平顺路西北角 | ## 临汾路北侧（共和新路路-平顺路） | ## 34 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 临汾路曲沃路口西北角绿地 | ## 临路曲沃路西北角 | ## 122 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 临汾路三泉路东南角绿地 | ## 临汾路三泉路东南角 | ## 96 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 彭浦新村派出所门前绿地 | ## 平顺路921号临 | ## 20 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 彭浦新村彭三小区门前绿地 | ## 临汾路899弄 | ## 34 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 曲沃路（临汾路-保德路）东侧围墙处 | ## 曲沃路东侧（临汾路-保德路） | ## 869 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 曲沃路保德路西南角 | ## 曲沃路保德路西南角 | ## 37 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 三泉路821弄长临路侧围墙外绿地 | ## 临汾路-东康路 | ## 233 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 三泉路保德路东北角绿地 | ## 三泉路保德路东北角 | ## 573 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 三泉路临汾路东北角绿地 | ## 三泉路临汾路东北角 | ## 124 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 闻喜路共和新路东北角绿地 | ## 闻喜路共和路东北角 | ## 93 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 闻喜路市北医院门前绿地 | ## 闻喜路市北医院门口西侧 | ## 305 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 长临路339号绿地 | ## 长临路339号 | ## 16 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 长临路3459号两侧绿地 | ## 长临路3459号 | ## 41 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 长临路397号绿地 | ## 长临路397号 | ## 59 | ## 三级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路场中路东北角绿地 | ## 场中路共和新路东北角 | ## 1824 | ## 一级 |  |
| ## 公共绿地 | ## 共和新路场中路西北角绿地 | ## 共和新路西侧（场中路-闻喜路） | ## 2769 | ## 一级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 长临路123号 |  | ## 6 |  |  |
| ## 社会绿地 | ## 长临路380号 |  | ## 10 |  |  |
| ## 社会绿地 | ## 临汾路1304号 |  | ## 6 |  |  |
| ## 社会绿地 | ## 平顺路闻喜路西南角绿地 | ## 平顺路闻喜路西南角 | ## 108 | ## 三级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 三泉路（场中路至共康路）两侧连接带 | ## 三泉路（场中路至共康路）两侧连接带 | ## 1009 | ## 三级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 安泽路（保德路至共和新路）沿街绿地 | ## 安泽路（保德路至共和新路）沿街 | ## 174 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 保德路1010弄入口花坛 | ## 保德路1010弄入口花坛 | ## 32 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 保德路1032弄入口花坛 | ## 保德路1032弄入口花坛 | ## 60 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 保德路1316弄沿街绿地 | ## 保德路1316弄沿街绿地 | ## 336 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 保德路660弄东西两侧花坛 | ## 保德路660弄东西两侧花坛 | ## 14 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 保德路730弄入口花坛 | ## 保德路730弄入口花坛 | ## 9 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 保德路863号入口两侧花坛 | ## 保德路863号入口两侧花坛 | ## 32 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 保德路921弄小区南侧绿地 | ## 保德路921弄小区南侧 | ## 465 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 保德路北侧（三泉路至安泽路）连接带 | ## 保德路北侧（三泉路至安泽路）连接带 | ## 146 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 保德路共和新路西南角 | ## 保德路共和新路西南角 | ## 25 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 保德中学沿街绿地 | ## 平顺路874号 | ## 7 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 昌盛苑沿街绿地 | ## 临汾路1198弄 | ## 36 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路2401弄小区北门（闻喜路）绿地 | ## 场中路2401弄小区北门（闻喜路） | ## 16 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路2601弄小区沿街绿地 | ## 场中路2601弄 | ## 9 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路2965弄金泉苑大门前绿化 | ## 场中路2965弄金泉苑大门前 | ## 11 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 场中路北侧（共和新路-金泉苑）沿街绿地 | ## 场中路北侧（共和新路-金泉苑）沿街 | ## 439 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 东康菜市场东门（三泉路）出入口 | ## 东康菜市场东门（三泉路）出入口 | ## 7 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 汾西路610号门前绿地 | ## 汾西路610号门前 | ## 53 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 汾西路880弄小区沿街绿地（汾西路） | ## 汾西路880弄小区沿街（汾西路） | ## 105 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 共和国际商务广场沿街绿地 | ## 共和新路3699号 | ## 415 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 共和新路4605弄绿地 | ## 共和新路4605弄 | ## 7 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 共和新路4608号国美电器沿街花坛 | ## 共和新路4608号国美电器沿街花坛 | ## 98 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 共和新路安泽路路口绿地 | ## 共和新路安泽路路口 | ## 13 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 静安区教工敬老院沿街绿地 | ## 闻喜路716号 | ## 137 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 静安区图书馆沿街绿地 | ## 闻喜路彭三小区南侧 | ## 57 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 康泉公寓沿街绿地 | ## 康泉公寓门前（三泉路770弄） | ## 3 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 临汾路1030号停车场围墙边绿地 | ## 临汾路1030号停车场围墙边 | ## 48 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 临汾路1105弄小区沿街绿地 | ## 临汾路1105弄小区沿街 | ## 55 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 临汾路1306号门口绿地 | ## 临汾路1306号门口 | ## 22 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 临汾路1564号门口绿地 | ## 临汾路1564号门口 | ## 12 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 临汾路855-859号（学校办公楼前） | ## 临汾路855-859号（学校办公楼前） | ## 60 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 绿泉公寓沿街绿地 | ## 三泉路333弄 | ## 105 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 民族花苑沿街绿地 | ## 民族花苑沿街 | ## 49 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 彭浦家园沿街绿地 | ## 保德路1111弄 | ## 64 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 彭浦新村卫生服务中心沿街绿地 | ## 平顺路15号 | ## 17 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 彭新小区沿街绿地 | ## 闻喜路1000弄 | ## 11 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 平顺路（保德路-岭南路）沿街花坛 | ## 平顺路（保德路-岭南路）沿街花坛 | ## 282 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 平顺路132号北（临汾路—汾西路）绿地 | ## 平顺路132号北（临汾路-汾西路） | ## 40 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 平顺路180号门口绿地 | ## 平顺路180号门口 | ## 44 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 平顺路373弄沿街绿地 | ## 平顺路373弄沿街 | ## 84 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 平顺路550号入口南侧绿地 | ## 平顺路550号入口南侧 | ## 300 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 平顺小区沿街绿地 | ## 临汾路620弄 | ## 13 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 曲沃路108号门前花坛 | ## 曲沃路108号门前花坛 | ## 29 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 曲沃路255弄小区沿街绿地 | ## 曲沃路255弄 | ## 33 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 曲沃路临汾路西北角、西南角、东北角花坛 | ## 曲沃路临汾路西北角、西南角、东北角花坛 | ## 58 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 三泉家园沿街绿地 | ## 三泉路999弄 | ## 98 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 三泉路1015弄大门南侧绿地 | ## 三泉路1015弄大门南侧 | ## 7 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 三泉路386号绿地 | ## 三泉路386号 | ## 104 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 三泉路415弄小区入口左右两边绿地 | ## 三泉路415弄小区入口左右两边 | ## 47 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 三泉路604号拆违代建绿地（含入口花坛） | ## 三泉路604号拆违代建绿地（含入口花坛） | ## 176 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 三泉路735号旁绿地（含古树）三泉路保德路 | ## 三泉路735号旁绿地（含古树）三泉路保德路 | ## 85 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 三泉路764号北侧花坛 | ## 三泉路764号北侧花坛 | ## 93 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 三泉路821弄大门南侧绿地 | ## 三泉路821弄大门南侧 | ## 2 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 三泉路菜市场左右两边绿地 | ## 三泉路菜市场左右两边 | ## 29 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 三泉前进公寓沿街绿地 | ## 三泉路601弄 | ## 5 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 上海久隆模范中学沿街绿地 | ## 岭南路115号 | ## 303 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 上海市静安区市北医院沿街绿地 | ## 共和新路4500号 | ## 307 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 上海市彭浦第四中学沿街绿地 | ## 闻喜路1000弄32号 | ## 14 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 闻喜华庭沿街绿地（闻喜华庭西侧） | ## 曲沃路66弄闻喜华庭西侧 | ## 10 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 闻喜华庭沿街绿地（闻喜华庭门前） | ## 曲沃路66弄闻喜华庭门前 | ## 32 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 闻喜路1110弄小区沿街绿地 | ## 闻喜路1110弄 | ## 50 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 闻喜路1161弄与闻喜路1153弄之间绿地 | ## 闻喜路1161弄与闻喜路1153弄之间 | ## 9 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 闻喜路1202弄门口绿地 | ## 闻喜路1202弄门口 | ## 19 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 闻喜路1222号沿街花坛 | ## 闻喜路1222号沿街花坛 | ## 27 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 闻喜路1223弄小区门口绿地 | ## 闻喜路1223弄小区门口 | ## 2 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 闻喜路722号门前树坛 | ## 闻喜路722号门前树坛 | ## 7 | ## 四级 |  |
| # 社会绿地 | # 闻喜路曲沃路西南角花坛（迪亚天天） | # 闻喜路曲沃路西南角花坛（迪亚天天） | # 8 | # 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 闻喜小区沿街绿地 | ## 场中路2351弄 | ## 19 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 中国石化加油站三泉路沿街绿地 | ## 场中路2521号 | ## 51 | ## 四级 |  |
| ## 社会绿地 | ## 三泉路999弄小区北侧边门北侧（贴近高压线下） （纯绿化养护含挡土墙） | ## 三泉路999弄小区北侧边门北侧（贴近高压线下） （纯绿化养护含挡土墙） | ## 3 | ## 四级 |  |

二、公共绿地花卉点位

| 序号 | 街道 | 地块名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共和新路街道 | 谈家桥路163弄绿地花坛 |  |
|  |  | 共和新路中山北路花坛 |  |
|  |  | 中山北路沪太路花坛 |  |
|  |  | 共和新路老沪太路花坛 |  |
|  |  | 延长路平型关路西南角花坛 |  |
|  |  | 西藏北路民和路花境 |  |
|  |  | 上海滩大宁城北侧绿地花境 |  |
| 2 | 临汾路街道 | 汾西路阳曲路花坛 |  |
|  |  | 临汾路阳曲路东北角花坛 |  |
|  |  | 临汾路安业路东北角花坛 |  |
|  |  | 安业路党建中心花坛 |  |
|  |  | 阳泉路西侧绿地（场中路-保德路）花坛 |  |
|  |  | 岭南路临汾路东南角花坛 |  |
|  |  | 保德路中央隔离带绿地内花境 |  |
|  |  | 阳泉路西侧绿地（场中路-保德路）花境 |  |
| 3 | 彭浦新村街道 | 曲沃路临汾路花坛 |  |
|  |  | 共和新路场中路东北角绿地花坛 |  |
|  |  | 共和新路场中路东北角绿地花坛 |  |
|  |  | 保德路共和新路花境 |  |
|  |  | 三泉路保德路花境 |  |
| 4 | 芷江西路街道 | 芷江绿地花坛 |  |
|  |  | 芷江绿地花境 |  |
|  |  | 西藏北路中山北路花境 |  |
|  |  | 西藏北路中兴路花境 |  |

三、立体绿墙点位

| 所属街道 | 绿化名称 | 绿化地址 | 面积/数量 | 立体绿化类型（构架式、景点、爬藤） | 是否有滴灌设备 | 滴灌设备是否正常使用 | 是否更换草花 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共和新路 | 静安区教育局（和田路195号） | 和田路195号 | 61 | 构架式 | 是 | 否 | 是 |
| 共和新路 | 共和新路中山北路；中山北路（沪太路-大统路）北侧 | 共和新路中山北路；中山北路（沪太路-大统路）北侧 | 2331 | 构架式 | 是 | 否 | 是 |
| 彭浦新村 | 彭浦新村地铁站近4号口西北角公厕 | 彭浦新村地铁站近4号口西北角公厕 | 50 | 构架式 | 是 | 否 | 是 |
| 芷江西路 | 中山北路（普善路-共和新路）桥孔下 | 中山北路（普善路-共和新路）桥孔下 | 741 | 构架式 | 是 | 否 | 是 |