- 采购需求

- 一、项目背景

《上海市政务云管理办法》（沪府办〔2024〕57号）要求“各区政务云运行管理单位应当发挥属地管理优势，做好本区政务云建设，支撑区域内公共数据采集、视频物联数据分层存储和预处理等工作”并提出“各区政务云应当与市级政务云业务管理平台对接，报送区级政务云建设运行相关管理数据。”

前期，静安区云资源部署主要以静安区政务云VMware平台，静安区政务云X86平台、静安区政务云信创平台、静安卫健云和静安公安云等异构资源池为主，业务发展面临着多节点、多架构的客观现实，存在着各业务平台“各自为政、条块分割、信息孤岛”的问题。缺少统一、高效、灵敏的管理平台，缺乏集中统一的管控模式，标准规范的管理流程，无法有效落实资源能力建设、统一资源计量口径、分析资源使用情况、实现资源可视化等，不利于区里整体业务的统筹发展和规划设计，制约了政府服务效能的提升，也无法满足市级政务云基础设施管理平台对接，实时归集数据的要求。

为了解决上述问题，同时保障静安区政务云管理工作的有序开展，静安区政务服务中心（原静安区行政服务中心）于2023年申报了“静安区云管平台建设项目”一期项目的建设，初步实现将静安区区政务云资源统一纳管，并实现市区两级政务云平台互联互通、业务协同。一期项目于2024年5月完成建设并通过了项目验收。

随着静安区电子政务云上承载的系统越来越多，云管平台所管理的服务流程和服务范围也越来越广，亟须在一期项目基础之上，对PaaS服务、安全服务、GPU智能算力、政务外网等资源进行数字化管理，对云资源全生命周期进行更加精细化的管控，进一步提升政务云综合管理能力。

同时，随着区内投资项目管理要求的不断提高，传统的线下项目申报审批模式已难以满足高效、透明、规范的管理需求。项目申报流程繁琐、审批周期长、信息共享不畅等问题日益突出，一定程度上影响了区内投资项目的实施效率和监管水平。

因此，为贯彻落实“放管服”改革和数字化政府建设要求，需构建一个标准统一、流程规范的数字化项目管理平台，实现项目在线申报、智能审批、电子批复的全流程闭环管理，简化申报材料，优化审批流程，提升部门协同效率，确保项目从申报到批复的各环节可追溯、可监督，为政府投资决策提供有力支撑。

- 二、项目目标

本项目遵循集约化建设原则，在有效降低重复建设投资、节能环保的基础上，按照统一标准体系、统一技术架构、统一运行监管、统一安全防护的管理要求，实现以下建设目标：

在一期项目的基础上，进一步增强静安区云管平台功能，推动区资源和数据的统一管理，进一步扩大资源管理范围、完善资源管理手段、提高通算资源和GPU资源管理及使用效率、加强资源审批流程；结合数字化项目管理，建立项目需求与资源供给关系，通过全生命周期资源占用率分析、闲置资源回收策略，形成“资源申请-分配-使用-回收”闭环管理体系，在基础设施层面着力打造低成本、高效率、专业化的管理体系，持续提升区政务云的综合服务能力和精细化管理能力，夯实政务云的“基座”建设，从项目立项申报到落地实施多维度辅助项目全生命周期管理，助力城市数字化转型。数字化项目管理系统围绕信息化项目全生命周期管理，构建一套覆盖申报、审核、批复、执行跟踪及验收的完整系统。整体系统通过流程规范化、数据联动和规则校验，实现了项目从申报到资产转化的全流程数字化管理，提升审批效率的同时强化了执行跟踪与合规控制。

- 三、系统建设原则

先进性原则：系统建设必须采用相对先进的技术和方法，能够满足和适应静安区IT系统快速变化和发展的要求。

实用性与成熟性原则：系统建设必须使用业界成熟、可靠和实用的技术，以满足系统的可用性、可靠性和实用性。

开放性与标准化原则：系统建设所采用的产品及技术应该具有良好的开放性和兼容性，支持标准的协议和接口类型，提供多种开放的应用开发接口，能够和业界主流的产品实现高度整合并具有丰富的应用实例。

充分保护投资的原则：在保证系统平稳过渡的前提下，必须充分考虑利用现有设备，合理地保护投资。

要求软件采用模块化结构，模块之间的通信应按规定接口进行。任何一层的任何一个模块的新增、更新、维护与其他模块互不影响。

- 四、系统总体建设方案

  - 4.1系统架构

从功能层面来说，静安区云管平台建设项目具备：面向区政务云、市政务云多种异构云平台提供集中化的管理、运营、监控、运维支撑能力，支持对各个云平台能力的纵向扩展和其他异构云平台的横向扩展。

系统架构应该包含云管平台和数字化项目管理系统两个子系统。

  - 4.2能力开放

投标软件应具备向上级管理部门/单位提供服务的开放能力。

  - 4.3现有系统软硬件要求

投标方提供的所有软件模块应具备功能分担、分布式结构，保证系统的安全可靠。主要模块和接口应保证高可用和冗余性、安全性、易维护性等要求。

投标方应根据投标软件情况，提出系统部署所需的软硬件方案，投标方使用的资源需在招标方提供的范围内，超出部分由投标方承担	(包括硬件设备和机架租赁费用)。

本次项目采用虚拟化部署方式，部署至区政务云平台，预计提

供虚拟服务器配置如下：

| 设备类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 采集服务器 | 2 | 8核CPU，16G内存，100G系统盘，100G数据盘。2台采集服务器，采取1+1容灾主备部署。 |
| 数据库服务器 | 2 | 16核CPU，32G内存，100G系统盘，450G数据盘。2台数据库服务器，采取1+1容灾主备部署。 |
| 应用服务器 | 4 | 4核CPU，8G内存，100G系统盘，100G数据盘。4台应用服务器，采取1+1容灾主备部署。 |
| 接口服务器 | 2 | 8核CPU，16G内存，100G系统盘，100G数据盘。2台接口服务器，采取1+1容灾主备部署。 |
| 应用服务器 | 1 | 8核CPU，16G内存，500G存储 |
| 数据库服务器 | 1 | 8核CPU，16G内存，500G存储 |

系统软件配置如下：

| 设备类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | 12 | 区政务云现有品牌：银河麒麟。 |
| 数据库软件 | 3 | 区政务云现有品牌：达梦。 |
| 应用中间件 | 5 | 区政务云现有品牌：东方通。 |

  - 4.4关键软件技术要求

  - 4.4.1可扩展性要求

系统中的各种网络协议和数据接口等须实现业界开放式标准，满足可扩展性要求。

  - 4.4.2高可用性要求

系统实现7×24小时不间断运行。系统涉及的主机、系统软件、应用软件等部分均应具有极高的可靠性；同时为保证系统安全可靠地运行，保守企业和用户秘密，维护企业和用户的合法权益，系统应具备良好的安全策略，安全手段，安全环境及安全管理措施。

  - 4.4.3微服务化

在云化的基础上，根据业务和技术的要求，架构上需满足具备应用层和能力层完全分离的能力，业务横向扩展要求实现“分钟级”。

  - 4.5系统性能指标要求

系统需满足的性能要求如下：

(1)稳定性要求

关键业务部署应采用负荷分担、分布式多处理机结构，系统应冗余配置，冗余度至少为1+1，保证系统无单一故障点，发生故障后能够系统切换分钟级且无需人工干预。

系统各服务器应保证数据实时的一致性、可用性，主备切换时间<3分钟。系统重大故障恢复时间<30分钟。

出现故障及时告警，具有完整的操作权限管理功能和完善的系统安全机制，保证业务7x24小时不中断。

系统利用率原则上应保证时均峰值低于70%。

系统应有良好的备份策略和恢复计划。系统数据和业务数据可联机备份、联机恢复，恢复的数据必须保持其完整性和一致性。

(2)平台性能要求

- 系统并发

系统至少支持200个注册用户，至少支持100个用户同时并发访问；

页面查询响应时间小于3秒；

支持多任务并发与任务调度查看，方便确认性能出现异常时查询；

- 系统接口

接口消息处理延时：≤10秒；

- 应用

系统相关建设使用的应用与数据库资源使用如下要求：

满足CPU占用率≤60%，内存占用≤80%；

数据库存储使用率：＜90%。

(3)平台可用性要求

可用性要求：年度系统无故障率≧99%，年停机时间不超过10小时。

- 五、系统建设内容

  - 5.1建设内容概述

本项目全面依托区电子政务云建设，本项目需要的计算和存储资源不纳入本次采购范围。本项目的建设内容主要包括静安区云管平台、数字化项目管理系统、密码功能3个部分组成。

具体建设内容包含：

1、静安区云管平台

在前期项目的基础上，以进一步提升静安区云管平台综合服务能力为核心目标，构建全流程、智能化的管理体系，主要升级改造功能包括工单及资源管理能力提升，新增功能包括：移动端工单审批功能、附件水印保护功能、安全服务管理功能、PaaS密码服务管理功能、PaaS区块链服务管理功能、GPU资源管理功能、其他服务管理功能、政务外网服务功能、账号管理流程、工单智慧提单功能以及各类外部平台、系统的接入接口开发。

2、数字化项目管理系统

数字化项目管理系统围绕信息化项目全生命周期管理，构建了一套覆盖申报、审核、批复、执行跟踪及验收的完整系统，主要建设内容包括申报模块、审核模块及后台配置模块。整体系统通过流程规范化、数据联动和规则校验，实现了项目从申报到资产转化的全流程数字化管理，提升审批效率的同时强化了执行跟踪与合规控制。

- 密码功能

通过密码应用开发，对平台涉及的身份鉴别信息、个人敏感信息、重要业务数据进行加解密计算，实现存储机密性保护、完整性保护。

  - 5.2软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 |  | 功能模块描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 云管平台二期 |  |  |  |
| 1 | 云管平台二期 | 移动端工作台 | 移动端工单审批功能 | 实现移动端工单管理，管理单位和使用单位可通过移动端待处理工单的详情查询、审批通过和审批驳回功能。实现使用单位按角色权限查看已处理工单信息 |
| 2 |  | 资源运营管理 | 工单及资源管理能力提升 | 实现涉敏信息加密保存，涉敏信息解密展示，告警功能能力提升，项目管理，云资源审批环节，网络策略流程及申请单调整，VPN申请界面优化，VM资源管理，信创云平台资源运管管理，城运中心分支工单流程调整等需求 |
| 3 |  |  | 附件水印保护功能 | 实现云主机申请、VPN申请等6个流程的申请、驳回后再申请等环节的附件保护功能，并支持后续业务流程拓展附加水印，在点击电子印章之前自动为附件添加系统水印。默认为“登陆用户中文名+当前时间+仅云管平台申请资源使用”，水印文字支持后台可配编辑。 |
| 4 |  |  | 安全服务管理功能 | 新增堡垒机和VPN等两类安全服务的的申请工单、变更工单、释放工单的流程，支持多级审核，业务实施回填等功能。支持已申请的多个安全服务的实例展示、查询和导出功能。支持已申请的多个安全服务的计量口径统计和计费管理。 |
| 5 |  |  | PaaS密码服务管理功能 | 新增安全认证网关服务、可信密码服务和签名验签服务、时间戳服务等四类PaaS密码服务的申请工单、变更工单、释放工单的流程，支持多级审核，业务实施回填等功能。支持已申请的多个PaaS密码服务的实例展示、查询和导出功能。支持已申请的多个PaaS服务的计量口径统计和计费管理。 |
| 6 |  |  | PaaS区块链服务管理功能 | 新增PaaS区块链服务的申请工单、变更工单、释放工单的流程，支持多级审核，业务实施回填等功能。支持已申请的多个PaaS区块链服务的实例展示、查询和导出功能。支持已申请的多个PaaS区块链服务的计量口径统计和计费管理。 |
| 7 |  |  | GPU资源管理功能 | 新增GPU资源的申请工单、变更工单、释放工单的流程，支持多级审核，业务实施回填等功能。支持已申请的GPU资源的实例展示、查询和导出功能。 |
| 8 |  |  | 其他服务管理功能 | 新增网闸、网页防篡改等其他服务的申请工单、变更工单、释放工单的流程，支持多级审核，业务实施回填等功能。实现已申请的其他服务实例的展示、查询和导出功能。新增网闸、网页防篡改等其他服的计量计费能力 |
| 9 |  |  | 政务外网服务功能 | 新增政务外网VPN、政务外网策略、一机双用/特殊业务、光纤接入等四类政务外网服务的申请工单、变更工单、释放工单的流程，支持多级审核，业务实施回填等功能。支持已申请的策略、服务的展示、查询和导出功能。新增政务外网VPN、政务外网策略、一机双用/特殊业务、光纤接入等政务外网服务的计量计费能力 |
| 10 |  |  | 账号管理流程 | 新增云管平台操作员、管理员账号的新增申请工单流程、变更申请工单流程、撤销申请工单流程。 |
| 11 |  |  | 工单稽核 | 实现云服务器资源申请工单稽核、重置密码申请工单稽核、云数据交互及端口网络策略开通申请工单稽核、远程维护账号VPN使用申请工单稽核、安全服务申请工单稽核、PaaS密码服务申请工单稽核、政务外网VPN服务申请工单稽核、政务外网光纤接入服务申请工单稽核、政务外网数据交互及端口网络策略开通申请工单稽核和政务外网一机双用/特殊业务申请工单稽核功能。实现模板下载、导入，并实现资源配额稽核、模糊查询功能。 |
| 12 |  | 接入管理 | VMware老平台接入 | 新增VMware老平台接入，实现资源接入管理 |
| 13 |  |  | 区新信创云平台接入 | 新增区新信创云平台接入，实现资源数据、性能数据、告警数据采集接入 |
| 14 |  |  | 办公一体化APP接入 | 新增办公一体化APP接入，实现从一体化办公平台可直接访问云管平台移动端。新增一体化办公平台待办工单对接，实现系统自动推送至一体化平台对应环节待办消息，实现一体化平台可通过所推送的待办消息中的链接，免密登录至系统工单详情和审批工单。 |
| 15 |  |  | 一体化办公平台待办接口 | 新增办公一体化PC接入，实现系统自动推送至一体化平台对应环节待办消息，一体化平台可通过所推送的待办消息中的链接，免密登录至系统工单详情和审批工单。 |
| 16 |  |  | 随申办消息推送接口 | 新增可编辑的通知公告，支持根据用户角色、部门等多维度推送消息，新增随申办消息推送接口，实现对接随申办政务云的消息提醒。 |
| 17 |  |  | 数据资源管理平台接入 | 新增数据资源管理平台信息接入，接收单位及项目编目等信息。 |
| 二 | 数字化项目管理系统 |  |  |  |
| 18 | 数字化项目管理系统 | 申报模块 | 可研初审 | 用于对预算单位提交的可研申报进行初审，可查看可研申报内容，进行初审通过、退回或不通过操作，初审通过的项目进入申报函编制环节。 |
| 19 |  |  | 申报函编制 | 用于对初审通过的项目进行申报函编制，可选择多个项目创建申报函，设置项目顺序，生成带签章的申报函文件，并提交至数据局审核。 |
| 20 |  |  | 验收审核 | 用于对预算单位提交的验收申报进行审核，可查看验收申报内容，进行审核通过或退回操作，对于不超过100万的项目需给出验收结论并上传验收意见。 |
| 21 |  |  | 系统入库初审 | 用于对预算单位提交的系统入库申请进行初审，可查看入库申请内容，进行初审通过、退回或不通过操作，初审通过的项目进入数据局审核环节。 |
| 22 |  |  | 项目查询 | 用于查看和检索系统内所有项目的基本信息和审批状态，支持多条件组合查询，可导出查询结果。 |
| 23 |  | 审核模块 | 项目受理 | 用于受理主管部门提交的项目申报函，可查看申报函内容和项目清单，进行受理、部分受理或退回操作，受理后的项目进入项目审核环节。 |
| 24 |  |  | 项目审核 | 用于对已受理项目进行审核，可查看项目申报内容，进行审核评估，给出核定金额和审核结论，审核通过的项目进入项目批复环节。 |
| 25 |  |  | 项目批复 | 用于对已审核通过的项目进行批复，可选择已审核项目创建批复函，设置批复金额和批复意见，生成带签章的批复函文件。 |
| 26 |  |  | 可研审核 | 用于对主管部门审核通过的可研申报项目进行审核，可查看可研申报内容，进行审核评估，给出审核结论，审核通过的项目进入项目跟踪环节。 |
| 27 |  |  | 批复函列表 | 用于管理和查看项目批复函，可查看所有已生成的批复函，包括填报中、已回函等不同状态，可追踪批复函处理状态。 |
| 28 |  |  | 审核模块-过程管理 | 用于对项目建设过程进行跟踪管理，可发起跟踪批次，查看项目进展情况，包括项目当前阶段、具体进展说明、合同签订情况等内容。 |
| 29 |  |  | 验收审核 | 用于对预算主管部门提交的100万以上的项目验收申请进行审核，可查看验收申报内容，进行验收审核并给出验收结论，验收通过的项目自动形成系统资产。 |
| 30 |  |  | 验收复核 | 用于对预算主管部门提交的100万以下的建设项目进行验收复核，根据提交的验收材料给出验收复核结论。 |
| 31 |  |  | 系统清单 | 用于查看全区所有单位的系统清单，包含系统基本信息、资产明细等内容。 |
| 32 |  |  | 入库审核 | 用于对主管部门初审通过的系统入库申请进行审核，可查看入库申请内容，进行审核评估，给出审核结论，审核通过的项目自动形成系统资产。 |
| 33 |  |  | 项目查询 | 用于查询全区所有单位的项目，支持多条件组合查询，可导出查询结果。 |
| 34 |  | 后台配置模块 | 申报启止时间管理 | 用于控制项目申报的时间窗口，可设置建设项目和运维项目的申报开始时间和结束时间，支持申报时间的修改功能。 |
| 35 |  |  | 申报白名单管理 | 为特殊情况下的项目申报提供便利通道，可选择预算单位设置白名单有效期，记录白名单设置和变更历史，支持白名单到期提醒。 |
| 36 |  |  | 对接CA身份认证功能 | 实现用户身份的统一认证管理，支持统一社会信用代码绑定，调用CA提供的统一身份认证接口，记录认证操作日志。 |
| 37 |  |  | 对接签章系统 | 为文件签章提供便捷服务，在申报函和批复函编制环节集成签章功能，支持调用签章系统完成盖章操作，记录签章信息。 |
| 38 |  |  | 对接云管平台 | 实现项目资源的自动分配，在项目批复环节增加资源推送功能，支持将项目信息和政务云资源需求推送至云管平台，记录推送历史和资源分配结果。 |
| 三 | 密码功能模块 |  |  |  |
| 39 | 密码功能模块 | 密码应用开发 |  | 通过密码应用开发，对平台涉及的身份鉴别信息、个人敏感信息、重要业务数据进行加解密计算，实现存储机密性保护、完整性保护。 |

- 六、 其它要求

  - 6.1系统总体方案设计要求

系统总体方案设计应包括但不限于第四章节的系统架构、能力开放、软硬件要求、性能指标及关键软件技术要求。

投标方应根据投标软件情况，具体说明系统架构方案。

投标方应根据以上要求提出系统可扩展性、高可靠性的具体方案。

投标方需明确系统微服务化原则和微服务拆分具体方案。

  - 6.2功能模块设计要求

系统功能模块设计应包括5.2软件开发清单中涉及的所有功能，并详细说明设计思路及方案。

  - 6.3对接方案设计要求

投标方需提供项目数据汇集与平台信息交互对接设计方案，明确阐述数据及数据流，符合本区信息化建设实际情况。

  - 6.4密码方案要求

投标方应提供密码应用功能设计方案。

- 七、项目管理要求

  - 7.1进度控制

投标方应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，应至少细化到周，并且应根据招标方要求进行调整和细化，要求在项目中标后8个月（含3个月试运行）完成系统上线。

  - 7.2人员要求

投标方应根据实施要求分别提供团队人员配置，包括：

(1)需配备专职项目经理1人，具备信息系统项目管理师（高级）认证资质且需具备3年以上项目服务管理经验(从业年限以信息系统项目管理师认证颁发时间计算至本项目开标之日，四舍五入计算从业年限)；有类似项目经验。

(2)项目实施团队需不少于10人，至少有1名成员具有ITIL认证资质、1名成员具有CISP认证资质，1名成员具有CISSP认证资质，且具备相关项目经验。

  - 7.3培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)投标方应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

  - 7.4验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此投标方应当配合

（2）初验前，投标方须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。

（3）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经投标方确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，招标方发起组织专家验收会。

（4）如本项目连续2次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究投标方的违约责任。

  - 7.5软件测评、密码测评、等级保护要求

要求本项目系统建成后必须配合建设单位通过软件测评、密码测评、三级等保等上线运行必须进行的测评。

此次招标不含测评费用。

- 八、售后运营服务要求

  - 8.1免费保修期要求

投标方对所提供的系统软件(包括系统内所有功能，不包含第三方软件)从系统验收通过之日起1年内应提供免费技术支持和售后服务。

  - 8.2免费保修期内服务要求

(1)投标方应对其售后服务、技术支持等方案作出说明。本工程要求投标方提供7×24小时技术服务。

(2)投标方应提供详细的故障处理方案，故障处理方案必须针对不同故障等级分别制定。故障等级划分包括但不限于：

严重故障：系统核心业务瘫痪，无法提供服务；

一般故障：系统核心业务仍能提供服务，但是性能受到严重影响；

轻微故障：系统核心业务不受影响。

对于以上招标人提出的技术疑问和一般故障问题，响应时限应在1小时以内。赶赴现场现场时限应在2小时内。恢复业务基本运行时限，严重故障应在2小时内，一般故障应在4小时内，轻微故障应在24小时内。

  - 8.3保修期后的服务要求

在采购方购买超过保修期的维保服务后，投标方需能够继续提供同样等级的服务响应。

- 九、投标方要求

  - 9.1业绩要求

投标方应提供清晰可辨的自招标公告发布之日前36个月内的类似项目的业绩材料，时间以合同签订日期为准。业绩证明以投标方实际提供的合同扫描件为准(投标方提供的合同案例应包含合同首页、金额所在页和签字盖章页等)。

- 十、付款方式

  - 本项目付款分为三期付款，具体为：

- 自合同生效之日起且开具发票后10工作日内，支付合同总金额的30%作为首付款；

- 完成初验且开具发票后10个工作日内，支付合同总金额的30%；

- 项目终验后且开具发票后10个工作日内，支付审定金额余款。

- 十一、其他

投标方案中应包括但不限于如下内容：

1、供应商需提供针对本项目的需求的分析、理解以及合理化建议和风险防控；

2、供应商需提供针对本项目的总体方案设计、各功能模块设计、数据汇集与平台信息交互对接设计方案和密码方案，方案要求清晰、结构合理、安全可靠，方案符合本区和本市信息化建设的实际情况和数据对接技术要求；

3、供应商需提供针对本项目的安装、调试和验收方案；

4、供应商需提供针对本项目的实施方案；

5、供应商需提供针对满足本项目的培训方案；

6、供应商需提供负责人与项目组人员学历、职称、能力及参与项目情况等并且提供最近一个季度为项目负责人依法缴纳社保费的证明及相关证明材料；

7、供应商需提供针对项目的售后服务方案和质保期外服务方案；

- 供应商需提供企业综合实力根据从获奖情况、履约能力、信誉度、相关资质证书等；

9、供应商需提供近三年来的类似项目业绩（以合同复印件为准）；