静安区“一张图”区级节点

（一期）项目

招标需求

2025年8月

- 项目概述

  - 项目名称

静安区“一张图”区级节点（一期）项目

  - 项目背景

2021年10月，市政府办公厅印发《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》（以下简称“数转规划”），指出：数字化重新定义了城市形态和能力，数字孪生城市从概念培育期加速走向建设实施期，随着物联感知、BIM和CIM（城市信息模型）建模、可视化呈现等技术加速应用，万物互联、虚实映射、实时交互的数字孪生城市将成为赋能城市实现精明增长、提升长期竞争力的核心抓手。

本项目对标市“一张图”平台提供的能力范围，结合静安区各委办的实际业务需求，提出了静安区“一张图”区级节点的建设。本项目建设按照《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》中“集约建设、互联互通、协同联动”的工作要求，推进技术融合、业务融合、数据融合，为区委办、街镇、居村的各类跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的应用提供时空能力的支撑，服务静安区城市精细化、智能化、现代化治理，从而推进静安区城市数字化转型。

  - 项目建设目标

以承接代理的“一张图”市级平台服务为基础，依托数据上链机制，汇聚区级精细化二维、三维时空数据以及区级精细化条线行业专题时空数据，进行区内人口库、法人库、部件库的三库数据时空治理，建设数字孪生全区底板和重点区域数字孪生精细化底板，完成区时空数据的融合治理，实现数据资源的共享和高效利用；面向政府实际工作，以统一标准向静安区全域提供便捷经济、可用易用、安全规范的时空服务；为轻型应用及临时应急类应用等业务场景提供场景快速搭建能力，无需代码开发能力即可快速生成符合要求的轻型应用，快速响应业务需求；对接区内委办、街道、居村时空信息建设需求，支撑应用系统和业务场景的建设、接入，推动时空数据在各个领域的应用和普及，促进业务创新和发展。依托市、区大数据资源平台级联机制和“一张图”市区两级网络通路，为区级节点统一做好运维管理以及数据、服务目录同步和信息反馈工作，实现“一张图”市区两级平台的贯通协同，初步形成市区两级数据融合，能力融通，建立完整的包括时空要素、能力平台、业务应用三大体系的“一张图”生态系统。

- 项目建设内容

  - 建设内容概述

本项目全面依托区电子政务云建设，本项目需要的计算和存储资源不纳入本次采购范围。本期项目的建设内容主要包含以下10个方面：

1．时空数据融合中心

以业务应用场景需求为导向，按照统一要求、统一标准，将区内精细化的各类时空数据进行归集、编目，并进行质检加工，以符合静安区“一张图”时空数据质量要求。包括时空数据归集、时空数据编目、时空数据质检加工。

2．时空引擎中心

时空引擎中心作为基础软件平台，区内精细化时空数据的治理和服务的发布需要二三维地理信息引擎（包括服务引擎、桌面版）的支撑，全区数字孪生底板的制作与应用需要数字孪生可视化引擎的支撑。包括二三维地理信息服务引擎、二三维地理信息引擎桌面版和数字孪生可视化引擎的采购。

3．时空服务中心

按照充分复用的要求，对代理的市级时空服务和区级节点自身发布的时空服务进行统一的全生命周期管理，将服务以标准化接口的形式对外提供。包括时空服务门户、代理市级时空服务、时空服务生命周期管理、时空服务调试、时空服务申请审批、时空服务分析统计、时空服务路由。

4．场景快速搭建中心

通过对关键技术能力的组合与封装，形成一批可快速高效开发应用场景的组件与模板，支持以场景快速搭建方式进行业务应用的开发构建。包括数据集、地图要素服务、资源库、自定义地图。

5．时空应用管理中心

区级节点具备各类区级应用系统与业务场景的管理能力，接入各类时空业务应用，形成统一的应用管理门户，进行统一管理。包括应用市场、应用发布管理。

6．统一管理中心

使用统一用户身份将“一张图”区级节点的权限进行细粒度管控，结合“一张图”区级节点的业务要求，对各类时空业务需求进行全流程跟踪管理。包括时空业务需求管理、统一用户管理。

7．数据共享交换

区级节点与统一身份认证鉴权管理系统、区大数据资源平台、市“一张图”进行对接，实现统一身份鉴权、目录同步、信息反馈。包括统一用户体系对接、区大数据资源平台对接、市“一张图”对接。

8．一网统管时空支撑能力

根据“一网统管”业务场景的需求，面向14个街镇及特定区域进行定制分割，形成不同层级的全要素可视化服务。根据标准地址，将人、地、物、事、情、组织等数据进行关联匹配，根据实际业务需求的驱动，支撑业务场景应用。包括一网统管数据场景可视化和一网统管网格层级制图。

9．数字孪生底板支撑能力

在区域内采集道路桥梁、绿化植被、河湖水系等基础模型，融合制作全区L2级别数字孪生底板。在市北高新实现L3级别的数字孪生底板，在南京西路商圈实现L4级别的数字孪生底板。包括全区数字孪生底座建设、重点区域数字孪生底座。

10．密码功能模块

基于密码支撑平台提供的安全认证网关、签名验签、数据加解密等密码服务以及系统的应用功能，开发适配若干密码应用功能模块。

  - 软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 时空数据融合中心 | 时空数据归集 | 支持在线汇聚与离线汇聚两种方式，提供数据抽取、转换、断点续传功能，并实时监控汇聚过程，确保数据完整性与准确性。 |
|  |  | 时空数据编目 | 构建标准化的数据资源目录，支持模板创建、自定义分类、目录管理、编辑及发布，实现资源高效检索与共享。 |
|  |  | 时空数据质检加工 | 提供多维度质检，支持结构化转化与数据质量评估，生成定期质量报告，确保数据可靠性与规范性。 |
|  | 时空服务中心 | 代理市级时空服务 | 区级节点代理市级平台服务能力，包括但不限于时空底图服务、业务专题时空数据服务、地名地址服务、功能服务等。 |
|  |  | 时空服务门户 | 时空服务门户提供服务管理目录、服务市场和我的服务。 |
|  |  | 时空服务生命周期管理 | 提供对服务的详细信息、服务发布、服务上下线的全流程管理 |
|  |  | 时空服务调试 | 提供基于Web界面的对服务的调试功能，进行服务的在线调试和可用性测试。 |
|  |  | 时空服务申请审批 | 为时空服务使用者提供服务申请能力和记录查询，为服务管理者提供服务审批能力。 |
|  |  | 时空服务分析统计 | 提供对时空服务调用总体情况和今日情况的分析统计。 |
|  |  | 时空服务路由 | 提供对时空服务调用的流量进行控制的能力。 |
|  | 场景快速搭建中心 | 数据集 | 提供在不同目录下创建和管理数据，支持文件数据、接口数据、手绘数据的创建和编辑。 |
|  |  | 地图要素服务 | 实现将接入的数据集以服务形式提供，进行查询和预览。 |
|  |  | 资源库 | 资源库能够新增和管理图片、视频数据，实现图标的统一管理和重复使用。 |
|  |  | 自定义地图 | 通过数据集和地图服务创建自定义地图场景，可以同时选择多个要素数据，多个地图服务数据，创建、发布二三维地图场景。 |
|  | 时空应用管理中心 | 应用市场 | 应用市场是所有应用的门户，是对区各委办单位开发的所有业务应用的综合展示，也是提供给应用开发人员和管理人员访问应用系统的入口。 |
|  |  | 应用发布管理 | 提供应用在应用市场上下架的发布管理能力。 |
|  | 统一管理中心 | 时空业务需求管理 | 对各类时空业务需求进行全流程跟踪管理，实现从需求收集与管理、任务分派到成果验收的闭环处理。 |
|  |  | 统一用户管理 | 提供对用户、角色、权限等统一管理能力。 |
|  | 数据共享交换 | 统一用户体系对接 | 接入统一身份认证鉴权管理系统的能力，实现统一身份鉴权。 |
|  |  | 区大数据资源平台对接 | 对接区大数据资源平台，进行目录同步。 |
|  |  | 市“一张图”对接 | 统计区级节点信息，与市级平台进行对接反馈。 |
|  | 一网统管时空支撑 | 一网统管数据场景可视化 | 基于一张图平台统一的地理坐标框架，支持全区范围的基础地图的数据分割，提供特色化、专题化和定制化地图服务；支持14个街镇范围和专题定制化样式需求，以及空间数据进行可视化配置；支持特定范围业务精细化场景需求，提供特定业务所需空间要素可视化服务。 |
|  |  | 一网统管网格层级制图 | 按照一网统管新需求绘制各单位可融合要素的统一边界范围，涵盖街镇、综合网格、居村、小区等多层级网格范围及关联关系；归拢各方资料对各委办的各类资源；建立范围匹配服务，各类要素进入一网统管场景前与其进行关联匹配，做到各类资源入格入站，形成融合统一的时空网格，统一口径制图。 |
|  | 数字孪生底板支撑 | 全区数字孪生底座建设 | 覆盖全区 37 平方公里区域，实现区域级地理空间框架构建，包含地形、道路、水系等基础要素的数字化建模，平面精度≥1 米，高程精度≥0.5 米，支持宏观空间分析与规划应用 |
|  |  | 重点区域数字孪生底座 | 在市北高新实现L3级别的数字孪生底板，需达到地块级精细建模，包含建筑轮廓、绿地边界等要素，平面精度≥0.5 米；在南京西路商圈实现L4级别的数字孪生底板，需实现建筑单体级建模，包含外立面特征与结构等细节，平面精度≥0.2 米。 |
|  | 密码功能模块 | 密码应用接口 | 基于密码支撑平台提供的安全认证网关、签名验签、数据加解密等密码服务以及系统的应用功能，开发适配密码应用功能模块。 |

  - 产品软件购置清单

| 序号 | 软件名称 | 功能说明/配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二三维地理信息服务引擎 | 提供支持GIS基础工作流，支持地图服务、要素服务、影像服务、三维服务、托管要素服务等，提供制图、空间分析等GIS功能，并提供Portal门户对组织的地理资源进行整合管理，二三维在线制图，跨部门协作与共享等。 | 1 | 套 |
|  | 二三维地理信息引擎桌面版 | 具备多源多维空间数据入库管理、编辑处理、可视化、质检、智能制图、服务发布等功能，支持定制扩展。单机许可。 | 1 | 套 |
|  | 数字孪生可视化引擎 | 数字孪生可视化引擎主要面向大规模应用，降低对高质量三维渲染的用户使用成本，提升应用场景交付能力，通过API服务支持各委办局的使用需求和开发需求的二次增量开发。 | 1 | 套 |

  - 绩效指标要求

项目建成后需要满足以下的绩效指标要求：

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定性 | 服务可用性 | 系统响应 | 7 X 24小时的连续运行，平均年无故障时间大于364天，平均停机时间小于1小时 |
| 2 |  |  | 加载响应 | 数据资源搜索平均响应时间小于3秒，涉及地图专题数据加载平均响应时间小于5秒。 |
| 3 |  |  | 用户并发 | 支持不少于1000人的用户量，不少于100人的同时在线人数，不少于30人的并发用户量 |
| 4 |  | 数据持久性 | 数据持久性 | 数据保护不丢失的比例≥98% |
| 5 | 安全性 | 节点安全 | 节点防护 | 满足三级等保要求 |
| 6 |  | 数据安全 | 数据防护 | 每天增量备份，每月全量备份 |
| 7 |  |  | 数据备份恢复及时性 | 表级6小时完成恢复，数据库级24小时完成恢复 |
| 8 | 时空数据建设成效 | 时空数据建设 | 区级时空数据目录数 | ≥30个 |
| 9 | 时空服务建设成效 | 服务建设及应用成效 | 区级服务发布数 | ≥30个 |
| 10 |  | 市区协同 | 信息反馈情况 | 待市级平台开通信息反馈通道后，节点的时空数据目录、时空服务目录、用户数据、服务数据、调用数据、应用数据等统计信息，100%同步至市级平台 |
| 11 |  |  | 代理的市级平台服务使用率 | ≥80% |

- 其他工作要求

  - 项目进度要求

本项目的建设周期为8个月。

  - 应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

  - 培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在质量保证期内，提供1次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

  - 验收要求

验收前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应当提供相关软件文档，积极配合招标方完成验收。

  - 等级保护要求

供应商应积极配合招标方完成本项目等保三级测试。

  - 商业密码应用需求

通过对项目的现状及密码应用需求分析，依据GB/T39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，需从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理、安全管理等层面设计系统密码应用方案，并通过密码测评。

  - 售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，不少于1人在甲方现场办公。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：负责项目相关软硬件的安装、调试、软硬件集成、日常巡查、故障修复以及日常运维管理工作，协助对接完成云资源租赁服务。项目运维团队按照服务质量保证的标准要求提供各种售后服务，负责对其提供的系统进行维护或升级。

  - 保密要求

1．项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

2．临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

  - 项目团队要求

投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支持或服务，应针对本项目提供不少于15人的项目服务团队（包括项目负责人、技术负责人、安全工程师、研发工程师等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关资质证明以及最近一个季度依法缴纳社保费的证明。

供应商需承诺项目过程中保持项目团队人员稳定，不得随意变更，如有人员变更，需向招标人提交变更申请，招标人同意后方可变更。

由于本项目是本区基础性能力平台，向上与“一张图”市级平台级联，向下为区委办、街镇等业务应用赋能，重要程度高，且时间紧、任务重，需要具有丰富的政务信息化项目经验的团队参与建设，且研发工程师中需具有不少于2名地理信息GIS相关专业的人员，满足本项目专业性要求。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有5年以上信息化项目且担任项目经理职务的工作经验，具备系统集成项目管理工程师（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）及以上证书和计算机与信息技术专业工程师职称（中级）及以上证书 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具有3年以上信息化项目开发经验，具备计算机与信息技术应用专业高级工程师职称 | 驻场 |
| 安全工程师 | 负责项目系统安全控制 | 1人 | 具有丰富的信息化项目经验，具备注册信息安全专业人员证书 | 驻场 |
| 研发工程师 | 负责项目具体开发与实施 | 12人 | 具有丰富的信息化项目经验，具有计算机与信息技术应用专业高级工程师职称、信息系统项目管理师（高级资格）、软件设计师（中级资格）、网络工程师（中级资格）、系统分析师（高级资格）等证书 | 部分驻场 （不少于5人） |

- 供应商管理要求

1．供应商需提供相应认证或资质证书，以证明其有能力完成本项目，包括但不限于：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、DCMM数据管理能力成熟度证书、信息技术服务标准运行维护三级（ITSS）及以上证书、CCRC信息安全服务资质（软件安全开发）证书等。

2．在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

3．中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

4．中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

5．参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

6．中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

7．各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

8．本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

- 付款方法

分期付款，采用以下分期付款方式：

1．合同签订生效后采购人收到有效发票10个工作日内，支付合同金额的30%；

2．软件开发完成后10个工作日内，支付合同金额的40%；

3．通过验收后10个工作日内，支付合同余款。

- 其他

投标方案中应包括但不限于如下内容：

1、供应商需提供针对本项目的需求的分析、理解以及合理化建议和风险防控。

2、供应商需提供针对本项目的总体方案设计、中功能模块设计、数据汇集与平台信息交互对接设计方案和密码方案，方案要求清晰、结构合理、安全可靠，方案符合本区和本市信息化建设的实际情况和数据对接技术要求。

3、供应商需提供针对本项目的安装、调试和验收方案。

4、供应商需提供针对本项目的实施方案；

5、供应商需提供针对满足本项目的培训方案；

6、供应商需提供负责人与项目组人员学历、职称、能力及参与项目情况等并且提供最近一个季度为项目负责人依法缴纳社保费的证明及相关证明材料；

7、供应商需提供针对项目的售后服务方案、驻场服务和质保期外服务方案。

- 供应商需提供企业综合实力根据从获奖情况、履约能力、信誉度、相关资质证书等

- 供应商需提供近三年来的类似项目业绩（以合同复印件为准）；