## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。

1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2项目名称

冰厂田幼儿园智慧校园建设项目

### 3项目地点

上海市浦东新区花木街道黑松路201号冰厂田幼儿园

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

上海市浦东新区冰厂田幼儿园创办于 1952 年，是一所有着 70 年历史的上海市示范性幼儿园，同时也是上海市文明单位、上海市课改基地园、上海市优秀教师专业发展学校、上海市提升中小幼课程领导力项目学校、上海市“十四五”家庭教育实验基地、冰厂田教育集团核心校。曾荣获上海市模范先进集体、上海市五一劳动奖状、上海市文明单位、上海市巾帼建功先进集体、上海市信息化建设先进集体、上海市家庭教育示范校、上海市依法治校示范校、上海市儿童青少年近视防控示范校、上海市安全文明校园、浦东新区一级党支部、浦东新区师德标兵学校、浦东新区科研先进集体、浦东新区见习教师规范化培训“优秀基地学校”、浦东新区优秀早教指导点、等多项荣誉称号。冰厂田幼儿园依托上海市课程领导力项目，积极开展“儿童视角下的班本化课程实践”探索，强调以儿童为中心的课程建设，推进师幼课程共建过程中儿童的主动体验、亲身探索、深度学习以及品质养成，在上海市学前课程建设中享有盛誉。《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》“整体性转变、全方位赋能、革命性重塑”总体要求。教育作为重点领域之一，提出“增强数字化对教育个人成长各阶段的赋能”。

4.2 项目招标范围及内容

本项目基于学校实际需求，对照《上海市幼儿园信息化建设应用指南（试行）》和《上海市幼儿园办园质量评价指南（试行稿）》相关要求，遵循幼儿发展优先理念，补充园所尚未覆盖到的信息化内容，解决如下问题：

将每日晨检与午检纳入信息化管理，通过信息化手段动态追踪每日幼儿的健康情况，根据幼儿健康状况调整幼儿参与户外活动的强度，保障幼儿健康。

建设智慧班牌，与智慧校园后台实现信息同步，为幼儿、教师提供方便获取信息的渠道，保健老师可以及时查阅幼儿晨检情况，家长对幼儿状况的关照和提醒，并向保育员、营养员、保健老师等相关岗位汇总有关信息。幼儿也可以通过关注班牌信息关注自己健康，关心同伴，强化师幼互动。

基于《上海市幼儿园办园质量评价指南》实施教师发展性评价，教师能够参与评价提升自我意识，也能够通过评分直观地感受到工作任务的完成情况和差距，激发教师反思，反哺幼儿成长。

实现跨园部数据融通与治理，实现跨园部统一协同办公，围绕“态势监测、课程实践、幼儿服务”三个支撑定位展开数据专题服务建设，通过可视化大屏进行展示。

4.3本项目工期为：为自合同签订起1年，其中建设完成交付3个月，质保服务期9个月。具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）第一次支付。合同签订后收到符合要求的发票，并在财政资金到位后7日内，支付合同金额的30%；

（2）第二次支付。成交供应商在完成项目全部建设内容、调试合格，通过整体验，采购人收到符合要求的发票，并在财政资金到位后7日内，采购人向成交供应商支付合同金额的70%。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

信息技术 安全技术 信息安全管理体系要求 GB/T 22080-2008；

信息技术 安全技术 信息安全管理实用规则 GB/T 22081-2008；

基础教育教学资源元数据 信息模型JY/T 0607-2017；

基础教育教学资源元数据 实践指南JY/T 0610-2017；

教育管理信息 教育管理基础代码JY/T 1001-2012；

教育管理信息 教育管理基础信息JY/T 1002-2012；

教育管理信息 普通中小学管理信息JY/T 1004-2012；

信息技术—服务管理－第 1 部分：管理体系 ISO/IEC 20000-1:2011；

信息技术—服务管理－第 2 部分：应用指南 ISO/IEC 20000-2:2012；

信息技术 安全技术 信息安全管理体系要求 GB/T 22080-2008；

《信息安全技术-信息系统安全管理要求》CB/T20269-2006；

《信息安全技术-信息安全风险评估规范》GB/20984-2007；

《信息安全技术-信息系统安全等级保护 基本要求》GB/T22239-2008。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1工作量清单

| 序号 | 具体内容 | 数量 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晨检午检 | 1项 | 建设完成交付3个月，质保服务期9个月 | ●核心工作内容 |
| 2 | 智能班牌应用 | 1项 | 建设完成交付3个月，质保服务期9个月 | ●核心工作内容 |
| 3 | 教师发展性评价 | 1项 | 建设完成交付3个月，质保服务期9个月 | ●核心工作内容 |
| 4 | 数据融通与治理 | 1项 | 建设完成交付3个月，质保服务期9个月 | ●核心工作内容 |
| 5 | 智能班牌显示终端 | 54台 | 建设完成交付3个月，质保服务期9个月 | ●核心工作内容 |
| 6 | 智能晨检终端设备 | 11台 | 建设完成交付3个月，质保服务期9个月 | ●核心工作内容 |
| 7 | 交互式高清屏 | 1台 | 建设完成交付3个月，质保服务期9个月 | ●核心工作内容 |
| 8 | 闺蜜机 | 1台 | 建设完成交付3个月，质保服务期9个月 | ●核心工作内容 |

说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，其中“●”标记的内容为本项目的核心工作内容，投标人不得减少核心工作内容数量。

9.2具体技术质量需求

9.2.1建设要求

以数据整合、数据融通为目标，汇聚和集成学校各类信息平台的数据，从学校管理者角度展示学校各个方面的数据分析结果，方便对学校情况做整体把控，以及对异常情况或事件做出判断和处理。开放接口接入多方数据来源，数据可视化软件平台，根据校园业务主数据经过数据建模、抽取、清洗、整合、汇聚建成数据仓库，并通过可视化大屏的方式进行展现。为学校办学发展画像；实现用数据考量教育策略，从中发现问题和思考解决方；结合教育实际情况用数据制定更全面、客观的教育决策，保证决策的科学性；用数据对教育行为进行实时监管，以数据的动态变化改善现有的教育行为，以此建设“用数而思、因数而定、随数而行”的教育管理模式。

9.2.2整体架构概述

本次智慧校园在规划过程中，充分考虑了学校实际情况及未来发展需要，将智慧校园系统整体架构设计分为三个层级，通过有效的层级结构划分全面展现总体框架的设计思路。

第一层：基础设施层（包含浦东新区教育局云基础设施）

基础设施建设是智慧校园搭建的基础保障。

第二层：区级数字基座层

为了确保学校智慧校园建设的高效性和前瞻性，我们将紧密对接区级数字基座，充分发挥其组织中心、应用中心、数据中心、认证中心、权限中心的五大中心核心功能。通过深度整合学校信息系统，优化业务流程，致力于构建一套科学的教育数据治理体系。利用标准化的管控机制，保证数据质量的同时降低延迟，实现数据在分层、分类、命名和格式上的统一性，为数据建模和挖掘分析奠定坚实基础。

第三层：校园应用层

新采购幼儿晨检数据系统、幼儿考勤数据系统、智能班牌管理系统等应用服务；接入学校现有办公管理模块。这不仅提升了整体办公效率，更为幼儿园构建了一个更加完善、智能、高效的信息化管理体系，为幼儿的健康成长与全面发展提供了强有力的技术保障。

### 10 技术指标要求

10.1系统功能与技术指标

（1）硬件部分要求

1）项目实施中，对于有质量异议的设备、材料、构配件等物料，将由监理方对上述设备、材料、构配件等物料进行质量及性能检测，如质量确实不符合招标要求的，中标人需无条件将不符合招标要求的产品设备更换为满足招标要求的产品设备；

2）对于因不符合招标要求而需更换的产品及设备，需根据政府审计要求决定被更换的原投标产品的权属，且在审计结束前此部分产品及设备不得挪作他用；

3）项目建设和验收过程中，若发现相关内容未达到招标需求的目标、任务和要求，中标人需自行改进，直至达到招标需求的目标、任务和要求，所产生的额外费用由中标人承担；

4）对于满足招标需求的中标产品，中标人不得以任何借口，改变中标产品的品牌型号或减少中标产品数量；

5）因上述几类原因而造成的费用增加，不得计算在工程费用内。最终更换的产品价格以审计为准，但报审价格不得超过原产品投标价；

6）项目中出现单项产品在使用中无法达到招标需求中的要求，且数量超该项产品总量10%以上的，将认为该批次产品质量不合格，中标人需整批更换符合招标质量标准的新产品。如因此拖延工程进度，采购人可向中标人提出赔偿要求。

7）中标人的设备购买及到货计划需经项目管理方确认后实施。

（2）软件部分要求

1）项目实施中，采购人将对中标人所提供的成果组织检测。若成果存在不符合招标要求的情况，中标人需无条件修改或重新开发，直至满足招标要求；

2）项目建设和验收过程中，若发现工程及相关内容未达到招标需求的目标、任务和要求，中标人需自行改进，直至达到招标需求的目标、任务和要求，并不得影响项目整体进度，所产生的额外费用由中标人承担；

3）中标人需保证所配置的软件产品有合法的使用权；

4）中标人应在合同规定的时间内按采购人要求完成软件部署、调试、验收工作；

5）中标人就应用软件操作、维护，对用户方的相关技术人员和使用人员进行现场技术培训，达到正确使用与维护的水平。采购人受训人员的培训费用由中标人承担；

6）中标人应就应用软件提供完整的安装调试、系统配置、操作说明等相关技术文档。

7）最终软件及系统需求以确认后的《需求规格说明书》为准。

（3）数据对接及硬件设备运维服务

完成区级数字基座数据对接服务及本项目运行期间硬件设备的质保等技术服务。

第三批智慧校园建设项目需与浦东教育数字基座（包括区教育数字基座和学校数字基座）实现全面对接，第三批智慧校园建设项目所涉及的应用软件系统应统一部署在区域建设的学校数字基座上，以实现资源的集中管理和优化配置。具体要求如下：

统一身份认证: 第三批智慧校园的所有应用原则上应采用浦东教育数字基座提供的标准化数据如单位、教职工、学生等基础数据，应完成与浦东教育数字基座的统一身份认证与单点登录对接，提升用户体验。

统一应用管理：第三批智慧校园的所有应用原则上应上架至浦东教育数字基座工作台，供区各教育组织单位和学校师生使用，促进教育资源的共享和协同。

统一数据管理：第三批智慧校园的所有应用数据原则上应遵循浦东教育数字基座的数据标准和规范，统一汇聚至浦东教育数字基座数据中心，完成智慧校园所有应用的数据融通和治理，确保数据的完整性和一致性。

统一消息管理：第三批智慧校园的所有应用原则上应实现与浦东教育数字基座的消息中心实现无缝对接，确保消息的及时传递和互通，提高信息交流的效率。

统一物联管理：若第三批智慧校园包含物联应用，则所有物联应用数据原则上应实现与浦东教育数字基座物联中心的数据对接，以及物联应用的数据融通和分析，增强对智慧校园环境的可视化和智能化管理。

（4）本项目需按照信创要求进行建设与实施

10.2硬件设备参数指标

| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能班牌显示终端 | 1.LEDIT：LEDAJ, 21.5(Diagonal) inch 2.运行/存储内存：运行内存：不低于4G；数据仔储：32G 3.支持刷卡、含支持人脸识别的摄像头 4.接口：USB2.0*2、RJ45*1、HDMI*1、AV输入*1、TV输入*1、耳机输出*1、DC输入*1 5.显示比例：16:9【横屏】白色 6.定位技术：电容式触控，十点触控 7.帧频：≥60Hz 8.电压：AC 220v 9.整机功耗 ＜45W 10.待机功率≤0.5W | 54 | 台 | ● |
| 2 | 智能晨检终端设备 | 1.整机尺寸：≤157*73*21.6mm 2.整机重量：≤280g 3.显示屏：≤4寸，480*800分辨率，16.7M色 4.NFC：ISO14443A/B, NFC-IP1, NFC-IP2等；低频：125K 5.如有幼儿晨检设备相关知识产权，请提供相关证书 | 11 | 台 | ● |
| 3 | 交互式高清屏 | 1.屏幕尺寸（16:9）：55寸 2.分辨率：1920（H）×1080（V) 可选3840（H）×2160（V) 3.刷新频率：≥60HZ 3.背光源：ELED 4.响应时间：≤8毫秒 5.触摸方案：红外G+G 6.支持触点：24点 7.触摸介质：手指或红外触摸笔 8.驱动程序：免驱 9.接口形式：USB 10.运行内存：2G/4G/4G/4G 11.系统存储空间：16G/32G/32G/64G/128G 12.安装方式：支持壁挂/吊装/嵌入式 | 1 | 台 | ● |
| 4 | 闺蜜机 | 1.屏幕尺寸：32" 2.屏幕分辨率：1920*1080IPS 250nit 10点触控 3.支架调节：≤上下18mm 4.RAM：4GB/8GB 5.ROM：64GB/128GB 6.遥控：支持 7.WIFI：WIFI 6 802.11 a/b/g/n/ac 8.蓝牙：蓝牙5.0 9.USB接口：USB-A—USB 3.0 *1；USB-C—Type-c *110.耳机接口：3.5mm标准耳机接口 11.DC接口：3.5mm电源接口 12.HDMI接口：1x HDMI | 1 | 台 | ● |

说明：上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心设备，投标人在做投标方案时对该部分设备的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。

10.3软件技术方案

| 序号 | 模块名称 |  | 主要功能要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晨检午检 | 幼儿晨检数据系统 | 一、晨检PDA端： 1.晨检老师登录：保健教师登录晨检设备，支持账号密码或者扫职工卡登录，支持身份权限验证 2.幼儿选择：保健教师选择幼儿进行晨检，可以手动通过年级、班级、姓名搜索，也可以扫幼儿卡快速完成选择 3.测温：保健教师通过设备自带的测温功能，对幼儿完成温度测量，测量的温度会自动记录到系统中 4.身体状况选择：如果幼儿存在身体状况异常，晨检人可以选择系统预设的身体状况进行记录 5.备注填写：保健教师可以记录幼儿的特殊情况，可以从预设的情况中选择，也可以手动进行记录 二、晨检PC端： 1.晨检统计：按园部/年级/班级汇总晨检各类情况的人数，如正常入园的人数、异常退回的人数等，并支持导出报表 2.晨检汇总：按幼儿园/园部/年级/班级对晨检结果进行分析，输出各类详细数据及图表 3.身体状况设置：支持自定义身体状况选项 4.快捷短语设置：支持设置快捷短语，备注幼儿状态 5.晨检数据上报：晨检数据上报至市级平台 三、晨检移动端： 1.晨检情况：按幼儿园/园部/年级/班级汇总晨检各类情况的人数：如确认到班、异常退回、入园观察、家长主诉的人数等 2.晨检推送：推送每日的晨检结果给家长 四、服药管理PC端： 1.幼儿服药引导页：各园部服药统计数据查询 2.服药管理：各园部服药记录、服药申请数据查询 示例图、授权书、默认喂药教师设置维护 五、服药管理移动端： 1.班级服药：班级喂药任务维护 2.幼儿服药：幼儿喂药任务详细数据查询 3.服药记录：各园部喂药任务统计、详细数据查询 4.服药申请：各园部服药申请审核；服药申请详细数据查询 5.喂药任务：喂药任务维护；喂药任务详细数据查询 六、饮食禁忌PC端： 1.饮食禁忌引导页：可查看权限内各园部、年级、班级的饮食禁忌情况概览 2.饮食禁忌管理：可查看权限内各园部、年级、班级的饮食禁忌记录 3.今日饮食禁忌：可查看权限内各园部、年级、班级的今日饮食禁忌 七、饮食禁忌移动端： 1.饮食禁忌上报：新增/维护幼儿饮食禁忌 2.饮食禁忌管理：维护饮食禁忌数据 所选用产品如有幼儿晨检管理软件或幼儿成长支持管理软件的知识产权，请提供相关证书。 | 1 | 项 | ● |
|  |  | 幼儿考勤数据系统 | 一、考勤PC端： 1.幼儿考勤引导页：支持按园部、自定义时间段统计考勤数据 2.考勤统计：支持对园部、年级、班级、幼儿考勤数据统计、详细数据查询 3.请假管理：各园部请假申请信息维护；支持请假申请进度查询、请假设置维护 二、考勤移动端： 1.考勤记录移动端：幼儿考勤详细数据查询 2.请假移动端：幼儿请假申请信息维护；请假申请详细数据查询 3.考勤管理移动端:支持对园部、年级、班级考勤数据统计、详细数据查询 4.请假管理移动端：园部请假申请信息维护；请假申请详细数据查询 幼儿考勤数据需支持自动上报市级平台，提供该功能的软件功能截图。 |  |  |  |
|  |  | 幼儿午检数据系统 | 午检PDA端： 1.午检老师登录：保健教师登录设备，支持账号密码或者扫职工卡登录，支持身份权限验证 2.幼儿选择：保健教师选择幼儿进行午检，通过年级、班级、姓名搜索 3.测温：保健教师通过设备自带的测温功能，对幼儿完成温度测量，测量的温度会自动记录到系统中 4.备注填写：保健教师可以记录幼儿的特殊情况，可以从预设的快捷短语中选择，也可以手动进行记录 午检PC端： 1.午检情况：支持按全园、各园部、班级维度查询午检情况 2.报告导出：支持导出午检情况数据 3.快捷短语设置：支持设置快捷短语，备注幼儿状态 午检移动端： 1.午检情况：按幼儿园/园部/年级/班级汇总午检各类情况的人数 |  |  |  |
| 2 | 智能班牌应用 | 智能班牌管理 | 一、班牌端： 1.天气与日期：显示日期、时间、天气、温度、空气质量等信息 2.图片/视频轮播：轮播图片/视频，在后台统一通过“内容发布”功能发布，支持发布权限控制 3.今日观察：显示班级今日入园需观察的学生 4.幼儿服药：与晨检业务有关，实时显示全园的晨检情况 5.晨检实时大屏：显示当日需服药幼儿信息；喂药任务详细数据查询 6.到园进度：实时显示全园、各园部、年级、班级的到校情况 7.饮食禁忌：显示全园、各园部、班级的幼儿饮食禁忌情况 8.班级概况：显示当前班级的幼儿晨检、服药、请假等情况 9.班级去向牌：当全班暂离班级时，可以设置班级的去向显示在班牌上 10.干预中体弱幼儿：展示本班干预中的体弱幼儿情况 11.午检情况：展示全园/班级午检进度和学生午检情况 12.家园之窗：各班门口呈现本班各栏目最新数据 13.班牌设置：班牌设置、硬件设置、服务器设置、时间设置、设备查看、版本更新。 二、管理端： 1.设备管理：支持远程实时监控、远程升级、定时开关机、分区管理、日程编排、紧急通知等功能 2.内容管理：支持按时间编排节目单，自定义页面组件，理论上支持无限种显示模式 所选用的产品如有智慧班牌管理软件的知识产权，请提供证书。 | 1 | 项 | ● |
| 3 | 教师发展性评价 | 教师档案库 | 1.管理员可以查看任意教师的个人成长档案详情、包括个人基本信息、各板块下资料 2.教师可以随时更新自己的当前档案库，上传对应材料，文件类型包括word、PDF、图片 3.教师可以维护自己当前档案库中的各章节内容，查看材料、删除材料 | 1 | 项 | ● |
|  |  | 教师个人信息 | 1.可以根据园所需求确定本园需要收集哪些教师个人基本信息，包括性别、出生年月、学历、毕业院校、政治面貌、职称等 2.教师可以完成个人基本信息的填写 3.教师可以随时维护、更新个人基本信息 |  |  |  |
|  |  | 教师圈 | 1.教师可以主动分享自己的材料给本园其他教师，可以分享给全园所有教师，或者仅分享给管理员 2.教师可以查看其他教师分享给自己的材料，并进行点赞操作 |  |  |  |
|  |  | 教师个人画像 | 管理员可查看任意教师的个人数据，包括客观记录数据、自主评价数据、他评数据 |  |  |  |
|  |  | 教师档案库建立 | 1.可以根据园所需求搭建本园教师成长档案的基础框架，包括档案名称、记录周期、适用范围 2.可以根据园所需求设置本园教师成长档案的目录，即包含哪些章节 3.可以根据园所需求对档案的目录进行分层级设置，以及每一级对应的证明材料类型、备注说明 4.可以根据园所需求为指定类型的材料设置标签组、标签 5.教师可以完成对应资料的填写、材料的上传 |  |  |  |
|  |  | 园所数据看板 | 1.搭建本园群体教师的可视化数据看板，了解教师队伍建设情况，包括年龄分布、学历分布等 2.了解群体教师客观记录数据情况，包括总数、各板块完成度，以及各板块下数据统计 |  |  |  |
| 4 | 数据融通与治理 | 工作台 | 为不同用户提供业务功能的入口，用户可以查看并使用各类权限范围内的业务应用 1.园长工作台:为园长提供各类业务功能的入口，支持查看园内各部门业务情况 2.教师工作台:教师对任教班级的业务管理入口，集中了业务应用、消息通知、校园新闻、等常用功能 3.家长工作台：为家长提供家园互动业务管理入口，为家长提供信息查询、业务申请等功能 | 1 | 项 | ● |
|  |  | 资讯管理 | 实现校园资讯的统一管理，为用户提供集中的消息、通知公告的展示 1.资讯管理:实现校园资讯的统一管理，为用户提供集中的消息、通知公告的展示 2.资讯服务:面向用户提供多终端资讯服务 |  |  |  |
|  |  | 数据治理 | 1.数据标准和数据规范建设：建立标准的代码标准和管理体系，建设数据资源共享目录，促进数据共享规范化、制度化，保证数据的统一性、科学性和可靠性 2.数据整合：统一各分园的数据格式和标准，确保不同园区之间的数据可以互相对接和共享 3.数据质量管理：建立一套有效的跨园部数据质量管理机制，推进数据在应用中不断提升，通过系统检查和数据应用相结合的方式，最大程度保证数据的准确性、完整性和一致性 4.数据开放与数据接口：建立数据开放机制，将数据按照不同的主题和组织形式进行分类，公布访问方式和接口API，便于数据汇聚和数据治理 |  |  |  |
|  |  | 跨园部统一用户管理与认证 | 1.身份数据存储：用户身份信息在目录服务中以层次结构，面向对象的数据库的方式集中存储管理，从而保证身份数据的一致性和完整性，为校园各类应用提供一致的用户信息访问 2.身份统一管理：完成全园身份帐号数据的查询、增加、删除、修改、过期设置、迁移、锁定/解锁和加入组等操作 3.单点登录：支持不同应用之间的统一认证和单点登录或登出，以及不同体系的B/S应用之间的单点登录，包括，Java、.Net、PHP、C、C++等、认证授权管理、系统管理等 4.提供开放接口：支持跨平台和多语言的外部应用或提供CAS4.0（JAVA、.Net开发组件包），能将各类应用纳入认证范围 |  |  |  |
|  |  | 统一消息推送 | 1.建立统一消息管理机制：建设一套整合的基于基础数据的统一消息管理机制和消息中心，以学校、年级、班级、个人、群组等为单位，向用户按需推送各类消息和通知，并向上层应用提供消息通知的统一接口。包括业务应用消息（例如人工消息通知分发、业务待办提示提醒等）和系统级消息（例如物联、数联等）可实现各应用系统消息的统一汇集。 2.消息分发：汇聚的各类消息数据可通过各种终端推送给最终用户，实现统一消息服务，提高消息送达效率，在用户端可提供集中的待办显示和个人消息中心。 |  |  |  |
|  |  | 数据分析与决策 | 1.多维度数据分析：幼儿健康数据综合分析：根据汇聚的幼儿晨检、幼儿服药、幼儿考勤、幼儿饮食禁忌、幼儿户外活动等健康数据，进行跨业务综合数据分析，方便教师全面了解每个幼儿的健康状况，可以横向比较各个班级幼儿健康发展情况，可以分析幼儿三年健康发展情况 2.数据画像：基于本项目采集的幼儿健康与教师发展性评价等数据，建设学校办学发展画像。能够直观了解园所发展情况，比较各园部发展数据，分析各个业务板块发展数据 3.系统对接：能实现与本项目相关各第三方系统无缝连接，保证系统兼容，信息互联互通 |  |  |  |
|  |  | 与区数字基座对接 | 各应用模块需采用浦东教育数字基座提供的标准化数据如单位、教职工、学生等基础数据，完成与浦东教育数字基座的统一身份认证与单点登录对接。需上架至浦东教育数字基座工作台，供区各教育组织单位和学校师生使用。需遵循浦东教育数字基座的数据标准和规范，统一汇聚至浦东教育数字基座数据中心，完成智慧校园所有应用的数据融通和治理。需实现与浦东教育数字基座的消息中心实现无缝对接，确保消息的及时传递和互通。物联应用数据需与浦东教育数字基座物联中心的数据对接，以及对物联应用的数据融通和分析 |  |  |  |
|  |  | 与区幼儿在园户外活动监测平台对接 | - 根据浦东新区幼儿在园户外监测平台相关接口标准和数据规范，向区级平台上报全园各园部（办学点）的每日户外活动（运动）数据 - 提供数据监控功能：实现全园、各园部、班级及幼儿的运动健康统计数据监控，包括达成人数、佩戴率、户外人数、生病人数、体弱人数、户外时长、运动时长、统计数据排名、天气等 - 提供数据分析功能：查看分析范围内各层级的统计概况，包括运动数据统计、手环佩戴率、在册人数、出勤率统计、生长状态统计等、查看分析范围内具体分析数据图表，包括数据趋势、数据分布等、自定义分析范围包括查看具体分析数据图表，包括数据趋势、数据分布 4.能实现与浦东新区幼儿在园户外监测平台数据上报，保证系统兼容，信息互联互通，提供该功能的软件功能截图 |  |  |  |

说明：上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心软件模块，投标人在做投标方案时对该部分内容的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。

### 11质量标准和验收方案

11.1质量标准

11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

11.2系统测试及验收方案

11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。

11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。

11.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有30天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。

11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。

11.2.11 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期30个工作日，直至系统完全符合验收标准。

11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

### 12人员及设备配备要求

12.1 本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 负责项目整体管理，具备同类项目管理经验，具有相关行业高级职称或证书（如有信息系统管理工程师、项目管理师PMP等请提供）。 | 在职 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 负责硬软件系统建设及其他配套系统的指导和实施，具有相关行业中级及以上职称或证书（如有系统集成项目管理师、信息系统管理工程师、项目管理师PMP等请提供）。 | 在职 |
| 3 | 技术实施人员 | 6 | 负责现场设备安装、软件开发、软硬件配置、软硬件调试等具体技术开发工作，具备同类项目服务经验。至少1人具备CISP证书、至少1人具备中级工程师及以上资质，至少1人具备安全员C证书。 | 在职 |
| 4 | 运维保障服务人员 | 3 | 负责设备配置、系统日常运维工作，常规技术问题解答，用户使用指导，保障平台系统的正常运行。均需具备同类项目服务经验，至少1人具备中级工程师及以上资质。 | 在职 |

### 13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 14售后服务要求（包括延伸服务要求）

14.1投标人需提供本地服务团队，具有良好的服务管理机制、流程等。

14.2具体服务要求

中标人需提供全部采购内容的运维服务，按照服务质量保证的服务标准提供各种售后服务。

在中标人服务期内，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。中标人提供面向相关学校的每周7天×24小时的运维服务保障。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，中标人将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。中标人提供运维热线电话、电子邮件和在线网站等技术支持方式：

（1）电话支持：客户通过拨打成交供应商指定的运维热线电话，提供每周7天×24小时电话响应服务。由中标人工程师进行电话支持。

（2）远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

（3）现场支持：如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在用户提出现场支持要求后的24小时内，中标人将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。接到用户报修维护信息后3个工作日内如不能修复则提供备用设备。

14.3 免费质保期间的服务承诺

（1）日常维护方案

投标人提供的方案里需包含售后服务体系、售后服务内容、故障响应时间、售后技术支持内容、风险分析及处理方法。

投标人每年应提供不少于4次的入校服务，提供建设内容的周期性巡检等。

（2）系统发生故障后的应急响应方案

项目建设期和服务期内中标人提供7天×24小时的保障，按需提供技术咨询服务。中标人在接到故障报修要求时，2小时内做出明确响应和安排，在24小时内为采购人提供维修服务，并做出故障诊断报告。

在遇到重大故障，现场维护人员12小时内无法解决的应在24小时内提供不低于故障设备或软件档次及性能的备件。产品由于非不可抗力导致设备故障、系统软件无法运行的、设备更换及软件更换费用由中标人支付。

### 15 项目的保密和知识产权

15.1 中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

15.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。

15.3在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。

15.4 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。

15.5采购人具有源代码修改权和永久使用权。采购人对本次开发的软件拥有产权，具有软件开发平台的永久使用权，中标人在售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供软件开发平台的后续升级及因开发平台升级导致的应用软件升级服务。

15.6 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。

### 16 技术培训

中标人应为所有被培训人员提供培训用文字资料及本系统的详细技术文件。

培训结束后10个工作日内向采购人提交完整的培训过程材料。包括：培训总结报告、培训方案、学员须知、学员签到记录表、参训学员名单信息和考核结果、培训课程安排表、培训专家授课课件、学员培训满意度测评问卷及问卷分析报告等。

中标人应具有健全的培训管理制度和管理流程、培训计划。

培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和中标人共同商定，并提供具体的培训方案。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。

17.3工作量清单说明

17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。

### 18投标报价内容

18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、基础环境集成实施、智能化安装工程、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 19投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1减少工作量清单中核心工作内容数量，或设备材料参数指标中核心设备数量；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20 节能产品政府采购

20.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 21环境标志产品政府采购

21.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 22 促进中小企业发展

22.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

22.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

22.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

22.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

22.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 23 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

23.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

23.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。