# 浦东新区基层治理数字化支撑服务平台项目采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的货物和服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。所提供的货物应当是全新的、未使用过的。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.6本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。供应商向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由供应商承担全部责任。

1.7响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

上海市委常委会审议通过《关于进一步为居村组织减负的若干措施》。会议强调，推进精简居村组织信息系统的工作有关精神，各区要求居村组织使用的居村系统只有一个。会议指出要深入贯彻落实习近平总书记关于为基层减负的重要论述，结合主题教育开展，把为基层减负放在更加重要位置。进一步细化明确具体举措，完善推进机制、做实把关机制，在精简居村组织出具证明、信息系统、考核创建和挂牌标识等方面下实下足功夫，着力推动基层减负措施落地落实，让基层有实实在在获得感。坚持加减并举、重心下移，更加注重为基层赋能，推动服务、资源、力量下沉基层。各项工作要坚持依法依规、改进方式方法。加快推进以数字化转型赋能基层治理，有效支撑基层公共管理和为民服务，提升精细化治理效能和精细化服务水平。

2.2 项目磋商范围及内容

贯彻落实市、区关于持续为居村减负增能的要求，推动区级部门落到居村使用的信息系统、采集的管理事项和数据项的精简整合。构建市区一体的浦东新区基层治理平台，深化基层减负和数据赋能，实现统一应用管理、统一用户管理、统一数据服务、统一安全服务、统一运维管理、统一平台展示及区级特色化应用。

主要建设内容包括：业务中台、特色应用、数据资源后台、应用管理平台、运维管理平台、安全支撑子系统开发。

2.3 本项目服务期限：自合同签订之日起210个日历日内交付，具体起始时间以合同签订为准。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包质包量、包安全可靠的方式实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

5.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）第一笔付款-预付款：在本合同签订后30日内，支付合同金额30%的预付款；

（2）第二笔付款-中期评估付款（50%）：采购人收到供应商关于系统中期评估意见、合同规定的有关资料、以及发票（经审核符合要求）后十个工作日内，支付款项，但该付款行为不构成对系统的验收；

（3）第三笔付款-最终验收付款（20%）：采购人收到行业主管部门出具的关于本项目的验收证书（由甲乙双方及有关部门签署）、合同规定的有关资料（一式二份）、发票正本（一份）后十个工作日内，支付剩余款项。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

《系统与软件工程 软件生存周期过程》，GB/T 8566-2022

《计算机软件文档编制规范》，GB/T 8567-2006

《系统与软件工程 软件生存周期过程》，GB/T 8566-2022

《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》，GB/T 16680-2015

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》，GB/T 22239-2019

《信息安全技术 网络安全等级保护安全管理中心技术要求》，GB/T 36958-2018

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

#### 7.1 工作目标与总体要求

深化基层减负和数据赋能，全面梳理浦东新区12个委办局面向居村端填报的信息系统。针对需居村采集的62项管理事项和516项数据，通过精简采集、系统整合、自动表单、大数据中心共享、数据智能预填等方式进行深度整合。实现社区基层业务常用系统通过平台的统一用户中心进行用户认证与权限管理，无缝接入市级基层治理平台系统。并且从区级层面孵化特色应用库，从而推动区级部门落到居村使用的信息系统、采集的管理事项和数据项的精简整合，构建市区一体的浦东新区基层治理平台，深化基层减负和数据赋能。

#### 7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

工作量清单

| 序号 | 模块名称 | 功能及技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务中台 | 构建统一用户中心与集成总线，对接市、区权限，管理用户组织；制定标准对接区级特色场景并分发至市级平台；建设区级特色页面；提供消息转发服务，汇聚区级通知并连接市级消息中心。 |  |
| 2 | 特色应用 | 建设社工加油站，含办事指南、案例分享等，助居村社工交流与权限配置；建立通用问题上报，整合多渠道，设消防隐患、违建模块，统一上报并对接业务部门流程。 |  |
| 3 | 数据资源后台 | 建设数据资源功能，整合市市级回流数据，实现从基层要数据到从系统取数据的转变；打造数据看板，提供可视化查询服务，助管理人员及业务委办局监测系统运行。 |  |
| 4 | 应用管理平台 | 规范应用入驻管理流程，包括登记、规范、单位入驻及开发商管理；对入驻的应用运行应用管理则涵盖注册、准入、调试、排行、详情查看等功能 |  |
| 5 | 运维管理平台 | 对入驻应用以及接入数据进行监控，形成监控告警、埋点、处置记录等，实时监控各接入系统的运行状态情况。 |  |
| 6 | 安全支撑子系统 | 为满足数据安全保密需求，实施用户权限、使用日志、数据时效性、脱敏及痕迹管理，并基于统一基础环境安全保密，通过安全编程、加密、传输及身份鉴别、访问控制、安全审计等实现密存、密查、密传。 |  |

说明：上表中所列为本次磋商的主要工作内容，供应商不得减少。

#### 7.3 总体建设要求

围绕“全市一个平台”的概念，区建系统一方面向上避免与市级平台功能重叠，另一方面向下避免对居村形成新的工作负担，同时还要实现减负的效果。结合“市社区云”统一用户身份认证功能，根据居民的上云信息，自动匹配对接（区、街镇、居村已建的）社区服务系统，提升居民上云体验，激发居民上云积极性，助力人房数据更新，优化数据采集模式，也更好实现服务凝聚群众的工作理念。聚焦对区、街镇、居村自建信息系统的对接（同时支持委办局新增的业务系统），实现上云居民体验的良性循环，拓展新的社区管理模式，发挥居民的社区事务管理的积极性。

#### 7.4 系统功能与性能要求

（1）平台能够保证7×24小时安全运行，系统有效运行时间99%；

（2）具备连续5000小时以上连续运行不关机，不重启，不宕机；

（3）系统故障平均间隔时间：>100天；

（4）系统支持平均并发连接数：>100个；

（5）系统支持用户最大在线数：>1000个；

（6）在网络稳定的环境下操作性界面单一操作的系统响应时间小于5秒；

#### 7.5 各模块具体要求

##### 7.5.1业务中台

（1）统一用户中心

作为全区基层平台的用户中心，同步市基层治理平台社工用户信息、市基层治理平台居村组织架构数据、汇聚所有居村社工账号信息，为区级委办系统提供统一的用户、组织架构、权限等数据标准和用户数据池，并与市级及其他区级用户权限实现对接。

（2）统一门户

①系统集成总线，包括集成委办系统和市基层治理平台、格式转换、异常处理机制、加解密模块、软件系统集成总线中的消息传输组件介绍、管理系统（管理人员可视化配置界面）功能。

②系统用户和组织的管理，区级用户账号的开设和关闭、区级组织的调整。

③账号和组织管理，用户数据统一管理，用户数据查询管理及区级管理员账号的开设和关闭管理；组织数据统一管理，组织数据查询、维护、管理。

④市平台定制化首页，配合市平台开发具有区级特色的门户页面。

⑤通知消息管理，提供一个消息转发服务，对下提供区级特色应用的通知消息汇聚，对上连接市级系统消息中心。

⑥待办任务管理，提供一个待办任务转发服务，对下提供区级特色应用的待办汇聚，对上连接市级系统消息中心。同时实现市平台对各类待办任务的操作转发到区级各特色应用。

##### 7.5.2特色应用

（1）社区加油站

①办事指南，汇聚并展示社区工作中的常见问题以及处理办法，指导社工的自身工作和对居民的常见问题解答。

②案例分享，包括名师讲堂和431课堂、社区小故事和金牌社工案例、三会实训。

③系统讲解，汇聚信息化系统的使用手册、教学视频等。

④数据权限，根据管理端设置的权限展示数据。

（2）社区加油站管理

①账号权限，支持市级账号登录并发布市级数据，支持各区发布区级数据。

②办事指南管理，提供办事指南的新增、编辑、删除、发布、撤回等操作。

③案例分享管理，支持案例新增、编辑、删除、发布、撤回等操作。

④系统讲解管理，支持系统讲解资料的新增、编辑、删除、发布、撤回等操作。

⑤三会实训树管理，对三会实训树进行多级的管理、新增、编辑、删除等。

⑥数据权限，市级数据、各区级数据的权限隔离。

（3）消防隐患

解决消防隐患事件的上报和处置需求，包括隐患问题上报、隐患问题处置、实时数据互通功能。由于问题处置过程中涉及到同消防隐患系统的高频、实时的数据交互，开发实时数据交互接口，在流程环节实现同业务部门系统的打通。

（4）违建事件

针对城管部门要求居村协助发现违建事件的需求，开发违建事件上报模块，将对应的问题类数据对接到城管部门处置系统。包括移动端违建事件上报和违建数据对接功能。

##### 7.5.3数据资源后台

（1）数据资源管理

通过从市基层治理平台和区平台数据源中提取、清洗、转换和加工数据，生成满足特定需求的数据集，并提供版本管理、权限控制和监控等功能。资源分类功能则根据现有数据资源进行分类，包括基础信息数据、村居业务数据和委办业务数据等，以便用户能够快速找到所需的数据，并进行有效的管理和分析。

（2）数据看板

通过数据可视化技术，将人口、房屋、居村日常工作等数据以图表、图形等形式展示，帮助用户更直观地理解数据。同时，还包括人房基本情况的展示，如居村房屋情况、居住人员情况、历史人员情况等；工作情况的查询和展示，如居村日常工作各类情况；工作人员在线情况的统计分析；问题处置情况、走访接待类型、数据变更情况等的统计分析；接入系统访问量分析；系统接入访问情况统计；采集综合情况分析；数据指标分析；社区排名分析；业务数据变化趋势展示；特色应用日活量排名统计；多维度数据展示；数据报表生成；以及数据共享功能等。通过多维度的数据展示和分析，为用户提供全面、直观的数据服务，提升数据应用的效率和效果。

##### 7.5.4应用管理平台

（1）应用入驻管理

为入驻的第三方应用提供一个清晰而规范的登记通道，要求填写关键信息，如应用名称、简介、负责人、联系方式等，以实现对所有入驻应用的追踪和管理，同时也为开发者提供了一个透明和便捷的入驻流程。此外，还包括入驻规范管理，即系统支持对入驻流程、入驻指南、应用管理规范、API网关调用指南等应用相关规范的管理及查看；单位入驻管理，即管理注册主管单位的相关信息，包括单位名称、负责人、联系人等重要数据；以及开发商管理，即为第三方应用的开发商提供全面的管理支持，要求填写开发商的相关信息，如开发商名称、负责人、联系方式等。

（2）应用管理

整合接入应用信息系统，为区委办局，以及街镇应用接入提供快速接入服务，通过工作台管理、应用注册、应用准入管理、应用调试、应用排行、应用详情查看、应用接入台账管理、消息通知、数据对接确认、服务对接确认、申请信息管理、应用状态设置、API授权、API数据权限管理、API调用频次限制、API管理、认证鉴权、服务授权、组织机构和用户信息获取、接入日志管理、版本控制和变更管理、多用户支持、各街镇系统单点接入、街镇应用场景接入以及常见问答管理等功能。这些功能旨在为第三方应用提供便捷的入驻通道，实现对应用的有效管理和监控，并确保应用的安全性和合规性。同时，这些功能还提供了数据对接确认、服务对接确认等功能，以确保应用与平台之间的数据交互准确性和完整性。提供了多用户支持、各街镇系统单点接入等功能，以满足不同用户的需求。

##### 7.5.5运维管理平台

（1）监控管理

监控概况功能，用于实时监测系统运行状态，通过收集和分析系统的已接入系统运行指标和数据，以可视化的方式展示系统的运行状况，并提供告警通知和历史数据分析等功能；运行监控功能，用于对应用监控开启或关闭，并允许用户实时了解系统的运行情况，包括资源利用率、性能指标、错误日志等信息；监控告警功能，用于监测已接入应用运行状态并及时发出警报，通过持续收集和分析系统的各项指标和数据，判断系统是否处于正常运行状态；服务总览功能，用于查看接入系统的整体运行情况以及总体请求的统计信息；数据链路实时监控功能，用于通过配置数据链路监控格式，对数据链路进行实时监控，包括数据的传输速度、延迟、丢包率等关键指标，并生成详细的监控报告；数据链路监控日志功能，用于对数据链路的运行进行实时监测，并将相关信息以日志的形式输出；数据链路监控告警功能，用于监测数据链路运行状态并及时发出警报。

（2）运维管理

运维工作台功能用于采用直观的图形化界面查看和管理已注册的系统，监控系统状态、处理故障、执行自动化任务等；应用埋点，用于对部署在外网的应用系统的多个重点业务场景设置埋点代码，实时捕捉和记录用户在各重点业务场景中的操作行为和系统响应情况，提前预知业务办理过程中的潜在问题；运维处置记录，用于详细记录每一次运维操作的时间、内容、执行人员等信息，并提供查询和统计功能，以便运维人员能够快速回顾历史操作、分析问题原因以及优化运维流程。

（3）问题排查

日志分析工具用于收集、存储、查询和分析系统或应用程序生成的日志数据，具有日志收集、存储、查询、分析、告警和通知以及安全审计等功能；性能分析工具，用于通过收集和分析系统运行时的性能指标和数据，帮助用户识别性能瓶颈、优化资源利用，并提供改进建议；问题处置记录查询，用于自动生成异常问题信息，检索和查看系统中已发生问题及其处理过程；知识库，用于存储常见问题及解决方案和信息，并提供强大的检索功能，使用户可以方便地搜索所需的知识和信息。

（4）系统管理

权限控制管理，用于通过控制用户对系统和数据的访问权限，确保只有授权用户可以访问特定的系统功能和数据资源，并设置访问敏感信息内容和三员角色权限；接收人信息管理，用于对系统中的接收人信息进行管理和维护，包括新增、删除、修改接收人信息，以及配置短信/邮件等接入方式；数据集公共配置管理，用于管理和维护应用于多个数据集的通用配置信息，如数据源连接信息、数据处理规则、数据质量规则等。

##### 7.5.6安全支撑子系统

（1）数据安全管理

基于数据安全考虑，在数据安全管理模块中设置脱敏库表、以及字段信息，设置完成后页面字段显示内容为脱敏后字段。并在任何页面都加盖水印，水印记录当前登录人姓名、当前日期等信息。

（2）系统监控服务

通过收集和分析系统的各项指标和日志，包括CPU利用率、内存占用率、网络流量等，来评估系统的性能和健康状况。系统监控服务可以设置告警阈值，当系统指标超过阈值时，会自动发送告警通知给相关人员，以便及时采取措施进行故障排除或性能优化。

（3）密码应用功能模块开发

为保证密码应用安全保障需求，平台通过申请政务云的安全认证网关以及签名验签服务，进行CA安全证书的申请，通过CA签名验签的标准国密算法的API进行应用安全密级改造。

（4）关键操作审计日志

记录和审计系统或应用程序中关键操作的功能，详细记录用户在系统中执行的关键操作的详细信息，并生成相应的日志文件，具有实时性、安全性、可追溯性和合规性等特点，可用于安全审计、问题排查、合规性检查和操作回溯等场景。

7.6人员要求

（1）本项目中人员岗位要求（但不限于）详见下表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 1 | 10年以上工作经验且有类似项目经验，本科（含）及以上学历，具有计算机类、软件类专业背景。 | 请在响应文件中提供详细人员名单、6个月内本单位在职证明材料、相关学历、职称证书扫描件等。 开发时要求4人驻场；免费质保期内1人驻场运维。 |
| 2 | 项目经理 | 2 | 有类似项目工作经验；全职，且未经招标人书面许可不得变更。 |  |
| 3 | 项目技术经理 | 2 | 具有具有计算机类、软件类专业背景； 具备主持大型项目的交付、开发及管理经验；未经招标人书面许可不得变更。 |  |
| 4 | 规划设计人员 | 2 | 3年以上工作经验，本科（含）及以上学历，具有相关专业背景。 |  |
| 5 | 研发人员 | 10 | 软件信息系统或相关专业本科或以上学历； |  |
| 6 | 实施部署及文档管理人员 | 2 | 大专或以上学历，具备相关经验。 |  |
|  | 合计 | 19 |  |  |

表内人员应为供应商本单位员工且在拟派人员汇总表内承诺。

（2）人员具体要求

为确保本项目顺利进行，供应商为本项目组建19人的项目研发团队，包括1位项目总负责人、2位项目经理、2位项目技术经理、2位规划设计人员、10位研发人员和2位实施部署及文档管理人员。项目开发时要求不少于4人驻场，免费质保期内不少于1人驻场运维。

供应商应充分考虑满足项目的建设要求，提出完整的项目管理、系统设计与开发、实施培训、项目验收、售后服务方案。明确实施投标项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责。

成交供应商提供项目的详细工作日程表和人员配备方案，明确工作地点、起止时间，项目负责人及主要人员应与响应文件一致，并经采购人审核、批准。

#### 7.7工作成果

设计文档，培训文档，用户手册，系统代码等。

#### 7.8工作进度

本项目总建设工期为210个日历天，工期是指自合同签订之日起至经最终验收合格之日。阶段进度要求如下：

7.8.1 开发阶段：

合同签订后20个日历天内完成项目需求调研和确认工作；

合同签订后80日内完成业务应用场景和应用支撑功能的开发工作，并通过供应商组织的中期评估；

合同签订120日内完成全部软件开发工作和第三方产品软件采购及到货安装部署，并通过委托方组织的项目初验，开始试运行。

7.8.2 试运行阶段

试运行90日，期间应通过有资质的第三方评估机构针对本项目的软件测评、安全测评和商用密码应用安全性评估，并完成相应的整改工作。

7.8.3 验收阶段

合同签订后210个日历天内，应通过行业主管部门针对本项目组织的最终验收。项目终验通过后，进入质保期。

7.8.4 质保期：软件开发质量保证（免费技术支持）期自验收通过后不低于1年。质量保证期工作内容要求按照合同文件规定执行。质量保证期从项目最终验收通过并交付之日后起计。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

8.1.3 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

8.1.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

8.2 应急处置要求

8.2.1 成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；采购人应急值班联系电话：**，传真：**。

### 9质量标准及验收要求

9.1质量标准

9.1.1 成交供应商所交付软件系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。软件开发质量标准按照国家标准、招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

9.1.2 成交供应商所交付的软件系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

9.1.3在软件开发启动之前，成交供应商应根据采购人需求进一步进行项目应用调研与开发前分析，双方对现拟需求、投标方案、运行目标及实施计划进行全面回顾与梳理，按实际可操作性进行必要调整，调整结果双方以合同附件形式增补生效。

9.2 项目管理要求

9.2.1 供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。

9.2.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

9.2.3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.3 项目验收办法

9.3.1验收标准：本项目采用现场运行、测试验收方式验收，验收标准以符合磋商文件、供应商的响应文件及相关附件所提供的功能性、使用性要求和采购人的要求为准。

9.3.2软件开发完成并达到规定要求后，成交供应商应以书面方式通知采购人进行交付验收的规程与安排。采购人应当在接到通知的5个工作日内确定具体日期，由双方按照约定的要求完成项目验收流程。成交供应商在交付验收前应当根据约定的检测标准对本项目进行功能和运行测试，所有系统功能模块符合要求，以确认本项目软件能够正常运行，并初步达到符合磋商文件中约定交付的规定。采购人有权委托第三方检测机构进行软件安全性测试和功能性测试，对此成交供应商应当配合，费用包涵在磋商总价内。

9.3.3软件系统达到试运行条件后由成交供应商提出验收申请，采购人根据成交供应商提交的验收申请进行确认。验收由双方人员共同参与。同时成交供应商须提供各类项目管理文件、设计阶段文件、实施阶段文件、设备文件及系统软件、验收文件等的目录及简要说明的软件文档（包括但不限于《用户需求说明书》、《系统详细设计说明书》、《测试报告》、《用户使用手册》），软件文档部分的资料齐全后，进入试运行阶段。

9.3.4系统试运行达到规定时间，遗留问题已解决，成交供应商确认系统具备正常运行条件，即通知采购人系统已准备就绪，等待验收。当系统通过运行测试时即验收完毕，采购人向成交供应商签发验收报告。

9.3.5成交供应商应按照磋商文件、响应文件及其附件所约定的内容进行交付，如约定采购人可以使用和拥有本开发软件源代码，成交供应商应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

9.3.6采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向成交供应商出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向成交供应商陈述需要改进的缺陷。成交供应商应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间成交供应商需承担由自身原因造成修改的费用。

9.3.7如果属于成交供应商原因致使系统未能通过验收，成交供应商应当排除故障，并自行承担相关费用，直至系统完全符合验收标准。以上行为产生的费用均由成交供应商承担。

9.3.8如果由于采购人原因，导致系统在验收期间出现故障或问题，成交供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

9.3.9如采购人同意本项目验收交付，应当在5个工作日内向成交供应商出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定目标的系统软件开发的需求、任务和功能。

9.3.10自系统验收通过之日计算质量保质期，采购人享有成交供应商（30）天的系统试运行现场服务期。该期间，成交供应商应提供采购人现场技术支持服务以应用解决系统运行期间可能出现的各类问题和进一步提供与完善软件运行水平。

9.3.11项目验收后中标人还应向采购人移交除本章节第9.2.3款外软件开发过程中形成的其他文档资料。

9.4 项目售后服务要求

为保证项目建设完毕后，系统能够长期稳定运行，发挥相应作用，成交供应商应在实施建设过程及售后维保期内，向采购人提供售后质保服务，在质保期内，提供每周7天×24小时的服务响应，具有解决故障能力的工程师应在2小时内到达现场。系统出现的异常、错误等情况，应免费修复。在合同规定的服务有效期内，供应商应针对关键业务时段（包括但不限于上线试运行期间，系统出现重大故障等）按采购人要求提供驻场服务。

9.4.1软件运行保证

在成交供应商自项目整体验收通过之日起，提供免费技术支持服务期（质量保质及运维期）内，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。提供每周7天×24小时响应维护服务。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，成交供应商将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。成交供应商将通过以下三种服务方式进行技术支持：

（1）电话支持：客户通过拨打成交供应商指定的维护工程师电话，由成交供应商工程师进行电话支持。

（2）远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

（3）现场支持：如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在用户提出现场支持要求后的24小时内，成交供应商将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。

9.4.2 软件维护要求

（1）质量保质期内，由采购人负责日常性管理工作，包括信息更新、数据维护和系统管理，成交供应商负责本项目所涉及的技术性维护，其工作范围为：软件日常运行维护、软件版本升级和错误更正；合同所界定的功能范围内的局部调整。

（2）当出现故障时，采购人应立即通知到成交供应商。如属于严重故障，成交供应商立即委派工程师进行处理；如属于一般故障，成交供应商委派工程师在一小时内开展问题处理工作；必要时到现场进行紧急处置。

（3）成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。

9.4.3 软件系统的培训要求

（1）成交供应商应提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括软件的使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合同所规定的系统运行保障的目标。

（2）成交供应商应为所有被培训人员提供培训用文字资料。

（3）培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和成交供应商共同商定，并提供具体的培训方案。

9.4.4质保要求

（1）质保（免费维护）期：项目验收合格后一年。

（2）故障响应：每周7天×24小时响应，并在2个小时内解决系统操作、故障等问题。

9.4.5成交供应商须确保采购人能够得到及时优质的售后服务。供应商的服务应包括磋商内容与质量要求中的具体内容及保修期内的服务（质保期的维修服务费用包括在磋商总价之内）和保修期外的有偿维护。

### 10保密要求、所有权和使用权要求

10.1保密要求

成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。

10.2所有权和使用权要求

10.2.1供应商提供软件产品（包括软件载体和文档）和相关系统接口，仅限于采购人使用，未经采购人书面许可不能对外转让。软件不加密，不限制采购人安装次数和安装的终端数量。

10.2.2供应商保证对其交付的软件系统享有合法的权利，并且就交付的软件系统不做任何的权利保留。

10.2.3供应商需保守因本项目执行而获得的采购人的所有资料（包括信息账号、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据及采购人的相关工作程序等）秘密，不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于采购人及采购人的所有经办人员。

10.2.4供应商应向采购人提供包括源代码和目标代码在内的全部程序。

10.2.5 除开发者身份权外，项目的软件著作权的其他全部权益属于采购人。此权利担保规定的效力不受所签合同有效期的限制。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、工作量清单、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3工作量清单说明

11.3.1工作量清单应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、基础环境集成实施、软件集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

## 五、政府采购政策

### 14促进中小企业发展

14.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

14.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

14.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

14.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 15促进残疾人就业

15.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

15.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。