## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：祝桥镇绿化养护

### 3 项目地点

项目地点：上海市浦东新区祝桥镇

### 4 招标范围与内容

4.1项目招标范围及内容

本项目为祝桥镇绿化养护，提升祝桥镇绿化养护整体水平，加强祝桥镇绿化养护的统一管理。

4.2服务期限：本项目一招三年，合同一年一签，经考核合格续签下一年合同。具体以合同签订为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 本项目资金由新区财政预算逐年安排，中标后3年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐年签订。采购人每年度对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。如中标人年度考核未通过，双方不再续签下一年度合同。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

每月考核，每三个月支付一次，先实施后支付，采购人根据考核结果于第四个月按实支付。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

《上海市绿化条例》（2015）

《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）

《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）

《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-54-2014）

《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）

《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）

《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》

《绿化市容专用轮式电动作业机具安全技术规范》（DB31/T923-2015）

《上海市建设工程文明施工管理规定》

《上海市建设工程文明施工标准》

《中华人民共和国突发事件应对法》

《中华人民共和国安全生产法》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

| 序号 | 编号 | 点位名称 | 养护面积（平方米） | 养护等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LH0188 | 雷峰公园 | 3114.6 | 2 |  |
| 2 | LH0045 | 盐朝公司、海马广场、雷峰公园、蓝云路东 | 14.9 | 2 |  |
| 3 | LH0183 | 盐朝公司、海马广场、雷峰公园、蓝云路东 | 36.4 | 2 |  |
| 4 | LH0184 | 盐朝公司、海马广场、雷峰公园、蓝云路东 | 58.5 | 2 |  |
| 5 | LH0185 | 盐朝公司、海马广场、雷峰公园、蓝云路东 | 35.5 | 2 |  |
| 6 | LH0186 | 盐朝公司、海马广场、雷峰公园、蓝云路东 | 174.3 | 2 |  |
| 7 | LH0187 | 盐朝公司、海马广场、雷峰公园、蓝云路东 | 32.7 | 2 |  |
| 8 | LH0189 | 盐朝公司、海马广场、雷峰公园、蓝云路东 | 57.9 | 2 |  |
| 9 | LH0190 | 盐朝公司、海马广场、雷峰公园、蓝云路东 | 228.2 | 2 |  |
| 10 | LH0191 | 盐朝公司、海马广场、雷峰公园、蓝云路东 | 339.8 | 2 |  |
| 11 | LH0051 | 朝阳区域 | 930.7 | 2 |  |
| 12 | LH0201 | 朝阳区域 | 174.3 | 2 |  |
| 13 | LH0203 | 朝阳区域 | 261.4 | 2 |  |
| 14 | LH0204 | 朝阳区域 | 31.8 | 2 |  |
| 15 | LH0050 | 东海派出所门口+西侧 | 394.8 | 2 |  |
| 16 | LH0199 | 东海派出所门口+西侧 | 1399.1 | 2 |  |
| 17 | LH0200 | 朝阳区域 | 561 | 3 |  |
| 18 | LH0202 | 朝阳区域 | 583.8 | 3 |  |
| 19 | LH0081 | 江镇河北侧绿地（江晖路-凌空路东侧景观河）+小区北侧绿地 | 105.1 | 2 |  |
| 20 | LH0082 | 江镇河北侧绿地（江晖路-凌空路东侧景观河）+小区北侧绿地 | 101.5 | 2 |  |
| 21 | LH0083 | 江镇河北侧绿地（江晖路-凌空路东侧景观河）+小区北侧绿地 | 101 | 2 |  |
| 22 | LH0084 | 江镇河北侧绿地（江晖路-凌空路东侧景观河）+小区北侧绿地 | 93.2 | 2 |  |
| 23 | LH0085 | 江镇河北侧绿地（江晖路-凌空路东侧景观河）+小区北侧绿地 | 52.7 | 2 |  |
| 24 | LH0086 | 江镇河北侧绿地（江晖路-凌空路东侧景观河）+小区北侧绿地 | 61.8 | 2 |  |
| 25 | LH0087 | 江镇河北侧绿地（江晖路-凌空路东侧景观河）+小区北侧绿地 | 77.5 | 2 |  |
| 26 | LH0088 | 江镇河北侧绿地（江晖路-凌空路东侧景观河）+小区北侧绿地 | 107.7 | 2 |  |
| 27 | LH0089 | 江镇河北侧绿地（江晖路-凌空路东侧景观河）+小区北侧绿地 | 136.3 | 2 |  |
| 28 | LH0090 | 江镇河北侧绿地（江晖路-凌空路东侧景观河）+小区北侧绿地 | 133.5 | 2 |  |
| 29 | LH0091 | 江镇河北侧绿地（江晖路-凌空路东侧景观河）+小区北侧绿地 | 118.6 | 2 |  |
| 30 | LH0092 | 江镇河北侧绿地（江晖路-凌空路东侧景观河）+小区北侧绿地 | 133.5 | 2 |  |
| 31 | LH0093 | 江镇河北侧绿地（江晖路-凌空路东侧景观河）+小区北侧绿地 | 103.5 | 2 |  |
| 32 | LH0094 | 江镇河北侧绿地（江晖路-凌空路东侧景观河）+小区北侧绿地 | 133.3 | 2 |  |
| 33 | LH0095 | 江镇河北侧绿地（江晖路-凌空路东侧景观河）+小区北侧绿地 | 125.8 | 2 |  |
| 34 | LH0096 | 江镇河北侧绿地（江晖路-凌空路东侧景观河）+小区北侧绿地 | 121.7 | 2 |  |
| 35 | LH0014 | 海霞一二居北江镇河南公园 | 10000 | 2 |  |
| 36 | LH0291 | E4-2绿地 晨阳西路（临翠路—临波路）北侧绿地 | 9369 | 2 |  |
| 37 | LH0253 | 奥特莱斯周边绿化（悦达路—沟湾路） | 3604.7 | 2 |  |
| 38 | LH0254 | 奥特莱斯周边绿化（悦达路—沟湾路） | 12783.3 | 2 |  |
| 39 | LH0013 | 江镇河北侧绿地（江晖路-凌空路东侧景观河）+小区北侧绿地 | 17099.3 | 2 |  |
| 40 | LH0109 | 晨阳西路（川南奉—大寨河桥） | 531.6 | 3 |  |
| 41 | LH0022 | 华洲路地铁站 | 584.1 | 3 |  |
| 42 | LH0110 | 华洲路地铁站 | 732 | 3 |  |
| 43 | LH0111 | 华洲路地铁站 | 269.6 | 3 |  |
| 44 | LH0112 | 华洲路地铁站 | 810 | 3 |  |
| 45 | LH0113 | 华洲路地铁站 | 105 | 3 |  |
| 46 | LH0114 | 华洲路地铁站 | 198.4 | 3 |  |
| 47 | LH0115 | 华洲路地铁站 | 54.5 | 3 |  |
| 48 | LH0116 | 华洲路地铁站 | 96 | 3 |  |
| 49 | LH0016 | 海霞路北川南奉公路西侧 | 191.9 | 3 |  |
| 50 | LH0060 | 凌空路闻居路4个路口 | 862.4 | 1 |  |
| 51 | LH0069 | 施湾六路（兴滨路两侧、高速口两侧） | 248.3 | 1 |  |
| 52 | LH0059 | 川南奉公路闻居路3个路口 | 467.8 | 2 |  |
| 53 | LH0229 | 川南奉公路闻居路3个路口 | 558.3 | 2 |  |
| 54 | LH0230 | 凌空路闻居路4个路口 | 144 | 2 |  |
| 55 | LH0231 | 凌空路闻居路4个路口 | 671 | 2 |  |
| 56 | LH0232 | 凌空路闻居路4个路口 | 1460 | 2 |  |
| 57 | LH0006 | 闻居路施湾六路4个路口 | 261.4 | 2 |  |
| 58 | LH0070 | 闻居路施湾六路4个路口 | 1023.6 | 2 |  |
| 59 | LH0071 | 闻居路施湾六路4个路口 | 460.2 | 2 |  |
| 60 | LH0252 | 闻居路施湾六路4个路口 | 335.6 | 2 |  |
| 61 | LH0248 | 施湾六路（兴滨路两侧、高速口两侧） | 257.4 | 2 |  |
| 62 | LH0292 | 施湾六路（兴滨路两侧、高速口两侧） | 586.2 | 2 |  |
| 63 | LH0002 | 川南奉公路远航路口（1个） | 588 | 2 |  |
| 64 | LH0258 | 川南奉公路东神川路北 | 2437.7 | 2 |  |
| 65 | LH0048 | 施镇河北 南 施镇河 | 2998.1 | 2 |  |
| 66 | LH0194 | 施镇河北 南 施镇河 | 3220.5 | 2 |  |
| 67 | LH0195 | 施镇河北 南 施镇河 | 5778.4 | 2 |  |
| 68 | LH0196 | 施镇河北 南 施镇河 | 10660.3 | 2 |  |
| 69 | LH0073 | 远航路北（川南奉—凌空路） | 1037.6 | 2 |  |
| 70 | LH0074 | 远航路北（川南奉—凌空路） | 2203.2 | 2 |  |
| 71 | LH0075 | 远航路北（川南奉—凌空路） | 3870.1 | 2 |  |
| 72 | LH0005 | 施湾4路派出所南绿地 | 3732 | 2 |  |
| 73 | LH0021 | 闻居路两侧（凌空路-金闻路） | 1077.7 | 2 |  |
| 74 | LH0104 | 闻居路两侧（凌空路-金闻路） | 430.5 | 2 |  |
| 75 | LH0105 | 闻居路两侧（凌空路-金闻路） | 1981.8 | 2 |  |
| 76 | LH0106 | 闻居路两侧（凌空路-金闻路） | 1803.6 | 2 |  |
| 77 | LH0107 | 闻居路两侧（凌空路-金闻路） | 1688 | 2 |  |
| 78 | LH0108 | 闻居路两侧（凌空路-金闻路） | 1531.3 | 2 |  |
| 79 | LH0019 | 邓二村村委门口 | 300 | 2 |  |
| 80 | LH0017 | 凌空路西侧邓一村休憩绿地 | 370 | 2 |  |
| 81 | LH0025 | 金顺佳苑北围墙外 | 3000 | 2 |  |
| 82 | LH0076 | 川南奉公路西（远航路—航城路） | 2559.4 | 3 |  |
| 83 | LH0077 | 川南奉公路西（远航路—航城路） | 6102.3 | 3 |  |
| 84 | LH0260 | 川南奉公路西（远航路—航城路） | 3451.9 | 3 |  |
| 85 | LH0009 | 航城路南（施湾路—川南奉） | 5089.2 | 3 |  |
| 86 | LH0079 | 张闻天故居、故居路、故居西一路 | 56.6 | 3 |  |
| 87 | LH0080 | 张闻天故居、故居路、故居西一路 | 33.6 | 3 |  |
| 88 | LH0011 | 施湾4路两侧（施新路-航城7路） | 1163.3 | 3 |  |
| 89 | LH0078 | 施湾4路两侧（施新路-航城7路） | 883.1 | 3 |  |
| 90 | LH0062 | 川南奉公路西侧绿地（航城4路～航城路） | 2287.7 | 3 |  |
| 91 | LH0259 | 川南奉公路西侧绿地（航城4路～航城路） | 4768.6 | 3 |  |
| 92 | LH0003 | 航城5路南、施湾3路东 | 1494.1 | 3 |  |
| 93 | LH0102 | 施湾路西侧（施新路-远航路） | 1654.7 | 3 |  |
| 94 | LH0103 | 施湾路西侧（施新路-远航路） | 1737.8 | 3 |  |
| 95 | LH0020 | 施新路两侧 | 1266.4 | 3 |  |
| 96 | LH0098 | 施新路两侧 | 694.1 | 3 |  |
| 97 | LH0099 | 施新路两侧 | 631.2 | 3 |  |
| 98 | LH0100 | 施新路两侧 | 712.5 | 3 |  |
| 99 | LH0101 | 施新路两侧 | 1638.1 | 3 |  |
| 100 | LH0286 | 施新路两侧 | 765.4 | 3 |  |
| 101 | LH0018 | 川南奉公路(闻居路桥-川沙界) | 245.1 | 3 |  |
| 102 | LH0024 | 施湾路(航城路-施新路) | 1678.1 | 3 |  |
| 103 | LH0119 | 施湾路(航城路-施新路) | 153.1 | 3 |  |
| 104 | LH0049 | 施新路北侧（川南奉—施湾路） | 1429.5 | 3 |  |
| 105 | LH0197 | 施新路北侧（川南奉—施湾路） | 934.2 | 3 |  |
| 106 | LH0198 | 施新路北侧（川南奉—施湾路） | 1084.2 | 3 |  |
| 107 | LH0010 | 远航路北（川南奉—凌空路） | 5619.2 | 3 |  |
| 108 | LH0008 | 施湾6路远航路东南角 | 1341.7 | 3 |  |
| 109 | LH0012 | 红星河、七路红星河 | 4829.3 | 3 |  |
| 110 | LH0061 | 航城路两侧、中横港路两侧（望三） | 135.1 | 3 |  |
| 111 | LH0233 | 航城路两侧、中横港路两侧（望三） | 122.8 | 3 |  |
| 112 | LH0234 | 航城路两侧、中横港路两侧（望三） | 219.6 | 3 |  |
| 113 | LH0235 | 航城路两侧、中横港路两侧（望三） | 51.1 | 3 |  |
| 114 | LH0236 | 航城路两侧、中横港路两侧（望三） | 309.9 | 3 |  |
| 115 | LH0237 | 航城路两侧、中横港路两侧（望三） | 117.4 | 3 |  |
| 116 | LH0238 | 航城路两侧、中横港路两侧（望三） | 160.8 | 3 |  |
| 117 | LH0239 | 航城路两侧、中横港路两侧（望三） | 181.9 | 3 |  |
| 118 | LH0240 | 航城路两侧、中横港路两侧（望三） | 312.9 | 3 |  |
| 119 | LH0241 | 航城路两侧、中横港路两侧（望三） | 106.9 | 3 |  |
| 120 | LH0242 | 航城路两侧、中横港路两侧（望三） | 98.3 | 3 |  |
| 121 | LH0007 | 施新路北公共停车场 | 333.8 | 3 |  |
| 122 | LH0072 | 施新路北公共停车场 | 219.2 | 3 |  |
| 123 | LH0063 | 航城5路南、施湾3路东 | 2246.9 | 3 |  |
| 124 | LH0064 | 航城5路南、施湾3路东 | 785.5 | 3 |  |
| 125 | LH0065 | 航城5路南、施湾3路东 | 54.1 | 3 |  |
| 126 | LH0288 | 航城5路南、施湾3路东 | 208.7 | 3 |  |
| 127 | LH0004 | 施湾六路（兴滨路两侧、高速口两侧） | 831.1 | 3 |  |
| 128 | LH0066 | 施湾六路（兴滨路两侧、高速口两侧） | 947.8 | 3 |  |
| 129 | LH0067 | 施湾六路（兴滨路两侧、高速口两侧） | 873.2 | 3 |  |
| 130 | LH0068 | 施湾六路（兴滨路两侧、高速口两侧） | 820.9 | 3 |  |
| 131 | LH0001 | 施宏路中横港桥西北侧 | 710 | 3 |  |
| 132 | LH0118 | 闻居路(硕放路-川沙界) | 3475.2 | 3 |  |
| 133 | LH0023 | 施新路（G1503-川南奉公路） | 3538.4 | 3 |  |
| 134 | LH0117 | 施新路（G1503-川南奉公路） | 265.2 | 3 |  |
| 135 | LH0130 | 金顺佳苑北围墙外 | 3000.8 | 3 |  |
| 136 | LH0220 | 大川公路浦红西路口4个点位 | 740 | 2 |  |
| 137 | LH0221 | 大川公路浦红西路口4个点位 | 659.8 | 2 |  |
| 138 | LH0245 | 大川公路浦红西路口4个点位 | 734.7 | 2 |  |
| 139 | LH0047 | 川南奉公路盐朝路口（4个） | 168 | 2 |  |
| 140 | LH0193 | 川南奉公路盐朝路口（4个） | 194 | 2 |  |
| 141 | LH0052 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 180.6 | 3 |  |
| 142 | LH0205 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 40.5 | 3 |  |
| 143 | LH0206 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 143.3 | 3 |  |
| 144 | LH0207 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 23.1 | 3 |  |
| 145 | LH0208 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 54.7 | 3 |  |
| 146 | LH0261 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 116.9 | 3 |  |
| 147 | LH0262 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 71 | 3 |  |
| 148 | LH0263 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 273.7 | 3 |  |
| 149 | LH0270 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 83.1 | 3 |  |
| 150 | LH0271 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 58.9 | 3 |  |
| 151 | LH0272 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 95.8 | 3 |  |
| 152 | LH0273 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 86.1 | 3 |  |
| 153 | LH0274 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 80.5 | 3 |  |
| 154 | LH0275 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 79.6 | 3 |  |
| 155 | LH0276 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 90.1 | 3 |  |
| 156 | LH0277 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 22.6 | 3 |  |
| 157 | LH0278 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 62.6 | 3 |  |
| 158 | LH0279 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 115.8 | 3 |  |
| 159 | LH0280 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 83.7 | 3 |  |
| 160 | LH0281 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 123.5 | 3 |  |
| 161 | LH0282 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 59.9 | 3 |  |
| 162 | LH0283 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 37.7 | 3 |  |
| 163 | LH0284 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 63.3 | 3 |  |
| 164 | LH0285 | 盐朝公路（南祝—液化气分发站） | 122.6 | 3 |  |
| 165 | LH0056 | 盐朝公路北南祝路东 | 415.4 | 3 |  |
| 166 | LH0224 | 盐朝公路北南祝路东 | 647.1 | 3 |  |
| 167 | LH0225 | 盐朝公路北南祝路东 | 33.6 | 3 |  |
| 168 | LH0226 | 盐朝公路北南祝路东 | 16.8 | 3 |  |
| 169 | LH0227 | 盐朝公路北南祝路东 | 442 | 3 |  |
| 170 | LH0228 | 盐朝公路北南祝路东 | 113.2 | 3 |  |
| 171 | LH0057 | 盐朝公路南红一桥西 | 29.3 | 3 |  |
| 172 | LH0264 | 盐朝公路南红一桥西 | 13.5 | 3 |  |
| 173 | LH0265 | 盐朝公路南红一桥西 | 21.5 | 3 |  |
| 174 | LH0266 | 盐朝公路南红一桥西 | 30.9 | 3 |  |
| 175 | LH0267 | 盐朝公路南红一桥西 | 22 | 3 |  |
| 176 | LH0268 | 盐朝公路南红一桥西 | 10.3 | 3 |  |
| 177 | LH0269 | 盐朝公路南红一桥西 | 23.5 | 3 |  |
| 178 | LH0209 | 坤育路南紫明路西 | 1176.3 | 3 |  |
| 179 | LH0210 | 坤育路南紫明路西 | 1776.9 | 3 |  |
| 180 | LH0246 | 坤育路南紫明路西 | 570.1 | 3 |  |
| 181 | LH0058 | 南祝路西盐北路北侧 | 236.2 | 3 |  |
| 182 | LH0055 | 盐仓休闲小广场(南祝路--盐仓菜场） | 126.1 | 3 |  |
| 183 | LH0222 | 盐仓休闲小广场(南祝路--盐仓菜场） | 29.7 | 3 |  |
| 184 | LH0223 | 盐仓休闲小广场(南祝路--盐仓菜场） | 169.2 | 3 |  |
| 185 | LH0046 | 浦红西路小广场 | 32.8 | 3 |  |
| 186 | LH0192 | 浦红西路小广场 | 7.2 | 3 |  |
| 187 | LH0036 | 川南奉公路S32进口路东 | 141.7 | 1 |  |
| 188 | LH0035 | 川南奉公路卫亭路4个路口 | 1021.4 | 1 |  |
| 189 | LH0147 | 川南奉公路卫亭路4个路口 | 706 | 1 |  |
| 190 | LH0148 | 川南奉公路卫亭路4个路口 | 1139.8 | 1 |  |
| 191 | LH0143 | 川南奉公路华星路口（2个） | 2417.3 | 1 |  |
| 192 | LH0031 | 海天湖 | 71551.9 | 1 |  |
| 193 | LH0249 | 百熙南路（航亭环路—S32） | 105.8 | 2 |  |
| 194 | LH0151 | 川南奉公路S32进口路东 | 326.7 | 2 |  |
| 195 | LH0152 | 川南奉公路S32进口路东 | 302.1 | 2 |  |
| 196 | LH0153 | 川南奉公路金亭路东侧2个路口 | 564.3 | 2 |  |
| 197 | LH0149 | 川南奉公路祝潘路3个路口 | 166 | 2 |  |
| 198 | LH0150 | 川南奉公路祝潘路3个路口 | 98.7 | 2 |  |
| 199 | LH0145 | 川南奉公路至S32收费口两侧 | 802.7 | 2 |  |
| 200 | LH0032 | 大川公路东卫亭路西顶头 | 661.2 | 2 |  |
| 201 | LH0142 | 大川公路东卫亭路西顶头 | 162.2 | 2 |  |
| 202 | LH0033 | 川南奉公路祝潘路口西北角 | 150 | 2 |  |
| 203 | LH0212 | 川南奉公路卫亭路4个路口 | 562.3 | 2 |  |
| 204 | LH0214 | 川南奉公路华星路口（2个） | 514.1 | 2 |  |
| 205 | LH0290 | 公元2040北侧 2-8-5绿地 | 9842 | 2 |  |
| 206 | LH0131 | 祝桥镇社区东南侧绿化养护 | 3582.5 | 2 |  |
| 207 | LH0038 | 派出所老年公寓后 | 2056 | 2 |  |
| 208 | LH0243 | 派出所老年公寓后 | 4494.4 | 2 |  |
| 209 | LH0037 | 六灶港两岸 | 2339.3 | 2 |  |
| 210 | LH0155 | 六灶港两岸 | 899.9 | 2 |  |
| 211 | LH0156 | 六灶港两岸 | 1570.4 | 2 |  |
| 212 | LH0044 | 千汇一村前东港小区前 | 2709 | 2 |  |
| 213 | LH0247 | 千汇一村前东港小区前 | 3712.2 | 2 |  |
| 214 | LH0043 | 千汇路东港花园东侧+北侧+金亭路 | 84.4 | 2 |  |
| 215 | LH0179 | 千汇路东港花园东侧+北侧+金亭路 | 1485.5 | 2 |  |
| 216 | LH0180 | 千汇路东港花园东侧+北侧+金亭路 | 2618.3 | 2 |  |
| 217 | LH0181 | 千汇路东港花园东侧+北侧+金亭路 | 987.9 | 2 |  |
| 218 | LH0182 | 千汇路东港花园东侧+北侧+金亭路 | 695.1 | 2 |  |
| 219 | LH0041 | 朗诗东方鸿景西侧 | 5351.9 | 2 |  |
| 220 | LH0177 | 朗诗东方鸿景西侧 | 4044.7 | 2 |  |
| 221 | LH0178 | 朗诗东方鸿景西侧 | 635.9 | 2 |  |
| 222 | LH0170 | 祝和苑广场 | 13.7 | 2 |  |
| 223 | LH0171 | 祝和苑广场 | 386.4 | 2 |  |
| 224 | LH0172 | 祝和苑广场 | 1125.6 | 2 |  |
| 225 | LH0173 | 祝和苑广场 | 65.6 | 2 |  |
| 226 | LH0174 | 祝和苑广场 | 22.5 | 2 |  |
| 227 | LH0175 | 祝和苑广场 | 19.6 | 2 |  |
| 228 | LH0176 | 祝和苑广场 | 106.3 | 2 |  |
| 229 | LH0251 | 闻居路南金闻路两侧 | 3440.8 | 2 |  |
| 230 | LH0034 | 川南奉公路至S32收费口两侧 | 974.7 | 2 |  |
| 231 | LH0293 | 川南奉公路至S32收费口两侧 | 4172 | 2 |  |
| 232 | LH0029 | 南祝公路振兴街东北角（公厕） | 77 | 3 |  |
| 233 | LH0215 | 川南奉公路东侧（金亭路-S32） | 2063 | 3 |  |
| 234 | LH0255 | 川南奉公路东侧（金亭路-S32） | 814 | 3 |  |
| 235 | LH0256 | 川南奉公路东侧（金亭路-S32） | 469.3 | 3 |  |
| 236 | LH0257 | 川南奉公路东侧（金亭路-S32） | 818.5 | 3 |  |
| 237 | LH0053 | 南祝公路周祝公路丁字路口 | 90 | 3 |  |
| 238 | LH0211 | 川南奉公路(北界河桥南堍－拱级路) | 574.1 | 3 |  |
| 239 | LH0250 | 川南奉公路(北界河桥南堍－拱级路) | 1564.1 | 3 |  |
| 240 | LH0027 | 祝康北苑（进才中学路 祝康北苑北侧） | 1506.2 | 3 |  |
| 241 | LH0136 | 祝康北苑（进才中学路 祝康北苑北侧） | 66 | 3 |  |
| 242 | LH0137 | 祝康北苑（进才中学路 祝康北苑北侧） | 2490.7 | 3 |  |
| 243 | LH0138 | 祝康北苑（进才中学路 祝康北苑北侧） | 249.9 | 3 |  |
| 244 | LH0139 | 祝康北苑（进才中学路 祝康北苑北侧） | 430 | 3 |  |
| 245 | LH0026 | 祝康南苑（祝康南苑东侧—浦东运河桥） | 2935.1 | 3 |  |
| 246 | LH0132 | 祝康南苑（祝康南苑东侧—浦东运河桥） | 882.4 | 3 |  |
| 247 | LH0133 | 祝康南苑（祝康南苑东侧—浦东运河桥） | 5138.9 | 3 |  |
| 248 | LH0134 | 祝康南苑（祝康南苑东侧—浦东运河桥） | 1317.1 | 3 |  |
| 249 | LH0135 | 祝康南苑（祝康南苑东侧—浦东运河桥） | 2084.9 | 3 |  |
| 250 | LH0039 | 周祝公路星光段（星光村家门口—龚家宅路） | 129.9 | 3 |  |
| 251 | LH0158 | 周祝公路星光段（星光村家门口—龚家宅路） | 123.2 | 3 |  |
| 252 | LH0159 | 周祝公路星光段（星光村家门口—龚家宅路） | 63.1 | 3 |  |
| 253 | LH0160 | 周祝公路星光段（星光村家门口—龚家宅路） | 177.6 | 3 |  |
| 254 | LH0161 | 周祝公路星光段（星光村家门口—龚家宅路） | 59.6 | 3 |  |
| 255 | LH0162 | 周祝公路星光段（星光村家门口—龚家宅路） | 63.6 | 3 |  |
| 256 | LH0163 | 周祝公路星光段（星光村家门口—龚家宅路） | 25.9 | 3 |  |
| 257 | LH0164 | 周祝公路星光段（星光村家门口—龚家宅路） | 32.4 | 3 |  |
| 258 | LH0165 | 周祝公路星光段（星光村家门口—龚家宅路） | 15.6 | 3 |  |
| 259 | LH0166 | 周祝公路星光段（星光村家门口—龚家宅路） | 57.7 | 3 |  |
| 260 | LH0167 | 周祝公路星光段（星光村家门口—龚家宅路） | 78.9 | 3 |  |
| 261 | LH0168 | 周祝公路星光段（星光村家门口—龚家宅路） | 92.3 | 3 |  |
| 262 | LH0169 | 周祝公路星光段（星光村家门口—龚家宅路） | 79.1 | 3 |  |
| 263 | LH0157 | 北潘港两侧 | 67.9 | 3 |  |
| 264 | LH0154 | 百熙幼儿园四周 | 806.2 | 3 |  |
| 265 | LH0244 | 百熙幼儿园四周 | 11849.5 | 3 |  |
| 266 | LH0042 | 朗诗小区前 | 5981.9 | 3 |  |
| 267 | LH0040 | 祝和苑广场 | 19.9 | 3 |  |
| 268 | LH0141 | 闻居路南金闻路两侧 | 2401.7 | 3 |  |
| 269 | LH0030 | 东大街南祝路口 | 98.8 | 3 |  |
| 270 | LH0289 | 百熙路东侧（凉亭路南-航亭环路） | 107.3 | 3 |  |
| 271 | LH0028 | 金亭路南（百熙路—千汇路） | 3524 | 3 |  |
| 272 | LH0140 | 金亭路南（百熙路—千汇路） | 1137.2 | 3 |  |
| 273 | LH0144 | 川南奉公路至S32收费口两侧 | 4962.7 | 3 |  |
| 274 | LH0146 | 川南奉公路至S32收费口两侧 | 528.3 | 3 |  |
| 275 | LH0054 | 川南奉公路西侧（卫亭路-S32） | 702 | 3 |  |
| 276 | LH0216 | 川南奉公路西侧（卫亭路-S32） | 278.2 | 3 |  |
| 277 | LH0217 | 川南奉公路西侧（卫亭路-S32） | 777.7 | 3 |  |
| 278 | LH0218 | 川南奉公路西侧（卫亭路-S32） | 1017.1 | 3 |  |
| 279 | LH0219 | 川南奉公路西侧（卫亭路-S32） | 945.4 | 3 |  |
| 280 | LH0213 | 川南奉公路(北界河桥南堍－拱级路) | 1935.1 | 3 |  |
| 281 | LH0015 | 祝安苑西侧围墙外 | 1023.2 | 3 |  |
| 282 | LH0097 | 祝和苑西侧围墙外 | 91 | 3 |  |
| 283 | LH0120 | 南祝路东侧万家沟南北两侧至祝顺苑围墙 | 56.2 | 3 |  |
| 284 | LH0121 | 南祝路东侧万家沟南北两侧至祝顺苑围墙 | 39.3 | 3 |  |
| 285 | LH0122 | 南祝路东侧万家沟南北两侧至祝顺苑围墙 | 106 | 3 |  |
| 286 | LH0123 | 南祝路东侧万家沟南北两侧至祝顺苑围墙 | 46.7 | 3 |  |
| 287 | LH0124 | 南祝路东侧万家沟南北两侧至祝顺苑围墙 | 57.6 | 3 |  |
| 288 | LH0125 | 南祝路东侧万家沟南北两侧至祝顺苑围墙 | 641.6 | 3 |  |
| 289 | LH0126 | 南祝路东侧万家沟南北两侧至祝顺苑围墙 | 259 | 3 |  |
| 290 | LH0127 | 南祝路东侧万家沟南北两侧至祝顺苑围墙 | 162 | 3 |  |
| 291 | LH0128 | 南祝路东侧万家沟南北两侧至祝顺苑围墙 | 1058.6 | 3 |  |
| 292 | LH0129 | 南祝路东侧万家沟南北两侧至祝顺苑围墙 | 30.1 | 3 |  |
|  | 合计 |  | 411765.5 |  |  |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 日常养护工作基本要求

本项目总设施量为292个点位，411766平方米，其中：一级养护8个点位78089平方米，主要为重点公园和重要道路提升景观，包括绿化、水体、标志性景观雕塑、照明（含相应电费）等各类设施的日常维护、刷新、四季草花更换等；二级养护111个点位181131平方米，主要为景观绿地、小型公园等，包括绿化、照明（含相应电费）及其他设施设备的日常维护、保养等；三级养护173个点位152545平方米，主要为道路周边普通绿化带的日常养护。中标人对本项目中绿化设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同政府管理部门及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下保持绿化设施处于良好的技术状态。

本项目报价含养护作业垃圾末端处置费，费用初步估算约占项目合同价的3%，由本项目中标人收集清运至采购人指定的垃圾集中堆放场所后统一规范处置。

9.3 保养频次要求

| 1 | 草花调换 | 一年四次 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 花灌木修剪 | 一年二次 |
| 3 | 整形修剪 | 一月一次以上 |
| 4 | 木制品、景观小品日常保养（刷油漆、零星维修等） | 一年一次 |
| 5 | 草坪修剪 | 生长旺盛期半月一次 |
| 6 | 行道树修剪 | 一年一次 |
| 7 | 剥芽 | 一年二次 |

9.4 质量要求

### 绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

### 行道树要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

### 园林小品、绿地及行道树附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。

### 保持水域水体清洁，水质达标，确保水面无漂浮杂物，无异味，无蚊虫孳生，蓝藻、水生外来物种（如水浮莲）得到有效控制。严禁各种污水、废水排入水域。水面漂浮杂物进行及时打捞清理。

### 对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管执法部门支持。

### 绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

### 认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、绿化工程师、养护师、安全员、质量员、资料员、施工员、材料员、网格化管理员、巡视员必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 建议配置数量 | 提供材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 绿化高级及以上 | 1 | 职称证书扫描件 |
| 2 | 绿化技术人员 | 绿化工程师 | 绿化中级 | 1 | 职称证书扫描件 |
|  |  | 养护师 |  | 2 | 执业资格证书扫描件 |
| 3 | 其他专业技术人员 | 安全员 |  | 1 | 执业资格证书扫描件 |
|  |  | 质量员 |  | 1 | 执业资格证书扫描件 |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 执业资格证书扫描件 |
|  |  | 施工员 |  | 1 | 执业资格证书扫描件 |
|  |  | 材料员 |  | 1 | 执业资格证书扫描件 |
|  |  | 网格化管理员 |  | 1 |  |
|  |  | 巡视员 |  | 1 |  |
| 备注：1、此表人员应为投标人单位正式员工，提供在职承诺书。 2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |

10.1.3 一线主要劳动力配备要求

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化技术工人 | 绿化工 | 高级 | 1 | 提供执业资格证书扫描件 |
|  |  |  | 中级 | 3 | 提供执业资格证书扫描件 |
|  |  | 花卉工 | 中级 | 1 | 提供执业资格证书扫描件 |
|  |  | 草坪工 | 中级 | 1 | 提供执业资格证书扫描件 |
|  |  | 上树工 | 中级 | 2 | 提供执业资格证书扫描件 |
| 2 | 绿化养护工 | 绿化养护工 | / | 60 | 60周岁以下 |
| 备注：表中一线劳动力投标人应承诺在中标后一个月内配置到位，并在项目实施期间依法缴纳社保。 |  |  |  |  |  |

10.2 设备要求

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程车 | 辆 | 1 | 自有或租赁 |
| 2 | 机械冲洗车 | 辆 | 1 | 自有或租赁 |
| 3 | 巡查车 | 辆 | 1 | 自有或租赁 |
| 4 | 药水车 | 辆 | 2 | 自有或租赁 |
| 5 | 综合养护车 | 辆 | 1 | 自有或租赁 |
| 6 | 发电机 | 台 | 2 | 自有或租赁 |
| 7 | 水泵 | 台 | 2 | 自有或租赁 |
| 8 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 | 自有或租赁 |
| 9 | 绿篱修剪机 | 台 | 1 | 自有或租赁 |
| 10 | 高枝修剪机 | 台 | 1 | 自有或租赁 |
| 11 | 应急设备及物资 |  |  | 企业自报 |

备注：

(1)上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。

(2)上表中的机械，若有可提供购买发票或租赁合同复印件。投标人应作出承诺，中标后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明(如购买发票、租赁合同等原件及复印件)，否则采购人有权不签订合同。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

安全文明施工措施与要求：投标人依据现行标准规范，结合本项目实际环境、养护作业时间长短等，制定相应的安全、文明施工具体措施，确保安全生产。

投标人取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。投标人对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员接受专业培训，持证上岗。

建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，投标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

凡占用机动车道进行的养护工程作业，按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

进入养护作业现场的作业机械和车辆，按规定配置警示标志、灯具。

严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

如养护施工过程中发生重特大安全事故，投标人快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果及时上报采购人。

创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。

开展多方面的共建联建活动；开展立功竞赛活动。

11.2 应急处置要求

按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

投标人针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，建立应急处置预案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报采购人。

按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，及时将情况上报采购人，上报的应急信息实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

### 12 养护作业用房配备要求

### 中标人在中标通知书发出之后60天内建立现场独立项目部，根据管理养护要求配置办公室、会议室、值班室、物质仓库等用房，项目部配有电脑、电话、打印机、传真机等办公设施；中标人确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理

浦东新区绿地养护管理考核办法

一、指导思想

为进一步提高浦东新区范围内绿地养护管理水平，保护和改善生态环境，创造良好的公众休憩环境，努力探索新时期绿地管理的方法和手段，进一步细化养护管理工作，提高绿地管理和服务水平。

二、编制目的

1、建立健全公平公正的绿地养护管理工作评价体系。

2、提升绿地养护管理水平，保护和改善生态环境，创造良好的公众休憩环境。

3、努力实现管理无缝隙，不断提升市民满意度。

三、编制依据

1、《上海市绿化条例》（2015）

2、《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）

3、《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

4、《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

5、《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）

6、《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-54-2014）

7、《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

8、《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

9、《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）

10、《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）

四、编制原则

1、充分体现公平、公开、公正的原则。引入考核激励机制，采取科学客观的测评方法。

2、充分体现考核的规范性、专业性，提高考核的定性、定量要求。细化管理标准，加强业务指导和服务。

3、充分体现日常考核的重要性，注重过程考核，加大日常考核在季度考核中的比重。

4、充分体现考核的综合性，将社会责任、第三方评价、政风行风、信访投诉、文明施工、巡查实效等纳入考评评价体系。

五、考核内容

1、 绿化设施。本办法所称绿化设施包括公共绿地、行道树、绿地附属设施（景观灯光、喷灌设施、景观雕塑、园林小品、园路地坪、花坛等）、容器花卉、景观花卉等。

2、道班房。本办法所称道班房主要指《上海市城市养护作业用房配置使用指导意见》（沪建管联[2015]970号）文件中提出的用于城市养护作业人员休息、停放机具设备、堆储材料并具备一定生活设施的固定场所。

3、内业资料

内业资料包括基础资料、日常记录、计划预案、相关资料等内容。

4、基础资料：包含养护标段内设施量、养护标段示意图、养护作业分配情况、日常养护管理网络、安全管理网络、防台防汛网络、节日值班网络、养护作业联系网络、标段管理岗位职责等。

5、日常记录：包含日常养护日记、养护设施处理记录、巡查记录等

6、计划预案：包含综合养护计划（年度、月度、阶段）、防灾害性天气计划、各类工作总结、各类安全应急预案等。

7、信访投诉处理

包括网格办、12345市民服务热线、浦东e家园等信访投诉件处理。

8、应急保障工作：各类重大活动的保障；市、区两级检查、第三方测评中发现问题的处置；突发事件的应急处置。

9、防台防汛工作。完善的防汛组织体系，每年定期开展防汛演练，完成防汛抢险工作。

六、考核方式及标准

养护管理考核由采购人负责。

附件1：

| 浦东新区绿地考核评分标准表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 序号 | 考核标准 | 本项总分 | 问题扣分/个 | 得分 |
| 设施管理 （65分） | 绿地养护 （30分） | 1 | 群落结构：植物群落合理完整，层次丰富，无空秃，树木株间生长空间与层次疏密有致，整体景观效果良好。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 2 | 树木生长：绿地内无枯枝、死树、残柱，树形完整饱满，枝叶茂盛，季相明显。针叶树应保持明显的顶端优势，花灌木按时开花结果，整形树必须按观赏要求养护成一定形态。地被植物应为四季常绿观花或观叶品种，人为践踏有保护措施、无空秃。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 3 | 花卉布置：花卉健壮，始花期方可种植，株行距适宜，基本无露土现象，花期整齐，图案美观。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 4 | 草坪铺植：草种纯，生长茂密，修剪后平整，无枯黄、病虫害、空秃，切边规范，草屑及时清除。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 5 | 中耕除草：保持土壤疏松透气，无碎石砖等杂物，夏秋各松土一次；杂草拔除及时，无大型野草，无缠绕性、攀援性杂草，草坪内基本无杂草。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 6 | 修剪规范：乔木修剪造型饱满，无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、下垂枝、枯枝，花灌木修剪合理、规范，绿篱修剪及时，有效控制高度和两层饱满。春季剥芽一次，冬季修剪一次。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 7 | 有害生物防治：病虫害防治及时、有效，无明显新生病虫害现象。及时摘除悬挂或依附在植物体上的虫茧、虫囊、休眠虫体等，及时结合冬季中耕翻土消灭越冬虫蛹，隔年的虫茧、虫囊、休眠虫体，虫害危害概率在5%以下，食叶性害虫小于5%，刺吸性害虫小于10%，蛀干性害虫小于3%。绿地无严重有害生物危害，无大面积病虫害发生。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 8 | 施肥浇水：施肥合理，有效（冬季需施用有机肥）；干旱季节浇水及时透彻，浇水后植物无萎蔫现象。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 9 | 设备设施：亭、廊、花坛等设施整洁，无剥落物、无违规广告及图画痕迹等；园路、景观灯、园林小品、果壳箱、标牌、护栏等设施完好，无破损丢失。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 10 | 环境卫生：有专人负责绿地保洁工作；绿地整洁，无垃圾；保洁及时，清理垃圾及时；对绿地范围内的“飞车垃圾”及时清除。 | 3 | 0.2 |  |
|  | 行道树 （25分） | 11 | 植株长势茂盛（含地被植物），树冠丰满完整。 | 4 | 0.2 |  |
|  |  | 12 | 修剪规范，植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝，主侧枝分布匀称和数量适宜，上缘线和下缘线整齐，不影响车辆通行和高压线、路灯、交通指示牌。 | 4 | 0.2 |  |
|  |  | 13 | 树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，无垃圾、积水、杂草。 | 4 | 0.2 |  |
|  |  | 14 | 行道树道路要有良好的景观和遮荫效果，选用的品种应保持一定数量和统一的规格。补植苗木品种及规格原则上应与原有树木保持一致，特殊情况须经惠南城市管理署认可后实施。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 15 | 无缺株、死株，植株不倾斜。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 16 | 无断桩、坏桩，桩位扎缚规范整齐。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 17 | 基本无病虫害危害迹象，常见病虫害危害率不超过5%，其中蛀干性害虫危害率不超过3%。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 18 | 树干每年秋末涂白一次，涂白均匀，高度统一（标准1.3米处），涂白液配比规范，树下无杂物，树上无纤绳挂物、无藤蔓缠绕。 | 2 | 0.2 |  |
|  | 作业规范 （10分） | 19 | 保持衣冠整齐，并佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 20 | 养护人员认真履行职责，工作期间不得聚众聊天（2人以上）、干私活的。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 21 | 早晚高峰时段（7:00-9:00,16:30-18:30）机械化作业应遵守交通规则。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 22 | 人工养护、机械作业频次等达标。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 23 | 对违法违规侵占、损坏直管设施行为不予制止、不及时报案的。 | 2 | 0.2 |  |
| 信访投诉 （15分） | 及时处置 | 24 | 接到投诉处置通知后，应及时处置。 | 6 | 0.2 |  |
|  | 及时回复 | 25 | 投诉处置后，应及时回复。 | 6 | 0.2 |  |
|  | 满意度 | 26 | 因养护质量问题产生的投诉，处置应满足投诉人诉求。 | 3 | 0.2 |  |
| 人员设备管理 （10分） | 人员 | 27 | 项目经理及管理人员、技术人员、技术工人配备必须达到相关文件要求。 | 5 | 0.2 |  |
|  | 设备 | 28 | 机械设备配备必须达到相关文件要求。 | 5 | 0.2 |  |
| 应急保障 （5分） | 组织机构 | 29 | 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。 | 2 | 0.2 |  |
|  | 抢险队伍 | 30 | 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 抢险物资 | 31 | 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 应急值守 | 32 | 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主。 | 1 | 0.2 |  |
| 安全文明 （5分） | 安全诚信 | 33 | 养护公司必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 责任体系 | 34 | 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 规范作业 | 35 | 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 应急处置 | 36 | 如养护施工过程中发生重特大安全事故，养护公司应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 文明作业 | 37 | 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。 | 1 | 0.2 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |

祝桥镇绿化养护考核实施细则

### 根据《祝桥镇绿化养护考核办法》，制定本考核细则：

### 1、镇管绿化养护考核每月考核一次，由日常考核、现场考核和城运工单考核三部分组成；

### 2、日常考核由社区绿化养护管理部门对养护单位的养护情况按照《祝桥镇绿化养护考核评分标准表》进行考核；

### 3、现场考核由镇职能部门按照社区区域范围的绿化养护点位进行现场考核；

### 4、城运工单考核由镇职能部门按照《祝桥镇绿化养护考核评分标准表》中信访投诉考核项目，对实际处理的工单情况进行扣分；

### 5、对养护单位的考核成绩取日常考核和现场考核的低分；

### 6、月最终成绩=100分-各社区的扣分总和；

### 7、考核标准：

### 每月考核按得分高低分为优、良、合格、不合格四个等级：。

| 考核分 | 等级 |
| --- | --- |
| 90分以上 | 优 |
| 80分~90分 | 良 |
| 70分~80分 | 合格 |
| 70分以下 | 不合格 |

### 8、奖惩措施：

### A、考核等级结果是“优”的，正常支付月度合同金额。

### B、考核等级结果是“良”的，扣除月度合同金额的1%。

### C、考核等级结果是“合格”的，扣除月度合同金额的2%。

### D、考核等级结果是“不合格”的，扣除月度合同金额的3%。

### 经考核连续三次“不合格”的，采购人有权终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由中标人承担。

### 14 内业资料编制管理要求

### 投标人努力提高技术管理水平，配合采购人做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

### 投标人根据采购人提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由采购人统一规定；

### 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映投标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；

### 养护管理内业资料具体内容包括：

### 管理资料

### （一）内业资料

### （1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）

### （2）当班（电话）记录

### （3）设备量情况汇总表

### （4）养护设备、人员配置情况表

### （5）综合养护计划及执行情况表（市政、排水、绿化、环卫）

### （6）作业安全技术交底记录

### （7）巡查检查记录

### （8）工作总结

### （9）安全学习记录

### （10）各项应急预案

### （二）上墙图表

### （1）养护标段示意图

### （2）日常养护管理网络图

### （3）安全管理网络图

### （4）防台防汛网络图

### （5）节日值班网络图

### （6）养护作业联系网络图

### （三）岗位职责

### （1）项目部管理岗位职责

### （2）巡查检查制度

### （3）道班安全生产劳动保护制度

### （4）内业资料统计制度

### （其他制度按需再制作）

### 绿化报表资料

### (1)行道树记录表（每年10月）

### (2)行道树消减记录报表（每年3、6、9、12月）

### (3)病虫害观测及防治记录表（月报）

### (4)药剂肥料配备及使用情况表（每年3、6、9、12月）

### (5)绿化情况年度统计表（每年10月）

### (6)绿化设备量汇总表（每年10月）

### 应急处置资料

### （1）城市道路灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等

### （2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

### （3）应急物资和应急设备使用情况。

### 安全文明施工资料

### （1）安全生产

### （2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

### （3）安全网络、协议

### （4）人员证书1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

### （5）人员证书2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

### （6）安全措施设计

### （7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

### （8）安全检查

### （9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐）

### （10） 文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新、）

### （12）文明施工检查

### 15 经费管理办法

15.1 本项目合同经费的管理参照祝桥镇绿化养护考核实施细则执行。

### 16 现场组织

### 无

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。本项目报价含养护作业垃圾末端处置费，费用初步估算约占项目合同价的3%，由本项目中标人收集清运至采购人指定的垃圾集中堆放场所后统一规范处置。

18.1.1 一类经费是指完成设施量清单中明确的I类项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。一类经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整一类经费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出第一年度的投标价格即可，后一（两）年度原则上按照第一年中标价格签订合同。（服务期限为两（三）年，但预算仅为一年金额的项目）

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20促进中小企业发展

★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。