## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：祝桥镇综合保洁养护项目

### 3 项目地点

项目地点：上海市浦东新区祝桥镇

### 4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容

本项目为祝桥镇综合保洁养护项目，包含道路保洁、道路养护、47座镇管环卫公厕保洁、老街区保洁工具采购。

4.2服务期限：本项目一招三年，合同一年一签，经考核合格续签下一年合同。具体以合同签订为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2本项目资金由新区财政预算逐年安排，中标后3年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐年签订。采购人每年度对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。如中标人年度考核未通过，双方不再续签下一年度合同

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

每3个月为一个周期支付一次，根据月考核结果支付3个月的服务费，于下个支付周期首月支付。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《公路技术状况评定标准》(JTGH20-2007)

（2）《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)

（3）《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/TH21-2011)

（4）《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004)

（5）《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)

（6）《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ073.1-2001)

（7）《上海市公路桥涵养护规程》（SZ-40-2005）

（8）《公路沥青路面养护技术规程》（SZ-21-2002）

（9）《公路水泥混凝土路面养护技术规程》（SZ-30-2002）

（10）《公路沥青路面预养护技术规程》（SZ-G-D01-2007）

（11）《排水性沥青路面养护技术规程》（DG/TJ08-2157-2015）

（12）《上海公路绿化养护技术规程》（SZ-36-2004）

（13）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）

（14）《公路养护安全作业规程实施细则》（沪市政建[2004]859号）

（15）《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》

（16）《上海市市容环境卫生责任区管理办法》

（17）《城市道路和公共场所清扫保洁管理办法》

（18）《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》（沪府令 83 号）

（19）《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（DJJ/T126-2008）

（20）《上海市城市道路清扫保洁作业规范》

（21）《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第28次会议通过）

（22）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

（23）《公路水运工程“平安工地”建设活动实施方案》(交质监发〔2010〕132号)

（24）《上海市安全生产条例》（2011年9月22日上海市第12届人大常委会第29次会议通过）

（25）《上海市建设工程文明施工管理规定》（2010年10月30日上海市人民政府令第48号）

（26）《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪府发〔2011〕1号）

（27）国家、交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其它相关规范和技术标准。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

| 1.祝桥镇综合保洁养护项目道路保洁设施量汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 保洁频次 |
| 道路保洁 | 镇管道路 | 机械清扫 | 29.5864 | 公里 | 一天一次 |
|  |  | 机械冲洗 | 14.7932 | 公里 | 一天一次 |
|  |  | 人工沟底冲洗 | 36.1708 | 千米 | 一周一次 |
|  |  | 人工普扫 | 310.894657 | 千平方米 | 一天一次 |
|  | 农村公路 | 机械清扫 | 92.827 | 公里 | 二天一次 |
|  |  | 机械冲洗 | 46.4135 | 公里 | 二天一次 |
|  |  | 人工沟底冲洗 | 94.742 | 千米 | 一周一次 |
|  |  | 人工普扫 | 609.923923 | 千平方米 | 二天一次 |
|  | 其他区域 | 农村区域人工普扫 | 61.3655 | 千平方米 | 二天一次 |
|  |  | 镇区区域人工普扫 | 271.2853 | 千平方米 | 一天一次 |
| 道路果壳箱收集 |  |  | 229 | 组 | 一天一次 |

|  | 1-1镇管道路保洁清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路性质 | 道路名 | 起点 | 终点 | 长度 | 实际道路宽度 | 总面积 | 人工清扫面积 | 人工沟底冲洗长度 | 机械清扫长度 | 机械冲洗长度 | 保洁模式 | 保洁频次 |
| 1 | 镇管道路 | S32联络道 | 川南奉公路 | 百熙路 | 607 | 14.0 | 8,498.0 |  |  | 2.428 | 1.214 | 机械 | 1天1次 |
| 2 | 镇管道路 | 百熙路 | 华星路 | 金亭路 | 827 | 24.0 | 19,848.0 | 15.7130 | 3.308 | 1.654 | 0.827 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 3 | 镇管道路 | 百熙路 | 金亭路 | 航亭环路 | 704.1 | 24.0 | 16,898.4 | 13.3779 | 2.816 | 1.408 | 0.704 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 4 | 镇管道路 | 百熙路 | 航亭环路 | 卫亭路 | 233.4 | 35.4 | 8,262.4 | 6.2551 | 0.934 | 0.934 | 0.467 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 5 | 镇管道路 | 百熙幼儿园通道 | 百熙路 | 百熙幼儿园 | 326.2 | 8.9 | 2,903.2 | 4.0253 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 6 | 镇管道路 | 百熙幼儿园通道 | 百熙幼儿园 | 千汇路 | 617.5 | 4.0 | 2,470.0 | 2.4700 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 7 | 镇管道路 | 朝航路 | 围场河路 | 盐朝公路 | 1790.8 | 14.0 | 25,071.2 | 10.0285 |  | 3.582 | 1.791 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 8 | 镇管道路 | 川汇二路 | 航城路 | 规划路 | 402 | 17.0 | 6,834.0 | 6.2712 | 1.6080 |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 9 | 镇管道路 | 创新路1东西 | 百熙路 | 南祝路东侧 | 291.5 | 9.0 | 2,623.5 | 1.5741 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 10 | 镇管道路 | 大沙路 | 南祝路 | 红楼河桥 | 483.3 | 4.0 | 1,933.2 | 1.9332 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 11 | 镇管道路 | 东大街 | 南祝路 | 南塘街 | 246.4 | 8.3 | 2,045.1 | 1.2271 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 12 | 镇管道路 | 航城七路 | 施湾六路 | 施湾七路 | 269.7 | 16.0 | 4,315.2 | 3.5061 |  | 0.539 | 0.270 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 13 | 镇管道路 | 航城三路 | 施湾路 | 施湾二路 | 504.2 | 24.6 | 12,403.3 | 9.8571 | 2.017 | 1.008 | 0.504 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 14 | 镇管道路 | 航城十路 | 施湾六路 | 川南奉公路 | 344.9 | 10.0 | 3,449.0 | 3.7939 |  | 0.690 | 0.345 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 15 | 镇管道路 | 航城十路 | 施湾六路 | 施湾七路 | 228.7 | 12.8 | 2,927.4 | 2.3602 |  | 0.457 | 0.229 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 16 | 镇管道路 | 航城四路 | 施湾路 | 施湾二路 | 576.3 | 20.3 | 11,698.9 | 10.8921 | 2.305 | 1.153 | 0.576 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 17 | 镇管道路 | 河东路 | 周祝公路 | 祝潘公路 | 559.1 | 30.4 | 16,996.6 | 11.5454 | 2.236 |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 18 | 镇管道路 | 华星路 | 金闻璐 | 观光河 | 209.7 | 7.0 | 1,467.9 | 3.9843 | 0.839 | 0.419 | 0.210 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 19 | 镇管道路 | 华星路 | 观光河 | 川南奉公路 | 210.3 | 8.0 | 1,682.4 | 1.6403 |  | 0.421 | 0.210 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 20 | 镇管道路 | 华星路 | 百熙路 | 南祝路 | 136.8 | 9.0 | 1,231.2 | 1.3406 |  | 0.274 | 0.137 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 21 | 镇管道路 | 华星路 | 川南奉公路 | 百熙路 | 700.6 | 24.2 | 16,954.5 | 14.0120 | 2.802 | 2.802 | 1.401 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 22 | 镇管道路 | 建宜路 | 晨阳西路 | 新建路 | 142.7 | 3.0 | 428.1 | 1.5126 |  | 0.285 | 0.143 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 23 | 镇管道路 | 建宜路 | 新建路 | 江镇西街 | 86.1 | 7.0 | 602.7 | 0.4822 |  | 0.172 | 0.086 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 24 | 镇管道路 | 建宜路 | 江镇河 | 海霞路 | 209.8 | 16.4 | 3,440.7 | 2.5889 |  | 0.420 | 0.210 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 25 | 镇管道路 | 江明路 | 晨阳路 | 新建路 | 216 | 20.4 | 4,406.4 | 4.1386 | 0.8640 |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 26 | 镇管道路 | 江镇西街 | 川南奉公路 | 建宜路 | 188.9 | 4.0 | 755.6 | 0.7556 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 27 | 镇管道路 | 江镇西街 | 新建路 | 西街60号 | 70.9 | 3.0 | 212.7 | 0.2127 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 28 | 镇管道路 | 金凰路 | 金亭公路 | 张家路港 | 435.1 | 8.5 | 3,698.4 | 2.2190 |  | 0.870 | 0.435 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 29 | 镇管道路 | 金亮路 | 闻居路 | 祝潘路 | 434.4 | 18.4 | 7,993.0 | 4.8653 |  | 0.869 | 0.434 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 30 | 镇管道路 | 金亮路 | 祝潘路 | 祝钦路 | 369.7 | 6.4 | 2,366.1 | 1.8929 |  | 0.739 | 0.370 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 31 | 镇管道路 | 军民路 | 东亭路 | 川南奉公路 | 393.6 | 4.5 | 1,771.2 | 1.7712 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 32 | 镇管道路 | 坤育路 | s32 | 紫明路 | 790.1 | 12.0 | 9,481.2 | 3.7925 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 33 | 镇管道路 | 老川南奉公路 | 祝西村 | 南祝路 | 526 | 7.0 | 3,682.0 | 2.9456 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 34 | 镇管道路 | 立新南路西段 | 永安路 | 大川公路西 | 358.5 | 7.0 | 2,509.5 | 2.0076 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 35 | 镇管道路 | 凉亭路 | 川南奉公路 | 千汇路 | 341.3 | 31.3 | 10,682.7 | 6.3550 | 1.3652 |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 36 | 镇管道路 | 凉亭路 | 百熙路 | 三八村 | 170 | 22.0 | 3,740.0 | 0.9350 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 37 | 镇管道路 | 鸣斐路 | 卓耀路 | 纳海路 | 455.2 | 21.2 | 9,650.2 | 8.3393 | 1.821 | 0.910 | 0.455 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 38 | 镇管道路 | 纳海路 | 鸣斐路 | 海滨路 | 234.3 | 32.0 | 7,497.6 | 5.3046 | 0.937 | 0.469 | 0.234 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 39 | 镇管道路 | 南北大街 | 周祝公路 | 东大街 | 152.9 | 15.0 | 2,293.5 | 0.8027 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 40 | 镇管道路 | 南塘街 | 周祝公路 | 六灶港 | 412.2 | 3.5 | 1,442.7 | 1.4427 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 41 | 镇管道路 | 南祝路延伸段 | 振兴街以北 |  | 418.4 | 20.5 | 8,577.2 | 4.2258 | 1.6736 |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 42 | 镇管道路 | 浦红东路 | 红楼河 | 南祝路 | 530 | 10.0 | 5,300.0 | 7.9500 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 43 | 镇管道路 | 秋亭路 | 百熙南路 | 南祝路 | 533.5 | 9.5 | 5,068.3 | 5.2016 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 44 | 镇管道路 | 神川路 | 施湾六路 | 领航空间 | 245.8 | 9.0 | 2,212.2 | 3.7607 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 45 | 镇管道路 | 神川路 | 领航空间 | 川南奉公路 | 118.3 | 9.0 | 1,064.7 | 1.5497 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 46 | 镇管道路 | 施湾六路 | 镇南路 | 闻居路 | 0 | 0.0 | - |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 47 | 镇管道路 | 施湾三路 | 施新路 | 航城四路 | 250.4 | 23.5 | 5,884.4 | 4.6324 | 1.002 | 0.501 | 0.250 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 48 | 镇管道路 | 施湾三路 | 航城四路 | 航城三路 | 292.5 | 24.3 | 7,107.8 | 6.2420 | 1.170 | 0.585 | 0.293 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 49 | 镇管道路 | 施镇老街 | 川南奉东施新路北侧 | 施新路北侧 | 150.7 | 5.0 | 753.5 | 0.7535 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 50 | 镇管道路 | 市民中心路 | 百熙路 | 三八村 | 170 | 9.8 | 1,666.0 | 0.8330 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 51 | 镇管道路 | 水闸北路 | 川南奉公路 | 施宏支路 | 309.8 | 5.0 | 1,549.0 | 1.5490 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 52 | 镇管道路 | 水闸南路 | 东亭路 | 川南奉公路 | 432.6 | 6.0 | 2,595.6 | 2.0765 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 53 | 镇管道路 | 天竹路 | 天竹小区 | 南祝路 | 79.9 | 16.0 | 1,278.4 | 0.4474 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 54 | 镇管道路 | 纬二路 | 规划经五路 | 物流大道 | 220.4 | 18.0 | 3,967.2 | 3.3060 | 0.8816 |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 55 | 镇管道路 | 纬二路 | 物流大道 | G1503 | 258 | 25.5 | 6,579.0 | 5.8050 | 1.0320 |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 56 | 镇管道路 | 文化中心西侧南北路 | 卫亭路 | 航亭环路 | 234.6 | 10.0 | 2,346.0 | 2.5806 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 57 | 镇管道路 | 西市街 | 浦东运河 | 共青路 | 43 | 2.0 | 86.0 | 0.0860 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 58 | 镇管道路 | 新建路 | 东亭路 | 江明路 | 247.8 | 9.0 | 2,230.2 | 3.2214 |  | 0.496 | 0.248 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 59 | 镇管道路 | 新建路 | 江明路 | 川南奉公路 | 168.1 | 9.0 | 1,512.9 | 2.0676 |  | 0.336 | 0.168 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 60 | 镇管道路 | 学才路 | 川南奉公路 | 垃圾房 | 65.5 | 9.0 | 589.5 | 0.3537 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 61 | 镇管道路 | 雅枫路 | 鸣斐路 | 悦达路 | 236 | 24.0 | 5,664.0 | 1.4160 |  | 0.472 | 0.236 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 62 | 镇管道路 | 盐北路 | 四小楼 | 南祝路 | 503.1 | 13.0 | 6,540.3 | 2.6161 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 63 | 镇管道路 | 盐仓老街路 | 南祝路南仓桥 | 盐仓老街--粮管所 | 204 | 4.2 | 856.8 | 0.8568 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 64 | 镇管道路 | 盐朝公路路北仓东桥西 | 四小楼 | 盐朝公路 | 195.1 | 6.6 | 1,287.7 | 1.0301 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 65 | 镇管道路 | 育兴路 | 南祝路 | 育兴路 | 231.4 | 4.5 | 1,041.3 | 1.0413 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 66 | 镇管道路 | 悦达路 | 华州路 | 纳海路 | 938.9 | 31.0 | 29,105.9 | 20.3178 | 3.756 | 1.878 | 0.939 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 67 | 镇管道路 | 振兴街 | 原工商所 | 南祝路 | 192.5 | 10.0 | 1,925.0 | 0.9625 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 68 | 镇管道路 | 镇南路 | G1503 | 施湾六路 | 467.5 | 16.0 | 7,480.0 | 9.7240 | 1.870 | 0.935 | 0.468 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 69 | 镇管道路 | 中横港路 | 航城路 | 施宏路 | 328.1 | 5.2 | 1,706.1 | 1.3649 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 70 | 镇管道路 | 中横港路 | 水闸南路 | 施湾七路 | 824.1 | 5.5 | 4,532.6 | 3.6260 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 71 | 镇管道路 | 中横港路 | 江镇路 | 航城路 | 1781.1 | 5.5 | 9,796.1 | 7.8368 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 72 | 镇管道路 | 众济街 | 南北大街 | 南塘街 | 178.6 | 2.5 | 446.5 | 0.4465 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 73 | 镇管道路 | 祝城路 | 百熙路 | 南祝路 | 513.5 | 12.0 | 6,162.0 | 8.4214 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 74 | 镇管道路 | 祝川路 | 川南奉公路东二号河 | 南祝路 | 1125 | 15.0 | 16,875.0 | 5.9063 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 75 | 镇管道路 | 祝桥中学 | 南祝路 | 祝桥中学 | 117.8 | 6.0 | 706.8 | 0.5654 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 76 | 镇管道路 | 祝钦路 | 金顺路 | 景观河 | 706.8 | 10.0 | 7,068.0 | 3.5340 |  | 1.414 | 0.707 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 77 | 镇管道路 | 卓耀路 | 鸣斐路 | 悦达路 | 233.4 | 20.0 | 4,668.0 | 4.3412 | 0.934 | 0.467 | 0.233 | 人工+机械 | 1天1次 |
| 78 | 镇管道路 | 紫明路 | 坤育路 | 盐朝公路 | 432.1 | 12.0 | 5,185.2 | 2.0741 |  |  |  | 人工保洁 | 1天1次 |
| 小计 |  |  |  |  | 30235.5 | 1000.6 | 418582.61 | 310.894657 | 36.1708 | 29.5864 | 14.7932 |  |  |

|  | 1-2 农村公路保洁路段清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路性质 | 道路名 | 起点 | 终点 | 长度 | 实际道路宽度 | 总面积 | 人工清扫面积 | 人工沟底冲洗长度 | 机械清扫长度 | 机械冲洗长度 | 保洁模式 | 保洁频次 |
| 1 | 农村公路 | 百熙南路 | 航亭环路南 | 祝桥养护院 | 386.9 | 39.8 | 15,398.6 | 9.1308 | 1.5476 | 1.5476 | 0.7738 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 2 | 农村公路 | 百熙南路 | 祝桥养护院 | 申嘉湖 | 266.5 | 23.8 | 6,342.7 | 2.9848 |  | 1.0660 | 0.5330 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 3 | 农村公路 | 朝晖路 | 川南奉公路 | 江明路 | 362.8 | 19.3 | 7,002.0 | 6.4941 | 1.4512 | 0.7256 | 0.3628 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 4 | 农村公路 | 朝晖路 | 江明路 | 东亭路 | 274.5 | 20.5 | 5,627.3 | 5.2430 | 1.0980 | 0.5490 | 0.2745 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 5 | 农村公路 | 道新南路 | 川南奉公路 | 中横港路 | 707.1 | 5.0 | 3,535.5 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 6 | 农村公路 | 东港路 | 盐朝公路 | 新如村780号 | 2997.8 | 8.0 | 23,982.4 | 14.3894 |  | 5.9956 | 2.9978 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 7 | 农村公路 | 东亭路 | 江镇路 | 军民路 | 562.4 | 23.6 | 13,272.6 | 11.5629 | 2.2496 | 1.1248 | 0.5624 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 8 | 农村公路 | 东亭路 | 军民路 | 道红路 | 412.5 | 11.6 | 4,785.0 | 1.9140 |  | 0.8250 | 0.4125 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 9 | 农村公路 | 东翔路 | 际和路 | 围场河 | 1199 | 15.0 | 17,985.0 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 10 | 农村公路 | 东翔路 | 盐朝公路 | 际和路 | 407.1 | 15.0 | 6,106.5 | 4.7427 |  | 0.8142 | 0.4071 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 11 | 农村公路 | 工业小区路 | 亭塘路 | 川南奉公路 | 622.1 | 7.6 | 4,728.0 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 12 | 农村公路 | 汉高路 | 盐朝公路 | 东港公路 | 4317.8 | 6.0 | 25,906.8 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 13 | 农村公路 | 航城五路 | 施湾路 | 施湾三路 | 175.8 | 20.4 | 3,586.3 | 3.3402 | 0.7032 | 0.3516 | 0.1758 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 14 | 农村公路 | 航城五路 | 施湾三路 | 施湾二路 | 250.5 | 22.1 | 5,536.1 | 5.2154 | 1.0020 | 0.5010 | 0.2505 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 15 | 农村公路 | 航城五路 | 施湾二路 | 凌空路 | 267.1 | 19.5 | 5,208.5 | 4.8666 | 1.0684 | 0.5342 | 0.2671 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 16 | 农村公路 | 航亭环路 | 卫亭路千汇路 | 卫亭路千汇路 | 1673.2 | 38.4 | 64,250.9 | 37.6470 | 6.6928 | 6.6928 | 3.3464 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 17 | 农村公路 | 和艺森路 | 森塘路东路 | 沥青路 | 339.8 | 7.0 | 2,378.6 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 18 | 农村公路 | 环卫路 | 人民塘 | 沥青路 | 761.8 | 6.0 | 4,570.8 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 19 | 农村公路 | 江明路 | 朝晖路 | 晨阳路 | 542.1 | 20.4 | 11,058.8 | 10.3866 | 2.1684 | 1.0842 | 0.5421 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 20 | 农村公路 | 江镇路 | 随塘河 | 川南奉公路 | 3689.6 | 8.0 | 29,516.8 | 17.7101 |  | 7.3792 | 3.6896 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 21 | 农村公路 | 金亮路 | 亭中路 | 金亭路 | 1492 | 18.0 | 26,856.0 | 24.7672 | 5.9680 | 2.9840 | 1.4920 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 22 | 农村公路 | 金顺路 | 祝潘公路 | 金亭路 | 1823.3 | 9.0 | 16,409.7 | 9.8458 |  | 3.6466 | 1.8233 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 23 | 农村公路 | 金亭路 | 种粮路 | 金亮路 | 282.7 | 13.0 | 3,675.1 | 1.4700 |  | 0.5654 | 0.2827 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 24 | 农村公路 | 金亭路 | 金亮路 | 川南奉公路 | 862.8 | 28.8 | 24,848.6 | 19.3267 | 3.4512 | 3.4512 | 1.7256 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 25 | 农村公路 | 金亭路 | 川南奉公路 | 百熙路 | 741.3 | 32.2 | 23,869.9 | 16.0121 | 2.9652 | 2.9652 | 1.4826 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 26 | 农村公路 | 金亭路 | 百熙路 | 南祝路 | 516.6 | 32.2 | 16,634.5 | 11.1586 | 2.0664 | 2.0664 | 1.0332 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 27 | 农村公路 | 金闻路 | 闻居路 | 金亭路 | 2023.3 | 27.6 | 55,843.1 | 36.1159 | 8.0932 | 4.0466 | 2.0233 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 28 | 农村公路 | 金闻路 | 金亭路 | 高架 | 1833.4 | 27.6 | 50,601.8 | 32.7262 | 7.3336 | 3.6668 | 1.8334 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 29 | 农村公路 | 金闻路 | 高架 | 盐朝公路 | 840.1 | 30.4 | 25,539.0 | 17.3481 | 3.3604 | 1.6802 | 0.8401 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 30 | 农村公路 | 立新南路 | 祝惠路 | 永安路 | 462.3 | 7.0 | 3,236.1 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 31 | 农村公路 | 灵通路 | 远东大道 | 川南奉公路 | 1393.9 | 7.5 | 10,454.3 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 32 | 农村公路 | 陆家路 | 随塘路 | 华洲路 | 593 | 4.0 | 2,372.0 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 33 | 农村公路 | 浦红（西）路 | 南祝路 | 运河桥 | 1984.8 | 9.0 | 17,863.2 | 34.5355 |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 34 | 农村公路 | 浦红（西）路 | 运河桥 | 大川公路 | 593.9 | 8.5 | 5,048.2 | 3.0289 |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 35 | 农村公路 | 千汇路 | 祝祥苑北 | 航亭环路 | 2832.3 | 29.8 | 84,402.5 | 52.6808 | 11.3292 | 5.6646 | 2.8323 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 36 | 农村公路 | 森林路 | 森塘路 | 华洲路 | 95.9 | 7.4 | 709.7 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 37 | 农村公路 | 森塘路 | 远东大道 | 川南奉公路 | 1435.3 | 7.0 | 10,047.1 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 38 | 农村公路 | 森塘路东段 | 东畅塘桥 | 华夏高架 | 672.8 | 7.0 | 4,709.6 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 39 | 农村公路 | 施宏路 | 川南奉公路 | 蜜雪冰城 | 145.7 | 8.0 | 1,165.6 | 1.9961 |  | 0.2914 | 0.1457 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 40 | 农村公路 | 施宏路 | 望三桥 | 中横港路 | 85.2 | 6.0 | 511.2 | 1.1758 |  | 0.1704 | 0.0852 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 41 | 农村公路 | 施宏路 | 施宏小区 | 望三桥 | 80.6 | 8.0 | 644.8 | 1.1365 |  | 0.1612 | 0.0806 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 42 | 农村公路 | 施宏路 | 施宏路46号 | 施宏小区 | 88.3 | 8.0 | 706.4 | 1.0949 |  | 0.1766 | 0.0883 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 43 | 农村公路 | 施宏路 | 蜜雪冰城 | 施宏路46号 | 113.1 | 8.0 | 904.8 | 1.5382 |  | 0.2262 | 0.1131 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 44 | 农村公路 | 施湾二路 | 施新路 | 航城七路 | 603.6 | 19.6 | 11,830.6 | 11.1062 | 2.4144 | 1.2072 | 0.6036 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 45 | 农村公路 | 施湾六路 | 施新路 | 镇南路 | 1603.1 | 33.4 | 53,543.5 | 36.8713 | 6.4124 | 3.2062 | 1.6031 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 46 | 农村公路 | 施湾七路 | 牛肚港 | 镇南路 | 1039.9 | 25.0 | 25,997.5 | 18.5102 | 4.1596 | 2.0798 | 1.0399 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 47 | 农村公路 | 施湾三路 | 航城五路 | 施新路 | 293.3 | 22.1 | 6,481.9 | 6.1065 | 1.1732 | 0.5866 | 0.2933 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 48 | 农村公路 | 施湾三路 | 航城五路 | 航城七路 | 299.9 | 19.6 | 5,878.0 | 5.4942 | 1.1996 | 0.5998 | 0.2999 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 49 | 农村公路 | 水闸南路 | 远东联络道 | 川南奉公路 | 1231.2 | 6.0 | 7,387.2 | 5.9098 |  | 2.4624 | 1.2312 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 50 | 农村公路 | 亭塘路 | 川南奉公路 | 东亭路 | 654.8 | 7.2 | 4,681.8 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 51 | 农村公路 | 亭塘路 | 东亭路 | 远东大道 | 675.9 | 5.1 | 3,447.1 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 52 | 农村公路 | 晚霞路 | 江明路 | 东亭路 | 348.4 | 19.9 | 6,933.2 | 6.4454 | 1.3936 | 0.6968 | 0.3484 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 53 | 农村公路 | 晚霞路 | 川南奉公路 | 江明路 | 267.8 | 19.9 | 5,329.2 | 4.9543 | 1.0712 | 0.5356 | 0.2678 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 54 | 农村公路 | 卫亭路 | 金亮路 | 金闻路 | 614.9 | 33.6 | 20,660.6 | 11.8061 | 2.4596 | 1.2298 | 0.6149 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 55 | 农村公路 | 卫亭路 | 金闻路 | 川南奉公路 | 494.7 | 29.4 | 14,544.2 | 6.2332 | 1.9788 | 1.9788 | 0.9894 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 56 | 农村公路 | 卫亭路 | 川南奉公路 | 航亭环路东 | 487.2 | 40.4 | 19,682.9 | 11.4979 | 1.9488 | 1.9488 | 0.9744 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 57 | 农村公路 | 卫亭路 | 航亭环路东 | 航亭环路西 | 559 | 28.0 | 15,652.0 | 8.2173 | 2.2360 | 1.1180 | 0.5590 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 58 | 农村公路 | 卫亭路 | 航亭环路西 | 南祝路 | 228.6 | 44.4 | 10,149.8 | 5.7150 | 0.9144 | 0.9144 | 0.4572 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 59 | 农村公路 | 卫亭路 | 南祝路 | 大川公路 | 2746.8 | 6.3 | 17,304.8 | 13.8439 |  | 5.4936 | 2.7468 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 60 | 农村公路 | 新建路 | 建宜路 | 新生小区 | 101.9 | 9.0 | 917.1 | 1.3247 |  | 0.2038 | 0.1019 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 61 | 农村公路 | 新建路 | 川南奉公路 | 建宜路 | 414.4 | 9.0 | 3,729.6 | 5.0971 |  | 0.8288 | 0.4144 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 62 | 农村公路 | 星光中心路 | 浦东运河 | 祝惠路 | 1492.8 | 5.5 | 8,210.4 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 63 | 农村公路 | 星勤路 | 机口 | G1503 | 1751.5 | 5.5 | 9,633.3 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 64 | 农村公路 | 迎宾南侧联络道 | 奋斗路 | 民利村委会 | 519.7 | 7.0 | 3,637.9 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 65 | 农村公路 | 迎宾南侧联络道 | 民利村委会 | 凌空路 | 1137.4 | 7.0 | 7,961.8 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 66 | 农村公路 | 营前路 | 村队人口 | 中横江支路 | 312.6 | 3.5 | 1,094.1 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 67 | 农村公路 | 营前路 | 川南奉 | 村队人口 | 781.2 | 4.9 | 3,827.9 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 68 | 农村公路 | 远东联络中段 | 物流大道 | 亭塘路 | 415.1 | 5.0 | 2,075.5 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 69 | 农村公路 | 悦目路 | 盐朝公路 | 新如村446号 | 2663.3 | 9.0 | 23,969.7 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 70 | 农村公路 | 长兴中心路 | 悦目路 | G1503 | 1760.5 | 6.8 | 11,971.4 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 71 | 农村公路 | 中横港路 | 亭塘路 | 江镇路 | 1016.6 | 5.0 | 5,083.0 | 5.0830 |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 72 | 农村公路 | 中横江路北段 | 营前路 | 森塘路 | 1947.8 | 5.0 | 9,739.0 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 73 | 农村公路 | 中横江支路 | 中横江中路 | 航殷路 | 663.7 | 5.0 | 3,318.5 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 74 | 农村公路 | 祝惠路 | 周祝公路 | 申嘉湖 | 4984.8 | 6.5 | 32,401.2 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 75 | 农村公路 | 祝景路 | 周祝公路 | 中心路 | 1018.5 | 6.4 | 6,518.4 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 76 | 农村公路 | 祝潘路 | 河东路 | 千汇路 | 725.2 | 31.6 | 22,916.3 | 15.5193 | 2.9008 | 2.9008 | 1.4504 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 77 | 农村公路 | 祝潘路 | 千汇路 | 川南奉公路 | 482.8 | 31.6 | 15,256.5 | 10.3319 | 1.9312 | 1.9312 | 0.9656 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 78 | 农村公路 | 祝潘路 | 川南奉公路 | 金闻路 | 437.9 | 22.0 | 9,633.8 | 8.0574 |  | 0.8758 | 0.4379 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 79 | 农村公路 | 祝潘路 | 金闻路 | 金顺路 | 537.6 | 29.4 | 15,805.4 | 10.2144 |  | 1.0752 | 0.5376 | 人工+机械 | 2天1次 |
| 80 | 农村公路 | 祝西新村路 | 南祝路 | 大川公路 | 2441.1 | 5.2 | 12,693.7 |  |  |  |  | 人工保洁 | 2天1次 |
| 合计 |  |  |  |  | 78964.5 | 1260.75 | 1087731.26 | 609.923923 | 94.742 | 92.827 | 46.4135 |  |  |

| 1-3 其他区域保洁清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施类型 | 设施名称 | 设施长度 | 实际道路宽度 | 总面积 | 人工清扫面积 | 道路类别 | 保洁模式 | 保洁频次 |
| 1 | 其他区域保洁 | 民青路 | 401.9 | 4.5 | 1808.55 | 1.80855 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 2 | 其他区域保洁 | 施宏路1 | 149.7 | 4 | 598.8 | 0.5988 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 3 | 其他区域保洁 | 新建路1 | 102.8 | 16.6 | 1706.48 | 1.3364 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 4 | 其他区域保洁 | 故居西一路 | 79.7 | 6.5 | 518.05 | 0.41444 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 5 | 其他区域保洁 | 晚霞路1 | 272.7 | 19.9 | 5426.73 | 5.04495 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 6 | 其他区域保洁 | 沙泥路1 | 506.7 | 5 | 2533.5 | 2.5335 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 7 | 其他区域保洁 | 沙泥路2 | 95.7 | 5 | 478.5 | 0.4785 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 8 | 其他区域保洁 | 远东联络中段 | 1069.5 | 5 | 5347.5 | 5.3475 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 9 | 其他区域保洁 | 迎宾南侧联络道2 | 425.3 | 7 | 2977.1 | 2.38168 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 10 | 其他区域保洁 | 星光中心路 | 145.5 | 5.5 | 800.25 | 0.6402 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 11 | 其他区域保洁 | 星勤路2 | 615.6 | 6.7 | 4124.52 | 3.299616 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 12 | 其他区域保洁 | 立新南路 | 988 | 7 | 6916 | 5.5328 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 13 | 其他区域保洁 | 兴浜路 | 382.9 | 4.3 | 1646.47 | 1.64647 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 14 | 其他区域保洁 | 施宏支路2 | 54.2 | 5 | 271 | 0.271 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 15 | 其他区域保洁 | 施宏支路3 | 48.7 | 5.7 | 277.59 | 0.222072 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 16 | 其他区域保洁 | 施宏支路4 | 51.1 | 10 | 511 | 0.7665 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 17 | 其他区域保洁 | 施宏支路6 | 51.3 | 8 | 410.4 | 0.4104 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 18 | 其他区域保洁 | 施宏支路7 | 49 | 5.2 | 254.8 | 0.20384 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 19 | 其他区域保洁 | 施湾六路 | 481.9 | 33.4 | 16095.46 | 11.0837 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 20 | 其他区域保洁 | 施新路垮西桥匝道1 | 47.2 | 12 | 566.4 | 0.5664 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 21 | 其他区域保洁 | 施新路垮西桥匝道2 | 283 | 10 | 2830 | 2.83 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 22 | 其他区域保洁 | 施新路垮西桥匝道3 | 53.5 | 12.2 | 652.7 | 0.6527 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 23 | 其他区域保洁 | 东亭路北延伸段 | 100.5 | 7.1 | 713.55 | 0.42813 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 24 | 其他区域保洁 | 江绣路 | 656.4 | 22.4 | 14703.36 | 12.73416 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 25 | 其他区域保洁 | 江晖路 | 709.1 | 24.5 | 17372.95 | 14.53655 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 26 | 其他区域保洁 | 支路 | 730.7 | 24.3 | 17756.01 | 14.76014 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 27 | 其他区域保洁 | 新建支路1 | 55.9 | 2.1 | 117.39 | 0.11739 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 28 | 其他区域保洁 | 新建支路2 | 55.9 | 7.9 | 441.61 | 0.264966 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 29 | 其他区域保洁 | 迎宾南侧联络道延伸段 | 465.5 | 7 | 3258.5 | 2.6068 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 30 | 其他区域保洁 | 道新北路 | 899.9 | 5 | 4499.5 | 4.4995 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 31 | 其他区域保洁 | 民新路 | 969.2 | 6.6 | 6396.72 | 5.117376 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 32 | 其他区域保洁 | 道新南路延伸段 | 233.5 | 5 | 1167.5 | 1.1675 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 33 | 其他区域保洁 | 邱家宅路 | 547.3 | 4.5 | 2462.85 | 2.46285 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 34 | 其他区域保洁 | 道红路1 | 478.8 | 4 | 1915.2 | 1.9152 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 35 | 其他区域保洁 | 机场大道 | 996.6 | 7.5 | 7474.5 | 4.4847 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 36 | 其他区域保洁 | 道新支路 | 468.5 | 3 | 1405.5 | 1.4055 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 37 | 其他区域保洁 | 道红路2 | 329.2 | 4.5 | 1481.4 | 1.4814 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 38 | 其他区域保洁 | 红旗路 | 357.5 | 5.8 | 2073.5 | 2.0735 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 39 | 其他区域保洁 | 红旗新村路 | 415.5 | 10 | 4155 | 3.6564 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 40 | 其他区域保洁 | 新东路 | 781.6 | 5 | 3908 | 3.908 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 41 | 其他区域保洁 | 园中路1 | 724.9 | 4.9 | 3552.01 | 3.55201 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 42 | 其他区域保洁 | 园中路2 | 447.9 | 5.2 | 2329.08 | 1.863264 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 43 | 其他区域保洁 | 航殷路1 | 578.4 | 13 | 7519.2 | 6.70944 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 44 | 其他区域保洁 | 航殷路2 | 298.6 | 18 | 5374.8 | 3.296544 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 45 | 其他区域保洁 | 忠雨路 | 246.1 | 5 | 1230.5 | 1.2305 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 46 | 其他区域保洁 | 卫东新村路 | 269.2 | 5 | 1346 | 1.346 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 47 | 其他区域保洁 | 沥青路 | 313.2 | 6.5 | 2035.8 | 1.62864 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 48 | 其他区域保洁 | 洲东路1 | 271.3 | 5 | 1356.5 | 1.3565 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 49 | 其他区域保洁 | 洲东路2 | 226.8 | 8 | 1814.4 | 1.08864 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 50 | 其他区域保洁 | 酒水馆路 | 134.3 | 5 | 671.5 | 0.6715 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 51 | 其他区域保洁 | 远东大道地铁站1 | 31.7 | 22.8 | 722.76 | 0.72276 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 52 | 其他区域保洁 | 远东大道地铁站2 | 140.2 | 40.2 | 5636.04 | 5.63604 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 53 | 其他区域保洁 | 远东大道地铁站3 | 13.4 | 4 | 53.6 | 0.0536 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 54 | 其他区域保洁 | 远东大道地铁站4 | 12.8 | 3.2 | 40.96 | 0.04096 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 55 | 其他区域保洁 | 远东大道地铁站5 | 13.9 | 4 | 55.6 | 0.0556 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 56 | 其他区域保洁 | 远东大道地铁站6 | 44.5 | 5 | 222.5 | 0.2225 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 57 | 其他区域保洁 | 远东大道地铁站7 | 24.1 | 9.2 | 221.72 | 0.22172 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 58 | 其他区域保洁 | 远东大道地铁站8 | 82.7 | 6.5 | 537.55 | 0.53755 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 59 | 其他区域保洁 | 南祝路上街沿 | 1109.2 | 12 | 13310.4 | 11.97936 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 60 | 其他区域保洁 | 文化中心内场 | 474.5 | 5.8 | 2752.1 | 2.7521 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 61 | 其他区域保洁 | 市民中心南支路1 | 185.2 | 14.1 | 2611.32 | 2.011272 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 62 | 其他区域保洁 | 市民中心南支路2 | 190.3 | 26.2 | 4985.86 | 3.08286 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 63 | 其他区域保洁 | 周祝公路 | 558.3 | 9.5 | 5303.85 | 2.651925 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 64 | 其他区域保洁 | 机械厂支路 | 138.7 | 3.5 | 485.45 | 0.48545 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 65 | 其他区域保洁 | 金星菜场 | 119.8 | 35 | 4193 | 4.193 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 66 | 其他区域保洁 | 影剧院健身区 | 554.9 | 24 | 13317.6 | 13.3176 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 67 | 其他区域保洁 | 影剧院停车区 | 65.1 | 23 | 1497.3 | 1.4973 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 68 | 其他区域保洁 | 东大街支路 | 262 | 3.5 | 917 | 0.917 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 69 | 其他区域保洁 | 喜乐多广场 | 61.3 | 38.3 | 2347.79 | 2.34779 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 70 | 其他区域保洁 | 东港三村后广场 | 146.8 | 16 | 2348.8 | 2.3488 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 71 | 其他区域保洁 | 东翔支路1 | 24.9 | 17 | 423.3 | 0.148155 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 72 | 其他区域保洁 | 东翔支路2 | 23.9 | 19 | 454.1 | 0.13623 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 73 | 其他区域保洁 | 东翔支路3 | 23 | 18 | 414 | 0.1242 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 74 | 其他区域保洁 | 东翔支路4 | 160.3 | 9 | 1442.7 | 0.86562 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 75 | 其他区域保洁 | 民益路 | 99.6 | 12 | 1195.2 | 0.47808 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 76 | 其他区域保洁 | 大沙路东 | 96 | 16 | 1536 | 0.5376 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 77 | 其他区域保洁 | 大沙路西 | 213 | 13 | 2769 | 1.1076 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 78 | 其他区域保洁 | 民主路 | 104.7 | 7 | 732.9 | 0.58632 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 79 | 其他区域保洁 | 东海广场 | 82.6 | 45 | 3717 | 3.717 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 80 | 其他区域保洁 | 盐朝公路上街沿 | 1197.4 | 23.2 | 27779.68 | 19.445776 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 81 | 其他区域保洁 | 蓝云路 | 88.7 | 7 | 620.9 | 0.49672 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 82 | 其他区域保洁 | 同兴路 | 110.1 | 12.5 | 1376.25 | 0.5505 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 83 | 其他区域保洁 | 东大街 | 191.9 | 8.3 | 1592.77 | 1.274216 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 84 | 其他区域保洁 | 东大街西 | 100.6 | 17 | 1710.2 | 1.7102 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 85 | 其他区域保洁 | 中一路 | 107.1 | 5.5 | 589.05 | 0.47124 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 86 | 其他区域保洁 | 中二路 | 106.8 | 4.5 | 480.6 | 0.4806 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 87 | 其他区域保洁 | 东港路街 | 108.8 | 15 | 1632 | 1.632 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 88 | 其他区域保洁 | 军港公路 | 132.2 | 11.6 | 1533.52 | 0.87252 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 89 | 其他区域保洁 | 盐朝公路两侧 | 427.2 | 13 | 5553.6 | 5.5536 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 90 | 其他区域保洁 | 朝阳中国邮政 | 41.4 | 13 | 538.2 | 0.5382 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 91 | 其他区域保洁 | 朝阳菜市场周围 | 74.6 | 6.5 | 484.9 | 0.4849 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 92 | 其他区域保洁 | 朝阳六角亭 | 22.1 | 15 | 331.5 | 0.3315 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 93 | 其他区域保洁 | 十字路 | 113.5 | 8.6 | 976.1 | 0.9761 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 94 | 其他区域保洁 | 朝阳 | 35.1 | 6 | 210.6 | 0.2106 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 95 | 其他区域保洁 | 居民小街1 | 75.4 | 5 | 377 | 0.377 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 96 | 其他区域保洁 | 居民小街2 | 76.9 | 2.5 | 192.25 | 0.19225 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 97 | 其他区域保洁 | 居民小街3 | 75.2 | 3 | 225.6 | 0.2256 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 98 | 其他区域保洁 | 居民小街4 | 77.1 | 15 | 1156.5 | 1.1565 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 99 | 其他区域保洁 | 居民小街5 | 77.3 | 2.5 | 193.25 | 0.19325 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 100 | 其他区域保洁 | 居民小街6 | 79 | 3 | 237 | 0.237 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 101 | 其他区域保洁 | 居民小街7 | 81.9 | 17 | 1392.3 | 1.3923 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 102 | 其他区域保洁 | 居民小街8 | 83 | 3 | 249 | 0.249 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 103 | 其他区域保洁 | 居民小街9 | 88 | 5 | 440 | 0.44 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 104 | 其他区域保洁 | 居民小街10 | 88 | 3 | 264 | 0.264 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 105 | 其他区域保洁 | 居民小街11 | 90.1 | 9 | 810.9 | 0.8109 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 106 | 其他区域保洁 | 居民小街12 | 262 | 6.6 | 1729.2 | 1.7292 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 107 | 其他区域保洁 | 居民小街13 | 266.2 | 5.8 | 1543.96 | 1.54396 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 108 | 其他区域保洁 | 盐朝公路上街沿1 | 575.6 | 19.1 | 10993.96 | 8.967848 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 109 | 其他区域保洁 | 盐朝公路支路1 | 124.7 | 7 | 872.9 | 0.8729 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 110 | 其他区域保洁 | 盐朝公路支路2 | 132.8 | 2.5 | 332 | 0.332 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 111 | 其他区域保洁 | 盐朝公路支路3 | 34.6 | 12 | 415.2 | 0.4152 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 112 | 其他区域保洁 | 盐朝公路支路4 | 22.3 | 6 | 133.8 | 0.1338 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 113 | 其他区域保洁 | 南祝路人行道 | 294.3 | 8 | 2354.4 | 2.3544 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 114 | 其他区域保洁 | 南祝路上街沿2 | 90.8 | 8.8 | 799.04 | 0.79904 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 115 | 其他区域保洁 | 南祝路三个小广场 | 35.9 | 10 | 359 | 0.359 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 116 | 其他区域保洁 | 盐北路 | 230.1 | 13 | 2991.3 | 1.19652 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 117 | 其他区域保洁 | 夏兴路 | 264.3 | 8 | 2114.4 | 1.69152 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 118 | 其他区域保洁 | 浦红西路支路1 | 25.3 | 25 | 632.5 | 0.158125 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 119 | 其他区域保洁 | 浦红西路支路2 | 42.2 | 45 | 1899 | 0.47475 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 120 | 其他区域保洁 | 盐仓菜场1 | 225.7 | 5.7 | 1286.49 | 1.28649 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 121 | 其他区域保洁 | 盐仓菜场2 | 35 | 8.5 | 297.5 | 0.2975 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 122 | 其他区域保洁 | 盐仓菜场3 | 11 | 7 | 77 | 0.077 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 123 | 其他区域保洁 | 盐仓菜场4 | 20.6 | 11 | 226.6 | 0.2266 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 124 | 其他区域保洁 | 盐仓菜场5 | 297.6 | 29.5 | 8779.2 | 8.7792 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 125 | 其他区域保洁 | 盐仓菜场6 | 169.4 | 5.5 | 931.7 | 0.9317 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 126 | 其他区域保洁 | 南祝公路人行道1 | 56.4 | 12 | 676.8 | 0.60912 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 127 | 其他区域保洁 | 南祝公路人行道2 | 379.1 | 12 | 4549.2 | 4.09428 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 128 | 其他区域保洁 | 南仓桥路 | 227.8 | 6 | 1366.8 | 1.3668 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 129 | 其他区域保洁 | 育新支路 | 138.2 | 3.5 | 483.7 | 0.4837 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 130 | 其他区域保洁 | 南祝公路支路 | 210.7 | 8.3 | 1748.81 | 1.74881 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 131 | 其他区域保洁 | 南祝公路上街沿 | 517.4 | 6 | 3104.4 | 3.1044 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 132 | 其他区域保洁 | 观光河路 | 639.1 | 5 | 3195.5 | 3.1955 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 133 | 其他区域保洁 | 无名路 | 264.3 | 6.5 | 1717.95 | 1.71795 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 134 | 其他区域保洁 | 施镇老街 | 583 | 5 | 2915 | 2.915 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 135 | 其他区域保洁 | 江镇西街2 | 183.9 | 4.5 | 827.55 | 0.82755 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 136 | 其他区域保洁 | 建宜路3 | 42.2 | 23 | 970.6 | 0.520748 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 137 | 其他区域保洁 | 学才路2 | 232.7 | 5 | 1163.5 | 1.1635 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 138 | 其他区域保洁 | 祝星路 | 333.9 | 6.5 | 2170.35 | 2.17035 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 139 | 其他区域保洁 | 共青支路 | 243.7 | 6 | 1462.2 | 1.4622 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 140 | 其他区域保洁 | 众济街 | 124.6 | 2.5 | 311.5 | 0.3115 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 141 | 其他区域保洁 | 西市街2 | 197 | 2 | 394 | 0.394 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 142 | 其他区域保洁 | 盐仓老街路 | 473.5 | 4.2 | 1988.7 | 1.9887 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 143 | 其他区域保洁 | 金亭路1 | 345.6 | 13 | 4492.8 | 1.79712 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 144 | 其他区域保洁 | 江镇路 | 304.2 | 8 | 2433.6 | 1.94688 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 145 | 其他区域保洁 | 学才路1 | 100.3 | 9 | 902.7 | 0.72216 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 146 | 其他区域保洁 | 施宏路2 | 176.5 | 16.8 | 2965.2 | 1.5532 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 147 | 其他区域保洁 | 军民路 | 303.1 | 4.5 | 1363.95 | 1.36395 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 148 | 其他区域保洁 | 中横港路 | 765.4 | 5.5 | 4209.7 | 3.36776 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 149 | 其他区域保洁 | 道新南路 | 188 | 5 | 940 | 0.94 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 150 | 其他区域保洁 | 中圩路 | 667.6 | 5 | 3338 | 3.338 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 151 | 其他区域保洁 | 金亮路3 | 66.4 | 18 | 1195.2 | 1.10224 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 152 | 其他区域保洁 | 祝惠路 | 552.7 | 6.5 | 3592.55 | 2.87404 | 农村区域 | 人工保洁 | 2天1次 |
| 153 | 其他区域保洁 | 镇南路 | 56.2 | 31.2 | 1753.44 | 1.16896 | 镇区区域 | 人工保洁 | 1天1次 |
| 合计 |  |  | 39458.9 | 1611.3 | 395480.55 | 332.650753 |  |  |  |

| 1-4 果壳箱清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 社区 | 村 | 子类型 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 江镇社区 | 东滨村 | 村级果壳箱 | 121.7508289 | 31.20125987 |
| 2 | 江镇社区 | 东滨村 | 村级果壳箱 | 121.7620218 | 31.21028725 |
| 3 | 江镇社区 | 道新村 | 村级果壳箱 | 121.7570221 | 31.16384497 |
| 4 | 江镇社区 | 道新村 | 村级果壳箱 | 121.7573065 | 31.16336069 |
| 5 | 江镇社区 | 道新村 | 村级果壳箱 | 121.757564 | 31.16295904 |
| 6 | 江镇社区 | 道新村 | 村级果壳箱 | 121.7576444 | 31.16259181 |
| 7 | 江镇社区 | 道新村 | 村级果壳箱 | 121.7576176 | 31.16232328 |
| 8 | 江镇社区 | 道新村 | 村级果壳箱 | 121.757564 | 31.16192621 |
| 9 | 江镇社区 | 道新村 | 村级果壳箱 | 121.7578214 | 31.16069139 |
| 10 | 江镇社区 | 道新村 | 村级果壳箱 | 121.7578214 | 31.16003495 |
| 11 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.741755 | 31.15168682 |
| 12 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7413554 | 31.15106934 |
| 13 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7425248 | 31.14796584 |
| 14 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7432222 | 31.14688464 |
| 15 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7449951 | 31.14379478 |
| 16 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7453036 | 31.14265155 |
| 17 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7445257 | 31.15250629 |
| 18 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7443916 | 31.15181077 |
| 19 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7454967 | 31.14943726 |
| 20 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7461136 | 31.14707747 |
| 21 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7463765 | 31.14687546 |
| 22 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7464489 | 31.1460812 |
| 23 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7467251 | 31.14585164 |
| 24 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7469639 | 31.14487831 |
| 25 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.747452 | 31.14355833 |
| 26 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7467734 | 31.14492422 |
| 27 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7480153 | 31.14192153 |
| 28 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.748136 | 31.14111574 |
| 29 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7632905 | 31.1356174 |
| 30 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.75699 | 31.1526991 |
| 31 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7427823 | 31.14444444 |
| 32 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7435011 | 31.14465793 |
| 33 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7549649 | 31.15402814 |
| 34 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7585886 | 31.15490267 |
| 35 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7419535 | 31.14931101 |
| 36 | 施湾社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7464355 | 31.14595265 |
| 37 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7413285 | 31.17552652 |
| 38 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7401698 | 31.17532687 |
| 39 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7439383 | 31.18255771 |
| 40 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7443728 | 31.18056131 |
| 41 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7444828 | 31.17984305 |
| 42 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7448556 | 31.17888843 |
| 43 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7449951 | 31.17821835 |
| 44 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7411622 | 31.18254623 |
| 45 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7461646 | 31.17151043 |
| 46 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7478249 | 31.17164124 |
| 47 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7490345 | 31.17337162 |
| 48 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7491472 | 31.17221727 |
| 49 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7459098 | 31.18016432 |
| 50 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.745899 | 31.18033642 |
| 51 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7464328 | 31.18325988 |
| 52 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7486215 | 31.17510197 |
| 53 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7442119 | 31.18193814 |
| 54 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.744692 | 31.17895727 |
| 55 | 江镇社区 |  | 社区果壳箱 | 121.7490238 | 31.17528326 |
| 56 | 祝桥社区 | 卫民村 | 村级果壳箱 | 121.7428037 | 31.10427834 |
| 57 | 祝桥社区 | 卫民村 | 村级果壳箱 | 121.7425703 | 31.10494636 |
| 58 | 祝桥社区 | 星光村 | 村级果壳箱 | 121.7337945 | 31.11547456 |
| 59 | 祝桥社区 | 星光村 | 村级果壳箱 | 121.7333317 | 31.119723 |
| 60 | 祝桥社区 | 星光村 | 村级果壳箱 | 121.7335074 | 31.11847899 |
| 61 | 祝桥社区 | 祝西村 | 村级果壳箱 | 121.7519288 | 31.10223611 |
| 62 | 祝桥社区 | 祝西村 | 村级果壳箱 | 121.7519424 | 31.10016735 |
| 63 | 祝桥社区 | 祝西村 | 村级果壳箱 | 121.7520021 | 31.09985116 |
| 64 | 盐仓社区 | 立新村 | 村级果壳箱 | 121.7424533 | 31.08676385 |
| 65 | 盐仓社区 | 立新村 | 村级果壳箱 | 121.7459309 | 31.08854568 |
| 66 | 盐仓社区 | 立新村 | 村级果壳箱 | 121.7452683 | 31.08835067 |
| 67 | 东海社区 | 红三村 | 村级果壳箱 | 121.7902748 | 31.08478472 |
| 68 | 东海社区 | 红三村 | 村级果壳箱 | 121.7938748 | 31.08479264 |
| 69 | 东海社区 | 义泓村 | 村级果壳箱 | 121.8289439 | 31.0872223 |
| 70 | 东海社区 | 新如村 | 村级果壳箱 | 121.8035699 | 31.07689776 |
| 71 | 东海社区 | 新如村 | 村级果壳箱 | 121.8028278 | 31.07886419 |
| 72 | 东海社区 | 新如村 | 村级果壳箱 | 121.8174986 | 31.0786339 |
| 73 | 东海社区 | 新东村 | 村级果壳箱 | 121.8117886 | 31.08873443 |
| 74 | 东海社区 | 新东村 | 村级果壳箱 | 121.8106679 | 31.09048693 |
| 75 | 盐仓社区 | 星火村 | 村级果壳箱 | 121.7788035 | 31.07959729 |
| 76 | 盐仓社区 | 星火村 | 村级果壳箱 | 121.7787028 | 31.0795903 |
| 77 | 盐仓社区 | 星火村 | 村级果壳箱 | 121.760383 | 31.08308552 |
| 78 | 盐仓社区 | 星火村 | 村级果壳箱 | 121.7636798 | 31.08104707 |
| 79 | 盐仓社区 | 星火村 | 村级果壳箱 | 121.7768517 | 31.08270745 |
| 80 | 东海社区 | 盐朝支路 | 社区果壳箱 | 121.8334943 | 31.09826021 |
| 81 | 东海社区 | 盐朝支路 | 社区果壳箱 | 121.8325532 | 31.0979515 |
| 82 | 东海社区 | 盐朝支路 | 社区果壳箱 | 121.833056 | 31.09811764 |
| 83 | 东海社区 | 盐朝公路 | 社区果壳箱 | 121.8305469 | 31.10063405 |
| 84 | 东海社区 | 盐朝公路 | 社区果壳箱 | 121.8318451 | 31.09901718 |
| 85 | 东海社区 | 盐朝公路 | 社区果壳箱 | 121.8316841 | 31.09978887 |
| 86 | 东海社区 | 盐朝公路 | 社区果壳箱 | 121.8325102 | 31.09859458 |
| 87 | 东海社区 | 盐朝公路 | 社区果壳箱 | 121.8331701 | 31.09784126 |
| 88 | 东海社区 | 大沙路东 | 社区果壳箱 | 121.8086761 | 31.09504379 |
| 89 | 东海社区 | 大沙路东 | 社区果壳箱 | 121.8091536 | 31.09517241 |
| 90 | 东海社区 | 盐朝公路 | 社区果壳箱 | 121.8031181 | 31.09493501 |
| 91 | 东海社区 | 盐朝公路 | 社区果壳箱 | 121.8037862 | 31.09493611 |
| 92 | 东海社区 | 盐朝公路 | 社区果壳箱 | 121.8044314 | 31.09518052 |
| 93 | 东海社区 | 盐朝公路 | 社区果壳箱 | 121.8052271 | 31.09519563 |
| 94 | 东海社区 | 盐朝公路 | 社区果壳箱 | 121.8057809 | 31.09544907 |
| 95 | 东海社区 | 盐朝公路 | 社区果壳箱 | 121.8064154 | 31.09545015 |
| 96 | 东海社区 | 盐朝公路 | 社区果壳箱 | 121.807273 | 31.09569036 |
| 97 | 东海社区 | 盐朝公路 | 社区果壳箱 | 121.8077193 | 31.09589772 |
| 98 | 东海社区 | 盐朝公路 | 社区果壳箱 | 121.8082302 | 31.09592386 |
| 99 | 东海社区 | 盐朝公路 | 社区果壳箱 | 121.8092572 | 31.09618275 |
| 100 | 东海社区 | 盐朝公路 | 社区果壳箱 | 121.808698 | 31.09613357 |
| 101 | 东海社区 | 东港公路 | 社区果壳箱 | 121.8091083 | 31.09296407 |
| 102 | 东海社区 | 东港公路 | 社区果壳箱 | 121.8079412 | 31.09541128 |
| 103 | 东海社区 | 东港公路 | 社区果壳箱 | 121.8091876 | 31.09278515 |
| 104 | 东海社区 | 东港公路 | 社区果壳箱 | 121.8078178 | 31.09525969 |
| 105 | 东海社区 | 东大街西 | 社区果壳箱 | 121.8060673 | 31.09491699 |
| 106 | 东海社区 | 东大街西 | 社区果壳箱 | 121.8065539 | 31.09499816 |
| 107 | 东海社区 | 民主路 | 社区果壳箱 | 121.8069101 | 31.09515831 |
| 108 | 东海社区 | 大沙路西 | 社区果壳箱 | 121.8075971 | 31.09481286 |
| 109 | 东海社区 | 大沙路西 | 社区果壳箱 | 121.8070097 | 31.09469592 |
| 110 | 东海社区 | 大沙路西 | 社区果壳箱 | 121.8066077 | 31.09456439 |
| 111 | 东海社区 | 大沙路西 | 社区果壳箱 | 121.8080474 | 31.09492497 |
| 112 | 东海社区 | 大沙路西 | 社区果壳箱 | 121.8062085 | 31.09442824 |
| 113 | 东海社区 | 东翔支路 | 社区果壳箱 | 121.8064073 | 31.09631556 |
| 114 | 东海社区 | 东翔支路 | 社区果壳箱 | 121.8060174 | 31.09729968 |
| 115 | 东海社区 | 东翔支路 | 社区果壳箱 | 121.8068429 | 31.09565978 |
| 116 | 东海社区 | 东翔支路 | 社区果壳箱 | 121.8066574 | 31.0956411 |
| 117 | 东海社区 | 东大街 | 社区果壳箱 | 121.8074691 | 31.09522753 |
| 118 | 东海社区 | 东大街 | 社区果壳箱 | 121.8084616 | 31.09548937 |
| 119 | 东海社区 | 东大街 | 社区果壳箱 | 121.8089309 | 31.0956777 |
| 120 | 盐仓社区 | 秋亭路 | 社区果壳箱 | 121.7556496 | 31.1006011 |
| 121 | 盐仓社区 | 秋亭路 | 社区果壳箱 | 121.7554497 | 31.10069517 |
| 122 | 盐仓社区 | 秋亭路 | 社区果壳箱 | 121.7607023 | 31.10075638 |
| 123 | 盐仓社区 | 秋亭路 | 社区果壳箱 | 121.7577779 | 31.10077147 |
| 124 | 盐仓社区 | 秋亭路 | 社区果壳箱 | 121.7556738 | 31.10051273 |
| 125 | 盐仓社区 | 秋亭路 | 社区果壳箱 | 121.7591039 | 31.10048954 |
| 126 | 盐仓社区 | 秋亭路 | 社区果壳箱 | 121.7567151 | 31.10062199 |
| 127 | 盐仓社区 | 夏兴路 | 社区果壳箱 | 121.7534012 | 31.0905695 |
| 128 | 盐仓社区 | 夏兴路 | 社区果壳箱 | 121.7535138 | 31.09097835 |
| 129 | 盐仓社区 | 盐朝路 | 社区果壳箱 | 121.7579989 | 31.09044151 |
| 130 | 盐仓社区 | 盐朝路 | 社区果壳箱 | 121.7614776 | 31.09065164 |
| 131 | 盐仓社区 | 盐朝路 | 社区果壳箱 | 121.7600308 | 31.09043987 |
| 132 | 盐仓社区 | 南祝路 | 社区果壳箱 | 121.7572957 | 31.08915459 |
| 133 | 盐仓社区 | 南祝路 | 社区果壳箱 | 121.7563623 | 31.0907165 |
| 134 | 盐仓社区 | 南祝路 | 社区果壳箱 | 121.7582085 | 31.08702209 |
| 135 | 盐仓社区 | 南祝路 | 社区果壳箱 | 121.7582381 | 31.08680171 |
| 136 | 盐仓社区 | 南祝路 | 社区果壳箱 | 121.7582777 | 31.08652565 |
| 137 | 盐仓社区 | 南祝路 | 社区果壳箱 | 121.7570595 | 31.09039534 |
| 138 | 盐仓社区 | 南祝路 | 社区果壳箱 | 121.7581039 | 31.08652044 |
| 139 | 盐仓社区 | 南祝路 | 社区果壳箱 | 121.7556369 | 31.0919905 |
| 140 | 盐仓社区 | 南祝路 | 社区果壳箱 | 121.7568382 | 31.08946094 |
| 141 | 盐仓社区 | 南祝路 | 社区果壳箱 | 121.7576407 | 31.08844414 |
| 142 | 盐仓社区 | 盐北路 | 社区果壳箱 | 121.7581701 | 31.09224164 |
| 143 | 盐仓社区 | 盐北路 | 社区果壳箱 | 121.7570275 | 31.09215895 |
| 144 | 盐仓社区 | 盐北路 | 社区果壳箱 | 121.7533529 | 31.09143314 |
| 145 | 盐仓社区 | 盐北路 | 社区果壳箱 | 121.7605788 | 31.09247133 |
| 146 | 盐仓社区 | 盐北路 | 社区果壳箱 | 121.7554343 | 31.09182361 |
| 147 | 盐仓社区 | 盐北路 | 社区果壳箱 | 121.7550063 | 31.09172294 |
| 148 | 盐仓社区 | 盐北路 | 社区果壳箱 | 121.7542327 | 31.0916077 |
| 149 | 盐仓社区 | 盐北路 | 社区果壳箱 | 121.7559684 | 31.09196188 |
| 150 | 盐仓社区 | 盐北路 | 社区果壳箱 | 121.7595595 | 31.09238405 |
| 151 | 盐仓社区 | 盐北路 | 社区果壳箱 | 121.7612869 | 31.09241161 |
| 152 | 盐仓社区 | 浦红东路 | 社区果壳箱 | 121.75743 | 31.08946568 |
| 153 | 祝桥社区 | 百熙幼儿园 | 社区果壳箱 | 121.7559761 | 31.10883741 |
| 154 | 祝桥社区 | 百熙幼儿园 | 社区果壳箱 | 121.7563677 | 31.1089109 |
| 155 | 祝桥社区 | 凉亭路 | 社区果壳箱 | 121.7646933 | 31.10951716 |
| 156 | 祝桥社区 | 凉亭路 | 社区果壳箱 | 121.7648971 | 31.10920484 |
| 157 | 祝桥社区 | 市民中心 | 社区果壳箱 | 121.7575961 | 31.10793719 |
| 158 | 祝桥社区 | 市民中心 | 社区果壳箱 | 121.7576766 | 31.10816684 |
| 159 | 祝桥社区 | 市民中心 | 社区果壳箱 | 121.7579234 | 31.10695428 |
| 160 | 祝桥社区 | 市民中心 | 社区果壳箱 | 121.7578697 | 31.10712882 |
| 161 | 祝桥社区 | 祝潘路 | 社区果壳箱 | 121.7513673 | 31.12589093 |
| 162 | 祝桥社区 | 祝潘路 | 社区果壳箱 | 121.7682992 | 31.12934376 |
| 163 | 祝桥社区 | 祝潘路 | 社区果壳箱 | 121.7616651 | 31.12796097 |
| 164 | 祝桥社区 | 祝潘路 | 社区果壳箱 | 121.7714572 | 31.12971779 |
| 165 | 祝桥社区 | 祝潘路 | 社区果壳箱 | 121.7636557 | 31.1282648 |
| 166 | 祝桥社区 | 祝潘路 | 社区果壳箱 | 121.7561815 | 31.12675212 |
| 167 | 祝桥社区 | 千汇路 | 社区果壳箱 | 121.7600691 | 31.11915261 |
| 168 | 祝桥社区 | 千汇路 | 社区果壳箱 | 121.7616409 | 31.11522598 |
| 169 | 祝桥社区 | 千汇路 | 社区果壳箱 | 121.756931 | 31.12405722 |
| 170 | 祝桥社区 | 千汇路 | 社区果壳箱 | 121.759699 | 31.11908831 |
| 171 | 祝桥社区 | 千汇路 | 社区果壳箱 | 121.7627084 | 31.10892008 |
| 172 | 祝桥社区 | 千汇路 | 社区果壳箱 | 121.7611957 | 31.11511117 |
| 173 | 祝桥社区 | 千汇路 | 社区果壳箱 | 121.7587506 | 31.12048079 |
| 174 | 祝桥社区 | 华星路 | 社区果壳箱 | 121.7613781 | 31.12081506 |
| 175 | 祝桥社区 | 华星路 | 社区果壳箱 | 121.7612281 | 31.12126428 |
| 176 | 祝桥社区 | 百熙路 | 社区果壳箱 | 121.758846 | 31.1102704 |
| 177 | 祝桥社区 | 百熙路 | 社区果壳箱 | 121.7582238 | 31.11232798 |
| 178 | 祝桥社区 | 百熙路 | 社区果壳箱 | 121.7575474 | 31.11286537 |
| 179 | 祝桥社区 | 百熙路 | 社区果壳箱 | 121.760145 | 31.10464458 |
| 180 | 祝桥社区 | 南祝路 | 社区果壳箱 | 121.7533958 | 31.11904928 |
| 181 | 祝桥社区 | 南祝路 | 社区果壳箱 | 121.7530866 | 31.11886966 |
| 182 | 祝桥社区 | 南祝路 | 社区果壳箱 | 121.7532241 | 31.10886497 |
| 183 | 祝桥社区 | 金亭路 | 社区果壳箱 | 121.7633414 | 31.11367825 |
| 184 | 祝桥社区 | 金亭路 | 社区果壳箱 | 121.7687917 | 31.11469783 |
| 185 | 祝桥社区 | 金亭路 | 社区果壳箱 | 121.7632234 | 31.11413752 |
| 186 | 祝桥社区 | 金亭路 | 社区果壳箱 | 121.7686844 | 31.11489991 |
| 187 | 祝桥社区 | 金亭路 | 社区果壳箱 | 121.7602408 | 31.1130169 |
| 188 | 祝桥社区 | 卫亭路 | 社区果壳箱 | 121.7557025 | 31.10341758 |
| 189 | 祝桥社区 | 卫亭路 | 社区果壳箱 | 121.7566145 | 31.10358293 |
| 190 | 祝桥社区 | 卫亭路 | 社区果壳箱 | 121.7621076 | 31.10476797 |
| 191 | 祝桥社区 | 卫亭路 | 社区果壳箱 | 121.7662436 | 31.10540642 |
| 192 | 祝桥社区 | 卫亭路 | 社区果壳箱 | 121.7621934 | 31.1044832 |
| 193 | 祝桥社区 | 卫亭路 | 社区果壳箱 | 121.7661524 | 31.10569578 |
| 194 | 祝桥社区 | 卫亭路 | 社区果壳箱 | 121.7558098 | 31.10305012 |
| 195 | 祝桥社区 | 航亭环路 | 社区果壳箱 | 121.759144 | 31.10214226 |
| 196 | 祝桥社区 | 百熙南路 | 社区果壳箱 | 121.7613351 | 31.09986237 |
| 197 | 祝桥社区 | 百熙南路 | 社区果壳箱 | 121.7619252 | 31.10002773 |
| 198 | 祝桥社区 | 金闻路 | 社区果壳箱 | 121.7656481 | 31.12796051 |
| 199 | 祝桥社区 | 金闻路 | 社区果壳箱 | 121.7663562 | 31.12804317 |
| 200 | 祝桥社区 | 金闻路 | 社区果壳箱 | 121.7731905 | 31.10790044 |
| 201 | 祝桥社区 | 金闻路 | 社区果壳箱 | 121.7748857 | 31.1020396 |
| 202 | 祝桥社区 | 金闻路 | 社区果壳箱 | 121.7747355 | 31.09968782 |
| 203 | 祝桥社区 | 金闻路 | 社区果壳箱 | 121.7739415 | 31.10181913 |
| 204 | 祝桥社区 | 金闻路 | 社区果壳箱 | 121.7711949 | 31.11410997 |
| 205 | 祝桥社区 | 金闻路 | 社区果壳箱 | 121.7718816 | 31.10780858 |
| 206 | 祝桥社区 | 金闻路 | 社区果壳箱 | 121.7753363 | 31.10075348 |
| 207 | 祝桥社区 | 金闻路 | 社区果壳箱 | 121.7755079 | 31.09972456 |
| 208 | 祝桥社区 | 金闻路 | 社区果壳箱 | 121.7745209 | 31.10079022 |
| 209 | 祝桥社区 | 金闻路 | 社区果壳箱 | 121.7704332 | 31.11405026 |
| 210 | 祝桥社区 | 喜乐多 | 社区果壳箱 | 121.7583525 | 31.12388271 |
| 211 | 祝桥社区 | 祝城路 | 社区果壳箱 | 121.7577839 | 31.11070213 |
| 212 | 祝桥社区 | 振兴街 | 社区果壳箱 | 121.753357 | 31.11881001 |
| 213 | 祝桥社区 | 祝川路 | 社区果壳箱 | 121.7541683 | 31.11579088 |
| 214 | 祝桥社区 | 祝川路 | 社区果壳箱 | 121.7578268 | 31.11659917 |
| 215 | 祝桥社区 | 祝川路 | 社区果壳箱 | 121.7623007 | 31.1176279 |
| 216 | 祝桥社区 | 祝川路 | 社区果壳箱 | 121.7652029 | 31.11833515 |
| 217 | 祝桥社区 | 金亮路 | 社区果壳箱 | 121.7680407 | 31.12796051 |
| 218 | 祝桥社区 | 金亮路 | 社区果壳箱 | 121.767633 | 31.12795133 |
| 219 | 祝桥社区 | 金亮路 | 社区果壳箱 | 121.7677456 | 31.13114732 |
| 220 | 祝桥社区 | 金亮路 | 社区果壳箱 | 121.7679173 | 31.13118865 |
| 221 | 祝桥社区 | 金顺路 | 社区果壳箱 | 121.7731154 | 31.1249481 |
| 222 | 祝桥社区 | 金顺路 | 社区果壳箱 | 121.774317 | 31.12184374 |
| 223 | 祝桥社区 | 金顺路 | 社区果壳箱 | 121.7764413 | 31.11630525 |
| 224 | 祝桥社区 | 河东路 | 社区果壳箱 | 121.748718 | 31.1216279 |
| 225 | 祝桥社区 | 河东路 | 社区果壳箱 | 121.7491579 | 31.12403885 |
| 226 | 祝桥社区 | 河东路 | 社区果壳箱 | 121.7489916 | 31.12166464 |
| 227 | 祝桥社区 | 河东路 | 社区果壳箱 | 121.7490614 | 31.12254177 |
| 228 | 祝桥社区 | 河东路 | 社区果壳箱 | 121.7486858 | 31.12256014 |
| 229 | 祝桥社区 | 河东路 | 社区果壳箱 | 121.7487717 | 31.12402966 |

| 2.祝桥镇综合保洁养护项目道路养护设施量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 等级 | 数量条段 | 道路 |  |  | 沿线设施 |  |  | 桥涵 |  | 绿化 |  |  | 消防 设施 |
|  |  |  | 道路长度 （米） | 道路宽度 | 道路面积 （平方米） | 路灯 （处） | 人行道护栏 （米） | 中央隔离护栏（米） | 桥梁 （处） | 桥梁总面积 （平方米） | 附属绿化 （平方米） | 增加绿化面积 （平方米） | 附属行道树 （株） | 消防栓数量 |
| 镇管 道路 | 沥青混凝土路面（二级）10年以下 | 3 | 1072.3 | 15.30 | 16402.87 | 4 | 178.3 | 0 |  |  | 323.8 | 0 | 185 | 6 |
|  | 沥青混凝土路面（二级）15年以下 | 32 | 12553.7 | 22.85 | 286820.86 | 232 | 3914.3 | 1793.8 | 7 | 6421.2 | 41578.8 | 7096.1 | 1999 | 58 |
|  | 沥青混凝土路面（三级）5年以下 | 5 | 854.5 | 16.06 | 13726.99 | 6 | 0 | 197.2 | 2 | 337.2 | 1667.5 | 0 | 91 | 3 |
|  | 沥青混凝土路面（三级）10年以下 | 6 | 1289.2 | 7.77 | 10012.02 | 19 | 50 | 176 |  |  | 639 | 0 | 247 | 13 |
|  | 沥青混凝土路面（三级）15年以下 | 1 | 170 | 9.80 | 1666 | 0 | 0 | 0 |  |  | 482.7 | 0 | 24 | 1 |
|  | 沥青混凝土路面（四级）10年以下 | 18 | 6914.4 | 5.97 | 41303.18 | 167 | 1684.4 | 0 | 4 | 1621.6 | 5795.1 | 2005.3 | 847 | 28 |
|  | 水泥混凝土路面（二级） | 5 | 4089.5 | 12.02 | 49171.68 | 23 | 0 | 342.1 |  |  | 9054.3 | 0 | 449 | 7 |
|  | 水泥混凝土路面（三级） | 4 | 2004.2 | 14.58 | 29223.1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 151.4 | 1339.1 | 0 | 111 | 3 |
|  | 水泥混凝土路面（四级） | 6 | 1287.7 | 10.01 | 12885.13 | 51 | 0 | 0 |  |  | 5253.4 | 723 | 183 | 4 |
|  | 小计 | 80 | 30235.5 |  | 461211.83 | 539 | 5827 | 2509.1 | 14 | 8531.4 | 66133.7 | 9824.4 | 4136 | 123 |
| 农村 公路 | 水泥混凝土路面 | 62 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224449.3 | 23133.2 | 0 | 252 |
| 小区 围墙外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 9394.1 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 142 | 30235.5 | 114.359476 | 461211.83 | 595 | 5827 | 2509.1 | 14 | 8531.4 | 290583 | 42351.7 | 4136 | 375 |

| 2-1 道路及附属设施清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 路名 | 起点 | 终点 | 道路种类及等级 | 道路长度 | 道路宽度 | 道路面积（平方米） | 路灯（处） | 人行道护栏（米） | 中央隔离护栏（米） | 桥梁（处） | 桥梁总面积（平方米） | 附属绿化（平方米） | 增加绿化面积（平方米） | 附属行道树（株） | 消防栓数量 |
| 农村公路 | 祝惠路 | 周祝公路 | 团南路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 3212.90 |  |  | 2.00 |
| 农村公路 | 金亭路 | A30跨线桥 | 南祝路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 16898.60 |  |  | 13.00 |
| 农村公路 | 祝西新村路 | 南祝路 | 卫亭路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 2109.30 |  |  |  |
| 农村公路 | 金顺路 | 祝潘公路 | 金亭路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 6646.20 |  |  | 1.00 |
| 农村公路 | 卫亭路 | G1503 | 大川公路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 19456.90 | 1363.10 |  | 27.00 |
| 农村公路 | 金亮路 | 金亭路 | S32 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 11676.10 |  |  | 9.00 |
| 农村公路 | 祝潘路 | G1503 | 浦东运河 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 13979.80 |  |  | 14.00 |
| 农村公路 | 金闻路 | 闻居路 | 盐朝公路 |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  | 54496.60 |  |  | 32.00 |
| 农村公路 | 星光中心路 | 浦东运河 | 祝惠路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 2204.30 |  |  |  |
| 农村公路 | 祝景路 | 周祝公路 | 星光中心路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 4378.50 |  |  | 1.00 |
| 农村公路 | 百熙南路 | 航亭环路 | S32 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 9863.40 |  | 7.00 |
| 农村公路 | 千汇路 | 闻居路（南） | 千汇环路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 6141.00 |  |  | 20.00 |
| 农村公路 | 星勤路 | G1503 | 南祝路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 5235.20 | 130.00 |  | 3.00 |
| 农村公路 | 立新南路 | 永安路 | 盐仓交界桥 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村公路 | 浦红路 | 大川公路 | 南祝路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 6139.50 | 77.10 |  | 9.00 |
| 农村公路 | 汉高路 | 盐朝公路 | 东港路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 805.40 |  |  | 16.00 |
| 农村公路 | 悦目路 | 盐朝公路 | 姚家小庙路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 616.30 |  |  | 11.00 |
| 农村公路 | 东翔路 | 薛洪村委会 | 盐朝公路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 67.60 |  |  | 3.00 |
| 农村公路 | 长兴中心路 | 悦目路 | 远东大道 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 1891.10 |  |  |  |
| 农村公路 | 东港路 | 盐朝公路 | 老港界 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 1165.20 |  |  | 24.00 |
| 农村公路 | 红三中心路 | S32 | 长兴中心路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 768.70 |  |  |  |
| 农村公路 | 新如路 | 悦目路 | 东港路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村公路 | 民青路 | 川南奉公路 | 凌空路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 940.10 |  |  |  |
| 农村公路 | 中圩路 | 川南奉公路 | 六团界 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 1096.80 |  |  |  |
| 农村公路 | 尹塘路 | 川南奉公路 | 川六公路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 1300.60 |  |  |
| 农村公路 | 施宏路 | 水闸南路 | 川南奉公路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 965.70 |  |  |
| 农村公路 | 园艺场路 | 川六公路 | 航城路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村公路 | 故居西一路 | 顾家宅 | 闻居路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 1557.00 |  |  |
| 农村公路 | 施湾二路 | 施新路 | 航城七路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 730.60 |  |  | 1.00 |
| 农村公路 | 航城五路 | 施湾路 | 凌空路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 581.00 | 1232.00 |  |  |
| 农村公路 | 施湾七路 | 牛肚港 | 镇南路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 1889.50 |  |  | 9.00 |
| 农村公路 | 施湾六路 | 施新路 | 镇南路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 2922.00 |  |  | 14.00 |
| 农村公路 | 施湾三路 | 施新路 | 航城七路)南 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 663.40 |  |  | 3.00 |
| 农村公路 | 水闸南路 | 远东联络道 | 川南奉公路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 5510.10 |  |  |
| 农村公路 | 农开发路 | 随塘路 | 华洲路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村公路 | 远东联络北段 | 华洲路 | 灵通东路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村公路 | 营前路 | 中横港路 | 川南奉公路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 449.10 |  |  |  |
| 农村公路 | 新东路 | 中横港路 | 川南奉公路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 797.90 | 390.90 |  |  |
| 农村公路 | 陆家路 | 随塘河 | 华洲路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村公路 | 环卫路 | 人民塘 | 沥青路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村公路 | 道新南路 | 中横港路 | 川南奉公路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 286.90 | 73.30 |  |  |
| 农村公路 | 新建路 | 川南奉公路 | 新生小区 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 农村公路 | 森林路 | 森塘路 | 华洲路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 1302.50 |  |  |  |
| 农村公路 | 工业小区路 | 亭塘路 | 川南奉公路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 2587.20 |  |  | 1.00 |
| 农村公路 | 灵通东路 | 沙泥路 | 远东大道 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村公路 | 中横江支路 | 中横港北路 | 航殷路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 670.00 |  |  |
| 农村公路 | 和艺森路 | 森塘路东路 | 沥青路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 4724.30 |  |  |  |
| 农村公路 | 晚霞路 | 东亭路 | 川南奉公路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 881.90 |  |  | 2.00 |
| 农村公路 | 中横江路 | 亭塘路 | 江镇路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 农村公路 | 沙泥路 | 蔡路界 | 晨阳路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村公路 | 东亭路 | 江镇路 | 红旗村 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 2411.20 |  |  | 4.00 |
| 农村公路 | 灵通路 | 远东大道 | 川南奉公路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 9112.10 |  |  |  |
| 农村公路 | 军民路 | 江绣路 | 牧场 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 473.90 |  |  | 1.00 |
| 农村公路 | 森塘路 | 远东大道 | 川南奉公路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 4405.10 |  |  |  |
| 农村公路 | 亭塘路 | 远东大道 | 川南奉公路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 1810.10 |  |  |  |
| 农村公路 | 迎宾南侧联络道 | 川南奉公路 | 浦东运河 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 2694.00 |  |  |  |
| 农村公路 | 朝晖路 | 东亭路 | 川南奉公路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 927.80 |  |  | 3.00 |
| 农村公路 | 江明路 | 朝晖路 | 晨阳路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 247.70 |  |  | 4.00 |
| 农村公路 | 江镇路 | 随塘河 | 川南奉公路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 13437.40 |  |  |  |
| 农村公路 | 中横江路北段 | 森塘路 | 营前路 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 3791.10 |  |  |  |
| 农村公路 | 森塘路东段 | 东畅塘桥 | 华夏高架 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村公路 | 航亭环路 | 卫亭路 | 卫亭路止点 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 7396.50 |  |  | 14.00 |
| 小计 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224449.30 | 23133.20 | 0.00 | 252.00 |
| 镇管道路 | 华星路 | 百熙路 | 南祝路 | 沥青混凝土路面（二级）（10年以下） | 136.80 | 13.40 | 1833.12 | 4.00 | 178.30 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 4.00 | 1.00 |
| 镇管道路 | 秋亭路 | 百熙南路 | 南祝路 | 沥青混凝土路面（二级）（10年以下） | 533.50 | 14.50 | 7735.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 323.80 |  | 115.00 | 5.00 |
| 镇管道路 | 文化中心西侧南北路 | 卫亭路 | 航亭环路 | 沥青混凝土路面（二级）（10年以下） | 402.00 | 17.00 | 6834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 66.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 1072.30 |  | 16402.87 | 4.00 | 178.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.80 | 0.00 | 185.00 | 6.00 |
| 镇管道路 | 百熙路 | 华星路 | 金亭路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 827.00 | 24.00 | 19848.00 | 0.00 | 229.50 | 775.50 | 2.00 | 1644.50 | 4167.40 | 3515.70 | 345.00 | 12.00 |
| 镇管道路 | 百熙路 | 金亭路 | 航亭环路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 704.10 | 24.00 | 16898.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇管道路 | 百熙路 | 航亭环路 | 卫亭路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 233.40 | 35.40 | 8262.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇管道路 | 凉亭路 | 川南奉公路 | 千汇路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 341.30 | 31.30 | 10682.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1078.10 |  | 99.00 |  |
| 镇管道路 | 华星路 | 川南奉公路 | 百熙路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 700.60 | 24.20 | 16954.52 | 0.00 | 878.50 | 0.00 | 0.00 |  | 2668.90 | 489.30 | 138.00 | 4.00 |
| 镇管道路 | 百熙幼儿园北通道 | 百熙路 | 百熙幼儿园 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 326.20 | 15.90 | 5186.58 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | 0.00 |  | 9649.70 |  | 213.00 | 3.00 |
| 镇管道路 | 祝星路 | 南祝路 | 浦东运河 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 513.50 | 23.60 | 12118.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| 镇管道路 | 西市街 | 共青路 | 浦东运河 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 559.10 | 30.40 | 16996.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 1.00 |
| 镇管道路 | 盐北路 | 四小楼 | 南祝路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 292.50 | 24.30 | 7107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 2235.60 | 715.00 | 49.00 | 4.00 |
| 镇管道路 | 立新南路西段 | 永安路 | 大川公路西 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 250.40 | 23.50 | 5884.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 130.90 | 112.20 |  | 37.00 |  |
| 镇管道路 | 朝航路 | 围场河路 | 盐朝公路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 504.20 | 24.60 | 12403.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 10580.30 |  | 64.00 | 1.00 |
| 镇管道路 | 施湾三路北段 | 施新路 | 航城三路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 576.30 | 20.30 | 11698.89 | 34.00 | 318.20 | 0.00 | 1.00 | 1394.50 |  |  | 108.00 | 1.00 |
| 镇管道路 | 水闸北路 | 川南奉公路 | 施宏支路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 393.60 | 4.50 | 1771.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 722.60 | 19.00 |  |
| 镇管道路 | 施镇老街 | 川南奉东 | 施新路北侧 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 216.00 | 20.40 | 4406.40 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| 镇管道路 | 建宜路 | 晨阳西路 | 新建路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 418.40 | 20.50 | 8577.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 713.40 | 36.00 | 1.00 |
| 镇管道路 | 南祝路延伸段 | 振兴街以北 |  | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 234.60 | 16.00 | 3753.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 135.50 |  | 45.00 |  |
| 镇管道路 | 老川南奉公路 | 祝西村 | 南祝路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 233.40 | 20.00 | 4668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 641.60 |  | 0.00 |  |
| 镇管道路 | 川汇二路 | 航城路 | 规划路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 236.00 | 24.00 | 5664.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1642.50 |  | 118.00 |  |
| 镇管道路 | 卓耀路 | 鸣斐路 | 悦达路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 234.30 | 32.00 | 7497.60 | 13.00 | 342.90 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 45.00 | 2.00 |
| 镇管道路 | 雅枫路 | 鸣斐路 | 悦达路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 455.20 | 21.20 | 9650.24 | 0.00 | 75.80 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 11.00 |  |
| 镇管道路 | 纳海路 | 鸣斐路 | 海滨路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 938.90 | 31.00 | 29105.90 | 16.00 | 398.20 | 234.00 | 1.00 | 930.20 |  |  | 63.00 | 5.00 |
| 镇管道路 | 悦达路 | 华州路 | 纳海路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 434.40 | 18.40 | 7992.96 | 58.00 | 1625.00 | 784.30 | 1.00 | 1112.70 | 185.00 |  | 245.00 | 9.00 |
| 镇管道路 | 金凰路 | 金亭公路 | 张家路港 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 269.70 | 23.40 | 6310.98 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| 镇管道路 | 航城七路 | 施湾六路 | 施湾七路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 344.90 | 16.00 | 5518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 558.20 |  | 46.00 | 2.00 |
| 镇管道路 | 航城十路 | 施湾六路 | 川南奉公路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 228.70 | 18.00 | 4116.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 2957.20 |  | 63.00 | 4.00 |
| 镇管道路 | 学才路 | 川南奉公路 | 老施湾中学 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 245.80 | 17.90 | 4399.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 381.30 | 0.00 |  |
| 镇管道路 | 神川路 | 川南奉公路 | 施湾六路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 118.30 | 16.70 | 1975.61 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 558.80 | 49.00 |  |
| 镇管道路 | 镇南路 | G1503 | 施湾六路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 467.50 | 31.20 | 14586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1208.40 | 2044.30 |  | 77.00 | 5.00 |
| 镇管道路 | 纬二路 | 规划经五路 | 物流大道 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 220.40 | 18.00 | 3967.20 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1276.10 |  | 52.00 | 2.00 |
| 镇管道路 | 纬二路 | 物流大道 | G1503 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 258.00 | 25.50 | 6579.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 751.60 |  | 40.00 | 2.00 |
| 镇管道路 | 凉亭路 | 百熙路 | 三八村 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 170.00 | 22.00 | 3740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894.60 |  | 37.00 |  |
| 镇管道路 | S32联络道 | S32收费口 | 川南奉公路 | 沥青混凝土路面（二级）（15年以下） | 607.00 | 14.00 | 8498.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 12553.70 |  | 286820.86 | 232.00 | 3914.30 | 1793.80 | 7.00 | 6421.20 | 41578.80 | 7096.10 | 1999.00 | 58.00 |
| 镇管道路 | 百熙幼儿园南通道 | 百熙幼儿园 | 千汇路 | 沥青混凝土路面（三级）（10年以下） | 617.50 | 4.00 | 2470.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇管道路 | 祝城路 | 百熙路 | 南祝路 | 沥青混凝土路面（三级）（10年以下） | 246.40 | 8.30 | 2045.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 114.20 |  | 107.00 | 9.00 |
| 镇管道路 | 南塘街 | 周祝公路 | 六灶港 | 沥青混凝土路面（三级）（10年以下） | 152.90 | 15.00 | 2293.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 2.00 |
| 镇管道路 | 南北大街 | 周祝公路 | 东大街 | 沥青混凝土路面（三级）（10年以下） | 192.50 | 10.00 | 1925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 6.00 | 1.00 |
| 镇管道路 | 众济街 | 南北大街 | 南塘街 | 沥青混凝土路面（三级）（10年以下） | 79.90 | 16.00 | 1278.40 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 1.00 |
| 镇管道路 | 施湾六路 | 镇南路 | 闻居路 | 沥青混凝土路面（三级）（10年以下） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 524.80 |  | 134.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 1289.20 |  | 10012.02 | 19.00 | 50.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 639.00 | 0.00 | 247.00 | 13.00 |
| 镇管道路 | 市民中心路 | 百熙路 | 市民中心 | 沥青混凝土路面（三级）（15年以下） | 170.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 |  | 24.00 | 1.00 |
| 镇管道路 | 江明路 | 晨阳路 | 新建路 | 沥青混凝土路面（三级）（5年以下） | 247.80 | 16.60 | 4113.48 | 6.00 | 0.00 | 197.20 | 0.00 |  | 140.00 |  | 13.00 | 2.00 |
| 镇管道路 | 中横港路 | 江镇路 | 航城路 | 沥青混凝土路面（三级）（5年以下） | 168.10 | 15.90 | 2672.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 337.20 | 1527.50 |  | 77.00 |  |
| 镇管道路 | 江镇西街 | 新建路 | 西街59号 | 沥青混凝土路面（三级）（5年以下） | 142.70 | 10.60 | 1512.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| 镇管道路 | 江镇东街 | 江明路 | 川南奉公路 | 沥青混凝土路面（三级）（5年以下） | 86.10 | 7.00 | 602.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| 镇管道路 | 水闸南路 | 东亭路 | 川南奉公路 | 沥青混凝土路面（三级）（5年以下） | 209.80 | 23.00 | 4825.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 小计 |  |  |  |  | 854.50 |  | 13726.99 | 6.00 |  | 197.20 | 2.00 | 337.20 | 1667.50 | 0.00 | 91.00 | 3.00 |
| 镇管道路 | 创新路1东西 | 百熙路 | 南祝路西侧 | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 291.50 | 9.00 | 2623.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| 镇管道路 | 东大街 | 南祝路 | 南塘街 | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 412.20 | 3.50 | 1442.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 3.00 | 2.00 |
| 镇管道路 | 共青路 | 周祝公路 | 六灶港 | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 178.60 | 2.50 | 446.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 1.00 |
| 镇管道路 | 共青支路 |  |  | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 43.00 | 2.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| 镇管道路 | 天竹路 | 天竹小区 | 南祝路 | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 483.30 | 4.00 | 1933.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 2.00 |
| 镇管道路 | 河东路 | 祝潘路 | 周祝公路 | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 195.10 | 6.60 | 1287.66 | 0.00 | 755.10 | 0.00 | 1.00 | 988.90 |  |  | 173.00 |  |
| 镇管道路 | 浦红东路 | 红楼河 | 南祝路 | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 204.00 | 4.20 | 856.80 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 164.60 | 93.00 | 6.00 |
| 镇管道路 | 育兴路 | 南祝路 | 育兴路 | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 503.10 | 13.00 | 6540.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| 镇管道路 | 坤育路 | s32 | 紫明路 | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 358.50 | 7.00 | 2509.50 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 438.90 |  | 40.00 |  |
| 镇管道路 | 航城三路 | 施湾路 | 施湾二路 | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 328.10 | 5.20 | 1706.12 | 0.00 | 366.10 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 144.00 | 5.00 |
| 镇管道路 | 航城四路 | 施湾路 | 施湾二路 | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 824.10 | 5.50 | 4532.55 | 30.00 | 295.90 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 88.00 | 6.00 |
| 镇管道路 | 中横港路 | 航城路 | 施宏路 | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 309.80 | 5.00 | 1549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 151.30 |  | 0.00 | 3.00 |
| 镇管道路 | 中横港路 | 水闸南路 | 施湾七路 | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 150.70 | 5.00 | 753.50 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 288.80 |  | 1840.70 | 60.00 |  |
| 镇管道路 | 军民路 | 东亭路 | 川南奉公路 | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 1781.10 | 5.50 | 9796.05 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1767.60 |  | 105.00 |  |
| 镇管道路 | 新建路 | 东亭路 | 江明路 | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 188.90 | 4.00 | 755.60 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 3.00 |
| 镇管道路 | 新建路 | 江明路 | 川南奉公路 | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 70.90 | 3.00 | 212.70 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| 镇管道路 | 华星路 | 川南奉公路 | 金闻路 | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 526.00 | 7.00 | 3682.00 | 16.00 | 267.30 | 0.00 | 1.00 | 343.90 | 1959.60 |  | 102.00 |  |
| 镇管道路 | 航城十路 | 施湾六路 | 施湾七路 | 沥青混凝土路面（四级）（10年以下） | 65.50 | 9.00 | 589.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1477.70 |  | 39.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 6914.40 |  | 41303.18 | 167.00 | 1684.40 | 0.00 | 4.00 | 1621.60 | 5795.10 | 2005.30 | 847.00 | 28.00 |
| 镇管道路 | 盐朝公路路北仓东桥西 | 四小楼 | 盐朝公路 | 水泥混凝土路面（二级） | 790.10 | 12.00 | 9481.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| 镇管道路 | 盐仓老街路 | 南祝路 | 南祝路 | 水泥混凝土路面（二级） | 432.10 | 12.00 | 5185.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 3.00 |
| 镇管道路 | 紫明路 | 坤育路 | 盐朝公路 | 水泥混凝土路面（二级） | 1790.80 | 14.00 | 25071.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1907.90 |  | 42.00 |  |
| 镇管道路 | 鸣斐路 | 卓耀路 | 纳海路 | 水泥混凝土路面（二级） | 706.80 | 10.00 | 7068.00 | 23.00 | 0.00 | 342.10 | 0.00 |  |  |  | 99.00 | 4.00 |
| 镇管道路 | 祝钦路 | 金顺路 | 金闻路--景观河 | 水泥混凝土路面（二级） | 369.70 | 6.40 | 2366.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 7146.40 |  | 308.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 4089.50 |  | 49171.68 | 23.00 | 0.00 | 342.10 | 0.00 | 0.00 | 9054.30 | 0.00 | 449.00 | 7.00 |
| 镇管道路 | 祝桥中学 | 南祝路 | 祝桥中学 | 水泥混凝土路面（三级） | 117.80 | 6.00 | 706.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| 镇管道路 | 祝川路 | 川南奉公路东二号河 | 南祝路 | 水泥混凝土路面（三级） | 1125.00 | 15.00 | 16875.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 151.40 |  |  | 10.00 |  |
| 镇管道路 | 振兴街 | 原工商所 | 南祝路 | 水泥混凝土路面（三级） | 530.00 | 20.00 | 10600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 14.00 | 2.00 |
| 镇管道路 | 大沙路 | 南祝路 | 红楼河桥 | 水泥混凝土路面（三级） | 231.40 | 4.50 | 1041.30 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1339.10 |  | 87.00 | 1.00 |
| 小计 |  |  |  |  | 2004.20 |  | 29223.10 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 151.40 | 1339.10 | 0.00 | 111.00 | 3.00 |
| 镇管道路 | 创新路2南北 |  | 六灶港 | 水泥混凝土路面（四级） |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 1.00 |
| 镇管道路 | 南祝路东六灶港北无名路 | 南祝路 | 百熙路 | 水泥混凝土路面（四级） |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| 镇管道路 | 江镇西街 | 川南奉公路 | 建宜路 | 水泥混凝土路面（四级） | 432.60 | 6.00 | 2595.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 582.40 | 0.00 |  |
| 镇管道路 | 建宜路 | 新建路 | 江镇西街 | 水泥混凝土路面（四级） | 209.70 | 20.40 | 4277.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 140.60 | 14.00 |  |
| 镇管道路 | 建宜路 | 江镇河 | 海霞路 | 水泥混凝土路面（四级） | 210.30 | 11.00 | 2313.30 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 55.00 |  |
| 镇管道路 | 金亮路 | 闻居路 | 祝钦路 | 水泥混凝土路面（四级） | 435.10 | 8.50 | 3698.35 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 5253.40 |  | 114.00 | 3.00 |
| 小计 |  |  |  |  | 1287.70 |  | 12885.13 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5253.40 | 723.00 | 183.00 | 4.00 |
| 小区围墙外绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9394.10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 30235.5 |  | 459545.8 | 595.0 | 5827.0 | 2509.1 | 14.0 | 8531.4 | 290583.0 | 42351.7 | 4136.0 | 375.0 |

| 3.祝桥镇47座镇管环卫公厕清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位 | 具体地址（门牌号） | 占地面积（m2） | 级别 | 所属区域 |
| 1 | 盐朝公路东港公路公厕 | 盐朝公路844号 | 70 | 二类 | 东海社区 |
| 2 | 东海车站公厕 | 盐朝公路1023号 | 70 | 二类 | 东海社区 |
| 3 | 朝阳菜场公厕 | 朝阳菜市场北面10米处 | 40 | 二类 | 东海社区 |
| 4 | 东海菜场公厕 | 东海菜市场南门口外向西10米 | 25 | 三类 | 东海社区 |
| 5 | 建宜路公厕 | 新建路建宜路口（东南角） | 40 | 二类 | 江镇社区 |
| 6 | 新建路公厕 | 新建路23号（西边） | 35 | 二类 | 江镇社区 |
| 7 | 江明路公厕 | 江明路220号 | 50 | 二类 | 江镇社区 |
| 8 | 晨阳路公厕 | 晨阳路川南奉公路（东北角） | 60 | 二类 | 江镇社区 |
| 9 | 灵通路公厕 | 灵通路川南奉公路以西50米 | 40 | 二类 | 江镇社区 |
| 10 | 东亭路公厕 | 红旗村东亭路水闸南路口（西南角） | 60 | 二类 | 江镇社区 |
| 11 | 江镇西街公厕 | 西街37弄4号 | 30 | 三类 | 江镇社区 |
| 12 | 江镇西街公厕2 | 西街11弄4号川南奉公路西侧 | 30 | 三类 | 江镇社区 |
| 13 | 江镇东街公厕 | 江镇路41弄18号 | 40 | 三类 | 江镇社区 |
| 14 | 航城五路公厕 | 航城五路352号 | 40 | 二类 | 施湾社区 |
| 15 | 施新路公厕 | 施新路717弄54号 | 40 | 二类 | 施湾社区 |
| 16 | 施湾水闸南路公厕 | 川南奉公路水闸南路口（东南角） | 50 | 二类 | 施湾社区 |
| 17 | 施宏路公厕 | 施宏路433弄11号 | 40 | 二类 | 施湾社区 |
| 18 | 城管中队公厕 | 施湾城管中队大院对面 | 20 | 三类 | 施湾社区 |
| 19 | 盐仓菜场公厕 | 盐仓菜场南出口外面 | 28 | 二类 | 盐仓社区 |
| 20 | 浦红东路公厕 | 浦红东路20号东边 | 45 | 二类 | 盐仓社区 |
| 21 | 星火村公厕 | 星火中心支路 | 60 | 二类 | 盐仓社区 |
| 22 | 盐仓社区公厕 | 南祝路5683号（盐仓社区内） | 60 | 二类 | 盐仓社区 |
| 23 | 盐仓南仓桥公厕 | 盐仓老街仓桥路西50米 | 40 | 三类 | 盐仓社区 |
| 24 | 盐仓老街公厕 | 盐仓老街水闸桥 | 40 | 三类 | 盐仓社区 |
| 25 | 东大街公厕 | 祝桥东大街25号 | 30 | 二类 | 祝桥社区 |
| 26 | 光明医院站公厕 | 祝桥受理中心门口内侧（老川南奉5058号） | 50 | 二类 | 祝桥社区 |
| 27 | 海天湖公厕 | 祝桥海天湖公园西南侧航亭环路百熙路交叉口 | 60 | 二类 | 祝桥社区 |
| 28 | 千汇一村公厕 | 祝桥千汇一村（千汇路308号） | 35 | 二类 | 祝桥社区 |
| 29 | 千汇三村公厕 | 祝桥千汇三村（千汇路533号） | 35 | 二类 | 祝桥社区 |
| 30 | 千汇四村公厕 | 祝桥千汇四村（华星路308号） | 45 | 二类 | 祝桥社区 |
| 31 | 振兴街公厕 | 南祝路祝振街路口（东北角） | 50 | 三类 | 祝桥社区 |
| 32 | 南塘街公厕 | 祝桥南塘街41号 | 30 | 三类 | 祝桥社区 |
| 33 | 祝安苑公厕 | 祝安苑（祝潘公路395号） | 35 | 三类 | 祝桥社区 |
| 34 | 百熙路公厕 | 祝桥一号街百熙路（百熙路5号背面） | 35 | 三类 | 祝桥社区 |
| 35 | 卫亭路公厕 | 南祝路卫亭路 市场监督所南侧 | 60 | 三类 | 祝桥社区 |
| 36 | 祝和苑公厕 | 千汇路1000弄212号 喜乐多广场 | 40 | 三类 | 祝桥社区 |
| 37 | 祝康南苑东公厕 | 周祝公路3367号 | 60 | 三类 | 祝桥社区 |
| 38 | 祝康南苑西公厕 | 南祝路3804号 | 60 | 三类 | 祝桥社区 |
| 39 | 祝祥苑公厕 | 祝祥苑小区西门面 | 40 | 三类 | 祝桥社区 |
| 40 | 东港菜场公厕 | 百熙路东港菜场东北角 | 40 | 三类 | 祝桥社区 |
| 41 | 一居委15号桥公厕 | 祝桥15号桥南侧 | 55 | 三类 | 祝桥社区 |
| 42 | 众济街公厕 | 众济街 | 55 | 三类 | 祝桥社区 |
| 43 | 金星村公厕 | 金亭路临时菜场旁（金星村村委会） | 70 | 三类 | 祝桥社区 |
| 44 | 祝西广场公厕 | 祝西村健身广场 | 60 | 无类 | 祝桥社区 |
| 45 | 祝城路公厕 | 祝桥祝城路（工业城四区1号西侧） | 45 | 一类 | 祝桥社区 |
| 46 | 龙汇菜场公厕 | 祝桥龙汇菜场东门边 | 20 | 三类 | 祝桥社区 |
| 47 | 祝顺苑公厕 | 祝顺苑小区西门面 | 50 | 三类 | 祝桥社区 |

4.老街区保洁工具采购清单（一年期）

| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 规格及材质 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33个生活垃圾分类收集点位保洁工具 | 垃圾桶 | 800只 | 240升塑料 | 每个点位有害和可回收各2只，干桶14只，湿桶6只。8个备用 |
| 2 |  | 手推车 | 10辆 | 210长*60宽*70高 | 原每个点位配备一辆，损耗了更换。——拖桶 |
| 3 |  | 消毒药水 | 396瓶 | 5升84消毒液 | 每个点位每月1瓶——消毒垃圾桶及点位 |
| 4 |  | 水枪 | 33把 | 高压水枪 | 每点位每年1把——清洗垃圾桶及点位 |
| 5 |  | 水管 | 33根 | 10米*4分牛筋管 | 每点位每年1根——清洗垃圾桶及点位 |
| 6 |  | 清洁剂 | 198瓶 | 5公斤装 | 每点位每两月1瓶——清洗垃圾桶及点位 |
| 7 |  | 洗手液 | 396瓶 | 300g洗手液 | 每点位每月1瓶——居民倒完垃圾洗手用 |
| 8 |  | 洗手装置 | 33只 | 桶架与塑料盛水桶 | 每年每点位1只 |
| 9 |  | 拖把 | 198把 | 木柄老式拖把 | 每点位每两月1把 |
| 10 |  | 畚箕 | 66只 | 铁皮木柄畚箕 | 每点位每年2只 |
| 11 |  | 小垃圾桶 | 66只 | 27长*20宽*31高塑料桶 | 每点位每年2只——点位盛废水 |
| 12 | 40名保洁员作业工具、劳防用品 | 手套 | 960副 | 橡胶牛筋手套 | 每人每月2副 |
| 13 |  | 毛巾 | 480条 | 30*60清洁布 | 每人每月1条 |
| 14 |  | 扫把 | 960把 | 竹大扫把 | 每人每月2把 |
| 15 |  | 火钳 | 160把 | 58CM火钳 | 每人每季度一把——分拣垃圾 |
| 16 |  | 口罩 | 29200 | 医用外科口罩 | 每人每天2只 |
| 17 | 维修服务 | 40辆手推车维修 | 40辆 | / | 更换轮胎及保养，投标人按每辆车每年维修费进行单价报价，年费用总价包干，不作调整。 |
| 18 |  | 4辆电动车维修 | 4辆 | / | 更换电瓶，轮胎及保养，投标人按每辆车每年维修费进行单价报价，年费用总价包干，不作调整。 |
| 19 |  | 33个点位维修 | 33个 | / | 垃圾房门、锁、排水沟、地面及墙面等维修保养。投标人按每个点位每年维修费进行单价报价，年费用总价包干，不作调整。 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2投标人主要工作职责

1、按作业标准和考核要求做好镇域范围道路养护及清扫，公厕、废物箱等环卫设施、设备等日常管理维护及道路附属设施养护。

2、安排专人负责区域内自查巡视工作，及时处置发现的问题并记录做好台账。

3、积极做好网格热线、工单处置、突发事项处理的应急保障工作，及时高效完成各类投诉单，加强自查自纠，降低责任性投诉率。

4、配合完成镇各部门的日常检查和相关考核；配合政府做好重大活动、节假日、防汛防台、创建等保障工作。

9.3 日常养护工作基本要求

9.3.1总则

投标人对本项目范围中市政道路及附属设施、桥梁、绿化和公厕等设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下保持设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

9.3.2日常养护要求

（1）道路保洁日常工作要求

1、道路保洁作业符合作业要求，农村公路保洁频次按两天一次清扫执行、镇管道路保洁频次按一天一次清扫执行。路面干净，无大面积积水。

2、道路每天按规定清扫养护，人行道路面、下水口、树穴、隔离障栏、窨井面板、废物箱等整洁，路面见本色。

3、养护作业时，要充分利用机械设备，车行道上操作时要求避开上、下班高峰时间，养护作业人员统一着装，穿戴有反光标志的马夹。

4、废物箱（即果壳箱）保洁作业要求，道路及沿街废物箱应清洁卫生，及时收集无满溢，箱体每天至少保洁一次。废物箱边点状、块状污染物20分钟内及时清除，并随手关好箱门。特别对人口密集、车站等重污路段勤擦洗、勤收集。

5、日常养护内业资料齐全，定期上报养护作业计划，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

6、遇到突发事件或自然灾害，服从采购人的指挥与安排及时进行处理。包括道路红线外到建筑物之间的保洁、道路路面上市容保障任务和市容整治任务（如：清除渣土、 油滞、道路红线内黑色广告等不可预见的因素）。

7、保洁频次要求

| 道路保洁 | 镇管道路 | 机械清扫 | 29.5864 | 公里 | 一天一次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机械冲洗 | 14.7932 | 公里 | 一天一次 |
|  |  | 人工沟底冲洗 | 36.1708 | 千米 | 一周一次 |
|  |  | 人工普扫 | 310.894657 | 千平方米 | 一天一次 |
|  | 农村公路 | 机械清扫 | 92.827 | 公里 | 二天一次 |
|  |  | 机械冲洗 | 46.4135 | 公里 | 二天一次 |
|  |  | 人工沟底冲洗 | 94.742 | 千米 | 一周一次 |
|  |  | 人工普扫 | 609.923923 | 千平方米 | 二天一次 |
|  | 道路外区域 | 农村区域人工普扫 | 61.3655 | 千平方米 | 二天一次 |
|  |  | 镇区区域人工普扫 | 271.2853 | 千平方米 | 一天一次 |
| 道路果壳箱收集 |  |  | 229 | 只 | 一天一次 |

（2）道路养护日常工作要求

1、 经常性巡查

经常性巡查由经过培训的专职道路管理人员或养护技术人员负责，以目测为主，每日一次对标段内的所有养护设施进行全覆盖巡视检查，并及时记录，定期存档，提出处理意见。

巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和人行安全，及时采取相应养护措施，并立即上报，特殊情况可设专人看护。

2、路面小修养护及掘路修复符合质量要求，每月完成指令性小修及重点养护项目，完成率100%。

3、车行道要求“一平、四无、一新”，即道路平整；无下水道堵塞和晴天积水、无人行道板和侧平石缺损；无违章占路和搭建；无路名牌歪斜、缺损和污垢；车行隔离栏和人行护栏整洁一新。

4、各类附属设施（沿线设施、桥涵、绿化、消防等设施等）保持清洁完好，完成指令性小修。隔离护栏的设置位置、高度、固定式垂直度、相邻隔栅错缝高差符合规范；路名牌字体、指向高度、垂直度、位置等符合规范。

5、建立合同路段内所有桥梁的基本状况卡片，一桥一卡；合同路段内所有桥梁的桥面设施、上结构、下部结构及附属构造物进行每月一次的经常性检查，填写桥梁经常检查记录表；桥梁结构保持原设计荷载等级的承载要求及设计通行能力，各部件技术状况维持在A、B类桥梁的状态，经常性检查中若发现有部件缺损达到C、D、E类桥梁技术状况、或其他不明原因的严重病害时，立即以书面形式将情况上报采购人。

6、桥面及时清扫、保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；及时清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔保持结构完好，及时疏通，无破损和堵塞。保持支座各部分完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。及时清除墩台表面杂物，保持其表面整洁；墩台及基础无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。桥孔无建筑垃圾，无违章搭建和堆物，无擅自占用。栏杆和防撞墙结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上相关标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。

| 设施项目 | 保洁内容 | 保洁周期 |
| --- | --- | --- |
| 桥梁伸缩缝 | 钩除缝内杂物 | 每月1次 |
| 桥梁支座 | 清理支座周围垃圾 | 每月1次 |
| 桥面泄水孔 | 清理孔口垃圾 | 每月2次 |
| 桥面排水 | 疏通排水管 | 每月2次 |
| 人行天桥 | 人工清扫和擦拭 | 每天1次 |

7、 桥梁巡视频次要求：

| 养护类别 | 说明 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| I | 特大桥梁及特殊结构桥梁 | 一天一次 |
| II | 城市快速路上桥梁 | 一天一次 |
| III | 城市主干路上桥梁 | 一天一次 |
| IV | 城市次干路上桥梁 | 三天一次 |
| V | 城市支路上及街坊路上桥梁 | 三天至七天一次 |

8、附属设施养护频次要求：

道路护栏、桥梁护栏、隔离墩和反光立杆2月清洗一次，表面采用油漆处理的设施每年油漆一次；路名牌和桥名牌每月清洗一次。如遇重大节庆和活动期间增加保养频率，并保持设施清洁。

9、行道树要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、树穴盖 板平整（黄土不裸露）无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎 规范无缺损、防台工作准备充分。

10、其他绿化（附属绿化、新增绿化、小区围墙外绿化等）要求:修剪规范、整体面貌良好、黄土不裸、无垃圾积水、无缺株死株、病虫害防治及时有效。

11、绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

12、绿化养护频次要求：

| 序号 | 养护内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行道树刷白 | 一年一次 |
| 2 | 行道树修剪 | 一年一次 |
| 3 | 其他绿化修剪 | 一年二次以上 |

（3）环卫公厕养护要求

1、公厕保洁：47座公厕保洁，作业标准按行业规定。公园、车站周边公厕根据要求另行进行延时开放。

2、尚未实施污水纳管公厕产生的粪便清运至政府指定处置点。

3、部分公厕装有除臭设施，需按要求规范操作使用。

4、本项目包含公厕使用水、电、除臭设施除臭剂耗材等，以及各类公厕零件设施零星维修保养，不再另行支付费用。

（4）老街区保洁工具采购要求

1、按照清单采购相应工具及提供相应服务，始终确保保洁作业工具的足够配置、规格匹配、标识符合、规范摆放、合理使用、长效管理。采购量为一年期使用量，可一次性采购也可以分批采购，但必须于合同服务期最后一个月内完成清单量的采购，并提供依据作为费用清算证明，如未到达采购清单约定的数量，按实进行扣除相应的费用。

2、所有工具、设备、耗材应处于可使用状态，并进行使用安全评估。确保作业期间的人身安全。

3、工具或设备如有损坏及时维修，不能第一时间处理的应立即更换。确保保洁服务工作顺畅进行。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人按下表要求配备管理人员、技术作业工人，所派人员必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 数量 | 提供其他材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理（专职） | 1 |  |
| 2 | 其他专业技术人员 | 质量员（可兼职） | 1 | 资格证书扫描件 |
|  |  | 安全员（专职） | 1 | 资格证书扫描件 |

10.1.3 技术作业工人配备要求

主要技术工人（骨干）配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政技术工人 | 道（公）路养护工等（可兼职） | 2 | 若有相关证书，请提供扫描件 |
| 2 | 水务技术工人 | 下水道养护工（可兼职） | 2 | 若有相关证书，请提供扫描件 |
| 3 | 绿化技术工人 | 绿化工等（可兼职） | 2 | 若有相关证书，请提供扫描件 |

10.1.4 现场一线主要劳动力配备要求

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 市政综合养护工 | 20 |  |
|  |  | 道路保洁工 | 291 |  |
|  |  | 绿化养护工 | 16 |  |
| 备注：表中一线劳动力投标人应承诺在中标后一个月内配置到位，并在项目实施期间依法缴纳社保。 |  |  |  |  |

10.2材料及设备配备要求

10.2.1 本项目所有材料、设备由中标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

10.2.2 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

10.2.3投标人在投标时同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

10.2.4为提高养护工程质量和服务水平，中标人采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，中标人按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。投标人须提供养护机械配置承诺书（详见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）。

机械配置基本要求如下表：

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面清扫车 | 辆 | 4 | 自有或租赁 |  |
| 2 | 洒水冲洗车 | 辆 | 4 | 自有或租赁 |  |
| 3 | 路况巡视车 | 辆 | 1 | 自有或租赁 |  |
| 4 | 液压破碎机（空压机） | 台 | 1 | 自有或租赁 |  |
| 5 | 灌缝机 | 台 | 1 | 自有或租赁 |  |
| 6 | 发电机 | 台 | 3 | 自有或租赁 |  |
| 7 | 排水泵 | 台 | 5 | 自有或租赁 |  |
| 8 | 养护工程车 | 辆 | 2 | 自有或租赁 |  |
| 9 | 切缝机 | 台 | 2 | 自有或租赁 |  |
| 10 | 抽粪车 | 辆 | 1 | 自有或租赁 |  |
| 11 | 应急设备与物资 | 批 | 1 | 企业自报 |  |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后一个月内则须提供以上自有或租赁机械相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1 中标人取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。中标人对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，中标人快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果及时上报采购人。

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段保持既有创建成果。

11.2 应急处置要求

11.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2 中标人具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应采购人的安排并建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数20人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报采购人。

11.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须将情况上报采购人，上报的应急信息实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

11.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理

祝桥镇综合保洁养护管理考核办法

第一条  目的依据

为加强道路、公厕等保洁养护管理工作，提高保洁养护质量、改善区域道路环境，规范保洁养护管理行为，不断提高祝桥镇综合保洁养护水平，科学合理使用养护管理经费，参照《上海市农村公路管理办法》（市政府 57 号令）、《农村公路建设与养护技术规范》（DG/TJ08-2067-2009）、《城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013  J12361-2013）及其他相关规定、规范和规程，结合本镇综合保洁养护设施管理的实际情况，制定本办法。

第二条  考核范围

本办法适用于纳入祝桥镇综合保洁养护项目设施量内道路及其附属设施保洁养护、公厕管养。

第三条  组织体系

根据职责分工，祝桥镇精细办是管理机构，全面负责检查考核工作。城建中心、农村公路管理站协助考核。祝桥镇城建中心负责公厕管养、道路保洁等日常监督管理；祝桥镇农村公路管理站负责道路及附属设施、绿化等养护日常监督管理。

第四条  考核形式

对保洁养护管理情况进行定期或不定期检查考核。定期检查为每月一次，对标对表，进行全面检查考核。

第六条  检查考核内容

对养护企业日常管养工作进行系统的检查考核， 以管理规范和养护实绩为检查重点，突出计划的科学性、管理的规范性、监督有效性和养护实效性等。实行百分制考核，具体内容为：

1、保洁养护质量（65分）。包含道路保洁、路面养护、桥梁养护、绿化养护和附属设施。主要检查相关设施量的病害情况和维修情况。

2、信访工单投诉（20分）。主要考核对信访工单投诉的处置回复情况。包括但不仅限于12345市民服务热线、一网通管网格工单、信访件、人大代表提案等。

3、人员设备管理（5）。主要考核养护作业企业人员与设备的配备是否达到相关要求。

4、应急保障（5）。主要考核应急队伍的组织架构、人员配备、物资保障及值守情况。

5、安全文明（5）。主要考核作业时的安全、规范和文明。

| 祝桥镇综合保洁养护项目考核评分标准表 （ 年 月） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 序号 | 考核标准 | 考核评分 |  |  |
|  |  |  |  | 本项总分 | 问题 扣分/个 | 得分 |
| 保洁养护质量（70分） | 道路保洁（25） | 1 | 路面干净整洁，及时清理漂浮垃圾及异物。 | 10 | 0.2 |  |
|  |  | 2 | 人工清扫及机械清扫按要求频次落实。 | 10 | 0.2 |  |
|  |  | 3 | 人行道、绿化带等定期拾拣漂浮垃圾 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 4 | 道路果壳箱等及时清理，无满溢及地面堆放垃圾情况 | 2 | 0.2 |  |
|  | 公厕管养（5） | 5 | 公厕落实专人保洁管养，无明显异味，地面及洁具干净整洁 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 6 | 设施完好，特殊点位按要求落实延时开放 | 2 | 0.2 |  |
|  | 路面养护（15） | 7 | 路面有坑塘、严重沉陷等影响行车安全病害。 | 5 | 0.5 |  |
|  |  | 8 | 水泥砼路面有坑洞、破碎等不影响行车安全的病害。 | 3 | 0.5 |  |
|  |  | 9 | 沥青路面裂缝、松散等不影响行车安全的病。 | 3 | 0.5 |  |
|  |  | 10 | 桥头无跳车。 | 2 | 0.5 |  |
|  |  | 11 | 路缘石、侧平石、人行道无破损，无沉陷，路肩、边坡平整无杂物，盲道设置规范，标线恢复及时、规范。 | 2 | 0.5 |  |
|  | 道路附属设施（10） | 12 | 防撞护栏有缺失、损坏，扣1分；分隔护栏有缺失、损坏 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 13 | 面板无污染、损坏，无缺字、掉字、设置无错误等现象，立杆牢固、顺直。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 14 | 消火栓外观等完好，清洁、编号醒目。 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 15 | 窨井盖座、进水口盖座完好。 | 2 | 0.5 |  |
|  |  | 16 | 进水口、出水口保持畅通。 | 1 | 0.5 |  |
|  |  | 17 | 窨井、进水口、管道无淤积现象。 | 1 | 0.5 |  |
|  |  | 18 | 反光镜、导流牌、减速装置等安保设施完好。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 桥梁养护（6） | 19 | 桥梁主要承重构件无影响桥梁安全的病害。 | 1 | 0.5 |  |
|  |  | 20 | 桥面系整洁，伸缩缝内无垃圾，排水通畅。 | 1 | 0.5 |  |
|  |  | 21 | 桥面无坑槽、裂缝、露骨等。 | 1 | 0.5 |  |
|  |  | 22 | 桥梁次要构件无锈蚀、露筋、破损等。 | 1 | 0.5 |  |
|  |  | 23 | 护坡、挡墙等砌体完好，桥台无冲刷。 | 1 | 0.5 |  |
|  |  | 24 | 桥下无垃圾、杂物及违章搭建等，有条件设置桥下通道须设置。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 绿化养护（8） | 26 | 按时修剪整形，不遮挡公路设施。 | 2 | 0.5 |  |
|  |  | 27 | 死树残桩及时清理；空秃、缺株在季节内及时补种。 | 2 | 0.5 |  |
|  |  | 28 | 浇水、施肥及时、规范，病虫害发现后防治及时。 | 2 | 0.5 |  |
|  |  | 29 | 行道树纠偏扶正、按时刷白、护树桩绑扎规范，树穴框或盖板完好。 | 2 | 0.5 |  |
| 信访工单投诉 （15分） | 及时处置回复 | 30 | 接到投诉处置通知后，应及时处置回复避免超期。 | 5 | 0.2 |  |
|  | 解决情况 | 31 | 处置的解决情况，是否达标或者符合预期。 | 5 | 0.2 |  |
|  | 满意度 | 32 | 因养护质量问题产生的投诉，处置应尽量满足投诉人的合理诉求。 | 5 | 0.2 |  |
| 人员设备管理 （4分） | 人员 | 33 | 项目经理及管理人员、技术人员、技术工人配备必须达到相关文件要求。 | 2 | 0.2 |  |
|  | 设备 | 34 | 机械设备配备必须达到相关文件要求。 | 2 | 0.2 |  |
| 应急保障 （5分） | 组织机构 | 35 | 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 抢险队伍 | 36 | 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于20人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。 | 2 | 0.2 |  |
|  | 抢险物资 | 37 | 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 应急值守 | 38 | 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主。 | 1 | 0.2 |  |
| 安全文明 （7分） | 安全诚信 | 39 | 养护公司必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 责任体系 | 40 | 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督。 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 41 | 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。养护人员着装统一规范。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 42 | 如养护施工过程中发生重特大安全事故，养护公司应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 43 | 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。 | 1 | 0.2 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |

考核成绩实行百分制，考核分四个等级。 90分以上（含90分）为优，80~90分（含 80分）为良，70~80（含70分）为合格，70分以下为不合格。

第七条  检查考核结果使用

1、扣款机制。考核等级结果是“优”的，正常支付月度合同金额；考核等级结果是“良”的，扣除月度合同金额的 0.5%；考核等级结果是“合格”的，扣除月度合同金额的1%；考核等级结果是“不合格”的，扣除月度合同金额的 2%。

2、退出机制。经考核连续3个月“不合格”的或年服务期限内累计有3个月及以上“不合格”的，视作年度考核“不合格”，采购人有权终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由养护作业企业承担。

### 14 内业资料编制管理要求

14.1 中标人努力提高技术管理水平，配合采购人做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

14.2 中标人根据采购人提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由采购人统一规定；

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映中标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；

14.4 养护管理内业资料具体内容包括：

14.4.1 管理资料

（一）内业资料

（1）日常保洁养护日记（含工、料、机汇总数）

（2）当班（电话）记录

（3）设备量情况汇总表

（4）保洁、养护设备、人员配置情况表

（5）综合保洁养护计划及执行情况表（市政道路及附属设施、桥梁、绿化和公厕）

（6）作业安全技术交底记录

（7）巡查检查记录

（8）工作总结

（9）安全学习记录

（10）各项应急预案

（二）上墙图表

（1）保洁养护标段示意图

（2）日常保洁养护管理网络图

（3）安全管理网络图

（4）防台防汛网络图

（5）节日值班网络图

（6）保洁养护作业联系网络图

（三）岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）巡查检查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

（其他制度按需再制作）

14.4.2 桥梁资料

（1） 桥梁卡片

（2） 桥梁经常性检查表

（3） 桥梁定期检查表（包括桥梁技术状况评定）

（4）桥梁定期检查维修措施

（5）桥梁安全状况月度报告

14.4.3 绿化报表资料

(1)行道树记录表（每年10月）

(2)行道树消减记录报表（每年3、6、9、12月）

(3)病虫害观测及防治记录表（月报）

(4)药剂肥料配备及使用情况表（每年3、6、9、12月）

(5)绿化情况年度统计表（每年10月）

(6)绿化设备量汇总表（每年10月）

14.4.4 应急处置资料

（1）城市道路灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备使用情况。

14.4.5 安全文明施工资料

（1）安全生产

（2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

（3）安全网络、协议

（4）人员证书1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

（5）人员证书2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

（6）安全措施设计

（7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

（8）安全检查

（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐）

（10）文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新、）

（11）文明施工检查

### 15 经费管理办法

15.1 本项目合同经费的管理参照祝桥镇综合保洁养护管理考核办法执行。

### 16 现场组织

### 无

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出第一年度的投标价格即可，后一（两）年度原则上按照第一年中标价格签订合同。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20促进中小企业发展

★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。