## 洋泾街道社区治理信息化能力提升采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其服务质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标服务的技术参数等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

1.5采购人在技术需求或图片（如果有）中指出的标准以及参照的技术参数仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.6投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.7投标人应根据本章节中详细技术参数要求，按照要求提供定制服务参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的服务。

1.8采购人委托开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。

1.9投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.10投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2项目名称

洋泾街道社区治理信息化能力提升

### 3项目地点

上海市浦东新区迎春路520号（采购人指定地点）

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

在社会与经济运行模式总体进行数字化转型的大趋势下，党中央、国务院高度重视社会发展新态势，对各层级政府尤其是基层单位顺应时代趋势、全面开创数字政府建设新局面提出了更高要求，提出了两阶段工作目标：

第一阶段，到2025年，与政府治理能力现代化相适应的数字政府顶层设计更加完善、统筹协调机制更加健全，政府履职数字化、智能化水平显著提升，政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化取得重要进展，数字政府建设在服务党和国家重大战略、促进经济社会高质量发展、建设人民满意的服务型政府等方面发挥重要作用。

第二阶段，到2035年，与国家治理体系和治理能力现代化相适应的数字政府体系框架更加成熟完备，整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。

基于两个阶段的目标，各级政府尤其是基层政府，已开启了全面数字化、功能创新特色化、为民服务高效化的新时代进程。

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五“规划的关键一年。洋泾街道认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平文化思想，践行人民城市重要理念，聚焦高质量发展、高品质生活、高效能治理，以更努力的工作和更有力的举措推进精致洋泾、品质洋泾、法治洋泾建设提质升级，使居民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。为全面提升社会治理智能化水平，结合洋泾街道在数字治理方面的个性化需求，洋泾街道围绕社区管理、公共服务等领域已经推出了一批信息化项目，旨在进一步提升辖区内社会治理、城市管理的现代化水平。

4.2 项目招标范围及内容

本项目为上海市浦东新区洋泾街道社区治理信息化能力提升，主要包括（1）应用软件开发，主要为可视化展示系统、数据综合治理系统、美丽街区管理系统、街道治理系统、15分钟生活圈建设系统等内容；（2）系统软件，主要为操作系统。

4.3开发周期（交付时间）要求：合同签订生效后180个日历天内交付。

4.4质保期：软件开发质量保证（免费技术支持）期为1年。质量保证期工作内容要求按照合同文件规定执行。质量保证期从项目验收通过并交付之日后起计。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）第一笔付款-预付款（50%）：在本合同签订后30 日内，支付合同金额 50%的预付款；

（2）第二笔付款-中期验收付款（30%）：采购人收到中标人关于系统中期验收报告、合同规定的有关资料、以及发票（经审核符合要求）后十个工作日内，支付款项，但该付款行为不构成对系统的验收；

（3）第三笔付款-最终验收付款（20%）：采购人收到行业主管部门出具的关于本项目的验收证书（由甲乙双方及有关部门签署）、合同规定的有关资料（一式二份）、发票正本（一份）后十个工作日内，支付剩余款项。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

《计算机软件开发规范》，GB/T 8566-1988

《计算机软件产品开发文件编制指南》，GB/T 8567-1988

《信息技术软件生存期过程》，GB/T 8566-1995

《软件文档管理指南》，GB/T 16680-1996

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9招标内容与质量要求

9.1 软件开发工作清单

工作量清单

| 序号 | 具体内容 | 数量 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视化展示系统 | 1 | 30日历天 | ● |
| 2 | 数据综合治理系统 | 1 | 30日历天 | ● |
| 3 | 美丽街区管理系统 | 1 | 30日历天 | ● |
| 4 | 街道治理系统 | 1 | 45日历天 | ● |
| 5 | 15分钟生活圈建设系统 | 1 | 45日历天 | ● |

说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，其中“●”标记的内容为本项目的核心工作内容，投标人不得减少核心工作内容数量。

9.2建设要求

9.2.1对街道辖区多维度信息整合，满足智慧决策引领需要

建设街道可视化展示系统，整合各个专题库的关键信息，以直观的方式呈现重要指标和趋势，提供深入分析特定问题的能力，支持街道治理和美丽街区管理，并挖掘和分析数据以提供决策支持和优化建议。

9.2. 2建设数据专题分类，提升数据利用，满足促进决策创新需要

数据综合治理系统的建设，通过专题库建设和数据共享等措施，实现数据的规范化、标准化和整合化，提高数据的可用性和可操作性。

9.2. 3提升街道智能化治理效率，满足增强街区竞争力需要

通过智能化手段解决视频监控、文化宣传、以及治理水平和效率等问题，全面提升街区管理效率和治理水平，协助街道完成对特定试点街区（如沈家弄路和巨野路）的美丽街区建设工作

9.2. 4数字化提升管理效率和质量，满足实现社区治理需要

街道治理系统是通过整合治理工作台、合同管理、专项任务管理、信访模块、数智审计等方面的功能，帮助街道管理人员更好地处理各项事务、监控街道状况、执行专项任务。

9.2. 5整合资源，优化服务，满足增强社区凝聚力需要

15分钟生活圈建设系统的建设，旨在为居民提供便捷的公共资源查询和浏览体验，并确保每个居民都能在15分钟内查询到必要的公共服务。

9.3建设目标

| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设专题数据库量 | ≥3个 |
|  |  |  | 对接现有子系统 | ≥1个 |
|  |  |  | 同时在线用户数 | ≥100 人 |
|  |  |  | 操作端并发用户数 | ≥30个 |
|  |  | 质量指标 | 场景功能完整性 | 取得专业第三方机构的软件测试报告 |
|  |  |  | 场景应用安全性 | 取得专业第三方机构的安全测评报告 |
|  |  |  | 事件处置完成率 | ≥95% |
|  |  |  | 图片文件存储量 | 满足一个月以上数据内容 |
|  |  |  | 服务器负载率 | ＜70% |
|  |  |  | 平台页面单一操作响应速度 | ＜3秒 |
|  |  | 时效指标 | 单任务处置时效 | 48小时以内 |
|  |  |  | 人员数据更新 | 实时更新 |
|  |  |  | 任务数据更新 | 实时更新 |
|  |  | 成本指标 | 项目投资控制 | 项目结算金额不超过批复金额 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不产生直接的经济效益 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 合理利用现有资源，提升街道管理能力 | 提升街道数据治理能力，提高街道社区治理效能 |
|  |  |  | 提升居民生活幸福感 | 通过对服务设施的数字化管理，为居民提供便捷的服务，确保都能在15分钟步行或骑行距离内查询到可享受到公共服务 |
|  | 满意度指标 | 用户满意度指标 | 内部管理单位满意度 | 95%满意 |

### 10技术指标要求

10.1系统功能与技术指标

10.1.1总体要求

本项目积极围绕推进社会治理体系和治理能力现代化建设的具体要求，在洋泾街道现有社会治理信息化系统的基础上，进一步构建“1+1+1+3”架构体系，即一个强大夯实的洋泾特色数据底座、一个健全的密码应用安全体系、一个包含街道工作概况、美丽街区管理、街道治理、15分钟生活圈建设的可视化展示系统，以及面向公共管理、社会治理和公共服务的三个关键应用场景。项目的设计理念紧密契合洋泾街道的实际需求，旨在打造实战高效的数字场景。

10.1.2 功能指标

| 模块名称 | 具体功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 可视化展示系统 | 根据新的业务数据对现有可视化系统进行内容扩充和升级，融合现有系统数据对城市治理进行修改，新增事件、公共服务设施、专题库等内容，建设人口一张图和事件一张图作为城市治理的下探数据。 详见本章节10.2.1。 | ● |
| 数据综合治理系统 | 在现有已建成的人口库、房屋库的基础上新增服务设施、综治事件、生活圈场所、志愿者等专题库。 详见本章节10.2.2。 | ● |
| 美丽街区管理系统 | 在已建成的视频中台系统的基础上新增包含视频场景分类及轮巡。同时建设文化宣传管理、应急监测、事件中心等功能。 详见本章节10.2.3。 | ● |
| 街道治理系统 | 在现有系统基础上建设包含治理工作台、合同管理、专题事项专办管理、信访模块、数智审计等功能。 详见本章节10.2.4。 | ● |
| 15分钟生活圈建设系统 | 在现有系统基础上建设包含生活圈信息查询、实时路径规划、菜场数据管理、天气预警等功能。 详见本章节10.2.5。 | ● |

说明：上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心软件模块，投标人在做投标方案时对该部分内容的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。

10.1.3性能及安全指标

| 指标名称 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 系统整体性能及安全指标 | 系统具备足够支撑实现洋泾街道工作人员的正常访问，并保证系统的稳定。 在网络稳定的环境下操作性界面单一操作的系统响应时间平均小于3秒，对大数据量查询的响应时间应小于6秒。 系统应支持平均并发连接数为30，支持不少于100个以上的业务部门用户同时在线。 系统最大单表记录数至少支持50万条。 单个一般业务数据操作（单表，多表单记录）后端响应速度小于3秒（包括数据库读写，业务逻辑计算，不包括网络传输时间）。 多线程业务数据操作后端响应速度小于8秒（包括数据库读写，业务逻辑计算，不包括网络传输时间）。 系统应提供7×24小时的连续运行；平均年故障时间：＜=3天；故障时系统平均恢复时间小于6小时。 系统应冗余配置，保证系统无单一故障点，发生故障后能够快速切换。 为了确保系统内部数据的完整性和可靠性，系统数据应有一定的备份措施。 |  |
| 分项模块性能指标 | （1）可视化展示系统 多内容大屏系统响应速度小于3秒； 视频画面加载速度小于3s； （2）数据综合治理系统 按专题数据库调用响应数据小于4秒，大数据量调用响应速度小于6秒。 （3）美丽街区管理系统 支持实时抓取天气信息，并实时监控预警极端天气。 （4）街道治理系统 支持对前5年信访数据进行查询，并查询速度小于3秒。 （4）15分钟生活圈系统 支持实时获取菜场平价菜柜蔬菜价格 |  |
| 社会效益指标 | 提升街道数据治理能力，提高街道社区治理效能赋能政务数字化转型. 通过对服务设施的数字化管理，为居民提供便捷的服务，确保都能在15分钟步行或骑行距离内享受到公共服务. |  |
| 业务效益指标 | （1）系统应整合不少于1个子系统的关键信息，以直观的方式呈现重要指标和趋势，提供深入分析特定问题的能力，支持街道治理和美丽街区管理，并挖掘和分析数据以提供决策支持和优化建议。 （2）系统需利用街道数据资源，提高工作效率和创新力、数据的清晰度和价值。3个专题库（服务设施库、综治事件库、生活圈场所专题库）建设和数据共享等措施，实现数据的规范化、标准化和整合化，提高数据的可用性和可操作性，为街道提供更加全面、准确、及时的数据支持，促进街道的管理决策和创新发展。 （3）系统需通过智能化手段解决视频监控对接、文化宣传、治理水平和效率等问题，全面提升街区管理效率和治理水平。完成对2个试点街区（沈家弄路和巨野路）的美丽街区建设工作。 （4）系统应通过数字化的手段解决街道管理中的综合事务、合同管理、专项任务管理、数智审计3类问题，提高街道管理效率和质量。 （5）系统应通过整合数据资源，为居民提供便捷的公共资源查询和浏览体验，并确保每个居民都能查询到15分钟内享受到必要的公共服务，提高公共服务的便捷性和高效性。满足居民日常生活的各种需求。 |  |
| 信息共享指标 | 支持所有业务数据资源共享到新区大数据中心 |  |

10.2软件技术方案

10.2.1 可视化展示系统

可视化展示系统模块工作量细项清单

| 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 |
| --- | --- | --- |
| 可视化展示系统 | 城市治理一张图 | 街道总览 |
|  |  | 人口详情可视化 |
|  |  | 专题库分析 |
|  |  | 事件专总览及走势图 |
|  |  | 专题库分析 |
|  |  | 事件库数据量走势图 |
|  |  | 事件详情可视化 |
|  |  | 公共设施分布 |
|  | 美丽街区管理一张图 | 重点摄像头定时监控画面轮播 |
|  |  | 文化宣传点位图 |
|  |  | 积水及维修路段展示 |

（1）城市治理一张图

对现有系统城市治理功能升级。采用可视化图表及GIS地图，实时展示人口、事件、公共服务设施、专题库等关键指标。

①街道总览

展示街道的人口数据、人口结构数据、房屋数据。

②人口详情可视化

建设人口详情作为城市治理的下钻页面，展示洋泾街道内的人口结构信息，

③专题库分析

展示系统已建设专题库的数据总量，包含服务设施库、事件库、场所库。

④事件专题库总览及走势分析

结合事件库的数据，展示事件数量的走势。

⑤事件详情可视化

通过时间分析模型识别哪些类型的事件最常见或频繁发生。

⑥公共设施分布

提供以地图的形式展示洋泾街道内的设施、商圈、公园、企业的分布情况，并支持按不同的分类进行筛选。

（2）美丽街区管理一张图

通过可视化的方式在地图上展示重点摄像头，文化宣传点位，积水维修路段。

①重点区域定时摄像头轮播

对重点区域进行分组管理，实时播放各个重点位置的摄像头监控画面

②文化宣传点位

标记出举办活动、讲座、演出的地理位置。以点的形式展示在地图上。

③积水及维修路段展示

以地图的形式标记出街区内积水及正在维修的路段。

10.2.2 数据综合治理系统

数据综合治理系统工作量细项清单

| 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 |
| --- | --- | --- |
| 数据综合治理系统 | 专题数据库管理 | 公共服务设施专题数据库 |
|  |  | 综治事件专题数据库 |
|  |  | 生活圈场所专题数据库 |
|  |  | 志愿者专题数据库 |
|  |  | 前置库建设 |
|  |  | 数据库同步及共享 |
|  |  | 数据资源标准建设 |
|  |  | 数据资源结构化治理 |

（1）专题数据库管理

在现有系统的人口、房屋专题库的基础上新增公共服务设施、综治事件、生活圈场所志愿专题数据库。

①公共服务设施专题数据库

建设包含街道内所有公共服务设施的信息，包含公共卫生间、垃圾处理设施、照明设施信息的专题数据库。

②综治事件专题数据库

建设内容涵盖事件的基本信息、事件发生时间、事件地点多个方面的事件专题库。

③生活圈场所专题数据库

建设内容涵盖场所的位置、营业时间、多个方面的生活圈场所专题库。

④志愿者专题数据库

建设内容涵盖志愿者的基本信息、服务记录、培训情况、评价反馈多个方面的志愿者专题库。

⑤前置库建设

建立了前置库，通过该库将街道产生的数据上传给大数据中心。

⑥数据库同步及共享

采用库表共享及接口调用的方式共享数据库。

⑦数据库资源标准建设

将多源数据整合成标准、稳定、高效、高质量数据资源，建设数据资源标准，完善服务设施专题库、综治事件专题库和生活圈场所专题库的数据结构。

⑧数据资源结构化治理

对专题库中所包含的各项数据信息进行规范化、标准化、数据清洗、数据整合。

10.2.3 美丽街区管理系统

美丽街区管理系统工作量细项清单

| 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 |
| --- | --- | --- |
| 美丽街区管理系统 | 视频监控功能升级 | 新增视频线路接入 |
|  |  | 视频库 |
|  |  | 开发不同厂商视频接入方式 |
|  |  | 场景分类管理 |
|  |  | 场景筛选 |
|  |  | 场景定时轮巡 |
|  |  | 可视化设备管理 |
|  |  | 视频点位管理 |
|  |  | 点位可视化管理 |
|  |  | 重点视频监控设备配置 |
|  | 文化宣传管理 | 宣传设备对接 |
|  |  | 发布任务日志 |
|  |  | 接收状态监控 |
|  | 应急监测 | 应急信息抓取 |
|  |  | 天气信息同步 |
|  | 事件中心 | 智能语义分析 |
|  |  | 事件上报 |
|  |  | 事件审核 |
|  |  | 事件跟踪 |
|  |  | 事件分析 |

（1）视频监控功能升级

在现有系统视频中台基础上进一步优化完善视频监控图像播放功能。

①新增视频线路接入

对新建设的视频监控接入到现有的视频汇聚平台中。整理街道提供的可接入视频监控设备、视频监控设备所属权、通道信息，位置信息。

②视频库

优化系统已接入所有视频监控的视频库加载慢的问题。

③开发不同厂商视频接入方式

与街区提供的视频厂商进行沟通整理可接入的视频设备。开发对应厂商视频资源接入方式。

④场景分类管理

自定义场景管理，用户可以根据特定的需求或情况，自行选择和组合摄像头，创建独特的视频监控场景。

⑤场景筛选

支持在不同场景之间进行快速切换，以实时查看或监控不同的区域或事件。

⑥场景定时轮巡

按照预定的顺序和时间间隔自动切换不同的摄像头或场景，以便管理者可以连续监控多个区域。

⑦可视化设备管理

在摄像头点位地图上新增摄像头，抓取位置点，自动获取该位置的位置信息，并添加摄像头的设备信息。

⑧视频管理

展示视频设备、点位信息，并以表格形式添加视频设备的点位信息及经纬度。

⑨点位可视化管理

以地图撒点形式展现视频设备、点位信息，可在地图上抓取经纬度，然后添加设备信息、点位信息。

⑩重点视频监控设备配置

在视频设备库选择视频设备进行重点标记配置，并以撒点的形式在地图上显示。

（2）文化宣传管理

将街区内的文化活动、讲座、演出等信息进行对接和整合，展示到“15分钟生活圈”中。

①宣传设备对接

对接多元化的展示文化信息，确保居民可以及时获取到最新和最准确的信息。

②发布任务日志

收集并记录所有必要的任务信息，包括任务ID、内容、事件。

③接受状态监控

实时更新并显示每个任务的状态。

（3）应急监测

实时监测和分析应急情报，建立预警提醒机制。

①应急信息抓取

定时获取天气信息。包括实时天气状况、未来几天的天气预报、气温变化、风力风向、空气质量等关键数据。

②天气信息同步

将天气信息同步到可视化展示系统、魅力洋泾的15分钟生活圈。

（4）事件中心

实现对事件的上报、审核、跟踪、分析。

①智能语义分析

对于志愿者上报的事件，进行语义分析，提取出关键信息，包含事件地点、事件类型、事件时间等。

②事件上报

按照不同的分类进行上报，包含乱停车、垃圾满溢、设备损坏、宠物犬登记、流浪犬记录等。

③事件审核

对抓取和上报的事件进行审核。

④事件跟踪

通过获取事件推进状态、处理结果，对上报的事件进行跟踪和监督。

⑤事件分析

根据事件类型、发生频率、发生地点和发生时间等要素对事件进行统计分析。

10.2.4 街道治理系统

街道治理系统工作量细项清单

| 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 |
| --- | --- | --- |
| 街道治理系统 | 治理工作台 | 我的待办 |
|  |  | 通讯录 |
|  | 专题事项专办 | 专题会议 |
|  |  | 走访排查 |
|  |  | 信访专办 |
|  |  | 领导批示 |
|  |  | 网络舆情 |
|  |  | 其他事项 |
|  |  | 进度跟踪 |
|  |  | 专办上报 |
|  |  | 专办管理 |
|  | 合同管理 | 合同类型 |
|  |  | 合同申请 |
|  |  | 合同审批 |
|  |  | 合同查询 |
|  |  | 合同管理 |
|  | 信访模块 | 受理登记 |
|  |  | 梳理分类 |
|  |  | 待办事项 |
|  |  | 已办事项 |
|  |  | 信访监控 |
|  |  | 信访查询 |
|  |  | 信访办理函 |
|  | 数智审计 | 审计分类 |
|  |  | 审计计划 |
|  |  | 审计启动 |
|  |  | 审计材料 |
|  |  | 审计进度 |
|  |  | 审计查询 |
|  |  | 审计待办 |
|  |  | 审计管理 |

（1） 治理工作台

工作台提供了我的待办、通讯录功能，帮助工作人员更好地组织和协调工作。

①我的待办

各级各部门各科室工作人员创建任务，向本级部门/科室及下级中心/工作站指派任务，形成街道的任务流程。

②通讯录

存储和管理街道管理人员和社区成员的联系信息。

（2）专题事项专办

街道专题专项办包括专题会议、走访排查、信访事项、领导批示、网络舆情和其他。

①专题会议

根据街道内专题会议产生的事项督办。

②走访排查

根据街道内大走访大排查产生的事项督办。

③信访专办

街道内的信访事项督办。

④领导批示

街道内的领导批示的专办。

⑤网络舆情

针对网络舆情成立的专办事项。

⑥其他事项

其他事项成立的事项督办。

⑦进度跟踪

针对各类事项实时办理进度的跟踪查看。汇总统计各类事项的总数。

⑧专办管理

对专题专班事项进行查询、修改、删除等相关操作。并根据查询结果进行导出。

⑨专办上报

进行专办事项上报。

（3）合同管理

实现对合同全生命周期管理，包括合同审批、合同进度提醒、合同查询。

①合同类型

自定义合同类型，可对合同类型进行管理操作。

②合同申请

申请创建合同，并填写相应表单内容。

③合同审批

对应流程节点负责人进行合同审批。

④ 合同查询

支持按查询条件查询相应合同，

⑤合同管理

查看所有合同信息，并对合同进行管理。

（4）信访模块

整合街道信访管理系统。将现有信访管理系统的数据迁移至至本系统。

①受理登记

登记信访案件，并统一提交至梳理中心。

②梳理分类

根据信访案件的性质，定义信访件的流程级别（简易、一般、复杂），

③待办事项

街道工作人员登录系统后处理派发给自己的信访件。

④已办事项

用于查看自己办理过的信访件。

⑤信访监控

实时查看信访件的进度。

⑥信访查询

根据信访人关键字进行案件查询。可针对查询结果进行导出。

⑦信访办理函

自动生成不予受理答复书、受理书、办结书。

（5）数智审计

通过审计信息化建设，实现审计工作管理数字化。

①审计分类

自定义审计项目类型。

②审计计划

添加审计项目计划、要求、相关材料、相关负责人等。

③ 审计启动

根据计划启动审计，启动后，根据相关时间节点提醒其他责任负责人处理相关事宜。

④审计材料

审计过程中，支持递交或更改相关材料。

⑤审计进度

支持实时查看审计进度。

⑥ 审计查询

支持通过关键字、标题、内容、负责人等对审计项目进行查询。

⑦审计待办

处理审计相关待办工作，含审计通知。

⑧审计管理

管理人员可以注销、暂停审计内容。可对审计项目维护，导出（包含整个材料）、打印。

10.2.5   15分钟生活圈建设系统

15分钟生活圈建设系统工作量细项清单

| 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 |
| --- | --- | --- |
| 15分钟生活圈建设系统 | 生活圈数据资源管理 | 人口数据资源结构化 |
|  |  | 人口数据封装 |
|  |  | 资源类型管理 |
|  |  | 资源信息管理 |
|  |  | 维修及积水路段设置 |
|  | 魅力洋泾-15分钟生活圈 | 生活圈信息查询 |
|  |  | 生活圈分类查询 |
|  |  | 实时路径规划 |
|  |  | 天气预警 |
|  |  | 维修路段提醒 |
|  |  | 积水路段提醒 |
|  |  | 随申办小程序对接 |
|  |  | 菜场公示信息 |
|  |  | 菜场平价菜柜信息对接 |
|  |  | 志愿者事件上报 |
|  |  | 公交车到站提醒 |
|  |  | 我的收藏 |
|  |  | 活动记录 |

（1）生活圈数据资源管理

实现人口数据资源结构、人口数据封装、资源类型管理和资源信息管理等多个功能。

①人口数据资源结构

获取人口资源数据，建立分析模型，对人口资源进行结构分析。

②人口数据封装

封装人口数据库。

③资源类型管理

15分钟生活圈内的各类必要设施资源类型管理。

④ 资源信息管理

查看和管理各类资源的详细信息。

⑤维修及积水路段设置

对街道进行维修及可能积水的路段进行设置，在地图上展示。

（2） 魅力洋泾-15分钟生活圈

实现了生活圈信息查询、实时路径规划、天气预警、维修及积水路段提醒、菜场菜价公示、街道活动及场所信息发布等功能。

①生活圈信息查询

通过魅力洋泾公众号查询15分钟步行或骑行可达的生活场所信息

②生活圈分类查询

按不同的分类查询生活圈内容。

③实时路径规划

实现不同交通方式的路径规划。

④随申办小程序对接

与随申办洋泾旗舰店对接，实现数据共通，提升魅力洋泾公众号的访问量。

⑤天气预警

支持查看当前位置的实时天气数据。

⑥维修路段提醒

在出行路段上进行维修路段提醒。

⑦积水路段提醒

在出行路段上进行积水路段提醒。

⑧菜场公示信息

查看洋泾辖区内菜场的菜价信息及优惠活动信息。

⑨菜场平价菜柜信息对接

对接洋泾街道辖区内羽山、栖山、凌浦菜场及平价菜柜地址、营业时间、蔬菜价格、优惠活动信息等点位信息。

⑩志愿者事件上报

志愿者通过魅力洋泾公众号进行事件上报。

公交到站提醒

在“15分钟生活圈”中查看公交车到站情况。

我的收藏

展示用户收藏的场所、活动、演出、讲座等信息。

活动记录

展示用户参加的活动、演出、讲座等信息。

10.3工作进度

10.3.1 开发阶段：

合同签订后30个日历天内完成项目调研和确认工作；

合同签订后90日历天内完成业务应用场景和应用支撑功能的开发工作，并通过采购人组织的中期评估；

合同签订120日历天内完成全部软件开发工作及安装部署，通过采购人组织的项目初验，项目开始试运行。

10.3.2 试运行阶段

试运行60日历天，期间通过有资质的第三方评估机构针对本项目的软件测评、安全测评和商用密码应用安全性评估，并完成相应的整改工作。

10.3.3 验收阶段

合同签订后180个日历天内，应通过行业主管部门针对本项目组织的最终验收。项目终验通过后，进入质保期。

10.4其他要求

10.4.1 系统部署要求

本项目涉及的软件必须支持本地化部署，支持在浦东新区政务外网环境内进行部署。

10.4.2外部系统对接

本期项目建设无需对接外部系统。

10.4.3 测试要求

本项目在验收前通过第三方安全测评、软件测评。其中安全测评费用由采购人承担，软件测评费用由中标人承担。中标人配合采购人整理提交测试材料，为通过测试发生的应用部署及整改包含在本次招标报价中。

10.5人员设备要求

10.5.1人员要求

（1）本项目派驻的项目经理，应为本单位在职人员，具有类似项目经验。具有较强的组织能力和协调能力，能够根据项目的实际情况及时地分析并预见影响项目质量、安全、进度的隐患和问题，并提出切实可行的解决方案和办法。

（3） 投标人配置项目人员的专业和数量满足本项目的需要，专业配套齐全，且为投标人本单位员工（在投标文件内提供在职证明材料），采购人将对中标后组建的团队人员资质进行原件查验审核，对不符合要求的采购人有权立即终止合同并追偿相关损失。

10.5.1人员岗位要求（但不仅限于）

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配备岗位人数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 1 | 具备相关工作经验或有类似项目经验 | 请在投标文件中提供详细人员名单、相关学历、职称证书扫描件等 |
| 2 | 项目经理 | 1 | 有类似项目工作经验，具备相关资格认证证书。 |  |
| 3 | 技术负责人 | 1 | 具备相关开发及管理经验，具备相关资格认证证书。 |  |
| 4 | 需求设计人员 | 1 | 具备相关工作经验 |  |
| 5 | 研发人员 | 10 | 具备相应数字化项目工作经验。 |  |
| 6 | 网络工程师 | 2 | 具备相应数字化项目工作经验。 |  |
|  | 合计 | 16 |  |  |

### 11质量标准及验收要求

11.1质量标准

11.1.1 中标人所交付软件系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。软件开发质量标准按照国家标准、招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

11.1.2 中标人所交付的软件系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

11.1.3在软件开发启动之前，中标人应根据采购人需求进一步进行项目应用调研与开发前分析，双方对现拟需求、投标方案、运行目标及实施计划进行全面回顾与梳理，按实际可操作性进行必要调整，调整结果双方以合同附件形式增补生效。

11.2 验收要求

11.2.1验收标准：本项目采用现场运行、测试验收方式验收，验收标准以符合招标文件、投标人的投标文件及相关附件所提供的功能性、使用性要求和采购人的要求为准。

11.2.2软件开发完成并达到规定要求后，中标人应以书面方式通知采购人进行交付验收的规程与安排。采购人应当在接到通知的5个工作日内确定具体日期，由双方按照约定的要求完成项目验收流程。中标人在交付验收前应当根据约定的检测标准对本项目进行功能和运行测试，所有系统功能模块符合要求，以确认本项目软件能够正常运行，并初步达到符合招标文件中约定交付的规定。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。

11.2.3 软件系统达到验收条件后由中标人提出验收申请，采购人根据中标人提交的验收申请进行确认。验收由双方人员共同参与。同时中标人须提供软件文档（包括但不限于《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《测试报告》、《用户使用手册》、《数据字典》、《系统部署文档》）以及可安装的程序运行文件），软件文档部分的验收通过后，即视为初验通过。

11.2.4 验收分初验和终验。初验通过且系统试运行达到规定时间，初验遗留问题已解决，中标人确认系统具备正常运行条件，即通知采购人系统已准备就绪，等待最终验收。当系统通过运行测试时即终验完毕，采购人向中标人签发终验报告。

11.2.5中标人应按照招标文件、投标文件及其附件所约定的内容进行交付，如约定采购人可以使用和拥有本开发软件源代码，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。

11.2.7如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，直至系统完全符合验收标准。以上行为产生的费用均由中标人承担。

11.2.8如果由于采购人原因，导致系统在验收期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

11.2.9 如采购人同意本项目验收交付，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定目标的系统软件开发的需求、任务和功能。

11.2.10如本项目连续3次终验未获通过，采购人有权取消合同，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

11.2.11自系统验收通过之日计算质量保质期，采购人享有中标人（***）天的系统试运行现场驻场服务期。该期间，中标人应提供采购人现场技术支持服务以应用解决系统运行期间可能出现的各类问题和进一步提供与完善软件运行水平。

11.2.12项目验收后中标人还应向采购人移交除本章节第11.2.3款外软件开发过程中形成的其他文档资料。

### 12售后服务要求

12.1软件运行保证

在中标人驻场服务期满，提供免费技术支持服务期（质量保质期）内，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。提供每周7 天×24小时响应维护服务。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，中标人将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。中标人将通过以下三种服务方式进行技术支持：

12.1.1 电话支持：客户通过拨打中标人指定的维护工程师电话，由中标人工程师进行电话支持。

12.1.2 远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

12.1.3 现场支持：如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在用户提出现场支持要求后的24小时内，中标人将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。

12.2 软件维护要求

12.2.1 质量保质期内，由采购人负责日常性管理工作，包括信息更新、数据维护和系统管理，中标人负责本项目所涉及的技术性维护，其工作范围为：软件日常运行维护、软件版本升级和错误更正；合同所界定的功能范围内的局部调整。

12.2.2 当出现故障时，采购人应立即通知到中标人。如属于严重故障，中标人立即委派工程师进行处理；如属于一般故障，中标人委派工程师在一小时内开展问题处理工作；必要时到现场进行紧急处置。

12.2.3 中标人在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其他权利不受影响。

12.3 软件系统的培训要求

12.3.1 中标人应提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括软件的使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合同所规定的系统运行保障的目标。

12.3.2 中标人应为所有被培训人员提供培训用文字资料。

12.3.3 培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和中标人共同商定，并提供具体的培训方案。

12.4质保要求

12.4.1 质保期内

（1）日常维护方案

中标人在最终验收通过后，软件提供一年免费每周7 天×24小时的售后服务。提供包括但不限于系统升级、故障排除、性能调优、功能适应性修改、完善性修改、技术咨询等服务内容；并处理和协调好与各相关系统软件、硬件等供应商的关系。中标人必须提供详细的技术支持和服务方案。

（2）系统发生故障后的应急响应方案

中标人的服务响应要求：每周7天×24小时电话或电子邮件服务，2小时内做出明确的响应安排，4小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在规定的时间内到达现场（4小时内）。

12.4.2 质保期外

在质保期结束前，由中标人工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷由中标人负责修理，在修理之后，中标人将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。在免费质保期满后中标人提供所有服务对象的“售后服务回访表”。在质保期后，根椐用户方运营的要求（包括对设备、材料更换、软件升级等）中标人以积极态度给予配和，并在维护过程中收取基本的人工、材料、服务的成本费用，最大限度的满足用户方要求。

### 13 所有权和使用权要求

13.1投标人提供软件产品（包括软件载体和文档）和相关系统接口，仅限于采购人使用，未经投标人书面许可不能对外转让。软件不加密，不限制采购人安装次数和安装的终端数量。

13.2投标人保证对其交付的软件系统享有合法的权利，并且就交付的软件系统不做任何的权利保留。

13.3投标人需保守因本项目执行而获得的采购人的所有资料（包括信息账号、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据及采购人的相关工作程序等）秘密，不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则投标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于采购人及采购人的所有经办人员。

13.4投标人应向采购人提供包括源代码和目标代码在内的全部程序。

13.5 除开发者身份权外，项目的软件著作权的其他全部权益属于采购人。此权利担保规定的效力不受所签合同有效期的限制。

## 四、投标报价须知

### 14 投标报价依据

14.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

14.2 招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、验收要求、培训要求及售后服务要求等。

14.3工作量清单说明

14.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

14.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，投标人如发现其中的核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以软件开发工作清单为准。

### 15投标报价内容

15.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、研发、上线测试、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

15.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

15.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

15.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 16 投标报价控制性条款

16.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

16.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

16.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

16.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

16.4.1减少软件开发工作清单中的核心工作模块的；

16.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

- 政府采购政策

★17.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★17.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★17.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。