## 浦东新区数字化运动社区服务平台采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

1.5供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载磋商文件之日起五个工作日内提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

以全区数字化社区联赛为中心，前期试点依靠周浦体育中心场馆以及浓厚的体育文化底蕴，通过数字化联赛系统连接体育场馆赛事组织和社区体育活动人群。利用物联网、云计算、大数据等技术，为广大用户群体精准提供数字化运动社区服务，从而提升社区化运动的规模和效率，增强社区居民之间的交流和互动、形成辐射效应，通过体育联赛进一步调动群众参与健身运动主动性和积极性，让更多群众享受到体育带来的乐趣，打造浦东“区”超、周浦“镇”超、“村”超，兴社区体育，进一步提升扩展广大群众对体育运动的热情。

2.2 项目磋商范围及内容

本项目为浦东新区数字化运动社区服务平台建设，具体包含数字化社区联赛系统、赛事体育场馆组织管理系统、数字化运动社交系统三部分内容。

2.3 本项目服务期限为，自合同签订之日起120个日历天。

### 3承包方式

3.1依照本项目的招标范围和内容，成交供应商以包质量、包安全、报进度的方式实施项目总承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1 本项目合同结算价以审计价为准，供应商的成交价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照磋商文件规定的验收标准核定为准。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。

5.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后，支付合同金额50%的预付款；

（2）项目完成试运行后，支付合同金额的30%；

（3）项目通过验收且审计结束后，按审计结果及合同履约情况支付余款。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》GBT25070-2019

《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T28448-2019

《信息系统密码应用基本要求》GB/T39786-2021

GB/T25000-2018系统与软件工程系统与软件质量要求和评价

GB/T32424-2015系统与软件工程用户文档的设计者和开发者要求

GB/T32423-2015系统与软件工程验证与确认

GB/Z31102-2014软件工程知识体系指南

GB/T19003-2008 软件工程

（10）GB/T19001-2000 应用于计算机软件的指南

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 软件开发工作清单

| 序号 | 模块名称 |  |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化社区联赛系统 | 多项目运动管理子系统 | 项目赛事管理 | 系统功能包括但不限于多运动项目赛事状态管理、基础数据管理、竞赛队伍审核、竞赛数据管理、联赛分级管理、竞赛数据下载、报名报项管理、竞赛运动项目类型管理、运动项目组别配置审核管理、运动小项配置审核管理等功能 |
| 2 |  |  | 基础信息管理 |  |
| 3 |  |  | 报名规则管理 |  |
| 4 |  |  | 竞赛章程设置 |  |
| 6 |  |  | 免责声明 |  |
| 7 |  |  | 运动类型管理 |  |
| 8 |  |  | 赛制类型管理 |  |
| 9 |  |  | 跨队报名 |  |
| 10 |  |  | 比赛地址管理 |  |
| 11 |  |  | 赛事图片管理 |  |
| 12 |  |  | 比赛时间管理 |  |
| 13 |  |  | 规程公示 |  |
| 14 |  |  | 选手报名报项 |  |
| 15 |  |  | 资格检查 |  |
| 16 |  |  | 证件号管理 |  |
| 17 |  |  | 报名公示 |  |
| 18 |  |  | 比赛组别设置 |  |
| 19 |  |  | 比赛小项管理 |  |
| 20 |  |  | 兼项管理 |  |
| 21 |  |  | 队员配置管理 |  |
| 22 |  |  | 竞赛队伍审核 |  |
| 23 |  | 赛事智能编排组织子系统 | 编排策略配置 | 需对接整理审核报名数据，满足各项目编排特点要求，支持多种比赛类型如：团体赛、单项赛等，支持多组别、多阶段比赛数字化编排管理；可进行在线编排、编排后导入等多种方案；编排后在线发布秩序册、竞赛表、多阶段对阵图、参赛信息等功能 |
| 24 |  |  | 场地配置 |  |
| 25 |  |  | 场序时间设置 |  |
| 26 |  |  | 裁判员管理 |  |
| 27 |  |  | 计分规则配置 |  |
| 28 |  |  | 竞赛参数设置 |  |
| 29 |  |  | 选手分组抽签 |  |
| 30 |  |  | 场序表管理 |  |
| 31 |  | 信息多端融合发布子系统 | 综合成绩册发布 | 支持竞赛流程各阶段信息发布，如：选手报名、抽签编排、秩序册、检录信息、成绩公告、积分公示、名次公示等各类信息，支持多终端类型、多角色连接查询，依据项目及角色需求特点构建不同的数据发布中枢，以满足各类人群了解竞赛各个环节，全部竞赛成绩信息与公共服务平台可实现数据实时共享 |
| 32 |  |  | 竞赛表信息查询 |  |
| 33 |  |  | 成绩积分及名次公示 |  |
| 34 |  |  | 竞赛数据发布 |  |
| 35 |  |  | 赛程发布 |  |
| 36 |  | 计时计分管理子系统 | 比赛计分管理 | 针对各运动项目特点定制化开发现场裁判员计时计分功能，为简化裁判员操作，需把各项目计时计分业务逻辑包含在系统内，以更好的提升效率和减少人为失误。同时为现场公示大屏和视频转播系统提供支撑服务，并且可实现计时计分数据实时同步至中央成绩处理，现场成绩数据接受处理后，向数据综合处理单元提供标准化所需的竞赛信息数据，支持多种成绩数据对接方式。 |
| 37 |  |  | 裁判长竞赛管理 |  |
| 38 |  |  | 竞赛计时管理 |  |
| 39 |  |  | 出场名单拉取 |  |
| 40 |  |  | 竞赛场次管理 |  |
| 41 |  |  | 调场管理 |  |
| 42 |  |  | 弃权管理 |  |
| 43 |  |  | 大屏显示设置 |  |
| 44 | 赛事体育场馆组织管理系统 |  | 参赛证管理 | 需满足赛事期间体育场馆组织管理需求，功能包括但不限于参赛证管理、电子奖状管理，竞赛消息管理，物资签到管理以及比赛期间检录工作需求 |
| 45 |  |  | 电子奖状 |  |
| 46 |  |  | 场地进程管理 |  |
| 47 |  |  | 场地消息管理 |  |
| 48 |  |  | 物资发放及签到 |  |
| 49 |  |  | 竞赛检录 |  |
| 50 | 数字化运动社交系统 |  | 运动俱乐部创建 | 需满足运动人群社交基本需求，功能包括但不限于俱乐部的创建、管理员维护、日常活动创建、活动组织报名以及活动的执行管理需求。 |
| 51 |  |  | 会员加入申请 |  |
| 52 |  |  | 管理员维护 |  |
| 53 |  |  | 个人中心 |  |
| 54 |  |  | 分享管理 |  |
| 55 |  |  | 活动设置发布 |  |
| 56 |  |  | 活动报名 |  |
| 57 |  |  | 活动执行管理 |  |

说明：1、上表中所列内容为本次招标的主要工作内容，均为核心模块，投标人不得减少核心模块。

7.2 设计原则

本项目应以实际环境和业务需求为导向和切入点，加强调研分析，注重论证，系统在设计和建设上应完全遵循行业发展趋势，基于国家电子政务及上海市的开发规范和流程，遵循已有的技术架构和标准，在实施上应根据实际需要及投资金额，重点先行、分期实施、逐步扩展，不断完善，同时应遵循以下原则：实用性原则、安全性原则、可行性原则、稳定性原则、可靠性原则、开放性原则、先进性原则等。

（1）先进性原则

采用成熟先进的技术，是使应用系统能够适应一定时期的技术发展变化要求，并在相当长的时间内能够满足大并发用户，有很好的性能吞吐能力，同时提供灵活扩展的系统功能的前提。

根据当前技术发展前景，本次项目系统采用多层次的应用系统架构进行设计。多层的系统架构的客户端/服务器模型是当前先进的协同应用程序开发模型，这种方案将客户/服务器系统中各种各样的组件划分为多“层”服务，它们共同组成一个应用程序，这多层服务主要包括：

用户服务：提供信息和功能、浏览定位、保证用户界面的一致性和完整性。

业务服务和其它的“中间层”服务：共享的业务政策，从数据中生成业务信息，保证业务的一致性。

数据服务：数据的定义，永久数据的存储和检索，保证数据一致性。

多层的系统架构有着众多的优势：业务实现模块化，层次化；安全控制层次化，体系化；部署十分灵活；性能优化，扩展可以在多个层面上；新业务开发可以重用原有的业务组件，减少新业务的开发工作量，加快业务面世的时间；同时，多层的可靠性设计，使得系统故障出现和排除时间缩短；而多层框架也使得业务的开展十分灵活，可以在多个层面上，满足不同的客户需求和系统的性能要求。

（2）开放性原则

平台具有很强的开放性，平台是运行于开放的数字化网络中，服务器端数据可能需要与其它系统进行交换，提高数据共享。因而要求平台中主要数据格式定义、媒体文件格式、数据存储及传输协议等符合体育竞赛规则及其他专业规范，并保证数据格式符合工信部颁布的技术规范。该系统基于网络平台，各个程序模块提供了较好的综合可靠性和网络管理功能，保证所开发的系统具有良好的兼容性及开放性。平台中各类比赛规则、比赛成绩、运动员信息、比赛进程的安排都需要采用标准数据接口，方便与更高级别的管理信息系统兼容，方便后期进行技术升级及改造。此外，考虑到平台的特殊性，本系统必须提供对信息管理的部分功能二次定制开发的需求。

（3）扩展性原则

平台按照各个功能模块进行了组件的划分，各个组件之间边界清晰，固化了组件的接口和流程设计，大大降低了系统的复杂度。

组件式封装的软件架构，实现了组件与组件之间的独立性，为组件的独立运行提供了基础保证，也为组件的分散部署奠定基础，大大增加了系统的可扩展性。用户可以根据系统的个性化需要配置必要的组件，将不同基础服务组件和业务逻辑应用灵活地部署在同一网络环境中的不同服务器上。

（4）可靠性原则

可靠性方面，为保证系统的运行和数据传输安全，在软件的组织和设计方法的选择、数据的安全性和完整性以及系统的运行和管理方面采取必要的措施，并防止和恢复由内在因素和危机环境造成的错误和灾难性故障，以保证系统的可靠性。管理安全性方面，登录信息都进行了系统加密，确保用户账户的安全；系统敏感信息均通过加密方式进行传输。软件安装程序均采用证书签名，并通过杀毒软件的扫描。运行安全方面，支持重要服务器的双机热备，负载均衡技术确保系统的可靠运行。

（5）易用性原则

系统的易用性主要指系统提供的功能易见、易学和易用。系统应该具有简捷易懂、灵活的用户界面，通过显著的按钮及引导式操作等方法，保证最终用户的便利性，也有利于系统具有可延展性。

7.3 建设目标

本项目以浦东新区数字化社区联赛为中心，前期试点依靠周浦社区资源、群众基础、体育中心场馆以及浓厚的体育文化底蕴，通过数字化竞赛系统连接体育场馆赛事组织和社区体育活动人群。利用物联网、云计算、大数据等技术，为广大用户群体精准提供数字化运动社区赛事服务，从而提升社区化运动的规模和效率，增强社区居民之间的交流和互动、形成辐射效应，通过体育联赛进一步调动群众参与健身运动主动性和积极性，让更多群众享受到体育带来的乐趣，打造浦东“区”超、周浦“镇”超、“村”超，兴社区体育，进一步提升扩展广大群众对体育运动的热情。

上述项目建设目标具体如下：

7.3.1数字化社区联赛系统

数字化社区联赛系统是体育赛事和新技术的结合，利用云计算、大数据等技术手段，为参赛选手和观众提供更加便捷、智能化的赛事体验。无论是在比赛组织工作的便利性，赛事类型和规模的扩大，还是赛事执行的效率，创新技术都为群众体育赛事带来了新的变革和机会；积极探索这些新技术的在群众体育赛事中的应用，为群众体育的发展注入更多的活力和创新力。

（1）多项目运动管理子系统

满足广大群众日常主流运动项目（乒乓球、羽毛球）数字化竞赛组织需求，兼顾网球、篮球项目；支持多层级、多类型、多赛制、多样性的群众体育赛事活动。

（2）赛事智能编排组织子系统

需对接整理审核报名数据，满足各项目分组抽签编排要求，支持多种比赛类型编排；编排在线发布秩序册、竞赛表、多阶段对阵图、参赛信息等功能，依据竞赛总规程和单项规程进行统计，同时将统计结果发送给信息发布系统。

（3）信息多端融合发布子系统

支持竞赛流程各阶段信息发布，依据不同运动项目及不同角色需求特点构建不同的数据发布中枢，以满足各类人群了解竞赛各环节实时信息，全部竞赛成绩信息与公共服务平台可实现数据实时共享；

（4）计时计分管理子系统

针对各运动项目特点定制开发现场裁判员计时计分功能，为简化裁判员操作，需把各项目计分业务逻辑包含在系统内，以更好的提升效率和减少人为失误。

可依据单项竞赛办法录取规则，对各竞赛项目进行分类，按照运动类别，大项、小项，根据项目特点、规程实现竞赛数据综合汇集处理。

7.3.2赛事体育场馆组织管理系统

赛事体育场馆组织管理子系统是一种基于现代科技的智能化服务，实现竞赛场馆内综合组织管理，可以提高赛事场馆的竞赛效率和安全性。

系统需满足赛事期间体育场馆组织管理需求，功能包括但不限于竞赛参赛证管理、竞赛电子奖状管理，赛场消息管理，竞赛物资签到管理以及赛事期间检录管理需求。

7.3.3数字化运动社交系统

数字化运动社交系统可以促进运动者与他人之间的交流和互动，增强社交和团队合作意识。通过使用数字化运动社交平台，人们可以更加便捷地分享和记录自己的运动经历，交流运动技巧和经验，还可以结交志同道合的朋友和运动伙伴。同时，数字化运动社交也推动了运动文化的普及和发展。通过数字化运动社交为更多人群提供参与运动赛事和活动的机会，让更多人能够体验运动的魅力和快乐。

系统需要满足运动人群社交基本需求，功能包括但不限于俱乐部的创建、会员、管理员维护、日常活动创建、活动组织报名以及活动多种模式的执行管理需求。

7.4 各模块具体要求

| 数字化社区联赛系统 | 多项目运动管理子系统 | 满足日常主流运动项目（乒乓球、羽毛球）数字化竞赛系统需求，兼顾网球和篮球项目。支持多层级、多类型、多赛制（小组+标准淘汰、单循环赛、单淘汰、同名次淘汰、瑞士积分法、追分赛、多小组淘汰赛、多小组循环等）、多样性的群众体育赛事活动。 具体功能包括且不限于以下内容： 支持多运动项目规程管理、基础数据管理、队伍审核、随队人员管理、赛事配置、资格审查、分类查询下载、赛事发布分享、报名项管理、渠道管理、等级管理、项目类型管理、项目组别管理、小项管理、队员管理、免责声明、日志管理等。 |
| --- | --- | --- |
|  | 赛事智能编排组织子系统 | 满足对接整理审核报名数据，满足各项目分组抽签编排要求，支持多种比赛类型如：团体赛、单项赛等，支持多组别、多阶段比赛数字化编排管理；可进行在线同步编排、编排后导入等多种方式；编排在线发布秩序册、竞赛表、多阶段对阵图、参赛信息等功能。 满足多项目运动类型编排策略管理、场地设置、时间设置、裁判设置、计时计分规则设置、积分管理、竞赛规则参数配置、分组抽签以及场序表管理、各类裁判员管理需求，对竞赛日程、赛程依据竞赛总规程和单项规程进行处理，同时可将处理结果实时发送给信息发布系统。 具体功能包括且不限于以下内容： 1、可依据项目特点支持多组别、多项目、多轮次统一分组管理； 2、需满足项目特点抽签规则的专项需求，对种子、同单位、同区域等情况并存时亦可实现公平性、专业性、平衡性、随机性等原则性要求； 3、支持全自动、半自动、打断式等多种抽签方式； 4、小组轮转方式需要支持固定1号位逆时针、固定1号位顺时针、贝格尔轮转、ITTF2011_A型轮转、ITTF2011_B型轮转、SSDS轮转等循环方式。 |
|  | 信息多端融合发布子系统 | 支持竞赛流程各阶段信息发布，如：选手报名、分组、抽签、编排、秩序册、检录信息、成绩公告、积分公示、名次公示等各类信息，支持多终端类型、多角色连接查询，依据项目及角色需求特点构建不同的数据发布中枢，以满足各类人群了解竞赛各环节实时信息，全流程竞赛成绩信息与公共服务平台可实现数据实时共享； 具体功能包括且不限于以下内容： 1、支持场馆LED大屏、贵宾室液晶电视、各类智慧屏、手机、PAD, 官网、APP、其他相关数据中枢各类设备跨平台多场景支持； 2、赛况进程，比赛成绩等通过同步实时发布，保证赛事公平公正公开 3、依据竞赛项目特点及竞赛日程时间安排，满足各类运动项目竞赛流程各阶段的信息展示、公示并支持多类型，多维度展示； 4、满足在竞赛流程各阶段竞赛信息发布，如：选手报名、抽签编排、秩序册、检录信息、成绩公告、积分公示、名次公示等，可在所有时间维度上呈现不同的数据以满足在竞赛流程各阶段各类角色对数据的需求 |
|  | 竞赛计时计分管理子系统 | 竞赛计时记分管理系统可根据不同竞赛运动项目的特点进行分类处理，可实时直接采集现场竞赛比分、犯规等数据，经处理之后，按竞赛规则进行运动员的成绩计算，并跟踪处理实时排名，通过各运动专项算法子自动化协助裁判及工作人员有序执行比赛进程，同时可为现场显示系统和电视转播系统提供技术支撑服务。并且可依据单项竞赛办法录取规则，对各竞赛项目进行分类，按照运动类别，大项、小项设置，及项目特点、计时计分规则要求实现竞赛全流程数据综合汇集处理。 具体功能包括且不限于以下内容： 1、可依据各项目特点实现联网成绩采集，并且可实时在现场大屏幕、场地显示器及相关PC终端显示； 2、可支持一键通知消息，检录长、裁判长等工作人员可在裁判长管理、场地消息通知等界面，实时掌握场地现状、即时调场、即时调度工作人员； 3、可实现计时计分数据同步至中央成绩处理，接受处理现场成绩数据后，向数据综合处理单元提供标准化所需的竞赛信息数据，支持多种成绩数据对接方式。针对各运动项目特点定制化开发现场裁判员计时计分功能，为简化裁判员操作，需把各项目计分业务逻辑包含在系统内，以更好的提升效率和减少人为失误。 |
| 赛事体育场馆组织管理系统 |  | 赛事体育场馆组织管理子系统是一种基于现代科技的智能化服务，系统需满足赛事期间体育场馆组织管理需求；实现竞赛场馆场地综合管理，提高赛事场馆的竞赛效率和安全性，同时也能够为竞赛期间与会的各类用户提供更加便捷、舒适、个性化的服务，提高赛事的效率和质量。 本系统需覆盖赛事从筹备到结束的全过程，以及场馆的资源组织管理与持续优化。实现资源的高效配置与信息的即时共享，为赛事的成功举办提供坚实的技术支撑。此外，通过智能化的竞赛组织管理和数据公示，场馆可以更好根据各类用户需求和行为习惯，为其提供更加个性化的服务和体验。 具体功能包括且不限于以下内容： 竞赛参赛证管理、竞赛电子奖状管理，赛场消息管理，竞赛物资签到管理以及赛事期间检录管理需求。满足赛事体育场馆组织日常管理需求，场地安排、赛事检录管理、物资签到管理等需求，数据实时同步多终端展示等。 通过多个功能模块整合处理，实现全流程、全方位的管理与控制，为体育赛事组织工作提供强有力的支持保障。 |
| 数字化运动社交系统 |  | 数字化运动社交系统需要满足运动人群社交基本需求，可通过运动俱乐部的建立，促进运动者与他人之间的交流和互动，增强社交和团队合作意识。 通过数字化运动俱乐部，人们可以更加便捷地分享和记录自己的运动经历，参与感兴趣的运动俱乐部活动，还可以结交更多水平相近、志同道合的球友和运动伙伴。为人们的生活增添了更多的乐趣和活力。通过参与和分享运动经历，人们可以相互鼓励和激励，不断提高自己的运动能力和健康水平。 具体功能包括且不限于以下内容： 俱乐部的创建、会员、管理员维护、日常活动创建、活动组织报名以及活动多种赛制的执行管理需求。 支持社区各运动项目俱乐部活动的发起、报名、活动需能提供多种组织模式、多种场景下的活动执行和管理功能，协助俱乐部高效地管理其活动、成员和资源。 |

7.5人员要求

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 配置人数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具有相关工作经验，若有相关证明材料请提供 |  |
| 2 | 设计工程师 | 1 | 具有相关工作经验，若有相关证明材料请提供 |  |
| 3 | 开发工程师 | 4 | 具有相关工作经验，若有相关证明材料请提供 |  |
| 4 | 测试工程师 | 2 | 具有相关工作经验，若有相关证明材料请提供 |  |
| 合计 |  | 8 |  |  |

7.6工作进度

供应商在合同签订生效后120个日历日内完成所有系统的开发、部署和调试工作，交付使用。

7.6.1 开发阶段

合同签订生效后60天内完成系统交付上线；

7.6.2 试运行阶段

项目交付上线起至平稳运行不低于30天；

7.6.3 验收阶段

试运行结束30天内。由成交供应商原因造成的验收延期或验收不合格需重新验收等情况，时间顺延。

7.7其他要求

7.7.1软件运行保证

在成交供应商交付并且验收合格后，提供1年免费技术支持服务期（质量保质期）内，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。提供7天×24小时响应维护服务。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，成交供应商将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。成交供应商将通过以下三种服务方式进行技术支持：

（1）电话支持：客户通过拨打成交供应商指定的维护工程师电话，由成交供应商工程师进行电话支持。

（2）远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

（3）现场支持：如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在用户提出现场支持要求后的48小时内，成交供应商将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。

7.7.2软件维护要求

（1）质量保质期内，由采购人负责日常性管理工作，包括信息更新、数据维护和系统管理，成交供应商负责本项目所涉及的技术性维护，其工作范围为：软件日常运行维护、软件版本升级和错误更正；合同所界定的功能范围内的局部调整。

（2）当出现故障时，采购人应立即通知到成交供应商。如属于严重故障，成交供应商立即委派工程师进行处理；如属于一般故障，成交供应商委派工程师在一小时内开展问题处理工作；必要时到现场进行紧急处置。

（3）成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。

7.7.3软件系统的培训要求

（1）成交供应商应提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括软件的使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合同所规定的系统运行保障的目标。

（2）成交供应商应为所有被培训人员提供培训用文字资料。

（3）培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和成交供应商共同商定，并提供具体的培训方案。

7.7.4质保要求

（1）质保期内

在系统的质保期内，如有质量的问题或质量缺陷，成交供应商应免费予以优化及维护，保证用户工作及时正常运行。在用户使用的前三个月内，出现第二次质量问题，成交供应商应免费升级优化。成交供应商需在质保期内免费提供升级优化及维护。

成交供应商应保证按投标文件的承诺提供良好的售后服务。成交供应商应拥有完善的售后服务体系，包括软件验收，调试、日常维护以及故障排除等。成交供应商应提供一年免费质量保证。

成交供应商在接到用户方报修通知后，需立即做出响应。

（2）质保期外

在质保期后，根椐用户方运营的要求（包括软件升级等）。成交供应商需以积极态度给予配和，并在维护过程中收取基本的人工、材料、服务的成本费用，最大限度的满足用户方要求。

7.7.5软件系统的培训要求

（1） 成交供应商应提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括软件的使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合同所规定的系统运行保障的目标。

（2）成交供应商应为所有被培训人员提供培训用文字资料。

（3）培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和成交供应商共同商定，并提供具体的培训方案。

7.7.6性能要求

（1）支持HTTP、HTTPS、TCP、Socket、WebSocket、MQTT等协议，支持WEB端、PC端、移动端等多终端协作管理；

（2）场次生成精度≥99.99%，编排场次误错比≤0.1

（3）调场响应时间≤1秒。

（4） 全系统 5000用户使用和100 用户并发。

（5）提供7天×24小时的连续运行，平均年故障时间不超过 1 天，平均故障修复时间不超过 60分钟。

（6）一般性数据保存、修改、删除等操作的平均响应反馈速度不应超过5秒，一般控制在 2秒之内，大数据量的查询、统计及数据处理响应时间为20 秒内。

7.7.7技术框架要求

| 国产软硬件环境要求 | 项目中开发的软件产品，能在国产环境上运行，支持国产操作系统、中间件和数据库主流的产品，服务端能在国产软件上运行，客户端能在国产操作系统和浏览器上运行。 |
| --- | --- |
| 基于多层框架体系设计 | 平台要求基于多层结构的应用程序设计，平台具有良好的兼容性、可移植性、可集成性和可扩展性。 |

7.7.8安全要求

根据《中华人民共和国网络安全法》和《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）相关规定要求，供应商应配合采购人方完成软测、安测及密测工作。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 供应商具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

8.1.3 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

8.1.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

8.2 应急处置要求

8.2.1 成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；采购人应急值班联系电话：**，传真：**。

### 9质量标准和验收方案

9.1质量标准

9.1.1 成交供应商所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

9.1.2 成交供应商所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

9.2系统测试及验收方案

9.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向成交供应商提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，成交供应商可相应顺延交付日期。如对成交供应商造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。

9.2.2成交供应商应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于成交供应商管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

9.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，成交供应商进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。成交供应商准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，成交供应商可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，成交供应商在工程师限定的时间内修改后重新验收。

9.2.4 成交供应商应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。成交供应商在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

9.2.5成交供应商应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，成交供应商应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

9.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向成交供应商出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向成交供应商陈述需要改进的缺陷。成交供应商应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间成交供应商需承担由自身原因造成修改的费用。

9.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有（30）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

9.2.8如果由于成交供应商原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，成交供应商应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由成交供应商承担。

9.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，成交供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

9.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。成交供应商应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此成交供应商应当配合。

9.2.11 如果属于成交供应商原因致使系统未能通过验收，成交供应商应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期30个工作日，直至系统完全符合验收标准。

9.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

9.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

### 10保密要求

10.1 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.4.2 采购人提供的岗位设置是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正。

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、系统调试及试运行、上线测试、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

12.5供应商按照磋商文件格式中所附的表式完整地填写磋商一览表及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

供应商只需在《磋商一览表》中报出对应服务期限的磋商价格即可。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的；

13.4.3磋商报价中员工的基本工资低于本市职工最新的最低工资标准的。

### 14其他

## 五、政府采购政策

### 15节能产品政府采购（本项目不适用）

15.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商必须选用节能产品。

15.2供应商如选用节能产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为节能产品。

### 16环境标志产品政府采购（本项目不适用）

16.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

16.2供应商如选用环境标志产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为环境标志产品。

### 17促进中小企业发展

17.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“磋商文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

17.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

17.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 17规范进口产品政府采购（本项目不适用）

17.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

### 18支持监狱企业发展（本项目不适用）

18.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、磋商中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

18.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 19促进残疾人就业

19.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“磋商文件格式”），并对声明的真实性负责。