# 第二章项目采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.6本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。供应商向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由供应商承担全部责任。

1.7响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

为深入贯彻国家关于“加快培育数据要素市场”、“推动政府数据共享开放”的战略部署，落实上海市“全面推进城市数字化转型”、“打造国际一流营商环境”的工作要求，并积极响应浦东新区“打造社会主义现代化建设引领区”、“数智浦东”的系列规划，科经委聚焦当前“委内数据要素共享”、“重点任务督查督办管理”、“医药企业临床管线管理”、“揭榜挂帅国际版升级”几项重点需求，在“一体化平台”统一数字底座基础上，开展深度应用，旨在打破数据壁垒、强化智能监管、提升开放水平，全面赋能科经委核心职能高效履行，助力浦东新区打造更智慧、更高效、更开放的经济治理与产业服务体系。

2.2 项目磋商范围及内容

基于浦东新区“科经委一体化平台”整体规划，在统一用户账户、统一用户权限、统一技术架构、统一数据底座的基础上进行模块扩展和功能优化，包含科经委业务数据赋能、科经委重点任务督查督办管理、浦东医药企业临床管线报备管理、揭榜挂帅“国际版”升级四部分内容。

2.3 合同签订生效后180个日历天内交付并通过终验。

1.	需求调研和原型设计阶段：自合同签订生效后50个日历日内完成；

2.	开发阶段：自需求调研和原型设计阶段完成后100个日历日内完成；

3.	试运行阶段：自开发工作完成，系统上线后开始为期30个日历日的试运行工作；

4.	验收阶段：试运行结束后完成项目验收。

软件开发质量保证(免费技术支持)期不低于1年。质量保证期工作内容要求按照合同文件规定执行。质量保证期从项目验收通过并交付之日后起计。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包质包量、包安全可靠的实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

5.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

1、第一笔付款-预付款(40%)：合同签订后十个工作日内，收到发票后(经审核符合要求)，采购人向成交供应商支付合同款；

2、第二笔付款-系统上线付款(30%)：系统正式进入试运行阶段，且采购人收到成交供应商发票(经审核符合要求)后十个工作日内，向成交供应商支付合同款，但该付款行为不构成对系统的验收。

3、第三笔付款-项目验收付款(30%)：采购人收到成交供应商的验收报告(由合同双方及新区大数据中心签署)、合同规定的有关资料(一式二份)、发票正本(经审核符合要求)后十个工作日内，支付剩余合同款。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 工作目标与总体要求

7.1.1建设目标

本项目旨在依托浦东新区科经委“一体化平台”统一数字底座，聚焦四大核心领域深化拓展，旨在实现科经委内部治理与产业服务能力的系统性跃升。具体而言，一是构建数据赋能体系，利用AI技术实现数据智能提取与入库，打通跨处室信息壁垒，强化区-街镇协同机制，做好优质企业的重点服务和重点招商项目加速落地；二是强化行政执行穿透力，建设督查督办子系统，实现市、区、委重点任务全生命周期闭环管理；三是重塑医药企业临床管线监管，以线上报备替代线下流程，构建可实时监控动态的管线数据库，精准把握全区生物医药创新脉动；四是建设英文版平台，推动揭榜挂帅平台国际化发展，链接全球创新资源。最终形成数据驱动决策、流程优化提效、精准督办强执行、开放平台促合作的新格局，为浦东高质量发展注入数字动能。

7.1.2设计原则

本项目将在上海市浦东新区科经委一体化平台项目的基础上进行功能拓展，基于一个数字化底座，遵循统一的技术路线、统一的开发规范、统一的数据标准、统一的设备接入规范、统一的UI规范、统一的安全规范、统一接口服务标准进行建设。供应商在重点理解本项目与科经委一体化平台的关系的基础上，提供本项目新建功能无缝接入现有系统的设计方案，且设计符合相应的国际、国家标准和规范。在项目设计中，重点考虑具备先进性、可靠性、实用性和经济性、可持续发展性，使系统具有扩展性的升级能力、易于维护、安全性和保密性、标准化和开放性、灵活性、可拓展性和兼容性。

根据对系统需求和系统目标的分析，实现思路是：快速适应系统的业务需求，应用先进的软件设计思想，同时充分考虑系统长期发展的前瞻性要求，基于多层B/S架构体系之上实现系统的灵活性、安全性，并使系统具有良好的可管理性。重点考虑以下几点：

（1）标准化原则。本项目中所有应用系统的接口、网络数据格式等将严格遵循标准化，对于部分非标准的业务应用内容，也将根据业务的实际情况，为工作人员设计弹性化的系统应用，以确保与其他标准化应用的充分兼容。

（2）访问速度优先原则。本项目采用互联网技术、多媒体技术等技术进行开发，在保证质量的基础上尽可能减少文件大小，以满足网络传输的需求；互动过程的网络带宽要求应适合一般带宽接入环境的网络用户访问。

（3）“KISS原则”（Keep It Simple and Stupid）。良好的用户体验包括体验过程的可用性和易用性；在体验和互动过程中应实现自然的过渡和前后联系；同时隐含了表现形式的美观，不可一味追求强大的系统功能而忽视了所要传达的操作简洁化内涵。

（4）扩展性原则。扩展性原则包含2个方面的含义，一是系统功能的扩展，随着信息化建设的不断深入，系统的功能可能将进一步扩大，因此软件系统的建设应具备很强的扩展能力，方便以后更多功能模块的逐步应用；二是用户数量的扩展，由于业务的不断开展和中心业务的不断增加，势必将带来管理用户的增加，使软件用户数量增多，本系统建设应具备随时扩充用户的能力。系统采用“活页夹”式结构设计，可自由组合功能模块，以搭建不同应用，有效地保证在各个应用层面的可伸缩性。

（5）大集中原则。方案设计需要以集中和分布相结合为原则。本项目的设计采用数据集中、业务和服务分布的原则，使数据的处理最终在统一资源中心进行数据的汇总和分析。通过对整个体系框架实行分层、逐级设置权限操作，为内、外部提供有效、充分的操作手段。

（6）安全性和稳定性原则。本系统的设计和建设充分考虑到网络的安全性和稳定性，能保证各种在网数据安全、完整，保证各类网络应用的畅通和稳定。系统本身的容错能力、纠错能力及输入数据的自动检验是系统安全稳定的重要部分。在各系统设计中，全面考虑系统安全性。采用集中化的用户管理，实现基于角色的安全策略和统一的认证及授权。重要资料的通讯进行传输加密。

（7）国产化。出于对国家信息安全方面的保护，本次项目方案要求以国产软件产品或开源软件为基础，构建一套完全国产化的改造方案，保障国家的信息安全，同时促进国产软硬件的产业链发展，为电子政务平台的国产化建设提供范例。

7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）

| 序号 | 模块名称 | 功能及技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科经委业务数据赋能子系统 | 基于一体化平台数据中心，建设业务数据赋能板块：聚焦破解委内数据要素流通与共享难题，依托区数据局开放的AI能力，开发智能数据提取工具及AI查询助手，实现委内历史申报项目附件中关键数据的全面结构化处理，同步将市里优质企业名单、统计局经济运行数据等未入库数据及线下临时文件数据智能化入库，打通委内数据要素的跨处室共享通道；建立分级审批流程及积分激励机制，在保障数据安全和权限内共享前提下优化数据流通机制，为优质企业信息搭建区-街镇线上协同分发通道，终结传统表格传递模式，同时为招商项目打造统一规范的上报入口、全程留痕的审核流程及智能多维分析工具，实现企业扶持经营数据、优质名录等关键信息在专报撰写、审批决策等场景的 “一键直达”，提升跨部门协同效率与街镇服务效能。 |  |
| 2 | 科经委重点任务督查督办子系统 | 建设委内重点督查督办任务的统一管理平台，支持任务在线归集、智能分解与全流程跟踪；开发自动催办提醒功能，实现主/会办处室进度信息实时共享；建立数字化考核模块，可基于系统记录的任务时效、完成状态等自动生成考核指标。 |  |
| 3 | 浦东医药企业临床管线报备子系统 | 为企业提供在线报备端口，支持医药企业便捷提交临床试验管线的新增、更新信息，简化填报字段与流程；建设监管端管线管理数据库，提供多维度组合查询、精准筛选功能，开发进度趋势分析、风险预警提示及自动化报表生成工具。 |  |
| 4 | 揭榜挂帅”国际版”升级 | 在现有中文版揭榜挂帅平台基础上，新增开发英文版门户网站，实现中英双语一键切换功能，满足国际用户访问与参与需求。 |  |

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.3具体服务内容

7.3.1各模块具体要求

7.3.1.1科经委业务数据赋能子系统

基于一体化平台数据中心，建设业务数据赋能板块：聚焦破解委内数据要素流通与共享难题，依托区数据局开放的AI能力，开发智能数据提取工具及AI查询助手，实现委内历史申报项目附件中关键数据的全面结构化处理，同步将市里优质企业名单、统计局经济运行数据等未入库数据及线下临时文件数据智能化入库，打通委内数据要素的跨处室共享通道，建立分级审批流程及积分激励机制；为优质企业信息搭建区-街镇线上协同分发通道，终结传统表格传递模式，同时为招商项目打造统一规范的上报入口、全程留痕的审核流程及智能多维分析工具，实现企业扶持经营数据、优质名录等关键信息在专报撰写、审批决策等场景的 “一键直达”，提升跨部门协同效率与街镇服务效能。

供应商可在响应文件内阐述数据赋能的总体实现逻辑、附件文档数据结构化入库的实现路径、数据贡献积分激励机制实现逻辑以及基于大模型的各项智能化应用的实现逻辑，并据经验提供数据智能化归集与更新的流程建议、委内数据共享申请的流程建议和招商项目报备与管理流程建议，以及根据自身过往项目经验，提供数据要素分类维度建议和具体的数据要素项，以确保在数据安全和权限内共享的前提下优化数据流通机制，增强委内数据智能化应用的水平。

7.3.1.2科经委重点任务督查督办子系统

建设委内重点督查督办任务的统一管理平台，支持任务在线归集、智能分解与全流程跟踪；开发自动催办提醒功能，实现主/会办处室进度信息实时共享；建立数字化考核模块，可基于系统记录的任务时效、完成状态等自动生成考核指标。供应商需据经验提供重点任务督查督办管理流程建议，保障督办过程清晰高效。

7.3.1.3浦东医药企业临床管线报备子系统

为企业提供在线报备端口，支持医药企业便捷提交临床试验管线的新增、更新信息，简化填报字段与流程；建设监管端管线管理数据库，提供多维度组合查询、精准筛选功能，开发进度趋势分析、风险预警提示及自动化报表生成工具。供应商需据经验提供医药企业临床管线报备与管理流程建议，以保障科经委能够精准把握全区生物医药创新脉动。

7.3.1.4揭榜挂帅”国际版”升级

在现有中文版揭榜挂帅平台基础上，新增开发英文版门户网站，实现中英双语一键切换功能，满足国际用户访问与参与需求。

7.3.2系统对接要求

7.3.2.1与已建系统对接

浦东新区科经委现有的系统主要为科经委一体化平台，本次项目建设需遵循浦东新区科经委信息化的总体规划和顶层设计，沿用原有技术路线，实现与现有系统的无缝衔接，以确保前后台一体化，为用户提供统一登录、统一的操作界面，并统一数据底层，本次所建的模块、功能与现有的科经委一体化平台保持紧密结合。避免多口操作、数据分散、功能难扩展、流程难优化，供应商可提供相关材料以说明与现有系统在界面、用户、功能、数据等方面采用的无缝对接技术，以确保符合浦东新区科经委一体化平台的要求。

2.2.6管理设计界面

供应商可提供核心模块的管理设计界面（如有）：

1.提供“科经委业务数据赋能子系统”的数据申请界面原型图；

2.提供“科经委重点任务督查督办子系统”的应用界面原型图（包括但不限于督办任务管理、督办部门分派、责任部门签收、责任部门上报、督办部门反馈、督办件一览、督办件办理情况统计等多项主要功能板块）；

3.提供“浦东医药企业临床管线报备子系统”的应用界面原型图（需要从企业登录、填写信息、企业审核、企业管理、新增管线、管线编辑、管线管理，一直到管线进度、临床进度看板等关键流程节点的原型图）；

4.提供“揭榜挂帅”国际版”升级”应用界面原型图（需体现揭榜挂帅平台首页一键切换国际版的原型页面和具体内页板块的国际版原型页面）。

7.3.3其他要求

7.3.3.1软件开发要求

本项目开发要严格按照软件工程的方法进行组织，根据用户需求持续改进，直到最终用户确认满意，至少应经历如下里程碑点：制定项目启动与实施计划、深入进行用户需求调研、原型开发、用户试用(多次)、修改完善(多次)、提供了用户需要的全部功能、达到了用户使用要求后，开发完毕，进行系统部署、上线试运行等。整个开发过程中，应加强项目管理，做好资源分配、配置管理、质量和进度控制、风险跟踪、合同管理、成本管理、沟通与协调等工作。按照合同要求，定期向采购人提供工程实施进展情况报告。

7.3.3.2软件性能要求

系统正式运行后，在新区政务云平台和政务网稳定运行的前提下，平台在总体性能上需满足以下要求：

1）可移植和可扩充需求：

系统设计中必须重视可扩充性和可移植性，让平台能够保证适应将来业务扩展的需要，采用主流的信息技术。

2）效率需求：

按各项业务具体要求，采取相应措施，保证业务流程的畅通、系统运行速度及分析处理和快速的更新。

4）数据扩展对接需求：

在具体的业务实施中，系统可能需要与其他系统进行数据的单向或双向对接。

5）访问速度

在正常带宽下，普通内容浏览打开时间<1.5秒，对大数据量查询的响应时间应小于5秒。

6）系统稳定

系统建成后，应确保业务受理顺畅，能够提供7×24小时的连续运行，平均年故障时间应<4天，平均故障修复时间应<5小时。

7）系统压力

系统应保证平均并发连接数为100，支持不少于500个以上的用户同时在线。

8）系统容量

软件应充分考虑未来至少3年的发展要求，满足系统的一定扩展。

7.3.3.3信息安全目标

(1)可用性：是指在正常硬件和网络环境下，确保系统高效、稳定、可靠地运行。

(2)安全性：是指系统中的各类数据不被非法访问、窃取、误用、散发等，确保敏感数据处于可控制的范围之内，仅有经过严格身份认证的用户、系统才允许其获得相关数据。

(3)完整性：是指确保系统数据完整、可靠、不被篡改。信息具有权威性和完整性，其信息内容应真实可靠、不被篡改。

(4)抗抵赖性：是指确保系统用户认证可靠，相关操作记录具有唯一性，用户身份不被假冒等。

(5)可管理性：是指确保系统的各类系统资源，包括应用系统、数据、用户等都是处于管理和控制之下；不存在系统无法管理的信息资源。

(6)可审计性：是指通过对系统中的事件审计，记录网络和系统上发生的相关事件，作为事后审计、核查的依据。

7.4人员要求

7.4.1本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备相关工作经验，若有资格证书请提供 |  |
| 2 | 产品经理 | 1 | 具备相关工作经验，若有资格证书请提供 |  |
| 4 | UI设计师 | 1 | 具备相关工作经验，若有资格证书请提供 |  |
| 5 | 开发经理 | 1 | 具备相关工作经验，若有资格证书请提供 |  |
| 6 | 软件开发工程师 | 2 | 具备相关工作经验，若有资格证书请提供 |  |
| 7 | 软件测试工程师 | 1 | 具备相关工作经验，若有资格证书请提供 |  |
| 8 | 实施工程师 | 2 | 具备相关工作经验，若有资格证书请提供 |  |
| 合计 |  | 9 |  |  |

注：表内人员均应为本单位职工，并在拟派人员汇总表内承诺

### 8质量标准及验收要求

8.1质量标准

（1）成交供应商所交付软件系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。软件开发质量标准按照国家标准、磋商需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合磋商目的的特定标准确定。

（2）成交供应商所交付的软件系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

（3）在软件开发启动之前，成交供应商应根据采购人需求进一步进行项目应用调研与开发前分析，双方对现拟需求、磋商响应方案、运行目标及实施计划进行全面回顾与梳理，按实际可操作性进行必要调整，调整结果双方以合同附件形式增补生效。

8.2验收要求

（1）验收标准：本项目采用现场运行、测试验收方式验收，验收标准以符合磋商文件、供应商的响应文件及相关附件所提供的功能性、使用性要求和采购人的要求为准。

（2）软件开发完成并达到规定要求后，成交供应商应以书面方式通知采购人进行交付验收的规程与安排。采购人应当在接到通知的5个工作日内确定具体日期，由双方按照约定的要求完成项目验收流程。成交供应商在交付验收前应当根据约定的检测标准对本项目进行功能和运行测试，所有系统功能模块符合要求，以确认本项目软件能够正常运行，并初步达到符合磋商文件中约定交付的规定。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此成交供应商应当配合。

（3）软件系统达到验收条件后由成交供应商提出验收申请，采购人根据成交供应商提交的验收申请进行确认。验收由双方人员共同参与。同时成交供应商须提供软件文档（包括但不限于《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《测试报告》、《用户使用手册》、《数据字典》、《系统部署文档》）以及可安装的程序运行文件），软件文档部分的验收通过后，即视为初验通过。

（4）验收分初验和终验。初验通过且系统试运行达到规定时间，初验遗留问题已解决，成交供应商确认系统具备正常运行条件，即通知采购人系统已准备就绪，等待最终验收。当系统通过运行测试时即终验完毕，采购人向成交供应商签发终验报告。

（5）成交供应商应按照磋商文件、响应文件及其附件所约定的内容进行交付，所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

（6）采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向成交供应商出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向成交供应商陈述需要改进的缺陷。成交供应商应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间成交供应商需承担由自身原因造成修改的费用。

（7）如果属于成交供应商原因致使系统未能通过验收，成交供应商应当排除故障，并自行承担相关费用，直至系统完全符合验收标准。以上行为产生的费用均由成交供应商承担。

（8）如果由于采购人原因，导致系统在验收期间出现故障或问题，成交供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

（9）如采购人同意本项目验收交付，应当在5个工作日内向成交供应商出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定目标的系统软件开发的需求、任务和功能。

（10）如本项目连续3次终验未获通过，采购人有权取消合同，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

（11）自系统验收通过之日计算质量保质期，该期间，成交供应商应提供采购人技术支持服务以解决系统运行期间可能出现的各类问题和进一步提供与完善软件运行水平。

项目验收后成交供应商还应向采购人移交除本章节第（3）款外软件开发过程中形成的其他文档资料。

### 9售后服务要求

9.1软件运行保证

在成交供应商提供免费技术支持服务期（质量保质期）内，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。提供5×8小时响应维护服务。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，成交供应商将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。成交供应商将通过以下两种服务方式进行技术支持：

电话支持：客户通过拨打成交供应商指定的维护工程师电话，由成交供应商工程师进行电话支持。

远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

为了确保项目开发及后续运行过程中能够及时沟通需求并解决问题，有本地化服务机构的供应商优先考虑。

9.2软件维护要求

质量保质期内，由采购人负责日常性管理工作，包括信息更新、数据维护和系统管理，成交供应商负责本项目所涉及的技术性维护，其工作范围为：软件日常运行维护、软件版本升级和错误更正；合同所界定的功能范围内的局部调整。

当出现故障时，采购人应立即通知到成交供应商。如属于紧急故障，成交供应商1小时内响应，8小时内出具解决方案；如属于重要故障，成交供应商1小时内响应，2个工作日内出具解决方案；如属于一般故障，成交供应商1小时内响应，5个工作日内出具解决方案。

成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。

9.3软件系统的培训要求

成交供应商应提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括软件的使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合同所规定的系统运行保障的目标。

成交供应商应为所有被培训人员提供培训用文字资料。

培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和成交供应商共同商定，并提供具体的培训方案。

9.4质保要求

9.4.1质保期内

供应商负责所供软件及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、检验、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其它售后技术服务。具体服务要求如下：

1、供应商负责所供软件及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、检验、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其它售后技术服务。

2、供应商供货的系统软件提供（除特殊说明外的）1年免费原厂质保，提供备品备件服务，响应文件中应详细列出质保期内的服务承诺。

3、供应商工作在通过验收后，应提供1年的免费维护期，按照采购人的实际要求，对系统进行相应的调整，确保正常运行，若需要数据和应用迁移，提供免费定制化服务。

4、在质保期间，软件若有较大功能改动或升级经双方协商，不再另行收取费用。

5、响应文件中对项目的任务内容进行详细罗列与界定，对于需要采购人方面配合的内容也可同时加以说明。

6、响应文件中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要采购人方面配合的内容也可同时加以说明。

7、响应文件中应详细列出质保期内的服务承诺。

8、供应商提供5×8小时级别的售后服务。在接到报修电话通知后1小时内响应。

9、供应商提供特殊工作措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到采购人通知后，需立即派工程师到现场，全力协助采购人，使系统尽快恢复正常。

9.4.2质保期外

在质保期后，根据用户方运营的要求(包括软件升级等)。供应商需以积极态度给予配和，并在维护过程中收取基本的人工、材料、服务的成本费用，最大限度的满足用户方要求。

### 10所有权和使用权要求

供应商需保守因本项目执行而获得的采购人的所有资料（包括信息账号、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据及采购人的相关工作程序等）秘密，不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于采购人及采购人的所有经办人员。

供应商在实施本项目之前已经享有的成熟软件平台（含基础底层）的知识产权仍旧属于供应商。供应商为本项目定制开发的应用功能的所有权和使用权均属于采购人。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括前期调研、数据收集和分析、方案设计、研发、上线测试、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

## 五、政府采购政策

### 14促进中小企业发展

14.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

14.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

14.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

14.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 15促进残疾人就业

15.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

15.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。