- 说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由中标人承担全部责任。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

2 项目名称

2.1项目名称及预算金额详见“投标邀请”。

3 项目地点

3.1项目名称及预算金额详见“投标邀请”

4 项目范围与内容

4.1  项目背景及现状

通过项目实施，在浦南医院现有信息化基础上进行改造升级和缺项新建，参照电子病历应用水平五级、智慧服务三级、智慧管理三级、医院互联互通四级甲等、信息安全等级保护三级标准进行建设，并按照与仁济医院共同建设紧密型医联体要求实现信息系统互联互通。为了保障项目顺利实施，需要有专业有资质的监理公司来负责项目管控。包括施工图纸的交底会审、项目起始阶段到维保阶段的质量监督、设计变更管理、进度控制、材料管理、档案资料的管理和文明施工的监督检查以及各方关系协调。并需协助业主进行投资控制、合同管理等工作。

4.2  本项目建设内容：

（一）应用软件开发

1. 智慧医疗：包括急诊智慧医疗、住院智慧医疗、医技智慧医疗、其他智慧医疗管理和智慧医疗基础服务等功能模块开发。

2. 智慧服务：包括诊前服务、诊中服务、诊后服务、就诊全流程、智慧服务安全与基础等功能模块开发。

3. 智慧管理：包括资源智慧管理、行政智慧管理等功能模块开发。

4. 互联互通：包括医院大数据平台、紧密型医联体互联互通等功能模块开发。

（二）系统软件采购

包括服务器操作系统、桌面操作系统、数据库、中间件等成品软件采购。

（三）数据中心机房建设

包括浦南医院西院、南院机房建设，东院网络及灾备机房建设，西院机房与东院机房光缆建设等。

（四）计算及存储

包括超融合应用、数据库、DMZ、存储、灾备集群服务器及相应管理平台建设等。

（五）信息安全系统

包括内外网防火墙、漏洞扫描、终端准入、入侵检测、CA电子认证、商用密码应用等安全设备和系统建设。

（六）网络系统

包括有线网络、无线网络、物联网部署建设等。

（七）终端外设

包括自助机、手持终端、信息发布屏、电脑等终端设备建设。

（八）智慧化应用及其他

包括数字化病理辅助决策系统、智慧病房系统、医疗视讯协作平台等建设。

4.3本项目工期：15个月

4.4 本项目服务期限：自合同签订之日起至上海市浦东新区浦南医院信息改扩建暨智慧医院建设项目通过最终验收并向采购人完整提供相关服务文档之日止。

5 承包方式

5.1  依照本项目的范围和内容，中标人以包质量、包安全、包进度的方式实施项目承包。

5.2  本项目不允许分包。

6 合同签订方式

6.1  本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

7 结算原则和支付方式

7.1  结算原则

7.1.1 本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.2  支付方式

7.2.1  本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2  分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）服务合同签订且财政资金到账后15个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%；

（2）信息化建设项目完成初步验收且财政资金到账后15个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%；

（3）信息化建设项目通过行业主管部门组织的项目验收且财政资金到账后15个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%；

（4）信息化建设项目完成上级主管部门审计且财政资金到账后15个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的10%

采购人付款前，中标人应向采购人提交合格有效的增值税普通发票，并通过采购人审核。

7.3 中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

## 三、技术质量要求

8 适用技术规范与规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

9 工作内容与要求

9.1  工作目标与总体要求

（1）质量控制目标：质量一次合格率100%，满足国家、上海市的工程验收质量标准。

（2）进度控制目标：按期完成施工节点目标，确保在规定的总工期内竣工。

（3）成本控制目标：对变更的实施情况进行记录，对工程量进行签认。

（4）文档管理目标：提供齐全的各类项目管理报表和签单，督促施工单位整理好工程技术资料归档。

7.2  本项目工作内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

工作量清单

| 序号 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 审查承建单位的系统集成方案、验收技术方案、实施进度计划、质量保证体系和安全保证体系等相关方案内容。 |
| 2 | 督促、检查承建单位严格执行承包合同和国家技术规范、标准，协调业主和承建单位之间的关系。 |
| 3 | 督促承建单位严格按现行规范、规程、强制性质量控制标准和设计要求实施、控制项目实施质量。 |
| 4 | 复核承建单位资质、人员持证上岗情况，采购设备规格、质量，软硬件设备运行情况，并签署意见。 |
| 5 | 对关键工序实施现场跟班监督检查。 |
| 6 | 组织项目实施节点的检查、验收、签发合同付款凭证。 |
| 7 | 对信息系统集成工作进行监理，并出具审核报告，督促整改。 |
| 8 | 质量控制：在监理工作的各个阶段严格审查关键性过程和阶段性结果，检查其是否符合预定的质量要求，而且整个监理工作中做到对工程质量的事前控制、事中监管和事后评估。 |
| 9 | 进度控制：项目开始和监理工作的任何阶段开始之前，确定相应的进度安排，在项目进行过程中严格审查工程进度，确保项目的建设工期。 |
| 10 | 变更控制：对项目中出现的任何变更，从技术和资金等多个方面严格审查，并给出审核意见，确保项目中变更的合理性。 |
| 11 | 督促承建单位整理合同文件和技术档案资料。 |
| 12 | 监理资料必须真实、完整。 |
| 13 | 协助业主方进行项目各阶段验收，协助业主审查项目结算。 |
| 14 | 协助业主方及财务监理（如有）进行全过程的资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核），并协助业主方开展项目建设期间的跟踪评价。 |

9.3 人员要求

9.3.1 本项目中人员岗位要求详见下表。

人员配备一览表

| 序 号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程 师 | 1 | （1）总监理工程师应具有高级工程师证书和《注册设备监理师》或注册监理师资质证书，本科及以上学历，年龄不得超过 60 周岁。 （2）总监理工程师应具有较强的组织能力和协调能力，能够根据工程的实际情况及时地分析并预见影响工程质量、安全、进度的隐患和问题，并提出切实可行的解决方案和办法。 |  |
| 2 | 其他人员 | 5 | 供应商配置项目人员的专业和数量应满足本项目的需要，专业配套应齐全，且是本单位职工提供在职证明。各专业监理负责人具有省（直辖市）级或以上监理工程师资格证书并具备相应的监理工作经历，监理人员数量及工种应满足本工程监理工作需要，关键部位及工序应保证旁站跟踪监理，其中：信息系统工程专业监理工程师4人（持有信息系统工程监理工程师证）；需配备资料专员负责资料整理。 |  |
| 3 | 合计 | 6 |  |  |

注： ①上述人员提供相关专业证书（资格证书复印件加盖公章）并在响应文件中提供。采购人将对成交后组建的团队人员资质进行原件查验审核，若有不符则有权取消供应商成交资格。

②每个阶段的施工作业面上应配备相应专业的监理人员，加强巡视；

③采购人可要求监理组安排专人现场轮流值班；

④在监理服务期限内，项目监理机构人员应保持相对稳定，未经采购人书面批准不得随意调换。

9.4  工作成果：提交的过程文档和服务成果包括但不限于监理大纲、项目变更文档（如有）、监理报告等符合招标文件以及合同所约定的监理要求。

10 安全文明作业要求与应急处置要求

10.1  安全文明作业要求

10.1.1  投标人及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

10.1.2  在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，投标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

10.1.3  中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

10.1.4  建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

10.1.5  各投标人在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必需的费用清单。

10.2  应急处置要求

10.2.1  中标人须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

10.2.2  建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

10.2.3  与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

10.2.4  组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

108.2.5  定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

10.2.6  定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

10.2.7  建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报， 随后再书面报告。

11 管理、考核要求

11.1  项目管理要求

11.1.1  投标人在投标阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可， 中标人不得自行调整管理方案或更改管理措施。

11.1.2  根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求中标人管理人员调整管理时间或更改管理措施时，中标人应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，中标人需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

11.1.3  中标人在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员做出更好的调整。

11.1.4  中标人需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.5  本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

11.1.6  本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

11.2  项目考核办法

11.2.1  考核要求

（1）项目监理部对本项目监理的监理行为、工作质量、安全等实施综合考核，考核按季度、年度执行。

（2）项目监理部考核是依据工程项目的状态（质量、进度、安全、投资、环保、文明施工、接口管理）、现场监理组提交的工作成果及其工作效率和效果、监理人员的监理行为、工作质量等所作出的综合评价；

（3）考核按工程建设监理的监理行为、安全控制、质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理以及监理纪律等项目，采取100分制法打分考核。

（4）采用百分制打分法考核；得分90～100分为优；得分在80～90（不含90）分为良；得分在60～80（不含80）分为合格；得分在60分以下为不合格，得分50分以下为差。

11.2.2  考核奖惩措施

（1）监理人员有下列行为之一的，项目监理部要认真对其进行批评教育，予以纠正，并根据对工作的影响程度给予警告，通报批评，扣减绩效工资。情节严重的，上报监理公司，撤换或开除。构成犯罪的，报请司法机关处理。

①不履行监理职责，不按照程序进行监理，敷衍了事、弄虚作假，损害监理公司信誉的；

②在实施监理过程中因把关不严、该检查的不检查或不按规定进行检查、抉择不当或由于失职、过错而造成工程质量事故；

③用职权非法谋取私利或权钱交易，给采购人造成经济损失；

（2）考核成绩与监理人员绩效工资挂钩，具体如下：

①凡是考核成绩为优、良的监理人员，绩效工资按100%发放；

②凡是考核成绩为合格的监理人员，绩效工资按80%发放；

③凡是考核成绩为不合格的监理人员，绩效工资按50%发放，并限期整改，整改仍不合格者，将予以清退；

④凡是考核成绩为不合格的监理人员，予以清退；

⑤凡是连续两个年度考核成绩均在95分以上的人员，将提高其绩效工资标准。

11.3  项目售后服务要求

11.3.1 中标人须确保采购人能够得到及时优质的售后服务。

11.3.2 中标人应在本项目审计阶段、固定资产入账阶段提供相关的配合工作。

12 保密要求

12.1  中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。中标人不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于中标人及中标人的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 13投标报价依据

13.1投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

13.2招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

13.3服务内容一览表说明

13.3.1服务内容一览表说明应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2采购人提供的服务内容一览表是依照采购需求测算出的项目服务核心工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，核心工作内容应以服务内容一览表为准。

### 14投标报价内容

14.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供项目服务，其投标报价应包括以下费用：

项目启动阶段、实施阶段、试运行阶段、验收阶段等这一系列过程中所包含的人工费、材料及器具设备使用费、管理费等一系列费用。

14.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

14.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

14.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

14.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

14.6投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

14.7 投标报价组成详见第四章“投标报价明细表”

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1投标报价和技术方案明显不相符的；

15.4.2 投标报价中缩减服务内容一览表内容的；

15.4.3 投标报价中员工的基本工资低于本市职工最新的最低工资标准的。

## 五、政府采购政策

### 17节能产品政府采购（本项目不适用）

17.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）要求，政府采购属于“节能产品政府采购清单”（以下简称‘节能清单’）中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能清单中相应的材料产品（清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的除外）。

17.2 节能清单的公告媒体为中国政府采购网(http：//www.ccgp. gov.cn/)、中国环境资源信息网(http：//www.cern.gov.cn/)、中国节能节水认证网(http：//www.cecp.org.cn/)。

17.3 在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的节能清单均不得作为评标时的依据。

### 18环境标志产品政府采购（本项目不适用）

18.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。

18.2 “环境标志产品政府采购清单”的公告媒体为中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）。

18.3 在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的“环境标志产品清单”均不得作为评标时的依据。

### 19促进中小企业发展

19.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

19.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

19.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

19.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 20促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

20.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

20.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。