重固镇产宣数字化服务与管理平台

项目需求

- 项目概况

2022年，国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，其中提到发展数字化文化消费新场景，大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验。2022年，文化和旅游部等六部门印发《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》，2024年国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，明确了文旅融合乡村发展的相关内容。2024 年、2025 年中央一号文件同时明确提出，要构建农文旅融合的现代乡村产业体系，推进乡村文化和旅游深度融合。《上海市全面推动上海旅游业高质量发展三年行动计划（2025—2027 年）（2025年3月）、上海市《上海市促进服务业创新发展若干措施》（2025年3月）、上海市《上海市进一步促进商旅文体展联动吸引扩大消费的若干措施》（2024年6月）明确了上海致力于建设国际消费中心城市，推动文、旅、商、体展、农等业态融合、联动，形成“大消费”格局。青浦区相继编制《青浦区文旅商体展农联动促进“引流消费”工程实施方案》（2025年1月），发布《2025年青浦区文化和旅游工作要点》（2025年4月），明确在 2025 年吸引客流 3500 万人次，同比增长15%；实现全要素旅游消费 125 亿元，同比增长 20% ，充分整合资源，构建集文化旅游、商业购物、体育休闲、农业体验于一体的文旅商体农资源共享平台。

- 上海市及青浦区鼓励各区域打造特色品牌，实现高质量发展。重固镇是一座有深厚文化底蕴的古老小镇，镇域总面积30.21平方公里。重固镇多年以来在招商、产业发展、乡村振兴、落户就业、民生保障等各方面努力发展，提升城市综合实力和核心竞争力，其各片区发展形成了明显的特色。

- 重固北部片区主要由五村（徐姚村、章堰村、回龙村、新丰村、中新村）组成，区域总面积14.55平方公里。徐姚村、章堰村、回龙村、新丰村、中新村以“新型城镇化和乡村振兴”双轮驱动之势推进乡村振兴示范片区建设，目前已完成四个乡村振兴示范村建设，成为服务青浦新经济、新模式、新业态、新就业和新文化的“五新”乡村振兴高地，文、旅、商、体、展、农逐渐形成“连点成片”发展模式，打造“虹桥智汇众创谷”。其中，徐姚村打造“花田里”“花田小厨”等乡村振兴产业重点项目，围绕绿色田园康养、乡村公寓、“春景秋色”等主题，有草坪音乐节、篝火烟花秀、户外KTV、露天电影等。自2022年6月1日正式运营以来，共接待游客超过10万人次，销售额超过2000万元。章堰村为第一批上海市级乡村旅游重点村，历史悠久，底蕴浓厚，千年古村，拥有兆昌桥、金泾桥等一批历史文化遗产。今章雅堰酒店自2023年5月开业以来，接待游客超50000人，住店人次22654人，总营收约850万元；2025年五一假期，万亩春樱桃园迎来8000多人，营收超48万。回龙村定位“健康回龙·数创生活”，打造集蔬果种植、加工配送、休闲旅游等多功能为一体的基地，延伸农业产业链，周边还有丰富的各类文化遗址。2025年五一假期，回龙村新君宴休闲农庄迎来4000多游客，营收45万左右。新丰村定位“月山丹青·绿创田园”，引入“花田里”教育学校（重固镇青年中心和少先队幸福教育实践基地）、发展天茸生态农业，建设形成任仁发纪念园、月山丹青馆，以及“月山画貌、丹青画廊、田园画居”等多个特色景点。露营、皮划艇、围炉煮茶各类年轻人喜欢的项目，这里都有。2025年五一期间，天茸菌菇生态园迎来采摘游客1000多人，营收超20万。中新村积极拓展农业生态、观光休闲旅游等各方面功能，村庄内水网纵横，自然村落多分布在水边，彼此之间以桥梁相连接。此外，中心村还拥有骆驼墩古文化遗址，曾先后三次发掘，发现西周和春秋墓各1座，西汉墓3座，并出土陶器、铜镜等珍贵文物，为其文旅发展打下了坚实的基础。

重固镇建设文、旅、商、体、展、农联动的产业宣传平台，有助于整合镇内优势资源，打造具有辨识度的区域品牌。通过平台持续输出重固镇在文化、旅游、商业、体育、展览、农业等方面的特色内容，如重固镇独特的马家浜文化、崧泽文化、良渚文化、水乡文化、古镇文化、特色农业种植模式等，打破时空（地域与时间）限制，提升重固镇在青浦乃至江浙沪以及全国的知名度和美誉度。吸引更多投资、人才和游客来到重固开办企业、旅游、就业落户、购买房产、生活等，从而有效推动产业升级，实现经济高质量发展，符合上海市及青浦区相关政策中对区域品牌建设和高质量发展的要求。

从国家到上海市到青浦区，均高度重视乡村振兴战略的实施。青浦区深入实施乡村振兴战略，着力推动 “文、旅、商、体、展、农” 联动融合发展 。重固镇的农业资源丰富，其大多集中在北部五村（徐姚村、章堰村、回龙村、中新村、新丰村），有着非常好的区域联动效应。建设文、旅、商、体、展、农联动的产业宣传平台，能够更好地发挥联动效应，通过文、旅、商、体、展为农业引流，并通过合适的方式展示当地特色农产品，如优质的大米、蔬菜、水果等，让没来重固的群体也能了解重固的农业之美，农业之优，从而拓展农产品销售渠道，推动农业产业链延伸。同时，产业宣传平台可以对重固镇的田园风光、乡土文化、民俗风情等进行三维建模，沉浸式展现重固乡村“小而美”的独特风采，随时随地可以形象、快速地了解重固的文、旅、商、体、展、农等产业特色，从而促进发展乡村旅游、研学科普、主题民宿等新业态，激活乡村休闲旅游消费，增加农民收入，壮大农村集体经济，切实落实乡村振兴中产业兴旺、生活富裕的要求，推动农业农村现代化发展 。

- 项目建设目标

- 本项目通过GIS与BIM技术，融合无人机高精度正射航拍、高精度室内外数字孪生三维模型以及卫星影像图，聚焦北部五村的同时兼顾重固中部与南部的关键产业和点位，紧密围绕文、旅、商、体、展、农，构建重固镇产宣数字化服务与管理平台。

讲好重固产宣故事，做好重固产宣宣传，造好重固产宣IP

该平台将对外搭建产宣一体化共享与体验平台，进一步盘活重固镇北部五村文、旅、商、体、展、农高价值存量资产，激活重固悠久的历史文化，拉活招商引资与流量以及综合消费，有效推动重固镇城市形象的打造与经济效益的创造，将“潜在意向”有效转化为“人气流量”，让不知道、没来过的人群快速了解重固文、旅、商、体、展、农特色，将“人气流量”有效转化为“经济留量”，增强来重固旅游、投资、落户、就业的潜在意愿，让知道、线下过来的人群体验更好、消费意愿更高，进一步转化旅游、投资、落户、就业的潜在意愿。

服务乡村振兴，为五村增收、为村民增收，创造更多的经济效益

通过数字化技术赋能，创造更多的销售渠道、合作机会与消费转化，为五村增收、为村民增收，让质量优、特色显的特色产业产品叫得响、卖得好，进一步打造宜居宜业和美乡村，实现农业强、农村美、农民富。

兼顾重固整体产业发展，串联中部、南部资源，提升重固产业引力聚力

该平台将通过二三维场景与地图的结合，快速、清晰地呈现出重固北部、中部、南部的地理位置、区位优势、重要产业点位及特色，无论身处何地，投资者都可以很方便地了解重固、考察重固，从而提升重固镇产业的引力聚力。

- 项目建设内容及功能需求

本项目共建设3大端，即支撑端、产宣与服务端（电脑网页端、微信小程序端）、运营与管理端（电脑网页端），16个模块（建模与航拍、基础平台、权限管理、产宣信息展示、产宣语音讲解、产宣智慧导览、产宣智慧体验、产宣路线规划、产宣互动、产宣分享、产宣消息通知、产宣信息管理、产宣数据统计、监管数据可视化应用、产宣信息管理、无人机智控巡检），全面覆盖重固文、旅、商、体、展、农的产宣服务以及管理。

- 支撑端

建模与航拍

建模与航拍

- 完成重固北部五村重点区域、重点建筑的建模，通过数字化手段形象展示重固历史遗址的底蕴、人文古镇的魅力、自然景观的优美以及旅游景点的特色。通过三维建模构建跨场景联动体验，对文、旅、商、体、展、农进行有机串联。

完成重固全镇高精度正射航拍，一方面能够在二三维融合的地图上清晰展现出重固北部、中部、南部文、旅、商、体、展、农各个点位的分布，另一方面可以在二三维场景中辅助实现高精度的定位与导航。此外，该正射航拍不仅可以服务重固产宣需求，还可以服务土地规划、工程建设等多个维度，其精度不得低于0.05m。

总建模总面积不低于261050m2，除了分层分户建模按建筑面积计算，其余建模均按占地面积进行计算。其中，建筑表皮及周边场地配景建模不低于61600m2，精度不低于LOD300；高精度分层分户建模不低于6500m2，精度不低于LOD400；树林/道路/河流建模不低于136450m2，精度不低于LOD200；室外小品及场地配景建模不低于56500m2，精度不低于LOD200。建模面积不得低于以上数据。实际的建模面积与点位可在供应商中标后，根据采购方需求与实际情况再调研与调整，以满足项目实际需求。其建模精度说明见下表。

| 建模范围 | 建模精度 | 建模方式 | 精度说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 树林、道路、河流建模 | LOD200 | 专业相机实景拍摄 | 能够大致表现出其形状、位置、朝向与尺寸，以概括性的方式呈现 |
| 建筑表皮及周边场地配套建模 | LOD300 | 专业相机实景拍摄+无人机倾斜/正射 | 能够清楚表达其外观形状、尺寸、位置和朝向，能够准确反映出建筑表皮及绿化、路标、各类标识牌、垃圾桶、路灯、闸机、石墩、桌子椅子、特色花草、装饰品等的风貌，尺寸精度在0.05m～0.1m。 |
| 分层分户建模 | LOD400 | 专业相机实景拍摄+无人机倾斜/正射+SLAM激光扫描 | 准确反映出建筑的风貌而且对其个性化的如屋檐、斗拱等进行准确表达，对其内部空间进行准确表达，对内部的装修风格、物品进行准确表达，以展现风貌特色，尺寸精度不低于0.02m。 |

基础平台

- 基础平台电脑网页端开发

采用 WebGL、Cesium 等前端技术，开发基于浏览器的三维可视化展示平台，实现数字基座模型的在线展示和交互操作，通过优化渲染算法和数据加载策略，确保在不同网络环境下都能实现流畅的展示效果，设计丰富的交互功能，如模型缩放、旋转、平移，图层切换，信息查询等，实现三维场景下的沉浸式体验。

系统根据当前场景状态与用户视角，自动识别并加载合适的LOD等级。通过预定义的LOD切换阈值，系统能够在保证模型材质清晰度的前提下，动态调整模型的复杂度。

实现数字基座模型的在线展示和交互操作，通过优化渲染算法和数据加载策略，确保在不同网络环境下都能实现流畅的展示效果，设计丰富的交互功能，如模型缩放、旋转、平移，图层切换，信息查询、第一人称漫游等，实现三维场景下的沉浸式体验。

- 基础平台微信小程序端开发

三维场景中应包括地球卫星影像图层、航拍高清正射影像图层、表皮三维模型、场地模型，在微信小程序端中实现自适应的渲染加载，保证查询浏览的流畅性。

由于本项目涉及区域广，为满足系统使用后的场景扩展需求，在运行内存为4G及以上的手机上须流畅加载，贴图分辨率不低于8192×8192，且运行帧率不低于20。

为在微信小程序移动端实现大场景的高效加载与流畅展示，系统需要通过高效的LOD调度算法与交互事件管理机制实现大规模点位的实时渲染与用户交互，该算法能够通过多层次LOD模型的动态切换与加载优化，最大化利用移动端设备的计算与渲染性能。

实现数字基座模型的在线展示和交互操作，通过优化渲染算法和数据加载策略，确保在不同网络环境下都能实现流畅的展示效果，设计丰富的交互功能，如模型缩放、旋转、平移，图层切换，信息查询、第一人称漫游等，实现三维场景下的沉浸式体验。

权限管理

- 中标人须根据采购人具体上下级权属关系进行用户档案、角色以及权限资源管理，确保不同权限层级的角色具有相应的功能操作权限。

- 产宣与服务端（电脑网页端+微信小程序端）

- 产宣信息展示

对整个重固镇文、旅、商、体、展、农以及配套点位信息的综合展示，包括图、文、视频以及相关新闻等，在二三维场景中能够清晰地展现出重固镇的概况，区位优势，文、旅、商、体、展、农产业特色以及点击热度。可根据后续实施时的业务要求与调研情况，对产宣信息展示内容及点位进行确定。

- 产宣语音讲解

完成所有点位的产宣语音内容定制，并搭配男女中音，对内容进行自动讲解并匹配至平台中。可根据后续实施时的业务要求与调研情况，对产宣语音讲解内容进行确定。

- 产宣智慧导览

在二三维场景中，完成对重固产宣点位的智慧定位和智慧导航，方便路程规划并快速触达目的地。

- 产宣智慧体验

充分发挥三维场景所见即所得以及沉浸式的优势，通过相关技术，在电脑网页端以及微信小程序端实现沉浸式体验与漫游。其中漫游动画围绕镇、村以及点位三个层面进行制作，动画总时长不得低于29分钟。

- 产宣路线规划

根据产宣实际需求，制定既定的规划路线，满足不同用户的路线规划需求。此外，平台应该支持用户进行路线的自定义。无论是既定的规划路线还是用户自定义的路线，电脑网页端与微信小程序端均应同步显示。当使用微信小程序端时，将联合产宣智慧导览进行实时定位与导航。

- 产宣互动

- 按季度收集第三方平台如微信、小红书、抖音对重固产业的正/负面评价。正面评价进行灵活展示，负面评价则反馈到相关管理人员以及产业人员。支持评价留言，正面评价应该能够展示在平台中，而负面评价通过收集反馈到相关管理人员以及产业人员。设置打卡积分机制，一方面方便平台的推广，另一方面方便线下互动与积分奖励兑换。

- 产宣分享

用户可以在电脑网页端和微信小程序端中，对点位和三维场景进行搜索、收藏与分享。收藏点位将以列表形式放在专栏中供用户查看，并且选择收藏地点时，平台将一键跳转至点位所属二三维场景中进行查看。电脑网页端将以截图保存的形式分享，而微信小程序端则分为截图保存以及小程序直接分享两种形式。

- 产宣消息通知

- 有专门的入口供管理人员对重固产宣的相关重要消息进行编辑与推送，如用户出行安全、旅游注意事项、特色活动等，并可以自由设定推送时间进行推送。推送过的消息应该能够实时查询，方便回顾一年以来的工作成果。

- 运营与管理端

- 产宣信息管理（网页端）

对文、旅、商、体、展、农的图、文、视频以及活动信息按不同产业属性进行分类，管理员可以编辑所有信息，但产业人员只可编辑属于自己产业的信息。当图、文、视频信息一个月没有更新时，系统将会进行智能提醒进行更新；当活动过期后，系统也会自动提醒相关人员对活动进行更新。

- 产宣数据统计（网页端）

平台数据：对平台的用户量、点击量与点位热度进行统计，能够按年、月、日展示其趋势及热度排名前十的点位。产业数据：对产业点位总数及分类数量进行统计与展示。活动数据：对产业举办活动总数、月份分布及参与人数进行收集与统计；对重要节假日重要点位的流量数据进行收集与统计，并展示其趋势。舆情数据：对第三方平台收集的以及本项目平台输入的正面/负面评价数据进行统计与展示。

- 监管数据可视化应用

为方便管理人员能够通过运营与管理端更加直观地监控到在线用户的使用情况，本平台应支持借助三维场景的优势，通过建立用户行为监控引擎并将监控到的实时数据通过消息智能推送单元推送至执行监管人员的管理端界面，实现用户行为的实时可视化监管。

- 产宣信息管理

对电脑网页端以及移动端的产宣信息，从点位信息、模型图层、标签数据等多个维度进行编辑与维护，并开发信息数据自动更新与同步组件，实现信息的智能更新、同步与提醒。

- 无人机智控巡检（网页端）

在产宣管理过程中，需要提供无人机智控巡检模块功能进行人工自主全方位的远程操控自动化巡检，通过该功能，可以很好地辅助管理人员进行产宣变更信息的实际场景校核与监管。

- 平台性能指标要求

- 系统应满足以下性能指标要求：

- 响应时间

- 在正常负载情况下，对于一般性的业务查询操作系统的平均响应时间需控制在2s以内，98%的查询请求响应时间不得超过5s。

- 对于复杂的业务操作（如多表关联查询、涉及大数据量统计分析的操作等），平均响应时间应控制在5秒以内，99%的此类请求响应时间不得超过8秒。

- 在高并发场景（支持不少于100个并发使用用户连接）下，系统的关键业务数据查询（不包含三维瓦片数据的加载响应）的响应时间不得超过10s。

- 吞吐量

- 系统应具备处理高并发请求的能力，在并发用户数达到20人的情况下，能够保证每秒至少处理100笔事务，且事务成功率不低于99%。

- 对于大数据量的批量处理任务（如数据导入、导出等），在数据量为1GB 时，数据导入的平均速度应不低于80MB/分钟，数据导出的平均速度应不低于50MB/分钟。

- 系统稳定性

- 高可用性：系统有效工作时间≥95%，确保在高负荷状态下能够不间断提供服务。

- 容错能力：系统须具备强大的容错机制，能够自动识别并屏蔽可能导致系统崩溃的异常输入或操作，并实时记录错误日志。

- 高效的数据维护：数据库定期进行维护操作，如索引优化、数据清理和碎片整理，以保持最优性能。

- 扩展性和兼容性

- 良好的可扩展性：系统应采用微服务架构，支持水平扩展和动态资源分配，以应对未来用户数量和业务量的增长。

- 良好的兼容性：系统应具备良好的兼容性，能够在主流的操作系统和应用服务器上稳定运行。

- 平台部署要求说明

为了保证系统平台能够在上线后的使用过程中正常且稳定地运行，要求说明如下：

对平台部署的服务器进行相关资源的配置，保证数据、文件、程序等资源的安全、稳定及平台的高效运行。本平台采用信创云部署。相关服务器由供应商进行信创云申请并部署，具体配置如下：

| 服务器 | 主机 | 操作系统 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网代理服务器 | 鲲鹏 | 统信UOS Server V20系统 | 16核及以上 | 32GB及以上 | 2TB及以上 | 部署平台WEB和小程序端的接口、应用网站 |
| 数据服务器 | 鲲鹏 | 统信UOS Server V20系统 | 16核及以上 | 32GB及以上 | 500GB及以上 | 部署平台的数据库及数据接口 |
| 备份服务器 | 鲲鹏 | 统信UOS Server V20系统 | 8核及以上 | 16GB及以上 | 1TB及以上 | 部署平台的数据库、文件资源备份 |
| 三维数据发布服务器 | 鲲鹏 | 统信UOS Server V20系统 | 32核及以上 | 16GB及以上 | 500GB及以上 | 处理平台涉及的三维数据的发布服务 |
| 模型数据存储服务器 | 鲲鹏 | 统信UOS Server V20系统 | 16核及以上 | 32GB及以上 | 1TB及以上 | 存储和管理平台涉及的三维模型数据 |

- 平台信息安全保障说明

平台应通过WEB应用防火墙配置、网页防篡改配置及恶意代码防范配置保证平台的安全运行；应通过对服务器操作系统进行严格的账户权限、安全策略的配置管理，再结合漏洞扫描和整改保证服务器运行环境的安全性。对平台涉及到的隐私数据进行加密处理，并通过符合国家安全要求的加密方式在数据从服务器到终端的传输过程加密处理，防止接口规则暴露后对服务器的恶意攻击。

- 项目工作范围与工作要求

- 工作范围

- 中标人应按照本项目现场实际条件、系统运行工作流程与工作要求及本项目招标文件所明确的需求目标提供系统软件开发、安装、系统运行测试、调校、对采购人相关人员的培训及通过有关部门的验收期间提供必要的技术支持和配合、质量保证期内免费运维技术支持等全部工作。

- 依据本项目的工作内容与范围：中标人应包设计开发、包设备材料与成品软件供货及系统软件集成实施、包人工、包质量、包安全的方式实施本项目系统软件开发承包并确保本项目最终验收顺利通过。

- 工作要求（包括但不限于以下要求）

- 根据采购人的需求（要求）在采购人的指导下，负责完成系统软件开发方案，负责编制项目实施开发组织设计、质量控制和技术方案（含数据结构、数据流程图、模块功能说明）等技术文件，交采购人审核后执行。

- 负责编制项目进度计划和保障措施，确保按期完成。若有变更，应及时调整进度计划。

- 按审核后的技术方案执行各模块开发工作，项目各环节应按照方案实施并进行质量自验。

- 负责系统全部软硬件开发、安装、测试，并按合同范围、交付期限、质量标准等，保质保量按时完成本项目系统的测试、调校、系统开通等全部工作。

- 负责实施方案向有关部门的报批工作，以及项目完成后向有关部门、单位申报测试与验收工作，并确保可以满足主管部门的要求。

- 协助采购人和主管部门完成项目验收工作。验收按本项目合同以及国家和上海市的有关技术标准与规范进行。

- 负责完成和提供系统功能使用培训手册的编制工作，并在项目完成并交付使用前负责采购人相关人员的技术培训，保证采购人达到独立操作与日常维护的水平。

- 负责项目售后服务（系统软件免费维保期和服务响应时间不低于招标文件要求）。

- 项目要求

- 工期要求：自合同签订之日起，系统软件开发与交付应在4个月内完成。

- 免费质保期：项目验收之日起1年。

- 保修响应：保质期内出现在接报后15分钟内响应，线上能够解决，则4小时内予以解决；若线上无法解决，则应1小时内到达现场予以解决，保证正常使用。

- 培训：提供系统软件日常运行、维护等基础知识培训，并对用户进行产品功能使用培训。

- 验收要求

- 本项目采用现场运行、测试验收方式进行验收，验收标准以符合招标文件、投标方的投标文件及相关附件所提供的功能性、使用性要求和采购方的要求为准。

- 投标方完善自身的档案管理制度，积极根据采购方要求提交完整的档案材料。

- 软件开发完成并达到规定要求后，中标人应以书面方式通知采购方进    行交付验收的规程与安排。采购方应当在接到通知的5个工作日内确定具体日期，由双方按照约定的要求完成项目验收流程。中标人在交付验收前应当根据约定的检测标准对本项目进行功能和运行测试，所有系统功能模块符合要求，以确认本项目软件能够正常运行，并初步达到符合招标文件中约定交付的规定。采购方安排第三方软件测评报告和（或）安全测评报告时，中标方需积极配合。

- 软件系统达到验收条件后由中标人提出验收申请，采购方根据中标人提交的验收申请进行确认，验收由双方人员共同参与。同时中标人须提供《项目中标通知书》、《项目合同》、《需求分析及平台设计说明书》、《平台开发实施方案》、《用户使用手册》、《平台培训记录》、《验收汇报PPT》。

- 从系统的实用性、稳定性、可维护性、灵活性、可操作性及系统文档、规范及注释说明等方面进行验收。

- 知识产权及保密要求

- 知识产权

- 乙方应保证合同系统软件与自有系统软件的知识产权合法有效，确保甲方及用户能够合法正常地运行合同系统软件。

- 乙方所提供的合同系统软件与自有系统软件不应存在任何权利瑕疵，乙方应保证甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果第三方向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。

- 因乙方提供的合同系统软件和自有系统软件侵犯第三方知识产权，导致甲方无法使用合同系统软件的，乙方应按甲方要求退还已收取的所有的合同价款，并赔偿甲方因此发生的全部损失。

- 乙方在签订本合同之前对自有系统软件已享有的知识产权，仍归乙方所有。

- 双方承认并同意在对自有系统软件进行定制化、客户化二次开发过程中产生的“新知识产权”（除属于乙方自有系统本身的知识产权以外）归甲方所有。

- 保密

- 乙方及其工作人员应对在履行本合同过程中获悉的甲方的有关数据机密、文档资料、商业秘密及甲方要求保密的其他信息（以下简称“保密信息”）严格保密，并采取相应的保密措施。乙方应承担的保密义务包括但不限于：

- 未经甲方书面同意，不得将上述保密信息披露给任何第三方；

- 不得将上述保密信息用于本合同以外的其他目的；

- 在本合同终止或解除后或甲方要求时，及时将上述保密信息返还甲方或按甲方要求做适当处理。

- 上述保密义务的期限至保密信息正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方本合同的保密义务为止。

- 乙方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

- 项目管理及人员要求

- 在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

- 中标人在投标书中承诺并经采购人认定的项目团队架构具有完整的软件开发及项目实施能力。中标人项目经理出现变更时，应在变更发生之前3个工作日内以书面形式通知对方。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员做出更好的调整。

- 中标人在项目实施期间，应按项目实际进度落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

- 参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

- 中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

- 各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

- 本项目合同不得转让、不得分包。

- 本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

- 采购需求部分

| 模块 | 分项 | 内容 | 单位 | 数量 | 内容描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建模与航拍 | 建模 | 建筑表皮及周边场地配景建模 | m2 | 61600 | 对文、旅、商、体、展、农重要点位与区域共计61600㎡通过实景拍摄与正射航拍结合的方式进行建筑表皮与场地相关建模，其中场地建模应根据实际情况进行调整，包括与建筑相关联的重要标识体、特色装饰物等。建模深度不低于LOD300。可根据后续实施时的业务要求与调研情况，对需要建模的建筑表皮及周边场地配景进行确认。 |
|  |  | 建筑高精度分层分户建模 | m2 | 6500 | 对共计6500㎡需要展示内部文化、文物的特殊景点进行高精度分层分户建模；对需要展示内部空间的特色餐饮与住宿进行高精度分层分户建模。建模深度不低于LOD400。可根据后续实施时的业务要求与调研情况，对需要高精度分层分户建模的建筑进行确认。 |
|  |  | 树林/道路/河流建模 | m2 | 136450 | 对共计136450㎡重要的树林/道路/河流通过实景拍摄与正射航拍结合的方式进行建模，建模深度不低于LOD200。可根据后续实施时的业务要求与调研情况，对需要建模的树林/道路/河流进行确认。 |
|  |  | 室外小品及场地配景建模 | m2 | 56500 | 对共计56500㎡相关的室外小品及场地配景通过实景拍摄与正射航拍结合的方式进行建模，建模深度为LOD200。可根据后续实施时的业务要求与调研情况，对需要进行建模的室外小品及场地配景进行确认。 |
|  | 无人机航拍 | 无人机正射航拍 | km2 | 30.21 | 对重固全域共计30.21k㎡进行无人机正射航拍，面积不小于30.21k㎡，航拍精度不低于0.05m。 |
|  | 模型与航拍处理 | 模型轻量化处理 | m2 | 260850 | 在发布之前需要对不同类型的模型进行整合前的优化和处理，保证模型完整、细节表达正确、无畸变。 |
|  |  | 无人机航拍图轻量化处理 | km2 | 30.21 | 在发布之前需要对30.21k㎡无人机航拍图进行整合前的优化和处理，确保无人机航拍细节表达完整，无地块缺漏、变形。 |
|  |  | 模型与无人机航拍图整合以及坐标系统一处理 | 套 | 1 | 对无人机航拍坐标、模型进行整合优化融合处理，且坐标统一转化处理，确保地理位置正确。 |
| 基础平台 | 基础平台电脑网页端开发 | 卫星影像、无人机航拍与三维模型融合数字基座电脑网页端开发 | 套 | 1 | 本项目需要在三维数字基座上进行文、旅、商、体、展农点位关联数据查询与漫游场景游览，供应商须对符合本项目业务场景的三维模型进行搭建、优化处理及发布，且所有建模、航拍内容均须同步至唯一的客户端入口平台进行查看。基座搭建要求如下： 1.建模要求 （1）高精度表皮模型建模时应以倾斜摄影数据建筑尺寸为基础，确保手工模型和倾斜摄影贴合，误差不超过5cm，贴图使用多维子材质，节省资源和提高效率，通过UVW贴图修改器和材质ID的配合，实现更精准的纹理映射； （2）建模时所有模型贴图必须平展到一个面上，确保第二套UV没有重叠、拉伸或变形，贴图利用率达到90%。 2.模型优化处理能力： （1）为了保证处理效率，在CPU所有核心同时满负荷运算时应保持供电和散热的稳定，内存不低于512G，满足数据在CPU，内存，硬盘三者之间高效稳定传输； （2）通过AI技术自动优化三维模型中的水面效果，并支持模型网格简化，输出多种格式（如OSGB、OBJ等） （3）轻量化处理能力：能够保证模型轻量化之后实现秒级加载与极速展示，轻量化后的模型能够适配多种终端设备，包括桌面端、移动端等，支持“一云多端”的应用需求，轻量化技术在减少数据量的同时，能够保持模型的几何纹理和视觉效果与原始模型高度一致，确保在不同细节层次（LOD）下，底层地物特征清晰，顶层建筑物保形不“塌陷”。 （4）对无人机航拍坐标、地貌三维模型坐标、表皮模型坐标进行统一与转化处理，确保地理位置正确。不同来源的模型数据按统一的坐标系发布，不同坐标系的数据需要进行校准对位后生成对应坐标系对位校准文件，保证校准参数能够重复利用。在校准过程中，不仅要对位，还要确保数据融合后的一致性，包括属性和空间信息的一致性，在坐标变换过程中，数据的空间关系和属性信息需要保持不变。整合处理后的模型应具有良好的可扩展性，能够适应新的坐标系统和更新的地理数据标准。不能将表皮模型直接堆叠在航拍模型上，需对航拍模型进行拆分处理后再进行边界对位整合，确保两种不同类型模型的展示效果。 3.模型融合数字基座平台发布： （1）将高精度模型、处理后的卫星影像图和无人机正射航拍影像等不同类型的数据，进行格式转换和整合。利用数据融合技术，将不同来源、不同格式的数据统一到同一地理坐标系下，确保数据的空间一致性。 （2）图层融合技术实现：将卫星影像图和无人机正射航拍影像作为底图，叠加建筑表皮高精度模型的矢量数据，通过空间分析和数据关联，实现不同图层之间的无缝融合。将整合后的三维模型数据进行场景搭建，通过材质映射、光影渲染等技术，实现不同模型之间的自然融合，呈现出逼真的三维场景效果。 （5）数字基座平台发布及可视化展示：开发基于浏览器的三维可视化展示平台，实现数字基座模型的在线展示和交互操作，通过优化渲染算法和数据加载策略，确保在不同网络环境下都能实现流畅的展示效果，设计丰富的交互功能，如模型缩放、旋转、平移，图层切换，信息查询等，实现三维场景下的沉浸式体验。 |
|  | 基础平台小程序端开发 | 卫星影像、无人机航拍与三维模型融合数字基座微信小程序端开发 | 套 | 1 | 开发配套的微信小程序移动端实现三维场景的展示和文、旅、商、体、展农点位关联数据查询，应满足以下要求： 1.三维场景中应包括地球卫星影像图层、航拍高清倾斜影像图层、表皮三维模型、场地模型，将以上类型的数据进行坐标对位融合后再通过统一的场景参数配置实现自适应的渲染加载，保证查询浏览的流畅性。 2.由于本项目涉及区域广，为满足系统使用后的场景扩展需求，在运行内存为4G及以上的手机上须流畅加载30亿三角面数的场景模型，贴图分辨率不得低于8192×8192，且运行帧率不低于20。 3.模型LOD算法与微信小程序移动端大场景优化：为在微信小程序移动端实现大场景的高效加载与流畅展示，系统需要通过高效的LOD调度算法与交互事件管理机制实现大规模点位的实时渲染与用户交互，该算法能够通过多层次LOD模型的动态切换与加载优化，最大化利用移动端设备的计算与渲染性能。 （1）多层级LOD模型的动态切换：系统根据当前场景状态与用户视角，自动识别并加载合适的LOD等级。通过预定义的LOD切换阈值，系统能够在保证模型材质清晰度的前提下，动态调整模型的复杂度。 （2）场景元素的智能过滤与隐藏：为应对移动端设备的性能限制，系统支持通过自定义过滤阈值对场景中的指定元素进行智能隐藏。在加载大规模三维场景时，系统平台支持自动隐藏远离用户视角或对当前场景影响较小的模型元素，从而显著降低GPU与CPU的负载，确保场景加载的流畅性与稳定性。 （3）材质与渲染性能的平衡优化：系统通过材质压缩与渲染优化技术，在保证场景材质清晰展示的同时，显著降低内存占用与渲染开销，场景贴图分辨率不低于8192×8192。 4.数字基座微信小程序端发布及沉浸式交互功能实现：开发基于小程序端的三维可视化展示平台，实现数字基座模型的在线展示和交互操作，通过优化渲染算法和数据加载策略，确保在不同网络环境下都能实现流畅的展示效果，设计丰富的交互功能，如模型缩放、旋转、平移，图层切换，信息查询、漫游等，实现三维场景下的沉浸式体验。 |
| 权限管理 | 权限管理 | 用户基础信息管理功能开发 | 套 | 1 | 1.对使用用户的联系方式、真实姓名、密码、单位、部门和岗位等关键信息进行维护管理，用户具有唯一系统身份 ID，系统身份 ID 用于各类系统操作和日常工作的授权、身份识别和记录留痕。 2.结合本系统的建设特点，能够区分对内和对外的用户管理方式。 3.支持新建用户、编辑已有用户的档案数据、删除用户等基本维护操作。 |
|  |  | 用户资源权限分配管理功能开发 | 套 | 1 | 用户资源权限分配管理应能实现以下功能： 1.角色列表管理：支持对角色的增删改查操作。 2. 角色授权功能：通过角色的信息配置模块实现角色与用户的绑定、角色与功能模块权限的配置功能。 3.角色的编辑功能应设置操作权限。 4. 角色权限匹配控制功能：支持对选中角色去配置该角色对系统中各模块的操作权限，权限至少分为两级，可查询和不可查询两种等级。只有系统管理员身份的用户才能执行角色权限的配置编辑功能。 |
|  |  | 权限安全管理功能开发 | 套 | 1 | 对平台权限安全进行管理，防止用户数据、平台数据泄露，应实现以下功能： 1.登录限制 ①设置登录失败次数限制、IP白名单等，防止暴力破解攻击。 ②通过图片认证+验证码的形式进行验证登录，防止暴力试探性爬虫攻击。 2.数据安全与隐私保护 ①存储加密：对敏感数据（如用户密码、个人隐私信息等）进行加密存储，防止数据泄露。 ②数据加密：使用SSL/TLS等加密协议对数据传输过程进行加密，确保数据在传输过程中的安全性。 ③数据脱敏：对敏感数据进行脱敏处理，确保在展示或共享数据时不会泄露用户隐私。 3.实时监控 ①异常检测：检测异常登录、频繁访问敏感资源等行为，并及时发出警报。 ②安全事件响应：在检测到安全事件时，自动触发安全事件响应机制，如锁定账户、发送警报通知等。 |
| 产宣信息展示 | 文、旅、商、体、展、农点位与图、文、视频的展示 （网页端+小程序端） | 二、三维场景下文、旅、商、体、展、农点位与图、文、视频点位内容整合、优化与绑定 | 套 | 1 | 1.通过第三方平台如微信、小红书、抖音等，对产宣点位的文、旅、商、体、展、农点位的图、文、视频等信息进行整合，并联合政府相关部门与产业主体对内容进行优化梳理，确保基础信息正确、完整性好、针对性强。 2.对二三维场景下文、旅、商、体、展、农所有点位进行绑定，包括相关图片、文本、视频等。 （1）多源矢量坐标数据的精准采集与深度配置 在复杂的三维场景中，运用坐标拾取控件，开展对各类型资源点位矢量坐标数据的高精度采集作业，这一过程需精确获取经纬度数据以及海拔数据，以构建点位的精准地理空间定位信息；针对每个点位，需执行深度的矢量数据进行配置与全方位的编辑对位调试，配置内容至少包括在位标签坐标数据、定位坐标数据的细致设定、点位名称的标准化定义以及点位标签类型的精准分类。为达成数据的高效管理与精确追溯，将所有配置数据挂载于全局唯一标识符（GUID）之下进行数据绑定与索引。 （2）基于LOD的多尺度可视化与交互参数动态配置 依据不同的点位标签类型，开展基础三维交互参数的定制化设计与深度关联工作。针对不同标签类型，需精准设定 LOD缩放系数，以实现模型在不同缩放级别下的细节层次自适应优化；设计高效的LOD调度算法与交互事件管理机制，以支持大规模点位的实时渲染与用户交互，确保在复杂场景中始终呈现出最佳的视觉效果，同时，精确界定最大可见距离与最小可见距离，保障标签在不同场景距离下的合理显示，此外，明确是否为可交互属性，以便为用户提供个性化的交互体验，这些参数通过GUID与点位数据进行动态绑定，实现基于场景复杂度与用户视角的自适应渲染优化，确保在高密度点位场景下的性能与用户体验平衡。 （3）多模态资源数据的智能化关联与集成 借助可视化资源配置组件，实现对图、文、视频等多类型资源向数据服务器的高效上传，并同步完成数据档案的创建工作；在完成资源上传与档案创建后，通过数据列表与点位的GUID进行智能绑定，实现多类型数据的自动关联与索引；最终，基于空间位置与属性数据的多维关联查询，支持用户通过三维场景进行快速定位并访问相关资源数据，实现数据的高效互联与互查，通过构建高效的数据索引与关联模型，实现海量资源数据的快速检索与动态加载。 |
|  |  | 二、三维场景下文、旅、商、体、展、农点位信息交互展示功能开发 | 套 | 1 | - 多维度点位交互与标签控制机制的可视化查询展示 通过高度灵活的点位交互方式与智能标签控制机制，实现点位资源的精细化可视化查询与展示。系统支持基于点位标签分类的动态可见距离控制、多样化展示样式配置以及多类型交互响应逻辑，具体功能如下： （1）标签样式多样化与风格化定制 针对文、旅、商、体、展、农等不同类型的点位，提供高度定制化的标签样式库，确保每个类型的标签能够充分体现其独特的产业特色。 （2）点位高度、坐标与视角的智能化定制 根据实际业务需求与视觉效果，支持对每个点位的标签显示高度、矢量经纬度坐标以及一键定位的最佳视角进行定制，确保用户在点击标签时能够快速定位到目标点位，并获取最优的视觉体验。 （3）动态可见距离与标签显隐控制 开发智能可见距离控制算法，支持根据当前用户视角与点位的距离动态调整标签的显隐状态。通过自定义可见距离参数，实现不同类型标签的精细化控制。例如，在漫游模式下，景点内部的故事点位仅在用户接近时显示，而在远距离时自动隐藏，从而避免标签过多导致的视觉干扰。该功能应支持通过实时计算视角与点位的空间关系，结合GPU渲染优化技术，确保标签显隐切换的流畅性与实时性。 （4）沉浸式交互与多模态资源联动展示 支持标签的点击交互功能，用户可通过一键定位快速切换到最佳视角，并进入游览模式查看点位的详细介绍、图文资料及视频资源。通过三维场景与看板图文视频的联动展示，系统为用户提供沉浸式的游览体验。 2. 开发模型LOD展示算法与移动端大场景优化 为在小程序端实现大场景的高效加载与流畅展示，开发模型LOD展示算法。该算法支持通过多层次LOD模型的动态切换与加载优化，最大化利用移动端设备的计算与渲染性能，具体实现如下： （1）多层级LOD模型的动态切换 根据当前场景状态与用户视角，自动识别并加载合适的LOD等级。通过预定义的LOD切换阈值，系统能够在保证模型材质清晰度的前提下，动态调整模型的复杂度。例如，在远距离视角下，系统加载低精度LOD模型以降低渲染压力；在近距离视角下，则切换至高精度LOD模型以展示更多细节。 （2）场景元素的智能过滤与隐藏 为应对移动端设备的性能限制，系统支持通过自定义过滤阈值对场景中的指定元素进行智能隐藏。例如，在加载大规模三维场景时，系统会自动隐藏远离用户视角或对当前场景影响较小的模型元素，从而显著降低GPU与CPU的负载，确保场景加载的流畅性与稳定性。 （3）材质与渲染性能的平衡优化 通过材质压缩与渲染优化技术，在保证场景材质清晰展示的同时，显著降低内存占用与渲染开销。 - 可根据后续实施时的业务要求与调研情况，对信息交互点位及内容进行确定。 |
|  | 文、旅、商、体、展、农点位与热度的交互展示 （网页端+小程序端） | 二、三维场景下文、旅、商、体、展、农点位热度展示功能开发 | 套 | 1 | 平台将对二、三维场景下文、旅、商、体、展、农点位标签点击量进行统计，并将每个点位的点击量热度在整个数字基座中进行展示。 1.通过建立精准的点击量数据采集及点位关联算法，保证不同终端及不同场景中的点击数据都能实时关联到对应的点位，最后通过点位进行指定时间范围的点击量的检索及统计。 2.开发点击量统计数据的自动更新及数据同步通信机制，保证不同场景下标签显示的点击量为最新的统计数值，同时支持手动刷新相关点击量统计数据，通过不同的操作方式保证统计数据的实时性。可根据后续实施时的业务要求与调研情况，对热度展示点位进行确定。 |
|  | 区位优势与周边配套的交互展示 （网页端+小程序端） | 整体区位优势与周边配套的交互展示功能开发 | 套 | 1 | 平台对区位优势进行单独设计，当点击区位优势按钮的时候，能够展示出重固与周边配套的自驾时长。周边配套至少包括百联奥特莱斯广场、青浦区山姆超市、元祖启蒙乐园、远大健康城、虹桥天地、中山医院青浦院区、复旦大学附属妇产科医院青浦分院、虹桥国际中央商务区、上海虹桥机场/虹桥高铁站、上海市示范区地铁线、淀山湖世界湖区、华为研发中心、国家会展中心等，需根据实施过程中的实际需求进行灵活调整。 |
| 产宣语音讲解 | 产宣音讲解 （网页端+小程序端） | 语音内容制作 | 套 | 1 | 对重固的文、旅、商、体、展、农需要产宣的点位进行语音内容制作，语音内容将根据需求进行定制化制作，语音内容应适配点位展示内容，并凸显点位展示的特色。可根据后续实施时的业务要求与调研情况，对语音内容进行确定。 |
|  |  | 智慧语音讲解功能开发 | 套 | 1 | 1.通过可视化资源配置组件实现语音讲解数据与展示点位的深度关联，通过点位资源索引组件实现语音音频数据与展示点位的互联互查，从而保证用户不管是在网页端还是小程序端，当点击某个点位后，均能自动播放该点位的语音数据并结合图文、视频及三维场景沉浸式体验该点位的特色。 2.针对小程序的使用用户，还支持根据用户的当前所处位置自动判断是否已经进入某点位辐射区域，当判断已进入辐射区域后，界面会进行语音自动播放的提示，实现用户在线下体验时的自动交互功能。 |
|  |  | 语音类型配置功能开发 | 套 | 1 | 为语音搭配男中音、女中音两种类型进行切换。其中、男女中音声线、声形根据具体沟通进行选择确定。 |
| 产宣智慧导览 | 智慧定位 （小程序端） | 二、三维场景智慧定位功能开发 | 套 | 1 | 在小程序端中支持用户在平台二三维场景中进行定位，当位置发生变化后，定位图标会相应发生变化。 1.基于小程序底层运行时环境的沙箱机制与多线程模型，深度适配小程序原生位置获取接口的异步回调逻辑与权限申请流程，开发具备高可用性、低耦合性的实时位置信息上报组件。该组件需实现位置数据采集的自动化触发与异常捕获机制，包括但不限于位置获取超时重试、权限拒绝后的引导交互、弱网环境下的数据缓存策略，确保在复杂终端环境下的位置采集稳定性。 2.构建小程序端与服务端之间基于 TCP/IP 协议栈的稳健通讯链路，采用 长连接技术结合心跳检测机制，解决 HTTP 短连接在高频率数据传输场景下的连接建立开销与数据延迟问题。建立服务端分布式消息队列处理位置数据接收，实现高并发请求的负载均衡。 3.服务端对接收到的位置坐标数据通过坐标转化组件进行匹配本系统所使用坐标系的坐标转化，保证转化后的坐标数据在三维场景中的正确显示。 4.系统通过登录用户从服务器获取当前用户最新的位置坐标在三维场景中进行落图展示，并支持一键定位到我的位置。 5.针对三维场景中用户位置标签的实时更新需求，开发位置数据更新算法，该算法需基于空间索引技术构建用户位置数据的空间索引结构，实现对三维场景中多个用户位置标签的快速检索与定位。设计基于事件驱动的位置更新触发机制，当服务端推送的用户位置数据与三维场景中当前显示的位置数据偏差超过预设阈值时，自动触发位置标签更新流程，通过多线程并发处理技术实现多个用户位置标签的同步更新，避免单线程处理导致的更新延迟。 |
|  | 智慧导航 （电脑网页端+小程序端） | 二、三维场景智慧导航功能开发 | 套 | 1 | 1.基于小程序端全局检索引擎架构，开发多维度点位检索功能，支持对系统内 POI数据的多条件筛选检索，包括点位类型、属性标签等检索维度。通过构建点位数据索引库，实现毫秒级检索响应。用户选定目标点位后，触发起点选择交互流程，集成 “我的位置” 一键选择组件，获取用户当前坐标系下的高精度位置数据，并自动完成起点坐标的填充，生成从当前位置到选择点位的导航路径并在三维场景中展示。 2.开发自定义点位到系统内指定展示点位的导航功能或者系统内点位到自定义点位的导航功能：支持用户在界面的起点和终点进行自定义点位检索以及系统内点位检索，实现自由点位的导航，导航结果将在三维场景中在位展示。 3.通过与导航地图的实时API交互以及路径控制点坐标与本系统三维场景坐标系的自动转化对位组件联合作用，实现路径的精准可视化展示。 4.用户当前实时位置应能实现自动刷新，保证导航过程中能够在三维场景动态展示实际位置与导航路径的相对情况。 |
| 产宣智慧体验 | 虚拟形象三维场景沉浸式体验与漫游 （网页端+小程序端） | 三维场景虚拟形象沉浸式体验与漫游功能开发 | 套 | 1 | 在三维场景下，将对三维场景中相关点位进行沉浸式自由体验。电脑网页端将通过键盘与鼠标相结合的方式进行沉浸式体验，而手机小程序端将通过手机触屏操作进行沉浸式体验。在到达每个点位后，将会自动激活智能语音的讲解结合进行体验。 1.为了保证三维场景漫游体验的便利性和易操作性，支持通过多种自由的方式进入漫游： （1）点击指定展示点位之后，通过特色展示看板的“漫游”按钮直接在选择节点的最佳游览起始点及视角上进行漫游体验。 （2）在整体场景查看的过程中，支持用户在不选择游览点位的情况下也能够通过首页的“漫游”按钮自定义选定漫游起始点进行漫游游览，不限制漫游点位和范围，最大限度保证漫游体验的灵活性。 2.支持通过快捷手柄操作方式实现漫游方向的控制和视角的控制，并支持根据不同场景按不同的速度进行移动和视角旋转。 3.支持在漫游过程中通过点击视野范围内的指定点之后，自动将当前漫游位置和视角定位到只点击的位置处，做到漫游模式下的快速定位。 4.在漫游模式中，程序能够根据当前的点位位置判断周围是否有可交互的故事点，当漫游至故事点辐射范围内时，场景中会自动展示故事点标签，支持在漫游过程中点击故事点标签进行游览交互，增强用户的沉浸式游览体验。 5.通过场景碰撞智能处理算法，实现用户在漫游过程中程序自动识别碰撞点后进行自适应的漫游视角切换，如漫游过程中遇到墙体能够自动识别不穿墙，走到楼梯的时候能够自动识别楼梯的高度并进行视角的抬高从而实现漫游过程中的上楼体验。 |
|  | 三维场景漫游动画制作 （网页端+小程序端） | 三维场景漫游动画制作 | 分 | 29 | 漫游动画围绕镇、村以及点位三个层面进行制作，动画总时长不得低于29分钟。可根据后续实施时的业务要求与调研情况，对漫游动画制作内容进行确定。 |
| 产宣路线规划 | 推荐路线规划 （网页端+小程序端） | 推荐路线规划功能开发 | 套 | 1 | 1.系统支持不少于三类既定推荐路线的规划，规划路线将显示路线点位之间自驾的实际距离、到达时间以及路线的总时长，并在地图和三维场景中进行展示。 2.路线将联动小程序端进行导航服务。 |
|  | 自定义路线规划 （网页端+小程序端） | 自定义路线规划功能开发 | 套 | 1 | 平台应支持用户自定义路线，可在电脑网页端和微信小程序端中对产宣点位进行灵活的路线规划，并且显示路线点位之间自驾的实际距离、到达时间以及路线行程的总时长。当对路线进行保存后，微信小程序可基于用户自定义的路线规划进行实时定位与导航。 |
| 产宣互动 | 产宣评价采集 | 产宣评价采集 | 套 | 1 | 按季度收集第三方平台如微信、小红书、抖音对重固产业的正/负面评价。正面评价展示在平台以及相应点位中，负面评价则反馈给相关管理人员以及产业人员。 |
|  | 点位打卡与积分 （小程序端） | 点位打卡与积分功能开发 | 套 | 1 | 1.支持用户线下到达点位现场，联动定位进行实地打卡。 2.打卡后将获取打卡积分，打卡1次获1积分。 |
|  | 评价留言及展示 （网页端+小程序端） | 点位评价留言及过滤展示功能开发 | 套 | 1 | 1.当用户进入某个点位后，可对该点位进行评价留言。 2.当用户通过小程序端进行线下定位打卡后，支持对该点位进行评价留言。 3.通过关键词过滤，筛选出优秀留言，通过滚动字幕的方式展现在点位上，所有评价留言可通过相关按钮选择展示或不展示。 |
| 产宣分享 | 收藏、搜索与一键分享 （网页端+小程序端） | 收藏、搜索与一键分享功能开发 | 套 | 1 | 1.支持对点位关键字进行搜索，当搜索后能够一键定位到相关点位上。 2.对喜欢的产业与三维场景可以点击“收藏”按钮进行收藏。收藏的信息将通过收藏列表进行展示（至少包括收藏点位数量、名称、时间），方便用户集中查看。当点击收藏的点位时，支持一键定位到相关点位上。 3.电脑网页端将以截图保存的形式分享，而微信小程序端则分为截图保存分享以及小程序直接分享两种形式，方便进行快速传播。 |
| 产宣消息通知 | 消息编辑维护与推送 （网页端） | 消息编辑维护与推送功能开发 | 套 | 1 | 平台将提供消息编辑与推送功能，供管理人员对产宣重要消息进行灵活的编辑与通知。如提醒用户出行安全、旅游注意事项、特色活动等。该编辑与推送功能须具备预发功能，能够提前制定相关消息，并且在预定的时间进行统一发送。 此外，该功能支持对所有历史消息进行查询。 |
|  | 消息展示与提醒 （网页端+小程序端） | 消息展示与提醒功能开发 | 套 | 1 | 1.为了保证各用户端能够及时进行服务端的消息推送并响应对应的功能，需要在用户端进行消息监听功能的开发，应达到以下功能要求： （1）能够在平台登录及刷新时主动与服务器端智能推送单元服务建立稳定的长链接进行实时通信。 （2）通信链接的心跳机制处理：当发现链接通讯失败，应及时请求服务端重新连接，保证系统在线状态下消息通信链接的稳定性； （3）进行持续不间断的消息监听，接收到推送消息后立即响应，通过解析推送消息中的事件类型进行不同业务的界面响应，自动跳出消息弹窗，自动进行视角定位等。 2.对接收到消息的展示与提醒功能： （1）对于一般消息，平台将以弹幕的形式在平台电脑网页端与微信小程序端醒目位置重复滚动展示 （2）对于重大消息，平台将以高亮字体+弹幕的形式在平台电脑网页端与微信小程序端醒目位置重复滚动展示， （3）平台设置有消息专栏，并显示未读信息，提醒用户进行消息的及时查看。 3.消息与点位的交互联动功能：如果消息中涉及相关点位，用户可以直接点击消息中的点位名称，即可实现相关产业的一键定位与查询。 |
| 产宣数据统计 | 数据统计 （网页端） | 关键产宣数据统计与分析 | 套 | 1 | 平台将对以下数据进行统计与分析，并通过管理页面进行展示。 1.平台数据：对平台的用户量、点击量与点位热度进行统计，能够按年、月、日展示其趋势及热度排名前十的点位。点击热度排名前十的任一点位，将直接定位至该点位上查询该点位的相关信息。 2.产业数据：对产业点位总数及分类数量进行统计与展示。 3.活动数据：对产业举办活动总数、月份分布及参与人数进行收集与统计；对重要节假日重要点位的流量数据进行收集与统计，并展示其趋势。 4.舆情数据：对第三方平台收集的以及本项目平台输入的正面/负面评价数据进行统计与展示。 |
| 监管数据可视化应用 | 监管数据可视化应用 | 现场活跃度三维场景实时联动展示功能开发 | 套 | 1 | 为方便管理人员能够通过运营管理端更加直观地监控到在线用户的使用情况，本平台应支持借助三维场景的优势，通过建立用户行为监控引擎并将监控到的实时数据通过消息智能推送单元推送至执行监管人员的管理端界面，实现用户行为的实时可视化监管，应实现以下功能： 1.用户行为监控引擎的搭建：通过建立用户端与服务端的长链接通信，并在用户端启动时将用户在界面上的点击行为增加热点，用户触发热点时平台会自动根据热点类型生成对应数据规则的行为数据的同时与该用户进行深度绑定，将所有用户终端生成的热点行为数据通过Redis缓存数据队列中间件的模式实现不同源数据的高效存储与分发。 2.用户行为与系统其他维度数据的关联解析与推送：用户行为会根据不同的数据规则以及类型在存储时进行自动解析，通过智能化的解析算法将关联数据进行深度捆绑，保证监管界面能够通过任一维度的数据都能够方便地关联查询到其他维度的数据，如通过三维场景中的点位标签获取最近点击过该标签的用户信息等。 3.用户实时位置数据三维基座落图展示：在微信小程序端用户允许的情况下，平台应能通过实时位置抓取功能不间断地获取当前用户的实时GPS位置坐标数据，并通过GIS坐标转化算法实现在运营管理端三维地图的在位展示与位置数据的实时同步。 |
|  |  | 智能消息处理及推送单元开发 | 套 | 1 | 本功能基于智能消息推送引擎实现产宣推广消息的精准、智能推送，全方位满足产宣推广、产宣点位活跃度情况以及用户位置实时同步推送及弹幕体验等需求，主要包括如下内容： 1.智能消息推送引擎的构建：开发高度智能化的消息推送引擎，该引擎将基于先进的业务规则引擎和事件驱动架构，实现对各类型信息内容的智能解析和精准推送。该引擎将能够根据预设的业务逻辑和规则分析消息数据，识别推送消息的相关性，从而实现消息的智能分发。 2.确保按需推送的技术实现：为保证不同类型信息能够按需推送给对应的接收人员，中间件采用了分布式消息队列、实时通信等先进技术架构，分布式消息队列能够有效缓冲和管理消息内容及推送对象，确保在高并发情况下信息不丢失、不重复，并实现高效的消息分发，实时通信技术则保障了推送引擎与处理人员终端设备之间的实时连接，支持多平台、多操作系统的无缝对接。 3.数据传输的安全性保证：中间件具备完善的权限管理与安全机制，对消息的推送进行严格的权限控制，确保信息仅被授权人员接收，保障数据安全与隐私。 4.由于本系统需要处理多维度海量的消息处理及转发推送，所以需要对数据处理方面做到高效率、低延迟的性能要求： （1）消息传输低延迟：长链接处理消息的平均RTT为1.8ms； （2）数据吞吐量：单位时间内传输的消息数量达到每秒十万条消息吞吐量； （3）数据传输效率：数据传输时的带宽使用量比HTTP长轮巡减少50%。 |
| 产宣信息管理 | 信息管理（网页端） | 全域点位信息编辑与维护功能开发 | 套 | 1 | 能够对各点位的图、文、视频信息进行编辑与维护，确保信息更新及时。 1.点位展示需要按照分列列表展示，支持在列表中通过搜索快速定位需要编辑的点位信息。 2.支持进行所有类型点位展示数据的增加、删除和编辑等操作。 3.在增加和编辑时，能够根据点位类型自定义适配对应的属性字段，同时支持用户在原先预设的属性字段的基础上增加自定义的属性字段。 4.对点位关联的图片和视频文件数据支持进行增加、删除操作，同时在配置过程中支持配置对应的显示顺序。 5.支持在维护界面中对点位三维标签坐标以及定位视角进行自定义配置。 |
|  |  | 模型图层属性编辑功能开发 | 套 | 1 | 为保证数字基座在微信小程序端及电脑网页端的展示效果，需要在图层的不同维度属性中找到最佳平衡的控制参数，当有模型更新时，需要进行对应图层属性的更新以保证模型的最佳展示效果。应实现以下功能： 1.图层属性支持编辑的内容应包括：图层是否可以交互、图层lodrange、可见最大距离、可见最小距离、可见最大高度、可见最小高度、消隐像素、消隐长度、图层海拔差值等。 2.指定项目所包含图层列表及图层属性的索引展示及交互查询功能。 3.支持灵活的图层在场景中的显隐控制功能。 4.支持通过图层列表对未注册的图层进行图层注册，注册的同时更新界面配置的图层属性。 5.支持针对指定选中的图层进行属性配置后的效果预览。 6.为了保证更高效地进行数据配置，应支持在编辑工具中自由地控制缓存相关参数来模拟实际的前端应用场景。 |
|  |  | 标签数据维护功能开发 | 套 | 1 | 为帮助用户在本平台交付后也能够根据管理业务需求灵活地控制标签的数据以及展示，本平台应开发标签数据维护功能，实现标签的新建、属性编辑、删除等。应实现以下功能： 1.新建标签：支持用户根据需求创建标签，创建标签时，应支持用户控制新建标签的展示位置及名称、最大/最小可见高度、定位视角及类型分类等信息，同时支持在新建提交之前通过预览功能查看配置的数据是否符合需求，确认后再提交。 2.编辑标签属性：支持用户编辑已有的标签的展示位置及名称、最大/最小可见高度、定位视角及类型分类信息，通过编辑这些数据灵活地控制各类型标签在系统中的展示效果，更好地辅助用户的数据查询管理工作。 3.为保证在新建标签和编辑标签时跟三维场景关联属性的数据（标签位置、最大/最小可见高度、定位视角），能够跟当前三维坐标系的实时关联性，降低用户在新建和编辑时的麻烦程度，实现数据快速且精准的创建和编辑，不能只是用户手动文本输入相关数据，所以本平台应支持在创建和编辑的面板上直接获取当前场景中的位置坐标数据、相机视角坐标数据、当前视角下的高度数据进行同步，支持视点数据管理面板与三维场景的数据实时交互。 4.标签关联三维场景区域自定义配置功能：支持用户直接在三维场景中通过点连线成面再成体的方式绘制地块边界线并创建对应的区域模型，创建的同时能自动通过边界线的坐标计算出该地块区域的面积，并将该区域坐标与标签进行深入绑定关联。 |
|  |  | 信息更新智能提醒功能开发 | 套 | 1 | 当图、文、视频信息一个月没有更新时，系统将会进行智能提醒进行更新；当活动过期后，系统也会自动提醒相关人员对活动进行更新。 |
|  | 信息管理（移动端） | 点位数据移动端可视化编辑维护功能开发 | 套 | 1 | 本平台涉及的文、旅、商、体、展、农的点位数据更新内容包括已拆除点位的删除、新点位的新增、旧点位的宣传信息的变更等。以上数据更新快，均涉及现场照片、视频的拍摄、点位位置区域边界的配置与校核、属性的同步更新等，所以应开发对应的移动端编辑工具实现以上数据的同步更新。应实现以下功能： 1.应能够在移动端加载整个项目的航拍正射影像作为位置数据配置的基座场景，并能够在该场景中灵活地进行设备当前位置定位以及项目初始视角的定位切换。 2.应支持在基座上绘制点、线、面进行点位的标识。 3.应支持一键获取最新系统中的文、旅、商、体、展、农点位数据，按照类型分类展示，并在模型基座上展示所有点位当前最新的区域围界。 4.应支持在模型场景中点击已有的点位图斑直接展示该点位当前的属性数据进行编辑，同时支持通过重新绘制区域并绑定点位实现已有点位的围界坐标的编辑更新。 5.应支持新建点位，并配置新增点位的围界坐标和属性数据。 |
|  | 数据同步功能模块 | 多端信息实时联动同步组件功能开发 | 套 | 1 | 本平台涉及数据类型多且杂，并且在平台使用过程中产宣点位展示数据、模型关联数据等都会通过数据维护模块进行校核更新，为提高数据更新的效率，最大程度降低数据更新的工作量，供应商应保证某一类型数据通过统一的维护工具更新后能够在任何用户端都能够实时同步对应关联展示的数据模块，不需要再次在其他用户端在此手动更新同步： 1.通过移动端产宣点位数据维护模块进行点位属性数据更新后，应保证产宣服务端小程序和网页端针对产宣点位展示的数据能第一时间实时为最新更新的数据。 2.通过标签数据维护模块更新的标签位置坐标数据、区域坐标数据、最佳视角定位数据，在提交时候都能够同时同步至产宣服务端小程序和网页端以及运营管理端。 3.图层属性编辑功能更新的图层LOD参数、过滤阈值参数、可见范围参数等都能够在提交的时候同时同步至产宣服务端小程序和网页端以及运营管理端。 |
| 无人机智控巡检 | 无人机智控巡检 （网页端） | 无人机智控巡检功能开发 | 套 | 1 | 在产宣管理过程中，通过无人机智控巡检功能，辅助管理人员进行产宣变更信息的实际场景校核与监管，应实现以下功能： 1.该功能须统一集成至本项目建设交付的唯一客户端进行使用。 2.无人机巡检过程中，以超低延迟（≤200ms）将无人机视频流实时同步至前端界面。 3.在无人机巡航过程中，可以在三维数字基座地图上实时同步飞行器的点位位置实现无人机飞行轨迹的实时可视化，通过实时动态定位技术将误差控制在0.5m以内。 4.无人机巡航过程中，用户可以直接通过巡航实时画面进行手动抓图操作，并且支持对抓拍图片进行备注标识。 5.平台能够对航拍过程中的摄像头画面进行持续录像存储，用户可以查看巡航录像，支持通过抓拍图片自动定位到指定时间点的录像进行查看，也支持用户自定义时间区间进行对应时间段的录像查询，通过抓拍图片和录像的方式帮助监管人员发现问题并做出快速响应。 |