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项目采购需求
1、 项目概况
1.1项目名称：详见“投标邀请”。
1.2项目主要内容及项目基本概况介绍：详见“投标邀请”。
1.3服务期：详见“投标邀请”。
1.4结算方式：本项目中标人在采购的范围和内容，以包质、包量、包安全、包人力成本、包消耗材料等工作内容的方式实施项目承包。
1.5支付方式：
1.5.1本项目合同金额根据实际发生进行结算，共分五次进行支付，在采购人和中标人合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
1.5.2本项目服务费用分为基本费用和考核费用两部分组成，其中基本费用占70%，考核费用占30%。
1.5.3第一笔支付10万元。第二笔根据季度考核情况支付到合同金额的25%；第三笔根据季度考核情况支付到合同金额的50%；第四笔根据季度考核情况支付到合同金额的75%；第五笔根据季度考核情况支付到合同金额的100%。第一笔服务费用于2025年4月支付，剩余四笔费用根据财政资金到位情况于2026年依次付清；
2、 项目目标
以迎接国家卫生镇的复评为目标，为积极推进闵行区精细化管理工作，围绕属地化处置、资源利用为原则，把握三个要点：一是费用最小，考虑到经济发展水平及承受能力，尽量做到费用最省；二是风险最小，按照市绿化市容局的相关文件精神，末端处置点手续合规，处置队伍有环卫运输资质，减少垃圾处置对环境和社会的影响，从而保证环境、社会、经济相协调的可持续发展；三是收益最大，最终实现建筑垃圾“减量化、无害化和资源化”。
3、 暴露整治垃圾应急分拣中转处置站委托运营要求
供应商若中标后需负责运营管理位于马桥镇曙光路280号厂房内的暴露整治垃圾应急处置站，中标人将马桥镇辖区内暴露整治垃圾清运至曙光路280 号厂房内的暴露整治垃圾应急处置站进行精细化分拣，并根据市绿容局、区绿容局装修垃圾不得外运原则，经过分拣后的垃圾残渣按规定运输至临沧186号码头进行处置。
4、 项目运营管理要求
1、服务要求 
1.1 有相应的推土、监控等机械设备和排水、照明、消防等设施； 1.2 按规定设置围栏等设施，采取洒水等防尘措施。 
2、日常管理要求
2.1 按照规定接纳暴露整治垃圾并堆放规范。
2.2 保持应急分拣处置站点内的设施、设备、系统完好，并保持正常使用。
2.3 保持应急分拣处置站点和周边环境整洁。
2.4 作业期间应采用堆放物覆盖、撒水拟尘等措施，降低扬尘污染。
2.5 分拣过程中应严格执行相关安全管理要求，分拣人员应佩戴防护头盔、口罩等安全防护 设施；
2.6 不接纳不符合规定的其它垃圾或辖区以外的垃圾；
2.7 加强对运输车辆出场清洗的监督；
2.8 按照安全生产制度要求，建立应急工作预案，严格作业流程，防范重大安全事故的发生。
3、垃圾分拣要求
按照相关要求，对暴露整治垃圾的成分进行分拣，并实施分类存放。按砖渣、木料木屑、 废塑料、玻璃、金属、一般生活垃圾等类别分类，并分别存放，分别收运至相应的规范处置点。
5、 项目清运处置服务要求
1、做好垃圾的“日产日清”原则。
2、应定期对车辆进行安全检查，及时消除各类安全隐患，确保车辆技术状况良好，严禁车辆带病作业，确保车辆灯光齐全，刹车有效，后视镜、防火排气筒等安全附件完好，由此造成的交通事故、损失和后果，由中标人承担全部责任。
3、中标人在作业过程中应做到无明显扬尘。
4、环卫作业人员应统一着装，保持衣帽整齐，佩戴工号牌，且有所属单位明显标识、作业工种等。
5、环卫作业人员应做到安全、规范、文明、卫生，最大幅度减少环境污染和对居民和交通的影响。
6、做到“三同时、一手清”原则，做到文明作业。
7、做好安全作业不扰民原则。
8、配合管理部门应针对特殊时段、重大活动、恶劣天气等突发情况制定相应应急预案，服从管理部门安排。
9、垃圾清运车辆应当采取密闭、全覆盖、清洗等措施，防止泄漏、散落和带泥运行，保持车容车貌的整洁，防止污染环境。
10、要按照工作内容，严格按照工作范围、行驶路线行走，中标人清运车辆必须服从采购人的管理、调度和指挥，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。如有发现，招标方有权制止和处罚教育，由此发生的交通事故造成的损失，由中标人承担全部责任。
11、应当科学装载、合理绑扎固定，对绑扎固定是否安全可靠、垃圾装载是否符合道路运输标准负全部责任。
12、应当接受招标方的安全监督管理，遵守招标方的安全规章制度，并接受招标方提供的安全教育。
13、中标人因违法受到行政罚款的，自行负责。
14、运行处理模式
考虑到暴露整治整治垃圾量大、成分复杂、将采取机器粗分拣和人工细分拣相结合的措施实行精细化分拣，最终达到不同类型的垃圾进入不同的末端处置渠道。
15、机械设备配置
	序号
	设备名称
	数量要求
	配置要求

	1
	环卫自卸车
	大于5辆
	8吨及以上

	2
	轮式装载车
	2辆
	

	3
	冲洗车
	1辆
	

	4
	挖掘机
	1台
	200及以上型号
配分拣机械手

	5
	建筑装修垃圾机械分拣设备
	1台
	


16、具有固定的办公营业场所和运输车辆停放场地。
6、 项目考核要求
遵循《装修、暴露、绿化、大件垃圾清运处置考核细则》
1、考核原则
坚持依照相关规定、科学严格、公正公开的基本原则。
2、考核范围
本次招标范围内的建筑装修垃圾及暴露整治垃圾清运、分拣、处置等内容。
3、考核实施主体和考核对象
上海市闵行区马桥镇城市建设管理事务中心为考核主体，考核对象为2025年装修、暴露、绿化、大件垃圾清运处置服务的中标人。
4、考核方式
由上海市闵行区马桥镇城市建设管理事务中心负责进行考核，考核分数为日常考核，日常考核由马桥镇城市建设管理事务中心按季度进行打分，最终分数为所有月度评分表得分平均数。
5、考核内容
评分细则详见下表。
装修、暴露、绿化、大件垃圾清运处置考核细则
考核对象：中标人
考评单位：上海市闵行区马桥镇城市建设管理事务中心
	序号
	考核项目
	考核内容
	分值
	考评标准
	得分
	备注

	1
	工作机制
	工作机制
	有完善的管理制度，有明确的组织机构、人员分工等并上墙。
	10
	任意一点未达到要求的，本项不得分
	
	

	2
	作业管理
	车辆管理
	车辆车况完好、车容整洁；无道路交通违法行为。
	10
	车容车貌不整洁的每次扣1分；交通违法行为每次扣2分。
	
	

	
	
	文明作业
	收运过程中做到密闭运输，无扬尘、无跑冒滴漏等现象；车辆作业时无扰民现象；无混装混运现象；无群众投诉。
	10
	未密闭运输的每次扣1分；扬尘、跑冒滴漏的每次扣1分；作业扰民每次扣2分；混装混运的本项不得分；有投诉的每起扣1分。
	
	

	3
	装修、暴露、绿化、大件垃圾清运处置
	运行管理
	场地内设置地磅，对进出车辆进行称重并记录；对进场的建筑垃圾及时进行分拣；分拣产生的各类垃圾应分类进行规范处置，并做好台账记录；分拣残渣及时运往末端进行处置。
	20
	未设置地磅的扣5分；未及时分拣的扣5分；各类分拣出的垃圾未规范处置的每次扣1分，台账缺失的每次扣2分；分拣残渣未及时处置的扣5分。
	
	

	4
	
	环境管理
	场地内设置车辆冲洗装置，对进出车辆进行冲洗；设置扬尘监控装置并确保正常使用；分拣出的各类垃圾应分类有序堆放，堆体使用绿网覆盖；设置雾炮机，定时对堆体进行降尘作业。
	20
	未设置冲洗装置的扣5分；未设置扬尘监控的扣5分；堆体未使用绿网覆盖的每次扣1分；未设置雾炮机的扣5分。
	
	

	5
	
	安全管理
	有完善的安全作业管理制度；每日开工前、完工后做好机械设备安全性检查工作；夜间作业应有照明设施，现场作业人员应穿反光背心或其它具有明显警示作用的工作服；场地内严禁堆放易燃物品，严禁明火作业，灭火器应置于明显位置并在有效期内。
	20
	没有管理制度的扣5分；夜间作业没有照明或作业人员未穿反光背心或其它具有明显警示作用的工作服的每次扣1分；场地内堆放易燃品的扣10分；明火作业扣10分；未设置灭火器或灭火器过期的扣5分。
	
	

	6
	
	人员管理
	操作人员必须经过培训、安全教育及考核合格后持证上岗。
	10
	人员未持证上岗的每次扣2分。
	
	

	合计
	
	


6、项目考核结果运用
季度考核费用具体计算方法如下：季度考核分数总分为 100分，由日常考核加权平均后计算得出。最终考核分数在 90 分（含）以上的为合格，考核费用全部支付；最终考核分数高于 80 分（含）低于 90 分(不含)，则每降低 0.1 分扣除 0.1%的服务经费；最终考核分数高于 70 分（含）低于 80 分(不含)，则每降低 0.1 分扣除 0.2%的服务经费；最终考核分数低于 70 分(含)，则扣除当季度全部考核费用。
7、 报价要求
预估2025年装修、暴露、绿化、大件垃圾垃圾总量约为8600吨，所需费用以实际产生量为准，按照实际产生量进行结算。
1、马桥镇暴露垃圾预估量2200吨/年，按照实际产生量进行结算。
1.1）马桥镇辖区暴露垃圾运输费投标上限价为：800元/车；预估量300车/年，按照实际产生量进行结算。
1.2）暴露整治垃圾应急处置站至末端处置码头运输费投标上限价为 ：80元/吨；预估量330吨/年，按照实际产生量进行结算。
1.3）马桥镇辖区暴露整治垃圾在应急处置站分拣后资源化利用部分奖励费上限价为：310元/吨，预估量1870吨/年，按照实际产生量进行结算。
2、马桥镇政府辖区补贴物业费小区装修垃圾、绿化垃圾、大件垃圾预估量6400吨/年，按照实际产生量进行结算。
2.1）马桥镇政府辖区补贴物业费小区装修垃圾运输费投标上限价为：800元/车；预估量1500车/年，按照实际产生量进行结算。
2.2）马桥镇政府辖区补贴物业费小区绿化垃圾运输费投标上限价为：1066元/车；预估量600车/年，按照实际产生量进行结算。
2.3) 马桥镇大件垃圾运输费投标上限价为：1800元/车；预估量200车/年，按照实际产生量进行结算。
★各供应商报价须满足上述报价上限要求，否则供应商将被作为非实质性响应。
注：马桥镇辖区居民区（不含别墅区）产生的建筑装修垃圾运输费由居民小区物业直接支付给中标人。

8、 其他要求
本项目实施单位为上海市闵行区马桥镇城市建设管理事务中心，自项目招标结束后，中标人与上海市闵行区马桥镇城市建设管理事务中心签订线下纸质合同，相关要求由上海市闵行区马桥镇城市建设管理事务中心监管，直至服务期限结束。
 1、供应商须提供下述详细的服务方案（包括但不限于）：
（1）服务方案：包括经营理念、管理架构、达到的管理目标和承诺、制定管理制度、现场 管理机构、工作的内容、工作程序（流程）、文件归档措施等。
（2）服务人员情况：包括人员构成，人员简历、资格证书、主要类似项目经理，项目负责人、项目组成员主要工作职责。
（3）工作进度及时间安排。
（4）对工作的合理化建议。
（5）提出需协调解决的有关事项。
（6）针对本项目的服务承诺。
2、供应商中标（成交）后一律不得将服务内容转包或分包，一经发现，采购人有权终止协议，而由此造成的一切经济损失，由供应商负责赔偿。
3、供应商在谈判前三年内有无受到各级管理部门处分或处罚的，须主动填报受处分或处罚 的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其资格，并按有关规定追究责任。
[bookmark: _GoBack]4、供应商应严格按照已确认的工作方案和工作流程提供服务，无条件地接受采购人对其工作质量的监督检查。
5、在服务期限内，项目组成员应保持稳定，以保证服务工作的正常进行。供应商可根据项目实际需求和业务需要对成员做出合理调整。若更换人员，应以相当资格与技能的人员替换， 同时须经采购人备案同意后方可更换。
