推荐理由：本项目共有4家供应商进行了响应，从4家供应商的响应文件的编制情况看，4家供应商基本都能满足项目实施需要，但相互之间存在一定的差距。意见如下：上海瀚固建设工程有限公司的响应文件相对较完整，对项目的理解较为充分，有关施工方案和技术措施有较好的针对性，工程质量和进度管理措施较为合理，安全文明施工和环境保护措施较为可行，施工平面布置较为合理，施工成品保护措施较为可行，有特殊气候下的施工方案措施，有满足项目实施的项目应急预案。项目人员为9人，项目经理为一级建造师，有较好的项目组织经验，劳动力和机械设备配置满足项目实施要求。公司近3年来的类似项目业绩为3个，有较好的项目实施经验。工期为75天，比磋商文件规定的90天工期提前了15天，且报价最低，作出了较好的服务承诺，尤其是质量处罚措施和渣土垃圾外运处罚承诺措施最高，有较强的竞争力。其余3家供应商相比之下还有一定的不足，尤其是施工方案和技术措施不够详尽，对项目的理解和针对性不足，类似项目业绩较少，报价无优势等，竞争力不强。综合以上意见，推荐上海瀚固建设工程有限公司为本项目的第一成交候选供应商。